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第一部分  参加征集活动邀请
一、征集人信息

征集人名称：上海市徐汇区财政局

征集人地址：南丹东路56号

征集人联系人：张老师

征集人联系方式：021-34164530-3112

二、采购项目信息

项目名称：徐汇区财务监理中介服务框架协议采购

项目编号: 徐采中框2026-01

适用采购人或者服务对象范围：徐汇区各行政事业单位

采购需求：徐汇区财务监理中介服务框架协议采购项目依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集程序确定第一阶段入围供应商35家，并订立框架协议。在框架协议有效期内，采购人可根据服务对象需求在入围供应商范围内通过直接选定方式最终确定第二阶段成交供应商。具体采购需求以征集文件相应规定为准。

适用范围（或主体）：全部或部分由徐汇区区级财政资金安排的固定资产投资建设项目，包括新建、扩建、改建和技术改造以及总投资100万元（含）以上的维修维护类工程项目。
服务内容：入围单位负责自接受委托后对徐汇区政府投资项目全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）以及《徐汇区区级政府投资项目财务监理管理办法》规定的其他所有工作内容。

最高限制单价：参考执行2016年市发改委、市财政局《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》(沪发改投〔2016〕70号)中财务监理费支出标准的七折（即优惠率：30%）。

三、供应商的资格条件

（1）具有《中华人民共和国营业执照》、《税务登记证》，根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》要求登记入库，在近三年内无行贿犯罪记录，未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商，同时经信用信息查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）供应商具有《会计师事务所执业证书》资质，允许供应商与有资质的会计师事务所联合投标；

（3）本项目接受联合体投标，联合体的组成成员不得超过两家，且牵头单位必须为造价咨询单位，并使用牵头人数字证书（CA证书）参加采购活动；

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次采购活动；
（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

四、框架协议的期限

本协议有效期为2年。如遇政策或市场情况变化，根据有关规定，征集人可以在适当的时间进行下一期征集活动。

五、获取征集文件的时间、地点和方式

时间：2026年7月20日至2026年7月29 日

征集文件上午获取时间：00:00:00-12:00:00

征集文件下午获取时间：12:00:00-23:59:59

获取地址：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www. zfcg. sh.gov.cn

获取征集文件方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

六、响应文件的提交方式、提交截止时间和地点，开启方式、时间和地点

响应文件提交截止时间：2026年8月 10 日 9：30

响应文件提交地点（网址）：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www. zfcg. sh.gov.cn；根据上海市财政局相关规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。政府采购云平台是由市财政局建设和维护。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在政府采购云平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台中相关专栏的有关内容和操作要求办理。

响应文件开启时间：2026年8月10日 9：30

响应文件开启地点：上海政府采购网（政府采购云平台）http://www. zfcg. sh.gov.cn；本项目实行网上远程开标，按有关规定在开标时间内无法签到、解密的供应商将被取消投标资格，不纳入评审范围。响应投标的供应商请在开标时间开始后持投标时所使用的数字证书（CA证书）参加远程开标。为保证供应商顺利完成整个框架协议采购过程，建议供应商在上海政府采购网咨询联系网页智能客服，并下载供应商操作手册。

七、注意事项：投标响应单位对征集文件有疑问的可在2026年7月24日上午10点整前以书面传真的形式向徐汇区政府采购中心提出，由采购中心负责统一解答。采购中心将于2026年7月24 日下午17点前通过“上海政府采购网” （http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。

八、联系方式
	征集人：上海市徐汇区财政局
	采购代理机构：上海市徐汇区政府采购中心

	地址：南丹东路56号
	地址：南宁路969号

	联系人：张老师
	联系人：曾妮

	电话：34164530-3112


	电话：24092222*2586




第二部分  供应商须知

一、总则

1、概述

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备框架协议公开征集条件。
1.2本征集文件仅适用于《参加征集活动邀请》中所叙述的徐汇区财务监理中介服务项目。
1.3征集文件的解释权属于《参加征集活动邀请》中所述的征集人。

1.4 参与征集活动的所有各方，对在参与征集活动过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。1.5 根据上海市财政局相关规定，本项目征集相关活动在上海市政府采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。
2、定义：

2.1“采购项目”指本征集文件中所描述的所需采购的服务，本项目属于其他未列明行业。

2.2“服务”指征集文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3“征集人”指上海市徐汇区财政局。
2.4“供应商”指按规定获取征集文件，并按照征集文件要求提交响应文件的供应商。
2.5“入围供应商”指通过第一阶段公开征集程序确定入围的供应商。

2.6“成交供应商”指在入围供应商范围内，通过确定第二阶段成交供应商方式与采购人订立采购合同的供应商。

2.7“采购人”系指使用财政性资金采购的本市国家机关、事业单位和团体组织。本项目采购人亦指征集人。

2.8“上海市政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。
3、合格供应商的条件

3.1凡符合参加征集活动邀请中资格规定的企业，均为合格的供应商。

3.2供应商应遵守国家和上海市地方有关的法律、法规和行政条例。

4．投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何,供应商自行承担所有参与投标有关的全部费用。
4.2本次采购工作由徐汇区政府采购中心自行组织实施，不收取任何中介费用。

二、征集文件

5.征集文件的构成

5.1征集文件是阐明采购的项目范围、响应文件的编写、递交、响应程序、确定入围供应商及成交供应商原则、条件和相关的协议条款的文件。征集文件除以下内容外，征集人在征集期间发出的修改和澄清，均是征集文件的组成部分，对供应商起约束作用。征集文件由以下六部分内容组成：

（1）参加征集活动邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）框架协议、合同条款及合同格式

（5）响应文件格式

（6）确定入围供应商及成交供应商

5.2除非有特殊要求,征集文件不单独提供具体服务项目的相关情况，供应商被视为熟悉上述与履行协议有关的一切情况。

5.3供应商应详细阅读征集文件的全部内容。如果供应商没有按照征集文件要求提交全部资料或者没有对征集文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝。
6.征集文件的澄清

6.1任何通过电子采购平台获取了征集文件的潜在供应商，均可要求对征集文件进行澄清。澄清要求应于参加征集活动邀请所述日期前，按参加征集活动邀请中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达采购中心，采购中心将通过“上海政府采购网” （http://www.zfcg. sh.gov.cn）公开发布相关答复。

6.2采购中心将视情况确定是否有必要召开答疑会（现场踏勘）。召开答疑会（现场踏勘）的，所有供应商应根据征集文件或者征集人通知的要求参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，征集人不承担任何责任。

7.征集文件的修改

7.1在响应文件截止期15日以前任何时候，采购中心无论出于何种原因，均可对征集文件用补充文件的方式进行修改。

7.2对征集文件的修改，将通过“上海政府采购网” （http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。补充文件将作为征集文件的组成部分，对所有获取了征集文件的潜在供应商均具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按征集文件的修改要求考虑修正响应文件，采购中心可酌情推迟响应文件的提交日期和开启日期，并将具体变更情况通知上述每一供应商。

8.通知

8.1对与本项目有关的通知，采购中心将通过“上海政府采购网” （http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。

8.2征集文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购中心以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为响应的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，采购中心不承担任何责任。

三、响应文件
9.响应文件的语言和计量单位

9.1供应商提交的以及供应商与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

9.2供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成及相关要求

10.1响应文件由商务响应文件、技术响应文件两部份构成。

10.2商务响应文件、技术响应文件所应包含的内容如下： 

10.2.1商务响应文件：

（1）响应函；

（2）供应商行贿犯罪记录承诺书；

（3）中小企业声明函；

（4）供应商基本情况表及声明；

（5）法定代表人证明书和法人代表委托书；

（6）供应商近三年已承接的主要项目一览表（附相关采购合同复印件加盖单位公章）；

（7）联合投标协议书；

（8）资格证明文件，包括：联合体各方的营业执照、税务登记证、会计师事务所执业证书（复印件加盖单位公章）；供应商信用信息查询记录，供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商主体信用记录（查询截止时点为2026年8月 9 日），并对查询的信用详情截屏打印并加盖单位公章；供应商财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。资格证明文件不满足征集文件要求的，将作为响应无效处理。
10.2.2技术响应文件：

（1）人员配备情况一览表；

（2）拟从事本项目服务人员及其技术资格一览表；
（3）拟担任本项目负责人一览表；

（4）拟从事本项目服务人员的详细情况表（每人一表）；
（5）项目负责人及项目组其他人员近三年已承接的主要项目一览表（附相关采购合同复印件加盖单位公章）；

（6）主要专业服务条目内容和程序；

（7）规章制度一览表；
（8）同类型项目案例模拟（自拟），包括但不限于模拟案例服务要点分析、服务风险等；

（9）针对本项目制定的相关服务方案等

供应商编制的服务方案应能够证明供应商提供的咨询服务是符合征集文件规定的合格的服务，包括但不限于对采购项目服务内容的理解以及供应商完成采购项目的具体实施计划、服务流程、方法，人力、物力、技术力量的投入，相关应急预案，服务质量保证措施等和相关说明；

（10）入围成交后的服务承诺及奖罚措施
（11）对服务满意度的自我考核测量方案以及供应商建议的服务质量检查方法或方案、对投诉处理的控制管理方案等；

（12）承诺函；

（13）供应商认为需要提供的其它说明和资料。

10.3上述文件中凡征集文件提供格式文本的以及要求“加盖单位公章”的材料须上传原件彩色扫描件。

10.4如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。征集人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供，否则视作供应商放弃潜在中标资格，并且征集人将对该供应商进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

10.5本项目不接受纸质响应文件。

11.投标内容填写说明

11.1获取了征集文件的潜在供应商应认真阅读征集文件的所有内容，按照征集文件和电子采购平台要求的格式填写相关内容。

11.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11.4响应文件须对征集文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供征集文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第10条（响应文件的组成及相关要求）规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

12.第一阶段响应报价

12.1第一阶段响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣）是第二阶段确定成交供应商的最高限价。所有响应报价均以人民币元为计算单位。响应价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣，应为考虑所有优惠后的最有竞争性价格，不得再以其他形式进行标后优惠，否则视为不诚信行为记入供应商诚信记录。响应报价应已经包含了购买相关服务的费用和所需缴纳的所有税费，并包含了完成全部服务内容所需的一切费用。

12.2供应商提供的财务监理中介服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。供应商不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

12.3供应商应按照征集文件中提供的响应文件格式完整地填写报价一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.4除征集文件说明并允许外，响应的每一种服务的单项报价以及采购项目的响应总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价将可能导致投标被拒绝。
12.5除征集文件中说明的量价关系折扣外，第一阶段响应报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的报价，征集人均将予以拒绝。
13.保证金

本项目不收取保证金。

14.响应文件的有效期

14.1自响应文件开启日起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于该规定期限的响应文件，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购中心可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

15.响应文件的签署及其他规定

15.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

15.2响应文件中凡征集文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则必须按征集文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在响应文件中。响应文件若有修改错漏之处，须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

15.3供应商应按征集文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制响应文件。凡征集文件提供有相应格式的，响应文件均应完整的按照征集文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任，供应商需承担其响应在评审时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

15.4用于网上招投标系统上传的扫描件等有关文件应确保清晰、可辨，供应商上传文件的电子数据量不应过大，因数据量过大导致无法正常投标、开标的，供应商将自行承担其责任后果，征集人不承担任何责任。

四、响应文件的递交和解密

16.响应文件的递交和解密

16.1供应商在制作响应文件后应在提交响应文件截止时间之前在上海政府采购网上将电子响应文件加密上传。

16.2采购代理机构将按《征集公告》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开启响应文件。
16.3响应文件开启程序在采购云平台进行，所有上传响应文件的供应商应登录采购云平台参加开启。开启主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。
16.4提交响应文件截止，采购云平台显示开启后，供应商进行签到操作，供应商签到完成后，由采购代理机构解除采购云平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其响应将作无效响应处理。因采购云平台系统原因导致供应商无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。如采购云平台开启响应文件的程序有变化的，以最新的操作程序为准。
16.5响应文件解密后，采购云平台根据响应文件中《报价信息》的内容自动汇总生成《报价信息》。供应商应及时使用数字证书对《报价信息》内容进行签名确认，供应商因自身原因未作出确认的视为其确认《报价信息》内容。
16.6在响应文件解密之后，供应商不得撤回响应文件。响应文件解密后撤回响应文件的行为将被记录在案，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。
17.响应文件截止时间

17.1响应文件须按照征集文件规定的响应文件开启时间、地点解密。

17.2采购中心推迟响应文件截止时间时，将通过“上海政府采购网” （http://www. zfcg. sh.gov.cn）公开发布。在这种情况下，采购中心和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

五、评审

18.评审

18.1采购中心根据有关法律法规和本征集文件的规定，结合本项目的特点组建评审委员会，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。评审委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评审委员会成员总数的三分之二。
18.2评审原则

（1）评审应严格按照征集文件的要求和条件进行； 

（2）评审委员会只对实质上响应征集文件的响应文件进行评价和比较；

（3）评审委员会根据《确定入围供应商及成交供应商》中规定的方法进行评审，并向征集人提交书面评审报告和推荐入围供应商候选人。
18.3确定入围供应商的评审办法：质量优先法，具体详见第六部分。
19.对响应文件的初审

19.1响应文件开启后，采购中心将组织对响应文件进行资格性检查，依据法律法规和征集文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。
19.2在详细评审之前，评审委员会对通过资格性检查的响应文件进行符合性检查，依据征集文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。
（1）实质上响应的响应文件是指与征集文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指供应商货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足征集文件的要求，或者实质上与征集文件不一致，而且限制了采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在响应文件开启后修正，但采购中心将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应征集文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果实质上没有响应征集文件的要求，评审委员会将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应符合实质性要求。

19.3初审中，响应文件中如果有下列计算或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾将按不利于出错供应商的原则进行修正：

（1）报价一览表内容与报价明细表及响应文件其他部分内容不一致的，以报价一览表内容为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）修正后的结果应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

19.4评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

20.响应文件的澄清

20.1评审委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评审委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时评审委员会可要求供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经供应商的法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2如评委会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审委员会有权通知供应商限期进行解释。若该供应商未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经评审委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

21.评审过程保密

21.1响应文件开启之后，直到授予供应商协议止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购中心或评审委员会的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

22.征集活动失败

22.1在提交响应文件截止后，参加响应的供应商不足2 家；在资格审查时，发现符合资格条件的供应商不足2 家的；或者在评审时，发现对征集文件做出实质响应的供应商不足2 家，评审委员会确定为征集活动失败的，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布失败公告。

22.2有下列情况之一的响应文件，将做无效投标处理：

(1)  响应文件无法按规定解密；

(2)  不具备征集文件中规定的资格要求的；
(3)  报价不按征集文件规定的计价办法投报或超过征集文件规定的预算金额或最高限制单价；

(4)  响应文件未按征集文件要求签署、盖章的；

(5)  未按规定格式填写,内容不全或字迹模糊,辨认不清；

(6)  经行贿犯罪档案查询，被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的；

(7)  经信用信息查询，投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
(8)  不同供应商的响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

(9)  供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，按征集文件规定提交备选方案的除外； 

(10)  响应文件未对征集文件作出完全的、实质性响应,导致响应无效；

(11)  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(12)  单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效；
(13)  因不可抗力造成响应文件遗失或损坏的。

六、确定入围供应商

23.确定入围供应商

除了第22条规定的征集活动失败情况之外，征集人将根据评审委员会推荐的入围供应商及排序情况，依法确认本采购项目的入围供应商。

24.入围结果公告及入围和未入围通知

24.1征集人确定入围供应商后，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。
24.2入围结果公告发布后，征集人将及时向入围供应商发出《入围通知书》通知入围，向其他未入围供应商发出《入围结果通知书》。《入围通知书》对征集人和供应商均具有法律约束力。

25.响应文件的处理

所有在响应文件开启会上被接受的响应文件都将作为档案保存，不论入围与否，征集人均不退回响应文件。

26.补充征集

如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

七、签订框架协议

27.签订框架协议

27.1入围供应商应当在《入围通知书》发出之日起30 日内与征集人签订框架协议。

27.2如果入围供应商无正当理由不及时签订框架协议的，征集人将取消其入围资格，并按照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第四十五条规定追究其法律责任。

27.3被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

八、询问和质疑

28   询问和质疑

28.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向征集人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对供应商的询问，征集人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

28.2供应商认为征集文件、征集过程或入围结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。其中，对征集文件的质疑，应当在其收到或下载征集文件之日起七个工作日内提出；对征集过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对入围结果的质疑，应当在入围结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一征集程序环节的质疑。
28.3质疑函应明确阐述征集文件、征集过程或入围结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求，提供相关事实依据、必要的法律依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

28.4征集人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

28.5对供应商询问或质疑的答复将导致征集文件变更或者影响征集活动继续进行的，征集人将通知提出询问或质疑的供应商，并在原征集公告发布媒体上发布变更公告。

28.6供应商提起询问和质疑，应当按照《徐汇区政府采购中心质疑答复处理规程》的规定办理。质疑函应当由质疑供应商法定代表人签字并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向徐汇区政府采购中心提交供应商法定代表人签署的授权委托书和身份证明。质疑函的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。接收质疑函的联系人：柳老师，联系电话：021-24092222*2591，通讯地址：上海市南宁路969号。

第三部分  采购需求

一、项目概述

徐汇区财务监理中介服务框架协议采购项目依据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》的有关规定，通过公开征集程序确定第一阶段入围供应商上限35家，包含建筑、安装等各种工程类型，并订立框架协议。在框架协议有效期内，原则上对于单次或单项采购金额在20万元及以下的财务监理中介服务项目，采购人可根据服务对象需求在入围供应商范围内通过直接选定方式最终确定第二阶段成交供应商。
协议期限：2年。如遇政策或市场情况变化，征集人可以在适当的时间进行下一期框架协议采购。
单次或单项采购金额在100万元及以上的财务监理中介服务项目，由采购人或服务对象依照政府采购规定另行单项采购。其他财务监理中介服务项目，确有需求可参照本框架协议相关规定执行。
二、服务内容及要求

财务监理机构负责自接受委托后对区级政府投资项目全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。

（一）资金监控

1、协助项目（法人）单位编制年度、月度资金用款计划。

2、协助项目（法人）单位对建设资金进行专项管理，督促项目（法人）单位严格按照批准的项目概算执行，不得挤占挪用。

3、审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设资金的流失和占用。

4、审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更、新增工程等工程用款，并出具书面意见。

（二）财务管理

1、协助项目（法人）单位按照基本建设财务管理的规定正确设置会计科目，建立健全项目（法人）单位基本建设财务管理制度和内部控制制度。

2、协助项目（法人）单位按照政府会计制度等规定，根据批准的概算对项目进行单独核算，指导编制相关财务报表。

3、审定项目的总预算、中期预算以及分年度的基建支出预算，并及时出具书面审核报告。

4、核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告、每年提交年度完成投资分析报告。项目全部完成后，审查全部费用，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行分析，向项目（法人）单位提供总结算审核报告。

5、协助项目（法人）单位对项目建设过程中的物资采购、保管、领用开展管理及财务核算。

6、协助项目（法人）单位正确编制工程竣工财务决算，确保决算数据的真实性和准确性，防止出现虚报、漏报、错报等情况，同时配合做好审计及竣工财务决算审批相关工作。

（三）投资控制

1、前期阶段

（1）审核建设项目的前期费用，并出具相应的书面意见。

（2）协助项目（法人）单位对初步设计概算进行预审，提出初步设计的技术经济分析和优化建议，特别是针对影响造价的主要因素做出具体分析、修正，并出具相应书面意见供项目（法人）单位参考。

2、招标阶段

（1）参与工程勘察、设计、施工、工程监理、设备采购等招标工作，对招标文件、最高投标限价和工程量清单进行审核，并出具书面审核意见。

（2）参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔等条款的合理性出具书面审核意见。

（3）参与管线搬迁的排摸旁站工作，对管线及绿化搬迁等前期工程方案预算进行审核。

（4）预判工程中可能出现的不确定因素，如涨价、设计变更、不可预见费等内容，并出具相关书面意见。

（5）参与有关工程项目的询价与审核，并出具相关的书面意见供项目（法人）单位参考。

3、施工阶段

（1）制定现场控制造价步骤与措施，并协助项目（法人）单位制定符合项目特点的造价控制实施细则。

（2）协调配合与工程监理单位（质量、进度控制）的工作，严格新增工程制度。

（3）参加工程例会和项目（法人）单位要求参加的其他工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

（4）审核施工单位上报并经工程监理单位认可的每月完成工作量报表，并提供当月付款建议书，经项目（法人）单位认可后，作为支付当月进度款的依据。

（5）收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助项目（法人）单位及时审核设计变更、新增工程等发生的费用，计算因此而产生的工程费用增减，并相应调整预算控制目标，避免不合理的费用支出。

（6）根据施工阶段的每月工作量与付款，核定各项变更费用，会同项目（法人）单位办理工程总结算。

（7）及时预警项目（法人）单位可能发生的工程费用索赔问题，向项目（法人）单位提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证项目（法人）单位在合同上的利益。当有关合同方提出索赔时，为项目（法人）单位提供确认、反馈索赔等咨询意见。

（8）协助项目（法人）单位检查各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，提供结（决）算报告及各项费用汇总表交项目（法人）单位归档。

（9）审核施工图预算，根据施工图做好合同工程量的计算、审核工作，及时调整超出合同范围或出现变化的工程量。

（10）对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

（11）做好工程钢材及预埋件计算、审核工作。

（12）做好对采购材料、设备合同执行情况等内容的定期检查。

（13）进驻项目现场参与管线临搬、明暗浜处理、临时设施拆除等隐蔽性、临时性工程计量工作，及时锁定工程量，并保留影像记录资料，避免事后无法追认。

4、竣工阶段

（1）及时审查施工单位递交的经项目（法人）单位认可的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）。

（2）及时审核材料及设备采购合同、服务类合同的最终结算金额，并提出审查结果书面报告。

（四）报告制度

财务监理机构应定期向项目（法人）单位提交书面报告，并抄送项目主管部门、区财政局、区发展改革委、区审计局等。

书面报告分为常规报告和专项报告两类：

常规报告包括项目投资动态分析报告、项目“三算”审核报告、财务监理工作月报、财务监理工作年度小结报告、财务监理工作总结报告等。常规报告应当及时反映财务监理工作成果。

专项报告包括超概算专题报告、超合同专题报告，以及其他需要反映事项而形成的各类书面报告（包含但不限于新增概算批复范围外内容、建设流程不规范、擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设方案、投资超出概算等情况）。专项报告应当及时反映预警项目建设过程中存在或需协调的问题。

（五）预算安排情况

全过程造价咨询：根据《上海市市级建设财力项目财务监理管理办法》及《徐汇区区级政府投资项目财务监理管理办法》要求，列入项目建设成本。本次采购涉及全过程造价咨询费用约1000万元/年。

三、入围服务要求

（一）工作要求
1、财务监理单位应对咨询项目实施有效的项目管理，对其承担各类财务监理项目的基础资料进行收集、归纳和整理，各类成果文件的编制、审核、审定和修改，成果文件的提交、报审和归档等，都应有具体的规定。
2、财务监理单位承担业务后，应编制财务监理服务项目的工作大纲。工作大纲的内容应包括项目概况、服务范围、工作组织、工作进度、人员安排、实施方案、质量管理等内容。
（二）质量管理要求
1、财务监理单位应建立相应的质量管理体系，并应通过计划管理、流程控制保证成果文件的质量。

2、财务监理单位出具的各类成果文件应由编制人编制，并由审核人、审定人进行二级审查。

3、相同口径下，同一成果文件，竣工结算审查结果综合误差率应小于3%。

（三）档案管理要求
1、财务监理单位应依照国家和行业档案管理的有关规定，建立、健全档案管理的各项规章制度，包括档案收集制度、统计制度、保密制度、借阅制度和库房管理制度以及档案管理人员守则等。

2、财务监理技术档案可分为成果文件和过程文件两类。成果文件包括不限于下列：概算分析报告、施工图预算审核报告、招标文件与工程量清单审核报告、财务监理月报/年报、合同执行情况专题报告、超概算专题报告、工程竣工结算审核报告、竣工财务决算审核报告、财务监理工作总结报告等；过程文件包括编制、审核、审定人员的工作底稿、相应电子版文件等。

3、财务监理单位的服务成果文件的保存期不少于10年，工程造价咨询的过程文件的保存期为不少于5年。保存期内接受采购人随时调阅的要求。

（四）其他要求

1、供应商响应的服务的技术、商务等条件不得低于采购需求。

2、在框架协议期内，不对已入围服务进行升级替换，如国家出台新的财务监理服务标准，供应商需满足新标准的要求。

四、履约管理要求

（1）对第二阶段确定成交供应商的管理：开展财务监理工作检查，对第二阶段入围供应商进行服务质量管理。

（2）协调框架协议履行中的纠纷：

入围供应商与项目单位或代建实施单位发生争议的，由争议方单独或共同向区财政局等项目监管机构提出，由区财政局等项目监管机构共同确定解决争议的方案；

入围单位与采购人发生争议的，由入围单位向监管机构提出协商，协商不一致的，可按程序向相关部门提出行政复议或向法院提起诉讼。

五、人员配备要求

（一）响应供应商人员要求

1、响应供应商应至少具有8名一级注册造价工程师（须含土建、安装专业的人员至少各1人）和3名注册会计师（本款所规定人数包括拟派项目负责人）。响应供应商提供的一级注册造价工程师和注册会计师不满足征集文件要求的作响应无效处理。
（二）拟派项目负责人要求

1、应配备至少2名项目负责人，拟派的项目负责人应是本单位（联合体）职工（以提供开标日前半年内任意一个月在本单位参加社会保险的证明为准）

2、项目负责人应具有土建或安装专业一级注册造价工程师执业资格。

3、入围供应商被选定为第二阶段财务（投资）监理项目成交供应商后，拟派的项目负责人须为成交项目的实际操作者，且每周驻工地现场时间不得少于3个工作日（全天），其余时间随叫随到，无故缺席将在合同款内给予处罚，第一次缺席扣除合同款CNY5,000.00元，第二次缺席扣除合同款CNY8,000.00元，第三次缺席扣除合同款人民币CNY10,000.00元，缺席三次以上，采购人有权要求限期更换项目负责人，更换后的项目负责人其执业资格不得低于征集文件中的要求，且必须取得采购人的书面认可。

（三）拟派项目组人员要求

项目组其他人员应按照项目规模、特点合理配置专业人员的专业和数量，同时还应满足以下条件：

1、单个项目组至少配备2名一级注册造价工程师（须含土建和安装专业）和1名注册会计师（本款所规定人数包括拟派项目负责人）
2、拟派项目组人员应都具有中级及以上职称；

3、拟派的项目注册造价师、注册会计师，均应是本单位（联合体）职工。

（四）其他要求

1、项目组所有人员应遵守国家法律、法规，具有良好的职业道德和严谨的工作作风，专业素质高，并且在近三年（2023～至响应截止日）内没有违法、违规执业行为。

2、拟派的项目负责人及项目组其他人员应在近三年（2023～至响应截止日）内有类似项目业绩，如有不尽其职或虚挂其名的情况，征集人和项目实施单位有权要求调换具有相应资历的人选，直至要求供应商退场并单方面终止合同。

3、若遇项目关键节点，项目负责人应每天到项目现场进行全程跟踪。若项目临时需要，须按采购人要求增加项目人员及到场时间。未经采购人及建设单位同意，成交供应商不得撤换项目负责人及项目组人员，否则按违约处理。

4、项目组人员数量及工种应满足项目工作需要。

5、项目组人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向参建单位介绍指定分包商和供应商。

6、成交供应商的项目财务管理和投资控制工作应按国家及上海市的最新规范、要求及标准等进行。所提供的咨询建议、结论意见、审计报告可靠、真实、准确，所有的咨询建议、结论意见、审计报告均应以书面方式提出并对其负责。

7、供应商一旦成交应在合同签订后 7 天内完成财务（投资）监理实施细则。

8、供应商应提供入围成交后实际从事本地区项目的人员配备的真实材料，具体包括：人员年龄、技术职称、执业资格、文化程度、工作经验等。主要人员调整需报请区财政局备案，否则将予以警告、列入黑名单、暂停委派等处罚。

9、若第二阶段成交，合同签订后如遇相关政策调整或甲方项目规划等任何因素调整或无法继续实施，合同自动终止，并甲方不承担任何经济责任。
六、付款方法：详见“框架协议文本”。

七、采购合同授予

确定第二阶段成交供应商应当由采购人或者服务对象依据服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

八、入围供应商的清退和补充规则

1.清退规则：入围供应商有《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，取消其入围资格或解除与其签订的框架协议。被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。
2.补充规则：如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

九、财务监理的回避原则

财务监理机构实行回避制度。如已参与项目的前评审、设计、招标代理、代建、工程监理等工作，或与承担上述工作的单位存在关联关系的，该财务监理机构应当回避，不得再承担本项目的财务监理工作。

十、商务响应要求

	类别
	要求

	承诺函
	响应供应商须承诺确保：

1、项目组所有人员应遵守国家法律、法规，具有良好的职业道德和严谨的工作作风，专业素质高，并且在近三年（2023～至响应截止日）内没有违法、违规执业行为；

2、单个项目组至少配备2名一级注册造价工程师（须含土建和安装专业）和1名注册会计师（本款所规定人数包括拟派项目负责人）

3、拟派项目组人员都具有中级及以上职称；

4、项目组人员具有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不向参建单位介绍指定分包商和供应商；

5、若遇项目关键节点，项目负责人每天到项目现场进行全程跟踪。若项目临时需要，按采购人要求增加项目人员及到场时间。未经采购人及建设单位同意，成交供应商不得撤换项目负责人及项目组人员，否则按违约处理；

6、拟派的项目负责人须为成交项目的实际操作者，且每周驻工地现场时间不得少于3个工作日（全天），其余时间随叫随到，无故缺席将在合同款内给予处罚，第一次缺席扣除合同款CNY5,000.00元，第二次缺席扣除合同款CNY8,000.00元，第三次缺席扣除合同款人民币CNY10,000.00元，缺席三次以上，甲方有权要求限期更换项目负责人。

7、入围成交后提供实际从事本地区项目的人员配备的真实材料，具体包括：人员年龄、技术职称、执业资格、文化程度、工作经验等。主要人员调整报请区财政局备案，否则将自愿接受财政局予以的警告、列入黑名单、暂停委派等处罚。

8、若第二阶段成交，合同签订后如遇相关政策调整或甲方项目规划等任何因素调整或无法继续实施，合同自动终止，并甲方不承担任何经济责任。

承诺函格式详见附件。

投标供应商须出具书面承诺函，对此作出明确承诺。


说明：对商务要求须出具书面承诺函，作出明确承诺。否则响应文件视为非实质性响应，作为响应无效处理。
第四部分  框架协议、合同条款及合同格式
徐汇区财务监理中介服务单位框架协议

甲方：（征集人）

乙方：（入围供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》和《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》之规定，甲方与乙方就协议采购事项，签署本框架协议。
一、项目基本情况

1.项目名称：徐汇区财务监理中介服务项目
2.项目编号：

3.项目需求：详见征集文件需求

4.最高限制单价：参考执行2016年市发改委、市财政局《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》(沪发改投〔2016〕70号)中财务监理费支出标准的七折（即优惠率：30%）。
二、第一阶段入围服务内容、服务标准、协议价格

详见入围结果公告

三、入围服务升级换代规则

在框架协议期内，不对入围服务进行升级换代

四、确定第二阶段成交供应商的方式

由采购人依据入围服务质量、经营活动中重大违法情况以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。
五、协议适用采购人或服务对象范围及履行合同的地域范围

1.适用采购人或服务对象范围：徐汇区各行政事业单位
2.履行合同的地域范围：徐汇辖区范围
六、资金支付方式、时间和条件

详见附件《建设工程造价咨询合同》
七、采购合同文本

详见附件《建设工程造价咨询合同》
八、框架协议期限

本框架协议签订之日起2年

九、入围供应商的清退和补充规则

1.清退规则：入围供应商有《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，取消其入围资格或解除与其签订的框架协议。被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。
2.补充规则：如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形，框架协议有效期内，征集人可以补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

十、协议方的权利和义务

1.甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有效期。

（4）制定统一的采购合同文本。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定的情形时，取消入围供应商的入围资格或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的代理商履约情况进行检查。

2.甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）建立用户反馈和评价机制，组织开展对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况作为第二阶段选定成交供应商的参考。

（5）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（6）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（7）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

3.乙方的权利

（1）乙方具有为甲方提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝甲方提出的以本次框架协议采购名义购买非入围服务事项或满足甲方超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对甲方在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以甲方名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

4.乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对甲方和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向有关部门报告。

（3）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向甲方提供相关服务。

十一、解决争议的方法

入围供应商与项目单位或代建实施单位发生争议的，由争议方单独或共同向区财政局等项目监管机构提出，由区财政局等项目监管机构共同确定解决争议的方案；

入围单位与采购人发生争议的，由入围单位向监管机构提出协商，协商不一致的，可按程序向相关部门提出行政复议或向法院提起诉讼。

十二、其他

1.本协议在协议各方签字盖章后生效。

2.本协议壹式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。

	甲方：
	乙方：

	地址：
	地址：

	法定代表人或授权代表：
	法定代表人或授权代表：

	联系方式：
	联系方式：

	
	签订日期：    年  月  日


 建设工程造价咨询合同

委托人：                         

咨询人 ：                              
第一部分　建设工程造价咨询合同

　　上海市               （以下简称委托人）与上海_____工程造价咨询有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1．项目名称：                              工程
2．服务类别：徐汇区政府投资项目财务监理中介服务
　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件； 
4. 《徐汇区政府投资项目财务监理管理办法（试行）》。
　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自     年　　月　　日开始实施，至　　年　　月　　日终结。

　　七、本合同一式 四 份，具有同等法律效力，双方各执 两份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

　　

　　

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

　　

　　

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

　　

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子信箱：

　　

　　

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章、以及《徐汇区政府投资项目财务监理管理办法（试行）》。

　　第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

　　第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条　咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

　　第六条　在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

　　第七条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条　委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条　委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条　委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

　　第十一条　委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

　　第十二条　委托人有下列权利：

　　1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任

　　第十三条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条　咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　第十五条　咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

　　第十七条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

　　第十九条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条　咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

　　第二十四条　正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

　　第二十五条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其　　他

　　第二十八条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条　除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

　　第三十二条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交上海仲裁委员会按照该会仲裁规则申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

 
第三部分　建设工程造价咨询合同专用条件

第二条　本合同适用的法律、法规及工程造价计价、监理考核办法和规定：
1、适用于合同条件的法律、法规是中华人民共和国法律、法规及有关的部门规章；

2、工程造价计价办法按上海市现行定额及有关政策规定；

3、本造价咨询服务项目对咨询人的考核，根据《徐汇区政府投资项目财务监理管理办法（试行）》执行，委托人有权按照该办法的规定，对咨询人进行相应处罚直至终止本合同。

第四条  建设工程造价咨询业务范围：
一、造价咨询服务内容：徐汇区政府投资项目财务监理中介服务，具体包括：

（一）资金监控

1、协助项目（法人）单位编制年度、月度资金用款计划。

2、协助项目（法人）单位对建设资金进行专项管理，督促项目（法人）单位严格按照批准的项目概算执行，不得挤占挪用。

3、审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设资金的流失和占用。

4、审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并出具书面意见。

（二）财务管理

1、协助项目（法人）单位按照基本建设财务管理的规定正确设置会计科目，建立健全项目（法人）单位基本建设财务管理制度和内部控制制度。

2、协助项目（法人）单位按照政府会计制度等规定，根据批准的概算对项目进行单独核算，指导编制相关财务报表。

3、审定项目的总预算、中期预算以及分年度的基建支出预算，并及时出具书面审核报告。

4、核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告、每年提交年度完成投资分析报告。项目全部完成后，审查全部费用，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行分析，向项目（法人）单位提供总结算审核报告。

5、协助项目（法人）单位对项目建设过程中的物资采购、保管、领用开展管理及财务核算。

6、协助项目（法人）单位正确编制工程竣工财务决算，并配合做好审计及竣工财务决算审批相关工作。

（三）投资控制

1、前期阶段的投资控制

(1)审核建设项目的前期费用，并出具相应的书面意见。

(2)协助项目（法人）单位对初步设计概算进行预审，提出初步设计的技术经济分析和优化建议，特别是针对影响造价的主要因素做出具体分析、修正，并出具相应书面意见供项目（法人）单位参考。

2、招标阶段的投资控制

(1)参与工程勘察、设计、施工、工程监理、设备采购等招标工作，对招标文件、最高投标限价和工程量清单进行审核，并出具书面审核意见。

(2)参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔等条款的合理性出具书面审核意见。

(3)预判工程中可能出现的不确定因素，如涨价、设计变更、不可预见费等内容，并出具相关书面意见。

(4)参与有关工程项目的询价与审核，并出具相关的书面意见供项目（法人）单位参考。

3、施工阶段的投资控制

(1)制定现场控制造价步骤与措施，并协助项目（法人）单位制定符合项目特点的造价控制实施细则。

(2)协调配合与工程监理单位（质量、进度控制）的工作，严格签证制度。

(3)参加工程例会和项目（法人）单位要求参加的其他工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

(4)审核施工单位上报并经工程监理单位认可的每月完成工作量报表，并提供当月付款建议书，经项目（法人）单位认可后，作为支付当月进度款的依据。

(5)收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助项目（法人）单位及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，计算因此而产生的工程费用增减，并相应调整预算控制目标，避免不合理的费用支出。

(6)根据施工阶段的每月工作量与付款，核定各项变更费用，会同项目（法人）单位办理工程总结算。

(7)及时预警项目（法人）单位可能发生的工程费用索赔问题，向项目（法人）单位提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证项目（法人）单位在合同上的利益。当有关合同方提出索赔时，为项目（法人）单位提供确认、反馈索赔等咨询意见。

(8)协助项目（法人）单位检查各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，提供整套合同、结（决）算报告及各项费用汇总表交项目（法人）单位归档。

(9)审核施工图预算，根据施工图做好合同工程量的计算、审核工作，及时调整超出合同范围或出现变化的工程量。

(10)对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

(11)做好工程钢材及预埋件计算、审核工作。

(12)做好对采购材料、设备合同执行情况等内容的定期检查。

4、竣工结算的投资控制

(1)及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）。

(2)及时审核材料及设备采购合同、服务类合同的最终结算金额，并提出审查结果书面报告。

（四）报告制度

财务监理机构应定期向项目（法人）单位提交书面报告，并抄送项目主管部门、区财政局、区发展改革委、区审计局等。书面报告分为常规报告和专项报告两类：

1、常规报告包括项目投资动态分析报告、项目“三算”审核报告、财务监理工作月报、财务监理工作年度小结报告、财务监理工作总结报告等。常规报告应当及时反映财务监理工作成果。

2、专项报告包括超概算专题报告、超合同专题报告，以及其他需要反映事项而形成的各类书面报告（包含但不限于擅自提高建设标准、扩大建设规模、改变建设方案、投资超出概算等情况）。专项报告应当及时反映项目建设过程中存在或需协调的问题。

（五）现场管理

财务监理机构拟派的项目负责人须为成交项目的实际操作者，且每周驻工地现场时间不得少于3个工作日（全天），其余时间随叫随到，无故缺席将在合同款内给予处罚，第一次缺席扣除合同款CNY5,000.00元，第二次缺席扣除合同款CNY8,000.00元，第三次缺席扣除合同款人民币CNY10,000.00元，缺席三次以上，委托人有权要求限期更换项目负责人，更换后的项目负责人其执业资格不得低于征集文件中的要求，且必须取得委托人的书面认可。

（六）监督检查

财务监理机构应自愿接受并配合各类监督检查工作，对于检查出的问题将责令整改，并根据情节轻重对相关财务监理机构予以口头警告、轮空财务监理委派或取消承接资格等处理。
二、工程概况：

工程名称：

工程地点：

开工日期：

竣工日期：

建筑面积：

结构类别：

建安工程预算：

三、建设单位：

四、施工单位：

双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：
委托人应在　日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
　　第十四条　咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

　　赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）

　　第二十四条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：
1、财务监理收费标准：

按照《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》(沪发改投〔2016〕70号)中财务监理费支出标准，并以   ％优惠计算。

按        万元计算，应计费金额为：

（100×    ％+    ×    ％+    ×   ％……）×   ％  ＝         万元。

2、酬金的支付时间与金额：

第一次支付：           元。

人民币大写: 

支付日期：

第二次支付：           元。

人民币大写: 

支付日期： 

　　第二十七条　双方同意用人民币支付酬金。
　　第三十二条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，提交上海仲裁委员会按照该会仲裁规则申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力；

　　　附加协议条款：
第五部分 响应文件格式

响应文件格式详见网上招投标系统相关附件
附件1  响应函

致：上海市徐汇区政府采购中心：

根据贵方_______________（项目名称、项目编号）采购的征集公告及参加征集活动邀请，____________（姓名和职务）被正式授权代表供应商______________（供应商名称、地址），按照采购云平台规定向贵方提交响应文件1 份。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定，我方的响应报价详见采购云平台报价信息。

2.我方已详细研究了全部征集文件，包括征集文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受征集文件的各项规定和要求，对征集文件的合理性、合法性不再有异议。

3.响应文件有效期为自响应文件开启之日起 90 日。

4.如我方入围，响应文件将作为本项目框架协议及采购合同的组成部分，直至框架协议及采购合同履行完毕止均保持有效，我方将按征集文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成框架协议及采购合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本征集活动有关的一切证据或资料。

6.我方已充分考虑到征集活动期间网上征集可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上征集的任何技术故障、操作失误造成响应内容缺漏、不一致或响应失败的，承担全部责任。

7.我方同意响应文件开启内容以采购云平台开启时的报价一览表内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对报价一览表中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对报价一览表内容无异议。

8.为便于贵方公正、择优地确定入围供应商及服务，我方就本次征集活动的有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

地址：____________________________________________________

邮编：____________　

电话：____________　

传真：____________

供应商代表姓名：              

供应商代表联系电话，e-mail：           

供应商(公章)：


供应商代表(签字)：


日　期：

报价一览表
项目名称：                                  

项目编号：                                
供应商名称：                              

	1
	2

	项目名称
	报价优惠率

	
	

	
	


注：1、报价须包含征集文件规定的全部服务内容及要求，采购方不再另行支付其他费用。

2、应投报单一优惠率，否则按响应无效处理。

3、最高限制单价：参考执行2016年市发改委、市财政局《上海市市级建设财力项目部分专业服务费用支出标准管理规定》(沪发改投〔2016〕70号)中财务监理费支出标准的七折（即优惠率：30%）。报价优惠率不满足最高限制单价要求的按响应无效处理。

供应商代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

附件2  供应商基本情况表及声明
（一）名称及其他资料：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、工商注册日期：

6、企业类型：

7、注册资本：

8、法定代表人或执行事务负责人姓名：

9、人员情况

从业人员数

专业技术人员数

（二）主要财务指标（2025年1月1日至2025年12月31日）并请如实另附单位财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
业务收入：                                 
风险基金额：                                
资产净值：                                 
（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明：（请如实填写）
上海市徐汇区政府采购中心：

    按照政府采购法实施条例要求，我单位郑重声明：我单位参与                  政府采购项目，在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中（没有/有）重大违法记录。特此声明。
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据征集人要求出示文件予以证实。

供应商（公章）：          

供应商代表(签字)：

填写日期：
附件3-1人员配备情况一览表

	项目组总人数
	

	其中：中高级职称人数
	

	   其中：注册造价工程师人数
	

	   其中：具有会计从业资格证人数
	


供应商（公章）：          

供应商代表(签字)：

填写日期：

附件3-2拟从事本项目服务人员及其技术资格一览表

    人  员  名  册 汇 总 表

填报单位：                      第   页 共   页

	序号
	姓  名
	出生年月　
	性

别
	学历
	职称

等级　
	执业资格及证章编号
	专业经历
	成功案例
	拟从事岗位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行制表。

2、我方承诺以上人员均为本单位职工，并按时交纳四金。并提供服务人员身份证及相关资格证书等证明材料复印件，并加盖单位公章。

3、此表作为入围成交后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

供应商（公章）：          

供应商代表(签字)：

填写日期：

附件3-3拟担任本项目负责人一览表

人  员  名  册 汇 总 表

填报单位：                      第   页 共   页

	序号
	姓  名
	出生年月　
	性

别
	学历
	职称

等级　
	执业资格及证章编号
	专业经历
	成功案例

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格格式自行制表。

2、请提供上述人员身份证及相关资格证书、工作履历、开标日前半年内任意一个月为上述人员依法缴纳社保费的证明等证明材料复印件，并加盖单位公章。
3、此表作为入围成交后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

供应商（公章）：          

供应商代表(签字)：

填写日期：
附件3-4拟从事本项目服务人员的详细情况表（每人一表）

	姓名
	
	出生年月
	
	文化程度
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	从事咨询服务工作年限
	
	联系方式
	

	执业资格
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话）



	近三年参与同类型咨询服务项目情况

	序号
	项目名称
	参与时间
	委托单位名称
	服务项目金额（万元）
	参与项目的角色

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


供应商（公章）：          

供应商代表(签字)：

填写日期：

附件4  供应商近三年来已承接的主要类似项目一览表
	序号
	年份
	项目名称
	合同金额
	业主情况
	项目主要内容

	
	
	
	
	单位名称
	经办人
	联系方式
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、如在本表格不能全部填写完，可按此表格格式自行制表填写。

2、提供相应采购项目合同复印件（合同需提供能体现单位、投资额、项目名称、时间等相关内容的合同等关键页证明资料），合同签署供应商主体应为造价咨询单位，加盖单位公章。
供应商代表签字：
供应商（公章）：

日期：      年      月      日
附件5 主要专业服务条目内容和程序

填报单位：                                           第   页 共   页

	序

号
	服务条目
	具体内容
	服务需具备的基本条件
	服务程序
	质量标准和质量保证措施

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 

1、按不同服务条目详细描述服务内容、程序及详细工作步骤（同时可结合具体内容以框架图示意）。

2、以上表格只用于向各供应商示意报价响应需反映的内容，具体格式可自行设计填写。

3、同时可结合 “服务质量管理流程示意图”等管理框架图示意说明。

供应商代表签字：
供应商（公章）：

日期：      年      月      日
附件6  规章制度一览表
	序号
	规章制度名称
	执行起始时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


各规章制度的具体内容另行提供。

供应商代表签字：
供应商（公章）：

日期：      年      月      日
附件7 法定代表人证明书和法人代表委托书
法定代表人证明书

                            先生/女士现担任                 职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：                            

公章（盖章）：

         年          月        日

法人代表委托书

兹委托                   先生/女士全权代理                （采购项目和编号）的征集活动。

特此证明。

                           供应商法定代表人姓名（印刷体）：             

                           供应商法定代表人签字、盖章：              

公章（盖章）：

              年          月        日

附件8 供应商行贿犯罪记录承诺书
上海市徐汇区政府采购中心：

                              （供应商全称）现参与你单位组织的                           项目征集活动，并承诺本公司根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已申请加入上海市政府采购供应商库，且在3年内无行贿犯罪行为记录。

供应商全称：             

公章（盖章）：

法定代表人签字、盖章：          

附件9 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                  日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：各行业划型标准：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件10   财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函
我方（供应商名称）参加（单位名称）组织的（项目名称）征集活动，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：
1.具有健全的财务会计制度；
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（公章）
日期：
附件11

承诺函

致：上海市徐汇区财政局
针对   (项目名称/项目编号)   项目   (响应供应商名称)  ，我单位作出如下承诺：
1、项目组所有人员应遵守国家法律、法规，具有良好的职业道德和严谨的工作作风，专业素质高，并且在近三年（2023～至响应截止日）内没有违法、违规执业行为；
2、单个项目组至少配备2名一级注册造价工程师（须含土建和安装专业）和1名注册会计师（本款所规定人数包括拟派项目负责人）

3、拟派项目组人员都具有中级及以上职称；

4、项目组人员具有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不向参建单位介绍指定分包商和供应商；

5、若遇项目关键节点，项目负责人每天到项目现场进行全程跟踪。若项目临时需要，按采购人要求增加项目人员及到场时间。未经采购人及建设单位同意，成交供应商不得撤换项目负责人及项目组人员，否则按违约处理；

6、拟派的项目负责人须为成交项目的实际操作者，且每周驻工地现场时间不得少于3个工作日（全天），其余时间随叫随到，无故缺席将在合同款内给予处罚，第一次缺席扣除合同款CNY5,000.00元，第二次缺席扣除合同款CNY8,000.00元，第三次缺席扣除合同款人民币CNY10,000.00元，缺席三次以上，甲方有权要求限期更换项目负责人。
7、入围成交后提供实际从事本地区项目的人员配备的真实材料，具体包括：人员年龄、技术职称、执业资格、文化程度、工作经验等。主要人员调整报请区财政局备案，否则将自愿接受财政局予以的警告、列入黑名单、暂停委派等处罚。

8、若第二阶段成交，合同签订后如遇相关政策调整或甲方项目规划等任何因素调整或无法继续实施，合同自动终止，并甲方不承担任何经济责任。
特此承诺!

供应商代表签字：

供应商(公章)：

日期：

说明：本承诺函为实质性响应条款，不满足征集文件要求的响应文件视为非实质性响应，作为响应无效处理。
附件12 联合投标协议书

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

根据《政府采购法》第二十四条之规定，甲乙双方经协商一致，就上海市徐汇区政府采购中心__________________征集活动进行联合投标，现就联合进行投标之事宜，达成如下协议： 

一、各方一致决定，以                           为主办人进行报价响应，并按照征集文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次响应过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据征集文件规定及征集活动内容而对征集人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果入围成交并签订合同，则联合投标各方将共同履行对征集人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次征集活动而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合投标各方各自承担的工作范围：

1、甲方的工作范围包括：

2、乙方的工作范围包括：

五、本次联合投标中，联合投标各方各自承担的义务：

1、甲方承担的义务

2、乙方承担的义务

六、本次联合投标，甲方合同金额占比  %，乙方合同金额占比  %。

七、本协议提交征集人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、 本协议一式三份，甲乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分提交上海市徐汇区政府采购中心。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

年  月   日                                 年  月   日
附件:上海市徐汇区政府采购项目验收书（服务类）

供应商：                           采购单位：
	采购编号
	采购项目
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	项目金额合计
	

	    验收内容

	一、

规章制度
	1、人员管理
	

	
	2、设备运维
	

	
	3、服务管理
	

	
	4、应急管理
	

	
	……
	

	
	
	

	二、

运行记录
	人员上岗及培训
	

	
	2、设备检测记录
	

	
	3、巡更记录
	

	
	4、内审记录
	

	
	……
	

	
	
	

	三、

现场实地检查情况
	

	验收

意见


	验收小组意见：

结论：该服务采购项目验收合格（或不合格）。

	
	验收小组签字：

组长：

组员：

                                                       年  月  日

	
	供应商盖章： 


	采购单位盖章：


备注：1、采购人须按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》第三章第十条“验收的基本程序”组织验收。2、政府向社会公众提供的公共服务项目（包括：以物为对象的公共服务，如公共设施管理服务、环境服务、专业技术服务等；以人为对象的公共服务，如教育、医疗卫生和社会服务等），验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。3、该表式仅供参考。

第六部分  确定入围供应商及成交供应商

一、第一阶段确定入围供应商的评审方法与评审规则

（一）评审方法

本项目确定第一阶段入围供应商的评审方法采用“质量优先法”。根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》及政府采购相关规定，对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务进行质量综合评分，质量评分从高到低排序，得出相应名次。如出现得分并列情况时，则由评审委员会根据政府采购云平台规则确定名次。排序前80%的供应商（去尾法取整数）作为入围供应商（不超过35家），且至少淘汰一家供应商。

（二）评审规则

（1）评审委员会由专家和征集人代表组成,对各供应商的响应文件进行甄别并经算术修正后得出各响应报价得分，最终结果取算术平均值。

（2）参加评审的专家为上海市政府采购咨询专家库中的专家，并在评审前按规定程序产生。

（3）任何人不得干预评审委员会成员的评审权利，评审及评分表要保存备查。

（4）评审委员会成员必须对所有供应商作出评审。

（三）“质量优先法”评审细则

1、财务监理服务方案及自拟案例模拟（30分）

1）财务监理服务方案（15分）

评审内容：财务监理服务方案总体思路、各阶段服务的实施安排与工作流程、对项目重点、难点的分析及应对措施。评审标准：服务方案总体思路清晰、各阶段服务的实施安排与工作流程全面、合理，具备可操作性，对项目重点、难点分析明确，应对措施合理且有针对性进行评审。打分区间可根据主观评判划分为（15-13分），（13-9分），（9-6分）三档。

2）自拟案例模拟（15分）

评审内容：自拟案例，评审标准：自拟案例分析全面规范、要点突出、流转文档清晰等。打分区间可根据主观评判划分为（15-13分），（13-9分），（9-6分）三档。

2、项目负责人（15分）

1）项目负责人资历与能力情况（8分）

评审内容：项目负责人职业资历、工作能力等情况。评审标准：具有相应资质证书、类似项目服务的业绩证明材料齐全、工作经历丰富、工作能力强等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（8-7分），（7-5分），（5-3分）三档。

2）项目负责人人员数（7分）

根据提供的满足征集文件要求的项目负责人人员数进行打分，配备2人的得4分，每增加1人加1分，直至满分7分，不足2人的得0分。

3、项目组人员配置（15分）

评审内容：项目组其他人员的的人员资质、同类项目工作经验、项目组成员专业配备等。评审标准：人员配备科学合理、资质齐全、同类项目经验丰富等情况进行打分。打分区间可根据主观评判划分为（15-12分），（12-9分），（9-6分）三档。

4、项目管理架构及管理制度（10分）

评审内容：供应商提供的项目管理架构及管理制度。评审标准：项目管理架构完善清晰，项目管理制度、档案管理制度健全、完善，有激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8分）、（8-5分）、（5-3分）三档。

5、服务承诺和奖惩措施（10分）

评审内容：供应商提供的相关本项目服务承诺及保障、服务质量检查方案、奖惩措施等。评审标准：服务承诺及保障丰富，服务质量检查方案有针对性和可操作性，奖惩措施及惩处机制完善，奖罚条例明确、合理等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8分）、（8-5分）、（5-3分）。

6、近3年类似项目业绩（10分）

根据供应商提供的近3年类似项目业绩进行打分，近三年（2023年～至响应截止日）具有类似项目业绩（已完成或正在进行中的），每提供1个业绩加1分，直至满分10分。（业绩需提供能体现单位、投资额、项目名称、时间等相关内容的合同等关键页证明资料），业绩证明材料如超过10个，则选取响应文件中前10个进行评审。）合同签署供应商主体应为造价咨询单位。

7、综合服务能力及响应文件响应度（10分）

评审内容：供应商综合服务能力及响应文件响应度。评审标准：供应商综合服务能力强、相关信誉好、响应文件整体响应度高等情况进行综合评审。打分区间可根据主观评判划分为（10-8分）、（8-5分）、（5-3分）三档。
二、第二阶段确定成交供应商的方式与采购合同授予

（一）确定方式

确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人或者服务对象依据服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。入围供应商第一阶段响应报价（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人或者服务对象确定第二阶段成交供应商的最高限价。

（二）采购合同授予

采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订采购合同。根据实际采购数量和协议价格确定合同总价的，合同中应当列明实际采购数量或者计量方式。采购人和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。
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