ZC20260024          长宁区应急管理综合信息平台建设竞争性磋商项目          需求文件

长宁区应急管理综合信息平台建设竞争性磋商项目
需求文件
目录
1

一、 项目概况

1二、 项目建设内容


12.1 建设内容概述


22.2 软件开发需求


22.2.1 软件开发清单


52.2.2 具体服务内容


72.3 适用技术规范与规范性文件


72.4 技术指标需求


82.5 性能指标需求


8三、 电子政务云资源需求


9四、 项目实施要求


94.1 总体实施要求


104.2 技术架构


104.3 项目周期要求


104.4 实施资源要求


114.5 售后服务要求


124.6 应急响应要求


124.7 培训要求


134.8 质量标准


134.9 验收要求


144.10 技术文件要求


154.11 付款方式




项目概况
长宁区应急管理综合指挥系统于2021年启动建设，经历了1.0至3.0版本的迭代升级，是长宁区应急管理局日常管理和应急指挥的基础性业务系统。系统以日常可监管、应急可联动为目标，聚焦值班值守、应急预案、应急资源和应急指挥等业务的数字化转型，达成了从无到有的转变。目前，项目建设了应急门户、应急演练、执法监管、应急避难场所管理、应急“一张图”和指挥移动端等子系统，打造了三端联动的应用模式，有效发挥了系统在日常管理、实战指挥中的作用。
为进一步拓展与延伸长宁区应急管理综合指挥系统在实战应用方面的应用，本项目搭建区应急管理综合信息平台，重点围绕基层应急管理能力提升与风险防控、防灾减灾需求，在数据治理的基础上打造自然灾害风险与防灾避险地图，并进行防汛防台应急避难安置、日常值守保障、隐患排查治理等专项应用场景的建设，从而补齐本区安全生产风险防控、自然灾害综合指挥等短板弱项，进一步提升全区防灾减灾救灾能力。
项目建设内容
本项目为基于长宁区应急管理综合指挥系统的提升与拓展，项目应根据现有系统建设情况，充分考虑与现有系统用户体系、数据等对接。

建设内容主要包括自然灾害风险与防灾避险地图、隐患排查治理专项场景、防汛防台应急避难安置专项场景、事故灾难和自然灾害专项指挥场景及应急数据治理等五个部分。

建设内容概述
主要建设内容包括以下五方面：
（一）自然灾害风险与防灾避险地图

依托现有的自然灾害风险普查成果，综合相关区域自然灾害危险性、承灾体脆弱性、减灾资源以及其他要素信息，绘制形成不同行政单元、不同专题的自然灾害风险与防灾避险地图，并结合数字化应用场景，打造大屏端、PC端、随申办APP移动端数字地图，辅助相关部门研判自然灾害风险。项目计划在长宁区2个街镇先行试点。
（二）隐患排查治理专项场景

借助隐患排查（计划任务/隐患记录）、专项整治（如厂房仓库、电动自行车）、研究推进和统计分析等功能，汇聚并分析基层上报的隐患数据，实现隐患排查数据与执法监管、风险预警等系统的互联互通，形成隐患发现、整改、销号的闭环管理机制。同时，引入AI大模型，智能辅助隐患排查上报与隐患整改等业务环节，持续提升安全隐患智能化监管能力。
（三）防汛防台应急避难安置专项场景

聚焦应急避难安置环节，开发集安置点服务保障、转移避险方案、人员扫码入驻、避灾转移安置情况等于一体的专项应用模块，实现避难场所容量、物资储备、人员转移、周边资源等信息的动态监测与可视化展示，结合气象预警信息和响应等级，自动生成人员转移和安置方案并推送至相关责任单位。
（四）事故灾难和自然灾害专项指挥场景
在大安全大应急框架下，完善应急指挥机制，结合专项指挥体系架构，配套建设事故灾难和自然灾害专项指挥场景，通过指挥运行管理模块和平板端决策看板的开发，加强数据汇聚与应用，初步构建起“大屏端、PC 端、平板端、移动端”四屏联动、四端融合的实战模式。
（五）应急数据治理

开展应急管理综合信息平台的数据治理工作，对现有数据进行全面梳理与评估，实施数据的清洗、关联、比对、整合以及分类标识操作，并构建数据资源目录，为后续自然灾害数据、事故灾难数据、防灾减灾数据等的高效汇聚与共享应用奠定基础，从而满足各专项应用场景对数据服务的需求。

软件开发需求
软件开发清单
软件开发清单如下：
	子系统名称
	模块名称
	模块要求

	自然灾害风险与防灾避险地图
	防灾减灾资源管理
	需支持对自然灾害防灾减灾资源进行分层次维护管理，实现自然灾害风险维护及危险对象、减灾资源、自救提示等信息的维护管理。

	
	区级综合风险地图
	基于各类自然灾害风险要素数据的汇聚与整合，绘制形成不同行政单元、不同专题的自然灾害风险与防灾避险地图，需包含但不限于自然灾害、大风灾害、洪涝灾害等风险专题

	
	公众版防灾避险提示地图
	基于移动端公众号/随申办市民云，向村居和社会公众提供自然灾害风险与防灾避险提示地图，需支持综合风险信息、周边减灾资源、应急避险路线、自救提示信息的查看功能。

	隐患排查治理专项场景
	研究推进模块
	需涵盖专项方案、部署情况、领导检查和相关文件等功能，支持研究推进相关信息的维护管理。

	
	隐患治理清单
	从隐患分布、排查整治角度切入，结合GIS空间数据分析安全隐患在时间、空间维度上的规律，包含但不限于隐患分类、隐患来源、整改情况、街镇上报情况、企业上报情况、行动进展情况及隐患发现趋势等统计分析

	
	智能隐患筛查模块
	支持根据隐患地址或现场照片等自动推算给出适合的隐患类型、等级，同时提示针对性整改措施及合理整改期限，为隐患排查上报与隐患整改等业务提供智能支撑。

	
	企业安全专项整治专题
	需涵盖企业基本信息管理、企业自查自纠表、厂房仓库安全专项整治排摸、专项整治汇总表以及企业安全专项整治应用专题等功能。

	
	电动自行车
风险管控专题
	将排摸的停放充电场所、风险隐患场所、经营店铺等数据在图上撒点，形成电动自行车风险地图，助力全区电动自行车充电安全的集中管控。

	防汛防台应急避难安置专项场景
	结合防汛防台工作的特点与需求，聚焦应急避难安置环节，需提供安置点、转移避险方案等的维护以及人员扫码入驻等功能。

	事故灾难和自然灾害专项指挥场景
	指挥体系管理模块
	需设计开发专项指挥部管理、指挥编组管理、人员编成管理、响应流程管理、指引清单管理等指挥体系管理功能，形成一套完整、高效的指挥体系。

	
	指挥运行管理模块
	围绕指挥体系匹配、案例指引、指令下达、处置反馈等关键环节，建立跨区域、跨部门、跨层级快速响应、高效协同的数字化实战指挥体系。

	
	平板端决策看板
	集成各专项指挥部实时数据、资源状态、处置进展等核心信息，为现场领导进行科学高效指挥提供辅助决策支持。

	应急数据治理
	数据提取处理
	对已接入的原始库数据进行提取操作，根据数据接入过程中对数据定义的结果，从源格式数据中提取出目的格式数据。

	
	数据清洗处理
	根据数据定义结果对原始库中的数据进行过滤、去重、格转、校验等操作，生成满足标准及质量要求的数据。

	
	数据标签处理
	基于应急数据标签、业务知识库，利用标签引擎对数据进行比对分析、模型计算，并对其打上标签，为应急数据进行分类。


具体服务内容
自然灾害风险与防灾避险地图
依托现有的自然灾害风险普查成果，综合相关区域自然灾害危险性、承灾体脆弱性、减灾资源以及其他要素信息，绘制形成不同行政单元、不同专题的自然灾害风险与防灾避险地图。项目计划在长宁区2个街镇先行试点。
需支持对自然灾害防灾减灾资源进行分层次维护管理，实现自然灾害风险维护及危险对象、减灾资源、自救提示等信息的维护管理与查询导出。
需绘制形成不同行政单元、不同专题的自然灾害风险与防灾避险地图，包含但不限于自然灾害、大风灾害、洪涝灾害等风险专题。
基于移动端公众号/随申办市民云，向村居和社会公众提供自然灾害风险与防灾避险提示地图，需支持综合风险信息、周边减灾资源、应急避险路线、自救提示信息的查看功能。
隐患排查治理专项场景

借助隐患排查（计划任务/隐患记录）、专项整治（如厂房仓库、电动自行车）、研究推进和统计分析等功能，汇聚并分析基层上报的隐患数据，实现隐患排查数据与执法监管、风险预警等系统的互联互通，形成隐患发现、整改、销号的闭环管理机制。
需涵盖专项方案、部署情况、领导检查和相关文件等功能，支持研究推进相关信息的维护管理。
需从隐患分布、排查整治角度，结合GIS空间数据分析安全隐患在时间、空间维度上的规律，包含但不限于隐患分类、隐患来源、整改情况、街镇上报情况、企业上报情况、行动进展情况及隐患发现趋势等统计分析。
需根据隐患地址或现场照片等自动推算给出适合的隐患类型、等级，同时提示针对性整改措施及合理整改期限，为隐患排查上报与隐患整改等业务提供智能支撑。
需涵盖企业基本信息管理、企业自查自纠表、厂房仓库安全专项整治排摸、专项整治汇总表等模块功能，并形成企业安全专项整治专题，以图层开关的形式展示厂房仓库一张图。
需设计电动自行车风险管控专题，要求将排摸的停放充电场所、风险隐患场所、经营店铺等数据在图上撒点，形成电动自行车风险地图，助力全区电动自行车充电安全的集中管控。
防汛防台应急避难安置专项场景
聚焦应急避难安置环节，设计开发集安置点服务保障、转移避险方案维护、人员扫码入驻、安置点详情、避灾转移安置情况等于一体的专项应用模块，实现场所启用、安置进度、安置人数等信息的动态监测与可视化展示，实时掌握转移安置情况。
事故灾难和自然灾害专项指挥场景
在大安全大应急框架下，完善应急指挥机制，结合专项指挥体系架构，配套建设事故灾难和自然灾害专项指挥场景，通过指挥运行管理模块和平板端决策看板的开发，加强数据汇聚与应用，初步构建起“大屏端、PC 端、平板端、移动端”四屏联动、四端融合的实战模式。
需设计开发专项指挥部管理、指挥编组管理、人员编成管理、响应等级管理、响应流程管理、指引清单管理等指挥体系管理功能，形成一套完整、高效的指挥体系。
需设计开发指挥运行管理模块，围绕指挥体系匹配、处置规程、案例指引、指令下达、处置反馈等关键环节，建立跨区域、跨部门、跨层级快速响应、高效协同的数字化实战指挥体系，实现四端协同作战。
需设计平板端决策看板，集成各专项指挥部实时数据、资源状态、处置进展等核心信息，为现场领导进行科学高效指挥提供辅助决策支持。功能包含但不限于签到情况、指令签收、专家意见、领导批示、危化品知识库及领导决策看板等。
应急数据治理
需对现有数据进行全面梳理与评估，实施数据的清洗、关联、比对、整合以及分类标识操作，并构建数据资源目录，为后续自然灾害数据、事故灾难数据、防灾减灾数据等的高效汇聚与共享应用奠定基础。
本项目重点进行数据提取、数据清洗与数据关联、数据标识等数据治理工作。
需对已接入的原始库数据进行提取操作，根据数据接入过程中对数据定义的结果，从源格式数据中提取出目的格式数据。
能够根据数据定义结果对原始库中的数据进行过滤、去重、格转、校验等操作，生成满足标准及质量要求的数据。
需基于应急数据标签、业务知识库，利用标签引擎对数据进行比对分析、模型计算，并对其打上标签，为应急数据进行分类。

适用技术规范与规范性文件
《上海市长宁区综合防灾减灾规划（2023—2035年）》

《关于进一步提升基层应急管理能力的实施意见》
《基层单元公众版自然灾害风险与防灾避险提示地图编制及推广应用工作指南》

《计算机软件测试文件编制规范》(GB/T9386-2008)

《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB/T8567-2006)

《信息安全质量管理体系》(ISO27001-2013)

《信息安全技术信息安全风险评估规范》(GB/T 20984-2007)

《信息技术信息安全管理实用规则》(GB/T 19716-2005)

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)

《关于印发信息安全等级保护管理办法的通知》(公通字[2007]43 号)

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 (GB17859)

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本采购文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
技术指标需求

	序号
	技术考核指标
	指标值

	1
	 软件开发完成率
	100%

	2
	系统功能完成率
	100%

	3
	一次性验收合格率
	100%

	4
	系统稳定性
	≥99%

	5
	平均故障修复时间
	<60分钟

	6
	软件测评
	通过

	7
	密码测评
	通过

	8
	安全测评
	通过


性能指标需求

本项目系统性能需求如下：
保持系统全天稳定运行，具有容错容灾备份机制及高可靠性，平均无故障时间不小于7天、平均恢复时间应小于1小时；

各系统应免费开放接口，实现数据互通、业务协同；

兼容主流服务器、存储设备、操作系统、浏览器等，并适配主流移动终端；

系统最大并发用户数不小于总用户数的10%；

依据业务管理模式，强化交互控制、界面友好、易用操作等设计；

系统部署应具备较高可移植性，满足跨平台的快速迁移；

系统业务数据容量过大时，支持分布式存储、负载均衡等。

电子政务云资源需求
本项目建设依托于长宁区政务云资源，以满足网络访问以及系统实施部署的资源要求。本次不新增服务器资源，具体需求如下表：
	序号
	服务器名称
	配置要求
	操作系统
	网络
	数量
	备注

	1
	应用服务器
	CPU:16核

内存：32GB

系统盘：256G
数据盘：1T
	银河麒麟
	政务外网
	1
	

	2
	应用服务器
	CPU:16核
内存：32GB
系统盘：256G
数据盘：1T
	银河麒麟
	政务外网
	1
	

	3
	数据库服务器
	CPU:16核
内存：64GB
系统盘：256G
数据盘：2T
	银河麒麟
	政务外网
	1
	

	4
	数据交换前置服务器
	CPU:16核
内存：32GB
系统盘：256G
数据盘：2T
	银河麒麟
	政务外网
	1
	开通和市局数据中台服务器10.87.150.24的访问权限


项目实施要求
总体实施要求
1.投标方必须充分理解长宁区应急管理综合信息平台与现有长宁区应急管理综合指挥系统的关系，要求本项目须在区应急管理综合指挥系统的基础上进行深化与拓展，实现与已有系统的无缝对接。投标单位需给出相关建设方案。
2.本项目所有的开发功能都必须符合《上海市应急管理信息化发展规划》要求，不允许脱离现有规划单独建设。
3.安装调试过程中，不得对现有长宁区应急管理综合指挥系统的运行造成任何相关影响，并且必须保证与现有长宁区应急管理综合指挥系统进行无缝衔接。
4.投标方需配合实施长宁区应急管理综合信息平台的数据对接联调、大屏展示对接工作，能够满足系统的完备性和可扩展性，完成应用软件部署、配置和联调，并负责业务应用系统的售后维护工作。

技术架构

系统涉及到较为复杂的数据、业务和应用，考虑到后续扩展和维护等需要，承建商应采用SOA架构和云服务技术构建系统，将相关应用系统和业务进行梳理，把复杂的业务逻辑、通讯协议转换、复杂数据格式转换等封装成服务，并能够实现不同应用子系统之间的互联互通和数据交换，以满足业务变化、流程整合的需要。

项目周期要求
本项目要求供应商在合同签订后7个月内完成项目需求分析、软件开发、环境调试、系统部署、试运行、培训、验收等工作。
实施资源要求

项目团队人员配置科学合理、分工明确，需至少包括项目经理、技术经理、UI设计、软件工程师、测试人员、部署实施等角色。
项目组团队需保持稳定。投标方需承诺项目经理、技术经理、核心工程师专职承担本项目工作，未经采购方许可不得更换。投标方需提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。
在项目实施过程中，投标方需按照采购方的要求更换其认为不合适的人员。
（一）人力资源
1.在本项目的执行过程中，指定专职于本项目的项目经理和核心技术人员，确保项目顺利实施。
2.投标方有相关系统集成项目开发经验的实施团队，该团队具有成功的相关业务系统实施案例。
3.人员投入要求：
项目经理：5*8小时驻场，全程参与项目直至验收完成；
软件开发人员：建设阶段每周不少于3天，每天不少于8小时；
测试人员：测试阶段每周不少于2天，每天不少于8小时；
实施运维人员：上线及试运行期间按需驻场，质保期内提供定期巡检与运维服务。
4. 投标方在技术方案中应列出详细人员配置计划，包括人员姓名、年龄、工作经验、学历和在本项目中的职责分工，并提供主要人员和组成人员的资质证书、职务、职称等证明材料（需提供项目团队的在职证明）。
5. 项目经理应根据本项目实际情况及特点，针对性地组建本项目实施团队，实施团队成员应至少包括：
	序号
	人员类型
	人数
	工作职责或要求
	其他

	1
	项目经理
	1
	负责项目整体实施的协调工作
	项目经理具有系统集成项目管理师资质或PMP证书（需提供复印件），具有5年以上类似项目管理工作经验，承担过两个以上较大规模项目的实施任务。

	2
	系统架构师
	1
	负责系统需求调研与概要设计、架构设计
	1）相关工程师应具有丰富的类似项目实施工作经验。
2）大学本科学历以上且工作经验一年以上的技术人员不少于5人

	3
	软件工程师
	3
	负责对业务应用系统进行软件开发、调试工作
	

	4
	UI设计
	1
	负责系统界面设计
	

	5
	质量管理工程师
	1
	负责根据公司ISO质量标准要求，对工程实施全过程质量监督与检查
	

	人员总数和驻场办公人数
	共7人，其中1人需在项目实施期间驻场办公


▲投标方需在响应文件中承诺：服务期内原则上不允许更换项目组人员。如特殊情况驻场维护工程师需要离开现场则需向采购人报告，需提前一个月报请采购人认可，并配备同资质人员,经允许后才能离场。

（二）场地要求
为确保项目建设工作的顺利进行，及时响应采购方的业务需求，投标方应当提供本地化服务能力，须提供本地经营场所房屋产权证明或租赁合同。
（三）设备配备和软件资源要求
要求投标方配备必要的硬件设备和软件工具，如设计开发用的计算机、工具软件等。

售后服务要求
中标人应对本项目开发的软件应用系统提供至少1年的免费质保和售后运维服务（从项目验收通过之日起计算）。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。如果项目中超过上述对应期限的，供应商可以收取合理的运维与保修费用。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：采购文件内包含的软件系统。

投标方在本市应设立常驻服务机构，处理所有售后服务。
投标方需向招标方提供其现场服务联系机构的电话和联系人姓名，并且提供全天候（5×8小时）的热线电话响应服务。
投标方应提供质保期内的日常运维方案和应急响应预案。
投标方须具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件、数据维护等项目实施范围内的服务保障。
投标方必须承诺，维护期内的技术服务免费。
免费质保服务期内，要求投标人除提供常规系统维护服务外，重要指挥会议需驻派技术人员到场，提供系统监控保障，保证系统正常运行。
软件故障报修的响应时间：30分钟内响应。如果平台在检修8小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供采用备份系统进行修复供甲方使用。
应急响应要求
供应商对系统故障应能够及时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求
投标方应负责对系统使用单位提供业务操作培训，提供培训计划以及培训内容，提供相应的操作手册，应提供详细培训方案。

在12个月的质量保证期内，提供至少2次与项目相关的必要培训。
供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
投标方需选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责技术培训工作。培训人员在培训期的全部费用，计入合同报价。
在投标书中提供详细的培训方案，包括培训内容、培训计划、培训大纲和培训人次。培训内容应包括应用操作培训、数据维护培训、系统管理培训、系统日常维护培训等内容。
质量标准
1.中标方所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
2.中标方所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
3.中标方应遵循规范的软件开发过程，要求根据软件生命周期中的各个阶段设定里程碑，每个里程碑阶段结束时需进行该阶段的质量评审，评审通过后继续下一阶段项目建设。
4.中标方应成立项目管理小组，管控质量。项目管理小组设立专门的质量控制人员，对项目组织质量、过程管理质量、要素质量等进行管理控制，对问题的整改实施进行全过程跟踪。

验收要求
本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。
（2）初验前，供应商须完成软件开发、软件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购方递交初验通知书。采购方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。
（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。
（4）自初验通过之日起，采购方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。
（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购方信息系统已准备就绪等待终验。采购方在收到终验通知后的30个工作日内发起组织专家验收会。
（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。
（7）如果由于采购方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。
（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

技术文件要求
供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件； 
－ 技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）； 
－ 项目文档，应该包括：
软件需求说明书；

系统总体设计说明书；

应用软件功能清单；

用户操作手册；
软件测评报告；
安全测评报告；
密码应用测评报告。

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

付款方式

第1期支付：合同总价的30%，合同签订后采购人收到中标供应商的发票10个工作日内向中标供应商支付合同总价款30%。

第2期支付：合同总价的20%，项目验收后由采购人签署《项目验收合格书》并收到发票10个工作日内支付合同总价款20%。

第3期支付：合同总价剩余的50%，系统试运行半年后，支付合同总价剩余50%。

如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息；如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。在政府采购合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
1

