长宁区绿化市容系统数字化监管平台建设

采购需求文件

项目概述

本次项目建设，通过区绿容指挥调度平台作为指挥系统，实现与区城运平台双向数据互通、单兵可视化调度、AI语音外呼及移动端小程序协同作业；通过区绿容业务管理平台作为专业系统，整合废弃物处置数字化系统、环卫数据归集应用库、生活垃圾清费云三大模块，分别实现场站运营管控、行业数据治理、垃圾收费线上化管理，全面覆盖绿化市容环卫全链条业务。两大平台协同联动，打通指挥调度与业务办理环节，形成“统一指挥、专业履职、闭环管理”的现代化绿化市容治理体系。

建设内容需求

区绿容指挥调度平台（指挥系统）

绿容数字一张图

须推进绿容“一张图”建设，汇聚市容、环卫、景观灯光等业务要素上图可视化，搭建应急值守模块、对接12345热线全流程管控，打通业务链路，提升行业智慧精细化管理能力。

与区城运一张图平台对接

须深度对接长宁区城市治理一张图平台，复用其GIS底座、地图服务及图层能力，标准化互通数据，实现治理要素落图可视化，降本提速，保障全区地理标准统一、数据同源。

绿容“一张图”

- 市容要素上图

须对接区级城市治理一张图平台，将沿街商铺、占道点位等市容全要素空间落图，归集巡查整改数据，可视化展示全域市容管控态势，实现市容问题全流程数字化管控。

- 环卫要素上图

应复用平台GIS能力，完成环卫路段、车辆、公厕、中转站等资源上图，动态更新作业清运运维数据，实时展示作业态势，精准识别管控薄弱区域，实现环卫精细化数字管理。

- 景观灯光要素上图

需依托统一地理底座实现全区亮化设施全覆盖上图，实时展示设施启闭、故障、运维信息，具备故障预警、运维派单功能，全过程管控节假日景观亮化保障工作。

应急值守保障

须落实市级应急文件要求，依托一张图搭建值守态势模块，归集各类值守人员数据，实现应急值守数字化闭环调度。

12345热线情况

须对接12345热线全流程工单数据，实现业务数据上图可视化，支持工单指标统计、超时预警与问题研判，配套多类数据组件展示核心民生工单数据。

绿容派单枢纽（上报处置、信息汇聚流转）

须对接区级城运派单平台实现双向数据互通，支持工单下发与结果回传，具备多级审核、智能派单、消息推送、全流程跟踪能力，依托移动端实现现场处置上报，构建完整工单闭环管理体系。

与区城运平台对接

- 下发对接

须依托现有政务网络及标准化接口，对接区级城运派单平台，实时接收市容绿化巡查、问题处置、应急保障等工单及调度指令，同步推送至系统后台及前端单兵终端，自动解析、落地分派任务，保障上级调度指令高效直达一线，实现统一指挥调度。

- 上传对接

须依托现有通信链路，完成现场处置、巡查核查、人员状态等数据归集，向区级城运派单平台实时回传单兵定位、现场音视频、工单处置结果、整改素材、在岗状态等全量数据，实现处置态势实时上报，支撑平台事件闭环、态势研判及监管考核工作。

业务审核流转

- 信息汇聚

须建设一体化信息汇聚能力，整合市民投诉举报、一线巡查图文上报、跨部门共享数据等各类市容绿化业务资源，适配随申办政务云上报场景，建立标准化跨部门数据共享机制。系统须按行业业务类型对汇聚数据进行精准分类、结构化规整及规范化存储，支持多维度查询与数据溯源，为工单审核流转、业务复盘分析提供标准化数据底座支撑。

- 审核流程

须建立完善的工单审核处置机制，融合智能自动审核分派与人工复核分派模式。针对常规工单依托预设规则自动审核分派，针对跨区域、权责不清、场景复杂的特殊工单支持人工研判分派。同时完整记录每笔工单的受理人员、受理时间、校验过程及受理结果，形成全流程留痕台账，保障工单审核分派合规精准、可查可溯。

- 自动分派

须具备多维度智能自动分派能力，可根据工单问题类型、事发地理位置、紧急轻重等级完成精准智能派单，实现专业问题对口处置、就近点位快速处置、紧急问题优先处置。同时支持与现有绿化市容行业专项业务系统联动，通过标准化接口完成跨系统工单分派，构建精细化、高效率、全覆盖的智能派单体系。

- 分派通知

须搭建完备的工单分派通知闭环机制，支持移动端实时推送工单详情、处置要求、办理时限等核心信息，确保任务精准触达一线处置人员。支持工作人员在线确认接单或退回工单并备注缘由，接单状态实时同步更新。工单分派完成后，须自动向区城运中心反馈分派结果与处置启动状态，实现上下联动闭环管控。

- 流转跟踪

须实现工单全生命周期流转跟踪管控，实时监控工单分配、接收、处置、审核、办结、退回等全流程状态，可视化展示处置进度。支持按工单等级差异化设置处置时限，对超时工单自动触发预警提醒。全程留存处置过程资料与操作轨迹，同时建立分级督办机制，支持流程规则、权限时限等参数灵活配置，适配业务动态调整需求。

移动端处置

- 信息上报

须提供便捷、多渠道的市容问题信息上报能力，支持移动端、网页端双端上报。巡查人员可随时随地通过设备完成问题上报，支持选择标准问题类型、编辑文字描述、精准GPS定位或地图选点定位，并可上传现场照片、视频等附件资料，实现市容问题采集真实、精准、可佐证，全面满足日常巡查发现问题的快速归集上报需求。

- 任务接收

须具备完善的工单任务接收能力，可完整展示工单问题类型、事发地点、紧急程度、处置时限等核心信息，支持地图导航定位现场，可查看工单原始影像附件及派单意见，便于处置人员全面掌握任务详情。支持工作人员一键接单、状态自动更新，针对权责不符、无法处置的工单，支持在线提交退回申请并备注理由，提交信息同步回传派单枢纽等待审核。

- 任务处置

须支持处置人员规范完成工单全流程处置操作，处置完成后可填报处置措施、处置结果及整改成效，同步上传完工影像凭证资料。支持工单处置状态自动更新并实时回传至派单枢纽，进入待审核环节。针对现场特殊情况，支持在线申请任务延期或工单退回，可上传佐证材料并说明原因。全过程操作记录、处置进展、影像资料实时同步留存，实现处置全程留痕、可查可溯，形成完整处置闭环管理。

绿容派单枢纽（Ai语音外呼）

须搭建绿容智能派单枢纽，集成AI语音外呼能力，实现智能化语音交互与智能提醒。对接区级城运平台并复用现有接口能力，打通业务与数据互通通道。结合绿容业务场景，实现清运超时提醒、门责三包协议告知、工单语音催告、签约收费提醒等智能应用，优化工单流转与消息提醒全流程，降低人工成本，提升工单处置效率与业务管控水平，实现绿容管理服务数字化、智能化升级。

与区城运平台对接

须复用城运平台AI语音外呼全套能力，直接调用参数话术开展自动呼叫，归集呼叫数据统一分析，不重复搭建模块，实现外呼一体化管控。

绿容业务场景建设

- 清运超时提醒

须搭建垃圾清运超时自动提醒功能，任务超预设时限自动触发提醒，便于工作人员及时督办，保障垃圾清运工作高效有序开展。

- 门责三包协议告知

应配置商铺门前三包语音告知功能，定向推送协议条款、责任范围与履约要求，引导沿街商户落实市容环境主体责任。

- 派单语音催告

需设置工单语音自动催告机制，对紧急处置工单发起语音提醒，督促责任人员加快处置进度，防止工单逾期积压。

- 签约和收费提醒

须实现垃圾处理费年度签约、缴费节点自动语音提醒，定向推送告知相关主体，保障签约、收费工作按期完成。

- 工单自动回访

应开发工单AI自动回访功能，通过标准化语音对话采集群众处置满意度与问题整改反馈，为业务优化提供数据支撑。

绿容单兵调度子系统

须搭建绿容单兵调度子系统，对接区级城运平台实现数据互通，接入5G单兵设备完成人员定位与音视频可视化监管。依托随申办部署智视通小程序，构建全域可视、统一调度的移动应急管控体系。

与区城运平台对接

须对接区城运平台复用政务传输链路，依托其全IP调度底座实现5G单兵定位、对讲、音视频回传调取，打通两平台数据共享。

5G可视化监管单兵接入

须依托现有政务数据链路接入单兵定位、音视频、状态数据，实现对讲调度、定位签到，构建扁平化一体化多媒体指挥调度体系。

随申办政务云

需在随申办政务云部署智视通小程序，免安装适配双端，支持音视频会商、定位上报、指令收发，实现全域移动可视调度。

区绿容业务管理平台（专业系统）

长宁区废弃物综合处置中心生产运营数字化系统（一期）

须搭建综合管理驾驶舱，汇聚安全、设备、能源、报警等可视化态势，实现能耗预警、警情处置、隐患整改、智能巡检全流程闭环智能化管控。

管理驾驶舱

须建设安全、设备、能源、报警四类管理看板，归集对应指标、告警数据可视化展示，支撑风险识别、运维管控、能耗优化及事件闭环处置。

能源管理

须搭建能源监控、分析预警、优化闭环三大模块，多维度展示能耗数据，开展趋势对标分析、异常预警，实现能耗问题整改跟踪、成效校验与经验沉淀全流程闭环管理。

报警管理

须实现各类设备、环境报警数据自动采集解析、分类标记，支持多渠道告警推送、一键工单闭环处置，具备报警趋势分析、重复合并、优先级优化功能，支持报警规则阈值变更审批与历史留痕管理。

须实现设备、充电桩、环境监测等各类报警数据自动采集、解析与分类，自动标记报警类型、等级及关联对象，打通数据孤岛，实现报警信息集中规范化管理。

隐患管理

须搭建全流程隐患闭环管理模块，联动绿容派单枢纽，支持多渠道隐患图文上报、分级评估、限时派单、进度跟踪、线上验收，整改数据双向互通；配套隐患台账查询导出、多维度统计分析功能，支撑精细化安全管控决策。

设备巡检

须建立设备电子档案，支持设备分类标签化管理、信息维护与快速查询。系统可按设备类型、巡检周期自动生成常态化巡检计划，支持手动调整及紧急任务新增，巡检人员可线上接单、现场影像留存、打卡签到，实现设备巡检数字化、全流程精细化管控。

长宁区绿化市容环卫数据归集应用库（一期）

须搭建绿容一体化数据应用体系，支持绿化、环卫、市容多方式数据接入，完成数据规整、去重补全、合规校验与统一汇聚。支持多条件检索、统计导出、图表地图可视化，配套接口运维管控，支撑业务精细化数据分析应用。

数据采集

须支持绿化、环卫、市容三类行业结构化数据接入，提供离线导入、增量抽取、API接口等多元采集方式，完成各条线业务原始数据统一归集。

数据处理

须对多源数据标准化加工，完成格式统一、缺失值补全、异常数据校验清理、重复记录去重、编码规整，保障数据完整、规范、可用。

数据资源中心

搭建绿化、环卫、市容三大专题数据库，分别汇聚对应行业设施、作业、人员、处置全量业务数据，支撑行业精细化监管与数据分析应用。

接口服务

配套三类标准化接口：

- 接入类实现多源数据同步入库；

- 服务类对外提供数据查询调取能力；

- 运维类支撑平台监控、权限、调度等后台管理。

数据展示

需支持台账、点位地图可视化展示，提供多条件交互式检索、数据导出、多维度指标统计对比功能，直观呈现行业资源与作业运行态势。

长宁区“长宁生活垃圾清费云”平台服务项目

通过整合长宁生活垃圾清费全流程业务能力，涵盖基础信息、申报、合同、账单支付、发票、清运作业、对账核销、接口及系统管理，并配套数据统计分析功能，同时支持移动端便捷办理核心业务，实现生活垃圾收费业务线上化、一体化管控。

“长宁生活垃圾清费云”平台（服务端）

- 基本信息管理

须实现垃圾产生单位、征费人员信息数字化管控，支持信息增删改查维护，留存单位、人员、收运点位等核心资料，筑牢征费申报业务数据基础。

- 申报管理

系统支持生活垃圾产生量线上自主申报与台账留存，支持数据编辑、多条件查询。管理人员可线上审核申报信息，审核通过自动生成清运收费合同，实现申报审批一体化闭环。

- 合同管理

系统实现清运收费合同全生命周期管理，支持申报数据自动生成标准化合同，提供合同台账、多条件查询、详情查看功能，留存合同核心信息，实现合同规范化、可追溯管理。

- 接口管理

须搭建标准化对接接口，对接银行系统与数电票平台，实现缴费凭证获取、账单对账销账、开票推送及结果回传，保障收费、开票业务闭环运行。

- 账单支付管理

系统支持全量缴费账单分类展示、详情查询，优化线上支付功能，锁定缴费主体与金额，保障票款数据一致，打通银企数据链路，简化对账流程，实现支付精细化管控。

- 发票管理

系统可依据合同、账单自动生成开票数据，对接数电票平台实现自动开票，支持发票台账检索、查看、下载，完整留存开票信息，实现发票全流程规范管理。

- 清运作业管理

系统支持自动生成并下发清运作业工单，供企业线上接单，支持批量上传实际收运量。可多维度统计对比合同量与实际清运量，对超量数据高亮预警，实现清运作业全流程监管。

- 统计分析

系统具备多维度统计分析能力，可对合同、到账、开票等核心数据进行分类统计，支持多条件筛选、数据导出打印，直观呈现业务态势，支撑精细化管理决策。

- 对账核销

系统支持依托合同、账单、发票、缴费凭证实现自动对账核销，支持台账查询导出。针对核销异常场景，提供人工手动匹配调整功能，保障账款核对精准无误。

- 系统管理

系统支持用户账号运维、角色权限精细化分配，针对缴费、对账等核心业务，搭建全流程操作日志，实现操作全程留痕，保障系统安全可控、可查可溯。

“长宁生活垃圾清费云”平台（移动端）

- 首页

首页汇聚系统核心功能与待办任务，支持点击跳转对应业务详情页面，同时支持用户个人信息在线查看、编辑与保存，提升操作便捷性。

- 申报管理

系统支持垃圾产生单位线上自主申报生活垃圾产生量，支持管理部门对申报信息开展审核、派工及审批操作，政企两端均可按条件查询申报台账信息。

- 合同管理

支持企业及管理部门在线查看、打印清运服务合同，配套发票管理能力，允许企业在线查询、下载对应合同发票，实现合同票据一体化管理。

- 账单支付管理

支持政企两端账单信息查询展示，提供标准化线上支付功能，锁定缴费主体与固定缴费金额，支持企业一键线上缴款，规范缴费流程、保障支付数据准确。

项目建设需求

时间进度要求

本项目拟建设周期约为3个月，其中项目启动及设计阶段0.5个月，系统开发部署共2.5个月。完成后项目进入为期1个月的试运行阶段，试运行期间无重大缺陷、无重大故障，则项目可进入验收阶段。

项目管理要求

投标人需有相关领域项目建设经验（投标人需提供相关业绩证明材料）。

投标人的服务体系需符合相关标准，包括ISO20000信息技术服务管理标准、ISO27001信息安全管理体系等。

售后服务要求

服务期限

从系统验收通过之日起1年内提供5*8小时免费技术支持和售后服务。

免维期满后进入有偿维护期，供应商须以优惠价提供优质服务。

售后响应

应对设备系统故障，供应商能及时响应，接到通知后能按照故障级别及对应的应急响应要求进行及时响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

售后内容

在免费维护期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：负责软件的后期维护，对所有不符合要求的部分予以修正，在合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

本项目在建设过程以及免费维护期中，若遇到与本项目相关的技术问题，中标人提供无推诿服务。

培训服务要求

中标人须为采购人提供多方面、多层次的培训。培训内容包括：针对业务操作人员、技术维护人员的培训。

（1）投标人应详细制定人员培训方案，培训方案包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织形式等；

（3）中标人应保证提供最有经验的教员，使采购人相关人员在培训后能对系统进行管理、使用、维护等基本操作。

（4）培训内容应包括所提供产品的性能、使用、维护等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

（5）培训教材应使用标准中文（如有）。

项目验收要求

中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

采购人根据项目建设的技术规格要求和质量标准，对项目实现验收工作，验收合格签署验收意见。

其他相关要求

1、投标人明确申报应用软件开发费的具体金额，投标总价包括完成本包件内容所需的所有费用，包括但不仅限于税费、人员费、交通费、餐费、保险费、培训费、功能性能测评费、售后服务费等。

2、投标人具备完善的项目管理和风险控制体系。

3、投标人不得将本技术规格中的任何内容透露给第三方。

4、投标人需配合业主方完成项目的安全测评工作。

5、中标方在项目实施过程中需接受业主指定监理机构的全过程监理。

合同支付方式及比例

1、合同签订后，支付合同总额的50%；

2、项目建设完成进入试运行，支付合同总额的40%；

3、项目验收后通过，支付合同总额的5%；

4、免费维护期满后，支付剩余费用。

具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

项目组人员要求

本项目为保障信息化系统建设、落地实施、质量管控及长效运维全流程工作平稳、高效、有序推进，杜绝人员流动、岗位空岗、兼职顶岗等影响项目进度与质量的问题，投标人须组建稳定的实施团队。团队配置不少于25名。团队具体岗位配置及详细任职要求如下：

（1）项目经理（1人）

本项目须配置1名专职项目经理全权统筹项目整体建设、实施、协调、管控及收尾全流程工作，负责本项目所有管理工作，不兼任任何其他项目岗位。

岗位要求：

1.持有国家认证的信息系统项目管理师（高级）资格证书，证书可查可验，同时具备项目全过程管理、信息化项目风险管控专业能力。

2.具备3年及以上政务信息化、数字化平台建设项目全职管理经验，主导过同规模、同类型政务数字化平台、智慧政务、信息系统集成建设项目，熟悉政务行业业务逻辑、审批流程及政企对接规范。

3.精通信息化项目全生命周期管理，涵盖项目立项、需求调研、方案设计、开发实施、测试验收、上线交付、运维移交全流程管控；具备统筹规划、进度管控、成本管控、质量管控能力，可科学制定项目实施计划、阶段性节点目标及应急预案。

4.责任心、执行力、抗压能力强，具备政企沟通、多方协调、问题处置能力，可高效对接招标人、使用单位、监管单位及各协作单位，统筹协调各方需求、化解项目分歧；能够精准识别项目建设、技术落地、流程推进中的各类风险，提前预判、及时处置突发问题，按期保质交付。

（2）需求分析及设计人员（2人）

本项目须配置2名专职需求分析及设计岗位人员，负责项目需求调研、需求梳理、需求确认、系统架构设计、功能模块设计、界面设计、方案编制等核心工作，人员固定无变动，全面支撑项目前期规划与方案落地设计工作。

岗位要求：

1.具备政务信息化项目需求分析与系统设计从业经验，持有系统架构设计师、软件设计师等相关专业证书者优先。

2.精通政务行业业务场景，熟悉政务数字化平台建设业务逻辑，可深入各业务科室开展全维度需求调研，精准梳理用户核心需求、隐性需求及个性化需求，规范编制需求调研报告、需求规格说明书，确保需求内容真实、完整、可落地，杜绝需求偏差、需求遗漏问题。

3.熟练掌握主流信息化系统架构设计、数据库设计、模块功能设计、UI/UE界面设计规范，能够结合项目建设目标、政务行业标准及用户需求，独立完成项目总体建设方案、系统架构方案、功能设计方案、数据交互方案、接口适配方案的编制与优化，设计成果符合政务信息化建设规范、安全标准及行业技术标准。

4. 能够精准对接开发、测试、实施团队，完成设计方案交底、需求答疑、设计优化调整工作，全程跟进设计成果落地落地，及时解决开发实施过程中的设计适配问题；同时负责对接招标人完成需求及设计方案的评审、确认、迭代优化工作。

（3）开发及实施人员（15人）

本项目须配置15名专职开发及实施人员，为项目核心执行团队，细分后端开发、前端开发、数据开发、系统部署、现场实施等细分岗位，固定在岗履职，负责项目系统代码开发、功能实现、数据搭建、系统部署、现场落地、功能调试、上线适配等全流程落地工作，保障项目开发高效推进、实施落地到位。

岗位要求：

1.计算机、软件工程、大数据、信息技术等相关专业专科及以上学历，全员具备政务信息化系统开发、实施从业经验，熟练掌握项目所需主流开发语言、框架、技术架构及部署工具。

2.团队人员技术配置均衡，涵盖前端、后端、数据、部署全维度技术人才。前端人员熟练掌握Vue、React、Uni-app等主流框架，精通页面开发、适配优化、交互实现；后端人员熟练掌握Java、Python、PHP等主流开发语言，精通微服务架构、接口开发、功能模块开发、系统对接适配；数据开发人员精通数据库搭建、数据清洗、数据建模、数据同步、数据交互；实施人员精通信息化系统部署、服务器配置、环境搭建、软硬件适配、现场调试。

3.熟悉政务信息化平台建设流程及行业规范，能够严格按照设计方案、需求文档、技术标准开展开发实施工作，精准落地各项功能模块，高效完成系统开发、迭代优化、BUG修复、现场部署、环境调试、上线试运行等工作；具备独立解决开发、部署、适配过程中各类技术问题的能力，保障系统功能稳定、运行流畅。

（4）测试及质量管控人员（2人）

本项目须配置2名专职测试及质量管控人员，负责项目全流程测试、质量监督、成果校验、合规管控、问题整改督办等工作，独立开展质量管控与测试工作，全面筑牢项目建设质量防线，保障系统稳定、合规、达标交付。

岗位要求：

1. 资质经验要求：具备信息化项目软件测试、质量管控从业经验，熟悉政务信息化项目质量验收标准、行业规范。

2. 测试能力要求：精通软件测试全流程，熟练开展功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试、接口测试、压力测试、回归测试等各类测试工作；熟练使用主流测试工具，能够根据项目需求、设计方案、行业标准制定完善的测试计划、测试用例、测试报告，精准排查系统BUG、功能缺陷、性能隐患、安全漏洞。

3. 质量管控能力：熟悉政务信息化项目建设质量管控体系，能够对项目需求设计、开发实施、系统部署、上线交付各阶段工作进行全程质量监督、流程合规检查、成果质量校验；严格落实项目质量管控标准，针对建设过程中的不规范操作、质量隐患、功能缺陷，及时提出整改意见，全程跟踪督办整改落地，形成完整的质量管控台账。

4. 合规验收能力：熟悉政务项目验收规范、资料归档标准，能够配合完成项目阶段性验收、整体竣工验收工作，整理汇总测试报告、质量自查报告、整改台账等验收资料，保障项目质量完全达标、验收合规顺利。

5. 履职要求：全程专职在岗，独立开展测试与质控工作，坚持客观、严谨、全面的管控原则，不放过任何质量隐患与技术缺陷，定期向项目经理及招标人汇报项目质量情况，保障项目整体建设质量符合招标文件、合同约定及行业标准。

（5）运维服务人员（5人，专职定岗）

配置5名专职运维服务人员，全程负责项目系统上线后的试运行保障、日常运维、故障处置、技术支撑、用户培训、长效服务等工作，项目实施及质保期内全程驻场，固定人员履职，为系统稳定运行和用户正常使用提供全方位运维保障。

岗位核心要求：

1.具备政务信息化系统运维服务从业经验，熟悉政务数字化平台、信息系统的运维体系、故障处置流程，精通服务器运维、系统运维、数据运维、网络运维相关技能。

2.能够全面负责系统上线试运行、正式运行后的日常监控、故障排查、隐患巡检、系统优化、数据备份、漏洞修复等运维工作；具备快速响应故障处置能力，针对系统卡顿、功能异常、数据错误、访问故障等各类问题，可做到即时响应、快速排查、高效修复，保障系统7×24小时稳定运行。

3.具备良好的服务意识与沟通能力，负责对接各使用单位开展操作培训、技术答疑、使用指导工作，编制运维手册、操作手册、培训课件；常态化收集用户使用反馈，梳理使用问题，联动开发团队完成系统优化迭代，持续提升系统实用性、稳定性。

4.规范建立运维台账、故障处置台账、培训记录、巡检记录，做到运维工作全程留痕、可查可溯；定期开展系统全面巡检、安全自查、数据备份，提前排查运行隐患，规避系统故障与安全风险。

5.项目全周期及质保期内专职驻场运维，人员固定稳定，不随意调换离岗，全程提供常态化、专业化、高效化的运维服务保障，确保系统长效稳定运行、用户使用体验良好。

（6）团队整体管理要求

1.本项目所有岗位人员均为投标人正式人员，无兼职、挂靠、跨项目任职情况，项目实施全周期内人员固定，未经招标人书面许可，不得擅自更换、调离、离岗。

2.团队整体具备丰富的政务信息化项目建设经验，熟悉政务行业政策规范、建设标准、验收要求，能够精准适配本项目数字化平台建设全流程工作需求，高效完成项目建设、交付、运维全周期工作。

3.投标人建立完善的项目人员管理、考核、保障机制，杜绝人员流失、岗位空缺问题，若因特殊情况需人员调整，将提前向招标人报备，经同意后完成同等资质、同等经验人员无缝交接，确保项目工作不中断、质量不下降。