ZC20260029     上海市长宁区数据发展中心2026年系统测评服务竞争性磋商项目     采购需求文件

上海市长宁区数据发展中心2026年系统测评服务竞争性磋商项目

采购需求文件
项目概述
本项目为2026年长宁区系统测评服务项目。包含网络安全等级保护测评服务、安全测评服务、软件测试服务、商用密码应用安全性评估服务及数据安全风险评估服务。
测试内容
2.1测评内容如下：
	序号
	项目名称
	项目内容
	测评次数

	1
	长宁区大数据资源平台(数据中台)
	等级保护三级
	1

	2
	长宁区数据发展中心"全市一张图区级节点"
	等级保护三级
	1

	3
	上海市长宁区电子政务基础平台
	等级保护三级
	1

	4
	长宁区城市运行一网统管系统
	等级保护三级
	1

	5
	A长宁区电子政务云平台
	等级保护三级
	1

	6
	A长宁党政机关电子邮件系统
	等级保护三级
	1

	7
	A长宁区党政机关公文应用系统
	等级保护三级
	1

	8
	上海市长宁区门户网站
	等级保护三级
	1

	9
	长宁区"一网办、一窗办、一次办"系统
	等级保护三级
	1

	10
	安全测评
	安全测评
	5

	11
	软件测试
	软件测试
	2

	12
	A长宁区电子政务云平台
	商用密码应用安全性评估
	1

	13
	A长宁党政机关电子邮件系统
	商用密码应用安全性评估
	1

	14
	A 长宁区党政机关公文应用系统
	商用密码应用安全性评估
	1

	15
	长宁区大数据资源平台(数据中台)
	商用密码应用安全性评估
	1

	16
	长宁区数据发展中心"全市一张图区级节点"
	商用密码应用安全性评估
	1

	17
	长宁区城市运行一网统管系统
	商用密码应用安全性评估
	1

	18
	长宁区大数据资源平台(数据中台)
	数据安全风险评估
	1

	19
	长宁区城市运行一网统管系统
	数据安全风险评估
	1

	20
	长宁区"一网办、一窗办、一次办"系统
	数据安全风险评估
	1


整体采购内容
	序号
	名称
	内容
	单位
	数量
	交付物

	1
	网络安全等级保护测评
	根据项目中被测系统的系统划分情况和预定的安全保护等级，制定有针对性的测评方案，对信息系统的所有对象的符合度进行检查和分析，提供问题汇总和整改建议，待采购人整改完毕后进行复测评，复测评完成后出具报告。
	次
	9
	《网络安全等级保护等级测评报告》

《安全问题汇总》

	2
	安全测评
	对被测系统进行上线前安全测试，根据系统实际情况选用合适的工具进行安全测试，（包括Burpsuit、SQLmap、AWVS、Dirsearch等），提供扫描结果分析和相关安全建议，采购人整改并确认结果后出具安全测评报告。
	次
	5
	《安全测评报告》

	3
	软件测试
	依据《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）进行软件测试。
	次
	2
	《软件测试报告》

	4
	商用密码应用安全性评估
	根据《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）等要求，有效性进行商用密码应用安全性评估，提供《商用密码应用安全性评估报告》。
	次
	6
	《商用密码应用安全性评估报告》

	5
	数据安全风险评估
	聚焦数据处理活动的系统性风险，融合多维度指标体系量化分析安全威胁。基于“三法”及地方现行标准，对技术检测结果进行风险等级评价，分析风险成因与影响范围，并针对数据处理合理性合规性漏洞提供整改优先级建议，支撑企业制定风险处置策略。
	次
	3
	《数据安全风险评估报告》


项目实施进度要求
1）供应商根据采购方实际项目需求于接到通知后15天内开展入场测评工作，入场测评后15天内完成采购方指定的系统的初测评、提供安全整改建议；
2）根据技术整改建议完成后整改后的35天内完成正式测评工作。
安全保密要求
严格遵守合同规定，执行国家《保密法》及有关保密的法律法规，选派具有良好职业道德的人员参与和从事本项目工作，教育相关人员恪守职业道德，服从采购人的管理，严格遵守采购方的保密规定和工作制度，并承担相应的保密责任。所有参与本项目的服务人员，都必须签订《保密承诺书》。供应商负责对《保密承诺书》归档保管，接受采购方检查。供应商要对承诺履行情况负有监督责任，一经发现违反承诺情况，要及时向采购方报告。
供应商自觉接受采购方的安全保密监督和管理，供应商如违反安全保密条款，采购方将追究其责任，对重大的泄密事件将移交司法部门追究其法律责任。
付款方式
自合同生效之日 30个工作日内，采购人收到成交人提供的发票后向成交人支付总价款的50%，完成全部测评工作后,成交人提交测评报告,采购人对测评报告进行验收，成交人提供发票后30个工作日内采购人向成交人支付合同总价款剩下的50%。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。
项目预算
本项目预算为173万元，供应商响应报价超出本项目预算金额的作无效响应处理。
其他要求

供应商应具备网络安全等级测评与检测评估机构服务能力的证明材料。
供应商应具有国家密码管理局下发的《商用密码应用安全性评估资质证书》。
供应商应具备信息系统网络安全审计服务能力的证明材料。
供应商应具备检验检测机构资质的证明材料。
项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
人员要求

项目实施人员要求：
本项目所提供的等级保护测评服务团队（不包含项目经理在内）具备不少于10名等级保护测评师，其中网络安全等级保护测评中级测评师不少于3名，网络安全等级保护测评高级测评师不少于4名。所有人员均需熟悉网络安全等级保护要求，可独立开展测评工作；商用密码应用安全评估服务团队人员不少于5人，所有人员均需具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格成绩。（人员均需提供近三个月依法缴纳社保证明）
验收

项目完成后，供应商提交所有交付物文档（包括纸质材料和电子版存档）。


- 4 -

