# 上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心医疗服务（智慧医疗）大系统2026运维竞争性磋商项目

# 采购需求文件

一、项目概况

1.1 项目名称

上海市长宁区公立医院和社区卫生管理中心医疗服务（智慧医疗）大系统2026运维竞争性磋商项目。

1.2 项目背景

长宁区已建成区域医疗服务（智慧医疗）大系统，作为区域医疗卫生信息化的核心支撑平台，覆盖区内公立医院、社区卫生服务中心等多家医疗机构。平台涵盖双向转诊、全流程陪诊及智能诊后随访、区域影像共享、智能助医、互联网护理、区域LIS、卫生核心业务协同等系列应用系统，是支撑临床诊疗、卫生监管与居民就医服务的重要信息化基础设施。

随着长宁区医疗卫生信息化的发展，区卫生数据中心项目不断发展和完善，目前长宁区卫生信息数据中心的系统软件、软硬件产品、安全产品和数据中心应用系统运行平稳，且已经进入有偿服务期。为保障各信息系统安全、连续、可靠的有效运行，本次项目对卫生数据中心区域卫生软件维护服务进行采购，保障各信息系统的安全、连续、可靠的有效运行。

本次采购内容为：一年的长宁区医疗服务（智慧医疗）大系统运行维护保修服务。

1.3 运维目标

本次运维服务以保障系统稳定、数据安全、业务连续、服务高效为核心导向，全面支撑长宁区智慧医疗大系统常态化运行。通过专业化、标准化、全流程的运维保障，确保各业务系统全年稳定可靠运行，实现数据采集、存储、传输、共享、调阅及远程协同等功能正常可用，杜绝因系统故障影响医疗机构正常诊疗业务，保障各信息系统的安全、连续、可靠的有效运行。

1.4 采购预算金额

本项目总预算金额为人民币 1,988,789 元（大写：壹佰玖拾捌万捌仟柒佰捌拾玖元整）。其中，长宁区卫生核心系统不超过32.466万元；区域医疗机构LIS系统和互联网护理平台维护服务不超过17.8万元；区卫健委影像共享平台不超过52.9219万元；全流程陪诊及智能诊后随访服务不超过63.16万元，双向转诊一体化平台不超过6.68万元，长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目不超过25.851万元。

1.5 服务期限

12个月。

二、运维服务总则

本项目运维服务遵循以下总体原则：

（1）安全性：由于本项目是长宁区卫生健康委员会重要业务系统的运维保障需求，必须确保系统的安全、有效，并且在出现故障后能得到及时的修复。

（2）可用性：必须确保系统的可用性，尽可能减少故障的发生，保障各业务系统持续稳定运行。

（3）保护原有投资：国家财政要求尽可能保护原有的投资，因此采用“有保续保”的原则，尽可能采用购买续保的方式，对原有系统的设备进行充分利用，保护原有投资。

三、运维范围与内容

3.1软件运维总览

| 序号 | 系统 | 子系统 | 维护金额限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗服务（智慧医疗）大系统 | 长宁区卫生核心系统 | 32.466 |
| 2 |  | 互联网护理平台 | 8.76 |
|  |  | 区域医疗机构LIS系统 | 9.04 |
| 3 |  | 区卫健委影像共享平台 | 52.9219 |
| 4 |  | 全流程陪诊及智能诊后随访 | 63.16 |
| 5 |  | 双向转诊一体化平台 | 6.68 |
| 6 |  | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 25.851 |

注：供应商的分项报价不得超过采购需求文件中明确的维护金额限价。

3.2软件运维明细

| 序号 | 分类 | 维护内容 | 服务方式和内容 | 续保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向转诊一体化平台 | 双向转诊一体化平台（PC端） | 软件运维服务 | 1年 |
| 2 | 双向转诊一体化平台 | 双向转诊一体化平台（移动端） | 软件运维服务 | 1年 |
| 3 | 全流程陪诊及智能诊后随访 | 全流程陪诊系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 4 | 区卫健委影像共享平台 | 长宁区域影像共享平台（一期） | 软件运维服务 | 1年 |
| 5 | 区卫健委影像共享平台 | 长宁区域影像共享平台（二期） | 软件运维服务 | 1年 |
| 6 | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 医学智能语音能力平台 | 软件运维服务 | 1年 |
| 7 | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 电子病历语音输入系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 8 | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 慢病智能管理系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 9 | 互联网护理平台 | 互联网护理平台 | 软件运维服务 | 1年 |
| 10 | 区域医疗机构LIS系统 | LIS系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 11 | 长宁区卫生核心系统 | 二三级医院体检数据采集 | 软件运维服务 | 1年 |
| 12 | 长宁区卫生核心系统 | “便捷就医服务”电子出院小结推送 | 软件运维服务 | 1年 |
| 13 | 长宁区卫生核心系统 | 区域医疗信息互联互通互认子系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 14 | 长宁区卫生核心系统 | 区域互动审方系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 15 | 长宁区卫生核心系统 | 预约转诊系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 16 | 长宁区卫生核心系统 | 处方延伸系统 | 软件运维服务 | 1年 |
| 17 | 长宁区卫生核心系统 | 门诊质量控制系统（智能提示系统） | 软件运维服务 | 1年 |
| 18 | 长宁区卫生核心系统 | 处方点评系统 | 软件运维服务 | 1年 |

系统日常运行监控与问题处置：对系统运行中出现的各类异常、报错、功能异常等问题，提供 7×24 小时响应与处理，保障业务连续性；

故障应急响应与修复：建立故障分级响应机制，一般问题及时修复，重大问题按应急预案处置并限时恢复；

系统配置与参数维护：根据业务扩展、接口调整或安全策略要求，对系统参数、服务配置、网络策略等进行合规性修改与优化；

数据库维护与性能优化：负责相关数据库的日常巡检、备份恢复、索引优化、空间管理，保障数据读写效率与存储安全；

第三方系统联调协作：与 HIS、PACS、EMR、会诊中心等第三方系统做好接口联调，完成数据互通与功能验证；

数据统计与报表服务：基于业务数据进行报表统计、定制化分析与数据导出，支撑管理决策；

业务数据核查与校正：及时排查并修正因操作失误或系统故障导致的数据错误；

版本适配与功能优化：修复软件缺陷、适配接口升级、完善功能应用，保障系统持续可用；

3.2 硬件产品维保

| 序号 | 分类 | 维护内容 | 服务方式和内容 | 续保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区卫健委影像共享平台 | 主机-小型机 | 硬件运维保障 | 1年 |
| 2 | 区卫健委影像共享平台 | 主机-小型机 | 硬件运维保障 | 1年 |
| 3 | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 其他-其他 | 硬件运维保障 | 1年 |
| 4 | 长宁区卫健委“智能助医”信息化建设项目 | 其他-其他 | 硬件运维保障 | 1年 |

维保要求：对上述硬件设备提供运维保障服务，包括设备定期巡检、运行状态监测、故障诊断与现场维修，确保硬件资源全年稳定可靠运行。

3.3 产品软件维保

| 序号 | 分类 | 维护内容 | 服务方式和内容 | 续保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长宁区卫生核心系统 | 产品软件-操作系统 | 维保服务 | 1年 |
| 2 | 长宁区卫生核心系统 | 产品软件-其他 | 维保服务 | 1年 |
| 3 | 长宁区卫生核心系统 | 产品软件-数据库 | 维保服务 | 1年 |
| 4 | 长宁区卫生核心系统 | 产品软件-中间件 | 维保服务 | 1年 |
| 5 | 长宁区卫生核心系统 | 产品软件-数据库 | 维保服务 | 1年 |

服务要求：对上述产品软件（操作系统、数据库、中间件及其他支撑软件）提供维保服务，保障底层软件环境安全、稳定、合规运行。

3.4 服务类维保

| 序号 | 分类 | 维护内容 | 服务方式和内容 | 续保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全流程陪诊及智能诊后随访 | 智能诊后随访系统应用SaaS服务包包含AI语音电话100万通，短信200万条通讯服务 | 维保服务 | 1年 |
| 2 | 区卫健委影像共享平台 | 同仁医院及长宁区精神卫生中心数据协同服务；远程系统服务相关优化；会诊中心系统扩展以及移动影像功能扩展 | 维保服务 | 1年 |

四、运维服务内容

针对本项目各类运维对象，提供服务内容如下：

4.1 软件运维服务内容

系统日常运行监控与问题处置：对系统运行中出现的各类异常、报错、功能异常等问题，提供 7×24 小时响应与处理，保障业务连续性；

故障应急响应与修复：建立故障分级响应机制，一般问题及时修复，重大问题按应急预案处置并限时恢复；

系统配置与参数维护：根据业务扩展、接口调整或安全策略要求，对系统参数、服务配置、网络策略等进行合规性修改与优化；

数据库维护与性能优化：负责相关数据库的日常巡检、备份恢复、索引优化、空间管理，保障数据读写效率与存储安全；

第三方系统联调协作：与 HIS、PACS、EMR、会诊中心等第三方系统做好接口联调，完成数据互通与功能验证；

数据统计与报表服务：基于业务数据进行报表统计、定制化分析与数据导出，支撑管理决策；

业务数据核查与校正：及时排查并修正因操作失误或系统故障导致的数据错误；

版本适配与功能优化：修复软件缺陷、适配接口升级、完善功能应用，保障系统持续可用；

4.2 硬件运维服务内容

对影像共享平台小型机、智能助医相关硬件设备提供定期巡检、运行状态监测、故障诊断与现场维修服务。

4.3 软件产品维保服务内容

对操作系统、数据库、中间件等提供维保服务，保障底层软件环境安全、稳定、合规运行。

4.4服务类维保服务内容

全流程陪诊及智能诊后随访维保服务，提供智能诊后随访系统应用SaaS服务，包含AI语音电话100万通、短信200万条通讯服务。

区卫健委影像共享平台维保服务，提供同仁医院及长宁区精神卫生中心数据协同服务；远程系统服务相关优化；会诊中心系统扩展以及移动影像功能扩展服务。

五、服务总体要求

（1）提供至少2人 5×8 小时驻场运维服务，回答和解决问题，第一时间发现和解决故障；

（2）在突发事件发生时提供 7×24 小时的服务，并且配备相应的人员予以积极配合；

（3）保证应用系统灾难性恢复，保证一般灾难情况下系统发生不能运行时的 2 小时诊断、4 小时基本修复的要求；

（4）配合硬件环境改变、调整时所需配合完成的软件重新部署工作；

（5）保证系统不发生重大安全问题，保密数据没有外泄，网络和安全策略得到有效保障；

（6）定期对系统进行性能监控，保持系统运行过程中性能稳定；

（7）完成对用户方的技术培训。

六、服务要求

6.1 定期维护服务

在合同有效期内，乙方向甲方提供 12 次（每月 1 次）定期维护服务，提供月度报告，以电子文件和书面方式提交用户方。月度报告内容包括：月度维护情况汇总、运维问题分析、改进措施、运维建议等。季度报告内容包括：季度维护工作汇总、本季度故障与问题统计分析、整改落实情况、阶段性系统评估、下季度运维工作计划及优化建议等。运维服务期满后，提供年度运维总结报告，内容包括：年度维护服务内容、运维团队构成介绍、年度维护情况总结、年度运维问题汇总、系统优化建议及改进方案、年度运维问题分析与运维建议。具体包括：

对原有系统功能范围内存在的软件缺陷以及操作不便利功能的修改；

对原有系统功能范围内不能满足甲方原有需求功能的修改；

对原有系统功能范围内客户功能需求变更部分的修改；

系统编码、配置的修改；

数据库的维护；

系统硬件升级带来的软件迁移；

如客户提出超出原有系统功能范围外的新的功能需求，双方另行协商签订新的开发合同。

6.2 叫修服务

在本合同有效期内，若甲方要求，乙方将为系统提供叫修服务，其内容包括：服务器、工作站相关软件的安装及设置；服务器、工作站系统恢复；提供其他与系统相关的故障及问题的技术支持。

6.3 响应时间和服务要求

（1）软件系统：提供2人负责相关系统运维，负责回答和解决应用系统相关问题，日常巡检第一时间发现和解决故障；突发事件发生时提供 7×24 小时响应；

（2）硬件设备：提供年度紧急现场服务；远程故障诊断处理服务要求 5×8 小时受理；

（3）SaaS服务包：提供 7×24 小时热线及在线支持，异常及时响应并处理。

6.4 运维方式

（1）现场支持：服务期内提供 5×8 小时的现场技术支持服务，对甲方信息管理人员反馈的问题和需求及时予以解决，并做记录归档。

（2）电话咨询：服务期内提供 7×24 小时不间断的电话支持服务，解答系统使用、维护中的问题。

（3）远程在线诊断和故障排除：对于电话咨询无法解决的问题，技术工程师在 2 小时内赶到现场处理；现场无法解决的，1 小时内联系总部通过远程登录进行故障诊断与排除。

七、服务报告要求

（1）月度维护报告：月度维护情况汇总、月度运维问题分析与运维建议；

（2）季度维护报告：季度维护服务内容、运维团队构成、季度维护情况总结、本季度运维发现问题及改进方案；

（3）年度维护服务报告：年度维护服务内容、运维团队构成、年度维护情况总结、年度运维问题汇总、系统优化建议及改进方案、年度运维日志。

八、运维服务人员要求

在本次项目中，服务商的人员投入要求如下：

- 一线驻场服务人员至少 2 人，5×8 小时工作制，要求如下：

人员须持有信息技术运维相关证书，熟悉项目系统，具备相应运维工作经验。

全局性平台系统日志检查。

中间件日志检查与排错。

应用审计系统记录的审计日志的检查。

主页防篡改系统的日志记录的检查。

每一个应用的可用性检查。

数据库常规检查。

其它根据上述检查发现异常后需要进行的必要的检查。

发生突发事件时的 7×24 小时驻点服务；

需要驻点服务的情况下，进驻现场提供服务；

例行维护报告以及系统故障处理报告的编写；

如需临时离开，需提前向信息中心说明事由、去向，并且保持通讯畅通。

## 2. 二线技术支持组人员不少于 7 人，职责如下：

提供技术支持，譬如每月例行巡检的脚本编制等；

完成需要进行开发升级的维护内容；

远程系统故障诊断服务，故障解决方案提供和咨询服务；

紧急情况下进驻现场提供服务，解决系统故障，实施系统恢复任务。

服务商应指定固定人员作为系统维护联络人，如有人员变动须提前 5 个工作日向采购人发出正式通知；采购人有权根据技术人员的技术水平、服务质量提出更换要求，服务商应在 7 日内予以满足。

技术人员须遵守采购人各项规章制度，对工作期间了解或接触到的采购人各项资料、信息严格保密；若违反保密规定，采购人将追究服务商相关法律责任，服务商给予全力协助并承担相应责任。

九、服务团队要求

（1）响应人在中标后，应认真组织好技术及管理队伍做好运维工作；若具有相关服务资质认证证书的，请在响应文件中提供相关证明材料。

（2）为完成本项目，响应人应组建项目小组，在提交的投标文件中需明确项目组成员。

十、管理措施

乙方运维人员由公司指派，人员名单经甲方同意；未经甲方同意，不随意更换。运维人员在现场提供服务时，遵从甲方管理要求，接受甲方考核。乙方将为本项目配备较强的专业技术队伍，确保现场实施和运维响应；在软件运维期间配备专人定点实施，并专人定期或不定期参加日常维护工作。

十一、售后服务项目与保障

乙方服务团队提供以下服务项目，包含详尽的规划、预防性维护等，确保系统安全、稳定、高效运行：

定期巡检：每月 1 次，到场进行系统维护和巡检，解决日常问题、了解新需求、检查运行效率与健康情况、排查潜在威胁；每季度书面汇总并向甲方定期沟通汇报；

一般故障维修：提供专职技术人员到场对产品进行维修和安装服务，保证系统稳定运行；

应急故障维修：按应急预案与售后响应情况执行；

应用培训：为各甲方单位提供持续的应用操作培训服务；

系统应用咨询服务：经由服务热线与专业工程师进行在线咨询，提供系统操作咨询与问题分析；

评估规划服务：提供专职工程师针对软、硬件环境做扩充及升级的评估规划、效能改善建议、系统资源分配规划；

工程师远程服务：在甲方授权允许且在场的前提下，通过远程方式对系统进行维护及修正。

十二、付款及验收方式

12.1 付款方式

（1）合同签订后 15 日内，甲方收到乙方开具的等额发票后，向乙方支付合同金额 60%；

（2）服务最终结束，甲方验收确认合格后 15 日内，甲方收到乙方开具的等额发票后，向乙方支付合同金额 40%。

（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

12.2 验收标准

本项目由采购单位对成交单位的运维服务自行验收。