

彭浦新村街道新建党群服务中心
展览服务项目招标需求
采购预算编号0626-000185035
项目名称：彭浦新村街道新建党群服务中心展览服务项目  
采 购 人：  上海市静安区彭浦新村街道 
日    期：      二〇二陆年叁月       
目 录
项目概述 
设计原则及要求
具体实施内容
项目团队要求
项目管理要求
招标文件设计成果要求
其他服务要求
其他事项
一、项目概述
（一）项目背景 
根据《上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见》（沪委办〔2021〕33号）与《上海市网格党群服务阵地建设工作指引》的相关要求，街道持续完善党群服务阵地体系功能，进一步突出政治、治理、服务三大功能，致力于将党群服务阵地打造成为党建全覆盖工作的“根据地”“供给地”与“实践地”。彭浦新村街道作为有着深厚历史底蕴的工人新村，始终坚持将“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别讲奉献”的“四个特别”精神融入社区治理与服务之中。本项目旨在通过整体展览展陈设计与氛围布置，因地制宜优化党群服务阵地空间布局，将彭浦新村街道独特的历史文脉与“幸福彭浦”的愿景融入环境营造，提升党建、党群、人大、民生、教育等多条线综合服务氛围，保障并满足基层党组织、党员及群众的多元需求，推动中心成为党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。
（二）项目概况
1. 项目名称： 彭浦新村街道新建党群服务中心展览服务项目
2. 项目地点：上海市静安区闻喜路 775 号。共五层，建筑面积8100.98平方米。
3. 预算金额：5610350元，最高限价：5609664.8 元。
4. 服务时间： 交付日期为合同签订后 2 个月，其中纸质版细化的设计稿须在签订后7天内提交，纸质版深化设计方案须在合同签订后14天内提交，电子版图纸须在合同签订后21天内提交。其中，合同签订后7天内布展人员进场。

5. 项目验收： 必须符合招标单位要求及标准，根据深化设计、展览展陈摆场进度和最终效果等分节点验收，每项验收合格率 100%。
6. 验收完成后质量保证期不少于12个月，投标人提供的质量保证期长于12个月可优先考虑。

7. 展陈定位： 本项目紧扣“幸福彭浦”主题与“四个特别”精神内核，打破传统行政办公的刻板印象，坚持“还空间于民”的服务宗旨，致力于将其打造为全龄友好、开放共享的“社区第二客厅”。
8. 区域属性： 项目共五层，各楼层功能定位清晰：
一层功能区： 定位为公共展示与接待大厅。主要承担人员接待咨询、群众休息以及彭浦新村发展历史与建设成果的展示功能。设计方案需梳理清晰的参观与办事动线，空间需满足同时容纳 100 人的使用需求，并合理规划主接待台或核心展示集散点的位置。同时，该楼层需设置社区食堂及网格工作站。
二层功能区： 定位为综合民生服务区域。需设置民政服务、康复辅具体验、长者运动、图书馆、未成年人保护工作站、青年中心、社区治理学院及志愿服务中心等功能室。主要面向社区的老人、儿童和青年群体，提供日常办事、阅读和健康服务，要求空间融合、环境温馨、方便群众使用。

三层功能区： 定位为社区文化活动与教育培训区域。需集成书画、弦乐、戏曲、舞蹈等专业教室。主要满足社区居民日常的文化学习、手工创作和艺术排练需求，要求整体环境具备一定的文化艺术氛围。

四层功能区： 定位为政务协商与剧场演艺区域。需设置人大代表基层实践站、政协委员工作站。设计需兼顾人大、政协开会协商的规范严肃性。
五层功能区： 定位为内部办公与创新孵化区域。包含综合办公室、创新孵化空间、社会组织工作室及共享会议室。要求利用灵活可替换的展陈系统来展示人员信息和工作动态，主要满足街道工作人员的日常办公以及社会组织的入驻需求。

9. 本项目仅面向小微企业采购。
10. 现场考察：潜在投标人可于采购文件获取截止时间后的第一个工作日9:30前（过期不候）自行考察项目现场。考察地点：闻喜路775号。现场咨询联系人：江敏。联系电话：13917661307。考察费用及安全责任由潜在投标人自行承担。参加现场考察须提供投标人的法定代表人授权书及考察人员身份证（原件、复印件，原件查验后返还，复印件留档）。注：法定代表人授权书需注明考察人员姓名，各单位参与考察人员不得多于2人。

二、设计原则及要求
（一）设计原则
本项目设计应符合国家及上海市相关设计规范，紧扣“幸福彭浦”主题，遵循以下原则：
1. 政治引领，主题鲜明 
设计需紧紧围绕“党建引领”核心，将彭浦新村特有的“四个特别”精神（特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别讲奉献）贯穿始终。布展内容要脉络清晰，既要体现政治高度，又要接地气，讲好彭浦故事。
2. 以人为本，全龄友好 
设计应打破传统行政办公场所的刻板印象，贯彻“还空间于民”的服务宗旨。充分考虑“一老一小一青”不同人群的使用需求，从空间尺度、色彩心理到无障碍设计，营造“家庭客厅”般的温馨感与归属感，打造全龄友好的社区第二空间。
3. 功能复合，平急结合 
设计应注重空间的多功能性与复合利用。通过展陈设施的可移动性和模块化设计，实现空间在日常服务、活动开展、应急管理等不同模式下的快速切换，提高空间使用效率。
4. 创新赋能，互动体验 
综合运用现代创新技术，避免单一的说教式陈列，增强展项的趣味性与参与感，特别是针对青少年群体，实现从“单向观看”到“双向交互”的转变。
5. 美学引领，温情宜居 
总体装饰风格应现代简约且不失温度，摒弃过度装饰，强调材质质感与色彩和谐，通过绿植造景、艺术墙面、氛围照明等手段，营造舒适、可呼吸的空间氛围。
6. 模块管理，动态更新 
考虑到社区信息、政策内容的高频更新需求，设计应大量采用可更换式、插拔式等便于更换的模块化展陈系统，降低后期运营维护成本，确保信息的时效性与展示墙面的整洁度。
（二）设计要求
1. 整体设计
（1）创意策划： 
需深入挖掘彭浦新村在城市工业发展中从“兴起”到“更新”的奋斗史，结合“15分钟社区生活圈”建设成果，构建“历史-现在-未来”的叙事逻辑。设计需体现出“进门是家人，服务零距离”的服务理念。
（2）各楼层主要功能定位：
    ◦ 一层： 聚焦形象展示与核心精神，打造沉浸式历史回顾与未来规划展示区。
    ◦ 二层： 聚焦民生服务，构建集民政、医疗、文化、亲子于一体的综合服务矩阵。
    ◦ 三层： 聚焦文化艺术，营造高雅、专业的艺术教育与交流氛围。
    ◦ 四层： 聚焦民主协商与演艺，兼顾政治严肃性与文化开放性。
    ◦ 五层： 聚焦高效治理与创客孵化，强调办公的透明化与管理的精细化。
（3）流线分析： 
需梳理清晰的参观与服务动线，区分动静分区，确保办事群众、参观团队、活动人员互不干扰，流线顺畅。
2. 设计内容与表达形式
本项目共分为五层展区，各楼层需根据其特定的功能定位，提供整体的空间展陈、氛围营造及展陈设计方案。具体要求及目标如下：

（1）一层展区：室外区域、集散点/动线入口、开放空间、走廊、会议室、网格工作站、支部书记办公室、社区食堂

设计要求：

核心精神传达： 需在核心动线节点设计具有视觉冲击力的主题标识或精神堡垒，提炼并彰显社区的核心文化与精神内核。

历史与成果展示： 需规划专门的展示区域，通过富有创意和沉浸感的形式，呈现社区的发展历史脉络、集体记忆以及新时代城市更新的建设成果。

动线与功能融合： 需将接待咨询、群众休憩与展览展示功能有机融合，规划清晰、互不干扰的参观与办事流线。

设计目标： 彻底打破传统行政场所的刻板印象，打造一个集文化展示、便民服务、高频次互动体验于一体的空间。营造出家庭客厅般的温馨感与归属感。
（2）二层展区：民政服务站、康复辅具展示、图书馆、未成年人保护站、社区治理学院、青年中心、志愿服务中心

设计要求：

场景化服务氛围： 需根据不同服务对象（老、小、青）的心理特征进行针对性设计。如为老区域强调适老与体验感，青年区域强调活力与现代感，未保与阅读区域强调安全性与静谧感。

设计目标： 消除传统办事窗口的距离感与冰冷感，全面打造高亲和力的沉浸式服务空间。
（3）三层展区：弦乐活动室、音乐活动室、戏曲活动室、书画互动室、工作室茶歇区
设计要求：

艺术融合： 针对各类专业文化教室（如音乐、戏曲等），墙面设计必须兼顾空间声学要求（如吸音）与该门艺术的文化视觉元素表达。

弹性展示空间： 在公共走廊及茶歇区，需规划兼具展示与社交功能的弹性界面，用于灵活展示学员的创作成果和教学风采。

设计目标： 营造专业高雅的社区文化综合体。整体氛围需避免低幼化或廉价感，赋予空间艺术质感。
（4）四层展区：人大实践站、政协工作站、剧场演艺区域、临时休息室
设计要求：

规范与灵活并重的履职展示： 针对人大、政协等政务协商空间，需设计兼具庄重感与亲民性的形象展示面，且必须满足代表委员信息定期、低成本更换的结构要求。

专业级演艺配套遮光帘： 剧场及周边配套空间的遮光帘需严格满足专业演出级别的遮光与吸音降噪要求。

设计目标： 平衡政治空间的严肃与社区空间的亲和。人大与政协区域能规范高效议事，剧场演艺区域能满足文化演出的遮光要求。

（5）五层展区：综合办公空间、走廊、共享会议室、社会组织工作室、创新孵化区域

设计要求：

管理可视化系统： 在综合办公区域，需利用灵活、可物理交互的展陈系统，将组织架构、人员在岗状态、动态工作数据等信息进行图表化、模块化展示。

孵化成果展示： 为创客空间及社会组织预留高灵活度的展示界面，支持多种形态（图文、实物等）的创新成果展示。

设计目标： 打造高效能空间。通过陈列手段实现内部管理的透明化与可视化，同时营造严谨务实、协同高效且生态宜居的现代化办公环境。
3. 重点设计表达及效果要求表

	序号
	楼层
	项目
	内容
	设计要求

	1
	一层
	开放空间
	彭浦新村发展历程
	1. 主题性：需深度挖掘并提炼本地核心精神内核。历史展示面需营造沉浸式的怀旧岁月氛围；规划展示面需体现城市更新的科技感与前瞻性。2. 交互性：互动操作尺度合理、界面简洁美观，必须符合全年龄段（特别是老年人及儿童）的直觉习惯，实现实物维度的低门槛交互。3. 美学性：装置结构与造型需与空间整体的风格高度融合；展陈灯光需满足专业标准（如防眩光、见光不见灯），重点凸显展陈内容的文化质感。

	2
	一层
	走廊
	彭浦新村文化特色
	1. 视觉层次：版面设计需图文并茂，强调通过多种展陈工艺与介质的叠加，形成丰富的视觉与空间深度，彻底避免传统展板的平面化与枯燥感。2. 多感官融合：需合理植入定制化的多感官（如听觉、触觉）互动技术。设计必须考量内部结构与电子设备的完美隐蔽，保障视觉的纯净度与整体美观。3. 文化植入：深度提取并巧妙融合特有的历史文化元素与视觉符号，唤起群众的情感共鸣。

	3
	一层
	展陈墙
	网格工作站/会议室
	1. 功能性设计：必须采用灵活、可低成本快速替换的展陈系统。需预设严谨的辅助规范或隐形网格体系，确保后期工作人员自行更换图文内容时，版面依然保持整齐划一与高度规范。2. 氛围营造：底版及视觉底纹设计需结合该政务或议事空间的特定属性，色彩饱和度适中，保持专业度的同时提升亲和力，做到视觉上不喧宾夺主。

	4
	一至五层
	指引墙
	楼层指引
	1. 导视逻辑：版面信息层级分明，区域主次清晰。字体易读性强，高度排布必须符合人体工程学，兼顾适老与适幼的视线需求。2. 光感美学：若采用发光标识，需确保光源亮度均匀柔和、绝对无暗区；全馆色温统一并做防眩光处理，营造雅致、优质的空间引导氛围。3. 质感呈现：强调高品质材质的应用及表面精细化处理（如抗指纹、防刮擦工艺），视觉效果现代大气，且与各楼层整体环境风格完美融合。

	5
	一至五层
	门牌
	功能室
	1. 色彩精准：色泽饱满纯正，具备高耐候性、持久不褪色。2. 质感与工艺：表面工艺需进行去反光处理，触感细腻，满足高频使用的耐用性。3. 风格与功能：造型简约大气，与整体导视系统一脉相承；必须具备便捷的可替换结构，以适应功能室或人员变动时的信息快速更替需求。

	6
	三层
	墙面艺术装饰
	弦乐/合唱/戏曲/舞蹈等
	1. 艺术融合：装饰图案与视觉语言需精准契合该教室对应的艺术门类（如传统国粹、音乐律动、肢体舞蹈等），具有极强的艺术张力与雅致色彩，坚决避免低幼化或廉价感设计。2. 声学兼顾：展陈装饰面的材质与工艺，必须满足专业文化教学的声学要求（如吸音、降噪、隔音等），实现艺术美感与专业物理功能的完美结合。


本项目设计与实施清单详见附件1
三、具体实施内容
本项目实施范围涵盖彭浦新村街道党群服务中心室外及室内一至五层全区域。工作内容包含：深化方案设计、展览展陈物料定制服务、展陈结构制作安装、项目实施直至交付使用的交钥匙服务，重点在于策展内容、空间氛围营造、墙面功能化展陈及导视系统的构建。 项目不包括基础硬装（天地墙基础装修）、暖通消防施工，不包括活动家具（桌椅柜）及多媒体电子设备（屏、机、线）。
1.设计服务
主要包括但不限于以下内容：
（1）深化方案设计： 中标后，根据“幸福彭浦”主题与各楼层功能定位，对展览方案进行全案深化。
• 展陈结构深化： 主题展项的艺术造型、互动装置的机械结构设计；全馆灵活展陈墙面的版面规范与排版设计。
• 材质与色彩深化： 确定全馆窗帘、卷帘、艺术墙饰面、玻璃贴膜的材质选型、色号及工艺标准，确保符合环保E0级要求。
• 导视系统设计： 深化全馆标识系统的视觉识别应用，包括楼层索引、科室牌、立体字及户外标识的结构与安装节点设计。
（2）项目实施推进图： 编制达到可执行深度的实施图纸，包括点位图、立面展开图、节点图及安装图，有效指导现场实施。
2.实施服务
依据最终确认的深化设计方案，全面开展各楼层空间陈列、展陈布置及氛围营造的现场实施工作。主要包括但不限于以下内容：
（1）核心展陈与交互系统

主题展项与艺术陈列： 制作并落实各区域的视觉焦点装置与艺术化情景墙面。要求工艺高度还原设计意图，支撑结构绝对安全稳固。

交互装置： 定制全馆非电子屏类的物理交互结构，机械组件需经久耐用，操作手感顺滑且满足适老适幼的安全标准。

灵活展陈墙面： 在信息高频更新区，铺设防锈抗压的展陈基层与模块化面板，确保后期工作人员能徒手、低成本且规范地完成内容替换。

（2）空间氛围与环境配套

光声管理与布艺： 按区域功能配置窗帘、卷帘系统，兼顾日常办公的光线调节，以及剧场、排练室等场馆的全遮光与吸音降噪需求。

生态造景与视线管理： 科学配置生态景观，软化空间线条；对玻璃隔断实施定制化图样装饰，平衡空间通透感与隐私需求。

（3）全馆标识导视系统

严格落实全馆视觉识别规范，制作并安装涵盖户外门头、楼层总索引、功能门牌及桌面指引的全套导视物料。材质需体现品质感，具备优良的抗风、防水及防眩光性能。

（4）综合调试与交付验收

运行与安全： 对所有设施进行多轮调试确保平稳；对挂墙重物及高空标识进行严格安全排查，彻底清理实施痕迹。

响应要求： 建立完善的售后保障机制，针对交付的展陈设施具备快速到场与高效修复的响应能力。

四、项目单位及团队要求
（一）投标单位要求
1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2. 特定资格要求： 本项目仅面向小微企业采购（符合《中小企业划型标准规定》）。
3. 业绩要求：投标人具有近三年类似项目业绩的优先。

4. 投标人具有中国展览馆协会颁发的“展览陈列工程设计与施工一体化水平等级证书”、“展览工程企业暨展览馆场馆工程部门水平等级证书”，“建筑装饰工程设计专项资质”，“建筑装修装饰工程专业承包资质”等能证明投标人综合实力的专业资质或奖项者优先。
（二）团队人员要求
1. 投标人须按照本项目“展陈”的符合实施要求组建项目团队，配备 5 人及以上的核心管理与技术班子。
2. 团队配置要求：
    ◦ 项目管理团队： 配备项目经理 1 人，负责项目全周期的质量、进度与安全管理。具有同类党群中心项目统筹管理经验（需提供甲方或第三方证明的项目经验材料），或持有相关学历证明、专业技术证明、工作证明等能证明项目管理能力者优先。

    ◦ 设计团队：
        ▪ 主案设计师/设计总监 1 人： 具备 5 年以上相关工作经验，负责整体空间氛围，具有同类项目主导设计经验，或持有相关学历证明、专业技术证明、工作证明等能证明设计能力者优先。
        ▪ 展陈/平面设计师 1 人： 负责视觉系统及版面内容的视觉设计。

3. 人员稳定性要求：
    ◦ 项目人员应具有良好的职业道德和严谨的工作作风。
    ◦ 项目组人员名单经采购人确认后，未经采购人书面同意，中标人不得随意调换或撤离上述核心人员。
    ◦ 如采购人认为某团队成员无法胜任工作（如设计方案反复修改仍不达标、现场管理混乱），有权要求中标人在 48 小时内做出调整，并替换为不低于原资质标准的人员。
五、项目管理要求
1.投标人必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的在上海市场实施本项目（包括专业项目与专业工种）所需的资质和一切手续（包括但不限于安全生产证、登高证、电焊证等），由此引起的所有有关事宜及费用由中标人自行负责。
2.布展环境保护要求。
2.1 在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应加强和做好安全、文明布展的管理工作，并按规定承担相应的费用。

2.2中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心布展，做到： 一、布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；二、无管线事故、无伤亡事故；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明； 五、清洁运输；六、满足市文明布展要求，服从发包单位的统一协调，做到文明布展、安全管理。
2.3 中标人必须严格履行采购人关于现场临设及布展区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必须分隔，布展现场必须开展以创建文明布展为主要内容的宣传、教育工作，现场需在醒目处设置布展铭牌。

2.4 中标人在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材，经项目采购人批准后备案。

2.5 中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保布展用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝布展用电事故的发生。
2.6 中标人在项目实施期间必须保护好布展区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好。
2.7 中标人在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。中标人 必须按布展计划协调好现场布展工作。

2.8 进入项目维护、试运行阶段时，中标人应根据实际情况设置足够的警卫，确保已完项目的完好。
2.9 中标人在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书、治安防火 责任协议书、文明维护、养护责任协议书和廉政责任书，中标人若违反规定野蛮布展、 违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由中标人承担，同时采购人有权对中标人的违约责任给予适当的经济处罚。
2.10 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明布展管理措施，同时应适当考虑购买自己员工的第三方责任保险，并在措施费中列支必需的费用清单。

    2.11 本项目优先选用与硬装施工单位、各类设备施工单位配合度高、现场协调能力强、服务响应及时的投标人。具体要求如下：

（1）跨专业协同与界面衔接： 投标人需主动对接基础装修及各类设备实施单位。针对涉及设备集成的展陈界面，需提前统筹点位预留、内部结构与隐蔽工程等核心环节。全程跟进交叉作业的衔接节点，严控空间冲突与视觉瑕疵，确保最终展陈立面的功能完整性与美观度。

（2）高效对接与快速响应机制： 投标人需建立专项跨团队协调机制并指定专人统筹。在项目实施全周期内，需与各关联单位保持进度同步与信息互通。针对现场配合需求或突发交叉问题，必须具备快速到场响应与主动牵头解决的能力，全力保障项目整体推进顺畅。

六、投标文件设计成果要求
1.文字方案文案大纲结构、文案目录

1.1展陈形式设计综合说明，内含： 设计创意、设计理念、展览内容规划、展示所有分区设计及其它必要的说明。

1.2参观路线说明。

2.图纸

2.1本项目涉及所有布展区域的设计平面稿。

2.2展览效果图。
3.投标人需提供针对本项目的需求理解及重点难点分析。

4.本项目有现场述标环节，需提供五分钟以内的方案演示（附PPT演示文件）。重点是一层展区。

5.样品:各供应商请在开标日的前一个工作日的16:00前将样品送达静安区政府采购中心（静安区秣陵路80号4楼，联系人:许老师，联系方式:021-62551671）。样品清单详见附件2，所有样品需整洁、规范，贴注样品名称、规格、材质等标识，固定于1400×1000×25mm的板材上，密封后盖章送达，便于评委查看、对比及核查。采购活动结束后，对于中标供应商提交的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。对于未中标供应商提交的样品，采购人将电话联系未中标人退还或者经未中标人同意后自行处理。
七、其他服务要求
1.质量保证期限
在通过项目最终验收合格之日起质保不少于12个月，对出现缺陷所需的修理费用和零件或材料费用由中标方负责。
2.设备使用培训
为采购人进行相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证，交付采购人在质量保证期内免费保养维修、质量保证期期满后的优惠保养维修等全部内容。为采购人进行本项目相关设施、设备前期操作使用的技术支持和操作使用、维护培训，保证采购人能够正确、熟练掌握使用该类设施设备的操作和维护技能。
3.售后服务要求
（1）全天候联络机制： 投标人需建立完善的售后与配合响应机制，提供 7×24 小时专人联络热线及远程技术支持，确保在项目实施全周期、质保期及后续维护期内信息畅通。 （2）常规响应与到场时效： 接到采购人或现场管理方提出的展陈设施故障、系统调试及现场配合需求后，中标单位须在 1 小时内做出有效响应，并在 4 小时内安排专业技术人员抵达现场处理排障。 （3）紧急响应与重大活动保障： 针对展项系统出现的突发紧急情况，须具备在 60 分钟内快速到达现场进行抢修恢复的能力。此外，为最大化提升场馆利用率，在各类重大活动开始前，中标单位须提前对全部设备及展陈系统进行巡检查验；活动期间视需求提供必要的技术保障与专人支持，确保各类展示模式顺畅运行。
八、其他事项
付款方式：

1.合同签订后，甲方向乙方支付 20% 合同款预付款；
2.深化设计方案确认后，甲方向乙方支付 30% 合同款进度款；
3.项目全部展陈摆场完成并经甲方初步验收无误后，甲方向乙方支付 40% 竣工进度款；
4.项目结束甲方验收合格后，甲方向乙方支付 10% 合同款尾款。
以上付款前中标人需向采购人提供合法有效的发票。
附件1：设计与实施清单
[image: image1.jpg]o

RABMRHSE, RERTURGMNAE
wE Xig WER (m2) | S X @R (m?) #E X AR (m?)
[] Big: 0] 89.95 [ R TS 3584 7] [3E3
2} B 143 O | BBRANE 1848 [c] HBFE
o ZWE 3267 6] HRAY 88 [ R





	序号
	楼层
	房间功能
	项目大类名称
	规格与技术要求范围（设计目标与效果约束）
	尺寸/面积范围要求
	数量/范围要求

	1
	一层
	门头
	户外发光立体字标识
	视觉目标：打造极具视觉冲击力与昭示性的建筑门头焦点；光效要求：夜间发光需达到高可视度、光线绝对均匀且无暗区无频闪，带时控调节；安全目标：须满足IP65防护及12级抗风压标准。工艺要求：须采用厚度不低于1mm的烤漆不锈钢围边，面板须采用厚度3mm以上亚克力，整体采用不锈钢焊接斜撑支架安装；参考文字：彭浦新村街道党群服务中心
	单体尺寸不小于140cm*140cm
厚度尺寸不小于12cm
	不少于12个


	2
	一层
	门头
	户外发光立体logo标识
	视觉目标：打造极具视觉冲击力与昭示性的建筑门头焦点；光效要求：夜间发光需达到高可视度、光线绝对均匀且无暗区无频闪，带时控调节；安全目标：须满足IP65防护及12级抗风压标准。工艺要求：须采用厚度不低于1mm的烤漆不锈钢围边，面板须采用厚度3mm以上亚克力，整体采用不锈钢焊接斜撑支架安装；参考文字：上海党建、静邻党建标识
	尺寸不小于280cm*280cm
厚度尺寸不小于12cm
	不少于2个

	3
	一层
	休息平台
	户外落地发光字标识
	视觉目标：在近人视线高度提供清晰、亲和的指引；光效要求：光线柔和不刺眼；安全目标：线缆必须实现全隐蔽确保地面整洁，且具备防倾倒、抗碰撞的极高安全性。须采用厚度不低于1mm的烤漆不锈钢围边，面板须采用厚度3mm以上亚克力，整体采用贴墙安装
	尺寸不小于60cm*60cm厚度尺寸不小于5cm
	不少于5个

	4
	一层
	休息平台
	户外实心立体字标识
	视觉目标：呈现稳重、硬朗且优质的表面肌理感；触觉要求：杜绝指纹残留与反光污染；安全目标：边缘必须进行圆润化处理消除锐角，满足长效锚固的防破坏需求。工艺要求：须采用厚度不低于1mm的烤漆不锈钢折边，整体采用贴墙安装
	尺寸不小于43cm*43cm
厚度尺寸不小于3cm
	不少于20个

	5
	一层
	休息平台
	户外景观立体字标识
	视觉目标：使标识视觉与景观树池环境自然、和谐地融为一体；环境适应目标：能长期抵御户外潮湿、泥土侵蚀而不褪色、不变形。工艺要求：须采用厚度不低于1mm的烤漆不锈钢折边，整体采用贴墙安装
	尺寸不小于35cm*35cm
厚度尺寸不小于3cm
	不少于4个

	6
	一层
	社区食堂
	动态电动遮蔽棚
	功能目标：有效拓展建筑户外的全天候使用空间，实现高效遮阳与挡雨；视觉要求：面层需长期保持色彩鲜明不易褪色，整体呈现轻盈且抗风压的舒展形态。安全目标：须满足IP65防护及10级抗风压标准。
	覆盖总投影面积不少于58平方米
	不少于1批

	7
	一层
	社区食堂
	遮蔽棚电动传动系统
	功能目标：实现遮蔽棚的遥控电动伸缩；体验要求：传动过程必须平稳静音；安全目标：须满足IP65防护及10级抗风压标准。
	匹配遮蔽棚负荷规格
	不少于3套

	8
	一层
	集合点东侧墙面
	室内立体标识
	视觉目标：作为主接待区视觉核心，需呈现出极其细腻、表面质感与防眩光效果；空间效果：通过隐形固定方式，营造出轻盈、离墙悬浮的立体层次感。工艺要求：须采用厚度不低于2cm的亚克力，整体采用贴墙安装；参考文字：彭浦新村街道党群服务中心
	尺寸不小于50cm*50cm
	不少于13个

	9
	一层
	集合点东侧接待台
	室内高透立体标识
	视觉目标：呈现晶莹剔透、光泽度极高的纯净视觉效果；工艺目标：边缘需达到晶钻级别的平滑折射感，提升服务窗口的亲和力与现代感。工艺要求：须采用厚度不低于1cm的亚克力，整体采用贴墙安装
	尺寸不小于10cm*10cm
	不少于13个

	10
	一层
	集合点
	立式综合导视牌
	功能目标：提供清晰直观的全馆总索引；维护目标：面板必须具备高度模块化设计，确保工作人员无需任何专业工具即可徒手完成图文的快速更替；视觉要求：造型稳重不失现代感。
[image: image2.png]



（图片仅供参考）
	立面主体高度不少于200cm
	不少于1个

	11
	一层
	集合点
	室内仿真景观配置
	视觉与空间目标：以自然、舒展的高大树木形态突破空间局限，软化大堂空间硬度，营造大树底下好乘凉的亲和生机；功能与材质要求：必须采用高品质仿真植物材质构建，达到以假乱真的视觉与触觉质感，实现零浇水养护的长效生态美学；安全目标：材质必须绝对环保无异味，且严格满足公共场馆的防尘、防虫及高阻燃（B1级以上）消防标准。
	高度不少于200cm
	不少于1组

	12
	一层
	开放空间
	彭浦新村发展历程
	视觉目标：作为主视觉，需完美传达核心文化精神；空间效果：通过多维度的错层叠加与光影配合，形成强烈的视觉焦点；功能目标：预留便于后期随主题微调的局部灵活陈列点位。
	综合立面及占地投影面积不少于62平方米
	不少于5组

	13
	一层
	走廊
	展墙基层与饰面
	结构与功能目标：构建高平整度、绝对稳固的建筑级承重基层，为后续复杂交互展项提供安全支撑；需前置化精准预留各类机械设备的嵌入槽口，实现互动装置与墙体的无缝咬合。 视觉与美学目标：精准呈现设计所需的空间凹凸层次，外部饰面色彩与触觉质感需高度契合文化长廊主题，所有拼接面必须达到视觉上的极致平整。耐用与防护要求：墙面材质须具备极佳的抗刮擦与易清洁特性；底部必须集成极简隐形的安全防护线条，与墙面平齐过渡以消除卫生死角，长效抵御日常高频踩踏与保洁损耗。
	覆盖总立面不少于143平方米（含底部配套防护线条不少于44延米）
	不少于1批

	14
	一层
	走廊
	彭浦新村文化特色
	形式创新与体验目标： 彻底摒弃传统单一的静态陈列，鼓励采用形式新颖、富有创意的多元交互手段（可自由结合趣味交互体验）。旨在打造充满惊喜感与探索欲的沉浸式长廊，极大激发全年龄段群众（尤其是青少年与儿童）的驻留与参与热情。品质与美学要求： 针对高频使用的交互模块，其内部核心组件必须通过严苛的疲劳耐久测试，确保反馈灵敏、经久耐用；装置外观需呈现优质艺术美学，所有传动结构、感应设备或线路均须做到完美隐蔽，与整体空间浑然一体。绝对安全底线： 交互操作的尺度与力度必须充分考量适老适幼的人体工程学；所有可触及的活动组件、边角必须满足极高的稳定性与圆润度，绝对杜绝夹手、磕碰、划伤及任何配件脱落的隐患。
	交互立面面积不少于40平方米
	不少于4组

	15
	一层
	社区食堂
	空间立体指引标识
	视觉目标：提供清晰的功能导向，同时在就餐环境中呈现出干净、卫生的金属或优质表面肌理；安装要求：避免破坏墙面主体，实现安全稳固的隐形固定。
	尺寸不小于60cm*60cm
	不少于10个

	16
	一层
	社区食堂
	墙面图文展示版面
	功能目标：用于食堂文化或健康饮食的科普宣传；视觉要求：画面色彩需适应食堂的光线环境，清晰防油污，且支持灵活便捷的墙面布置方式。
	展示面积不少于8平方米
	不少于1批

	17
	一层
	会议室
	灵活展墙承重底板
	功能目标：为高频政务展示构建统一、隐蔽的大面积吸附平台；质量要求：内部必须具备极强的承重能力与全域均匀的吸附力，确保外部展示面永远保持绝对平整不下坠。
	覆盖面积不少于26平方米
	不少于1批

	18
	一层
	会议室
	灵活可替图文面板
	使用目标：支撑会议精神及政策资讯的常态化更新；体验要求：排版分割必须严谨规范，确保工作人员能够独立、徒手、极低成本地完成内容的无损、完美替换；面层需防反光。
	展示面积不少于17平方米
	不少于1批

	19
	一层
	会议室
	专项机电升降系统
	功能目标：赋予庄重会议空间灵活的空间模式切换能力；体验要求：控制响应敏捷，运行过程静音平缓；视觉要求：在非使用状态下，需与天花吊顶完美隐蔽融合。
	机械适用跨度不少于2米
	不少于1套

	20
	一层
	网格工作站
	灵活展墙承重底板
	功能目标：与序号17相同，旨在网格站建立大面积、高强度的隐蔽性灵活展陈底层系统，确保承重安全与吸附长效性。
	覆盖面积不少于35平方米
	不少于1批

	21
	一层
	网格工作站
	灵活可替图文面板
	使用目标：适应网格治理动态信息的高强度发布；功能要求：不仅要求画面高保真、支持免工具快速替换，部分面板表面还须具备抗污耐擦写的交互功能。
	展示面积不少于24平方米
	不少于1批

	22
	一层
	网格工作站
	墙面立体辅助标识
	视觉目标：作为网格文化的点缀元素，要求立体感强、色彩饱满，通过精细加工展现该区域严谨而现代的工作氛围。
	尺寸不小于20cm*20cm
厚度不小于1cm
	不少于15个

	23
	一层
	电梯厅
	楼层主导视阵列牌
	视觉目标：作为垂直交通的枢纽标识，必须具备极强的导向性与优质的质感表现；光效要求：图文信息需通过内置均光系统实现内透发光，彻底消除视觉暗区，指引清晰明了。
	立面尺寸不小于180cm*230cm
	不少于1套

	24
	一层
	电梯厅
	楼层指引文字标识
	视觉目标：强化楼层记忆点；质量要求：必须具备抗日常刮擦与防指纹留存的特性，持久保持高端视觉效果。
	尺寸不小于10cm*10cm
厚度不小于3mm
	不少于100个

	25
	一层
	办公室
	模块化功能室门牌
	功能目标：清晰标明房间功能信息；维护目标：结构设计必须支持内部功能名称卡片的免工具抽取或吸附更替，杜绝因功能变动导致的门牌整体废弃与损坏。
	尺寸不小于29cm*16cm
	不少于25块

	26
	一层
	全区域
	卷帘系统
	功能目标：实现自然光线的柔和过滤，满足办公防眩光与隐私保护的平衡（透光不透人）；体验要求：传动系统必须顺滑、静音；安全要求：材质必须达到严格的消防阻燃标准。工艺要求：须采用斑马帘，可实现全遮光与半遮光场景的切换。
	覆盖面积不少于145平方米
	不少于1批

	27
	一层
	全区域
	玻璃隐私视觉贴膜
	视觉目标：打破大面积玻璃的单调感，兼顾视觉通透性与内部隐私防窥需求；工艺要求：图案边缘切割必须极其精细，现场落实须确保绝对平整，杜绝任何气泡或水痕瑕疵。
	覆盖面积不少于20平方米
	不少于1批


[image: image3.jpg])
boe 4 5 B 3 3 e & & &
ZRYEE I Dimsstnm
RABRRESE, RERTHURHHN N &

s Xi HWER (m?) | ®S X WER (m?)

[ RBARSE 32 O | REEARPY 1024

a | REWRRT 1216 -] %ilx:;&:’ﬁ;i‘ 18

) EBE 672 CHELITIN 4192





	28
	二层
	民政服务站
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为民政政策公示构建大面积、高强度、具备长效吸附与承重能力的隐蔽基底。
	覆盖面积不少于32平方米
	不少于1批

	29
	二层
	民政服务站
	室内生态景观植物
	视觉目标：消除政务窗口的刻板冰冷感；体验要求：以优美的自然生命力缓解办事群众的等待焦虑；盆器外观需与民政站的温馨风格完美契合。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	30
	二层
	康复展示区
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为健康科普与辅具租赁等动态信息提供高强度的隐蔽灵活基底系统。
	覆盖面积不少于12平方米
	不少于1批

	31
	二层
	图书馆
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，用于支撑阅读区高频更替的文化推荐界面。
	覆盖面积不少于6平方米
	不少于1批

	32
	二层
	图书馆
	灵活可替图文面板
	使用目标：支持图书推荐表、阅读活动预告等文化内容的低成本、高频次徒手更换；视觉要求：画面排版需契合书香氛围，表面防眩光。
	展示面积不少于4平方米
	不少于1批

	33
	二层
	图书馆
	室内生态景观配置
	视觉目标：在静谧的阅读空间中营造沉浸式的“林下阅读”自然生态美感；功能要求：适应室内光照环境，长效保持优美姿态。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	34
	二层
	图书馆
	墙面立体主题标语
	视觉目标：强化空间的文化主题属性；要求：经过多重抛光处理，触感温润，正面色彩在阅读灯光下表现柔和，杜绝刺激性反光。
	尺寸不小于30cm*30cm
	不少于6个

	35
	二层
	图书馆
	室内仿真景观配置
	视觉与空间目标：以自然、舒展的树木形态柔化空间，营造树下阅读的亲与生机；功能与材质要求：必须采用高品质仿真植物材质构建，达到以假乱真的视觉与触觉质感，含金属质感书池防止边缘磕碰；安全目标：材质必须绝对环保无异味，且严格满足公共场馆的防尘、防虫及高阻燃（B1级以上）消防标准。
	景观高度不少于2米
	不少于1套

	36
	二层
	图书馆
	桌面分类导引导牌
	功能目标：提供清晰的借阅指引；视觉要求：造型需符合图书馆的静谧调性，放置必须绝对稳固不易倾倒，信息层级清晰明了。
	尺寸不小于30cm*60cm
	不少于20个

	37
	二层
	未成年人保护站
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为儿童保护法规与心理健康知识展示提供长效吸附平台。
	覆盖面积不少于10平方米
	不少于1批

	38
	二层
	未成年人保护站
	灵活可替图文面板
	视觉目标：色彩与排版必须深度契合儿童视觉心理学，富有亲和力；功能要求：面层必须经过强化防污、防刮损处理，以应对儿童高频接触。
	展示面积不少于5平方米
	不少于1批

	39
	二层
	未成年人保护站
	趣味防护保护膜
	双重目标：既要通过生动图案活跃儿童空间氛围，又要起到家具表面的物理防护作用；工艺要求：必须进行边缘圆润化处理，杜绝儿童活动导致的翘边与剥落。
	覆盖面积不少于8平方米
	不少于1批

	40
	二层
	社区治理学院、青年中心
	墙面立体标语字
	视觉目标：彰显青年群体的明快、活力与创新精神；质感要求：色彩高度饱和亮丽，边缘切割极致平滑，呈现出现代张力感。
	尺寸不小于30cm*30cm
	不少于32个

	41
	二层
	社区治理学院、青年中心
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为青年创业与就业资讯提供强有力的展陈基底支撑。
	覆盖面积不少于18平方米
	不少于1批

	42
	二层
	社区治理学院、青年中心
	灵活可替图文面板
	使用目标：极速响应青年中心高频变动的招聘、活动及社群资讯发布；视觉要求：画面需呈现年轻化的时尚排版，更替操作必须极其简便。
	展示面积不少于8平方米
	不少于1批

	43
	二层
	社区治理学院、青年中心
	室内仿真景观配置
	视觉目标：在青年中心花池区域配置高仿真生态绿植组合，要求姿态自然，植入丰富的自然聚落层次；安全要求：整体组合必须配备精致的收边系统防磕碰，且所有构成元素必须提供权威的阻燃性能证明。
	高度不少于50cm
覆盖面积不少于3平方米
	不少于1套

	44
	二层
	社区治理学院、青年中心
	室内生态景观植物
	功能目标：点缀青年社交或办公区域，提供局部视觉放松与空气净化效能；要求：搭配现代极简风格的容器，融入整体环境。
	植物高度不少于0.8米
	不少于3个

	45
	二层
	志愿服务区
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，构建大面积连续的公益文化宣传隐蔽基底。
	覆盖总面积不少于41平方米
	不少于1批

	46
	二层
	志愿服务区
	灵活可替图文面板
	使用目标：动态呈现不断壮大的志愿者风采榜及公益项目菜单；质量要求：大面积拼装必须严丝合缝，画面不漏光、不卷曲，色彩还原度高。
	展示面积不少于28平方米
	不少于1批

	47
	二层
	志愿服务区
	墙面立体辅助标识
	视觉目标：强化志愿服务空间的荣誉感与归属感；质量要求：表面具备极强的抗褪色与防尘易洁能力。
	尺寸不小于25cm*25cm
	不少于48个

	48
	二层
	电梯厅
	楼层导视总牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号23，确保垂直动线上的视觉连贯性与指引明确性。
	立面尺寸不小于180cm*230cm
	不少于1套

	49
	二层
	电梯厅
	楼层指引文字标识
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号24。
	尺寸不小于10cm*10cm
	不少于100个

	50
	二层
	办公室
	模块化功能室门牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号25，满足科室变动时的极简更替。
	尺寸不小于29cm*16cm
	不少于20块

	51
	二层
	全区域
	玻璃隐私视觉贴膜
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号27，完美平衡空间通透感与必要的视线遮挡。
	覆盖面积根据隔断尺寸匹配
	不少于1批

	52
	二层
	全区域
	卷帘系统
	功能与体验目标：规格及效果约束同序号26，实现日照环境的柔和过滤与静音操作。
	覆盖面积不少于154平方米
	不少于1批

	53
	二层
	全区域
	窗帘系统
	视觉目标：为空间注入柔和、优质的织物肌理，软化建筑边界；功能要求：面料必须具备极佳的自然垂坠感与丰富的定型褶皱。
	覆盖面积不少于162平方米
	不少于1批


[image: image4.jpg]Z.u; M::T:T- \:Mf.:

y

ZETEE O I I D wwitem
RABRRESE, RERTHURHHN N &
®% ) WER () | &S X WER (m?)
[ RRFENE 4896 [ Iz 14
0 | mmamE 23 © | BEEmE
© | nmmEmz 2 [6) FHE





	54
	三层
	弦乐活动室
	专业声学艺术立面
	视觉目标：将墙面转化为展现音乐律动美学的大型画布；功能目标：材质的物理孔隙必须达到辅助声学优化的吸音标准，消除回声；材质要求：必须采用最高环保级别的无缝平整铺贴，杜绝室内异味。
	展开立面面积不少于48平方米
	不少于1批

	55
	三层
	音乐活动室
	专业声学艺术立面
	视觉与声学目标：要求同序号54，视觉图样需专门针对该艺术门类的调性进行深度定制设计。
	展开立面面积不少于23平方米
	不少于1批

	56
	三层
	戏曲活动室
	专业声学艺术立面
	视觉与声学目标：要求同序号54，视觉图案必须精准、高保真地还原戏曲国粹的色彩与神韵，不可有任何色差或廉价感。
	展开立面面积不少于22平方米
	不少于1批

	57
	三层
	书画活动室
	室内生态景观植物
	视觉目标：为挥毫泼墨的创作空间增添东方雅致的自然生机；要求：植物姿态需具文人气息，器皿材质需凸显传统工艺质感，摆放不可干扰桌面创作面积。
	匹配桌面尺寸
	不少于5个

	58
	三层
	茶歇区
	室内生态景观植物
	视觉目标：在公共休息交流区提供轻松、治愈的微观视觉焦点，提升社交氛围的温润度。
	匹配桌面尺寸
	不少于1个

	59
	三层
	茶歇区
	室内生态景观植物
	功能与视觉目标：占据空间视觉次焦点，净化空气，以大型植物特有的生命力缓解学习带来的疲劳感。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	60
	三层
	茶歇区
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为展示师生高频产出的文化艺术成果构建大面积的稳定吸附基台。
	覆盖面积不少于24平方米
	不少于1批

	61
	三层
	茶歇区
	灵活可替图文面板
	使用目标：支持各类书画、手工作品照片及教务排期的规范化、模块化展示；体验要求：更替过程必须简易高效，呈现出宛如专业画廊般的整洁排版。
	展示面积不少于12平方米
	不少于1批

	62
	三层
	茶歇区
	墙面精品立体标识
	视觉目标：点缀文化休闲区，要求边缘打磨极致细腻，表面肌理反射出高柔和的光泽，彰显文化空间的品质感。
	尺寸不小于50cm*50cm
厚度不小于1cm
	不少于5个

	63
	三层
	电梯厅
	楼层导视总牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号23，统一全馆导视风格。
	立面尺寸不小于180cm*230cm
	不少于1套

	64
	三层
	电梯厅
	楼层指引文字标识
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号24。
	尺寸不小于10cm*10cm
厚度不小于3mm
	不少于100个

	65
	三层
	办公室
	模块化功能室门牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号25。
	尺寸不小于29cm*16cm
	不少于20块

	66
	三层
	全区域
	卷帘系统
	功能与体验目标：规格及效果约束同序号26。
	覆盖面积不少于111平方米
	不少于1批

	67
	三层
	全区域
	窗帘系统
	声光双效目标：面对专业教学与排练的苛刻要求，必须同时实现对外部光线的绝对阻断（满足多媒体教学）以及极佳的室内吸音降噪与空间隔热功能；视觉要求：垂坠感必须饱满、厚重。
	覆盖面积不少于393平方米
	不少于1批

	68
	三层
	全区域
	玻璃隐私视觉贴膜
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号27。
	覆盖面积根据隔断尺寸匹配
	不少于1批


[image: image5.jpg]mEFEE

ap—

RABHRHSE, RERITNAHHN L
s X HWER (m?) | ®S X HWER (m?)
[ AKRKBE 55.7 o IR k8
O | HHTfES 4561
© | BHRLRE 268.24(8)





	69
	四层
	临时休息室
	室内生态景观植物
	氛围目标：为候场贵宾及演职人员营造私密、尊贵且极具自然放松感的休憩生态环境；要求：形态必须经过精心修剪设计。
	植物高度不少于1.5米
	不少于2个

	70
	四层
	人大实践站
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为极其严肃、庞大的政务履职系统展示提供大面积满铺式的、绝对稳固的承压与吸附基层。
	覆盖面积不少于55平方米
	不少于1批

	71
	四层
	人大实践站
	灵活可替图文面板
	使用目标：由于代表履职信息及动态工作要求极高的严谨性，该面板的模块化切割必须达到绝对规范统—；体验要求：确保后期不借用工具也能拼出毫无违和感的优质政务展示面。
	展示面积不少于30平方米
	不少于1批

	72
	四层
	人大实践站
	室内生态景观植物
	视觉目标：适当软化庄重政务空间的严肃感，营造“有事好商量”的民主亲和力。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	73
	四层
	政协工作站
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为政协协商成果的动态上墙提供强韧底座。
	覆盖面积不少于45平方米
	不少于1批

	74
	四层
	政协工作站
	灵活可替图文面板
	使用目标：专用于高效、高频地更换基层协商案例与履职数据图表，色彩还原度需匹配政务标准。
	展示面积不少于24平方米
	不少于1批

	75
	四层
	政协工作站
	室内生态景观植物
	视觉目标：配合政协工作站的陈设，提升整体空间的视觉生命力与会议舒适度。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	76
	四层
	政协工作站
	室内生态景观植物
	视觉目标：点缀协商桌面或角落，要求形态精巧，绝不遮挡议事视线。
	植物高度不少于0.8米
	不少于1个

	77
	四层
	电梯厅
	楼层导视总牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号23。
	立面尺寸不小于180cm*230cm
	不少于1套

	78
	四层
	电梯厅
	楼层指引文字标识
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号24。
	尺寸不小于10cm*10cm
厚度不小于3mm
	不少于100个

	79
	四层
	公区
	模块化功能室门牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号25。
	尺寸不小于29cm*16cm
	不少于30块

	80
	四层
	全区域
	卷帘系统
	功能与体验目标：规格及效果约束同序号26。
	覆盖面积不少于174平方米
	不少于1批

	81
	四层
	全区域
	窗帘系统
	视觉目标：为空间注入柔和、优质的织物肌理，软化建筑边界；功能要求：面料必须具备极佳的自然垂坠感与丰富的定型褶皱。
	覆盖面积不少于66平方米
	不少于1批

	82
	四层
	全区域
	玻璃隐私视觉贴膜
	视觉与功能目标：规格及效果约束同 27。
	覆盖面积根据隔断尺寸匹配
	不少于1批

	83
	四层
	剧场
	窗帘系统
	极端演艺环境目标：作为剧场最核心的声光控物理屏障，必须实现极其苛刻的 100% 物理级全遮光；安全与声学要求：面料必须达到高阻燃级别，且能对剧场内的中高频回声进行极其强效的混响吸收与抑制。
	覆盖面积不少于268平方米
	不少于1批


[image: image6.jpg]LRFEE
RRBHRESE, RERTURGHIHE

ap—

HFR2UE

1571

s Xi ER (m?) &5 X R (m?)
0 | maniEiE 27.84 O [HRARTHE 2184
a B 96 O | IFHURE 1686
)





	84
	五层
	综合办公区
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，为实现内部管理架构与效能的全面“上墙可视化”铺设隐蔽的吸附网格底座。
	覆盖面积不少于27平方米
	不少于1批

	85
	五层
	综合办公区
	灵活可替图文面板
	互动管理目标：必须建立一套可通过物理移动磁吸模块来实现的“人员状态动态分布矩阵”及科室信息公布版面；体验要求：交互过程手感清晰，面板表面具备极高防刮擦性能以应对每日高频次的拨动更替。
	展示面积不少于14平方米
	不少于1批

	86
	五层
	走廊
	灵活展墙承重底板
	功能目标：同序号17，将行政走廊转化为可高频更迭的文化宣传阵地基层。
	覆盖面积不少于9平方米
	不少于1批

	87
	五层
	走廊
	灵活可替图文面板
	使用目标：专用于党建风采或廉政纪律的周期性宣发；视觉要求：呈现严谨、平整且无反光的高规格画廊质感。
	展示面积不少于4平方米
	不少于1批

	88
	五层
	综合办公区
	室内生态景观植物
	生态目标：在高强度的办公中枢引入高效空气净化绿植，打造健康、抗疲劳的“生态办公视野”。
	植物高度不少于1.5米
	不少于1个

	89
	五层
	综合办公区
	室内生态景观植物
	管理目标：为员工桌面提供具有治愈系色彩的自然点缀，且要求具备极低的打理维护门槛。
	匹配桌面尺寸摆放
	不少于3个

	90
	五层
	电梯厅
	楼层导视总牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号23。
	立面尺寸不小于180cm*230cm
	不少于1套

	91
	五层
	电梯厅
	楼层指引文字标识
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号24。
	尺寸不小于10cm*10cm
	不少于100个

	92
	五层
	办公室
	模块化功能室门牌
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号25。
	尺寸不小于29cm*16cm
	不少于25块

	93
	五层
	全区域
	卷帘系统
	功能与体验目标：规格及效果约束同序号26。
	覆盖面积不少于194平方米
	不少于1批

	94
	五层
	全区域
	玻璃隐私视觉贴膜
	视觉与功能目标：规格及效果约束同序号27，实现透明办公与互不干扰的双重需求。
	覆盖面积根据隔断尺寸匹配
	不少于1批


补充说明：本清单所列“尺寸/面积范围”与“数量”均为满足项目基础运行的最低保障指标。最终的实际规格、形态与具体数量，由中标单位的深化设计方案结合现场实际测量数据确定，且须经采购人书面确认后方可投入实施。

附件2：样品清单
	序号
	样品清单
	材质规格
	尺寸要求
	备注

	1
	户外发光立体字标识
	厚度不小于1mm烤漆不锈钢围边/亚克力面板
	单边长度不小于40cm
	

	2
	灵活展墙承重底板
	厚度不小于1mm镀锌板/全彩UV底纹打印
	周长不小于30cm
	

	3
	灵活可替图文面板
	厚度不小于1cm/带背面磁吸亚克力与雪弗板面板
	周长不小于20cm
	

	4
	卷帘系统
	聚酯纤维/斑马帘
	周长不小于20cm
	提供帘布小样

	5
	窗帘系统
	聚酯纤维/布艺帘
	周长不小于20cm
	提供帘布小样




