## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1项目磋商范围及内容

本项目为2026-2027年度书院镇舒馨公园等区域一体化养护项目。一体化整合书院镇舒馨公园、禹洲广场等公共广场的养护工作，进一步提升一体化养护管理水平，拟委托专业单位为此区域提供一体化养护服务。养护设施量：（1）禹洲广场5708平方米；（2）舒馨公园37605平方米；（3）舒馨公园花箱159个。养护工作内容：（1）公共设施日常养护及维修；（2）广场、道路、人行道保洁；（3）绿化养护；（4）花箱四季草花更换；（5）及时处置相关投诉工单，在灾害性天气等突发情况下做好应急抢险工作。

2.2 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年7月1日起到2027年6月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

响应报价由一类经费（日常养护）和二类经费（维修费）组成。其中一类经费（日常养护）为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及磋商文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。二类经费（维修费）为暂定价，非成交供应商所有，需根据实际发生情况按供应商本次响应自报单价及采购人确定的数量结算。

5.2 支付方式

本项目包含日常养护费用和维修费两个部分：维修费在项目审价后按实际结算；日常养护费用按季度支付。

合同签定后，前三季度日常养护经费按季度支付，每季度支付日常养护费用的25%，但须每季度末经考核合格后，按考核结果在次季度首月月末前支付服务款项；合同履行过程中产生维修费，在项目完成后四个月内进行审价，根据审价结果按实际结算。

第四季度按照考核结果，待审价结束后支付至审定价的80%，并在审价报告出来后两年内进行审计，待审计结束后按审计结果支付剩余款项。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

（1）《上海市绿化条例》（2015）

（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（4）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（5）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（6）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（7）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（8）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（9）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（10）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（11）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（12）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（13）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（14）《上海市建设工程文明施工标准》

（15）《中华人民共和国突发事件应对法》

（16）《中华人民共和国安全生产法》

（17）《上海市生态公益林养护技术规程》

（18）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准

（19）上海市建筑建材业市场管理总站发布的2024年6月《上海市建设工程价格市场信息价》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.1.1工作目标

以2026-2027年为实施周期，通过系统化建设、一体化管控，全面完成舒馨公园及周边关联区域生态环境整治、基础设施提档、公共服务优化、长效运维体系构建等工作，打造生态优美、功能完善、运维规范、便民宜居的城镇公共空间样板，全面提升区域人居环境品质、城镇形象与公共服务水平，切实保障项目社会效益、生态效益同步彰显，助力书院镇城镇高质量发展。

（1） 工程质量目标：项目所有内容严格按照现行养护规范及技术标准实施，养护工作整体质量达到国家及地方合格标准，确保养护工作长效运维。

（2） 生态环境提升目标：完成项目区域内绿化提质、景观优化等工作，构建生态良好、景观协调、管护到位的绿色空间；严格落实生态环保要求，养护期间严控扬尘、噪声、污水等污染，实现区域生态环境持续改善，打造宜居宜游的城镇生态休闲空间。

（3）设施功能完善目标：全面补齐公园及周边区域基础设施短板，完成公园景观修缮、照明系统、环卫设施、便民服务配套、道路交通等设施的养护、零星维修与升级，确保各类设施布局合理、功能完备、运行安全稳定，全面满足居民休闲、健身、出行等日常需求。

（4）进度管控目标：严格遵循2026-2027年项目整体实施周期，按照招标文件及合同约定的阶段性节点、总养护要求，科学制定实施计划，高效推进各项工作，确保项目各阶段任务按期完成、整体项目考核合格并实现长效常态化运维。

（5）安全生产与文明养护目标：落实全过程安全生产责任制，健全安全管控体系，杜绝一般及以上安全生产事故、文明养护违规事件；严格执行养护现场文明养护、扬尘治理、围挡设置等规范要求，做到规范养护、绿色养护，最大限度降低对周边居民生活及城镇环境的影响。

（6）长效运维管理目标：建立健全项目一体化长效运维管理机制，明确绿化养护、设施维保、环境卫生、安全巡查、应急处置等运维标准与责任体系，实现区域常态化、精细化、专业化管护，保障项目养护成果长期稳固、持续发挥效益，提升区域公共空间管理服务水平。

（7）服务保障目标：聚焦民生需求，优化项目服务功能，提升公共空间便民服务能力，妥善解决群众关切的环境、设施、出行等问题，营造安全、舒适、整洁的公共活动空间，切实提升居民满意度与获得感，助力基层治理与民生服务提质增效。

7.1.2总体要求

（1）本项目全面契合临港新片区城镇建设、生态宜居及民生服务发展规划，遵循国家、行业及地方现行绿化养护、市容管理、安全生产相关法律法规、规范标准及政策性文件要求，坚持统一规划、统一管理、统一运维的一体化实施原则，统筹推进舒馨公园及周边联动区域生态提升、设施完善、景观优化、长效管护等全流程工作，实现项目养护标准化、管理精细化、运维长效化、服务便民化。

（2）项目实施需立足书院镇城镇发展实际与群众民生需求，严守养护质量、安全生产、文明养护、生态环保各项管控要求，强化全过程统筹协调与闭环管理，高效衔接项目前期、考核、后期运维各阶段工作，确保项目按期保质推进、养护成果长效稳固，全力打造品质优良、群众满意的城镇公共空间一体化提升工程。

（3）投标人须严格遵照本项目招标文件、合同约定及相关管理要求，组建专业稳定的项目实施与管理团队，落实全过程质量、进度、成本、安全、环保管控责任，主动接受招标人及相关监管部门监督检查，全面履行项目实施及后期运维各项义务，确保项目各项养护与管理目标全面落地

7.2服务内容一览表

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 类别 | 分部工程项目 | 单位 | 工作量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一类经费 （日常养护） | 禹洲广场 | ㎡ | 5708 | 公园精细化养护 |  |
|  |  | 舒馨公园 | ㎡ | 37605 | 公园精细化养护 |  |
|  |  | 花箱 | 个 | 159 | 公园精细化养护 |  |
| 2 | 二类经费 （维修费） | 禹州广场 | 个 | 4 | 木质座椅修缮 | 维修费按照响应报价的13%填报，在项目审价结束后按实结算。 |
|  |  |  | 米 | 20 | 排水沟大理石盖板更换 |  |
|  |  |  | 棵 | 4 | 乔木(18-20cm)扶正 |  |
|  |  |  | 个 | 9 | 草坪灯(含线路)更换 |  |
|  |  |  | 处 | 4 | 娱乐设施修缮 |  |
|  |  |  | 株 | 7 | 灌木补种 |  |
|  |  |  | ㎡ | 40 | 草坪补种 |  |
|  |  | 文化中心广场 | ㎡ | 400 | 道板砖更换（文化中心大楼西、北、南侧） |  |
|  |  |  | 株 | 40 | 灌木补种 |  |
|  |  |  | ㎡ | 199 | 草坪补种 |  |
|  |  |  | 个 | 2 | 木质座椅修缮 |  |
|  |  |  | 个 | 1 | 果壳箱采购 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1绿化养护要求

（1）街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

（2）行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

（3）施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。植物种植时间多为每年下半年，植物施肥等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植 3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以 1:1000 浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔大于三个月。

（4）对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

（5）绿化养护作业文明规范、安全操作、无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

（6）认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

（7）认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、工作量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

（8）胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树。

7.3.2道路养护要求

（1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温 30℃以上，每天洒水不少于二次。

（2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

（3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

（4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛撒存留垃圾，废物箱不满溢。

（5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（6）雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

（7）遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞等不可预见的因素）。

（8）垃圾分类处置作业要求：配合镇相关职能部门建立垃圾分类投放、分类收运、分类处置的全程分类系统，通过签订垃圾收费合同，委托有资质的分类收运企业做好后续垃圾分类处置。枯枝落叶、绿化修剪废弃物应放置于绿化垃圾临时堆放点，定期进行粉碎利用，严禁进入环卫收运系统；配置垃圾分类驳运机具，按照四分类每日清理废物箱，分类驳运至垃圾箱房，加强二次分拣，确保与分类收运企业有效对接；加强保洁员分拣制度、培训；配合镇相关职能部门开展垃圾分类宣传等活动。

7.3.3公共设施养护要求

园林小品、座椅、路灯、篮球场、健身区、儿童乐园等附属公共设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的使用能力和景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次，换花方案经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位，花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾，花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

7.3.4绿化技术人员要求

（1）人员须园林相关专业，具备相应从业资质及多年绿化养护经验，熟悉绿化施工、苗木栽植及养护规范，未经采购人同意不得擅自更换人员，服从现场统一管理。

（2）负责绿化现场技术指导、苗木验收、种植管控、病虫害防治及日常养护督导，及时处置技术问题，做好台账记录，配合验收整改，保障绿植长势及景观效果。

7.3.5二类维修要求

7.3.5.1维修问题巡查与上报要求

（1）供应商需安排专职人员，对舒馨公园、禹州广场等设施量范围内绿化、道路及配套附属设施开展全覆盖日常巡查，实行常态化、无死角巡检机制，全面排查绿化苗木倒伏、枯死、缺株、病虫害，道路路面裂缝、坑槽、铺装破损，以及园区配套景观、照明等设施故障等二类维修问题。

（2）巡检人员发现各类维修问题后，须第一时间做好现场台账登记，1小时内完成口头上报，24小时内提交书面维修申请报告，明确问题具体位置、破损程度、维修内容及预估工期，严禁迟报、漏报、瞒报。

7.3.5.2维修完成时限要求

（1）针对绿化补植、修剪、病虫害处置，道路小型坑槽修补、局部铺装修复等一般性二类维修问题，自采购人确认维修方案之日起，3个工作日内完成全部维修施工并达到验收标准。

（2）针对苗木更换、大面积道路修复、设施构件更换等复杂二类维修问题，自采购人确认维修方案之日起，7个工作日内完成全部维修整改；因极端天气、不可抗力等特殊情况需延期的，须提前书面报请采购人审批，获批后方可顺延工期。

7.3.5.3维修人员管理要求

（1）供应商委派的维修作业人员须具备相应园林绿化、道路维修专业作业能力，持证上岗，人员资质需报采购人备案；作业人员统一着装、佩戴工牌，仪容整洁，言行文明。

（2）维修作业期间维修人员须规范设置安全警示标识，做好施工围挡；施工过程规范操作，保障通行安全，完工后及时清理作业垃圾，做到工完场清，维护整洁环境，服从采购人现场管理人员的监督与调度。

7.3.5.4维修验收与闭环要求

维修作业完成后，供应商先行自检，自检合格后立即报请采购人现场验收；采购人验收合格后，办理维修闭环手续；若验收不合格，供应商须无条件在24小时内启动返工，直至达到验收标准。

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求

投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以综合养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

（1）管理人员配备要求

| 岗位 | 年龄要 求 | 专业要求 | 人员要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 不超过法定退休年龄 | 道路、绿化 | 具有多年绿化养护经验 | 1 |  |
| 绿化技术人 员 |  | 绿化、花 卉类 | 具有多年绿化养护经验 | 1 |  |
| 安全员 |  | / | 安全考核 C 证 | 1 |  |
| 巡视员 |  | / |  | 1 |  |
| 说明：表中人员应为本单位员工，提供在职承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |  |  |

（2）技术作业工人配备要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要 求 | 专业要求 | 人员要求 | 本专业工作 年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化技术人员 | 不超过法定退休年龄 | 绿化工、花卉工、植保工、上树工等 | 具有多年绿化养护经验 | / | 2 |  |
| 道路保洁人员 |  | 道路保洁、清扫等 |  |  | 4 |  |
| 维修人员 |  | 公共设施维修等 |  |  | 3 |  |
| 说明：表中人员应为本单位员工，提供在职承诺书（格式自拟）。 |  |  |  |  |  |  |

（3）一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动作业 | 绿化养护工 | 9 |  |

供应商须提供《现场一线主要劳动力配置承诺书》(详见“响应文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》)。成交供应商须在合同签订之日起30日内将一线劳动力配备到位，并且在项目实施期间依法缴纳社保。

7.4.2本项目中设备要求

| 设备名称 | 型号规 格 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路况巡视车 |  | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 排水泵 |  |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 树枝粉碎机 |  |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 登高车 |  |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 路面清扫车 |  | 有GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 洒水冲洗车 |  | 有GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 后装式垃圾压缩车 |  |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 |  |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。成交后30日内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

7.5管理要求

根据上海市浦东新区书院镇人民政府相关要求执行。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明施工措施与要求

8.1.1 成交供应商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格 并具有相应证书。成交供应商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

8.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

8.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书； 定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

8.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区， 并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

8.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

8.1.6 严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

8.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

8.2 应急处置要求

8.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级 （特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般） 四级。

8.2.2 成交供应商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极 响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节， 需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

8.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

8.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册” 、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

8.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

8.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的绿化美观等保障任务。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

2026-2027年度书院镇舒馨公园等区域一体化养护项目考核办法

第一条  目的依据

为加强书院镇一体化养护管理工作，营造良好的养护市场氛围，提高养护质量、改善环境，规范养护管理行为，不断提高书院镇的一体化养护管理水平，科学合理使用养护管理经费，结合本镇一体化养护管理的实际情况，制定本办法。

第二条  考核范围

本办法适用于已纳入书院镇管理体系的一体化养护设施。

第三条  组织体系

镇政府是一体化管理养护工作的责任主体，全面负责检查考核工作。

第四条 考核形式

养护管理考核总分100分制，养护管理考核每季度进行一次评分。镇职能部门牵头村居等联合考核，考核85分以上(含85分)为合格，支付全部该季度评分金额。以合格分为基准，每1分小数点部分按去尾法取整)扣除该季度评分金额的2%。连续2个季度考核不合格，采购人有权终止当年度合同。

第五条  检查考核内容

对养护企业日常检查考核参考国家、上海市相关养护技术标准、规范、规程及新区相关规定执行。其日常检查考核分外业、内业、规范化和网格投诉处理四个部分（详见养护检查考核评分表）：

1、外业。每季度考核路线由镇安排，每季度全覆盖一次。

考察2026-2027年度书院镇舒馨公园等区域一体化养护项目范围内设施量，以发现问题作为考核评分依据。

2、内业。按内业资料工作要求执行。要求内业资料真实、准确、规范、全面、符合逻辑。

3、规范化。按规定要求落实养护作业过程安全生产、防汛防台、文明养护等。

4、网格投诉。以处置评价体系进行评价。

第六条  检查考核结果使用

养护管理质量和数量均达到或超出管理和合同要求，经检查考核合格，全额发放养护经费。

第七条  通报反馈

对养护企业进行检查考核。由镇政府根据考核情况予以通报，反馈考核中存在问题，督促在规定时间里予以整改，并组织人员对整改情况予以复核。考核结果报新区环保局备案。

检查考核应有书面记录，作为内业资料予以保存。

第八条  解释部门

本办法由书院镇政府负责解释。

第九条  实施日期

本办法自发布之日起实施。

| 2026-2027年度书院镇舒馨公园等区域一体化养护项目考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分办法 | 考核项目 | 评分细则 | 单项总分 | 扣分/次 | 得分 | 扣分原因 |
| 基本指标 | 职能部门对第三方采用百分制，折合为60分 | 工作制度 （10分） | 1、建立行业管理制度及服务标准。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 2、制定作业人员分工、工作计划及业绩考核。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 3、建立长效巡查制度，制定工作应急预案。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 4、建立宣传培训制度。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  |  |  | 5、完善各类工作台账信息上报。 | 2 | 0.2 |  |  |
|  |  | 行业规范 （40分） | 1、保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志，夜间作业应佩戴反光安全标志。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整 ，修剪规范，不影响车辆通行和高压线 、路灯、交通指示牌。无缺株、死株，植株不倾斜 。无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、手推车：外表清洁；相对密封，不渗漏，车体外无悬挂物；公司名称、编号清晰；使用方便，整体保持完好。早晚高峰时段机械化作业，机扫车、冲洗车、小型电动机具作业应遵守交通规则。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、保洁员要用语文明，礼貌待人，要文明作业，掌握气候特点，顺风扫，注意扬尘，不影响过往行人；遇到雨天积水清扫时，注意不使泥浆飞溅过往行人。道路垃圾即扫即清，无小堆垃圾。工作期间不得聚众聊天(2人以上)、干私活。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、手推车应顺道路方向摆放,不阻挡通道及将车辆停放在绿化带内。工具不超过手推车范围0.6米，且与车辆平行。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  |  | 6、人工保洁、机械作业频次等达标，投诉一次扣1分，至扣完为止。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  | 工作实效 （50分） | 1、项目服务质量满足上海市道路、公共广场保洁质量与作业规范。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务期间有效做好工作响应、反馈、销项流程闭环。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、符合项目服务合同的预期目标。 | 6 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、项目服务期间接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、项目服务期间投诉处置后，应及时回复。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  |  | 6、项目服务期间因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  |  | 7、项目服务期间遇台汛及雨雪冰冻天气，各类道路突发事件应按要求完成落实保障及处置工作。 | 8 | 1 |  |  |
|  |  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 折合分数 |  |  |  |  |  |
|  | 行政居对 第三方考 核采用百 分制，折 合为40分 | 绩效满意度 （100分） | 1、项目服务质量满足行政居的工作需求，无新闻媒体曝光事件，无热线工单投诉等。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务期间有效做好工作响应、反馈、销项流程闭环。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、符合项目服务合同的预期目标。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、行政局对项目服务质量的满意度。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、项目服务期间满意度。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 折合分数 |  |  |  |  |  |
|  | 加分项 |  | 主要看重大任务保障、获得荣誉、综合进步三方面的表现，根据单位重点工作完成情况、重要指标增量减量的进步情况等，予以加分 |  |  |  |  |
|  | 扣分项 |  | 未遵守行业服务标准，触碰环境、环保和安全等底线，对工作执行不力，造成单位重大损失和影响的，予以扣分。 |  |  |  |  |

注：按照本表考核标准，经测评，总分达到85分及以上为合格，85分以下为不合格；以合格分为基准，每 1 分小数点部分按去尾法取整扣除该季度支付金额的 2%。

### 10内业资料编制管理要求

10.1成交供应商应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

10.2 成交供应商应根据业主提供的资料，通过调查建立工作量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

10.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映成交供应商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

10. 4 养护管理内业资料具体内容包括：

10.4.1  管理资料

（一）内业资料

（1） 日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）综合养护计划及执行情况表（绿化、环卫）

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2） 日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

（6）养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

10.4.2 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料， 包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

10.4.3  安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书 1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书 2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台账）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传、推进四新）

（11）文明施工检查。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。供应商用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与响应总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费。

12.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

12.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中II类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。