- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为贯彻落实习近平总书记关于“关键信息基础设施是网络安全防护的重中之重，要加强网络安全检查，做到关口前移，防患于未然”的重要指示精神，根据《中华人民共和国网络安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《中华人民共和国数据安全法》、《网络数据安全管理条例》等相关政策法规要求，结合我单位实际情况，邀请专业安全机构担负我单位网络安全管理辅助工作，协助对浦东新区区属医疗卫生机构和指定社会办医疗机构开展网络安全飞行检查、对综合医院和专科医院开展网络安全专项检查，使用信息化手段为常态化网络数据安全工作提供可视化监管，并提供云上业务系统的安全防护、云服务器的漏洞扫描、渗透测试、整改技术支援、应急演练和网络数据安全培训服务。

通过持续开展日常网络安全管理工作，压实网络安全责任，建立健全浦东新区卫生健康行业网络安全检查与安全保障体系，实现网络安全监管和服务的管理闭环。

4.2 项目招标范围及内容

面向全区区属医疗卫生机构和指定社会办医疗机构开展网络安全检查；对采购人部署在新区政务云上的业务系统开展安全服务，业务系统相关虚拟主机开展漏洞扫描；对采购人指定的业务系统开展渗透测试；组建专家队伍提供整改支援；开展网络安全宣传培训和应急演练；提供信息化手段支撑采购人开展常态化日常管理，并可定制化交付实现科学高效的可视化监管。

4.3 本项目服务期限：合同签订之日起至2026年11月30日。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以包进度、包质量、包安全可靠实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）成交供应商在1周内完成项目相关措施（云WAF）、工具（日常管理技术工具）的部署，采购人对运行情况审核通过后20日内，向成交供应商支付80%合同款项。

（2）项目完成并交付所有成果报告，采购人验收通过后20日内，采购人支付剩余合同款项。

（3）项目未通过采购人验收的，不予支付合同尾款，同时采购人保留追回前期已支付款项的权利。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）网络安全检查服务 |  |  |
| 1 | 区属医疗卫生机构全覆盖飞行检查 | 依据市区两级主管单位的检查要求，面向区属医疗卫生机构开展2轮全覆盖飞行检查 |
| 2 | 社会办医疗机构飞行检查 | 面向指定的社会办医疗机构开展1轮现场飞行检查 |
| 3 | 网络安全专项检查 | 重要时期关键节点前期，对指定单位开展1轮网络安全专项检查 |
| （二）安全技术服务 |  |  |
| 1 | 应用防护 | 为采购人浦东新区政务云（移动云）上业务系统提供应用安全防护服务。 |
| 2 | 服务器漏洞扫描 | 对采购人部署在浦东新区政务云上应用系统相关的虚拟服务器开展漏洞扫描和安全核查。 |
| 3 | 渗透测试 | 对采购人指定的系统模拟黑客攻击的方式开展渗透测试。 |
| 4 | 安全整改技术支援 | 提供安全整改电话支援（不限次数）和技术支援。 |
| 5 | 应急演练 | 协助采购人组织开展网络数据安全相关应急演练。 |
| 6 | 网络安全培训 | 组织专家对采购人相关人员进行网络安全意识或网络安全技能等培训。 |
| 7 | 日常管理技术保障服务 | 提供信息化手段支撑采购人开展常态化日常管理，并可定制化交付实现科学高效的可视化监管。 |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

9.3具体服务内容及质量要求

9.3.1网络安全检查服务

（1）区属医疗卫生机构全覆盖飞行检查

依据市区两级主管单位的检查要求，面向区属医疗卫生机构开展2轮全覆盖飞行检查，通过管理手段和技术手段对单位内部的系统、设施、制度、安全管理现状进行梳理，排摸当前管理和技术的缺失项，判断可能存在的风险，及需要提供的安全措施。

（2）社会办医疗机构飞行检查

参照区属医疗卫生机构的检查标准，面向指定的50家社会办医疗机构开展1轮现场飞行检查，落实网络安全责任，摸排管理现状，查清管理和技术的风险项，提供安全整改建议。

（3）网络安全专项检查

重要时期关键节点前期，对指定的20家单位开展1轮网络安全专项检查，结合重保要求设计专项检查指标，评估存在的风险，提供分析建议，并复查飞行检查的整改情况，降低重大时期的风险隐患。

网络安全检查服务工作要求：结合上级主管单位的要求，设立科学合理的检查指标，组建专业的检查团队，配备体系化的技术检查工具。对飞行检查的结果和反馈整改情况进行分类汇总和数据分析，结合检查现状为区属医疗机构分别建立健康档案。

9.3.2安全技术服务

（1）应用防护

对采购人部署在浦东新区政务云（移动云）上的自管业务系统提供3套云WAF作为服务工具开展应用安全防护服务，周期性分析防护系统的状况，提升业务系统风险防御能力。

（2）服务器漏洞扫描

对采购人部署在浦东新区政务云（移动云）上的指定虚拟服务器开展2次漏洞扫描和1次安全核查，并根据检测结果指导相关运维单位进行整改。

（3）渗透测试

对指定的3个业务系统，模拟黑客攻击的方式开展1次渗透测试，评估发现系统的深层次安全风险。

（4）安全整改技术支援

针对技术检测发现的问题，各医疗机构整改存在困难的，提供安全整改电话支援（不限次数）和技术支援（3家单位的配置与基线管理，20台服务器的整改加固）。

（5）应急演练

开展1次示范性网络数据安全应急演练，演练应包括至少2个场景设置、环境准备、过程控制和风险管理、演练评价，演练需结合采购人实际情况，贴近实际工作需要，通过网络数据安全事件的处置演练，展示应急处置的过程，检验应急预案的成效，进一步提高预防和处置网络数据安全突发事件的实战对抗能力和水平。

（6）网络数据安全培训

开展1次网络数据安全专题培训，宣传政策法规，提高网络安全意识、提升网络安全相关技能。

（7）日常管理技术保障服务

提供信息化手段支撑采购人开展常态化日常管理，满足日常合规工作任务的可视化监管要求，可根据日常需求定制、调优模块，协助各项任务的进展追踪，实现自动化统计，可视化呈现任务完成情况，并提供专人辅助汇总和分析，科学高效的提供日常管理技术服务的保障支撑。

9.3.3技术服务要求

（1）本项目涉及较多单位的现场网络安全检查，要求投标人具备检查的基础技术能力，承诺可以为本项目成立专业可靠的技术小组。

（2）投标人应熟悉网络数据安全各项法律法规和属地化、行业化的管理要求，保障项目能够全面开展、有效交付。

（3）投标人应具有同类项目经验，具备较好的用户口碑。

（4）投标人应承诺对于突发情况、特殊状态的项目服务需求，10分钟内响应、30分钟内抵达采购人指定地点提供服务保障。

9.4人员及设备要求

9.4.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

包件：

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 熟悉政务网络安全工作和属地化管理要求，了解卫生行业网络安全工作业务，具有丰富的网络安全行业从业经验和较强的项目管理能力，具备项目经理类经验和技能。 |  |
| 2 | 网络安全检查服务人员 | 8 | 满足采购人开展安全检查服务的基础能力，具有网络安全服务经验和技能。 |  |
| 3 | 安全技术专家 | 3 | 具有较强的专业安全服务经验和技能，可为更高需求如数据安全、应急响应等情况提供专业支撑。 |  |
|  | 合计 | 12 |  |  |
| 备注： （1）以上人员应为本单位职工，具备相关服务的技能和资格证书（如有可提供）。 （2）服务团队应保持人员稳定，且具有良好的沟通协调能力。 （3）服务周期内，如发生人员变化，须经过采购人同意后可进行调整。 |  |  |  |  |

9.5工作成果

根据服务内容项及时开展各项服务工作，为区属医疗卫生机构建立《安全健康档案》，在项目完成时提交《飞行检查分析报告》、《网络安全服务总结报告》和《安全服务记录报告》。

9.6工作进度

（1）签订合同后7日内，完成所有防护措施或服务工具的部署，确保措施、工具稳定可用；

（2）签订合同后10日内，提交飞行检查方案和计划表，组建技术检查小组，启动网络安全飞行检查服务工作。

（3）签订合同后15日内，完成1次采购人部署在新区政务云上的虚拟服务器的漏洞扫描，并出具评估报告，提成整改建议。

（4）根据采购人要求，有序推进各项服务工作开展，定期汇报服务开展情况。

（5）2026年11月30日前，完成所有服务工作，撰写服务总结报告。

10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.2应急处置要求

10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、保障措施等内容。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.2 项目考核办法

（1）服务能力考核：及时、有效的响应服务要求，开展保质保量的安全服务。每次检查结束，形成检查报告，确保检查数据可以和承接方提供的信息化手段进行对接；为区属医疗卫生机构建立《安全健康档案》，在项目完成时提交《网络安全服务总结报告》和《安全服务记录报告》。

（2）服务满意度考核：项目验收前，采购人根据《服务满意度评估表》对中标人开展服务满意度评估，满分100分，服务满意度需达到90分以上。当总分大于等于90分时，不扣尾款。

服务满意度评估表

| 评估单位 |  | 评估人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被评估单位 |  | 评估时间 |  |
| 项目名称 |  | 评估得分 |  |
| 评估内容 | 考核内容 | 考核分 | 评估得分 |
| 服务及时性 | 按合同要求及时提供服务人员，包含人员及时到达指定服务地点，一次未及时扣3分。 | 20 |  |
| 服务专业性 | 服务内容是否根据用户要求开展，相关服务指标的设计是否科学合理、体现专业性。 | 20 |  |
| 服务完整性 | 按用户要求的时限和目标要求完成服务支撑任务，支撑任务包含合同中涉及的各方面服务内容。 | 20 |  |
| 沟通服务 | 主动及时推动交流汇报，协商服务计划、汇报服务进展、服务成效和困难。 | 10 |  |
| 报告质量 | 每次服务完成需按约定提交报告，总结报告和技术报告是否完整、及时、有效，发现明显瑕疵、错误或未及时提交的一次扣2分。 | 10 |  |
| 违反规章制度造成损失 | 列举案例，因主观原因造成业务损失的，一次扣5-10分。 | 10 |  |
| 服务满意度 | 服务过程中的满意度，如收到投诉，一次扣5分。 | 10 |  |
| 总体评价意见 | 对该服务方的服务后评估整体评价意见。 | —— |  |
| 其他说明 | 其他说明，以及是否有对服务方的投诉或表扬（文字描述）如对突发事件的支撑力度。 | —— |  |

评估单位：

考核人签字：

日期：

（3）如项目验收不通过，采购人有权不支付项目尾款，同时采购人保留追回前期已支付款项的权利。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

### 16其他

无

## 五、政府采购政策

### 17促进中小企业发展

★17.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★17.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。