## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为持续夯实我镇河道水利基础设施保障能力，切实消除河道附属设施破损带来的安全隐患，保障群众出行安全、河道行洪通畅及生态环境稳定。采购人拟通过本项目委托专业机构提供设施量外栏杆、箱涵养护及维修服务。

2.2 项目磋商范围及内容

本次采购养护工作内容：

（1）每周对全镇辖区河道栏杆全覆盖巡查，及时处理锈蚀、破损、松动隐患，清淤除杂并修补混凝土缺损；箱涵及配套栏杆同步每周巡检，修复路面裂缝、涵洞与损坏构件，清理路面垃圾。每年对金属、混凝土栏杆统一涂刷防护漆

（2）及时处置网格工单与群众诉求，灾害天气开展应急抢险，保持沿岸设施完好整洁，消除临水安全隐患。

2.3 本项目服务期限：自合同签订之日起一年，服务期限暂定起讫日期为 2026年8月23日至2027年8月22日，具体以合同签订为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工、包质量、包安全、 包进度实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

响应报价由一类经费（日常养护）和二类经费（维修费）组成。其中一类经费（日常养护）为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及磋商文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。二类经费（维修费）为暂定价，非成交供应商所有，需根据实际发生情况按供应商本次响应自报单价及采购人确定的数量结算。

5.2 支付方式

本项目包含日常养护费用和维修费两个部分：维修费在项目审价审计后按实际结算；日常养护费用按季度支付。

日常养护经费按季度支付，每次支付日常养护费用的25%。每季度服务结束后次月月底前，采购人根据考核结果，支付相应服务款项。

合同履行过程中产生维修费，在项目完成后四个月内进行审价，根据审价审计结果按实际结算。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常养护 |  |  |  |  |
| 1 | 金属栏杆 | 米 | 45067 |  |
| 2 | 砼栏杆 | 米 | 117768 |  |
| 3 | 箱涵 | 平方米 | 20809.4 |  |
| 二、维修 |  |  |  |  |
| 1 | 金属栏杆 | 米 | 100 |  |
| 2 | 砼栏杆 | 米 | 720 |  |
| 3 | 箱涵 | 平方米 | 100 |  |
| 说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。具体点位详见下表。 |  |  |  |  |

7.2.1日常养护

（1）金属栏杆、砼栏杆养护清单杆养护清单

| 序号 | 村居 | 河道名称 | 河道 性质 | 起讫位置 |  | 河道走向 | 附属设施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金属栏杆（米） | 砼栏杆 （米） |  |
|  |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  |  |  |
| 1 | 塘北村 | 塘北45 | 村级 | 南果公路 | 白龙港 | 东西 |  | 1411 |  |
| 2 |  | 塘北70 | 村级 | 南果公路 | 白龙港 | 东西 |  | 1816 |  |
| 3 |  | 塘北84 | 村级 | 塘北石南737号 | 塘北石南742号 | 南北 |  | 106 |  |
| 4 |  | 塘北88 | 村级 | 老芦公路 | 塘北石南663号 （塘北84河道） | 东西 | 1440 |  |  |
| 5 |  | 塘北十三组河 | 村级 | 白龙港 | 两港大道西 | 东西 |  | 119 |  |
| 6 |  | 蒋港河塘北村5组 | 村级 | 两港大道东 （塘北村824号前） | 人民随塘河 | 东西 |  | 400 |  |
| 7 |  | 塘北107 | 村级 | 老芦公路 | 塘北村石南169号 | 东西 | 1480 |  |  |
| 8 |  | 塘北100 | 村级 | 老芦公路 | 白龙港 | 东西 |  | 1080 |  |
| 9 |  | 塘北25 | 村级 | 塘北石南833号向东 （白龙港） | 人民随塘河 | 东西 | 537 | 240 |  |
| 10 |  | 塘北26 | 村级 | 两港大道东 （香喷喷饭店） | 人民随塘河 | 东西 | 348 |  |  |
| 11 |  | 塘北31 | 村级 | 白龙港东 | 两港大道 | 东西 | 120 |  |  |
| 12 |  | 塘北109 | 村级 | 塘北两港大道 | 桥下 | 东西 |  | 400 |  |
| 13 |  | 石家港 | 镇级 | 老芦公路 | 人民塘随塘河 | 东西 |  | 2270 |  |
| 14 |  | 白龙港 | 区级 | 书塘路 | 蒋界河 | 南北 |  | 1200 |  |
| 15 | 中久村 | 中久15 | 村级 | 南果线 | 白龙港西 | 东西 | 1707 |  |  |
| 16 |  | 中久44 | 村级 | 瞿七官前 | 白龙港 | 东西 |  | 1296 |  |
| 17 |  | 中久17 | 村级 | 南果线 | 白龙港 | 东西 | 2352 |  |  |
| 18 |  | 中久13 | 村级 | 中久村646号向东 | 两港大道 | 东西 |  | 312 |  |
| 19 |  | 中久16 | 村级 | 中久500号前 | 向南到底 | 南北 | 306 |  |  |
| 20 |  | 中久无名河 | 村级 | 中久661号 | 白龙港 | 东西 | 180 |  |  |
| 21 |  | 中久22 | 村级 | 中南 | 白龙港 | 东西 | 40 |  |  |
| 22 |  | 中久28 | 村级 | 老芦公路1283号向东 | 中南280号 | 东西 |  | 984 |  |
| 23 |  | 中久39 | 村级 | 老芦公路1289号向东 | 中南281号 | 东西 |  | 506 |  |
| 24 |  | 中久26 | 村级 | 中南333号 | 中南327号 | 东西 |  | 142 |  |
| 25 |  | 朱国明前河 | 村级 | 老芦公路 | 白龙港 | 东西 |  | 1600 |  |
| 26 |  | 中久109 | 村级 | 中久村中南935号东 | 中久村中南919号 | 南北 |  | 90 |  |
| 27 |  | 中久53 | 村级 | 老书院菜场东 | 白龙港 | 东西 |  | 1480 |  |
| 28 |  |  | 村级 | 中久3路 （中久中南770号东） | 久裕路 | 南北 |  | 125 |  |
| 29 |  | 白龙港 | 区级 |  |  | 南北 |  | 1263 |  |
| 30 | 洋溢村 | 洋溢74 | 村级 | 南果公路 | 白龙港 | 东西 |  | 2405 |  |
| 31 |  | 洋溢39 | 村级 | 白龙港 | 南果公路 | 东西 |  | 2160 |  |
| 32 |  | 洋溢22 | 村级 | 南果公路 | 白龙港 | 东西 |  | 1991 |  |
| 33 |  | 洋溢101 | 村级 | 洋溢村610号向东 | 两港大道 | 东西 |  | 190 |  |
| 34 |  | 洋溢100 | 村级 | 洋溢村613号向东 | 两港大道 | 东西 |  | 190 |  |
| 35 |  | 洋溢98 | 村级 | 洋溢村书院614号向东 | 两港大道 | 东西 |  | 146 |  |
| 36 |  | 洋溢91 | 村级 | 阿拉农庄前 | 东西方向 | 东西 |  | 210 |  |
| 37 |  | 洋溢88 | 村级 | 洋溢书院218号西 | 到底 | 南北 |  | 100 |  |
| 38 |  | 洋溢73 | 村级 | 洋溢书院260号南 | 书院港路510号 | 南北 |  | 215 |  |
| 39 |  | 洋溢52 | 村级 | 洋溢书院344号西 | 向北到底 | 南北 |  | 160 |  |
| 40 |  | 洋溢55 | 村级 | 洋溢书院365号 | 向北到底 | 南北 |  | 50 |  |
| 41 |  | 洋溢74 | 村级 | 洋溢书院147号东 | 向北到底 | 南北 |  | 100 |  |
| 42 |  | 洋溢50 | 村级 | 洋溢书院336号东 | 向北到底 | 南北 |  | 100 |  |
| 43 |  | 洋溢64 | 村级 | 洋溢书院429号东 | 向北到底 | 南北 |  | 37 |  |
| 44 |  | 洋溢72 | 村级 | 洋溢书院508号东 | 向北到底 | 南北 |  | 81 |  |
| 45 |  | 洋溢32 | 村级 | 洋溢788号西 | 书孝路（村委会） | 南北 | 130 |  |  |
| 46 |  | 洋溢1 | 村级 | 洋溢101号（老芦公路东) | 白龙港 | 东西 | 1882 | 210 |  |
| 47 |  | 洋溢3 | 村级 | 洋溢894号河南 | 南北方向 | 南北 | 100 |  |  |
| 48 |  | 洋溢14 | 村级 | 洋溢133号（老芦公路东) | 洋溢280号（白龙港） | 东西 | 1730 |  |  |
| 49 |  | 洋溢港 | 镇级 | 老芦公路 | 人民塘随塘河 | 东西 |  | 615 |  |
| 50 |  | 书院港 | 镇级 | 老芦公路 | 白龙港 | 东西 | 1940 |  |  |
| 51 |  | 白龙港 | 区级 | 大四灶港 | 洋溢港 | 南北 |  | 1300 |  |
| 52 | 外灶村 | 外灶32 | 村级 | 老芦公路 | 白龙港 | 东西 |  | 2115 |  |
| 53 |  | 外灶188 | 村级 | 临港大道北1支路 | 外灶1247号东 | 南北 |  | 50 |  |
| 54 |  | 外灶153 | 村级 | 外灶117号东 | 两港大道 | 东西 | 244 |  |  |
| 55 |  | 外灶151 | 村级 | 外灶122号东 | 两港大道 | 东西 |  | 215 |  |
| 56 |  | 外灶147 | 村级 | 白龙港东 | 两港大道 | 东西 |  |  |  |
| 57 |  | 外灶20 | 村级 | 北金家港路外灶1028号东 | 三三马路 | 南北 |  | 70 |  |
| 58 |  | 外灶7 | 村级 | 外灶里灶941号东 | 向北到底 | 南北 |  | 41 |  |
| 59 |  | 外灶11 | 村级 | 外灶里灶859号南岸 | 南金家港 | 南北 |  | 135 |  |
| 60 |  | 外灶41 | 村级 | 外灶里灶825号东 | 北金家港 | 南北 |  | 176 |  |
| 61 |  | 外灶22 | 村级 | 外灶里灶1040号南岸 | 转角 | 转角 |  | 110 |  |
| 62 |  | 外灶31 | 村级 | 外灶里灶170号西 | 向北到底 | 南北 |  | 35 |  |
| 63 |  | 外灶里灶桃园10 | 村级 | 外灶里灶409号西 | 向北到底（南金家港） | 南北 |  | 255 |  |
| 64 |  | 外灶55 | 村级 | 外灶里灶667号南 | 三灶港 | 东西 |  | 160 |  |
| 65 |  | 外灶98 | 村级 | 外灶974号东 | 三灶港 | 南北 |  | 253 |  |
| 66 |  | 外灶83 | 村级 | 外灶974号向西到底 | 白龙港（外灶918号） | 东西 |  | 880 |  |
| 67 |  | 外灶131 | 村级 | 外灶974号东南 | 向南到底（临港大道） | 南北 |  | 51 |  |
| 68 |  | 外灶91 | 村级 | 外灶942号西 | 向北到底 | 南北 |  | 19 |  |
| 69 |  | 外灶97 | 村级 | 外灶966号 | 南北方向 | 南北 |  | 150 |  |
| 70 |  | 外灶84 | 村级 | 外灶1042号东 | 南北方向 | 南北 | 44 | 56 |  |
| 71 |  | 外灶87 | 村级 | 外灶1038号 | 转角 | 转角 |  | 39 |  |
| 72 |  | 外灶135 | 村级 | 外灶1058号西 | 南北方向 | 南北 |  | 130 |  |
| 73 |  | 外灶134 | 村级 | 外灶1119号东 | 南北方向 | 南北 |  | 112 |  |
| 74 |  | 外灶112 | 村级 | 外灶231号西 | 向北（临港大道） | 南北 | 235 |  |  |
| 75 |  | 外灶110 | 村级 | 外灶里灶233号后 | 临港大道 | 南北 | 56 | 43 |  |
| 76 |  | 外灶120 | 村级 | 北金家路北 | 南北方向 | 南北 | 40 |  |  |
| 77 |  | 外灶126 | 村级 | 外灶里灶1083号前 | 东西方向 | 东西 |  | 85 |  |
| 78 |  | 三灶港 | 镇级 | 五尺沟 | 人民塘随塘河 | 东西 |  | 1540 |  |
| 79 |  | 白龙港 | 区级 | 四灶2河 | 临港大盗 | 南北 |  | 1400 |  |
| 80 |  | 大四灶港 |  | 大四灶港路 |  |  | 90 | 2600 |  |
| 81 | 李雪村 | 李雪52 | 村级 | 新黄沙港 | 五尺沟 | 东西 |  | 1400 |  |
| 82 |  | 李雪101 | 村级 | 李雪325号 | 李雪512号 | 东西 | 1250 |  |  |
| 83 |  | 李雪124 | 村级 | 李雪507号前 | 向南到底 | 南北 |  | 150 |  |
| 84 |  | 李雪100 | 村级 | 五尺沟 | 黄沙港 | 东西 | 78 | 1768 |  |
| 85 |  | 李雪94号、81号 | 村级 | 五尺沟 | 黄沙港 | 东西 |  | 2057 |  |
| 86 |  | 李雪148 | 村级 | 李雪953号 | 李雪1023号 | 东西 |  | 438 |  |
| 87 |  | 李雪152 | 村级 | 李雪1007号东 | 到底 | 南北 |  | 40 |  |
| 88 |  | 李雪140 | 村级 | 李雪1054号 | 到底 | 南北 |  | 60 |  |
| 89 |  | 李雪2 | 村级 | 李雪北窑1153号东 | 黄沙港西 | 南北 | 750 |  |  |
| 90 |  | 李雪1 | 村级 | 李雪北窑1143号后 | 黄沙港西 | 东西 |  | 103 |  |
| 91 |  | 书院中久港 | 村级 | 李雪914号 （7组中久港1桥） | 黄沙港 | 东西 | 1757 | 410 |  |
| 92 |  | 李雪79 | 村级 | 石家港路 | 公厕 | 南北 |  | 30 |  |
| 93 |  | 李雪14 | 村级 | 李雪北窑907号 | 黄沙港 | 东西 | 30 | 1060 |  |
| 94 |  | 李雪63 | 村级 | 李雪北窑966号东 | 向北到底 | 南北 |  | 130 |  |
| 95 |  | 李雪62 | 村级 | 李雪北窑966号东后 | 东西方向 | 东西 |  | 120 |  |
| 96 |  | 李雪31 | 村级 | 李雪北窑1012号 | 向北到底 | 南北 |  | 85 |  |
| 97 |  | 李雪35 | 村级 | 李雪北窑827号西 | 向北到底 | 南北 |  | 106 |  |
| 98 |  | 李雪39 | 村级 | 李雪北窑844号后 | 东西转角 | 东西转角 |  | 150 |  |
| 99 |  | 李雪40 | 村级 | 李雪北窑776号东 | 向北到底 | 南北 |  | 51 |  |
| 100 |  | 李雪44 | 村级 | 李雪北窑763号东 | 向北到底 | 南北 |  | 80 |  |
| 101 |  | 李雪45 | 村级 | 李雪北窑752号东 | 向北到底 | 南北 |  | 200 |  |
| 102 |  | 李雪41 | 村级 | 李雪北窑782号 | 向北到底 | 南北 |  | 100 |  |
| 103 |  | 李雪76 | 村级 | 李雪北窑651号东 | 向北到底 | 南北 |  | 44 |  |
| 104 |  | 李雪104 | 村级 | 李雪村529号 | 向西到底 | 东西 |  | 475 |  |
| 105 |  | 李雪120 | 村级 | 李雪村426号 | 向北到底 | 南北 |  | 82 |  |
| 106 |  | 李雪110 | 村级 | 李雪村407号 | 向北到底 | 南北 |  | 35 |  |
| 107 |  | 李雪109 | 村级 | 李雪村326号西 | 向北到底 | 南北 |  | 35 |  |
| 108 |  | 石家港 | 镇级 | 黄沙港 | 老芦公路 | 东西 | 194 | 2487 |  |
| 109 |  | 石皮泐港 | 镇级 | 老芦公路芸香路 | 李雪4组桥 | 东西 | 620 | 2129 |  |
| 110 |  | 黄沙港 | 区级 | 李雪128河 | 蒋界河 | 南北 | 950 |  |  |
| 111 |  | 李雪村北窑486号前黄沙港路往南 | 村级 |  |  |  | 270 |  | 农综办 |
| 112 |  | 李雪村7组1170号后 | 村级 |  |  |  |  | 230 |  |
| 113 |  | 李雪村22 组北窑 308 号后往东 | 村级 |  |  |  |  | 30 |  |
| 114 |  | 李雪村北窑105 号宅西 | 村级 |  |  |  |  | 54 |  |
| 115 |  | 新北20 | 村级 | 王小荣 | 王爱国 | 南北 | 340 |  |  |
| 116 |  | 新北50 | 村级 | 潘平官田 | 杨伯官 | 东西 |  | 520 |  |
| 117 |  | 新北54 | 村级 | 李志明 | 潘金标 | 南北 |  | 122 |  |
| 118 |  | 新北49 | 村级 | 陈文官 | 五尺沟 | 东西 |  | 200 |  |
| 119 |  | 新北45 | 村级 | 洋溢港河路北1支路 | 东西方向 | 东西 | 628 |  |  |
| 120 |  | 新北48 | 村级 | 新北村新东226号 | 南北方向 | 南北 |  | 700 |  |
| 121 |  | 新北53 | 村级 | 石北303号 | 石北326号 | 东西 |  | 150 |  |
| 122 |  | 新北44 | 村级 | 新东石北123号西侧 | 新东254号 | 东西 | 70 |  |  |
| 123 |  | 新北67 | 村级 | 新东石北532号西 | 南北方向 | 南北 |  | 255 |  |
| 124 |  | 新北68 | 村级 | 新东石北514号南 | 新东石北527号 | 南北 |  | 127 |  |
| 125 |  | 新北66 | 村级 | 新东石北532号东 | 南北方向 | 南北 |  | 107 |  |
| 126 |  | 新北73 | 村级 | 新东石北403号 | 五尺沟 | 东西 | 1680 |  |  |
| 127 |  | 新北64 | 村级 | 新东石北519号东 | 向北到底 | 南北 |  | 90 |  |
| 128 |  | 新北76 | 村级 | 新东石北634号 | 向北到底 | 南北 |  | 160 |  |
| 129 |  | 新北2 | 村级 | 新东150号西 | 洋溢港 | 南北 | 90 |  |  |
| 130 |  | 新北9 | 村级 | 新东813号 | 雪南路 | 东西 |  | 270 |  |
| 131 |  | 新北10 | 村级 | 新东853号 | 雪南路 | 南北 | 460 |  |  |
| 132 |  | 新北11 | 村级 | 新东705号 | 向西到底 | 东西 |  | 25 |  |
| 133 |  | 洋溢港 | 镇级 | 新字港 | 人民塘随塘河 | 东西 |  | 2900 |  |
| 134 | 新北村 | 新北15 | 村级 | 黄沙港 | 五尺沟 | 东西 | 280 | 800 |  |
| 135 |  | 新北21号、22号 | 村级 | 雪南路东 | 东西方向 | 东西 | 204 |  |  |
| 136 |  | 新北12 | 村级 | 新东903号南 | 向南到底 | 南北 | 100 |  |  |
| 137 |  | 书院港 | 镇级 | 老芦公路 | 黄沙港 | 东西 |  | 1960 |  |
| 138 |  | 五尺沟 | 区级 | 大四灶港 | 李雪128河 | 南北 |  | 2748 |  |
| 139 |  | 黄沙港 | 区级 | 新北15河 | 新北3河 | 南北 | 380 |  |  |
| 140 | 路南村 | 路南62 | 村级 | 444号 | 范一初 | 转角 |  | 50 |  |
| 141 |  | 路南4 | 村级 | 朱勤官 | 朱云官 | 转角 |  | 360 |  |
| 142 |  | 路南46 | 村级 | 607号 | 潘连章 | 南北 |  | 210 |  |
| 143 |  | 路南38 | 村级 | 黄沙港 | 五尺沟 | 南北 |  | 953 |  |
| 144 |  | 路南29 | 村级 | 汪龙章 | 汪保龙 | 南北 |  | 130 |  |
| 145 |  | 路南36 | 村级 | 黄沙港 | 五尺沟 | 南北 | 1000 | 400 |  |
| 146 |  | 路南18 | 村级 | 张耀明 | 王明官 | 转角 |  | 83 |  |
| 147 |  | 路南75 | 村级 | 路南265号前 | 到底 | 东西 |  | 660 |  |
| 148 |  | 路南79 | 村级 | 路南210号前 | 路南80号东 | 东西 |  | 36 |  |
| 149 |  | 路南80 | 村级 | 路南205号前 | 路南210号前 | 东西 |  | 130 |  |
| 150 |  | 路南74 | 村级 | 路南308号前 | 路南310号前 | 东西 |  | 136 |  |
| 151 |  | 路南66 | 村级 | 路南533号前 | 三灶港 | 南北 |  | 120 |  |
| 152 |  | 路南67 | 村级 | 路南537号东 | 向北到底 | 南北 |  | 32 |  |
| 153 |  | 路南68 | 村级 | 路南545号东 | 向北到底 | 南北 |  | 41 |  |
| 154 |  | 路南69 | 村级 | 路南558号东 | 向北到底 | 南北 |  | 135 |  |
| 155 |  | 路南70 | 村级 | 路南555号前 | 东西方向 | 东西 |  | 85 |  |
| 156 |  | 路南22 | 村级 | 路南501号东 | 到底 | 南北 |  | 380 |  |
| 157 |  | 路南31 | 村级 | 路南石西610号前 | 向东到底 | 东西 |  | 88 |  |
| 158 |  | 路南36 | 村级 | 路南石西622号前 | 路南石西612号 | 东西 |  | 204 |  |
| 159 |  | 路南40 | 村级 | 路南石西662号东 | 向北到底 | 南北 |  | 30 |  |
| 160 |  | 路南15 | 村级 | 路南石西372号东 | 向北到底 | 南北 |  | 258 |  |
| 161 |  | 路南52 | 村级 | 路南石西816号东 | 向北到底 | 南北 |  | 90 |  |
| 162 |  | 路南47 | 村级 | 路南村615号 | 向北到底 | 南北 |  | 90 |  |
| 163 |  | 三灶港 | 镇级 | 黄沙港 | 临港大道 | 东西 | 71 |  |  |
| 164 |  | 黄沙港 | 区级 | 三三马路 | 新北15河 | 南北 | 381 |  |  |
| 165 |  | 大四灶港 |  | 大四灶港路 |  |  |  | 1800 |  |
| 166 | 四灶村 | 四灶3 | 村级 | 白龙港 | 便道 | 东西 | 1536 |  |  |
| 167 |  | 四灶30 | 村级 | 两港大道 | 四灶29 | 东西 | 550 | 550 |  |
| 168 |  | 四灶1 | 村级 | 外灶960西 | 三三马路东 | 南北 | 80 |  |  |
| 169 |  | 四灶49 | 村级 | 四灶村委会前 | 到底 | 东西 |  | 35 |  |
| 170 |  | 四灶52 | 村级 | 四灶村301号 | 两港大道 | 东西 |  | 145 |  |
| 171 |  | 四灶59 | 村级 | 四灶147号河前 | 到底 | 东西 |  | 32 |  |
| 172 |  | 四灶43 | 村级 | 四灶448号 | 人民随塘河 | 东西 | 270 | 200 |  |
| 173 |  | 四灶45 | 村级 | 四灶果园潘宅152号 | 里侧 | 东西 | 240 |  |  |
| 174 |  | 四灶7号、24号 | 村级 | 四灶628号向北 | 四灶637号 | 南北 | 170 |  |  |
| 175 |  | 五号港1支河 | 村级 | 果明路 | 白龙港 | 东西 |  | 800 |  |
| 176 |  | 四灶4 | 村级 | 四灶八组支路 | 四灶608号 | 东西 |  | 150 |  |
| 177 |  | 白龙港 | 区级 | 三三马路 | 东大公路 | 南北 | 68 | 1400 |  |
| 178 |  | 殷家港 |  | 四灶港南路西段 |  |  | 667 |  |  |
| 179 |  | 五号港 |  | 五号港南路 |  |  |  | 514 |  |
| 180 |  | 四灶59号 |  | 四灶村委会北支路 |  |  | 592 |  |  |
| 181 |  | 四灶65号 |  | 东大公路北侧 |  |  |  | 370 |  |
| 182 |  | 四灶64号 |  | 东大公路北侧 |  |  |  | 130 |  |
| 183 | 黄华村 | 黄华1 | 村级 | 洼港路 | 两港路 | 727 |  | 258 |  |
| 184 |  | 黄华13 | 村级 | 老芦公路东 | 白龙港 | 东西 |  | 1240 |  |
| 185 |  | 黄华36 | 村级 | 老芦公路西黄华1号泵西 | 到底 | 南北 |  | 200 |  |
| 186 |  | 黄华35 | 村级 | 老芦公路西河南667号河北 | 到底 | 南北 |  | 140 |  |
| 187 |  | 黄华港 | 镇级 | 岳麓路 | 世纪塘随塘河（经一河） | 东西 |  | 1020 |  |
| 188 |  | 殷家港 | 镇级 | 五尺沟 | 白龙港 |  | 3215 | 960 |  |
| 189 |  | 白龙港 | 区级 | 旺华路 | 丽正路 | 南北 | 200 | 680 |  |
| 190 | 洼港村 | 洼港58 | 村级 | 白龙港 | 两港大道 | 东西 |  | 920 |  |
| 191 |  | 洼港63 | 村级 | 白龙港 | 两港大道 | 东西 |  | 320 |  |
| 192 |  | 洼港12 | 村级 | 洼2 | 配套河 | 东西 |  | 2405 |  |
| 193 |  | 洼港70 | 村级 | 白龙港 | 两港大道 | 东西 |  | 160 |  |
| 194 |  | 洼港61 | 村级 | 洼港519号东 | 向北到底 | 南北 |  | 90 |  |
| 195 |  | 洼港59 | 村级 | 洼港村546号（五号路） | 洼港村559号（6路） | 转角 |  | 290 |  |
| 196 |  | 洼港37 | 村级 | 洼港村758号 | 到底 | 东西 |  | 210 |  |
| 197 |  | 洼港32坑塘 | 村级 | 洼港810号 | 洼港村817号 | 东西 |  | 53 |  |
| 198 |  | 洼港27 | 村级 | 洼港村942号 | 两港大道西 | 东西 |  | 390 |  |
| 199 |  | 洼港28 | 村级 | 洼港925号后 | 到底 | 东西 | 630 | 95 |  |
| 200 |  | 洼港24 | 村级 | 洼港村938号 | 到底 | 东西 |  | 160 |  |
| 201 |  | 洼港5号坑塘 | 村级 | 洼港村949号 | 到底 | 南北 |  | 40 |  |
| 202 |  | 洼港21 | 村级 | 洼港村1609号前 | 到底 | 东西 | 33 | 60 |  |
| 203 |  | 洼港14 | 村级 | 洼港村1101号 | 兴洼港路 | 东西 | 178 | 210 |  |
| 204 |  | 洼港2 | 村级 | 洼港村1130号 | 到底 | 东西 | 160 |  |  |
| 205 |  | 配套河 | 镇级 | 白龙港 | 塘下公路 | 东西 |  | 610 |  |
| 206 |  | 白龙港 | 区级 | 丽正路 | 洼港1号河 | 南北 |  | 1020 |  |
| 207 |  | 洼港35号 |  | 新开港南1支路 |  |  | 385 |  |  |
| 208 | 棉场村 | 棉场44 | 村级 | 46号 | 420号 | 南北 |  | 390 |  |
| 209 |  | 棉场70 | 村级 | 976号 | 824号 | 南北 | 180 | 186 |  |
| 210 |  | 棉场22 | 村级 | 533号 | 南果公路 | 东西 | 40 |  |  |
| 211 |  | 棉场42 | 村级 | 中心场 | 墙西 | 南北 |  | 190 |  |
| 212 |  | 棉场96 | 村级 | 黄沙港 | 五尺沟 | 东西 |  | 1083 |  |
| 213 |  | 棉场9号 | 村级 | 老芦公路西 | 五尺沟 | 东西 |  | 210 |  |
| 214 |  | 棉场12号 | 村级 | 老芦公路东251号前 | 到底 | 东西 |  | 400 |  |
| 215 |  | 棉场41 | 村级 | 丰产路东 | 向东到底 | 东西 | 650 | 490 |  |
| 216 |  | 棉场45 | 村级 | 棉场路北469号河前 | 到底 | 南北 |  | 56 |  |
| 217 |  | 棉场49 | 村级 | 棉场路北656号东 | 向北到底 | 南北 |  | 85 |  |
| 218 |  | 棉场52 | 村级 | 棉场路北652号东 | 向北到底 | 南北 |  | 60 |  |
| 219 |  | 棉场63 | 村级 | 棉场路北863号东 | 向北到底 | 南北 |  | 306 |  |
| 220 |  | 棉场65 | 村级 | 丰产路东 | 棉场路北901号 | 东西 |  | 248 |  |
| 221 |  | 棉场83 | 村级 | 丰产路西（17组车站） | 黄沙港 | 东西 |  | 240 |  |
| 222 |  | 棉场85 | 村级 | 路北962号 | 到底 | 转角 |  | 340 |  |
| 223 |  | 棉场84 | 村级 | 棉场村委会前 | 路北923号 | 南北 |  | 275 |  |
| 224 |  | 棉场34 | 村级 | 丰产458号前 | 五尺沟 | 东西 |  | 1290 |  |
| 225 |  | 棉场99 | 村级 | 丰产449号前 | 丰产752号到底 | 东西 |  | 365 |  |
| 226 |  | 棉场111 | 村级 | 丰产411号前 | 黄沙港 | 东西 |  | 400 |  |
| 227 |  | 棉场113 | 村级 | 丰产419号前 | 向北到底 | 南北 |  | 135 |  |
| 228 |  | 棉场110 | 村级 | 丰产410号前 | 到底 | 南北 | 70 |  |  |
| 229 |  | 丰产路友河 | 村级 | 棉场2号提升泵 | 殷家港 | 南北 |  | 170 |  |
| 230 |  | 棉场107 | 村级 | 丰产731号东 | 殷家港 | 南北 |  | 200 |  |
| 231 |  | 棉场126 | 村级 | 丰产507号东 | 到底 | 东西 |  | 155 |  |
| 232 |  | 棉场129 | 村级 | 丰产537号 | 到底 | 南北 |  | 115 |  |
| 233 |  | 棉场122 | 村级 | 五尺沟 | 黄沙港 | 东西 |  | 960 |  |
| 234 |  | 棉场124 | 村级 | 丰产312号 | 向北到底 | 转角 |  | 165 |  |
| 235 |  | 棉场125 | 村级 | 丰产303号东 | 到底 | 南北 |  | 188 |  |
| 236 |  | 五尺沟 | 区级 | 三三马路 | 东大公路 | 南北 |  | 680 |  |
| 237 |  | 黄沙港 | 区级 | 三三马路 | 东大公路 | 南北 |  | 180 |  |
| 238 |  | 五号港 | 镇级 | 市棉场路 |  |  | 262 | 594 |  |
| 239 |  |  | 镇级 | 棉场1号路 |  |  |  | 390 |  |
| 240 | 桃园村 | 桃园49 | 村级 | 马品品 | 白龙港 | 东西 |  | 290 |  |
| 241 |  | 桃园94 | 村级 | 756号 | 818前 | 南北 |  | 60 |  |
| 242 |  | 桃园85 | 村级 | 孙兴龙 | 五尺沟 | 东西 | 265 | 422 |  |
| 243 |  | 桃园40 | 村级 | 顾光明 | 722东 | 南北 |  | 62 |  |
| 244 |  | 桃园48 | 村级 | 新陆303前 | 白龙港 | 东西 |  | 372 |  |
| 245 |  | 桃园46 | 村级 | 新陆24组152号 | 怡通工艺品厂 | 南北 |  | 100 |  |
| 246 |  | 桃园44 | 村级 | 老路公路 | 新陆172号前 | 东西 | 135 | 60 |  |
| 247 |  | 桃园31 | 村级 | 桃园村215号东 | 白龙港 | 东西 |  | 580 |  |
| 248 |  | 桃园35 | 村级 | 1支路南 | 到底 | 南北 |  | 100 |  |
| 249 |  | 桃园34 | 村级 | 2支路南 | 到底 | 南北 |  | 190 |  |
| 250 |  | 桃园38 | 村级 | 老芦公路 | 白龙港 | 东西 |  | 570 |  |
| 251 |  | 张根龙宅西河 | 村级 | 桃园村301号 | 白龙港 | 东西 |  | 170 |  |
| 252 |  | 桃园58 | 村级 | 桃信路北第一支路 | 到底 | 东西 |  | 48 |  |
| 253 |  | 桃园60 | 村级 | 老芦公路西 | 五尺沟 | 东西 | 600 | 280 |  |
| 254 |  | 桃园63 | 村级 | 新陆258号前 | 五尺沟 | 东西 |  | 600 |  |
| 255 |  | 桃园65 | 村级 | 新六291号西 | 新六293号 | 东西 |  | 160 |  |
| 256 |  | 桃园66 | 村级 | 新六293号西 | 到底 | 南北 |  | 270 |  |
| 257 |  | 桃园55 | 村级 | 天然气厂西侧 | 新陆519号 | 东西 | 80 | 250 |  |
| 258 |  | 桃园57 | 村级 | 天然气厂西北侧 | 五尺沟 | 东西 | 100 | 242 |  |
| 259 |  | 桃园86 | 村级 | 新陆610号 | 五尺沟 | 东西 |  | 217 |  |
| 260 |  | 桃园87 | 村级 | 桃园624号前 | 桃园新陆648号 | 南北 |  | 80 |  |
| 261 |  | 桃园81 | 村级 | 桃信路 | 建中路 | 东西 | 380 |  |  |
| 262 |  | 桃园83 | 村级 | 新陆707号西 | 向南到底 | 南北 | 110 |  |  |
| 263 |  | 桃园80 | 村级 | 新六727号前 | 东西方向 | 东西 | 458 |  |  |
| 264 |  | 桃园93 | 村级 | 新陆757号西 | 配套河 | 南北 | 60 |  |  |
| 265 |  | 桃园73 | 村级 | 桃园913后（老芦公路西） | 到底 | 东西 | 556 |  |  |
| 266 |  | 桃园19 | 村级 | 桃园911西（老芦公路西） | 到底 | 南北 |  | 260 |  |
| 267 |  | 桃园20 | 村级 | 桃园943号西 | 到底 | 东西 |  | 50 |  |
| 268 |  | 桃园7坑塘 | 村级 | 桃园1125号前 | 到底 | 南北 |  | 80 |  |
| 269 |  | 桃园22 | 村级 | 桃园1120号前 | 到底 | 南北 |  | 230 |  |
| 270 |  | 桃园15 | 村级 | 桃园村815号 | 桃园村810号 | 东西 |  | 100 |  |
| 271 |  | 桃园14 | 村级 | 久缘婚庆西 | 到底 | 东西 | 200 |  |  |
| 272 |  | 桃园10 | 村级 | 桃园881号前 | 桃园866号 | 东西 |  | 680 |  |
| 273 |  | 桃园9 | 村级 | 桃园763号西侧 | 到底 | 南北 |  | 260 |  |
| 274 |  | 桃园2坑塘 | 村级 | 新欣西路8号前 | 到底 | 四方 |  | 120 |  |
| 275 |  | 桃园1 | 村级 | 新鹏支路 | 白龙港 | 东西 |  | 488 |  |
| 276 |  | 桃园2 | 村级 | 桃园657号 | 桃园3号河 | 南北 |  | 130 |  |
| 277 |  | 桃园3 | 村级 | 桃园647号 | 桃园636号 | 东西 |  | 170 |  |
| 278 |  | 小洼港 | 镇级 | 余姚30 | 人民塘随塘河 | 东西 | 1400 | 580 |  |
| 279 |  | 配套河 | 镇级 | 黄沙港 | 白龙港 | 东西 | 1140 | 430 |  |
| 280 |  | 白龙港 | 区级 | 沈才根宅前河 | 大治河 | 南北 |  | 1000 |  |
| 281 |  | 新开港 |  | 新开港路 |  |  | 793 | 732 |  |
| 282 |  | 桃园41号 |  | 桃园2组 |  |  |  | 185 |  |
| 283 |  | 桃园74号 |  | 新开港垃圾房北支路 |  |  |  | 362 |  |
| 284 |  | 桃园60号河 |  | 桃信路(老芦公路以东) |  |  | 430 |  |  |
| 285 | 余姚村 | 余姚49 | 村级 | 竹园 | 瞿大官 | 南北 | 165 | 295 |  |
| 286 |  | 余姚32 | 村级 | 马勒港 | 乔文龙 | 东西 | 1300 | 360 |  |
| 287 |  | 余姚43 | 村级 | 瞿金飞 | 老横沙港 | 东西 |  | 2211 |  |
| 288 |  | 余姚30 | 村级 | 王德官田下 | 165号 | 东西 |  | 900 |  |
| 289 |  | 余姚72 | 村级 | 顾建忠 | 卫伯根 | 东西 |  | 1623 |  |
| 290 |  | 余姚57 | 村级 | 阿强鱼塘 | 厉才明 | 东西 |  | 1624 |  |
| 291 |  | 余姚27 | 村级 | 余姚548号前 | 向东到底 | 东西 |  | 100 |  |
| 292 |  | 余姚50 | 村级 | 余姚唐港535号前 | 到底 | 南北 |  | 280 |  |
| 293 |  | 余姚51 | 村级 | 余姚配套河南1支路东 | 向东到底 | 东西 | 60 | 220 |  |
| 294 |  | 余姚52 | 村级 | 余姚配套河南1支路东 | 唐港550号向东到底 | 东西 |  | 500 |  |
| 295 |  | 余姚69 | 村级 | 唐港608号前 | 向北到底 | 南北 |  | 70 |  |
| 296 |  | 余姚75 | 村级 | 唐港380号前 | 向西到底 | 东西 | 75 |  |  |
| 297 |  | 余姚74 | 村级 | 唐港236号前 | 向西到底 | 东西 |  | 130 |  |
| 298 |  | 配套河 | 镇级 | 余姚31 | 黄沙港 | 东西 |  | 2078 |  |
| 299 |  | 黄沙港 | 区级 | 殷家港 | 大治河 | 南北 |  | 400 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 45067 | 117768 |  |

（2）箱涵养护清单

| 序号 | 村居 | 河道名称 | 类型 | 起讫位置 | 数量（座） | 宽度 （m） | 长度 （m) | 箱涵面积（m²） | 栏杆长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塘北村 | 塘北86 | 箱涵 | 塘北375号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 22.10 |
| 2 |  | 塘北86 | 箱涵 | 塘北403号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 3 |  | 塘北18 | 箱涵 | 塘北182号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 4 |  | 塘北18 | 箱涵 | 塘北186号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 5 |  | 塘北16 | 箱涵 | 塘北192号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 6 |  | 塘北70 | 箱涵 | 塘北264号南侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 7 |  | 塘北88 | 箱涵 | 塘为路568号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 8 |  | 塘北88 | 箱涵 | 塘为路568号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 9 |  | 塘北88 | 箱涵 | 塘为路574号 | 1 | 3.8 | 10.2 | 38.76 | 20.40 |
| 10 |  | 塘北88 | 箱涵 | 塘为路574号 | 1 | 3.8 | 10.2 | 38.76 | 20.40 |
| 11 |  | 塘北88 | 箱涵 | 唐为路塘北689号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 12 |  | 塘北88 | 箱涵 | 唐为路塘北680 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 13 |  | 塘北107 | 箱涵 | 塘北石南594号东侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.80 |
| 14 |  | 塘北107 | 箱涵 | 塘北石南609号田博合作社里面 | 1 | 4 | 3.4 | 13.6 | 6.80 |
| 15 |  | 塘北107 | 箱涵 | 唐和路唐北石南102号 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 20.40 |
| 16 |  | 塘北107 | 箱涵 | 唐和路唐北石南147东北侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 17 |  | 塘北50 | 箱涵 | 塘北3组北路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 18 |  | 塘北33 | 箱涵 | 塘北石南十五组 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 19 |  | 塘北65 | 箱涵 | 塘北路十一组 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 20 |  | 塘北72 | 箱涵 | 塘明路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 21 |  | 塘北73 | 箱涵 | 塘为路石南574号 | 1 | 3.80 | 10.20 | 38.76 | 20.40 |
| 22 |  | 无名河 | 箱涵 | 塘为路石南574号西 | 1 | 3.80 | 10.20 | 38.76 | 20.40 |
| 23 |  | 塘北91 | 箱涵 | 塘北石南九组 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 24 |  | 塘北93 | 箱涵 | 塘为路685北面 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 25 |  | 塘北103 | 箱涵 | 石南147号东 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 26 | 中久村 | 塘北100 | 箱涵 | 中久村中南970 | 1 | 4.2 | 8.5 | 35.7 | 17.00 |
| 27 |  | 朱国明前河 | 管涵 | 中久3路中久中南748号 | 1 | 4.8 | 5.1 | 24.48 | 13.60 |
| 28 |  | 朱国明前河 | 管涵 | 中久3路中久中南751号 | 1 | 4.8 | 5.1 | 24.48 | 13.60 |
| 29 |  | 朱国明前河 | 管涵 |  | 1 | 4 | 6.8 | 20.4 | 27.20 |
| 30 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南765号 | 1 | 4 | 5.1 | 27.2 | 17.00 |
| 31 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南814号 | 1 | 4 | 6.8 | 17.85 | 13.60 |
| 32 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南827号 | 1 | 3.5 | 5.1 | 27.2 | 10.20 |
| 33 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南836号 | 1 | 3.5 | 5.1 | 27.2 | 10.20 |
| 34 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南875号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 27.20 |
| 35 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南东到底 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.90 |
| 36 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南东到底 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.90 |
| 37 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南东到底 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.90 |
| 38 |  | 朱国明前河 | 箱涵 | 中久3路中久中南东到底 | 1 | 4 | 6.8 | 38.25 | 11.90 |
| 39 |  | 中久1号沟 | 箱涵 | 久裕路中久中南635 | 1 | 4.5 | 8.5 | 61.2 | 23.80 |
| 40 |  | 中久17 | 管涵 | 久耕路中久新村 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 41 |  | 中久33河道 | 箱涵 | 久仁路北 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 42 |  | 中久49河道 | 箱涵 | 中久村中南141 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 43 |  | 中久39河道 | 箱涵 | 中久中南以西281 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 44 |  | 中久39河道 | 箱涵 | 中久中南以西281 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 45 |  | 中久39河道 | 箱涵 | 中久中南以西281 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 46 |  | 中久28河道 | 箱涵 | 中久1路南北路南小姬草莓园北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 47 |  | 中久28河道 | 箱涵 | 中久1路南北路南小姬草莓园北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 48 |  | 中久28河道 | 管涵 | 中久1路南北路南小姬草莓园北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 49 |  | 中久41 | 箱涵 | 久仁路中南141号北侧 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 50 |  | 中久41 | 箱涵 | 久仁路中南141号东 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 51 |  | 中久43 | 箱涵 | 中南256号河前东 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 52 | 洋溢村 | 洋溢39 | 箱涵 | 洋溢村348号 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 10.20 |
| 53 |  | 洋溢39 | 箱涵 | 书院港路董家宅 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 27.20 |
| 54 |  | 洋溢65 | 箱涵 | 洋溢村书院515书谐路南侧 | 1 | 4.2 | 6.8 | 28.56 | 13.60 |
| 55 |  | 洋溢74 | 箱涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 56 |  | 洋溢74 | 箱涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 57 |  | 洋溢74 | 箱涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 58 |  | 洋溢74 | 箱涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 59 |  | 洋溢74 | 箱涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 60 |  | 洋溢74 | 管涵 | 书谐路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 7.70 |
| 61 |  | 洋溢88 | 箱涵 | 葡萄基地路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 62 |  | 洋溢88 | 箱涵 | 葡萄基地路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 63 |  | 洋溢91 | 箱涵 | 葡萄基地路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 64 |  | 洋溢1 | 管涵 | 老芦公路田博北侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.8 |
| 65 |  | 洋溢1 | 箱涵 | 老芦公路田博北侧由西向东2 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 66 |  | 洋溢1 | 箱涵 | 老芦公路田博北侧由西向东3 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 67 |  | 洋溢1 | 箱涵 | 老芦公路田博北侧由西向东4 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 68 |  | 洋溢1 | 箱涵 | 老芦公路田博北侧由西向东5 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 69 |  | 洋溢8 | 箱涵 | 怡彰路东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 70 |  | 洋溢48 | 管涵 | 书院港路董家宅1 | 1 | 4.00 | 5.10 | 20.40 | 10.20 |
| 71 |  | 洋溢50 | 管涵 | 广告学校后支路1 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 72 |  | 洋溢50 | 管涵 | 广告学校后支路2 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 73 |  | 洋溢53 | 管涵 | 书院港路48河道东 | 1 | 4.00 | 5.10 | 20.40 | 10.20 |
| 74 |  | 洋溢53 | 箱涵 | 书院港路48河道北 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 75 |  | 洋溢57 | 管涵 | 书院港路53河道东 | 1 | 4.00 | 5.10 | 20.40 | 10.20 |
| 76 |  | 洋溢63 | 箱涵 | 书院港路57河道东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 77 |  | 洋溢64 | 箱涵 | 书院港路63河道东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 78 |  | 洋溢71 | 管涵 | 书院港路65河道东 | 1 | 4.80 | 5.10 | 24.48 | 14.80 |
| 79 |  | 洋溢72 | 管涵 | 书院港路71河道东 | 1 | 4.80 | 5.10 | 24.48 | 14.80 |
| 80 |  | 洋溢79 | 箱涵 | 广玉兰路由西向东 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 81 |  | 洋溢79 | 箱涵 | 广玉兰路由西向东北面 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 82 |  | 洋溢88 | 箱涵 | 葡萄基地路大棚里 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 20.40 |
| 83 |  | 洋溢96 | 箱涵 | 书院港路最东侧 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 13.60 |
| 84 | 外灶村 | 外灶147 | 箱涵 | 外灶160号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 85 |  | 外灶55 | 箱涵 | 外灶村临港大道 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 86 |  | 外灶119 | 箱涵 | 外灶社区文化活动服务中心 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 87 |  | 外灶109河道 | 箱涵 | 村委北路 | 1 | 5 | 8.5 | 42.5 | 17.00 |
| 88 |  | 外灶60 | 箱涵 | 外灶村里灶408号 | 1 | 4 | 13.6 | 54.4 | 27.20 |
| 89 |  | 外灶83 | 箱涵 | 外灶936 | 1 | 4.8 | 6.8 | 32.64 | 10.20 |
| 90 |  | 外灶83 | 箱涵 | 外灶村945号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 91 |  | 外灶83 | 箱涵 | 外灶954号 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 17.00 |
| 92 |  | 外灶98 | 箱涵 | 外灶970号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 93 |  | 外灶98 | 箱涵 | 外灶971号 | 1 | 5.8 | 10.2 | 59.16 | 10.20 |
| 94 |  | 外灶99 | 箱涵 | 外灶976号 | 1 | 4.2 | 5.1 | 21.42 | 10.20 |
| 95 |  | 外灶99 | 箱涵 | 外灶977号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 96 |  | 外灶83 | 箱涵 | 外灶村966号 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 8.50 |
| 97 |  | 外灶83 | 箱涵 | 外灶12组路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 98 |  | 外灶135 | 箱涵 | 10组路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 99 |  | 外灶90 | 箱涵 | 中心二号路12组路东南 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 100 |  | 外灶81 | 箱涵 | 12组路靠近两港大道西 | 1 | 3.8 | 10.2 | 38.76 | 20.40 |
| 101 |  | 外灶42 | 箱涵 | 外灶17.18组路南面 | 1 | 6.00 | 10.2 | 61.2 | 20.40 |
| 102 |  | 外灶46 | 箱涵 | 外灶17.18组路 | 1 | 3.8 | 10.2 | 38.76 | 20.40 |
| 103 |  | 外灶34 | 箱涵 | 外灶17.18组路 | 1 | 3.8 | 10.2 | 38.76 | 20.40 |
| 104 |  | 外灶32 | 管涵 | 南金家港路外灶村里灶743号 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 20.40 |
| 105 |  | 外灶32 | 箱涵 | 南金家港路外灶村里灶848号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 106 |  | 外灶32 | 箱涵 | 南金家港路外灶村里灶840号 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 17.00 |
| 107 |  | 外灶29 | 箱涵 | 南金家港路外灶754号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 108 |  | 外灶32 | 箱涵 | 南金家港路外灶770号 | 1 | 3.8 | 11.9 | 45.22 | 17.00 |
| 109 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 16.80 |
| 110 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 16.80 |
| 111 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 16.80 |
| 112 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 16.80 |
| 113 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 114 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 115 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 116 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 117 |  | 外灶1河道 | 箱涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 118 |  | 外灶1河道 | 管涵 | 金家港路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 10.90 |
| 119 |  | 外灶11河道 | 箱涵 | 金家港路975号前支路 | 1 | 3.8 | 8.5 | 32.3 | 17.00 |
| 120 |  | 外灶25 | 箱涵 | 金家港路北侧三三公路南侧 | 1 | 3.5 | 8.5 | 29.75 | 20.40 |
| 121 |  | 外灶23 | 箱涵 | 金家港路北侧三三公路南侧 | 1 | 3.5 | 8.5 | 29.75 | 20.40 |
| 122 |  | 外灶20 | 箱涵 | 金家港路北侧三三公路南侧 | 1 | 3.5 | 8.5 | 29.75 | 20.40 |
| 123 |  | 外灶19 | 箱涵 | 金家港路北侧三三公路南侧 | 1 | 3.5 | 8.5 | 29.75 | 20.40 |
| 124 |  | 外灶189 | 箱涵 | 外灶村里灶1244号五尺沟桥 | 1 | 6 | 8.5 | 51 | 10.20 |
| 125 |  | 外灶134 | 箱涵 | 临港大道 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 28.90 |
| 126 |  | 外灶2 | 箱涵 | 外灶里灶713号西侧 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 11.00 |
| 127 |  | 外灶7 | 箱涵 | 外灶里灶941号东侧北面 | 1 | 4.00 | 12.60 | 50.40 | 24.20 |
| 128 |  | 外灶8河道 | 箱涵 | 金家港路948号河南支路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 129 |  | 外灶9河道 | 箱涵 | 金家港路948号河西北 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 130 |  | 外灶10河道 | 箱涵 | 金家港路952号东南支路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 131 |  | 外灶14 | 箱涵 | 外灶里灶1007号河南支路 | 1 | 3.80 | 8.50 | 32.30 | 15.40 |
| 132 |  | 外灶16 | 箱涵 | 外灶里灶1014号南面支路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 133 |  | 外灶18 | 箱涵 | 外灶里灶1019号南面支路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 134 |  | 外灶18 | 箱涵 | 外灶里灶823号西侧东 | 1 | 5.50 | 10.00 | 55.00 | 19.60 |
| 135 |  | 外灶26 | 箱涵 | 南金家港路外灶村里灶839号东1 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 136 |  | 外灶31 | 箱涵 | 外灶村747号西侧北 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 137 |  | 外灶37 | 箱涵 | 三灶港（水库北） | 1 | 8.40 | 13.60 | 114.24 | 27.20 |
| 138 |  | 外灶42 | 箱涵 | 南金家港路825号河南 | 1 | 6.00 | 10.20 | 61.20 | 20.40 |
| 139 |  | 外灶43 | 箱涵 | 外灶里灶806号河南支路 | 1 | 4.50 | 8.50 | 38.25 | 17.00 |
| 140 |  | 外灶49 | 箱涵 | 外灶里灶718号西南支路 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 141 |  | 外灶56 | 箱涵 | 外灶村里灶721号河南支路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 142 |  | 外灶69 | 箱涵 | 17-18组路丽媛坊东100米左右南面 | 1 | 9.00 | 8.50 | 76.50 | 17.00 |
| 143 |  | 外灶79 | 箱涵 | 外灶村747号河南 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 144 |  | 外灶82 | 箱涵 | 三灶港外灶817号南 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 145 |  | 外灶91 | 管涵 | 中心二号路12组路东南 | 1 | 4.00 | 11.90 | 47.60 | 23.80 |
| 146 |  | 外灶103 | 箱涵 | 临港大道北外灶里灶349号 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 147 |  | 外灶125 | 箱涵 | 村委北路西 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 13.60 |
| 148 |  | 外灶桃园10河 | 箱涵 | 南金家港路由南往北1 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 149 |  | 外灶桃园10河 | 箱涵 | 南金家港路由南往北2 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 150 |  | 外灶桃园10河 | 箱涵 | 南金家港路由南往北3 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 151 | 李雪村 | 李雪128河道 | 箱涵 | 雪南路新北垃圾房-五尺沟 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 152 |  | 李雪128河道 | 箱涵 | 雪南路新北垃圾房-五尺沟 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 153 |  | 李雪128河道 | 箱涵 | 雪南路新北垃圾房-五尺沟 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 154 |  | 李雪128河道 | 箱涵 | 雪南路新北垃圾房-五尺沟 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 155 |  | 李雪148河道 | 管涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.8 |
| 156 |  | 李雪148河道 | 管涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.8 |
| 157 |  | 李雪148河道 | 管涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.8 |
| 158 |  | 李雪148河道 | 箱涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.5 |
| 159 |  | 李雪148河道 | 箱涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.4 |
| 160 |  | 李雪148河道 | 箱涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.4 |
| 161 |  | 李雪148河道 | 箱涵 | 李雪955号前-1012号前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.4 |
| 162 |  | 李雪3组仓库北 | 箱涵 | 李雪村509号东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 163 |  | 李雪120 | 箱涵 | 李雪村425号西侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.8 |
| 164 |  | 李雪118 | 箱涵 | 李雪村425号东侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 165 |  | 李雪117 | 箱涵 | 李雪村420号东侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 166 |  | 李雪116 | 箱涵 | 李雪村415号河前 | 1 | 4 | 13.6 | 54.4 | 27.2 |
| 167 |  | 李雪116 | 箱涵 | 李雪村415号河前 | 1 | 4 | 13.6 | 54.4 | 27.2 |
| 168 |  | 李雪113 | 箱涵 | 李雪村412号河前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 169 |  | 李雪113 | 箱涵 | 李雪村412号河前 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 170 |  | 李雪111 | 箱涵 | 李雪村407东侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.7 |
| 171 |  | 李雪111 | 箱涵 | 李雪村407东侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17 |
| 172 |  | 无名河 | 箱涵 | 李雪垃圾分类中转厢房东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.9 |
| 173 |  | 无名河 | 箱涵 | 李雪垃圾分类中转厢房东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.9 |
| 174 |  | 李雪村4号坑塘 | 箱涵 | 书院中学西路徐家宅 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.8 |
| 175 |  | 李雪83河道 | 箱涵 | 雪舟路西老石皮泐港路南路南 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 22.1 |
| 176 |  | 李雪85河道 | 箱涵 | 老石皮泐港路南路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.7 |
| 177 |  | 李雪85河道 | 箱涵 | 老石皮泐港路南路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.7 |
| 178 |  | 李雪断支河2 | 箱涵 | 雪南路石家港往东 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 20.4 |
| 179 |  | 李雪48河道 | 箱涵 | 北窑8组桥石皮泐港南路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 180 |  | 李雪47河道 | 箱涵 | 二久港路北面支路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 181 |  | 李雪50河道 | 箱涵 | 二久港路北面支路47号河道西 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 15.3 |
| 182 |  | 李雪54河道 | 箱涵 | 二久港北路北窑南北中路西 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.8 |
| 183 |  | 李雪54河道 | 箱涵 | 二久港北路北窑南北中路西 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.8 |
| 184 |  | 李雪54河道 | 箱涵 | 二久港北路北窑南北中路西 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 22.2 |
| 185 |  | 李雪78河道 | 箱涵 | 李雪村耶稣堂南 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 15.3 |
| 186 |  | 李雪77河道 | 箱涵 | 教堂向东路耶稣堂南 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.6 |
| 187 |  | 李雪76河道 | 箱涵 | 教堂向东路耶稣堂南 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 188 |  | 李雪16河道 | 箱涵 | 二久港北路与蒋港河路交叉西面 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 27.2 |
| 189 |  | 李雪17河道 | 箱涵 | 蒋港路北面 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 23.8 |
| 190 |  | 李雪23河道 | 箱涵 | 两久村蒋港河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.4 |
| 191 |  | 李雪31河道 | 箱涵 | 李雪村北窑1012号后面 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 192 |  | 李雪33河道 | 箱涵 | 李雪村北窑813号后面 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.4 |
| 193 |  | 李雪41河道 | 箱涵 | 李雪村北窑774号西侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17 |
| 194 |  | 李雪45河道 | 箱涵 | 李雪村北窑752号西 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 195 |  | 李雪45河道 | 箱涵 | 李雪村北窑752号西 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 18.7 |
| 196 |  | 李雪44河道 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17 |
| 197 |  | 李雪42河道 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.4 |
| 198 |  | 李雪39河道 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 199 |  | 李雪37河道 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17 |
| 200 |  | 李雪30河道 | 箱涵 | 李雪2路北窑南北中路西 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.6 |
| 201 |  | 李雪19河道 | 箱涵 | 二久港北路与蒋港河路交叉东面第二河 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.7 |
| 202 |  | 李雪5 | 箱涵 | 黄沙港西苏桥交叉 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 20.40 |
| 203 |  | 李雪11 | 箱涵 | 李雪北窑小圩塘1110号后支路往西第一顶 | 1 | 3.50 | 8.80 | 30.80 | 16.80 |
| 204 |  | 李雪35 | 箱涵 | 李雪村北窑809号 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 205 |  | 李雪40 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 17.00 |
| 206 |  | 李雪43 | 箱涵 | 李雪2路张家宅 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 20.40 |
| 207 |  | 李雪60 | 箱涵 | 二久港北路南支路 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 20.40 |
| 208 |  | 李雪63 | 箱涵 | 两久村蒋港河路北 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 20.40 |
| 209 |  | 李雪63 | 箱涵 | 两久村蒋港河路北 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 20.40 |
| 210 |  | 李雪66 | 箱涵 | 二久港北路与蒋港河路交叉西面 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 211 |  | 李雪75 | 箱涵 | 教堂向东路耶稣堂南西面 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 212 |  | 李雪76河道 | 箱涵 | 教堂向东路耶稣堂南李雪北窑八组路 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 213 |  | 李雪84河道 | 箱涵 | 北窑301号后 | 1 | 6.00 | 19.20 | 115.20 | 38.00 |
| 214 |  | 李雪89 | 箱涵 | 北窑344号后 | 1 | 5.00 | 10.20 | 51.00 | 20.40 |
| 215 |  | 李雪110 | 箱涵 | 李雪村403号 | 1 | 5.00 | 9.40 | 47.00 | 18.00 |
| 216 |  | 李雪140 | 箱涵 | 李雪1051号河前 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 13.60 |
| 217 |  | 李雪163 | 箱涵 | 李雪北窑小圩塘1192号前南侧50米左右 | 1 | 4.80 | 9.30 | 44.64 | 17.60 |
| 218 | 新北村 | 新北68河道 | 箱涵 | 新北527号北侧 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 13.60 |
| 219 |  | 新北67河道 | 箱涵 | 新北村新东523号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 22.10 |
| 220 |  | 新北50河道 | 管涵 | 新北村新东536号 | 1 | 4.3 | 10.2 | 43.86 | 22.10 |
| 221 |  | 新北50河道 | 管涵 | 新北村新东536号 | 1 | 4.3 | 10.2 | 43.86 | 22.10 |
| 222 |  | 新北73河道 | 管涵 | 新北村新东518号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 223 |  | 新北73河道 | 管涵 | 新北村新东518号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 224 |  | 新北66河道 | 箱涵 | 新北村新东518号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 20.40 |
| 225 |  | 新北64河道 | 箱涵 | 新北村新东518号东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 226 |  | 新北63河道 | 箱涵 | 新北村新东522号东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 22.10 |
| 227 |  | 新北61河道 | 箱涵 | 新北村637号西侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 228 |  | 新北73和新北48交接 | 管涵 | 新北村新东631号东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.00 |
| 229 |  | 新北73和新北48交接 | 管涵 | 新北村新东631号东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.10 |
| 230 |  | 新北48河道 | 箱涵 | 新北村新东629号北侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 231 |  | 新北76河道 | 箱涵 | 书院港路石北路往西 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 232 |  | 新北77河道 | 箱涵 | 书院港路金家宅 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 233 |  | 新北49河道 | 箱涵 | 书图路刘家宅五尺勾旁 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 234 |  | 新北54 | 管涵 | 书图路金家宅 | 1 | 4 | 3.4 | 13.6 | 8.50 |
| 235 |  | 新北47 | 管涵 | 新北村石北527号西侧 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 25.50 |
| 236 |  | 新东45河道 | 箱涵 | 新东电灌站车站至东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 237 |  | 新东45河道 | 箱涵 | 新东电灌站车站至东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 238 |  | 新东45河道 | 箱涵 | 新东电灌站车站至东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 239 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 240 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 241 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 242 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 243 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 244 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 245 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 246 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 13.60 |
| 247 |  | 新东3河道 | 箱涵 | 小鱼塘路 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 20.40 |
| 248 |  | 新东42 | 箱涵 | 新东2组洋溢港支口桥南东面 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 13.60 |
| 249 |  | 新北4河道 | 箱涵 | 雪南路洋溢港北南西侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 250 |  | 新北10 | 箱涵 | 书图路新东837号前 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 251 |  | 新北10 | 箱涵 | 书图路新东845号前 | 1 | 4.00 | 6.80 | 27.20 | 13.60 |
| 252 |  | 新东11 | 箱涵 | 雪南路666号向西 | 1 | 4.20 | 8.50 | 35.70 | 17.00 |
| 253 |  | 新北68河道 | 箱涵 | 新东513号河前 | 1 | 4.00 | 5.10 | 20.40 | 10.20 |
| 254 |  | 新北75河道 | 箱涵 | 书院港路石北路往西2 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 255 | 路南村 | 路南31 | 箱涵 | 石西527号向北1桥 | 1 | 6.00 | 11.90 | 71.40 | 13.60 |
| 256 |  | 路南38 | 箱涵 | 瞿家宅路（由西向东）5桥 | 1 | 7.60 | 8.50 | 64.60 | 17.00 |
| 257 |  | 路南67 | 箱涵 | 路南东西中路北1 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 258 |  | 路南67 | 箱涵 | 路南东西中路北2 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 259 |  | 路南67 | 箱涵 | 路南东西中路南 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 260 |  | 路南75 | 箱涵 | 地铁站北路靠近黄沙港 | 1 | 4.50 | 6.80 | 30.60 | 17.00 |
| 261 |  | 路南3 | 箱涵 | 路南石西760号东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 262 |  | 路南5 | 箱涵 | 路南石西760号东 | 1 | 4.2 | 11.9 | 49.98 | 25.50 |
| 263 |  | 路南10 | 箱涵 | 大四灶路夏家宅 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 264 |  | 路南13 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 265 |  | 路南15 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 266 |  | 路南15 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 267 |  | 路南16 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.00 |
| 268 |  | 路南16 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.60 |
| 269 |  | 路南16 | 箱涵 | 书石路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.00 |
| 270 |  | 路南31 | 箱涵 | 石西5队 | 1 | 6 | 11.9 | 71.4 | 17.00 |
| 271 |  | 路南31 | 箱涵 | 石西5队 | 1 | 6 | 11.9 | 71.4 | 17.00 |
| 272 |  | 路南31 | 箱涵 | 石西5队 | 1 | 6 | 11.9 | 71.4 | 17.00 |
| 273 |  | 路南38 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.00 |
| 274 |  | 路南38 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.70 |
| 275 |  | 路南38 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.00 |
| 276 |  | 路南38 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.00 |
| 277 |  | 路南38 | 管涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 22.00 |
| 278 |  | 路南59 | 箱涵 | 雪南路地铁站南 | 1 | 5 | 6.8 | 34 | 13.60 |
| 279 |  | 路南68 | 箱涵 | 书院地铁站南 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 280 |  | 路南69 | 箱涵 | 书院地铁站南 | 1 | 5 | 6.8 | 34 | 13.60 |
| 281 |  | 路南75 | 箱涵 | 地铁站北第一座桥 | 1 | 4.5 | 6.8 | 30.6 | 20.40 |
| 282 |  | 路南75 | 箱涵 | 地铁站北第一座桥 | 1 | 4.5 | 6.8 | 30.6 | 20.40 |
| 283 |  | 路南75 | 箱涵 | 地铁站北第一座桥 | 1 | 4.5 | 6.8 | 30.6 | 20.40 |
| 284 |  | 路南43 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 13.6 | 54.4 | 27.20 |
| 285 |  | 路南46 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 286 |  | 路南47 | 箱涵 | 瞿家宅路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 287 |  | 路南16 | 箱涵 | 书石路雪南路南 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 288 |  | 无名河 | 箱涵 | 大四灶港路 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 20.40 |
| 289 | 四灶村 | 四灶28 | 箱涵 | 四灶3组路 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 22.10 |
| 290 |  | 四灶41 | 箱涵 | 四灶11组路14组 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 16.00 |
| 291 |  | 四灶41 | 箱涵 | 四灶11组路14组 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 16.00 |
| 292 |  | 四灶41 | 管涵 | 四灶11组路14组 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 12.30 |
| 293 |  | 四灶45 | 箱涵 | 四灶3路 | 1 | 5 | 11.9 | 59.5 | 20.40 |
| 294 |  | 四灶45 | 箱涵 | 四灶3路 | 1 | 5 | 11.9 | 59.5 | 20.40 |
| 295 |  | 四灶45 | 箱涵 | 四灶3路 | 1 | 5 | 11.9 | 59.5 | 20.40 |
| 296 |  | 四灶45 | 箱涵 | 四灶3路 | 1 | 5 | 11.9 | 59.5 | 20.40 |
| 297 |  | 四灶54 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 5 | 5.1 | 25.5 | 15.30 |
| 298 |  | 四灶55 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 23.80 |
| 299 |  | 四灶56 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 23.80 |
| 300 |  | 四灶58 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 23.80 |
| 301 |  | 四灶83 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 6.80 |
| 302 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.00 |
| 303 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 304 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 14.00 |
| 305 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 14.00 |
| 306 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 14.00 |
| 307 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 14.00 |
| 308 |  | 四灶3号、5号 | 箱涵 | 果明路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 14.00 |
| 309 |  | 五号港1支河 | 箱涵 | 果明路四灶十组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 310 |  | 五号港1支河 | 箱涵 | 果明路四灶十组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 311 |  | 五号港2支河 | 箱涵 | 果园路周家宅 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 20.40 |
| 312 |  | 四灶52 | 箱涵 | 四灶15组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.30 |
| 313 |  | 四灶52 | 管涵 | 四灶15组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.30 |
| 314 |  | 四灶49 | 管涵 | 四灶村委会前路 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.30 |
| 315 |  | 无名河 | 管涵 | 四灶3-6组断面河 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 27.20 |
| 316 |  | 无名河 | 管涵 | 四灶3-6组断面河 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 27.20 |
| 317 |  | 四灶43 | 管涵 | 四灶3路11组 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 22.10 |
| 318 |  | 四灶46 | 箱涵 | 四灶3路由东向西5 | 1 | 5.00 | 11.90 | 59.50 | 20.40 |
| 319 |  | 四灶43 | 管涵 | 四灶3路11组 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 22.10 |
| 320 | 黄华村 | 黄华14河道 | 箱涵 | 黄华2号路往东，黄华村南面 | 1 | 6 | 11.9 | 71.4 | 20.40 |
| 321 |  | 黄华14河道 | 箱涵 | 黄华2号路往东，黄华村南面 | 1 | 6 | 11.9 | 71.4 | 20.40 |
| 322 |  | 黄华35 | 箱涵 | 黄华2号路往西到底 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 18.70 |
| 323 |  | 黄华35 | 箱涵 | 黄华2号路往西到底 | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 18.70 |
| 324 |  | 黄华36 | 箱涵 | 黄华2号路往西黄华1号泵站旁 | 1 | 6 | 13.6 | 81.6 | 20.40 |
| 325 |  | 黄华36 | 箱涵 | 黄华2号路往西黄华1号泵站旁 | 1 | 6 | 13.6 | 81.6 | 20.40 |
| 326 | 洼港村 | 洼港12 | 管涵 | 南北中路乔家 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 10.20 |
| 327 |  | 洼港21 | 箱涵 | 洼港路潘家宅 | 1 | 7 | 8.5 | 59.5 | 15.30 |
| 328 |  | 洼港21 | 箱涵 | 洼港路潘家宅 | 1 | 7 | 8.5 | 59.5 | 15.30 |
| 329 |  | 洼港24 | 箱涵 | 3组环路 | 1 | 7 | 8.5 | 59.5 | 28.9 |
| 330 |  | 洼港24 | 箱涵 | 3组环路 | 1 | 7 | 8.5 | 59.5 | 28.9 |
| 331 |  | 洼港69 | 箱涵 | 9号路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 332 |  | 洼港70 | 箱涵 | 10号路 | 1 | 5.5 | 6.8 | 37.4 | 8.50 |
| 333 |  | 洼港70 | 管涵 | 10号路 | 1 | 5.5 | 6.8 | 37.4 | 6.80 |
| 334 |  | 洼港63 | 管涵 | 8号路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 335 |  | 洼港61 | 管涵 | 荷塘路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 10.20 |
| 336 |  | 洼港58 | 箱涵 | 洼港6号路 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 21.00 |
| 337 |  | 洼港58 | 箱涵 | 洼港6号路 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 21.00 |
| 338 |  | 洼港58 | 箱涵 | 洼港6号路 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 21.00 |
| 339 |  | 洼港58 | 管涵 | 洼港6号路 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 20.30 |
| 340 |  | 洼港44 | 箱涵 | 潘家塘 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 341 |  | 洼港35 | 箱涵 | 南北中路杨家宅 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 22.10 |
| 342 |  | 洼港35 | 箱涵 | 南北中路杨家宅 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 22.10 |
| 343 |  | 洼港59 | 管涵 | 洼港6号路两港大道西一路 | 1 | 5.2 | 8.5 | 44.2 | 11.90 |
| 344 |  | 洼港57 | 箱涵 | 6号路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 345 |  | 洼港55 | 箱涵 | 洼港四灶路6号路东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 346 |  | 洼港27 | 箱涵 | 南北中路乔家 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.00 |
| 347 |  | 洼港27 | 箱涵 | 南北中路乔家 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 17.00 |
| 348 | 棉场村 | 棉场8号坑塘 | 箱涵 | 丰产路门头至8组公交站北 | 1 | 7 | 6.8 | 47.6 | 11.90 |
| 349 |  | 棉场8号坑塘 | 箱涵 | 丰产路门头至8组公交站北 | 1 | 7 | 6.8 | 47.6 | 11.90 |
| 350 |  | 棉场12河道 | 箱涵 | 老路公路棉场村路北223号东面 | 1 | 7 | 17 | 119 | 30.60 |
| 351 |  | 棉场12河道 | 箱涵 | 老路公路棉场村路北223号东面 | 1 | 7 | 17 | 119 | 30.60 |
| 352 |  | 棉场12河道 | 箱涵 | 老路公路棉场村路北223号东面 | 1 | 7 | 17 | 119 | 30.60 |
| 353 |  | 棉场12河道 | 箱涵 | 老路公路棉场村路北223号东面 | 1 | 7 | 17 | 119 | 30.60 |
| 354 |  | 棉场41河道 | 箱涵 | 丰产路（17组公交站）至垃圾房（老路中北路） | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 20.40 |
| 355 |  | 棉场41河道 | 箱涵 | 丰产路（17组公交站）至垃圾房（老路中北路） | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 20.40 |
| 356 |  | 棉场41河道 | 箱涵 | 丰产路（17组公交站）至垃圾房（老路中北路） | 1 | 5 | 10.2 | 51 | 37.40 |
| 357 |  | 棉场52河道 | 箱涵 | 棉场老路中北路中间 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 358 |  | 棉场49河道 | 箱涵 | 棉场老路中北路655号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.60 |
| 359 |  | 棉场90河道 | 箱涵 | 棉场居委会西侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 10.20 |
| 360 |  | 棉场115 | 箱涵 | 四灶港南侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 15.30 |
| 361 |  | 棉场113 | 箱涵 | 丰产机耕路西 | 1 | 6 | 6.8 | 40.8 | 17.00 |
| 362 |  | 棉场113 | 箱涵 | 丰产机耕路西 | 1 | 6 | 6.8 | 40.8 | 11.90 |
| 363 |  | 棉场117 | 箱涵 | 黄沙港东四灶港南侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.80 |
| 364 |  | 棉场112 | 箱涵 | 8组公交站 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 10.20 |
| 365 |  | 棉场112 | 箱涵 | 8组公交站 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 10.20 |
| 366 |  | 棉场34 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 10.20 |
| 367 |  | 棉场34 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 10.20 |
| 368 |  | 棉场34 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 12.70 |
| 369 |  | 棉场34 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 16.60 |
| 370 |  | 棉场34 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 16.60 |
| 371 |  | 棉场99 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路北面 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 372 |  | 棉场110 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路西面 | 1 | 5 | 6.8 | 34 | 27.20 |
| 373 |  | 棉场110 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路西面 | 1 | 5 | 6.8 | 34 | 27.20 |
| 374 |  | 棉场111 | 箱涵 | 丰产四队2组机耕路西面 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 375 |  | 棉场118 | 箱涵 | 2组机耕路往西至黄沙港东 | 1 | 5 | 8.5 | 42.5 | 17.90 |
| 376 |  | 棉场118 | 箱涵 | 2组机耕路往西至黄沙港东 | 1 | 5 | 8.5 | 42.5 | 17.80 |
| 377 |  | 棉场129 | 管涵 | 丰产7组路南东 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 14.00 |
| 378 |  | 棉场129 | 箱涵 | 丰产7组路南东 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 12.60 |
| 379 |  | 棉场129 | 箱涵 | 丰产7组路南东 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 12.50 |
| 380 |  | 棉场95 | 箱涵 | 旺华路与棉场2路交叉 | 1 | 5 | 8.5 | 42.5 | 17.00 |
| 381 |  | 棉场96 | 箱涵 | 丰产4组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 382 |  | 棉场96 | 箱涵 | 丰产4组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 383 |  | 棉场96 | 箱涵 | 丰产4组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 384 |  | 棉场96 | 箱涵 | 丰产4组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 385 |  | 棉场96 | 箱涵 | 丰产4组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 386 |  | 棉场128 | 箱涵 | 丰产7组路南西 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 387 |  | 无名河 | 箱涵 | 丰产路东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 388 |  | 无名河 | 箱涵 | 丰产路东侧 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 389 |  | 棉场139 | 箱涵 | 老芦公路书临重机有限公司门口 | 1 | 10 | 18.7 | 187 | 37.40 |
| 390 |  | 棉场139 | 箱涵 | 东大公路万松路 | 1 | 18 | 15.3 | 275.4 | 15.30 |
| 391 |  | 棉场122 | 箱涵 | 丰产路路东 | 1 | 4.00 | 11.90 | 47.60 | 23.80 |
| 392 | 桃园村 | 桃园87 | 箱涵 | 桃信路五尺勾桥西南侧新陆648号 | 1 | 4.00 | 11.90 | 47.60 | 20.40 |
| 393 |  | 桃园2号坑塘 | 管涵 | 洼港11组沈才根宅前河 | 1 | 4 | 12.8 | 51.2 | 40.80 |
| 394 |  | 桃园7号坑塘 | 管涵 | 桃园村959-2号周家宅 | 1 | 4 | 23.8 | 95.2 | 52.70 |
| 395 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 17.00 |
| 396 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 17.00 |
| 397 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 17.00 |
| 398 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 17.00 |
| 399 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 17.00 |
| 400 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路北面 | 1 | 6 | 10.2 | 61.2 | 10.20 |
| 401 |  | 桃园4 | 箱涵 | 华元路老路公路北 | 1 | 7 | 11.9 | 83.3 | 22.10 |
| 402 |  | 桃园4 | 箱涵 | 华元路老路公路北 | 1 | 7 | 11.9 | 83.3 | 22.10 |
| 403 |  | 桃园9 | 箱涵 | 新府路北 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 6.80 |
| 404 |  | 桃园9 | 箱涵 | 新府路北 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 6.80 |
| 405 |  | 桃园9 | 箱涵 | 新府路北 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 8.50 |
| 406 |  | 桃园15 | 箱涵 | 新欣西路 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 23.80 |
| 407 |  | 桃园17 | 箱涵 | 久缘国庆西侧 | 1 | 5.2 | 13.6 | 70.72 | 27.20 |
| 408 |  | 桃园38 | 箱涵 | 桃园2组路 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 17.00 |
| 409 |  | 桃园38 | 箱涵 | 桃园2组路 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 17.00 |
| 410 |  | 桃园38 | 箱涵 | 桃园2组路 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 17.00 |
| 411 |  | 桃园45 | 管涵 | 怡通工艺品东侧 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 412 |  | 桃园55 | 箱涵 | 桃园新陆540号 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 20.40 |
| 413 |  | 桃园57 | 箱涵 | 新陆282号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 13.60 |
| 414 |  | 桃园57 | 箱涵 | 新陆282号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 13.60 |
| 415 |  | 桃园57 | 箱涵 | 新陆282号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 13.60 |
| 416 |  | 桃园65 | 箱涵 | 新六19组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 417 |  | 桃园65 | 箱涵 | 新六19组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 418 |  | 桃园65 | 箱涵 | 新六19组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.40 |
| 419 |  | 桃园66 | 箱涵 | 桃园869 | 1 | 4.2 | 8.5 | 35.7 | 20.40 |
| 420 |  | 桃园74 | 箱涵 | 桃园新陆549号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.30 |
| 421 |  | 桃园84 | 箱涵 | 桃园新陆 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 422 |  | 桃园84 | 箱涵 | 桃园新陆 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 423 |  | 桃园84 | 箱涵 | 桃园新陆 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 424 |  | 桃园84 | 箱涵 | 桃园新陆 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 425 |  | 桃园84 | 箱涵 | 桃园新陆 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 426 |  | 桃园87 | 箱涵 | 桃信路五尺勾桥西南侧 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 20.40 |
| 427 |  | 桃园86 | 箱涵 | 桃信路 | 1 | 4 | 11.9 | 47.6 | 23.80 |
| 428 |  | 桃园28 | 箱涵 | 洼港11组沈才根宅前河靠近白龙港 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 20.40 |
| 429 |  | 桃园28 | 箱涵 | 洼港11组沈才根宅前河靠近白龙港 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 20.40 |
| 430 |  | 桃园28 | 箱涵 | 洼港11组沈才根宅前河靠近白龙港 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 20.40 |
| 431 |  | 桃园27 | 箱涵 | 洼港11组沈才根宅前河西 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 432 |  | 桃园331号宅前河 | 箱涵 | 桃园331号宅前河 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 18.00 |
| 433 |  | 桃园331号宅前河 | 箱涵 | 桃园331号宅前河 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 18.20 |
| 434 |  | 桃园331号宅前河 | 箱涵 | 桃园331号宅前河 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 18.20 |
| 435 |  | 桃园331号宅前河 | 管涵 | 桃园331号宅前河 | 1 | 4.5 | 8.5 | 38.25 | 20.40 |
| 436 |  | 桃园5 | 箱涵 | 华元路石潭街北 | 1 | 5 | 8.5 | 42.5 | 10.20 |
| 437 |  | 桃园10 | 箱涵 | 新欣二村5幢楼西侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 12.60 |
| 438 |  | 桃园10 | 箱涵 | 新欣二村5幢楼西侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 18.00 |
| 439 |  | 桃园10 | 箱涵 | 新欣二村5幢楼西侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 440 |  | 桃园10 | 箱涵 | 新欣二村5幢楼西侧 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 22.10 |
| 441 |  | 桃园11 | 箱涵 | 桃园芳香睦邻点南 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 442 |  | 桃园62 | 箱涵 | 桃园24组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 443 |  | 桃园63 | 箱涵 | 桃园24组路北河 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 12.80 |
| 444 |  | 桃园63 | 箱涵 | 桃园24组路北河 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 12.80 |
| 445 |  | 桃园63 | 箱涵 | 桃园24组路北河 | 1 | 4.2 | 10.2 | 42.84 | 13.50 |
| 446 |  | 桃园61 | 箱涵 | 桃园24组路北河东 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 447 |  | 桃园31 | 箱涵 | 桃园村262号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 448 |  | 桃园48 | 箱涵 | 新陆车站东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 449 |  | 桃园49 | 箱涵 | 新陆车站北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 450 |  | 桃园49 | 箱涵 | 新陆车站北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 21.10 |
| 451 |  | 桃园49 | 箱涵 | 新陆车站北 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 21.40 |
| 452 |  | 桃园1 | 箱涵 | 丽正路新鹏支路 | 1 | 25 | 11.9 | 297.5 | 20.40 |
| 453 |  | 桃园41 | 管涵 | 桃园150号 | 1 | 5.5 | 6.8 | 37.4 | 13.60 |
| 454 |  | 桃园41 | 管涵 | 桃园150号 | 1 | 5.5 | 6.8 | 37.4 | 13.60 |
| 455 |  | 桃园10 | 箱涵 | 桃园868 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 456 |  | 桃园85 | 箱涵 | 桃信路孙家宅 | 1 | 6.5 | 8.5 | 55.25 | 15.30 |
| 457 |  | 桃园85 | 箱涵 | 桃信路孙家宅 | 1 | 6.5 | 8.5 | 55.25 | 15.30 |
| 458 |  | 桃园42 | 箱涵 | 桃园137号附近 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 15.30 |
| 459 |  | 桃园88 | 箱涵 | 桃信路孙家宅 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 20.40 |
| 460 | 余姚村 | 余姚10 | 箱涵 | 和平二队东余姚12河道东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 461 |  | 余姚12 | 箱涵 | 和平二队东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 462 |  | 余姚12 | 箱涵 | 和平二队东 | 1 | 4.00 | 10.20 | 40.80 | 20.40 |
| 463 |  | 余姚13 | 箱涵 | 和平二队西 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 464 |  | 余姚13 | 箱涵 | 和平二队西 | 1 | 4.00 | 8.50 | 34.00 | 17.00 |
| 465 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.20 |
| 466 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 467 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 468 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 469 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 470 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 471 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.00 |
| 472 |  | 余姚32 | 箱涵 | 余环河路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 13.00 |
| 473 |  | 配套河 | 箱涵 | 黄沙港配套河东北侧 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 20.40 |
| 474 |  | 配套河 | 箱涵 | 黄沙港配套河东北侧 | 1 | 4.5 | 11.9 | 53.55 | 20.40 |
| 475 |  | 余姚74 | 管涵 | 余姚32组路 | 1 | 10 | 6.8 | 68 | 17.00 |
| 476 |  | 余姚60 | 箱涵 | 29组路 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 17.00 |
| 477 |  | 余姚57河道 | 箱涵 | 余姚2号处理装置旁边 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 478 |  | 余姚67河道 | 箱涵 | 29组路东 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 479 |  | 余姚72 | 箱涵 | 22-32组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 480 |  | 余姚72 | 箱涵 | 22-32组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 481 |  | 余姚72 | 箱涵 | 22-32组路 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 20.40 |
| 482 |  | 余姚68河道 | 箱涵 | 29组路西 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 483 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚531号 | 1 | 4 | 3.4 | 13.6 | 13.60 |
| 484 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚531号 | 1 | 4 | 3.4 | 13.6 | 13.60 |
| 485 |  | 余姚50 | 箱涵 | 余环河路余姚538号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.60 |
| 486 |  | 余姚50 | 箱涵 | 余环河路余姚538号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.60 |
| 487 |  | 余姚50 | 箱涵 | 余环河路余姚538号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 16.60 |
| 488 |  | 余姚50 | 箱涵 | 余环河路余姚538号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 14.80 |
| 489 |  | 余姚43 | 箱涵 | 余环河路余姚454号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 17.00 |
| 490 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚529号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 491 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚529号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 13.60 |
| 492 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚546号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.90 |
| 493 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚546号 | 1 | 4 | 6.8 | 27.2 | 11.90 |
| 494 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚532号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 495 |  | 余姚49 | 箱涵 | 余环河路余姚532号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 18.70 |
| 496 |  | 余姚43 | 箱涵 | 余姚6号处理装置旁边余姚346号 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 20.40 |
| 497 |  | 余姚43 | 箱涵 | 书和路余姚43河道余姚417号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.60 |
| 498 |  | 余姚43 | 箱涵 | 书和路余姚43河道余姚417号 | 1 | 4 | 8.5 | 34 | 12.90 |
| 499 |  | 余姚52河道 | 箱涵 | 余姚唐港 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 17.00 |
| 500 |  | 余姚52河道 | 箱涵 | 余姚唐港 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 17.00 |
| 501 |  | 余姚52河道 | 箱涵 | 余姚唐港 | 1 | 4.5 | 10.2 | 45.9 | 17.00 |
| 502 |  | 余姚88 | 箱涵 | 桃园3号处理装置附近 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.30 |
| 503 |  | 余姚88 | 箱涵 | 桃园3号处理装置附近 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.30 |
| 504 |  | 余姚88 | 箱涵 | 桃园3号处理装置附近 | 1 | 4 | 10.2 | 40.8 | 15.30 |
| 505 |  | 余姚15 | 箱涵 | 东大公路黄沙刚北侧 | 1 | 5 | 15.3 | 76.5 | 22.10 |
| 506 |  | 余姚17 | 箱涵 | 东大公路黄沙刚北侧 | 1 | 5 | 15.3 | 76.5 | 22.10 |
| 507 |  | 余姚43 | 箱涵 | 余姚村委会后面 | 1 | 4 | 5.1 | 20.4 | 13.60 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 20809.4 | 9057.40 |

7.2.2维修清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属栏杆 | 米 | 100 |  |
| 2 | 砼栏杆 | 米 | 720 |  |
| 3 | 箱涵 | 平方米 | 100 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

7.3.1日常养护工作基本要求

7.3.1.1栏杆及箱涵日常巡查要求

经常性巡查由经过专业培训的专职管理人员或养护技术人员负责，以目测排查为主，每周对辖区所有箱涵、护栏设施开展全覆盖巡查，逐项做好巡查记录、规范存档归档，并针对隐患问题明确处置意见及整改措施。巡查中发现设施破损、松动、缺失等影响车辆、行人通行安全的问题，须第一时间采取临时防护及养护处置措施，并立即上报；对重大险情、高危隐患点位，安排专人定点看护、动态盯守，杜绝安全事故。

7.3.1.2日常养护要求

（1）台账管理与结构检查

严格执行“一涵一卡”管理制度，建立完善箱涵设施基础信息台账，动态更新设施状况。每月对合同段内所有箱涵桥面、上部结构、下部结构及附属构造物开展常态化检查，规范填写箱涵经常检查记录表。养护期间确保箱涵整体承载能力、通行能力满足原设计标准，所有构件技术状况稳定保持A、B类良好状态。若检查发现构件病害等级达到C、D、E类标准，或出现不明原因结构性严重病害、异常损伤，须第一时间形成书面报告上报，同步跟踪病害发展情况。

（2）设施外观与结构养护

常态化开展箱涵清扫保洁工作，保持箱体整体干净整洁。确保路面铺装坚实平整、纵横坡度顺适、排水系统通畅，无裂缝、破损、跳车、渗漏水等病害。墩台表面洁净完好，墩台及基础无滑移、倾斜、沉降变形，基础无冲刷掏空现象，台背填土无沉降、隆起、挤压变形。混凝土构件完整完好，无表层剥落、破损、钢筋锈胀、开裂等问题。箱涵管控范围内严禁私搭乱建、杂物堆放、违规占用等行为。栏杆、防撞墙结构完整牢固、线形顺直，表面无积尘、污渍、锈蚀；箱涵配套警示、指示标志齐全完好、清晰有效。

（3）护栏保洁及涂漆养护

河道护栏、箱涵护栏每季度开展一次全面清洗保洁；油漆饰面类设施每年开展一次整体除锈刷漆翻新养护。遇重大节假日、重大活动、迎检保障期间，加密保洁、巡查、维保频次，全程保持设施干净整洁、外观完好。

（4）安全作业及常态化管护要求

养护作业须规范布设安全警示标志、围挡设施，夜间作业增设反光警示及照明设备，严格遵守道路施工安全规范。养护产生的垃圾、杂物、废渣当日清理清运，严禁堆积在箱涵内部、护栏周边及排水通道内，避免造成积水、堵塞及设施损坏。常态化开展设施巡检排查，及时处置护栏松动、破损、变形、脱焊、缺失等问题，对人为损坏、车辆撞击、违规占用设施等行为及时制止、留存证据并上报。遇暴雨、汛期、大风、冰冻等恶劣天气，及时开展专项巡查，提前疏通排水设施，清理积雪积冰，排查基础冲刷、构件冻损、护栏松动隐患，保障设施安全稳定运行。

7.3.1.3养护频次

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 金属栏杆 | 钩除缝隙杂物、清理孔口垃圾、整体清洗护栏 | 每季度1次 |
| 砼栏杆 | 钩除缝隙杂物、清理孔口垃圾、整体护栏清洗 | 每季度1次 |
| 箱涵 | 钩除缝隙杂物、清理孔口垃圾、整体护栏清洗、洗清理路面垃圾 | 每季度1次 |

7.3.2维修工作要求

对设施量外栏杆及箱涵隐患实行分级报修响应，高危险情30分钟到场处置，普通隐患1小时到场整改。作业前布设警示围挡，做好临水安全防护，修缮破损结构并验收存档。坚持常态化巡检排查，及时消除锈蚀、松动隐患，保障沿河通行安全与水利设施稳定。

7.4人员及设备要求

供应商拟派项目经理和管理人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

7.4.1管理人员配置岗位要求（但不仅限于）详见下表。

管理人员配备一览表

包件：

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 类似工作经等 |  |
| 2 | 养护负责人 | 1 | 类似工作经等 |  |
| 3 | 安全管理员 | 1 | 类似工作经等 |  |
| 4 | 巡视员 | 1 | 类似工作经等 |  |
| 合计 |  | 4 |  |  |
| 注：此表人员需为投标人单位本单位职工，并提供在职承诺（格式自拟）。 |  |  |  |  |

现场一线主要劳动力一览表

| 岗位 | 配置岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 养护技术工人 | 5 | 常驻本项目养护区域 |

7.4.2本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

为提高养护工程质量和服务水平，应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。供应商须提供养护机械配置承诺书。

养护机械配置一览表

| 设备名称 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 巡视车 | 1 | 自有或租赁 |
| 空压机、挖掘机 | 2 | 自有或租赁 |
| 护栏清洗设备 | 1 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 | 1批 | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）针对上表设备各响应投标人应作出承诺：如果中标，则在成交后一个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

浦东新区书院镇镇管栏杆及箱涵设施量养护管理检查考核办法

第一条目的依据

为加强栏杆及箱涵养护管理工作，营造良好的养护市场氛围，提高养护质量、改善环境，规范养护管理行为，不断提高书院镇的栏杆及箱涵养护管理水平，科学合理使用养护管理经费，结合本镇设施量外栏杆及箱涵养护项目管理的实际情况，制定本办法。

第二条考核范围

本办法适用于书院镇设施量栏杆及箱涵养护项目的养护考核。

第三条组织体系

镇政府是书院镇设施量外箱涵、栏杆养护项目管理养护工作的责任主体，全面负责检查考核工作

第四条考核形式

养护管理考核总分100分制，养护管理考核每季度进行一次评分。中镇职能部门牵头村居等联合考核，考核90分以上(含90分)为合格，支付全部该季度合同金额。以合格分为基准，每1分小数点部分按去尾法取整)扣除当季度费用的2%。如涉及惩罚项目，则在当季度费用中扣除当季累计的惩罚金额。连续2个季度考核不合格，采购人有权终止当年度合同。

第五条检查考核内容

对养护企业日常检查考核参考国家、上海市相关养护技术标准、规范、规程及新区相关规定执行。其日常检查考核分外业、内业、规范化和网格投诉处理四个部分（详见养护检查考核评分表）：

1、外业：每季度考核路线由镇安排，每季度全覆盖一次。

2、内业：按内业资料工作要求执行。要求内业资料真实、准确、规范、全面、符合逻辑。

3、规范化：按规定要求落实养护作业过程安全生产、防汛防台、文明养护等。

4、网格投诉：以处置评价体系进行评价。

第六条通报反馈

对养护企业进行检查考核。由镇政府根据考核情况予以通报，反馈考核中存在问题，督促在规定时间里予以整改，并组织人员对整改情况予以复核。考核结果报新区环保局备案。

检查考核应有书面记录，作为内业资料予以保存。

第八条解释部门

本办法由书院镇政府负责解释。

第九条实施日期

本办法自发布之日起实施

| 书院镇设施量外栏杆及箱涵养护项目考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分办法 | 考核项目 | 评分细则 | 单项总分 | 扣分/次 | 得分 | 扣分原因 |
| 基本指标 | 职能部门对第三方采用百分制，折合为60分 | 工作制度（10分） | 1、建立行业管理制度及服务标准。（作业现场按照规范设置标志；作业人员应着标志服，且养护操作规范；禁止违法施工、破坏市设施的现象；禁止设施损坏、引发事故等） | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 2、制定作业人员分工、工作计划及业绩考核。 | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3、建立长效巡查制度，制定工作应急预案。（制定防汛预案，组建抢险队伍，配备防汛物资等） | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4、建立宣传培训制度。 | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5、完善各类工作台账信息上报。 | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  | 行业规范（40分） | 1、日常养护巡查频次达标。 | 7 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 2、巡查病害问题及时处理。 | 7 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3、附属设施保持完好、整洁。 | 5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4、栏杆表面清洁，油漆无剥落缺损。 | 7 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5、金属栏杆结构无损坏、松动。 | 7 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 6、混凝土栏杆结构无损坏、露筋锈蚀、栏杆涂刷完好。 | 7 | 0.5 |  |  |
|  |  | 工作实效（50分） | 1、项目服务质量满足市区两级养护要求。 | 10 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务期间有效做好工作响应、反馈、销项流程闭环。 | 10 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3、符合项目服务合同的预期目标。 | 15 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4、项目服务期间无新闻媒体曝光事件、无不及时处置热线工单投诉等情况。 | 15 | 0.5 |  |  |
|  | 行政村对第三方考核采用百分制，折合为40分 | 绩效满意度（100分） | 1、项目服务质量满足行政村的工作需求，无新闻媒体曝光事件，无不及时处置热线工单投诉等情况等。 | 20 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、项目服务期间有效做好工作响应、反馈、销项流程闭环。 | 20 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3、符合项目服务合同的预期目标。 | 20 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4、行政村对项目服务质量的满意度。 | 20 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5、项目服务期间提升改善栏杆及箱涵设施。 | 20 | 0.5 |  |  |
| 加分指标 | 加分项 |  | 主要看重大任务保障、获得荣誉、综合进步三方面的表现，根据单位重点工作完成情况、重要指标增量减量的进步情况等，予以加分。 |  |  |  |  |
| 扣分指标 | 扣分项 |  | 未遵守行业服务标准，触碰环境、环保和安全等底线，对工作执行不力，造成单位重大损失和影响的，予以扣分。市区两级考核中扣分。 |  |  |  |  |

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1 磋商报价包括项目磋商范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。供应商用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与总价之中。按照养护作业的特点和性质，磋商报价分为一类经费和二类经费。

12.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的 I 类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由供应商根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及磋商文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因供应商在响应报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除供应商在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

12.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中 II 类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

无

## 五、政府采购政策

### 15 促进中小企业发展

15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。