# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：北蔡镇美丽街区绿化及设施综合养护项目

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区北蔡镇域范围内。

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

本项目为北蔡镇2026年美丽街区绿化及设施综合养护项目，内容包括但不仅限于北蔡镇缤纷社区长征河绿地、陈春路（锦绣路-绿林路）、沪南路（芳芯路-华夏西路）沿线、京浦路（御山路-花园桥）、莲安东路（北新路-沪南路）、莲园路（沪南路-锦绣路）、博华路（成山路-高科西路）、杨莲路，鹏岳路，鹏飞路、莲安西路、华润路、御桥园区人行道上绿化、道路、步道等各类设施的日常维护和养护管理，还包括各区域内绿地侵占治理、防汛防台等综合治理。

4.2本项目服务期限为合同签订后1年，暂定起讫日期自2026年12月1日至2027年11月30日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

日常养护经费按月度结算。先服务，后结算。次月10日左右结算上一月度养护费用，最后一个月的尾款支付时间在当年关账前结清。考核结果扣款在最后一个月的养护经费中扣除后支付。

中标人因自身原因或施工质量不符合要求造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市绿化条例》（2015）

（2）《上海市环城绿带管理办法》（2002）

（3）《环城绿带养护管理标准》（DGTJ08-2229-2017）

（4）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）

（5）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

（6）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

（7）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

（8）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）

（9）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（10）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（11）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）

（12）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

（13）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

（14）《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

（15）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

（16）《上海市市容环境卫生管理条例》

（17）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（18）《上海市建设工程文明施工标准》

（19）《中华人民共和国突发事件应对法》

（20）《中华人民共和国安全生产法》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、北蔡镇缤纷社区长征河绿地 |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 1003 |  |
| 2 | 塑胶跑道 | m2 | 520 |  |
| 3 | 石材贴面坐凳 | 组 | 12 |  |
| 4 | PC砖铺装 | m2 | 250 |  |
| 5 | 儿童塑胶游乐 | m2 | 13.2 |  |
| 6 | 儿童游乐沙坑 | m2 | 7.3 |  |
| 7 | 彩色沥青广场 | m2 | 334 |  |
| 8 | 塑胶流水曲线休憩场地 | m2 | 92.4 |  |
| 9 | 中上层绿化 | 株 | 68 |  |
| 二、陈春路（锦绣路-绿林路） |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 2238.1 |  |
| 2 | 中上层绿化 | 棵 | 77 |  |
| 3 | 人行道彩色沥青路面 | m2 | 266.7 |  |
| 4 | 人行道铺装路面 | m2 | 2345.3 |  |
| 5 | 彩色沥青跑道 | m2 | 266.7 |  |
| 6 | 垂直绿化（总） | m2 | 963.59 |  |
| 7 | 不锈钢钛度黑色花箱（带脚）（总） | m | 753.3 |  |
| 8 | 不锈钢钛度黑色花箱（平底）（总） | m | 186.7 |  |
| 9 | 铁艺栏杆黑色氟碳漆饰面（总） | m | 1980.38 |  |
| 10 | 仿真草皮铺设（总） | m2 | 357.196 |  |
| 11 | 花坛（总） | m2 | 500 |  |
| 12 | 挡车柱（农工商超市9个、大城小院10个） | 个 | 19 |  |
| 三、沪南路（芳芯路-华夏西路）沿线 |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 4489 |  |
| 2 | 花箱绿化 | m | 926 |  |
| 3 | 中上层绿化 | 株 | 25 |  |
| 4 | 异型石材汀步 | m2 | 121.74 |  |
| 5 | 不锈钢黑色花箱（带脚） | m | 529 |  |
| 6 | 不锈钢黑色花箱（不带脚） | m | 397 |  |
| 四、京浦路（御山路-花园桥） |  |  |  |  |
| 1 | 烧结砖铺装 | m2 | 1533.2 |  |
| 2 | 挡车花钵 | 个 | 129 |  |
| 3 | 定制挂置花箱（pp材质） | 个 | 293 |  |
| 4 | 不锈钢花箱（农业银行前） | m2 | 20.55 |  |
| 五、莲安东路（北新路-沪南路） |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 1439 |  |
| 2 | 中上层绿化 | 株 | 73 |  |
| 3 | 挡车不锈钢花钵 | 个 | 90 |  |
| 4 | 红色烧结砖（工字铺） | m2 | 8611 |  |
| 5 | 花岗岩台阶踏步 | m2 | 558.43 |  |
| 6 | 仿真草皮铺设 | m2 | 216.68 |  |
| 六、莲园路（沪南路-锦绣路） |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 1571 |  |
| 2 | 上中层绿化 | 株 | 29 |  |
| 3 | 红色烧结砖路面 | m2 | 8001.56 |  |
| 4 | 黄色花箱 | 个 | 194 |  |
| 5 | 黑色不锈钢金属花箱 | 个 | 284 |  |
| 6 | 围墙铁艺栏杆油漆 | m2 | 1315.47 |  |
| 7 | 异型泰科石花坛 | m2 | 1350 |  |
| 8 | 不锈钢挡车柱 | 个 | 86 |  |
| 七、博华路（成山路-高科西路） |  |  |  |  |
| 1 | 地被绿化 | m2 | 2353.28 |  |
| 2 | 上中层绿化 | 株 | 337 |  |
| 3 | 红色烧结砖路面 | m2 | 8073.99 |  |
| 4 | 浅蓝色沥青砼步行道 | m2 | 1113.1 |  |
| 5 | 深蓝色沥青砼步行道 | m2 | 224 |  |
| 6 | 黄色沥青砼步行道 | m2 | 111 |  |
| 7 | 黑色沥青砼车行道 | m2 | 2853.88 |  |
| 8 | 石材花钵 | 套 | 31 |  |
| 9 | 不锈钢挡车柱 | 个 | 13 |  |
| 八、莲中路及新陈路 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | m2 | 2867 |  |
| 2 | 花箱柱 | 个 | 407 |  |
| 3 | 花箱 | m | 476.78 |  |
| 4 | 烧结砖 | m2 | 12136.3 |  |
| 5 | 花岗岩、沥青 | m2 | 5731 |  |
| 九、杨莲路，鹏岳路， 鹏飞路 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | m2 | 11299.9 |  |
| 2 | 人行道 | m2 | 9696.7 |  |
| 3 | 彩色沥青步道 | m2 | 1884 |  |
| 4 | 黑色沥青 | m2 | 3017 |  |
| 5 | 铁艺围栏 | m2 | 552.5 |  |
| 6 | 景观灯 | 盏 | 9 |  |
| 7 | 挡车柱 | 个 | 100 |  |
| 十、莲安西路 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | m2 | 319.23 |  |
| 2 | 铁艺围栏 | m2 | 502.22 |  |
| 3 | 景观灯 | 盏 | 38 |  |
| 十一、华润路 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | m2 | 3076 |  |
| 2 | 人行道 | m2 | 10650.7 |  |
| 3 | 彩色沥青步道 | m2 | 2434.5 |  |
| 十二、御桥园区 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化 | m2 | 9280 |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

9.2.1总则

投标人对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

投标人对合同条款中绿化设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化设施处于良好的技术状态。

9.2.2保养频次要求

| 1 | 草花调换 | 一年四次 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一年二次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次以上 |
| 4 | 木制品油漆 | 一年一次 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 行道树修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |
| 8 | 路面清洁 | 一天两次 |
| 9 | 设施清洁 | 一天一次 |

9.2.3质量要求

绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

9.2.4管理要求

投标人严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的以下管理人员和技术作业工人，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配置数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 1 | 绿化工程师 |  |
| 2 | 项目副经理 | 项目副经理 | 1 | 具有相关经验 |  |
| 3 | 其他专业技术人员 | 安全员 | 1 | 具有相关经验 |  |
|  |  | 质量员 | 1 | 具有相关经验 |  |
|  |  | 材料员(取样员) 1 人 | 1 | 具有相关经验 |  |
|  |  | 网格化管理员 | 1 | 具有相关经验 |  |
|  |  | 巡视员 | 1 | 具有相关经验 |  |
| 说明：1、表中人员应为本单位员工，提供在职承诺或证明材料； 2、投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。 |  |  |  |  |  |

10.1.3 现场一线主要劳动力配置配备要求

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 绿化养护工 | 30 |  |
| 2 | 一线劳动力 | 道路养护工 | 24 |  |

备注：表中一线劳动力投标人可承诺在中标后项目实施前配置到位，并在项目实施期间缴纳社保。

10.2 设备要求

为提高作业水平和服务水平，应配置一定数量的机械设备并提供证明材料（中标后一个月内），投标人须提供机械设备配置承诺书（详见“投标文件格式”中《机械设备配置承诺书》）。为避免本市限行规定对抢修工作带来的影响，抢修巡视车辆须为沪牌，车辆可以为自有或租赁。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 若有提供材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 2 |  |  | 自有或租赁 |
| 2 | 巡查车 | 辆 | 2 |  |  | 自有或租赁 |
| 3 | 药水车 | 辆 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
| 4 | 水泵 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
| 5 | 树枝粉碎机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
| 6 | 绿篱修剪机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
| 7 | 高枝修剪机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
| 8 | 应急设备及物资 |  |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1突发应急事件是指突然发生影响道路标志标线相关设施设置安全的事件，包括灾害气象事件（冰雪、迷雾、大风、暴雨、地震、海啸等）、重大交通事故、火灾爆破等，投标人应急工作主要如下：

（1）建立完善的突发应急事件保障体系，实行企业法人负责制，统一指挥。

（2）中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

（8）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

（11）积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

养护考核办法按月进行考核。最后一笔养护费用将由采购人按年度考核的得分结果进行相应扣除。

成交供应商全年考核总得分在95分（含95分）以上的，不予扣除，全年考核总得分在90分-94分（含90分）的，每分扣除1000元，全年考核总得分在89分-85分（含85分）的，没分扣除2000元，得分在85分以下的，将不再续签合同。

具体考核内容详见附件。

10.1.具体评分细则

| 项目 | 子项 | 考核内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常养护 （50 分） | 修剪、抹芽 | 对乔灌木按规范进行修剪，无徒长枝、病虫枝、扭伤枝及枯枝烂头，对乔灌木主杆上萌芽及多余萌芽应及时抹除。 | 4 |
|  |  | 规则式种植的绿篱、球类须修剪整齐，线条分明。 | 3 |
|  |  | 草坪达到 6 厘米以上必须修剪。 | 3 |
|  | 土壤改良 | 禁止使用灭生性除草剂，经常进行松土除草，区域内无恶性、大型及缠绕性杂草；适时施有机肥，及时抗旱。排水沟须保持畅通：落叶树种再冬季大面积落叶后，必须翻土。 | 5 |
|  | 绑扎、补植 | 及时加固扶正歪斜苗木。树木绑扎合理规范，松绑及时。 | 3 |
|  |  | 挖除死亡苗木和断桩，并适时补种。 | 2 |
|  | 保洁 | 人行道及绿地内无垃圾、杂物。 | 10 |
|  |  | 修剪物、断枝、死树及时清理搬运，树枝和死树送粉碎中心处理。 | 5 |
|  | 设备保养 | 人行道、建筑小品、园路、排水设施、围栏、大门等配套设施完好无损，园路大门按时开启；养护用房保持整洁，完全使用。 | 5 |
|  | 有害生物防治 | 设备植保、测报人员，正常开展工作。做好植保机械、测报灯的维护保养，推广使用无公害农药，禁止使用高毒农药，安全使用农药。 | 5 |
|  |  | 实验室不得挪作他用，遇到检疫性、突发性病虫害，应及时向上级反映，并立即采取有效措施；结合修剪疏枝，根据病虫害发生规律及时做好防治工作。 | 5 |
| 面貌 （10 分） | 景观 | 养护区域无明显垃圾、苗木长势、树型培养、整体景观效果好；乔灌木区域不得空秃10㎡以上；定型植物（含绿篱）不得脱脚、缺档；草坪一处空秃不得超过1㎡；草坪切边规范，草坪处的边坡角呈45度，深度10-15cm，线条平顺自然。 | 5 |
|  | 设施 | 养护设施完好无损坏、保持设施外观干净 | 5 |
| 综合管理 （40 分） | 内部管理 | 管理机构工作有效有序，措施完善，制度上墙，管理人员分工明确，落实到位；养护器具满足各项工作需要，项目部要配备电脑、打印机及传真机等办公设备。 | 1 |
|  |  | 对镇布置的各项工作和整改要求及时落实到位。 | 3 |
|  |  | 对职工开展专业技术培训，严格执行养护合同。 | 1 |
|  | 台账记录 | 做好当月工作总结与下月工作计划。 | 2 |
|  |  | 做好资产管理台帐，帐物相符；具备标段设施平面图、设施及苗木清单，随设施及苗木的调整及时更新。 | 1 |
|  |  | 养护日记、植保记录、巡视记录、培训记录等内部档案必须全面、完整准确。 | 1 |
|  | 治安防火 | 配备巡视员，同意着装进行巡查，发现偷盗等违法现象及时处理，并做好巡查记录。 | 3 |
|  |  | 在醒目位置设立防火宣传牌、横幅等警示标志，配备消防器具，并及时更新；严禁养护工和外来人员再绿带内焚烧枯枝落叶、修剪废弃物及其他各类物品。 | 5 |
|  | 防台防汛 | 防台防汛预案明确，组建抢险队伍，配备防汛物资，灾后迅速组织抢险，统计损失并上报。 | 5 |
|  | 水域管理 | 水域设立警示牌，警示牌字迹清楚；劝阻外来游泳和捕捞，水系进行疏浚，水体保持洁净。 | 5 |
|  | 安全文明 | 文明施工，安全使用电、气、水。养护工统一着装，水上作业必须同时两人以上并穿好救生衣。 | 4 |
|  | 信访投诉 | 养护公司及时处理各种信访投诉，对各种举报问题及时整改。 | 3 |
|  | 野生动物保护 | 禁止张网捕鸟和猎捕其他野生动物的行为。 | 3 |
|  | 占绿毁绿 | 禁止砍伐树木、外来种植、违章搭建、车辆停放、晾晒义务、圈养家禽、加工经营、开辟道路、倾倒渣土等各种侵占与破坏绿带现象。 | 3 |
| 其他 | 通报表扬 | 受到市、区主管部门、媒体表扬、养护上有创新、独到之处，本月考核分的基础上酌情加 1-3 分。 |  |
|  | 通报批评 | 针对养护公司下达整改通知书的，本月考核分的基础上另扣 5 分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施养护费用的决算编制。

14.2 中标人应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定。

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类抢修养护资料，资料要求真实反映中标人的全部抢修养护作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）养护计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

14.4.2应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等.

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

14.4.3安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全网络、协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施设计

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

（10）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、）

（12）文明施工检查

14.4.4中标人需按业主要求每月提交巡查汇总表及养护计划表，并于当月第一周内提交上月养护决算表。中标人在实施重大专项工程之前，需按照设计图纸提交施工计划、项目预算、各项准备措施及方案，施工完成需会同业主及相关部门一同进行验收，将项目决算表等验收资料自行审核后提交业主处归档。

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照上海市浦东新区北蔡镇人民政府养护考核管理办法执行。

## 四、投标报价须知

### 16 投标报价依据

16.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

16.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

16.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

16.4 设施量清单

16.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

16.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

16.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

16.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。

### 17 投标报价内容

17.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

17.1.1 项目的工作内容指完成设施量清单中明确的日常养护项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。

17.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

17.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

17.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 18 投标报价控制性条款

18.1 投标报价不得超过公布的预算金额，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

18.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★18.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

18.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

18.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 19促进中小企业发展

★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。