# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2026年度航头镇市政基础设施养护一体化项目

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区航头镇范围内

### 4 招标范围与内容

4.1项目招标范围及内容

本项目是航头镇市政基础设施综合养护一体化，包括对航头镇域内，镇属各等级道路（大居道路、建成区支路等）、农村公路、村级主干道路（2.5米以上）及沿线绿化、绿地、集镇区垃圾箱房、集镇区公共厕所、路灯（含太阳能）、下立交泵站、轨交地铁站停车场、镇公交站点及其附属设施、镇托管公园、市容环境、乱张贴小广告等整治、沿街商铺、老旧小区、大麦湾工业区垃圾分类上门收集（拉条管理）、镇域内由镇财力托管或市、区建设的移交属地街镇托管的各类项目以及镇养护主管部门认定的各类养护设施量和因应急需要产生的各类养护作业事件。农村地区养护设施量主要包括：大件垃圾临时堆放点、宣传设施、村内道路（支路、进户路等）、村内绿化（组团绿化）、栅栏、健身点、停车场、广场、村道路灯、标识标牌。2026年-2027年满足一年质保期后需要移交新增的预养护项目20个等项目。协同业主及其它相关部门，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

4.2 本项目服务期限为1年，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.一类养护经费

一类养护经费按季度支付，次季度首月30日内，采购人支付上季度养护费用。前三季度每季度支付日常养护费用的25%，累计支付至整年养护金额75%时停止支付，最终根据审计结果和考核评分结果30天内支付剩余金额。

7.2.2二类养护经费

二类养护经费的支付，中标人每季度提供工作量预算表，经采购人审批后，中标人组织实施。二类经费的支付按实际工作量结算，在服务期满后30个工作日内送审，最终根据审计结果和考核评分结果30天内支付剩余金额。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)

（2）《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)

（4）《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)

（5）《公路沥青路面养护技术规范》(JTJ073.2-2001)

（6）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)

（7）《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

（8）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

（9）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

（10）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

（11）《城市高架道路养护技术规范》（DB31/T678-2012）

（12）《公路排水沥青路面养护技术规程》（T/CECS G：M55-01-2023）

（13）《公路绿化养护管理规范》（T/ZS 0532-2023）

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（15）《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

（16）《市管公路日常养护安全文明施工设施设置规范》（试行）

（17）《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）

（18）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

（19）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2016）

（20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

（21）《园林绿化养护技术规范》（T/ZS 0405-2022）

（22）《城市市容和环境卫生管理条例》（中华人民共和国国务院令第101号）

（23）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

（24）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

（25）《上海市市容环境卫生管理条例》

（26）《上海市建设工程文明施工管理规定》

（27）《上海市建设工程文明施工标准》uzuoyeJIA术规范

（28）《上海市城市桥梁桥孔管理规定》、《城市道路检查井盖技术规范》、《上海市城市道路无障碍设施施工及验收规程》、《彩色人行道施工及验收技术规范》

（29）《上海市工程建设规范道路照明设施运行养护标准》 DG/TJ 08 2215-2016J13607 -2016

（30）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1日常养护经费（一类经费）设施量清单

9.1.1大居16条城市道路综合养护清单汇总

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 （具体见9.4日常养护工作基本要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政 |  |  |  |
| 1 | 一般道路（5年以下）沥青路面 | 万㎡ | 21.55 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 一般道路（10年以下）沥青路面 | 万㎡ | 9.14 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 非机动车道（不分等级） | 万㎡ | 4.98 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 4 | 预制人行道板 | 万㎡ | 12.46 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 5 | 侧石 | 万m | 4.35 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 6 | 平石 | 万m | 4.35 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 7 | 路名牌 | 100套 | 1.28 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 8 | 人行道隔离护栏 | 100m | 109.08 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 9 | 车行道隔离护栏 | 100m | 17.18 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 10 | 机非隔离护栏 | 100m | 12.59 |  |
| 11 | 水泥隔离墩 | 百块 | 6 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 12 | 红白警示杆 | 百根 | 10.55 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 13 | 闪烁警示灯 | 只 | 94 |  |
| 14 | 道路巡视检查 | 100m | 217.55 | 巡视检查缺陷部分、记录、通讯用具维修年检等。 |
| 15 | 钢筋混凝土桥 | 千㎡ | 31.3 | 桥面修补（沥青混凝土、水泥混凝土），混凝土结构缺损修补（环氧砂浆），伸缩缝维修保养、调换，支座保养，栏杆油漆、保洁，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查，检测费等 |
| 二 | 下水道 |  |  |  |
| 1 | 雨水管中型（Φ600-Φ1000) | 100M | 210.82 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 连管 | 100M | 97.53 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 3 | 窨井 | 100座 | 12.01 | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 134/40/100 |
| 4 | 进水口 | 100座 | 15.64 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 5 | 截污挂篮清捞 | 只 | 1294 | 清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 6 | 结构性检测 | 100M | 210.82 |  |
| 7 | 功能性检测 | 100M | 210.82 |  |
| 三 | 园林 |  |  |  |
| 1 | 行道树（中树） | 株 | 4892 | 保养工作内容：剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 2 | 绿地（三级绿地） | ㎡ | 25500 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 四 | 环卫 |  |  |  |
| 1 | 三级道路人工清扫路面 | 千㎡ | 244.416 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 2 | 80米垃圾箱保洁 | 只 | 555 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |

9.1.2建成区61条支路综合养护清单汇总

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政小计 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面 （不分等级） | 万M2 | 9.02639 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 一般道路（5年以下）沥青路面 | 万M2 | 5.807951 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 一般道路（10年以下）沥青路面 | 万M2 | 1.0264 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 4 | 一般道路（15年以下）沥青路面 | 万M2 | 2.68678 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 5 | 预制人行道板 | 万M2 | 4.8609 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 6 | 侧石 | 万M | 2.20017 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 7 | 平石 | 万M | 1.445446 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 8 | 路名牌 | 100套 | 0.79 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 9 | 人行道隔离护栏 | 100M | 35.902 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 10 | 车行道隔离护栏 | 100M | 0.04 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 11 | 道路巡视检查 | 100M | 204.81 | 巡视检查缺陷部分、记录、通讯用具维修年检等。 |
| 12 | 钢筋混凝土桥 | 千M2 | 4.957 | 桥面修补（沥青混凝土、水泥混凝土），混凝土结构缺损修补（环氧砂浆），伸缩缝维修保养、调换，支座保养，栏杆油漆、保洁，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查等 |
| 13 | 钢结构人行立交桥 | 千M2 | 0.07 | 日常保养、擦洗，巡视检查等 |
| 14 | 红白警示杆 | 百根 | 2.41 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、除锈刷漆等。 |
| 二 | 下水道小计 |  |  |  |
| 1 | 雨水管小型（<Φ600) | 100M | 113.15 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 雨水管小型（Φ600-Φ1000) | 101M | 39.878 |  |
| 3 | 雨水管大型（Φ1000-Φ1500) | 100M | 5.88 |  |
| 4 | 污水管(不分管径） | 100M | 2.6 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 5 | 连管 | 100M | 51.902 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 6 | 窨井 | 100座 | 7.71 | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |
| 7 | 进水口 | 100座 | 13.81 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 8 | 截污挂篮清捞 | 只 | 846 | 清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 9 | 结构性检测 | 100M | 154.708 |  |
| 10 | 功能性检测 | 100M | 154.708 |  |
| 三 | 园林小计 |  |  |  |
| 1 | 行道树（特大树） | 株 | 355 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 2 | 行道树（大树） | 株 | 1352 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 3 | 行道树（中树） | 株 | 873 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 4 | 行道树（小树） | 株 | 280 |  |
| 5 | 道路绿化（三级绿地） | M2 | 39867.35 | 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 四 | 环卫小计 |  |  |  |
| 1 | 三级道路人工清扫路面 | 千平方米 | 163.09821 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 2 | 50米垃圾箱保洁 | 只 | 32 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |
| 3 | 80米垃圾箱保洁 | 只 | 6 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |

9.1.3 54条农村公路养护清单汇总

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 万㎡ | 9.364 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 万㎡ | 34.87248 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 沥青混凝土路面（三级）（15年以下） | 万㎡ | 26.8024 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 4 | 沥青混凝土路面（非机动车道） | 万㎡ | 1.8911 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 5 | 彩色人行道板 | 万㎡ | 11.28475 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 6 | 石材类侧平石 | 万米 | 20.9058 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 7 | 钢筋混凝土桥梁 | 千㎡ | 28.16454 | 桥面修补（沥青混凝土、水泥混凝土），混凝土结构缺损修补（环氧砂浆），伸缩缝维修保养、调换，支座保养，栏杆油漆、保洁，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查，检测费等 |
| 二 | 沿线设施 |  |  |  |
| 1 | 人行护栏、车行道隔离栏 | 万米 | 0.0234 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 2 | 车行道隔离护栏 | 百米 | 52.75 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 3 | 波形钢护栏 | 千米 | 18.079 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 4 | 标志Ⅰ型（路名牌） | 百套 | 1.66 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 5 | 标志Ⅰ型（桥梁吨位牌） | 百套 | 1.8 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 6 | 标志Ⅱ型（里程碑） | 百块 | 5.99 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 7 | 标志Ⅱ型（百尺桩） | 百块 | 46.433 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 8 | 红白警示杆 | 百根 | 9.72 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 9 | 标志牌 | 百平方 | 8.144 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |
| 10 | 广角镜 | 套 | 49 |  |
| 11 | 道路及设施巡视 | 千米 | 76.163 | 巡视检查缺陷部分、记录、通讯用具维修年检等。 |
| 三 | 排水 |  |  |  |
| 1 | 小型雨水管 Φ＜φ600 | 百米 | 83.97 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 中型雨水管600 ≤ Φ ≤1000 | 百米 | 209.88 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 3 | 雨水管大型1000 ＜Φ ≤1500 | 百米 | 7.09 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 4 | 接户管、连管 | 百米 | 118.089 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 5 | 检查井 | 百座 | 7.89 | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |
| 6 | 雨水口 | 百座 | 15.87 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 7 | 截污挂篮清捞 | 只 | 1587 | 清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 8 | 结构性检测 | 百米 | 310.44 |  |
| 9 | 功能性检测 | 百米 | 310.44 |  |
| 四 | 绿化 |  |  |  |
| 1 | 行道树胸径ф≤15㎝ | 千株 | 0.805 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 2 | 行道树胸径 15.1㎝～30.0㎝ | 千株 | 15.813 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 3 | 行道树胸径＞30㎝ | 千株 | 1.658 | 剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。 |
| 4 | 提升标准绿地（三级） | ㎡ | 156881.85 | 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 五 | 环卫 |  |  |  |
| 1 | 人工清扫路面：三级公路路面 | 千㎡ | 485.5138 | 人工清扫每日1班次。 |
| 2 | 废物箱（双体） | 只 | 287 | 清洗保洁、清除垃圾、调换垃圾袋、基础松动加固、混凝土清底刷漆、木质面清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等（双体干湿垃圾桶） |

9.1.4    13个村级道路养护清单汇总

| 序号 | 分部工程项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（三级） | 万M2 | 72.6269 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 万M2 | 13.947711 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 沥青混凝土路面（三级）（10年以下） | 万M2 | 12.346 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 4 | 沥青混凝土路面（非机动车道） | 万M2 | 0.42 | 面层、基层翻修，面层铣刨、罩面，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 5 | 彩色人行道板 | 万M2 | 0.4396 | 翻修人行道及基础，旧料外运等 |
| 6 | 钢筋混凝土桥梁 | 千M2 | 26.246 | 桥面修补（沥青混凝土、水泥混凝土），混凝土结构缺损修补（环氧砂浆），伸缩缝维修保养、调换，支座保养，栏杆油漆、保洁，桥名牌擦洗，桥梁日常保养，巡视检查，检测费等 |
| 7 | 侧石 | 万米 | 0.0149 | 翻修侧石平石，旧料外运等。 |
| 8 | 平石 | 万米 | 0.9433 | 翻修侧石平石，旧料外运等。 |
| 9 | 车行道隔离护栏 | 百米 | 1.98 | 油漆、修理、巡视、扶正 |
| 10 | 机非隔离护栏 | 百米 | 22.42 |  |
| 11 | 红白警示杆 | 百根 | 26.85 | 油漆、修理、巡视、扶正 |
| 12 | 波形钢护栏 | 千米 | 18.6061 | 油漆、修理、巡视、扶正 |
| 13 | 广角镜 | 套 | 1 |  |
| 14 | 门式限高杆 | 个 | 7 | 油漆、修理、巡视、扶正 |
| 15 | 防腐木栏杆 | 百米 | 2.944 | 油漆、修理、巡视、扶正 |
|  | 合计 |  |  |  |
| 二 | 下水道小计（日常） |  |  |  |
| 1 | 小型雨水管 Φ＜φ600 | 百米 | 62.241 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 2 | 连管 | 百米 | 2.63 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 3 | 窨井 | 百座 | 6.64 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 4 | 雨水口 | 百座 | 0.48 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |
| 三 | 园林小计（日常） |  |  |  |
| 1 | 行道树胸径ф＜10㎝ | 千株 | 0.176 | 剥芽、喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，树干刷白，普查等。 |
| 2 | 绿地(三级绿地) | M2 | 20339.7 | 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 四 | 环卫小计（日常） |  |  |  |
| 1 | 人工清扫：三级公路路面 | 千M2 | 972.3193 | 人工清扫每日1班次。 |

| 9.1.5 148块公共绿地养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 项目 |  |  |  | 面积（㎡） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 公共绿地(三级绿地) |  |  |  | 1238350.47 |  |  |  | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 草花绿地 |  |  |  | 40810 |  |  |  | 整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 口袋公园绿地 |  |  |  | 45603.76 |  |  |  | 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 航头镇村内绿化养护清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目 |  |  | 面积（㎡） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 村内绿化 |  |  | 367958.48 |  |  |  |  | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 公共厕所保洁清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理保洁项目 |  |  |  | 规模 |  |  | 设施量 （座） |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一类公厕 |  |  |  | 11-20厕位 |  |  | 5 |  | 一类公厕为商业区、重要公共设施、重要交通客运设施，公共绿地及其他环境要求高的区域的独立式公厕；二类公厕为城市主、次干路及行人交通量较大的道路沿线的独立式公厕；三类公厕为其他街道和区域的独立式公厕。每日派遣保洁员1名，公厕6:00—20:00免费开放。主要为检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 11-20厕位 (居家室) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二类公厕 |  |  |  | 1-10厕位 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 11-20厕位 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三类公厕 |  |  |  | 1-10厕位 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动公厕 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 航头村庄长效管理（12个村）清单汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 分部工程项目 |  |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 沿线设施小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 禁入栅 |  |  |  | 千米 |  |  | 31.595 |  |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 标志Ⅰ型（路名牌） |  |  |  | 百套 |  |  | 11.00 |  |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 提升标准绿地（三级） |  |  |  | ㎡ |  |  | 65076.08 |  |  |  |  | 由35%草皮（马尼拉、果岭草）；35%乔木（香樟、桂花、绿篱等）；30%苗木（红叶石楠、金边黄杨等）组成。工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 公厕11-20厕位 （一类公厕） |  |  |  | 座 |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 一类公厕为商业区、重要公共设施、重要交通客运设施，公共绿地及其他环境要求高的区域的独立式公厕，主要为检修屋面、检修门窗、内外墙整修、门窗梁柱等油漆、地坪检修、检修管道、检修调换阀门龙头洁具等、日常保洁等 |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 健身点 |  |  |  | 个 |  |  | 70.00 |  |  |  |  | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 路灯 |  |  |  | 只 |  |  | 788.00 |  |  |  |  | 检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等，检修人员应具备相应电工操作证书 |  |  |  |  |  |

9.1.9 墙面美化处理（铲除墙面小广告）

| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面美化处理（铲除墙面小广告） | km2 | 60 | 航头镇60平方公里市政道路两侧每日巡查、发现小广告并迅速铲除，保证养护范围内的的墙面无黑色小广告。 |

| 9.1.10 路灯养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |  |
| 1 | 路灯养护 | 只 | 6566 | 检修调换表具、阀门、开关（箱）、变压器、接线盒、连接件；清洗油漆灯杆、灯箱、灯具并修补缺损；检修调换照明器具等，检修人员应具备相应电工操作证书 |  |

| 9.1.11 航头镇下立交泵站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 林海公路长达路下立交泵站 | 座 | 1 | 排水量189立方每小时，排水设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持排水设施处于良好的技术状态，运行状况良好并实行24小时运转，用于防汛时下立交积水排除。 |
| 2 | 牌楼村18、19组下立交泵站 | 座 | 2 |  |
| 3 | 林海公路沈庄路下立交泵站 | 座 | 1 |  |
| 4 | S32沈钱路下立交泵站 | 座 | 1 |  |
| 5 | 鹤涛路绿地雨水提升泵站 | 座 | 4 |  |
| 6 | 梅园沙北新村雨水提升泵站 | 座 | 1 |  |
| 7 | 梅园15组雨水提升泵站 | 座 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 11 |  |

| 9.1.12 航头镇地铁站、车站、停车站保洁清扫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 面积 （㎡） | 备注 |
| 1 | 鹤沙航城地铁站保洁清扫 | 2000 | 日常清扫保洁、捡拾白色垃圾等；要求365天，作业频率为每天2次，作业时间 上午6:00-10:00，下午13:00-16:00 |
| 2 | 航头东地铁站保洁清扫 | 2000 |  |
| 3 | 航瑞路451汽车站保洁清扫 | 1000 |  |
| 4 | 鹤雷路624汽车站保洁清扫 | 1000 |  |
| 5 | 市民广场保洁清扫 | 1000 |  |
| 6 | 沈庄老街北侧停车场保洁清扫 | 500 |  |

9.1.13   地铁16、18号线设施量明细表

| 序号; 工程名称; 项目名称; 单位; 工程量; 备注. 1; 16号线航头东地铁站; 硬化广场（混凝土）; ㎡; 2656; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 混凝土路面; 万㎡; 0.27398; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 一般道路（5年以下） 沥青路面; 万㎡; 0.0402; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 雨水管雨水管（φ＜600; m; 418; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 污水管; m; 270; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 三级道路人工清扫路面; 千㎡; 3.1418; 人工清扫每日1班次。. 红白杆; 百根; 0.27; 油漆、修理、巡视、扶正. 人行道隔离护栏; 百米; 5.6; 油漆、修理、巡视、扶正. 预制人行道板; 万㎡; 0.0396; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 雨棚; ㎡; 572. 绿化; ㎡; 1857; 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。. 2; 16号线鹤沙航城地铁站; 硬化广场; ㎡; 2360; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 雨水管; m; 395; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 污水管; m; 130; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 绿化（三级绿地）; ㎡; 1748; 绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。. 3; 18号线航头站外设施; 站外人行道; 万㎡; 0.133; 面层、基层翻修，旧料外运等. 人行道保洁; 千㎡; 1.33; 人工清扫每日1班次。. 4; 18号线下沙站外设施; 站外人行道; 万㎡; 0.201908; 面层、基层翻修，旧料外运等. 人行道保洁; 千㎡; 2.01908; 人工清扫每日1班次。. 5; 18号线鹤涛路站外设施; 站外人行道; 万㎡; 0.47699; 面层、基层翻修，旧料外运等. 人行道保洁; 千㎡; 4.7699; 人工清扫每日1班次。. 人行道隔离护栏; 百米; 1.04; 油漆、修理、巡视、扶正. 红白警示杆; 百根; 0.63; 油漆、修理、巡视、扶正. 水泥混凝土路面（三级）; 万㎡; 0.08. 防护栏杆; 千米; 0.042. 三级道路人工清扫路面; 千㎡; 0.8. 合计. 9.1.14 东升家园绿地改造工程养护 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 公共绿地（三级绿地） | ㎡ | 5520.95 | 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等 |
| 2 | 健身步道与场地 | ㎡ | 397.95 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 3 | 植草砖停车位 | ㎡ | 538.98 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固等。 |
| 4 | 健身器材 | 套 | 10 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等。 |

| 9.1.15 规划一路设施工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 雨水管DN1350 |  | 米 |  | 175.5 |  |  | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等。 |  |
| 2 | 雨水管DN1200 |  | 米 |  | 296.3 |  |  |  |  |
| 3 | 雨水管DN1000 |  | 米 |  | 325.2 |  |  |  |  |
| 4 | 雨水管DN800 |  | 米 |  | 140 |  |  |  |  |
| 5 | 雨水井 |  | 座 |  | 40 |  |  | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |
| 6 | 雨水泵站 |  | 座 |  | 1 |  |  | 排水设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理。 |  |
| 9.1.16 航头镇污水治理一期工程设施量养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 定额项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |  |  |
| 1 |  | 雨水管（φ＜600) |  | 米 |  | 9431.2 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |
| 2 |  | 雨水管（600≤φ≤1000) |  | 米 |  | 1708.2 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |  |  |
| 3 |  | 窨井 |  | 座 |  | 1113 | 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等 |  |  |
| 4 |  | 雨水口 |  |  |  | 1418 |  |  |  |
| 5 |  | 水泥混凝土路面 |  | 万㎡ |  | 0.118956 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |  |  |
| 6 |  | 沥青混凝土路面 |  | 万㎡ |  | 0.757857 | 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |  |  |

| 9.1.17 中市路环境综合整治工程设施量养护. 序号; 设施量名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥混凝土路面; ㎡; 79; 补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 2; 人行道; ㎡; 301.06; 补坑，旧料外运等. 3; 侧石; 米; 134; 具体见道路养护要求. 4; 绿化; ㎡; 98.9; 由草皮、乔木、绿篱等；工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等. 5; 雨水管（Φ＜600）; 米; 110; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 6; 污水管（不分管径）; 米; 98; 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等. 7; 雨水口; 座; 7; 清捞窨井，调换窨井盖座，升降窨井，修理窨井，污泥外运等. 8; 检查井; 座; 40; 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等. 9; 化粪池; 座; 2; 必须保持排水设施处于良好的技术状态，运行状况良好。. 10; 健身点; 个; 1; 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等. 9.1.18航头镇公交站点养护清单汇总. 序号; 清单; 单位; 工程量; 备注. 1; 简易公交站点; 个; 113.00; 无候车亭的为简易公交站点，有一档座位候车亭为一般公交站点，有二档以上座位候车亭为大型站点。工作内容：维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、修补钢构件破损、除锈刷漆等. 2; 一般公交站点; 个; 37.00. 3; 大型公交站点; 个; 47.00. 9.1.19航头镇垃圾收集及清运保洁 序号; 项目; 数量; 单位; 备注. 1; 航头镇沿街商铺垃圾上门收集; 1672; 户; 采用一日二次收集制度（上下7:30-11:00，下午12:30-16:30）每日一次收集且实行干湿垃圾分类制度，预计每年干垃圾200吨，湿垃圾150吨。. 2; 航头镇下沙、航南社区垃圾上门收集; 808; 户. 3; 航头镇生活垃圾清运保洁; 2114; 户. 9.1.20 湿垃圾处置站养护 |
| --- |
| 序号 | 管理保洁项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 湿垃圾处置站养护 | 座 | 7 | 采用一日二次收集制度（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规 范齐全，现场无明显异味，处置设施设有车辆冲洗设备；车辆和场地 冲洗废水应纳入城镇污水管网进行排放并执行《污 水综合排放标准》严禁排入城 镇雨水管网。处置场所应无烟气、污水、臭气污染物超 标排放，应符合市级以上巡查督查的要求，无相关 单位行政执法检查处罚记录。，并确保设施 完好，无破损、锈蚀。分 类 标 识 规范 、 清 晰、无破损（侧面标识和 顶部标识）。 |

| 9.1.21 垃圾箱房管理保洁 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理保洁项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 镇区垃圾箱房管理保洁 | 座 | 22 | 采用一日二次收集制度（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）设施现场环境整洁，各类标志标牌规范齐全，现场无明显异味。 |
| 2 | 村内垃圾房养护 | 座 | 28 |  |
|  | 合计 | 座 | 50 |  |

9.1.22  大麦湾工业区生活垃圾分类上门收集

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大麦湾工业区生活垃圾分类上门收集 | 户 | 94 | 采用一日二次收集制度（采用一日二次收集制（上午6:30-10:30，下午1:30-16:30）每日一次收集且实行干湿垃圾分类制度，预计每月干垃圾200吨，湿垃圾150吨，收集后运送至就近的垃圾厢房。 |

| 9.1.23 航头镇绿化改造工程附属设施养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 工程量 | 备注 （具体见9.4日常养护工作基本要求） |
| 1 | 钢栏杆 | 米 | 270 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 2 | 人行道 | ㎡ | 2469 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 人行道保洁 | ㎡ | 2469 | 巡查、保洁 |
| 4 | 沥青路面步道 | ㎡ | 19897.4 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 5 | <φ600雨水管 | 米 | 2212 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 6 | 雨水窨井 | 座 | 141 | 疏通，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 7 | 雨水口 | 座 | 13 | 清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 8 | 照明设施（路灯） | 只 | 423 | 检修调换照明器具等 |
| 9 | 座椅 | 个 | 50 | 巡查、保洁 |
| 10 | 垃圾箱 | 只 | 24 | 维护保洁、破损修补调换、基础松动扶正加固、混凝土清底刷漆、修补钢构件破损、除锈刷漆等 |
| 11 | 健身设施点 | 个 | 4 |  |
| 12 | 侧石 | 米 | 153.5 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 13 | 平石 | 米 | 422.5 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 14 | 大理石广场 | 万㎡ | 0.2277 | 面层、基层翻修，补坑，旧料外运等 |
| 15 | 石球 | 个 | 32 |  |
| 16 | 定制宣传栏 | 处 | 3 |  |
| 17 | 鹤羽公交站台 | 个 | 10 |  |
| 18 | 成品凉亭 | 座 | 2 |  |
| 19 | 老石板坐凳 | 个 | 5 |  |
| 20 | 绿地景观灯 | 只 | 500 |  |
| 21 | 照明电力电缆 | 米 | 21790 |  |
| 22 | 照明配电箱（非标电箱） | 台 | 10 |  |

9.1.24小流域综合整治工程设施量清单

序号; 设施量名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥混凝土路面（三级）; 万m2; 0.13674; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 2; 沥青混凝土路面（三级）（5年以下）; 万m2; 0.5340; 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等. 3; 木栈道（景观桥）; 座; 10; 油漆、修理、巡视、扶正。. 4; 人行桥（钢结构）; 千㎡; 0.4977; 油漆、修理、巡视、扶正。. 5; 人行桥（混凝土）; 千㎡; 0.76173; 油漆、修理、巡视、扶正。. 6; 钢筋混凝土桥梁; 千m2; 0.1088; 油漆、修理、巡视、扶正。. 7; 桥梁箱涵; 座; 5; 油漆、修理、巡视、扶正。. 8; 亲水平台; 座; 12; 油漆、修理、巡视、扶正。. 9; 人行步道; 万㎡; 0.30901; 翻修预制块及基础，旧料外运等. 10; 座椅、坐凳; 个; 136; 油漆、修理、巡视、扶正。. 11; 廊架; 座; 9; 油漆、修理、巡视、扶正。. 12; 凉亭; 座; 1; 油漆、修理、巡视、扶正。. 13; 成品分类垃圾桶; 只; 13; 油漆、修理、巡视、扶正。. 14; 绿地景观灯; 只; 82. 15; 乔木（中树）; 株; 57; 保养工作内容：剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。. 16; 公共绿地（三级）; ㎡; 6213; 保养工作内容：剥芽、修建，喷药除虫，施肥，中耕松土，扶正，浇水，护树桩，绑扎，树干扎绳，树干刷白，数目淘汰，普查等。.

9.1.25 暂定20个移交项目预养护设施

| 大麦湾工业区周边环境综合整治工程（一期）（2026年11月-2027年4月） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（三级） | 万㎡ | 0.128 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 车行道隔离护栏 | 百米 | 14.8 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 3 | 雨水管小型（<Φ600) | 百米 | 2.9 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 4 | 雨水管中型 （Φ600-Φ1000) | 百米 | 23.47 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 5 | 路灯 | 只 | 151 |  |
| 6 | 三级道路人工清扫路面 | 千㎡ | 1.28 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 2025年航头路灯安装工程（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 路灯 | 只 | 36 |  |
| 航头镇2025年临水临河隐患整治工程（2026年11月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 防撞护栏 | 千米 | 0.756 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 2 | 红白警示杆 | 百根 | 4.58 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 2024年村内道路大中修（第三批）（2026年9月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 防撞护栏 | 千米 | 0.105 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 2 | 雨水管小型（<Φ600) | 百米 | 4.247 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 3 | 窨井 | 百座 | 0.16 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 鹤洁路（航瑞路-鹤恒路）沿线提升工程（2026年7月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 雨水连管 | 百米 | 8.32 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 雨水口 | 百座 | 1.06 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 3 | 红白警示柱 | 百根 | 1.15 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 4 | 绿化（三级绿地） | ㎡ | 768 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 果园村环镇东路88弄雨污水分流改造工程（2026年7月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 雨水管小型（<Φ600) | 百米 | 4.100 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 窨井 | 百座 | 0.5 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 海州桃花园西侧咸塘港人行景观桥维修工程（2026年9月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 钢结构人行立交桥 | 千M2 | 0.324 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 下沙街西段路面修复工程（2027年9月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 雨水管小型（<Φ600) | 百米 | 3.366 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 连管 | 百米 | 0.64 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 3 | 窨井 | 百座 | 0.23 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 4 | 雨水口 | 百座 | 0.4 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 2025年积水点改造工程（2027年1月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 雨水管小型（<Φ600) | 百米 | 0.943 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 2 | 雨水管中型（Φ600-Φ1000) | 百米 | 1.008 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 3 | 雨水一体式泵站 | 座 | 1 |  |
| 鹤沙航城社区短板地块景观提升工程（2027年2月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 公共绿地 | ㎡ | 17628.86 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 2 | 人行步道 | ㎡ | 334 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 2025年航头镇农村道路维修工程（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（三级） | 万M2 | 0.015 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 防撞护栏 | 千米 | 0.212 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 航潭路（航梅路-航鹤路）新建工程（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 一般道路（5年以下） 沥青路面 | 万㎡ | 1.01629 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 预制人行道板 | 万㎡ | 0.27108 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 3 | 侧石 | 万米 | 0.1235 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 4 | 平石 | 万米 | 0.1235 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 5 | 人行道隔离护栏 | 百米 | 4.8 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 6 | 警示杆 | 百根 | 0.52 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 7 | 路名牌 | 百套 | 0.06 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 8 | 钢筋混凝土桥 | 千㎡ | 0.64 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 9 | 道路巡视检查 | 百米 | 6.57 |  |
| 10 | 雨水管中型 （Φ600-Φ1000) | 百米 | 6.37 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 11 | 雨水管大型 （Φ1000-Φ1500) | 百米 | 1.87 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 12 | 连管 | 百米 | 2.8 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 13 | 雨水窨井 | 百座 | 0.38 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 14 | 雨水口 | 百座 | 0.72 | 清捞，调换进水口盖座，污泥外运等 |
| 15 | 结构性检测 | 百米 | 8.24 |  |
| 16 | 功能性检测 | 百米 | 8.24 |  |
| 17 | 行道树（中树） | 株 | 178 |  |
| 18 | 绿化（三级） | ㎡ | 2855 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 19 | 路灯 | 只 | 43 |  |
| 20 | 三级道路人工清扫路面 | 千㎡ | 6.2678 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 怡谷路（A2A-06地块北边界-航圆路）新建工程（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 一般道路（5年以下） 沥青路面 | 万㎡ | 0.0091 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 预制人行道板 | 万㎡ | 0.0046 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 3 | 侧石 | 万米 | 0.006 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 4 | 平石 | 万米 | 0.006 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 5 | 警示杆 | 百根 | 0.04 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 6 | 路名牌 | 百套 | 0.03 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 7 | 钢筋混凝土桥 | 千㎡ | 0.97 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 8 | 道路巡视检查 | 百米 | 0.3 |  |
| 9 | 行道树（中树） | 株 | 7 |  |
| 10 | 绿化（三级） | ㎡ | 59 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 11 | 路灯 | 只 | 2 |  |
| 12 | 三级道路人工清扫路面 | 千㎡ | 0.137 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 航头镇口袋公园供电工程（2026年11月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 照明电力电缆 | 米 | 100 |  |
| 2 | 照明电力电缆 | 米 | 155 |  |
| 3 | 照明电力电缆 | 米 | 307 |  |
| 4 | 照明电力电缆 | 米 | 200 |  |
| 沉香村“美丽村”建设工程（一期）（2026年11月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（三级） | 万M2 | 0.08 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 防撞护栏 | 千米 | 1.065 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 航头镇2025年05-02口袋公园建设项目（2027年1月-2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 景观绿地 | ㎡ | 4230.78 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 沈庄村乡村振兴示范村建设工程（一期）（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 水泥混凝土路面（三级） | 万M2 | 0.16 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 万M2 | 1.8500 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 3 | 侧石 | 万米 | 0.0085 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 4 | 平石 | 万米 | 0.515 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 5 | 植草砖停车位 | ㎡ | 950 |  |
| 6 | 雨水井 | 百座 | 1.89 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 7 | 警示柱 | 百座 | 0.36 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 8 | 波形防撞护栏 | 千米 | 0.23 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 9 | 绿化 | ㎡ | 683.4 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 沈庄村乡村振兴示范村建设工程（二期）（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 雨水井 | 百座 | 0.12 | 清捞窨井，污泥外运等 |
| 2 | 侧石 | 万米 | 0.007 | 翻修侧石平石，旧料外运等 |
| 3 | 人行步道 | ㎡ | 814 | 翻修预制块及基础，旧料外运等 |
| 4 | 垃圾箱 | 只 | 5 |  |
| 5 | 水泥混凝土路面（三级） | 万M2 | 0.1552 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 6 | 亲水平台 | 座 | 1 |  |
| 7 | 绿地 | ㎡ | 10550 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 8 | 三类公厕（移动公厕） | 座 | 1 |  |
| 9 | 三级道路人工清扫路面 | 千㎡ | 1.552 | 人工清扫每日1.5班次。 |
| 福善村乡村振兴示范村建设工程（一期）（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 沥青混凝土路面（三级）（5年以下） | 万M2 | 2.7093 | 面层、基层翻修，补坑，伸缩缝养护、旧料外运等 |
| 2 | 健身设施 | 个 | 10 | 油漆、修理、巡视、扶正。 |
| 3 | 雨水管小型（<Φ600) | 米 | 271.5 | 疏通，通沟，水冲沟管，清捞，污泥外运，巡视检查等 |
| 4 | 绿化 | ㎡ | 145 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |
| 福善村乡村振兴示范村建设工程（一期）（2027年4月） |  |  |  |  |
| 序号 | 设施量名称 | 单位 | 工程量 |  |
| 1 | 绿化 | ㎡ | 3705 | 保养工作内容：绿篱整形，喷药除虫，施肥，中耕松土，浇水，树木淘汰，保洁，除草，普查等。 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2专项养护经费（二类经费）设施量清单

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市政道路 |  |  |  |
| 1 | 沥青面层铣刨加罩（5cm） | ㎡ | 10000 | 建筑垃圾外运 |
| 2 | 沥青道路翻修（含15cmC20砼基础，10cm碎石，8粗4细沥青砼） | ㎡ | 5000 | 建筑垃圾外运 |
| 3 | 翻修混凝土面层（C30砼22cm） | ㎡ | 10000 | 建筑垃圾外运 |
| 4 | 翻修人行道砖 | ㎡ | 5000 | 建筑垃圾外运 |
| 5 | 翻修人行道（含10cmC20砼，10cm碎石基础） | ㎡ | 1000 | 建筑垃圾外运 |
| 6 | 裂缝机械灌缝 | m | 1000 | 机械灌缝 |
| 7 | 钢筋混凝土桥梁栏杆损坏维修 | m³ | 20 | 建筑垃圾外运 |
| 8 | 桥梁栏杆油漆 | ㎡ | 500 |  |
| 9 | 平石维修 | m | 500 | 建筑垃圾外运 |
| 10 | 侧石维修 | m | 500 | 建筑垃圾外运 |
| 二 | 下水道 |  |  |  |
| 11 | 升高750×750以内窨井 30cm以内 | 座 | 100 | 建筑垃圾外运 |
| 12 | 降低750×750以内窨井 30cm以内 | 座 | 100 | 建筑垃圾外运 |
| 三 | 绿化 |  |  |  |
| 13 | 绿地草坪更换/补种 | ㎡ | 2000 | 草坪满铺 |
| 14 | 绿地花草更换 | ㎡ | 3000 | 49株/㎡ |
| 15 | 树木更换/补种乔木15cm以内 | 株 | 500 | 胸径15cm,苗木为拟定 |
| 16 | 绿化带绿篱更换/补种 | ㎡ | 1000 | 高度30cm,25株/㎡，苗木为拟定 |
| 四 | 环卫 |  |  |  |
| 17 | 更换塑料垃圾方桶240L | 只 | 300 | 塑料垃圾方桶240L |
| 五 | 长效管理设施二类 |  |  |  |
| 18 | 路灯控制箱损坏维修 | 只 | 50 | 控制箱损坏维修 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.3 日常养护工作基本要求

9.3.1 总则

供应商对合同条款中市政、水务、绿化和环卫设施等进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政、水务、绿化和环卫设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.3.2道路养护要求

（1） 经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对包件内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

（2）路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

（3）车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无下水道堵塞和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

（4）各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范；路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范。

（5）建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主。

（6）桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月1次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月1次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

（7）桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 三天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 三天至七天一次 |

（8）附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。

9.3.3水务养护要求

（1）管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

（2）排水管道养护应符合下列规定：

①无错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

②压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

③定期清除透气井内的浮渣。

④保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效（5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

⑤每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

（3）管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
|  | 半落底 | 不超过管底 |
|  | 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

备注：管道分类标准：

管道：    小型管 DN600 mm及以下

大型管 DN600 mm以上

检查井：  落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

平底井 井底与管底齐平

（4）下水道养护频率要求：

下水管道养护频次

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 1.5次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 6次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整

泵站养护管理标准

①雨污水泵站的机械、电气设备设施应早晚各巡视一次；巡视宜按先外后内，先上后下的顺序，通过勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手五勤工作法进行；并应做好泵站机械、电气设备的日常保洁维护工作。

②水泵开机排水时应不间断巡视，巡视内容应包括水泵电气控制柜电压电流、控制信号灯的显示状态；水泵、电机运行状态；集水井水位、进水流速状态；格栅除污机耙齿上下运行的平稳性等。

③集水井最高水位可与进水管水位持平，并在公路旱流积水点之下；暴雨台风期间集水井最高水位应在水泵开车技术水位之上。集水井池水面应无浮渣；进水口管道积淤深度应小于等于管径的1/5。

④高压开关柜室、变压器室每班每天应巡视一次，每周应夜间巡视一次高压开关柜室、变压器室，特殊情况应增加巡视次数（如雷击后）。高压开关柜室、变压器室不允许渗水，门、窗、照明应完好，百叶门窗应镶有防范小动物的细钢丝网；室内应通风良好，在高温季节室内温度应通过降温措施控制在40℃；电缆过墙管应密封可靠无渗水，室内电缆沟内无积水。

⑤雨水泵站的机械、电气设备设施完好率应符合下表规定。

| 设备设施名称 | 完好率 | 设备设施名称 | 完好率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类水泵 | 98% | 高压电气设备 | 100% |
| 格栅除污机、闸门等辅助设备 | 98% | 低压电气设备 | 100% |

⑥泵站构筑物、机电设备设施具体养护内容、要求、周期应符合相关规程，以及上述标准转引的参考标准和规范。

⑦泵站运行养护单位、泵站管理工符合上海市相关管理规定及要求。

9.3.4保洁养护要求

（1）道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于二次。

（2）道路每天按规定清扫养护，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板、废物箱等应整洁，路面应见本色。

（3）养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，养护作业人员必须统一着装，穿戴有反光标志的马夹。

（4）保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛散存留垃圾，废物箱不满溢。

（5）日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

（6）雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

（7）遇到突发事件或自然灾害，必须服从发包人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油滞、道路红线内黑色广告等不可预见的因素）。

（8）保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 面 系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天3次，冲洗每周≥2次； 二类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次； 三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次； |
|  | 非机动车道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次 二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次及其他规定 |
|  | 人行道 | 人工清扫、冲洗 | 一类区域清扫每天2次，冲洗每周≥1次 二类、三类区域清扫每天1次，冲洗每周≥1次 |
| 附 属 设 施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 | 每月1次 |
|  | 废物箱 | 人工清理 | 每天2.5次 |
|  | 泄水孔 | 人工疏通 | 每月1次 |
|  | 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 | 每月1次 |
|  | 各类标志 | 高架车人工擦拭 | 每月1次 |
|  | 其他交通安全设施 | 人工擦拭 | 每月1次 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

9.3.5公厕设施养护要求

（1）公厕标识设置合理。公厕入口处及其附近设置易见的导向标识。公共建筑内公厕应在建筑物内设置明显的导向牌。公厕内应在明显位置设置公厕“六定”标示及“上海市公共厕所服务管理公约”等标识。公示内容应完整清晰。

（2）环境整洁：

① 地面保洁做到地面整洁无污物，清洗冲刷地面时应设置国家规定的防滑标志。

② 立面保洁做到墙壁、门窗、隔断板等无乱涂乱画污迹。

③ 环境保洁做到便器及时冲刷，无污迹、异味。及时做好灭蚊蝇工作，保持公厕内保持空气流通，提高除臭效果。

④ 公厕外墙、屋顶及卫生责任区内保持环境整洁，无杂物。

（3） 设施齐全。设施完好率达98%以上。公厕内部指示标识按规定的标准设置并保持齐全完好；按规定设置老年人、残疾人、儿童专用等无障碍设施并正常开放使用；按公厕等级标准设置各类设施并保持齐全完好；保洁工具摆放有序、干净整洁；除臭设备正常运行并及时加液。

（4） 服务文明。保洁管理人员统一着装，用语文明；按要求提供合格的卫生纸等用品；对已提供的物品（如：肥皂、洗手液等）保证持续提供。

（5） 文明上岗。服务人员需持证上岗。杜绝出现脱岗、代岗现象；杜绝出现上班时间公厕关门现象。

（6） 遇到突发事件或自然灾害，必须服从指挥并安排及时进行处理。包括公厕延长开放时间，增加保洁人员等。

9.3.6路灯养护要求

（1）亮灯率:城市主干道路灯、景观灯亮灯率达到100%。城市次干道及其它道路路灯、景观灯和广场、休闲景点路灯、景观灯亮灯率达到95%。

（2）事故处理率:自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理;线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复;线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盜应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

（3）灯具:灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全。

（4）灯杆:灯杆(包括金属灯杆和刚劲混凝土灯杆)保持无倾斜、弯曲、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、外观整洁、接地可靠有效。

（5）电缆:电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象、定期进行绝缘测试。

（6）配电箱:配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

（7）地下线路:定期巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自 然灾害原因而影响安全运行;线路保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患等及时维修，认真处理;窨井内应整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沉陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

（8）照明设施:要求每天巡查。更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷插等;检修更换破损的门盖、灯具、检修门锁等;定期清洗灯具，确保灯具输出效率不低于0.6;检查灯杆垂直度，确保灯杆垂直度不超过2%;每年进行一次接地电阻测试，做好记录;定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（9）保持灯容整洁。灯具整洁率(包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露等)必须达到95%及以上。

（10）日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括:原始记录，详细记载照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等。建立维修档案和设备资料档案。

9.3.7 绿化养护要求

公共绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,换花方案须经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段。

植物种植时间多为每年下半年，植物施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后才能进行，即苗木种植约半年后，乔木施肥以复合肥为主；部分喜酸植物可增施硫酸亚铁肥料；喜肥植物如海桐需多施磷肥；草坪种植3-6个月后，可施用肥料为硫酸铵，以1:1000浓度进行叶面喷洒和根部浇灌，施肥间隔须大于三个月。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

认真完成浦东绿化养护信息管理平台各类数据的更新维护，包括养护企业信息的录入、设施量的更新、养护计划上报、养护记录台账录入等。

胸径大于40cm为特大树，25cm-40cm（含40cm）为大树，15cm-25cm（含25cm）为中树，小于等于15cm为小树

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 1次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮修剪 |  | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 2次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 2次/年 | / |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

9.3.8其他服务要求

（1）沿街商铺回收垃圾：收运单位建立上门收集体系，落实分类收运车辆， 合理安排收运频率，定时实施上门收集，且建立每日收运台账，收运服务规范，收运实效良好。商铺周边无明显零散垃圾、袋装垃圾等。收运装备收运车辆和容器整洁，严格执行分类收运。

（2）居民区、农村生活垃圾回收：根据垃圾清运相关工作要求，做好清运车辆的及时更新。车辆涂装规范，分类标识规范、清晰。车辆行驶过程中无拖挂散落、残液滴漏现象。清运作业车辆无超载现象。.转运、处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规 范齐全，现场无明显异味。按照《本市生活垃圾清运工作指导意见》严格执 行生活垃圾分类清运要求，对不符合分类质量标准 的生活垃圾拒绝收运。转运、处置场所应落实干、湿垃圾分区作业。

（3）湿垃圾处置：处置设施现场环境整洁，各类标志标牌规范齐全，现场无明显异味，处置设施设有车辆冲洗设备；车辆和场地 冲洗废水应纳入城镇污水管网进行排放并执行《污水综合排放标准》严禁排入城 镇雨水管网。处置场所应无烟气、污水、臭气污染物超标排放，应符合市级以上巡查督查的要求，无相关单位行政执法检查处罚记录，并确保设施完好，无破损、锈蚀。分类标识规范、清晰、无破损（侧面标识和顶部标识）。

9.3.9应急处置要求

（1）中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应管理单位的安排并应建立应急处置预案。

（2）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（3）组建一支应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报管理单位。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

管理人员配置表

| 岗位 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目经理 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 市政、道桥、绿化类等养护相关专业 |
| 市政技术人员 | 市政类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 市政类专业 |
|  | 城市桥梁类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 城市桥梁类专业 |
|  | 给排水或水务类专业工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 给排水或水务类专业 |
| 园林技术员 | 绿化林业类工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 绿化林业类 |
| 环卫技术员 | 环卫工程师 | 5年以上 | 中级职称及以上（如有请提供） | 1 | 环卫类专业 |
| 其他专业技术人员 | 安全员 | 5年以上 |  | 1 |  |
|  | 资料员 | 5年以上 |  | 1 |  |
|  | 巡视员 | 5年以上 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  | 9 |  |
| 备注：表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |

10.1.3主要技术工人（骨干）配备要求

根据项目设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事 道路、绿化、环卫  等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人和一线主要劳动力配备必须满足以下要求：

主要技术工人（骨干）配置表

| 岗位 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 本专业工作年限要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路养护工 | 道路 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 绿化养护工 | 绿化 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 下水道养护工 | 下水道 |  | 5年以上 | 5 |  |
| 电工 | 路灯 |  | 5年以上 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 17 |  |

10.1.4一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 配置岗位人数（最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 市政养护工 | 18 |  |
|  |  | 水务养护工 | 24 |  |
|  |  | 绿化养护工 | 75 |  |
|  |  | 道路保洁工 | 88 |  |
|  |  | 公厕保洁工 | 28 |  |
|  | 合计 |  | 233 |  |

10.2 机械设备配置表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 4 |  | 自有/租赁 |
| 2 | 洒水冲洗车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 3 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 4 | 路况巡视车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 5 | 大型泵车 | 辆 | 1 | 排量：≥4000m3/h,扬程：≥16m 吸程：≥9.0m,功率≥75kw | 自有/租赁 |
| 6 | 灌缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 7 | 发电机（5kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 8 | 发电机（15kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 9 | 发电机（25kW） | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 10 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有/租赁 |
| 11 | 管道冲洗车 | 辆 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 12 | 养护工程车 | 辆 | 2 |  | 自有/租赁 |
| 13 | 切缝机 | 台 | 1 |  | 自有/租赁 |
| 14 | 无人机 | 台 | 1 | 具备视频、图片传输功能及gps信号，配备一英寸影像传感器、可拍摄5.4k超高清视频、12公里1080p图像传输 | 自有/租赁 |
| 15 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）投标人承诺中标后一个月内提供以上自有或租赁机械相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1安全文明施工措施与要求

11.1.1主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同， 为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2.10 项目过程中产生的垃圾由中标人做好垃圾分类后集中到采购人指定地点堆放，统一处理。

11.2应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ 级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件， 积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于 15 人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报采购人。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话。

11.2.11积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

浦东新区航头镇城市综合养护管理考核办法

本办法考核内容指纳入航头镇养护一体化范围内的市政、排水、绿化、环卫综合养护标段（以下简称养护标段）。考核内容包括

1.1 “五位一体”设施养护

1.1.1 市政设施。本办法所称市政设施指城市道路、下立交、桥梁及其附属设施（包括护栏、路名牌、红白杆、天桥电梯等）等。

1.1.2 排水设施。本办法所称排水设施指公共排水设施中的污水管、雨水管、合流管及其附属设施。

1.1.3 绿化设施。本办法所称绿化设施包括公共绿地、行道树、绿地附属设施（景观灯光、喷灌设施、景观雕塑、园林小品、园路地坪、花坛等）、容器花卉、景观花卉等。

1.1.4 道路保洁。本办法所称道路保洁包括对车行道、人行道、天桥、地下通道的保洁，以及对道路废物箱的保洁和维护等。

1.1.5公厕。本考核办法主要适用于航头镇域所属产权范围内的公共厕所（其他公厕参照执行），。

1.2 二类养护经费使用

根据相关行业《二类养护经费管理办法》等文件的要求，对各养护标段二类养护经费的使用进行考核。

1.3 内业资料

内业资料包括基础资料、日常记录、计划预案、二类养护经费相关资料等四部分内容。

1.3.1 基础资料：包含养护标段内设施量、养护标段示意图、养护作业分配情况、日常养护管理网络、安全管理网络、防台防汛网络、节日值班网络、养护作业联系网络、标段管理岗位职责等。

1.3.2 日常记录：包含日常养护日记、养护设施处理记录、巡查记录等

1.3.3 计划预案：包含综合养护计划（年度、月度、阶段）、防灾害性天气计划、各类工作总结、各类安全应急预案等。

1.3.4 二类养护经费相关资料：包含二类养护经费计划、开竣工资料、过程影像资料等。

1.4 信访投诉处理

包括网格办、12345市民服务热线、浦东e家园等信访投诉件处理。

1.5 应急保障工作。

1.5.1各类重大活动的保障；市、区两级检查、第三方测评中发现问题的处置；突发事件的应急处置。

1.5.2防台防汛工作。完善的防汛组织体系，每年定期开展防汛演练，完成防汛抢险工作。

1.5.3 配合养护标段所在街镇、社区做好各项应急保障工作。

2．考核方式及标准

考核包括行业考核、社会评价、社会责任和其他四个方面。考核总分采用100分制，总分由行业考核（15 %）、镇级考核（40%）、村居评价（20%）、社会评价（20%）、应急保障（5%）五部分分数组成（详见附1表1：养护标段考核总分表）。每季度对养护单位进行一次综合评分，考核总分合格分为85分。

2.1 行业考核

行业考核采用100分制，考核权重25%，由行业技术考核（70%）、二类经费考核（30%）。（行业考核评分表见附件1表2）。

行业技术考核:采用100分制，养护标段季度行业技术考核分数，为市政（20%）、排水（20%）、绿化（20%）、环卫（20%）、公厕（20%）五个条线的季度行业技术考核分数的加权平均值。行业技术考核严格按照行业规范要求和相应专业处室规定进行考核。其中：

市政条线行业技术考核分数由道路养护评分标准（附件2表1）、桥梁养护评分标准（附件2表2）、市政小修及掘路修复评分标准（附件2表3）加权组成，三部分的分值均为100分，权重分别为0.48、0.04、0.48。市政小修及掘路修复由车行道和人行道两部分加权组成，两部分的分值均为100分，权重均为0.5。

排水条线行业技术考核分数由排水管网养护评分标准计算得出（附件2表4），该分数由雨水井和污水井两部分加权组成，两部分的分值均为100分，权重均为0.5。

绿化条线行业技术考核分数由园林绿化养护评分标准计算得出（附件2表5）。

环卫条线行业技术考核分数由道路保洁检查考核评分标准计算得出,其中日常保洁实效考核（附件2表6）占60%、内部管理考核（附件2表7）占40%。

公厕条线行业技术考核按照上海市公厕管理办法，包括设置合理、管理有序、环境整洁、设施齐全、服务文明、重大信访投诉、其他（附件2表8）

二类经费考核：采用100分制，养护标段季度二类养护经费考核分数为市政（25%）、排水（25%）、绿化（25%）、环卫（25%）四个条线的季度二类经费考核分数的加权平均值。（相关表格详见附件2表9-表12）。

2.2 镇级考核

考核总分100分，考核权重40%，镇城运办牵头组织对养护单位及各标段的季度专项检查，抽取行业技术标准中市政、环卫、公厕、排水、绿化等考核项目中核心要素及部件进行专项考核评分，被考核标段按实际考核得分，未被检查到的标段，得平均分，浦发养护按各标段平均分计。（见附件1表3）。

2.3 村居考评

考评总分100分，考核权重20%，按照一网统管网格化管理要求，各村居对所辖养护标段的养护质量、响应程度、配合程度、设施运养情况进行整体定性评价，填写《综合养护评分表》（详见附件1表4）。一个养护标段对应多个村居时，其得分按平均分计，浦发养护得分按各标段平均分计。

2.4 社会评价

社会评价考核总分100分，考核权重20%。其中有效信访投诉和有责超期工单各占50%。按照以下标准扣分，扣完为止。

2.4.1 有效信访投诉，权重50%，在养护作业中，产生的因不文明施工，破坏性施工等造成养护范围内的投诉，由镇信访部门认定，并报镇城运办判定的投诉，每件有效投诉扣2分，满分50分，扣完为止。

2.4.2 有责超期工单：因各标段养护区域特点不同，在每个考核周期内产生的超期工单，由城运中心提供数据支持，会同靓浦靓航公司进行工单判定，并报城运办，对于考核期内出现一起有责超期、返工的每件工单扣1分。满分50分，扣完为止。

2.5 应急保障工作

应急保障工作考核满分5分，考核权重5%，按以下标准扣完为止。应急保障工作受到镇层面表扬的加1分，受到市、区层面表扬的加2分。本项奖励加分，最多加2分。

2.5.1防台防汛期间，防台防汛物资、设施、人员不到位的，发现1次扣1分；整改不及时的，加扣1分。防台防汛抢险不及时，出现1次扣1分；防台防汛抢险不到位，出现1次扣1分。

2.5.2对发生的突发事件（市政、水务、绿化、环卫）等应急处置措施不及时或不到位，出现1次扣1分。

2.5.3在重大活动保障期间，未能按要求完成任务，一次扣1分；造成不良影响的，一次扣2分。

3．惩罚项目

由于工作失职发生的责任性问题，将根据问题的严重程度和影响情况直接扣除发生问题标段的综合养护经费。

3.1对违法违规侵占、损坏直管设施行为制止不力，不及时报案等，发现一次扣除养护标段当月综合养护经费的1%。

3.2在市、区两级及第三方测评检查结果中被点名通报批评、整改不及时、不达标的路段/村，根据影响程度不同，扣除相应标段养护经费1000-50000元不等。

3.3重大活动保障不力，受到局（含）以上批评或造成不良影响的，扣除相应标段当月综合养护经费的2%。

3.4发生重大媒体曝光的责任性事件或发生人员伤亡的安全生产事故并造成不良影响的，扣除相应养护标段当月综合养护经费的2%。

3.5 对使用二类经费维修的项目，经主管部门检查后，不合格的，责令整改，对于多次整改后质量仍达不到要求的养护单位，由主管部门另派单位维修，维修产生的一切费用，从该养护标段的二类经费中扣除。

4．经费核拨

4.1 每季度考核与当季度护经费挂钩。考核总分在合格分以上的，核发当季度养护经费；考核总分在合格分以下的，以合格分为基准，每低1分（小数点部分按去尾法取整）暂扣该养护标段100000元。

4.2 考核暂扣养护经费的使用：一是由镇城运办统筹使用，主要用于日常养护、二类养护项目欠缺部分及各类应急突发处置事件；二是归还财政。

名词解释：

1、综合考核：是指对养护标段内“五位一体”设施当季度养护质量的考核综合评定。由行业技术考核和二类经费考核两部分组成。

2、行业技术考核：由城运办组织各业务科室，按各自市、区两级行业标准，对养护标段内设施的养护质量、作业规范等进行的专业技术考核。

3、社会评价：本办法所称社会评价指网格、12345市民服务热线平台等反应的信访投诉等。

4、社会责任：本办法所称社会责任指各类应急保障、重大活动保障及配合镇、村居做好区域日常环境保障，解决居民急难愁问题。

5、有责投诉：由于养护作业单位未按行业要求进行养护作业，由此产生“设施损坏”、“文明规范作业”等方面的投诉，且“设施损坏”未纳入其当月养护作业计划；上述投诉反映内容造成实际物损人损的有关投诉。

6、二类养护经费：根据局相关行业《二类养护经费管理办法》等文件的要求，养护经费划分为一类养护经费、二类养护经费（市政含预养护经费）。城市道路市政、绿化和环卫设施日常养护发生的经费为一类养护经费。一类养护经费项目的养护数量、质量达到标准和要求的，按合同标的支付。二类养护经费根据实际发生的实物工作量，由城运办及相关科室审核，并报领导批准后，与一类养护经费统筹结算。

附件1：综合养护考核评分表（样张）

附件2：综合养护评分标准

附件1：综合养护考核评分表（样张）

表1、浦发及养护标段考核总分表

年月

| 序号 | 标段 | 综合考核 （15%） |  | 镇级考核（40%） | 村居评价（20%） | 社会评价 (20%) |  | 应急保障 （5%） | 合计 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 行业技术（70%） | 二类经费考核（30%） |  |  | 信访与设诉（50%） | 有责超期工单 （50%） |  |  |
| 1 | 标段1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标段2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 标段3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 标段4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2、行业考核评分表

行业：     年    月

| 序号 | 标段 | 行业技术 （70分） | 二类经费 (30分） | 合计 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段1 |  |  |  |
| 2 | 标段2 |  |  |  |
| 3 | 标段3 |  |  |  |
| 4 | 标段4 |  |  |  |

表3、镇级考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公厕 | 公厕内小便池、台盆等设施是否完好，正常使用 | 10 |  |
|  |  | 是否做到地面整洁无污物，立面是否有乱涂乱画污迹 |  |  |
|  |  | 是否做到空气流通，除臭 |  |  |
|  |  | 有人看管厕所，工作人员是否定时在岗，是否文明服务 |  |  |
| 2 | 垃圾箱房 | 垃圾房设施设备是否完好，是否正常使用 | 15 |  |
|  |  | 操作看护人员是否文明规范操作 |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器摆放混乱，垃圾厢房内存在散落、存留垃圾和污水现象 |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器是否按规范标有四分类标识 |  |  |
|  |  | 蚊蝇孳生季节，垃圾收集点是否定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物 |  |  |
| 3 | 道路及果壳箱等附属设施 | 道路及沿线是否有暴露垃圾，垃圾滞留时间小于20分钟；窨井进水口是否清洁，无堵塞 | 20 |  |
|  |  | 人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物，无小包垃圾，见本色，无设摊污染、油污等 |  |  |
|  |  | 附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等 |  |  |
|  |  | 废物箱箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢；箱体外无污渍，标识清晰； |  |  |
|  |  | 垃圾收集容器：垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水 |  |  |
|  |  | 保洁人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的 |  |  |
| 4 | 林带 | 树木生长正常、树干挺直、枝繁叶茂，无死株缺株，无枯枝断枝 | 10 |  |
|  |  | 树穴盖板基本无缺损、起撬或地被基本生长良好无空秃、无垃圾 |  |  |
|  |  | 是否定期修剪，是否存在安全隐患（如高压线） |  |  |
|  |  | 保洁到位，无漂浮垃圾 |  |  |
|  |  | 林带内无外来种植作物 |  |  |
| 5 | 绿地 | 无明显杂草 | 10 |  |
|  |  | 植物修剪规范、及时 |  |  |
|  |  | 土壤肥沃、不板结、适时施肥、及时浇水 |  |  |
|  |  | 草坪草种纯、生长茂盛、修剪后平整、无枯黄、病虫害、空秃 |  |  |
| 6 | 桥梁 | 桥面平整，无裂缝沉降， | 10 |  |
|  |  | 吨位牌完好，指示明显 |  |  |
|  |  | 泄水孔畅通，泄水孔无堵塞，溢水，无破损，引水槽无破损及堆物 |  |  |
|  |  | 栏杆等附属设施完好 |  |  |
| 7 | 雨污水设施设备 | 窨井盖框完好，无破损 | 10 |  |
|  |  | 进水口通常，无杂物堵塞 |  |  |
|  |  | 进水口盖框完好无缺损 |  |  |
| 8 | 应急处置 | 是否有应急队伍 | 10 |  |
|  |  | 应急响应是否及时 |  |  |
|  |  | 应急处突设备设施是否正常完好 |  |  |
|  | 二类经费 | 对使用二类经费维修的项目检查不达标的酌情扣分 | 5 |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |

表4、综合养护村居评分表

村居及科室名称（盖章）：                                                                                       年     月

| 综合养护评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |
| 1 | 村居网格内所管辖标段道路保洁情况（如是否定时保洁，道路清洁情况等） | 20分 |  |
| 2 | 村居网格内所管辖标段暴露垃圾清运情况（如是否有暴露垃圾，垃圾是否及时清运等） | 20分 |  |
| 3 | 村居网格内环卫设施清洁使用情况（如果壳箱、垃圾桶等是否有大量破损，是否更新，环卫设施设备是否完好、是否定期清洁等） | 20分 |  |
| 4 | 村居网格内道路沿线绿化、林带等保洁情况（如是否有暴露垃圾，杂草是否修剪等） | 20分 |  |
| 5 | 村居网格指挥长指令执行情况（如是否听从指挥长指挥，响应是否及时，事件及工单完成情况等） | 20分 |  |
| 得分 |  | 100分 |  |

附件2：综合养护评分标准

表1：道路养护评分标准

| 部位 | 类型 | 项目 | 内容 | 类别 |  | 项目总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主次干道 | 一般道路 |  |  |
| 车行道部分（70％） | 松散类 | 坑塘 | 路面材料松散脱落成坑（黑色路面雨后3天无坑塘），用一米直尺量最大值不能超过 | 直径10厘米或宽度5厘米，黑色路面深度≥3CM,白色路面深度＞1.5CM | 同主干道 | 20 | 5 |
|  |  | 剥落（脱皮） | 黑色路面面层细料散失 | 直径10厘米或宽度5厘米，深度小于＜3厘米 | 直径15厘米或宽度5厘米，深度小于＜3CM |  | 3 |
|  |  | 啃边 | 黑色路面边缘材料剥落破损不能超过 | 长15厘米，最宽处4厘米 | 长20厘米，最宽处5厘米 |  | 3 |
|  | 变形类 | 沉塘 | 路面上在3公尺范围内的沉塘不能超过 | 沥青类2厘米 | 沥青类2.5厘米 | 20 | 5 |
|  |  | 车辙 | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽 | 以3米直尺横向测量，凹深＞30mm | 同主干道 |  | 5 |
|  |  | 高堡 | 路面上1米水平范围内的路面局部拱起 | 沥青类1.5厘米 | 沥青类2厘米 |  | 5 |
|  |  | 错台 | 白色路面接缝处板面的高差 | 1.5厘米 | 2厘米 |  | 3 |
|  | 裂缝类 | 线裂 | 不论纵向、横向、斜向 | 长度＞1米，宽度≥2mm且未予处理 | 长度＞1.5米，宽度≥2mm且未予处理 | 15 | 3 |
|  |  | 碎裂 | 黑色龟裂、块裂及砼路面角隅碎裂，接边碎裂（包括井边碎裂） | 沥青类龟裂及块裂每处0.25平方米白色板块边30厘米内（角隅碎裂，接边碎裂） | 同主干道 |  | 3 |
|  | 其他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过（用一米直尺居中测量） | 1.5厘米 | 2厘米 | 15 | 3 |
|  |  | 缝料散失 | 白色路面填缝料老化脱落不能超过 | 长度＞1.5米，深度＞2厘米 | 长度＞2米，深度＞2厘米 |  | 3 |
|  |  | 路料 | 路料要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 | 同主干道 |  | 3 |
|  |  | 车行护栏 | 铁件要求 | 完整无缺损，无锈蚀，不歪斜 | 同主干道 |  | 3 |
| 人 行 道 部 分（30％） | 松 散 类 | 坑塘 | 人行道上损坏面积不能超过（包括树穴边缘及道板缺损） | 砼类：直径10厘米,最深处为2厘米预制板类直径15厘米，深度不限 | 同主干道 | 10 | 2 |
|  |  | 碎裂 | 预制类道板 | 不允许 | 普通道板10㎡内不超过2块，并且裂缝不能超过1条。其他类型不允许 |  | 2 |
|  |  | 平稳度 | 预制类道板平稳程度 | 不跷动 | 不跷动 |  | 2 |
|  |  | 侧平石 | 侧平石残缺损坏程度 | 每块缺损不能超过15厘米并且无明显局部沉降和潭水现象 | 每块缺损不能超过20厘米并且无明显局部沉降和潭水现象 |  | 3 |
|  | 变 形 类 | 沉塘 | 在3公尺范围内纵向、横向沉塘不能超过 | 2厘米 | 2.5厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 高低差 | 预制板不能低于侧石顶面板与板之间高差不能超过 | 1.5厘米 | 2厘米 |  | 2 |
|  | 其他 | 路框差 | 各类窨井，开关箱其框高于或低于路面，不能超过用一米直尺居中测量 | 1.5厘米 | 2厘米 | 10 | 2 |
|  |  | 路名牌 | 要求 | 竖直：不超过5厘米，玻璃钢路牌无歪斜、脱落，不得有遮挡现象 | 同主干道 |  | 3 |
|  |  | 护栏（包括隔离墩及反光立杆） | 要求 | 完整无擦痕，无脱落，无锈蚀歪斜隔离墩及反光立杆完好无缺损 | 同主干道 |  | 2 |
|  |  | 路料 | 要求 | 堆放整齐，有醒目的安全措施，工完料清以及无废弃建筑材料 | 同主干道 |  | 2 |
|  |  | 景观 | 要求 | 不得有杂草及高出路面废弃障碍物 | 同主干道 |  | 2 |

表2：桥梁养护评分标准

| 类别 | 检查项目 |  | 具体要求 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋砼桥钢结构桥 | 上部结构 | 桥面 | 检查发现：坑塘、沉塘、高堡、裂缝参照“道路养护要求”扣分 | 15 | 5 |
|  |  | 伸缩缝 | 平钢板：缺损，跳动现象，电焊平缝脱落超过50cm 橡胶填缝：橡胶带头翘出路面长超过20cm，高超过3cm，角铁翘出路面超过3cm 其他：缝凹槽内有硬物及其他杂物 | 10 | 5 |
|  |  | 吨位牌 | 字迹完整清晰，外型竖直，歪斜不超过5cm | 5 | 5 |
|  |  | 人行道 | 检查发现：坑塘、沉塘、高堡、裂缝参照“道路养护要求”扣分 | 10 | 5 |
|  |  | 泄水孔 | 泄水孔畅通，泄水孔无堵塞，溢水，无破损，引水槽无破损及堆物 | 5 | 5 |
|  |  | 栏杆 | 铁栏杆：松动，缺损，锈损长度超5cm；花色铁栏杆：松动，以上二项油漆剥落长度累积不超过20cm，芝麻点超过单构件1/3；砼栏杆：露筋，开裂变形 | 5 | 5 |
|  |  | 桥名牌 | 字迹完整清晰，无破损剥落，无污染 | 5 | 5 |
|  |  | 端柱 | 断裂，倾斜、移位 | 5 | 5 |
|  |  | 扶梯 | 缺损，油漆剥落长度超过20cm，锈蚀长度累计超过20cm，水泥构件露筋超过3处 | 5 | 5 |
|  |  | 梁构件 | 砼梁：不露筋，面层剥落累计不超过0.04平方米，裂缝不超过0.5毫米，长度不超过50cm。钢梁：组合结构锈蚀面积累计不超0.01平方米 | 15 | 5 |
| 钢筋砼桥钢结构桥 | 下部结构 | 挡土墙 | 外型整洁，牢固完整，性能完好，无污秽，无沉陷，无破损与开裂变形 | 5 | 5 |
|  |  | 桥台 | 损坏：缺损、露筋，砂浆面层剥落累计超过0.04平方米裂缝：宽度超过0.4毫米，长度超过0.5米 | 5 | 5 |
|  |  | 桥墩 | 裂缝宽度超0.4毫米，无空洞 | 5 | 5 |
|  |  | 支座 | 支座垫板构件无损、无锈，辊轴油料饱满，不老化，支座无污染、垃圾 | 5 | 5 |

表3：市政小修及掘路修复评分标准

| 项目 |  | 质量要求 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车行道（100分） | 凿边 | 1、四周修凿整齐不歪斜，白色路面凿角不得小于90度。 | 5 | 5 |
|  |  | 2、四周修凿垂直不倾斜，深度为3厘米。白色路面不得附有损伤碎片。（不凿边者无分） |  |  |
|  | 接边 | 1、接边平整和顺，用一米直尺校验新老之间，黑色路面高低差不超过0.5厘米，白色路面不超过0.3厘米。 | 25 | 5 |
|  |  | 2、与平石相接不低于平石，用一米直尺校验黑色路面高不超过0.5厘米。 |  |  |
|  |  | 3、封边密实无起壳松散现象。 |  |  |
|  | 盖框 | 1、窨井盖框或护边及公用事业盖框与路面间高低差用一米直尺校验，黑色路面不超过0.5厘米，白色路面不超过0.3厘米。 | 10 | 5 |
|  |  | 2、白色路面盖框四周应做活络护边，便于盖框调换（原无护边者可不设）。 |  |  |
|  | 平整度 | 用三米直尺校验，黑色路面不超过0.5厘米，白色路面不超过0.3厘米。 | 15 | 5 |
|  | 铺筑 | 1、黑色路面表面粗细均匀，滚压紧密无松散、空隙及明显轮迹，无毛细裂缝。 | 25 | 5 |
|  |  | 2、白色路面水灰比、级配、厚度符合设计要求或和原路面相适应，材料清洁，拌和均匀，震捣或夯捣密实，表面无露骨、麻面。 |  |  |
|  | 伸缩缝 | 1、顺直不歪扭。 | 5 | 5 |
|  |  | 2、深浅按原规定、宽度不小于规定。 |  |  |
|  |  | 3、嵌缝密实，高低差不超过0.3厘米。 |  |  |
|  | 横坡度 | 与原有路面横坡一致，不得有潭水现象。 | 15 | 5 |
| 人行道（100分） | 铺筑 | 1、预制板铺筑平整不动摇，缝道细密饱满 | 20 | 5 |
|  |  | 2、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm |  |  |
|  |  | 3、铺筑人行道板要完整，不得有裂缝 |  |  |
|  |  | 4、现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣坚实，表面无露骨、麻面 |  |  |
|  | 平整度 | 预制板和现浇水泥人行道平整度不得大于5mm，大理石人行道平整度不得大于3mm | 15 | 5 |
|  | 盖框 | 1、窨井及公用事业盖框和人行道高低差不得大于5mm | 10 | 5 |
|  |  | 2、大理石及现浇水泥人行道不得大于3mm |  |  |
|  | 接边 | 新老接边齐平，高低差不得大于5mm ，大理石及现浇水泥人行道不得大于3mm，人行道面高出侧石顶面5mm | 15 | 5 |
|  | 凿边和 滚花 | 1、现浇水泥人行道四周凿边整齐不斜，四周不得有损伤碎石 | 20 | 5 |
|  |  | 2、现浇混凝土人行道粉面平整，无泥板痕迹和膏药状等 |  |  |
|  |  | 3、划线纵横垂直齐整、缝宽和缝深均匀，滚花要整齐，花眼不模糊（原无滚花者不滚） |  |  |
|  | 侧石 | 1、线型顺直，正面凹凸不得大于5mm（花岗石不得大于10mm） | 10 | 5 |
|  |  | 2、相邻侧石顶面连接平整，高低不得大于3mm |  |  |
|  |  | 3、侧石顶面的平整度缝隙不得大于5mm |  |  |
|  |  | 4、侧石接头处砂浆嵌缝密实，勾凹缝，缝宽8mm，凹槽深5mm |  |  |
|  | 平石 | 1、平石与路面接边平整，平石之间缝宽10mm，与侧石间的缝隙不得小于10mm，平石与侧石错缝对中相接 | 10 | 5 |
|  |  | 2、相邻平石连接平整，高低差不得大于3mm |  |  |
|  |  | 3、平石不得低于雨水口，高不得大于10mm |  |  |
|  |  | 4、平石落水和顺，无潭水和阻水现象 |  |  |
|  |  | 5、平石接头处相邻侧石连接平整，接头处嵌缝密实，勾平缝 |  |  |

表4：排水管网养护评分标准

| 部位 | 项目 | 具体要求 | 本项总分 | 检查数量 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨 水 井 | 管道 | 沟管畅通无阻无门槛，管内积泥深度不能超过：大中型沟管1/5管径；小型沟管1/4管径 | 26 | 2 | 13 |
|  | 窨井 | 井内无硬块、杂物，积泥深度不能超过：落底窨井，管底以下5厘米（不分管径），半落底窨井，不能超过管底。 平底（流槽）窨井，不能超过：大中型沟管1/5管径，小型沟管1/4管径 | 12 | 3 | 4 |
|  | 井内清洁 | 井内清洁，四壁无老膏 | 6 | 3 | 2 |
|  | 窨井盖框完好 | 盖框平稳不动摇，无损坏。盖框内高差不能超过2厘米 | 6 | 3 | 2 |
|  | 连管畅通 | 保持畅通，管口无硬块，积泥深度不能超过1/6管径 | 20 | 5 | 4 |
|  | 进水口 | 积泥深度不能超过：落底，半落底：连管底以下5厘米，平底：3厘米 | 20 | 5 | 4 |
|  | 进水口盖框 | 盖座及侧向格栅完好无缺损， 盖框结合密闭，单边累积宽度不超过2厘米。 盖框内高差不能超过±1.5厘米 | 10 | 5 | 2 |
| 污 水 井 | 管道 | 同雨水管 | 40 | 2 | 20 |
|  | 窨井 | 同雨水井 | 24 | 3 | 8 |
|  | 井壁清洁 | 四壁清洁无老膏 | 24 | 3 | 8 |
|  | 盖框完好 | 盖框平稳不动摇，无损坏。盖框内高差不能超过2厘米 | 12 | 3 | 4 |

表5：园林绿化养护评分标准

| 类别 | 检查内容 | 标准 | 本项总分 | 单项问题扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行道树管理 | 树木长势 | 树木生长正常、树干挺直、枝繁叶茂 | 10 | 1 |
|  |  | 无死株缺株 |  | 1 |
|  |  | 无枯枝断枝 |  | 1 |
|  | 养护作业 | 树洞处理规范、及时 | 10 | 1 |
|  |  | 剥芽修剪规范、及时 |  | 1 |
|  |  | 绑扎扶正规范、树干基本挺直、无明显嵌入及悬挂物 |  | 1 |
|  |  | 树穴盖板基本无缺损、起撬或地被基本生长良好无空秃、无垃圾 |  | 1 |
| 绿地管理 | 景观面貌 | 群落结构合理、层次分明 | 20 | 1 |
|  |  | 无明显杂草 |  | 1 |
|  |  | 保洁到位，无漂浮垃圾 |  | 1 |
|  |  | 绿地地形完好，无积水 |  |  |
|  | 植物长势 | 植物生长正常，长势健壮 | 20 | 1 |
|  |  | 无枯枝断枝 |  | 1 |
|  |  | 无死株缺株 |  | 1 |
|  |  | 无明显枯黄、空秃 |  | 1 |
|  | 养护作业 | 植物修剪规范、及时 | 20 | 1 |
|  |  | 有害生物防治及时、有效，无明显病虫害发生 |  | 1 |
|  |  | 土壤肥沃、不板结、适时施肥、及时浇水 |  | 1 |
|  |  | 草花配置合理、养护精细、长势好 |  | 1 |
|  |  | 草坪草种纯、生长茂盛、修剪后平整、无枯黄、病虫害、空秃 |  | 1 |
| 绿地附属设施 | 设施完好情况 | 设施完好、无损坏 | 10 | 2 |
|  | 设施整洁 | 设施整洁，及时保养维护 | 5 | 1 |
|  | 设施管理情况 | 灯光、喷灌、水池等绿地附属设施有专人养护 | 5 | 1 |

表6：道路保洁检查考核评分标准（日常保洁实效）

| 考核指标 | 考核项目 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁质量（50分） | 路面 （15分） | 无各类废弃物 | 未达要求一次扣1分 |
|  |  | 无痰迹、粪便、污水、污物、大面积泥钉等 |  |
|  |  | 路面见本色 |  |
|  | 沟底、沟眼（10分） | 窨井进水口清洁 | 一次扣1分 |
|  |  | 沟底无垃圾，无残留污水、无残积沙土。 |  |
|  |  | 隔栅板沟眼畅通，无堵塞 |  |
|  | 人行道 （15分） | 无小包垃圾 | 一次扣1分 |
|  |  | 见本色，无设摊污染、油污等。 |  |
|  |  | 人行道侧石、行道树树穴内等无各类废弃物 |  |
|  | 道路整体（10分） | 垃圾滞留时间小于20分钟 ，每超过2分钟 | 一次扣1分 |
|  |  | 附属设施无乱涂写、乱招贴、乱刻画等。 |  |
| 作业规范（35分） | 保洁员 着装规范（5分） | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 一次扣1分 |
|  |  | 夜间作业应佩戴反光安全标志。 |  |
|  | 文明作业（15分） | 保洁人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的。 | 一次扣1分 |
|  |  | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业，机扫车、冲洗车、小型电动机具作业应遵守交通规则。 |  |
|  |  | 保洁员要用语文明，礼貌待人，要文明作业，掌握气候特点，顺风扫，注意扬尘，不影响过往行人；遇到雨天积水清扫时，注意不使泥浆飞溅过往行人。道路垃圾即扫即清，无小堆垃圾。 |  |
|  | 工具摆放（10分） | 手推车应顺道路方向摆放 ，不阻挡通道及将车辆停放在绿化带内。 | 一次扣1分 |
|  |  | 工具不超过手推车范围0.6米，且与车辆平行 |  |
|  |  | 垃圾收集车不得横向占道。 |  |
|  | 作业标准（5分） | 有巡回保洁制度，落实到位。 |  |
| 设施管理（15分） | 废物箱（5分） | 箱门整洁无缺损，门关好，垃圾不外溢。 | 一次扣1分 |
|  |  | 箱体外无污渍，标识清晰。 |  |
|  |  | 废物箱与周围地坪保持整洁 |  |
|  | 收集容器（5分） | 垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，容器内无留存垃圾及污水。 | 一次扣1分 |
|  | 手推车（5分） | 外表清洁；相对密封，不渗漏，车体外无悬挂物；公司名称、编号清晰；使用方便，整体保持完好。 | 一次扣1分 |

表7：道路保洁检查考核评分标准（内部管理）

| 考核指标 | 考核项目 | 考核标准 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理（45分） | 组织领导（10分） | 领导重视，政令畅通，组织健全 |  | 一次扣1分 |
|  |  | 开展培训、安全教育 |  |  |
|  | 巡查制度（15分） | 项目经理 | 每天不少于一次标段内道路全覆盖巡查 | 一次扣1分 |
|  |  | 分管经理 | 每周不少于一次标段内道路全覆盖巡查 |  |
|  |  | 总经理 | 每月不少于一次标段内道路全覆盖巡查 |  |
|  | 规章制度（15分） | 设施量、组织机构、管理制度等上墙、内容明确 |  | 一次扣1分 |
|  |  | 规章制度完善（内部有管理网络，具有完善的员工工作考核奖惩办法） |  |  |
|  | 安全及应急制度 （5分） | 建立安全作业制度和有效的应急保障机制 |  | 一次扣1分 |
| 文明班组建设（10分） | 班务会（5分） | 定期召开班组例会，加强班组政治、业务学习，落实创建工作，提高员工素养。 |  | 一次扣1分 |
|  | 培训（5分） | 对作业人员开展岗位培训和创建知晓率培训达100% |  |  |
| 基础管理（45分） | 一路一档（10分） | 做好“一路一档”道路基础台账管理 |  | 一次扣1分 |
|  | 一车一档 （机械清扫车、机械冲洗车） （30分） | 机械作业比率符合定额规定频率 |  | 机械作业装备应安装GPS和清扫过程记录仪，工作台账中未达要求一次扣1分 |
|  |  | 作业路线按规定路线、规定时间进行清扫 |  |  |
|  |  | 机械清扫保洁作业车速不得超过8公里/小时，机械冲洗保洁作业车速每小时为6-10公里，严禁高速行驶及违反交通规则的行为，在保证安全的前提下，完成当日规定的清扫保洁任务 |  |  |
|  |  | 清扫作业时喷水装置必须喷水、严防扬尘；交通要道机械保洁作业应避让市民上下班高峰等交通拥堵时段 |  |  |
|  |  | 当气温低于4℃或黄梅季节、雨天（以当日开始作业时天气情况为准）不适宜道路清洗的情况时，应暂停道路清洗作业 |  |  |
|  | 统计数据、信息等上报（5分） |  | 各类统计数据及时上报，每月至少上报1篇工作信息 | 未达要求一次扣1分 |

表8：公厕考核标准

| 类别 | 内容 | 其他区域要求 | 本项总分 | 单项扣分 | 扣分及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置合理 10分 | 导向标示 | 入口处及其附近未设易见导向标识 | 5 | 2.5 |  |
|  | 公共建筑内公厕导向标示 | 建筑物内未配有明显导向牌 | 5 | 2.5 |  |
| 管理有序 10分 | 服务范围和收费标准 | 未公示服务范围和收费标准的 | 2 | 1 |  |
|  | “六定”标示 | 未在明显位置设置“六定”标示 | 3 | 3 |  |
|  |  | “六定”标示不清 |  | 1 |  |
|  | 上岗情况 | 服务人员未持证上岗，有脱岗、代岗等违纪现象的 | 5 | 2.5 |  |
| 环境整洁 20分 | 地面保洁 | 未做到地面整洁无污物 | 3 | 1.5 |  |
|  |  | 清洗冲刷地面时未设置国家规定的防滑标识 | 3 | 1.5 |  |
|  | 立面保洁 | 墙壁、门窗、隔断板等有乱涂乱画污迹 | 3 | 1.5 |  |
|  | 环境保洁 | 便器未及时冲刷，有污迹，有异味的 | 3 | 1.5 |  |
|  |  | 未能尽职做到空气流通，除臭 | 4 | 2 |  |
|  | 责任区保洁 | 外墙、屋顶及卫生责任区内环境不整洁、有杂物的 | 4 | 2 |  |
| 设施齐全 10分 | 公厕内指示标志 | 公厕内部指示标志未按规定的标准设置，未保持齐全完好 | 2 | 1 |  |
|  | 用厕设施 | 未按等级标准设置，未保持齐全完好 | 2 | 1 |  |
|  | 保洁工具 | 已设置老年人、残疾人、儿童专用设施，未按规定开放使用 | 2 | 1 |  |
|  |  | 未能做到各类工具摆放有序、干净整洁 | 2 | 1 |  |
|  | 除臭设备 | 除臭器未定时加液、运行 | 2 | 1 |  |
| 服务文明 25分 | 服饰着装 | 未统一着装 | 5 | 2.5 |  |
|  | 亮牌服务 | 未亮牌服务的 | 5 | 2.5 |  |
|  | 文明用语 | 用语不规范 | 3 | 1.5 |  |
|  | 物品供应 | 未按照要求提供合格卫生纸等用品 | 5 | 2.5 |  |
|  | 文明上岗 | 上班时间，有关门现象 | 4 | 2 |  |
|  |  | 对于原有提供的物品（如：肥皂、洗手液等）不能保证持续提供 | 3 | 1.5 |  |
| 重大事件及信访投诉 20分 | 媒体曝光 | 因保洁责任原因导致媒体曝光，在市、区级检查和重大活动检查等中收到批评或扣分、违反重点考核内容作业质量标准的 | 扣季度考核10分，并扣减当月作业费1%。 |  |  |
|  | 投诉 | 有责投诉 | 10 | 5 |  |
|  |  | 在规定时限内不及时处理投诉、不回访（复）投诉人的 |  | 5 |  |
| 其他 5分 | 报表 | 各类报表不及时上报 | 3 | 1.5 |  |
|  | 台账 | 作业公司内部的巡查台账及服务人员的保洁台账上交不及时 | 2 | 1 |  |

管理单位：                     公厕地址：                                     考核时间：

表9：市政二类经费评分标准

| 类别 | 检查内容 | 标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类经费计划（15分） | 二类经费实施上报计划书 | 内容准确，合理 | 5 | 1 |
|  |  | 按照要求，上报及时 | 5 | 1 |
|  |  | 预算、进度安排合理 | 5 | 1 |
| 二类经费实施质量（60分） | 按照市政二类经费实施计划及《市政小修及掘路修复评分标准》，确保市政二类经费项目施工质量。 | 车行道项目实施不到位 | 30 | 3 |
|  |  | 人行道项目实施不到位 | 30 | 3 |
| 内业资料（25分） | 开竣工资料齐全 | 过程资料齐全（含施工前后对比照片或视频资料等） | 20 | 2 |
|  |  | 报告上报及时 | 5 | 1 |

表10：排水二类经费评分标准

| 类别 | 检查内容 | 标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类经费计划（15分） | 二类经费实施上报计划书 | 内容准确，合理 | 5 | 1 |
|  |  | 按照要求，上报及时 | 5 | 1 |
|  |  | 预算、进度安排合理 | 5 | 1 |
| 二类经费实施质量（60分） | 按照计划及时进行管道疏通和管道检测，保证管道畅通率。 | 指标考核项目（管道功能）实施不到位 | 30 | 3 |
|  |  | 实物量考核项目（管道结构）实施不到位 | 30 | 3 |
| 内业资料（25分） | 开竣工资料齐全 | 过程资料齐全（含施工前后对比照片或视频资料等） | 20 | 2 |
|  |  | 报告上报及时 | 5 | 1 |

表11：绿化二类经费评分标准

| 类别 | 检查内容 | 标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类经费计划（15分） | 二类经费实施上报计划书 | 内容准确，合理 | 5 | 1 |
|  |  | 按照要求，上报及时 | 5 | 1 |
|  |  | 预算、进度安排合理 | 5 | 1 |
| 二类经费实施质量（65分） | 按照时间和季节及时使用肥料和药剂增强植物抗性，保证植物健壮，同时对非植物元素进行预防性维护，对5%红线外设施及时养护 | 每发现一处不施肥或实施不到位的 | 10 | 2 |
|  |  | 每发现一处不使用药剂或使用不到位的 | 10 | 2 |
|  |  | 每发现一处非植物元素破损，未及时进行维护的 | 10 | 2 |
|  |  | 每发现1处对红线外设施不养护或养护不到位 | 10 | 2 |
|  | 景观提升和亮点营造 | 实施效果好 | 25 | 5 |
| 内业资料（20分） | 开竣工资料齐全 | 过程资料齐全（含施工前后对比照片或视频资料等） | 15 | 3 |
|  |  | 报告上报及时 | 5 | 1 |

表12：道路保洁二类经费评分标准

| 类别 | 检查内容 | 标准 | 本项总分 | 单项扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二类经费计划（15分） | 二类经费实施上报计划书 | 内容准确，合理 | 5 | 1 |
|  |  | 按照要求，上报及时 | 5 | 1 |
|  |  | 预算、进度安排合理 | 5 | 1 |
| 二类经费实施质量（60分） | 各类应急处置、废物箱维修、保洁工具（架子车、桶等)的维修更新和小型冲洗机械的维修更新等 | 未能按要求完成应急处置的 | 15 | 3 |
|  |  | 未能按要求完成废物箱维修的 | 15 | 3 |
|  |  | 未能按要求完成保洁工具维修更新的 | 15 | 3 |
|  |  | 未能按要求完成小型冲洗机械的维修更新的 | 15 | 3 |
| 内业资料（25分） | 开竣工资料齐全 | 过程资料齐全（含施工前后对比照片或视频资料等） | 15 | 3 |
|  |  | 报告上报及时 | 10 | 2 |

## 四、投标报价须知

### 14 投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

14.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

14.4 设施量清单

14.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

14.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

14.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。

14.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。

### 15 投标报价内容

15.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费和托底费。

15.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的I类项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

15.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中II类项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

15.1.3 托底费包括以下内容：防汛防台（含抢险物资）费用；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复经费；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用；保险以及各类创建活动支出经费；窨井盖托底管理、投诉处理及三八线整治等，该部分费用按一、二类经费之和的*%测算计取。

15.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

15.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

15.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。（

### 16 投标报价控制性条款

16.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

16.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 17促进中小企业发展

★17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。