# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.6供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2. 磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求。国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号），提出构建开放共享的数据资源体系，加快推进全国一体化政务大数据体系建设，加强数据治理，依法依规促进数据高效共享和有序开发利用，充分释放数据要素价值，确保各类数据和个人信息安全。上海市印发《上海市加快推进数据治理促进公共数据应用实施方案》（沪委办发〔2019〕8 号），提出建立数据运营工作机制，形成数据服务生态系统，有效提升各部门数据分析和应用能力。为了推进公共数据开发利用，规范公共数据授权运营管理，培育数据要素市场，促进数字经济高质量发展，浦东新区发布了《浦东新区公共数据授权运营管理若干规定（试行）》。

浦东新区大数据中心通过大数据支撑服务平台、时空大数据智能服务平台、政务区块链监管服务平台等平台的建设，不断夯实新区数字基础底座能力，提供了数据汇聚清洗、数据开发治理、数据共享开放和时空地图展现等服务能力。为进一步破除数据孤岛、盘活数据资产，推进数据归集治理、实现跨域共享协同，通过数据运营服务项目，建立长效工作机制，实现常态化数据运营服务，实现数据有效治理和有序管理；同时统筹新区地图服务，做好地理信息资源更新和维护，提高财政资金的使用效率。

数据运营服务项目是浦东新区大数据中心以区大数据支撑服务平台核心能力及配套工具为底座，通过数据运营服务统筹做好数据资源采集接入、抽取治理、归集整合、质量提升和归档销毁等全生命周期管理。通过基础数据服务、应用数据服务、创新数据服务三类服务要求，开展常态化数据运营工作，有效支撑各类数据资源的归集、整合、治理与开发，推动全区数据实现共享、开放与深度利用。

浦东新区大数据中心已建立起一套涵盖公共数据治理、应用分析及开发利用的完整运营服务体系，并制定了统一的服务标准与绩效管理机制。引入第三方监管机构，是确保这一高标准体系在实际运营中落地生根的关键。通过对数据运营服务商的服务过程与产出进行独立、专业的监管，能够有效检验其服务是否契合既定的标准规范，及时发现并纠正运营偏差，从而确保公共数据运营工作在规范的轨道上高效运行，切实保障数据运营的整体质量与合规性。

本项目旨在构建科学合理的评估评价体系，聚焦公共数据全生命周期的治理与服务能力提升。通过委托第三方开展全过程的监督指导管理及合规性审核，能够将监管触角延伸至服务实施的各个环节。以明确的绩效目标为导向，第三方机构能够对项目的投入产出、时间进度及实施效果进行客观评估与把控，从而倒逼数据运营服务商持续优化服务质量，最大化发挥数据要素价值，确保项目预期绩效目标的顺利达成。

2.2 项目磋商范围及内容

浦东新区大数据中心是数据运营项目的责任方，整体负责数据运营项目的业务执行，包括但不限于制定并完善数据运营服务规范，分解当年度工作目标、发起服务任务并对服务任务进行验收等内容。第三方监管单位对数据运营项目实施过程中的所有活动，包括由此产生的过程性或者结果性交付成果执行监管，对监管过程中发现的问题提出整改建议并追踪整改结果，按照区大数据中心要求对服务任务执行验收，另外协助完善服务目录以及相应的服务规范。

针对浦东新区大数据中心数据运营服务项目提供第三方监管服务，主要内容包括全过程监督（对象监督、流程监督、事件监督和投诉管理）、闭环式管理、产出量评估、质量评估、技术支撑、服务监理、绩效评价和运营规范化服务。

2.3 本项目服务期限：自合同签订之日起12个月。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包人工、包进度、包质量的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款（70%）：在本合同签订生效且成交供应商提供发票后十个工作日内，采购人向成交供应商支付项目中标金额的70%作为预付服务费；

（2）第二笔付款（30%）：项目完成合同约定内容并通过验收，自采购人收到合同规定的有关资料（一式两份）、发票正本（一份）等资料后支付剩余部分。

（3）如成交供应商在项目服务期内发生违约情形，采购人参照合同约定条款和考核结果，从尾款中扣除相应罚款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

6.1 ISO9001 或GB/T19001-2016质量管理体系、ISO27001 或GB/T22080-2016信息安全管理体系、DCMM数据管理能力成熟度证书；数据安全服务能力评定资格。

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

为规范浦东新区大数据中心公共数据运营全流程管理，防范数据安全、合规、质量、流程管控风险，通过独立、客观、公正的第三方监管服务，对采购人数据运营全流程进行全周期、全方位、穿透式监督管理，确保数据运营活动严格遵循国家法律法规、行业标准规范及内部管理制度要求，全面保障数据安全与合规，持续提升数据质量与运营效率，有效防范化解数据运营全链条风险，推动数据内部运营体系规范化、标准化、精细化建设，实现公共数据资源高效治理、合规运营与价值释放，保障财政资金使用效益。

监管服务工作应坚持“独立公正、全程覆盖、风险导向、注重实效”的原则，以数据全生命周期管理为主线，重点围绕数据资源采集接入、抽取治理、归集整合、分析应用、质量提升和归档销毁等全环节开展专业化监管，保障数据运营工作合规、高效、可控。要求第三方监管服务机构建立科学完善的监管指标体系和工作流程，运用技术手段与人工核查相结合的方式，定期开展全过程监督、产出评估、质量评估和绩效评价，及时发现数据内部运营中存在的问题与隐患，提出切实可行的整改建议并跟踪整改落实情况。同时，协助采购人健全数据运营管理制度，开展数据安全评估，提升运营服务人员的数据运营能力和安全意识，为数据运营工作的持续健康发展提供有力保障。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程监督 | 协助采购人建立和完善运营服务管理和监督体系，针对运营服务全过程实现相关日常监督检查措施。帮助采购人开展数据运营项目管理，并提供相关监督管理意见。具体包括对象监督、流程监督、事件监督和投诉管理。 |  |
| 2 | 闭环式管理 | 协助采购人实现对数据运营服务全过程的闭环管理，形成PDCA闭环管理机制，开展运营服务过程中的日常跟踪，通过日常跟踪、例会监控服务计划/进度/质量，驱动服务优化。 |  |
| 3 | 产出量评估 | 按服务目录审核数据运营服务商交付成果有效性，明确各目录有效产出量。 |  |
| 4 | 质量评估 | 全链路数据质量检查（抽查/测试/评审）和服务质量评估，跟踪质量问题整改：审核服务单技术方案－ 定期评估数据质量－ 输出专题/总评估报告。 |  |
| 5 | 技术支撑 | 评审技术文档，监督安全合规性（数据分级/访问控制），排查隐患并督促整改。 |  |
| 6 | 服务监理 | 在运营服务全过程的各个阶段遵循相关规范要求，依据合同、招响应文件、相关管理要求和规范，对数据运营服务商运营服务的关键性过程和阶段性成果进行审查和评估，检查其是否符合预定的质量要求，强化运营服务质量的事前控制、事中监管和事后评估。 |  |
| 7 | 绩效评价 | 对数据运营项目整体绩效目标的达成情况进行分析与评价，并对提出问题进行整改跟踪。 |  |
| 8 | 运营规范化服务 | 协助完善制度体系（如《服务目录服务规范》），提供执行指导，输出规范健全性评估 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3具体服务内容

针对浦东新区大数据中心数据运营服务项目提供的第三方监管服务，主要内容包括以下几部分：

7.3.1全过程监督

成交供应商应协助采购人建立和完善运营服务管理和监督体系，针对运营服务全过程实现相关日常监督检查措施。帮助采购人开展数据运营项目管理，并提供相关监督管理意见。

（1）对象监督

对象监督是指对参与数据运营的服务商及服务人员的监督。

对象监督主要是指成交供应商对参与数据运营服务团队的日常监督。针对数据运营全过程进行监督应建立考核体系和动态管理机制，定期开展考核检查。通过执行现场考勤检查、现场飞行检查等监督机制，形成监督管理报告。对监督检查过程中发现的需要整改的问题，应出具监督整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。

（2）流程监督

流程监督是指对数据运营流程执行过程的监督。

采购人现已基本形成了数据运营相关流程体系，并在数据运营管理平台进行流转。

成交供应商应整体构建流程监督的体系与工作方案，识别流程中的瓶颈与问题，通过流程的梳理与流程绩效评价方法，分析与优化现有的流程，协助采购人持续完善和优化数据运营服务的流程规范和制度，并且按政策、合同（包括附件）、制度设定监管的信息采集点，对工作流程中异常的情况和问题进行监督，对偏离情况出具监管整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。另外成交供应商还应对数据运营管理平台的使用情况进行定期的跟踪和分析，评估线上流程与数据运营工作开展的一致性。

（3）事件监督

事件监督是指针对运营服务过程中所发生的故障或其他需要处置的异常事件的监督管理。

供应商应协助采购人整体构建事件管理体系与工作方案，建立和完善各类故障和事件的处置机制，规范突发事件管理流程。

当事件发生时，成交供应商负责对事件及事件处置过程进行调查和分析，协助采购人分析确定事件等级和原因，对事件处置过程进行监督并界定数据运营服务商应承担的责任。针对异常事件进行根因诊断，明确定级并输出改进措施，形成预防性解决方案。过程动态监控整改措施落实情况，确保问题闭环处理并验证有效性。

（4）投诉管理

投诉管理指对在运营服务过程中出现的投诉进行记录和分析，针对数据运营工作的有责投诉出具监督整改意见，明确整改要求并跟踪整改结果。记录投诉内容与处理过程，分析系统性缺陷并提出服务优化路径；跟踪整改措施执行进度并进行效果评估，确保投诉问题彻底解决。

（5）全过程监管交付物

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据服务商考核管理标准 | 包含数据运营服务商评估体系与规则 |
| 考核监管报告 | 按一定周期形成全过程考核监管问题整改要求记录及报告 |
| 第三方监督管理报告 | 按周形成流程监督结果记录 |
| 事件分析报告 | 包含根因诊断，明确改进措施 |
| 整改跟踪记录 | 包含整改措施落实情况，问题闭环处理有效性验证。 |
| 投诉处理报告 | 记录投诉内容与处理过程 |
| 整改措施落实记录 | 跟踪整改措施执行进度及效果评估，确保问题彻底解决。 |

7.3.2闭环式管理

（1）服务要求

成交供应商应协助采购人实现对数据运营服务全过程的闭环管理，形成PDCA闭环管理机制，推动项目服务水平阶梯式上升。成交供应商负责执行运营服务过程中的日常跟踪，组织和支持项目例会，对各项运营服务工作执行情况进行全过程跟踪，对会议内容做好记录，对数据运营重点工作的日常进展进行跟踪。

PDCA闭环管理包括计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和处理（Action）等环节，成交供应商应建立项目全过程闭环管理的制度和机制，建立日常跟踪、周例会、专题会等机制，对各项运营服务工作的计划、实施进度、服务质量等进行监控和检查，对各类整改要求和优化提升要求进行跟踪管理，不断促进数据运营服务商的运营服务管理水平和服务交付能力的提升。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 重点任务执行跟踪表 | 按要求完成动态监控关键服务任务进展，明确里程碑事件并督促按期完成。 |
| 整改与优化行动记录表 | 按要求完成数据运营过程整改与优化行动记录，明确里程碑并进行进度记录。 |
| PDCA闭环报告/总报告 | 基于计划－执行－检查－处理方法论，分析执行偏差并驱动单次服务提升循环。 |

7.3.3产出量评估

（1）服务要求

成交供应商应依据运营服务项目的合同、磋商文件、响应文件、服务需求及实施方案、服务单交付物等有关资料，制定产出量评估的相关标准，按照采购人要求周期，结合服务目录以及相关规范对数据运营服务商交付成果进行审核，明确各服务目录的有效产出。

产出量评估作为项目关键节点的重点工作，应满足以下要求：

（1）按服务单开展产出量评估工作，收集服务单的相关需求、实施方案、交付物以及相关佐证资料；

（2）依据相关规定建立服务单交付成果与服务目录各服务项的对应关系和产出量评估标准，评估确定每一个服务单的服务项有效交付数量；

（3）对项目有效产出进行审查和核对，评估和确认相关扣减项内容，出具产出量评估报告，明确产出量评估意见；

（4）按照运营管理要求，周期性开展产出量评估，并根据评估结果出具项目产出量评估报告。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 产出量评估标准 | 定义服务目录有效产出的审核尺度，结合合同及交付物制定可执行规范 |
| 服务单产出量评估报告 | 明确各服务目录的有效产出 |
| 产出量评估总报告 | 汇总分析整体交付成果审核情况 |

7.3.4质量评估

（1）服务要求

质量评估包括数据质量评估和服务质量两部分内容。

成交供应商应综合采用数据抽查、配置检查、代码检查、功能和性能测试、文档审查、专家评审等方式，对全链路数据质量进行全面检查或抽查，对比数据需求和目标要求对数据质量进行定量和定性评估。

成交供应商应协助采购人推动数据运营服务商制订质量问题预防方案，促使数据运营服务商落实相应的问题整改措施，持续提高数据质量。一是数据质量的监测和评估应全链路覆盖入湖数据以及数据运营的全过程，按照数据更新频率定期评估，形成评估报告。并跟踪数据运营服务商数据质量问题整改情况，在报告中做体现。二是成交供应商应审核每个服务单的数据质量工作方案，监督服务单数据质量工作的开展，评价每个服务单的数据质量，开展服务单数据质量监测和评估工作，出具评估报告，帮助数据运营服务商切实提高数据服务质量。供应商应详细阐述数据质量检查的具体方案，详细介绍其数据质量监测和评估的具体方法。

成交供应商应依据采购人运营服务相关政策和管理办法、合同、磋商文件、响应文件等对数据运营服务商及其运营管理人员所提供运营服务管理质量进行全面评估，设计可实施的服务监督指标及评估的手段与方法，构建完整的服务监督体系，并定期按照服务单维度评估服务管理质量，并出具相关评估意见，阐述服务管理质量评估的内容和具体评估方案。成交供应商应对数据运营服务商服务管理的质量评估按月度进行评估，主要针对数据运营服务商的运营服务管理水平进行月度考核，内容包括运营管理、人员管理、服务满意度等方面。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据流转管理规范 | 依据区大数据中心运营服务相关政策和管理办法、合同、磋商文件、响应文件等对数据运营服务商及其运营管理人员所提供运营服务管理质量进行全面评估。定期按照服务单维度评估服务管理质量，并出具相关评估意见，形成各类报告文档，检查服务管理规范符合性 |
| 数据运营日常工作规范 |  |
| 数据自评价指标表 |  |
| 数据治理工作推进周报 |  |
| 数据治理工作推进月报 |  |

7.3.5技术支撑

（1）服务要求

成交供应商在技术支撑与安全管理方面，需协助开展数据运营项目所涉及技术架构的评估工作，评审包括对数据运营项目开展过程中的各类技术文档、服务单的技术方案等各类技术文档，提供专家支持，并出具评审意见。同时，依据安全策略对数据运营服务商的安全管理、操作规程及合规性进行监督评估，对安全管理制度和规范执行过程以及相关安全隐患、风险点进行检查并提出整改意见，督促整改措施的落实并检查，重点检查数据访问授权、分类分级控制、数据访问监控及安全问题整改闭环情况，排查隐患并督促整改，确保满足数据全生命周期的安全管理与监管要求。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 服务单技术支撑评估报告 | 对现有运营服务相关技术方案提供技术支撑和改进建议 |
| 日常监管技术支撑报告 | 对数据运营服务商的执行过程、运营服务提供技术支撑评估。 |
| 安全整改建议报告 | 提供相关安全交付物进行评估和检查，并提出安全改进、整改路径和方案。 |

7.3.6服务监理

（1）服务要求

在运营服务全过程的各个阶段遵循相关规范要求，依据合同、招响应文件、相关管理要求和规范，对数据运营服务商运营服务的关键性过程和阶段性成果进行审查和评估，检查其是否符合预定的质量要求，强化运营服务质量的事前控制、事中监管和事后评估。

监理工作应按照国家、上海市、浦东新区相关规定，依据项目立项文件、资金预算申请及批复文件、合同、磋商文件、响应文件、相关需求和方案、验收材料等有关资料，对运营服务全过程的服务质量、经济活动、内部控制、风险管理等履行情况实施独立、客观的监督和评价，以促进采购人数据运营服务实现“质量、效率、效益”等目标，同时为外部审计提供可信赖的资料。实现进度控制目标以按期完成运营目标，确保在规定的工期内完成；实现合同管理目标完成本项目的合同目标跟踪管理，确认合同履行情况；实现文档管理目标以确保项目技术资料完整规范归档。

合规性审核服务工作贯穿运营服务的日常过程，在服务交付质量评估、项目付款、项目验收等关键节点根据要求开展重点审核工作，在服务单的发放、交付等环节提出合规性的审核意见。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 服务单中期监理报告 | 对数据运营服务商运营服务的关键性过程和阶段性交付成果进行事后评估审查和评估。 |
| 数据运营中期监理报告 | 在关键节点开展事中监管 |
| 服务单监理报告 | 汇总全周期审核结果，呈现整体合规性及风险管理建议 |
| 数据运营监理总报告 | 为全面支撑数据运营项目的规范化管理和全过程监管，第三方监管将在项目执行周期内，系统整合所有已出具的《服务单监理报告》，编制并提交《数据运营监理总报告》。 |

7.3.7绩效评价

（1）服务要求

成交供应商在数据运营服务期间协助采购人对数据运营项目整体绩效目标的达成情况进行分析与评价，并对提出问题进行整改跟踪。成交供应商应建立数据运营项目整体绩效管理体系，实现覆盖数据运营全过程的绩效管理，管理体系的内容包括但不限于：对数据运营项目开展过程跟踪及项目验收的绩效评估；审核服务单绩效目标定义合理性；对服务单实施过程及验收阶段的绩效目标达成情况进行分析与评价。

绩效评价服务贯穿整个数据运营服务周期的全过程，关键服务节点包括数据运营项目的中期评审和验收评价以及服务单的前评价和验收评价。

服务单绩效的前评价指服务单发放时结合服务单审核流程进行前评价，针对服务单的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案合理性、工作量和资金估算合理性和可行性等内容进行论证，形成前评价意见。

数据运营项目绩效的中期评审是指在项目进度过半时对绩效目标的实现情况进行跟踪评价，并对跟踪评价结果和绩效目标的偏差进行分析，对存在的问题提出整改建议。

项目（服务单）绩效的验收评价指在项目（服务单）验收时针对项目（服务单）的过程、产出和效益等进行综合评价，形成绩效评价报告。包括对服务单涉及的应用场景进行合规性评审；对数据服务的调用合规性等方面进行绩效审查。数据运营绩效评价既贯穿在数据运营的日常过程中也需要依据业务需求着重开展重点工作。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 服务单前评审意见 | 综合评价实施过程、产出成果及效益达成度 |
| 数据运营中期绩效跟踪报告 |  |
| 服务单绩效评价报告 |  |
| 数据运营绩效评价报告 |  |

7.3.8运营规范化服务

（1）服务要求

在规范化制度建立方面，成交供应商应协助采购人建立健全数据运营管理体制，协助制订和完善数据运营相关管理制度和标准规范。并在数据运营服务全过程期间提供制度和规范的执行指导，以保证运营服务项目相关的内部或外部人员能够充分理解相关要求、持续提升运营水平。

（2）交付成果及标准

| 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- |
| 数据运营制度规范 | 通过情况摸排、政策研究、对标分析、方案制定、内容研讨、制度迭代等步骤，编制并持续迭代更新数据运营制度规范；诊断管理体系完整性，识别制度漏洞，并提出优化方案。 |
| 数据运营规范执行报告 |  |
| 数据运营规范健全性评估报告 |  |

7.4人员要求

7.4.1 供应商选派在项目服务方面富有经验的团队人员负责该项目，项目团队根据要求配置相对应的人员，团队应至少配备11人，其中驻场至少3人。

7.4.2.人员配备一览表如下：

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备多年数据或信息相关工作经验，具有信息系统项目管理师证书（如有）。 | / |
| 2 | 全过程监督 | 1 | 具有多年合规性管理、人员场地合规性管理经验。有良好沟通能力。熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，具有较强协调能力和学习能力，具有良好的团队合作精神。负责按照中心的要求开展包括服务流程监督、数据运营服务商行为监督在内的服务监督，跟进流程推进进展，配合中心开展考核等工作；并按照中心的要求出具各类监督报告。 | 驻场 |
| 3 | 闭环式管理 | 1 | 有较强的沟通能力，有较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责配合中心完成数据运营服务流程的迭代更新，形成服务优化的闭环管理；并负责执行运营服务过程中的日常跟踪、重点工作跟踪以及问题进行闭环跟踪管理。 | / |
| 4 | 产出量评估 | 1 | 具备基于服务目录计价的运营类项目产出量评估工作经验；熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。有较强的逻辑能力，沟通能力，有较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责对数据运营服务项目按服务目录的产出量进行评估。 | / |
| 5 | 质量评估 | 2 | 计算机及相关专业，具有多年数据质量评估，以及数据质量评估模型设计、实施数据质量检核工作经验。具备一定材料写作能力。熟悉下列一个或多个领域的技术：Spark、Hadoop、HBase、Rpython数据分析、flume、Kafka、TensorFlow； SQL、Python等语言，有一定开发能力。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，具有较强的沟通、协调能力和学习能力，具有良好的团队合作精神。负责按照要求完成数据质量检核等数据质量评估工作，并建立质量评估模型，为数据资源质量提升提供专业性意见。 | 至少1人驻场 |
| 6 | 技术支撑 | 2 | 计算机及相关专业，具有多年数据治理相关技术工作经验。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，具有较强的沟通、协调能力和学习能力，具有良好的团队合作精神。负责按照要求完成技术审查和技术攻关工作。 | 至少1人驻场 |
| 7 | 服务监理 | 1 | 熟悉国内法律法规，了解项目管理、招标投标、采购、合同管理等国家政策。负责开展全过程监理工作，跟进数据运营各项服务任务；完成包括出具各类监理报告等工作。 | / |
| 8 | 绩效评价 | 1 | 具有多年项目绩效管理、绩效评估模型设计、撰写绩效评估报告经验，具有良好文字撰写能力，能够将技术语言转换为业务语言。工作细致、严谨，具备良好的分析、解决问题能力，有较强的沟通、协调能力和学习能力，具有良好的团队合作精神。负责制定绩效指标体系，完成服务单验收时的绩效评价工作，配合中心完成对数据运营服务商的绩效评价。 | / |
| 9 | 运营规范化服务 | 1 | 具有制度、标准和规范的编制经验，有较强的沟通能力，有较强的责任心，有良好的团队合作精神。负责配合中心完成数据运营服务规范、模板的编制和完善工作。 | / |
|  | 合计 | 11 |  |  |

7.5其他

（1）在服务期内，驻场人员按照采购人工作时间段，提供5天×8小时的驻场服务。

（2）按需提供7天×24小时响应服务。

（3）数据运营服务商开展重点保障工作时，成交供应商应同步实施全过程监管。

（4）审核、评估类的服务内容原则上均应在资料（含补充资料）收集齐备后的7个工作日内完成；对于需要超过7个工作日完成的服务内容，供应商应分别明确其完工期限。

（5）供应商应针对每一项服务内容提供详细的服务实施方案和实施计划，并保障各项服务均在计划期限内完成。

（6）供应商应针对运营服务项目的验收阶段的第三方监管服务工作制订详细的实施方案，并就数据运营服务商的结算服务费发表审核意见。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.2 应急处置要求

8.2.1 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1管理要求

9.1.1根据考核指标的最终得分，得出最终合同结算金额的履约评价系数，具体结算原则如下：

最终结算价款 = 合同审定金额 × 履约评价系数。

其中，履约评价系数依据供应商最终得分对应区间确定（详见下表），最高不超过 100%。

附表：

若得分 ≥ 95分，系数 = 1.0；

若90分 ≤ 得分 < 95分，系数 = 0.98；

若80分 ≤ 得分 < 90分，系数 = 0.95；

若得分 < 80分，系数 = 0.9。

9.1.2其他考核要求

（1）供应商应按照采购人对工作成果的考核要求，按时提供相关数据服务目录输出材料，每出现一次未按时提交，扣减合同金额的0.2‰。

（2）开展重点保障工作时，成交供应商应同步实施全过程监管，每出现一次用户投诉且未合理处理，扣减合同金额的0.2‰。

（3）供应商需确保响应时间的及时，未达到要求，则将情况记录后，一次扣除合同款的0.5‰；未达到运营要求的，扣除合同款的1‰。

（4）产生严重不良社会影响或者被业务、行业主管单位及领导通报的重大责任事故，每出现一次，扣减合同金额的1‰。

9.2考核指标

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务响应 | 30 | 响应时效性 | 10 | 及时响应甲方服务需求或者及时按照日常监管服务计划开展监管服务，每发生一起延期一周响应扣2分，扣完为止； |
|  |  | 响应有效性 | 10 | 及时制定合理的服务响应计划，投入适合的资源，每发生一起响应计划和资源投入不符合服务要求的扣除2分，扣完为止； |
|  |  | 需求满足情况 | 10 | 监管方案完全响应并满足服务需求，每发生一起监管方案不满足需求的扣除2分，扣完为止； |
| 服务交付 | 45 | 交付质量 | 15 | 应该完整交付监管交付物，每发生一起监管交付物缺失的扣除5分，每发生一起监管交付物内容不完整的扣除2分，扣完为止； |
|  |  |  | 10 | 要求整改的问题未按时完成整改的，每项每延迟一周扣2分，扣完为止； |
|  |  |  | 10 | 监管结论被甲方发现并查证存在有责质量问题，每次扣2分，扣完为止； |
|  |  | 交付时效 | 10 | 监管服务应及时完成交付，每延期1周扣2分，扣完为止； |
| 服务满意度 | 25 | 服务满意度 | 15 | 按照服务满意度评价结果对此项评分不扣分；并按以下方式扣分，扣完为止： ①满意度＜60分的，扣15分； ②满意度≥60、＜80分的，扣5分； ③满意度≥80分的，不扣分。 |
|  |  | 有责投诉 | 10 | 在监管服务周期内未受到投诉或通报的，不扣分；每出现一次被甲方投诉的扣2分，扣完为止： |
| 其他加分扣分项 | N/A | 高水平规划方案或者合理化建议 | N/A | 乙方每提供一个高水平监管方案或者合理化建议，经甲方认可后奖励5—10分，单月奖励不超过10分。 |
| 合计（含加分、扣分的总分最高为100分） |  |  |  |  |

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括全过程监督、闭环式管理、产出量评估、质量评估、技术支撑、服务监理、绩效评价、运营规范化服务这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

13.4.3 对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减的。

### 14其他

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。