# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.7响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

上海自贸试验区建设交通综合业务协同管理平台于2023年9月完成综合验收，系统各功能运行良好，系统用户覆盖17个处室和15个委属单位，系统注册用户1200人，日均登录1000人次，帮助委用户提升了日常办公处理业务的效率。但是随着对系统使用的加深，用户对系统功能的要求也不断提升，需要对系统原有功能进一步深化提升，并且扩展更多的新功能以满足日常工作要求。

建交委以及委属单位各业务系统众多，日常用户使用各业务系统需要单独登录进入操作，来回切换系统较为费时费力。随着市、区两级管理部门对系统整合的要求越来越高，各业务系统都需要独自与市、区两级系统进行对接，对两边资源和工作量都造成了浪费。建立建设交通综合协同支撑系统，既能满足管理部门要求，又能够为浦东建交委用户节省日常业务处理时间，同时能够提供统一门户平台、协同任务中心、统一移动平台、统一身份认证以及办公智能搜索等功能。

人事信息管理系统为委组织人事处以及各委属单位提供人员信息管理功能，除了提供对组织机构与人员信息的维护和查看功能，系统也提供丰富的查询、统计功能，帮助管理人员更好地了解委人员组成。同时，系统提供移动端应用程序，能够方便地供领导离线查询查看信息。

为配合委数字档案室创评工作，需要对委文件流转流程、业务档案流转进行改造，同时需要与区电子签章、区数字档案室进行对接，完成文书档案、业务档案在线归档，在线移交工作。建成后的委数字档案管理系统既能够满足委办公自动化系统文书档案、业务系统电子文件档案归档扩展的需求，也能够满足委属单位归档需求，为委各类档案归档提供统一基座平台。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目主要建设内容为软件功能开发，具体内容如下：

主要包括建设交通综合协同支撑系统、综合业务平台功能拓展、人事信息管理系统、数字档案管理系统等功能模块开发及密码应用适配模块开发。

2.3 开发周期（交付时间）要求：合同签订生效后12个月内交付。具体要求如下：

（1）需求分析与系统设计

合同签订生效后1个月内。

成交供应商提交需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书，取得采购人的书面确认。

（2）开发阶段

合同签订生效后9个月内。

成交供应商完成系统开发，在浦东新区政务云平台进行部署，提供项目测试方案、用户手册等过程性文档，经过自测后通过采购人初验。

（3）中期评估

合同签订生效后7个月内。

项目实施进度超过80%，成交供应商按照采购人要求提供项目中期评估资料，通过区数字化项目行业主管部的中期评估。

（4）项目验收

合同签订生效后12个月内。

成交供应商配合采购人完成系统试运行、用户培训，取得第三方软件测试、安全测评、密码应用测评报告，提供完整的项目验收资料和源代码光盘，通过浦东新区行业主管部门的验收。

2.4责任人和组织保障

（1）领导机构

项目领导机构由建设单位相关部门领导组成，负责项目实施过程的总协调和总推进。

（2）项目各建设方职责

1）建设单位

建设单位在项目实施过程中主要按合同规定为项目顺利实施提供必要的条件，并在实施过程中督促检查并协调有关各方的工作，定期对项目进展情况进行研究分析。并聘请咨询监理机构，督促监理工程师及时到位，履行职责。

在本项目中建设单位即为浦东新区建设和交通委员会。

2）咨询单位

咨询单位在本项目中主要承担的工作包括：按建设单位要求，进行项目前期咨询，包括需求调研、需求分析、形成方案、编制项目可行性研究报告或其他申报材料。

3）工程监理单位

工程监理单位在本项目中主要承担的工作包括：

按建设单位要求，制定项目监理大纲，并审查承建单位对项目的质量保证计划。

对项目实施过程进行监督、管理，以保证项目在质量、费用和进度等方面满足要求。

4）承建单位

承建单位主要包括参与本项目的软件开发商、系统集成商及设备供应商，在本项目中主要承担的工作包括：

制订项目实施的详细设计和质量保证计划，经建设单位、咨询单位和监理单位审定后组织实施。

项目实施期间，认真组织好人力、物力等资源的投入，并向监理单位提供月、周进度报告及相应进度统计报表。

按合同要求在工程进度、成本、质量方面进行过程控制，发现不合格项及时纠正。

遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等方面的管理规定，办理相关手续。

保证施工现场清洁，使之符合环境卫生管理的有关规定。

在项目实施过程中按规定程序及时、主动、自觉接受监理单位的监督检查；提供建设单位、咨询单位和监理单位需要的各种统计数据的报表。

项目实施完成后，及时向建设单位提交项目测试申请报告，对测试中发现的问题及时进行改进。

负责已完工程的保护工作。

保存好完整的项目资料档案，以便后期移交建设单位。

2.5质保期：软件开发质量保证（免费技术支持）期为壹年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款（30%）：在本合同签订且采购人收到财政拨款后，采购人收到成交供应商发票（经审核符合要求）后 30 日内，采购人向成交供应商支付货款；

（2）第二笔付款（40%）：项目通过区数字化项目行业主管部中期评估且采购人收到财政拨款后，采购人收到成交供应商发票（经审核符合要求）后 30 日内，向成交供应商支付货款；

（3）第三笔付款（30%）：项目通过区数字化项目行业主管部门验收，且采购人收到财政拨款后，采购人收到成交供应商关于合同规定的有关资料（一式二份）、发票（经审核符合要求）后 30 日内，采购人向成交供应商支付剩余货款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

- GB/T39044-2020政务服务平台接入规范

- GB/T38664.2-2020信息技术大数据政务数据开放共享第2部分：基本要求

- GB/T30428.8-2020数字化城市管理信息系统第8部分：立案、处置和结案

- GB/T18894-2016电子文件归档与电子档案管理规范

- GB/T38633-2020信息技术大数据系统运维和管理功能要求

- GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求

- GB/T25070-2019信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求

- GB/T28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求

- GB/T28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南

- GB/T36627-2018信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南

- GB/T36958-2018信息安全技术网络安全等级保护安全管理中心技术要求

- GB/T38639-2020系统与软件工程软件组合测试方法

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

主要包括建设交通综合协同支撑系统、综合业务平台功能拓展、人事信息管理系统、数字档案管理系统等功能模块开发及密码应用适配模块开发。

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（系统开发工作清单）

| 序号 | 功能名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设交通综合协同支撑系统 | 系统集成 | 与市级系统整合 |
| 2 |  |  | 与区级系统整合 |
| 3 |  |  | 与委业务系统整合 |
| 4 |  | 综合门户平台 | 综合门户首页 |
| 5 |  |  | 业务系统工作台 |
| 6 |  |  | 信息发布与通知 |
| 7 |  |  | 门户数据统计展示 |
| 8 |  | 协同接口管理 | 多任务接收接口 |
| 9 |  |  | 智能搜索引擎接口 |
| 10 |  |  | 档案文件推送接口 |
| 11 |  |  | 数字档案接收接口 |
| 12 |  |  | 委属单位档案接收接口 |
| 13 |  |  | 接口数据清洗检查 |
| 14 |  |  | 异常数据处理 |
| 15 |  | 协同任务中心 | 任务分类与标签 |
| 16 |  |  | 任务处理 |
| 17 |  |  | 任务提醒 |
| 18 |  | 综合协同移动门户 | 移动平台门户 |
| 19 |  |  | 移动业务系统工作台 |
| 20 |  |  | 通知与信息查看 |
| 21 |  | 协同身份和权限管理 | 单点登录 |
| 22 |  |  | 角色与权限配置 |
| 23 |  |  | 登录行为分析与安全审计 |
| 24 |  | 办公智能搜索 | 数据采集 |
| 25 |  |  | 数据处理引擎 |
| 26 |  |  | 数据索引与标签引擎 |
| 27 |  |  | 检索内容权限控制 |
| 28 |  |  | 多条件检索 |
| 29 |  |  | 智能检索 |
| 30 |  |  | 结果呈现与交互 |
| 31 |  |  | 统计分析 |
| 32 | 综合业务平台功能拓展 | 表单显示拓展 | 表单动态接口开发 |
| 33 |  |  | 意见重组展示 |
| 34 |  |  | 表单附件自动分类 |
| 35 |  |  | 意见复制 |
| 36 |  | 流程节点同步提交 | / |
| 37 |  | 流程网关功能 | / |
| 38 |  | 流程接口配置 | 流程前置/后置处理 |
| 39 |  |  | 流程流向线处理 |
| 40 |  | 文件变更 | 文件修改 |
| 41 |  |  | 文件作废 |
| 42 |  |  | 文件加印 |
| 43 |  | 纸质文件流转 | 文件登记 |
| 44 |  |  | 内勤流转优化 |
| 45 |  |  | 机要登记 |
| 46 |  |  | 内勤登记 |
| 47 |  |  | 纸质文件归还登记 |
| 48 |  |  | 委领导流转登记 |
| 49 |  |  | 纸质文件流转跟踪 |
| 50 |  | 超期文件催办 | 本处室超期文件一览 |
| 51 |  |  | 个人超期文件一览 |
| 52 |  |  | 文件督办催办 |
| 53 |  | 会前反馈管理 | 会议参会人员反馈 |
| 54 |  |  | 会议通知单调整 |
| 55 |  |  | 与一周安排关联 |
| 56 |  |  | 会议通知提醒 |
| 57 |  | 主要领导会后情况跟踪 | 主要领导会后情况跟踪流程 |
| 58 |  |  | 自动关联 |
| 59 |  |  | 主要领导会后情况跟踪填写通知 |
| 60 |  | 信息系统管理 | 信息系统登记 |
|  |  |  | 信息系统备案确认 |
| 61 |  |  | 信息系统情况一览 |
| 62 |  |  | 系统生命周期管理 |
| 63 |  |  | 统计分析 |
| 64 |  |  | 安全审计 |
| 65 |  | 日常事务管理 | 账号申请/变更 |
| 66 |  |  | 网站/信息公开发布 |
| 67 |  |  | 权限变更 |
| 68 |  |  | 设备领用 |
| 69 |  |  | 退库登记 |
| 70 | 人事信息管理系统 | 人事信息总览 | / |
| 71 |  | 机构信息管理 | 委机构管理 |
| 72 |  |  | 委属单位机构管理 |
| 73 |  | 任免表智能著录 | 文档上传与预处理 |
| 74 |  |  | 字段智能识别与校验 |
| 75 |  |  | 数据复核 |
| 76 |  |  | 数据著录与存储 |
| 77 |  | 组织机构图管理 | 组织机构图维护 |
| 78 |  |  | 组织结构图查看导出 |
| 79 |  | 人员信息管理 | 人员信息管理 |
| 80 |  |  | 审批表导出 |
| 81 |  |  | 委属单位人员信息管理 |
| 82 |  | 人事信息统计查询 | 人事信息查询 |
| 83 |  |  | 人事信息多条件筛选 |
| 84 |  |  | 人事数据统计 |
| 85 |  | 数据迁移 | / |
| 86 | 数字档案管理系统 | 办公自动化系统电子文件归档（文书） | 发文流程改造 |
| 87 |  |  | 表单要素改造 |
| 88 |  |  | 电子签章对接-接口对接/整合 |
| 89 |  |  | 电子签章对接-签章文档保存/查看 |
| 90 |  |  | 归档数据推送 |
| 91 |  | 业务系统电子文件归档（燃气事项） | 待归档文件管理 |
| 92 |  |  | 已移交文件管理 |
| 93 |  |  | 退回修改文件管理 |
| 94 |  |  | 不予归档文件管理 |
| 95 |  |  | 归档查询统计 |
| 96 |  |  | 业务档案文件电子化 |
| 97 |  |  | 自动归档转换 |
| 98 |  | 委统一电子档案分类管理 | 归档审核 |
| 99 |  |  | 待移交归档 |
| 100 |  |  | 在线移交 |
| 101 |  |  | 已移交档案 |
| 102 |  |  | 档案文件管理 |
| 103 |  |  | 不移交档案管理 |
| 104 |  |  | 授权访问 |
| 105 |  |  | 查询统计 |
| 106 |  | 委档案四性检测整合服务 | 档案材料封装 |
| 107 |  |  | 四性检测接口调用 |
| 108 |  |  | 档案退回修改 |
| 109 |  | 批量归档服务 | 归档文件批量封装 |
| 110 |  |  | 归档清单 |
| 111 |  |  | 移交审核 |
| 112 |  | 在线归档服务 | 移交文件固化封装 |
| 113 |  |  | 档案在线归档 |
| 114 |  |  | 归档日志 |
| 115 |  | 归档统计 | 综合统计功能 |
| 116 |  |  | 可视化展示功能 |
| 117 |  |  | 明细数据管理 |
| 118 |  |  | 数据导出服务 |
| 119 | 密码应用适配模块 | 密码应用适配模块 | 用户身份认证模块开发 数据安全传输模块开发 信息访问控制模块开发 密码签名模块开发 用户访问控制信息签名验签模块开发 数据加密模块开发 重要数据签名验签模块开发 |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.3 设计原则

1）全面性和规范性原则

系统功能设计严格遵循文化管理系统行业规范和其他各方面的管理规范，以信息化带动管理规范化。

系统设计的技术管理遵循国家标准。

2）灵活性和开放性原则

建成后的系统可根据业务要求，实现对用户、部门和角色的灵活设置，可以方便地对各类审批业务流程进行灵活定制。

还可以通过灵活的模块管理，可以动态地增加或删除模块等。另外，系统可以根据客户需求提供系统组件接口，方便客户进行二次开发。

3）高可用性和可靠性原则

采用可靠的网络结构和数据库软件，以保证数据采集、录入、传输的合法性、准确性。

系统有很强的故障恢复和应急措施，采用数据自动备份等措施，保证日常事务的正常运行。

系统将经过严格测试，确保系统运行的高可靠性。压力测试将为系统能够很好地承受多用户并发访问对系统运行所造成的压力提供验证。

先进的技术符合当前的技术发展方向。

成熟的产品可尽量减少系统的实施和运行风险。

4）安全性和保密性原则

系统将建立一套基于角色和工作分工的权限控制机制并进行职能化界面设计，从客观上保障工作人员“自司其职”，防止了执行超越权限操作的现象发生。

系统分级分层授权，数据分级分层管理，以保证业务信息安全和保密。

充分考虑在网络、操作系统、数据库、应用等方面的安全性。

合理的日志和规章制度。

5）易操作性原则

良好的人机操作界面，界面友好、美观、使用方便、易学易用，从而大大降低对用户计算机知识的要求，大大降低员工培训费用。

易于维护和扩充，应用系统模块化设计，可根据需要摘挂、组合，参数化的系统设计和维护。

6）保护现有投资原则

充分利用已有设备和系统。

7.4 建设目标

通过本项目建设，加快推进区建交委各类办公业务“应上尽上”、应用系统“应接尽接”，加快协同办公共性应用开发，做好账户分级管理和平台的安全管理工作，接入市、区一体化办公平台，提升机关运行效能。同时，进一步完善档案信息化管理体制和制度，实现办公系统和业务系统电子文件归档，推进档案管理单套制改革，全面实现档案收、存、管、用全流程数字化管理，确保全委电子文件和数字档案的安全规范和有效管理，实现档案工作提质增效与创新发展。

7.5 各模块具体要求

7.5.1建设交通综合协同支撑系统

7.5.1.1系统集成

●与市级系统整合

与随申办政务云进行用户体系与登录整合。

●与区级系统整合

与区电子文件交换平台、短信中心系统进行对接。

●与委业务系统整合

提供统一整合规范与接口，与委现有业务系统进行整合对接工作。

7.5.1.2综合门户平台

●综合门户首页

建设综合协同门户平台，提供门户首页，响应适配，个性化平台设置。

●业务系统工作台

提供业务系统整合入口，根据权限展示相应的业务系统入口，并可自定义设置。

●信息发布与通知

提供消息信息与各类通知展示，提醒功能。

●门户数据统计展示

提供平台使用数据统计展示功能，报告生成等。

7.5.1.3协同接口管理

●多任务接收接口

提供各系统用户待办任务接收接口，包括单任务与多任务推送模式等。

●智能搜索引擎接口

与新区的大模型（deepseek）接口和OCR接口进行对接，完成智能搜索相关功能。

●档案文件推送接口

与委数字档案归档系统对接，将归档数据推送到系统中。与区档案局接口进行对接，推送在线归档文件。

●数字档案接收接口

建设统一的档案接收接口接收各系统以及功能模块的档案数据。

●委属单位档案接收接口

提供委属单位档案数据接收接口。

非移交数据归档接口。

●接口数据清洗检查

提供档案数据清洗检查功能。

●异常数据处理

提供档案数据异常检测，处理功能。

7.5.1.4协同任务中心

●任务分类与标签

根据任务分类提供标签展示功能。

●任务处理

提供各系统待办任务接入接口，方便用户处理任务。

●任务提醒

提供任务超时提醒功能，提供提醒短信模板设置功能。

7.5.1.5综合协同移动门户

●移动平台门户

提供移动端综合协同平台页面展示，提供整合登录功能。

●移动业务系统工作台

提供移动端业务系统整合进入页面，可管理业务系统图标排序等。

●通知与信息查看

提供各类通知与信息查看功能。

7.5.1.6协同身份和权限管理

●单点登录

为整合系统提供统一的单点登录框架。

●角色与权限配置

后台提供角色和权限配置功能。

●登录行为分析与安全审计

对登录进行日志记录，提供统计分析功能。

7.5.1.7办公智能搜索

●数据采集

提供数据采集接口，包括数据库对接与文件导入，结合OCR技术对数据进行识别存储。

●数据处理引擎

对原始数据进行清洗、分词处理，结合大模型分词接口对数据进行处理。

●数据索引与标签引擎

对检索数据构建数据索引与标签，结合大模型技术完成标签的提取、融合以及优化。

●检索内容权限控制

提供检索内容权限控制功能，可根据角色，文档等权限进行验证。

●多条件检索

为用户提供的多条件以及文件格式的信息检索功能。

●智能检索

结合大模型技术，提供对话式智能检索功能，支持多轮对话，保留历史对话记录，并对检索结果进行优化。

●结果呈现与交互

提供搜索结果列表与详情展示功能，可高亮展示搜索结果，并根据匹配度智能排序，提供文件概要预览等功能。

●统计分析

对搜索动作、文档内容、响应效率进行统计，并进行可视化分析，可帮助用户进行研判调优。

7.5.2综合业务平台功能拓展

7.5.2.1表单显示拓展

●表单动态接口开发

开发后台表单、附件数据接口，并对数据进行分类标注。

●意见重组展示

对表单意见展示进行自动折叠，分类，标注显示等。

●表单附件自动分类

对文件附件进行自动分类，排序，进行颜色标注。

●意见复制

提供流转意见简洁复制功能。

7.5.2.2流程节点同步提交

提供节点同步提交流转控制功能，可同时进行阅知操作。

7.5.2.3流程网关功能

增加流程网关功能，管理员可以根据条件对流程流向进行控制，方便进行流程流转的控制。

7.5.2.4流程接口配置

●流程前置/后置处理

可进行流程表单前置、后置处置相关功能、接口设置。

●流程流向线处理

提供流程流向线规则以及接口调用功能。

7.5.2.5文件变更

●文件修改

提供“文件修改”功能，可自行重新发起申请流转，对原有正文附件进行作废处理，并对审核以及作废文件进行展示。

●文件作废

提供“文件作废”功能，可自行发起申请流转，对原有正文附件进行作废处理，并对意见进行展示。

●文件加印

提供“文件加印”功能，可自行发起申请流转，并对意见进行展示。

7.5.2.6纸质文件流转

●文件登记

提供纸质文件登记功能，可按照流程进行流转。

●内勤流转优化

机要选择需要分发的处室内勤，进行文件流转。系统会自动进行短信提醒。

●机要登记

机要人员在管理页面对领取了纸质文件的内勤进行登记，便于后期跟踪。

●内勤登记

内勤对本处室纸质文件流转情况进行登记记录。

●纸质文件归还登记

纸质文件在处室内流转结束后，内勤提交任务返回机要人员，并在机要处进行归还登记。

●委领导流转登记

委领导流转记录由机要人员登记。

●纸质文件流转跟踪

机要可以通过管理界面全程跟踪纸质文件的流转情况。

7.5.2.7超期文件催办

●本处室超期文件一览

新增本处室超期文件页面，内勤和处领导可以对超期办理的文件进行督办核实。

●个人超期文件一览

系统为个人提供超期文件一览表功能，用户可以在此页面查看本人的超期文件。

●文件督办催办

针对超期、即将超期未办理文件系统提供相关短信督办催办功能。

提供手动催办功能。

7.5.2.8会前反馈管理

●会议参会人员反馈

为各处室提供参会人员反馈功能。

●会议通知单调整

为配合会议通知优化工作，对会议通知单功能以及展示进行调整。

●与一周安排关联

为会议管理员提供会议通知与单位日程关联功能。

●会议通知提醒

系统提供自动短信提醒功能。

7.5.2.9主要领导会后情况跟踪

●主要领导会后情况跟踪流程

新建“主要领导会后情况跟踪”流程，针对委会议管理员启动的主要领导会后情况跟踪流程系统会判断流程启动的拟办人，根据不同角色的拟办人进行不同的流转。

●自动关联

系统会将同一个会议的“会议通知单”与“主要领导会后情况跟踪单”做关联关系。

●主要领导会后情况跟踪填写通知

会议结束后系统自动发送超期提醒给内勤，提醒提交会后反馈，保障闭环管理。

7.5.2.10信息系统管理

●信息系统登记

用户可以在这里对委内所管理的系统信息进行登记。

●信息系统备案确认

对登记的系统信息进行确认。

提供系统信息修改调整功能。

●信息系统情况一览

提供信息系统列表展示功能。

提供查询、筛选功能。

提供列表导出功能。

提供系统内容维护功能。

●系统生命周期管理

提供信息系统生命周期规划化管理功能，包括：

系统变更审核

下线评估与审批

生命周期档案管理

●统计分析

提供系统信息的统计分析功能。

提供导出功能。

●安全审计

提供日志记录、日志查看功能。

7.5.2.11日常事务管理

●账号申请/变更

提供账号申请变更流程的申请、待办、一览表等功能。

●网站/信息公开发布

提供网站/信息公开发布流程的申请、待办、一览表等功能。

●权限变更

提供权限变更流程的申请、待办、一览表等功能。

●设备领用

提供设备领用流程的申请、待办、一览表等功能。

●退库登记

提供退库登记流程的申请、待办、一览表等功能。

7.5.3人事信息管理系统

7.5.3.1人事信息总览

提供委人员信息总体的统计汇总功能，支持下探查询查看功能。

首页提供委人员信息总体的统计汇总功能，支持下探查询查看功能。

7.5.3.2机构信息管理

●委机构管理

提供建交委组织机构的新增、修改、删除功能。包含组织的机构信息，如：核定数、班子领导职数（正职）、班子领导职数（副职）、内设机构、正副职个数。

●委属单位机构管理

为委属单位提供本单位的部门管理功能，包含新增、修改、删除功能。

7.5.3.3任免表智能著录

●文档上传与预处理

提供任免表文档上传与处理功能，支持doc，pdf格式文档上传。

●字段智能识别与校验

根据上传文档对各人员信息进行识别与校验。

●数据复核

为用户提供复核数据界面与功能。

●数据著录与存储

提供人员信息著录与保存功能，并提供记录存储。

7.5.3.4组织机构图管理

●组织机构图维护

提供组织机构图维护管理功能，包含组织机构图的新增、修改、删除等。

●组织结构图查看导出

提供组织机构图查看、筛选功能。

提供组织机构图导出功能。

7.5.3.5人员信息管理

●人员信息管理

提供人员基本信息新增、修改、删除功能，提供人员表格基本信息展示功能。

●审批表导出

提供根据人员导出审批表功能，审批表导出分为PDF与word格式。

●委属单位人员信息管理

为委属单位提供定时维护人员信息功能，提供定时维护，指定维护白名单等功能。

7.5.3.6人事信息统计查询

●人事信息查询

提供人员基本信息查询功能。

●人事信息多条件筛选

提供多条件组合查询：支持同时设置多个查询条件，提供查询导出功能。

●人事数据统计

提供人员信息各类结构统计功能，并提供图表展示功能。

7.5.3.7数据迁移

对委原有人员信息提供数据迁移支持。

7.5.4数字档案管理系统

7.5.4.1 办公自动化系统电子文件归档（文书）

●发文流程改造

为配合电子归档改造，需要对委发文流程进行修改完善。

●表单要素改造

发文表单需要对文件的归档要素进行补充，提供节点控制。

●电子签章对接-接口对接/整合

提供电子签章接口对接，电子签章整合，签章文档保存。

●电子签章对接-签章文档保存/查看

对签章后的文件进行保存，通过权限控制可以查看签章文件的用户。

●归档数据推送

流程结束以后，系统会自动将文件的内容进行整合，通过接口推送到“电子归档”模块中。

7.5.4.2 业务系统电子文件归档（燃气事项）

●待归档文件管理

业务档案办结后可自动归集到该模块。需要归档的文件可以在这里进行归档元素的补充。

●已移交文件管理

显示已推送至委内档案管理人员但尚未移交区档案局的档案数据，支持撤销修改

●退回修改文件管理

委内档案管理人员审核不通过的文件自动标记为 “退回修改”，可以在这里进行修改调整。

●不予归档文件管理

对经判定无需归档的事项资料，单独存储于 “不予归档” 模块

●归档查询统计

提供多维度检索条件查询，支持模糊查询与组合筛选。提供导出功能。

●业务档案文件电子化

提供电子文件自动捕获、文件标准化功能。

●自动归档转换

系统将自动对业务档案要素进行归类整理，打包成符合归档要求的数据格式。

7.5.4.3 委统一电子档案分类管理

●归档审核

为各类型档案提供单独的归档文件审核页面。

●待移交归档

为各类型档案提供单独的待移交档案页面。

●在线移交

为各类型档案提供单独的档案在线移交档案功能。

●已移交档案

为各类型档案提供单独的归档文件审核页面。

●档案文件管理

为各类型档案提供单独的归档文件审核页面。

●不移交档案管理

为各类型不移交档案提供单独管理维护功能。

●授权访问

提供查看授权操作功能，可按类型与角色进行授权。

●查询统计

有权限的用户可以对归档文件进行查询、统计功能。

7.5.4.4 委档案四性检测整合服务

●档案材料封装

提供档案资料打包封装功能。

●四性检测接口调用

与区四性检测接口进行对接，并与委系统形成做好整合。

●档案退回修改

提供档案退回修改功能，根据不同类型档案分类退回，并提供相应退回说明。

7.5.4.5 批量归档服务

●归档文件批量封装

提供待移交档案批量封装功能。

●归档清单

系统自动形成归档清单，并进行保存，提供查看功能。

根据需要与电子签章接口整合。

●移交审核

用户可以根据需要对归档文件发起推送前审核操作。

7.5.4.6 在线归档服务

●移交文件固化封装

根据区电子档案室要求，对各类归档文件进行固化封装。

●档案在线归档

调用区档案局归档文件线上移交接口对档案进行批量移交。

●归档日志

系统对移交操作各项内容进行日志记录，包括操作人，操作时间，移交档案目录等，便于日后审计。

7.5.4.7 归档统计

●综合统计功能

提供归档基础统计功能。

●可视化展示功能

提供统计数据可视化展示功能。

●明细数据管理

提供统计清单展示，数据下钻查看功能。

●数据导出服务

根据用户需要提供相关统计数据导出功能。

导出需记录相关的导出日志。

7.5.5密码应用适配模块

用户身份认证模块开发

数据安全传输模块开发

信息访问控制模块开发

密码签名模块开发

用户访问控制信息签名验签模块开发

数据加密模块开发

重要数据签名验签模块开发

7.6人员及设备要求

在项目实施的阶段，成交供应商需确保至少有13名专业人员进驻采购人现场进行设计、开发、系统部署、调试、试运行和验收等整体实施工作。响应文件中有项目团队中所有人员名单、岗位分工、工作经历和与本项目所涉功能或应用相类似案例的工作经验，有相关类似工作经验，不超过法定退休年龄，承诺不兼职本项目以外的其他项目工作，驻场开发），同时进驻时间。未经采购人认可，不得随意调整人员。

7.6.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有高级计算机与信息技术应用专业职称或计算机技术与软件专业技术资格证书资格证书(如有)，具有10年以上相关类似工作经验，具有工程师中级职称及以上的资质证书（如有），不超过法定退休年龄，不兼职本项目以外的其他项目工作。 | 拟派人员应为供应商单位的正式员工，截止投标日前12个月内,提供依法缴纳社保的有效证明。 |
| 2 | 客户经理 | 1 | 负责与业务部门之间问题沟通交流，有5年以上相关类似工作经验，本科及以上学历。 |  |
| 3 | 软件开发 | 8 | 具有中高级计算机与信息技术应用专业职称或计算机技术与软件专业技术资格证书（如有）。有5年以上相关类似工作经验，不超过法定退休年龄，不兼职本项目以外的其他项目工作。 |  |
| 4 | 驻场运维人员 | 3 | 网络与信息安全管理员证书，有2年以上相关类似工作经验，至少3人驻场运维一年。 |  |
|  | 合计 | 13 |  |  |

### 7.7质量标准及验收要求

### 7.7.1质量标准

### 7.7.1.1 成交供应商所交付软件系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。软件开发质量标准按照国家标准、招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

### 7.7.1.2 成交供应商所交付的软件系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

### 7.7.1.3在软件开发启动之前，成交供应商应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。

### 7.7.1.4 本项目应适配国产主流服务器、操作系统、数据库、中间件，以集约化建设为原则，对接浦东新区政务云平台，完成并满足信息安全设备技术要求、应用软件功能要求、硬件资源技术要求。

### 7.7.1.5 成交供应商所交付的信息系统还应取得第三方安全测评报告、软件测试报告及密码应用测评报告，第三方安全测评、软件测试机构及密码测评机构由采购人指定，第三方安全测评、软件测试费用和密码测评费用由采购人另行支付。

### 7.7.2 验收要求

### 7.7.2.1验收标准：本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合采购文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

### 7.7.2.2软件开发完成并达到规定要求后，成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期，由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试，所有系统功能模块符合要求，以确认本项目软件能够正常运行，并初步达到符合采购文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

### 7.7.2.3 软件系统达到验收条件后由成交供应商提出验收申请，采购人根据成交供应商提交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供软件文档（包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《数据字典》、《系统部署文档》）以及可安装的程序运行文件），软件文档部分的验收通过后，即视为初验通过。

### 7.7.2.4 验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间，初验遗留问题已解决，成交供应商确认系统具备正常运行条件，即通知采购人系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试时即终验完毕，采购人向成交供应商签发终验报告。

### 7.7.2.5成交供应商应按照采购文件、响应文件及其附件所约定的内容进行交付，如约定采购人可以使用和拥有本开发软件源代码，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

### 7.7.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

### 7.7.2.7如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，直至系统完全符合验收标准。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

### 7.7.2.8如果由于采购人原因，导致系统在验收期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

### 7.7.2.9 如采购人同意本项目验收交付，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定目标的系统软件开发的需求、任务和功能。

### 7.7.2.10如本项目连续3次终验未获通过，采购人有权取消合同，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 7.7.2.11自系统验收通过之日计算质量保质期，采购人享有成交供应商（90）天的系统试运行现场驻场服务期。该期间，成交供应商应提供采购人现场技术支持服务以应用解决系统运行期间可能出现的各类问题和进一步提供与完善软件运行水平。

### 7.7.2.12项目验收后成交供应商还应向采购人移交除本章节第7.7.2.3款外软件开发过程中形成的其他文档资料。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

成交供应商在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在响应文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由成交供应商自行承担。成交供应商在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由成交供应商自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.2 项目售后服务要求

9.2.1软件运行保证

在成交供应商驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供7日*24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下三种服务方式进行技术支持：

9.2.1.1 电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

9.2.1.2 远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

9.2.1.3 现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

9.2.2 软件维护要求

9.2.2.1 质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

9.2.2.2 当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于严重故障，成交供应商立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，成交供应商委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

9.2.2.3 成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

9.2.3 软件系统的培训要求

9.2.3.1 成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

9.2.3.2 成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

9.2.3.3 培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

9.2.4质保要求

9.2.4.1 质保期内

（1）软件开发质量保证运维期为自项目验收之日起壹年。质量保证期工作内容要求按照合同文件规定执行。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。

（2）质保期服务：在质保期内成交供应商为招标人免费提供正常使用情况下的调试、维修或更换所有的故障模块，免费修复设计、生产安装中的缺陷，免费提供软件缺陷修复和软硬件升级等服务。

（3）响应服务：投标人应有完善的服务体系。在试运行期间提供现场服务。质保期内，提供 7*24 小时全天候技术支持响应服务；在发生故障的情况下，承诺在 2 小时内响应并线上解决问题，需现场解决的 36 小时内赶到故障现场，并 72 小时内排除故障。

（4）无推诿服务：投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使整体系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人和其他相关供应商，使系统尽快恢复正常。针对本项目所涉及的场所及相关设施，除不可抗力之外，供应商自身原因或供应商与其他相关供应商之间的纠纷问题，不能影响到本项目的日常运行管理。

9.2.4.2 质保期外

免费质保期满后，按区数字化项目运维管理的有关规定，由采购人申请年度运维经费。

### 10所有权和使用权要求

13.1供应商提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经供应商书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

10.2供应商保证对其交付的软件系统享有合法的权利，并且就交付的软件系统不做任何的权利保留。

10.3供应商需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

10.4成交供应商人应向采购人提供包括源代码和目标代码在内的全部程序。

10.5 除开发者身份权外，项目的软件著作权的其他全部权益属于采购人。此权利担保规定的效力不受所签合同有效期的限制。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、系统调试及试运行、验收、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

### 14其他

### 无

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18支持监狱企业发展

### 18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。