# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

北蔡镇域范围公益林综合养护，现状况良好。

2.2 项目磋商范围及内容

对北蔡镇区域内现有林地约885499.90㎡的林地进行日常养护工作，以更好地服务社会，确保环境卫生全面、稳步提高，苗木安全可靠等。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下保持苗木良好生长。

成交供应商负有对养护维修及运行管理承包工作区域内不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化等的保护责任，供应商在投标报价时应考虑由此而可能发生的费用，并计入相应的报价。

2.3 本项目服务期限：本项目服务期限为12个月，暂定2026年9月3日至2027年9月2日，具体以合同签订为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以 包工、包料、包施工、包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，供应商的成交单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

5.2 支付方式

每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

1、《上海市绿化条例》（最新2019年1月1日修订实施)）

2、《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

3、《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

4、《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ08-2105-2022）

5、《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

6、《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

7、《立体绿化技术标准》（DG/TJ 08-75-2022）

8、《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025）

9、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

10、《浦东新区公益林市场化养护管理考核办法》

11、《绿化市容专用轮式电动作业机具安全技术规范》（DB31/T923-2015）

12、《上海市建设工程文明施工管理规定》

13、《上海市建设工程文明施工标准》

14、《中华人民共和国突发事件应对法》

15、《中华人民共和国安全生产法》

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 工作目标与总体要求

7.2 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）

| 序号 | 地块明细 | 数量（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西中路19#片林 | 603 |  |
| 2 | 17年接收北蔡镇西中路高压走廓下环境整治20#地块(纬四路五星村顾家宅北侧) | 4506 |  |
| 3 | 西中路16#片林 | 1986 |  |
| 4 | 北蔡镇西中路高压廊下6#地块 | 2324 |  |
| 5 | 北蔡镇西中路高压廊下2#地块 | 4856 |  |
| 6 | 西中路13#地块 | 1219 |  |
| 7 | 西中路15#片林 | 2580 |  |
| 8 | 西中路高压走廊绿地（B、C、E、F、G块） | 51152 |  |
| 9 | 北蔡镇西中路高压线廊下环境整治绿化工程10#块 （西中路西朱家浜南侧） | 3180 |  |
| 10 | 北蔡镇西中路高压廊下5#地块 | 1912.41 |  |
| 11 | 中环及罗山路21#地 | 2433 |  |
| 12 | 北蔡镇西中路高压廊下1#地块 | 2634 |  |
| 13 | 西中路17#片林 | 2260 |  |
| 14 | 西中路18#片林 | 1944 |  |
| 15 | 北蔡镇西中路高压廊下4#地块 | 393 |  |
| 16 | 北蔡镇西中路高压廊下8#地块 | 3187 |  |
| 17 | 北蔡镇西中路高压廊下3#地块 | 1727 |  |
| 18 | 北蔡镇西中路高压廊下7#地块 | 5811 |  |
| 19 | 西中路高青路西北侧片林 | 2890 |  |
| 20 | 北蔡镇2016年环境综合整治补绿项目7#块（中心路高科西路北侧） | 3089 |  |
| 21 | 联勤中环线大寨河西侧片林绿地 | 4730 |  |
| 22 | 北蔡中环沿线五星、一六区域综合整治完善项目锦绣路绿廊河东南侧地块 | 25722 |  |
| 23 | 锦绣路3#、4#地块 | 9598 |  |
| 24 | 南新村片林绿化(钟家宅周圈范围、之前11块调整后9块） | 36775.7 |  |
| 25 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程6# | 2641 |  |
| 26 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程7# | 4090 |  |
| 27 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程8# | 18759 |  |
| 28 | 锦绣路（近中环路）两侧地块绿化工程9# | 3989 |  |
| 29 | 西中路高压线廊下环境整治绿化工程（9#-12#地块） | 10003 |  |
| 30 | 2017年公益林建设工程 | 22733 |  |
| 31 | 2019年新建公益林项目S6地块 | 3851 |  |
| 32 | 2019年新建公益林项目S12地块 | 9733.33 |  |
| 33 | 2020年新建公益林一六-3 | 47688.56 |  |
| 34 | 2020年新建公益林一六-4 | 1933.14 |  |
| 35 | 2020年新建公益林一六-6 | 1579.84 |  |
| 36 | 2020年新建公益林一六-1 | 7985.87 |  |
| 37 | 2020年新建公益林卫行-2、一六-5 | 5912.74 |  |
| 38 | 2020年新建公益林卫行-1 | 18184.85 |  |
| 39 | 2020年新建公益林卫行-3 | 6612.67 |  |
| 40 | 2020年新建公益林一六-8 | 2006.47 |  |
| 41 | 2020年新建公益林卫行-4、一六-7、9 | 48735.13 |  |
| 42 | 2020年新建公益林卫行-6 | 1506.52 |  |
| 43 | 2020年新建公益林一六-14 | 2439.76 |  |
| 44 | 2020年新建公益林一六-12 | 3959.60 |  |
| 45 | 2020年新建公益林一六-13 | 2206.45 |  |
| 46 | 2020年新建公益林一六-11 | 2933.04 |  |
| 47 | 2020年新建公益林一六-10 | 2713.06 |  |
| 48 | 2020年新建公益林一六-21 | 1593.17 |  |
| 49 | 2020年新建公益林一六-20 | 2313.10 |  |
| 50 | 2020年新建公益林一六-17 | 2906.38 |  |
| 51 | 2020年新建公益林一六-19 | 1199.88 |  |
| 52 | 2020年新建公益林卫行-5 | 3499.65 |  |
| 53 | 2020年新建公益林卫行-8 | 5526.11 |  |
| 54 | 2020年新建公益林卫行-7 | 2713.06 |  |
| 55 | 2020年新建公益林杨桥-2 | 4939.51 |  |
| 56 | 2020年新建公益林杨桥-1 | 15798.42 |  |
| 57 | 2020年新建公益林杨桥-3-1 | 5612.77 |  |
| 58 | 2020年新建公益林杨桥-4 | 1433.19 |  |
| 59 | 2020年新建公益林杨桥-3-2 | 13665.30 |  |
| 60 | 2020年新建公益林联勤-2 | 9892.34 |  |
| 61 | 2020年新建公益林联勤-1 | 24250.91 |  |
| 62 | 2020年新建公益林御桥-1 | 4739.53 |  |
| 63 | 2020年新建公益林御桥-2 | 6126.05 |  |
| 64 | 2020年新建公益林御桥-3 | 11756.97 |  |
| 65 | 2020年新建公益林五星-1 | 49968.34 |  |
| 66 | 2020年新建公益林五星-8 | 8439.16 |  |
| 67 | 2020年新建公益林五星-7 | 1199.88 |  |
| 68 | 2020年新建公益林五星-9 | 7245.94 |  |
| 69 | 2020年新建公益林五星-3 | 9272.41 |  |
| 70 | 2020年新建公益林联勤-3 | 22717.73 |  |
| 71 | 2020年新建公益林五星-4 | 10545.61 |  |
| 72 | 2020年新建公益林五星-6 | 3106.36 |  |
| 73 | 2020年新建公益林五星-5-1 | 2993.03 |  |
| 74 | 2020年新建公益林五星-5-2 | 1653.17 |  |
| 75 | 2020年新建公益林一六-18、卫行-9 | 18564.81 |  |
| 76 | 2020年新建公益林卫行-10-1 | 4052.93 |  |
| 77 | 2020年新建公益林中界-3 | 1386.53 |  |
| 78 | 2020年新建公益林五星-2 | 8599.14 |  |
| 79 | 2020年新建公益林一六-2 | 1139.89 |  |
| 80 | 2020年新建公益林一六-16 | 1019.90 |  |
| 81 | 2020年新建公益林一六-15 | 3922.53 |  |
| 82 | 2020年新建公益林一六-22 | 2593.07 |  |
| 83 | 2020年新建公益林卫行-10-2 | 2646.40 |  |
| 84 | 2020年新建公益林卫行-11 | 5999.40 |  |
| 85 | 沈家队1号绿地 | 18866 |  |
| 86 | 沈家队2号绿地 | 55866 |  |
| 87 | 油车队绿地 | 21466.1 |  |
| 88 | 船舫队1号绿地 | 1799.9 |  |
| 89 | 船舫队2号绿地 | 3733.2 |  |
| 90 | 朱家队1号绿地 | 9799.9 |  |
| 91 | 朱家队2号绿地 | 24466.1 |  |
| 92 | 大寨河西立新河西北侧片林（含大寨河钱家浜西北侧） | 14903 |  |
| 93 | 中心河汤基港东北侧 | 400 |  |
| 94 | 御桥路大浦港东南侧 | 472 |  |
| 95 | 卫行西路卫行家宴西侧 | 791 |  |
| 96 | 大浦港新桥东北侧 | 369 |  |
| 97 | 一六村赵家队南赵家宅东侧 | 1950 |  |
| 98 | 高青路西中路东侧（22年公益林） | 3250 |  |
| 99 | 五星路莲荣路公交站北入口东南侧 | 1447 |  |
| 100 | 中心河御桥路西北侧林带、康意路临御路西南侧老柳树林、联勤村道西立新河东南侧片林、联勤村道钱家浜西侧片林 | 31179 |  |
|  | 总计 | 885499.90 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

### 7.3养护工作内容与质量要求

### 7.3.1总则

### 成交供应商须对合同条款中绿化进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据实际状况制定养护计划。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持绿化处于良好的技术状态，实现绿化安全良好、规范齐全、运行状况良好。

### 7.3.2林地养护作业要求

### (一)林地管理

### 1、杂草控制。林地内恶性杂草及时清楚，一般杂草控制高度在30CM以下，严禁使用化学除草剂。

### 2、林地保洁。及时清理林地内垃圾、枯枝、堆放物和林地水域漂浮物，保持林地整洁、水域清洁。

### 3、沟渠清理与排灌。做好沟渠清淤、边坡整理工作，确保林地内排水畅通。

### 4、林地冬翻。对造林年限5年以内的林地，5年内冬翻一次，翻耕深度20CM以上，对林木生长不良的地块，结合冬翻施有机肥。

### (二)林木管理

### 1、树木修枝与补植。剪除林地内枯死枝、断折枝及影响道路通行或景观效果的枝条；及时挖除死亡苗木和断桩，并及时补种；林地内林窗适时补种。

### 2、树木涂白。对主要道路两侧通道林，及林内主要景观道路旁进行涂白，涂白高度1.0-1.2米。

### (三)病虫害防治

### 采用药剂或人工防治方法防治林地内常发性病虫害，积极配合区内主管部门做好检疫性、大规模、突发性等病虫害的发现上报和预警防治工作。

### (四)专项管理

### 1、林地巡查。按要求做好日常巡查和专项巡查工作，填写巡查日志；发现林地乱搭建、乱种植及张网捕鸟等情况及时制止和清理；发现非法占林、毁林情况及时上报林业管理部门。

### 2、防灾减灾。台风季节前，根据实际情况对林木采取培土、加固等防护措施；台风过后，及时排除林地积水，扶正风倒木，剪修风折枝；森林防火期内，及时清除林下可燃物。

### 3、设施维护。做好林地隔离网、道路、警示宣传牌、泵房设备日常维护。林地内各类设施的大、中修改造，另申请专项资金实施。

### 7.3.3工作时间安排

### 每周工作时间不少于40小时，具体工作岗位及工作时间由采购人及成交供应商根据实际情况灵活调配。

### 7.4项目管理要求

### 7.4.1成交供应商的养护方案、技术措施、施工程序等，必须符合相关质量、环境体系（ISO9001:2000和ISO14001:2004）文件的要求。

### 7.4.2成交供应商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的监督管理。

### 7.5材料及设备配备要求

### 7.5.1 本项目所有材料由成交供应商自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

### 7.5.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

### 7.5.3 供应商在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

### 7.5.4 为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件。

### 7.6养护频率及标准

| ### 项目 | ### 保养内容 | ### 保养周期 | ### 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 日常巡视检查 | ### 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | ### 1次/天 | ### 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| ### 绿化修剪 | ### 乔木 | ### 1次/年 | ### 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| ### 绿化修剪剥芽 | ### 花灌木 | ### 2次/年 | ### 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | ### 地被修剪 | ### 按实际 | ### 生长旺盛期半月一次 |
|  | ### 乔木剥芽 | ### 2次/年 | ### 无明显萌蘖 |
| ### 病虫防治 | ### 预防和防治病虫害 | ### 3次/年 | ### 无明显病虫害 |
| ### 浇水 | ### 植物浇水 | ### 随时 | ### 保证树木生长需要 |
| ### 施肥 | ### 施肥 | ### 1次/年 | ### 花灌木花后增施一次 |
| ### 除草 | ### 除草 | ### 随时 | ### 草高不得超过30厘米 |
| ### 扶正 | ### 扶正 | ### 随时 | ### 及时对倾倒树木扶正 |
| ### 冬季翻土 | ### 冬季翻土 | ### 1次/年 | ### 每年冬季进行翻土 |
| ### 树木刷白 | ### 乔木刷白 | ### 1次/年 | ### 每年12月份进行 |
| ### 林地普查 | ### 林地普查 | ### 1次/年 | ### 乔灌木进行普查 |

### 7.7人员及设备要求

### 7.7.1 人员要求

### 7.7.1.1 供应商拟派的项目经理及专业技术、管理人员实际以养护专业要求为准，且是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

### 7.7.1.2供应商单位至少配备一名具有多年引种工作经验和园林管理养护经验的工程师，要求有良好的管理协调及沟通能力，并具备处理公共安全事件类似基本的经验及能力。人员的配置数量可在全面响应文件要求的基础上，根据供应商的理解，自行配置。

### 7.7.1.3服务人员具备在岗位相应的工作能力。

### 7.7.1.4了解和掌握管养范围内植物的生长习性和养护操作技术。

### 7.7.1.5养护服务人员需保证本市劳动力人数不少于总用工数的50%。

### 7.7.1.6遵守法律、法规、政策和规章制度，无违法犯罪记录。吃苦耐劳、作风严谨，无不良记录及不良嗜好；

### 7.7.1.7政治合格、品行良好、责任心强，真心希望从事公益事业、热心协助网格化管理；

### 7.7.1.8身体健康，无残疾、无传染性疾病；

### 7.7.2管理人员配备要求

### 供应商应配备6名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| ### 岗位 | ### 专业要求 | ### 本专业工作年限要求 | ### 职称或资格要求 | ### 数量要求 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 项目负责人 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 绿化工程师 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |
| ### 专业管理员 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 绿化工程师 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |
| ### 绿化质量员 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 绿化质量员 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |
| ### 绿化材料员 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 绿化材料员 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |
| ### 安全员 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 安全员 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |
| ### 资料员 | ### 绿化 | ### 具备相关工作经验 | ### 资料员 | ### 1名 | ### 若有请提供职称证书复印件 |

### 备注：1、表中人员，供应商提供在职证明材料。格式自拟；

### 2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。

### 7.7.3 技术作业工人配备要求

### 根据各标段设施量，供应商需配备一定数量的一线养护作业工人，从事林地养护巡视等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| ### 岗位 | ### 年龄要求 | ### 专业要求 | ### 职称或资格要求 | ### 本专业工作年限要求 | ### 数量要求 | ### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 林地养护工 | ### 60周岁以下 | ### / | ### / | ### / | ### 40名 | ### 工作日8小时工作制 |

### 备注：表中一线劳动力供应商可承诺在成交后一个月内配置到位，并在项目实施期间依法缴纳社保。

### 7.7.4 设备要求

### 本项目所有材料、设备由成交供应商自行解决，相关费用包含在磋商报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护(运行)技术规程、规范要求。

### 7.7.4.1本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

### 7.7.4.2供应商在磋商时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

### 7.7.4.3为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，成交供应商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。

### 7.7.4.4本项目中设备材料要求(但不仅限于)详见下表。

### 设备材料配备一览表

| ### 设备名称 | ### 数量要求 | ### 备注 |
| --- | --- | --- |
| ### 巡视车 | ### 1 |  |
| ### 洒水车 | ### 1 |  |
| ### 卡车 | ### 2 |  |
| ### 药水车 | ### 1 |  |
| ### 发电机 | ### 2 |  |
| ### 水泵 | ### 5 |  |
| ### 绿篱修剪机 | ### 2 |  |
| ### 高枝修剪机 | ### 1 |  |
| ### 应急设备及物资 | ### 自行配置 |  |

### 备注：(1)上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

### (2)上表中的机械，供应商应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。成交后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明(如购买发票、租赁合同等原件及复印件)，否则采购人有权不签订合同。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.2 项目考核办法

9.2.1评分标准

考核总分采用100分制，考核总分合格分为85分。

9.2.2考核方式

9.2.2.1日常巡检：镇城运中心负责每周不少于3次日常巡检工作，每两月对全镇设施全覆盖巡检。对发现的问题，以整改单形式告知养护单位，并要求在规定的时间内反馈整改结果，整改不及时的将在下月的月度考核中视情况予以扣分。

9.2.2.2月度考核：镇城运中心每月对镇域范围内公益林进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查路段，原则上各标段车行检查不少于5个路段（约1000米），步行检查不少于2个路段（约500米），林地不少于5000平方米。月度考核为上月16日至当月15日为一个月度考核周期，应于每月16日前完成。

9.2.2.3区季度考核：区林业站每季度对街镇范围内的公益林进行养护质量考核，每次考核随机抽取检查点位。其考核分值纳入当月镇考核评分内容。

9.2.3举牌机制

9.2.3.1黄牌警告机制

9.2.3.1.1月度养护考核总分达不到合格分（85分），对相应养护标段予以黄牌警告。

9.2.3.1.2养护作业单位须配备合同约定的机械设备，不得出现跨标段作业和机械设备缺少现象，发现一次予以黄牌警告，并暂扣该标段月度相应养护经费的2%。

9.2.3.1.3养护作业单位须配备合同约定的项目核心管理人员和技术人员，发现缺少的，予以黄牌警告。

9.2.3.1.4养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

9.2.3.2红牌退出机制

发生以下四种情况之一的，给予红牌，并报请镇党委政府启动退出程序。

9.2.3.2.1养护标段年度内三次被黄牌警告，给予红牌。

9.2.3.2.2一线养护作业工人工资不得低于上海市最低工资标准1.2倍，不得拖欠工人工资，一经发现，直接给予红牌。

9.2.3.2.2由于公司管理问题，发生治安、群访等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌。

9.2.3.2.3重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌。

9.2.4补位机制

9.2.4.1启动退出机制后的标段，在新的中标养护企业未确定期间，由镇相对应的职能部门指定养护企业对该标段进行代养护直至下一次招标完成后移交至中标企业。

本办法自发布之日起实施。

| 北蔡镇公益林养护考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护单位： 本月抽查小班号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 分值 | 单项扣分 |
| 1 | 一票否决项 | 重大森林火灾事故 |  |  |  |
| 2 |  | 重大人员伤亡事故 |  |  |  |
| 3 |  | 其他重大安全生产事故 |  |  |  |
| 4 | 林地保存 （10分） | 发现违法侵占林地事件且未及时上报镇林业站﹥10㎡ |  | 10 |  |
| 5 | 安全生产隐患 （10分） | 存在防火隐患 |  | 5 |  |
| 6 |  | 存在其他安全隐患 |  | 5 |  |
| 7 | 林业有害生物防治 （5分） | 瞒报不报检疫性病虫害 | 检疫性病虫害防控不到位 | 3 |  |
| 8 |  |  | 其他有害生物虽采取防治措施，危害面积在20%以上 | 2 |  |
| 9 | 林地管护 （45分） | 林地未及时清理断枝、枯枝、死树、堆放物 |  | 5 |  |
| 10 |  | 林地内存在垃圾、淤泥 |  | 5 |  |
| 11 |  | 林地内乱搭建 |  | 5 |  |
| 12 |  | 恶性杂草及藤本植物 |  | 10 |  |
| 13 |  | 有30cm以上杂草 |  | 5 |  |
| 14 |  | 使用化学除草剂 |  | 5 |  |
| 15 |  | 套种其他农作物 |  | 5 |  |
| 16 |  | 林地内张网捕鸟 |  | 5 |  |
| 17 | 林木生长 （15分） | 林地内有明显林窗空秃 ﹥5㎡且﹤20㎡ |  | 5 |  |
| 18 |  | 郁闭度﹥0.6，或者郁闭度﹤0.2 |  | 5 |  |
| 19 |  | 未及时修剪或抹芽 |  | 2 |  |
| 20 |  | 未及时松绑或加固支撑 |  | 3 |  |
| 21 | 基础设施及环境 （5分） | 未清理沟渠、排水不畅 |  | 2 |  |
| 22 |  | 警示标牌 |  | 2 |  |
| 23 |  | 基础设施维护 |  | 1 |  |
| 24 | 日常工作 （10分） | 无巡查日志或日志不规范或弄虚造假 |  | 5 |  |
| 25 |  | 问题整改完成情况 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |

### 9.3 内业资料编制管理要求

按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向采购人报告；当采购人需要时，中标单位须无条件地及时提供。若本合同期满，双方不再续约，中标单位须将档案资料全部移交给采购人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

### 9.4经费管理办法

9.4.1每月考核与当月养护经费挂钩，考核办法依据具体养护质量进行，采用镇月度考核和区季度考核相结合的办法，综合确定考核评分结果，作为计量支付的依据。每月按考核标准支付80%养护款，其余20%作为月度考核经费，于年度考核结束后一并结算。

由镇城运中心核发养护经费，考核总分在100—95分区间为优秀，按时整改完成后则不扣除当月考核费；考核总分在94-90分区间为良好，每分占比为养护经费的0.5%；考核总分在89—85分区间为合格，每分占比为养护经费的1%；考核总分低于85分为不合格，扣除当月考核经费，并报送镇相关领导。

9.4.2考核暂扣养护经费归还财政。

9.5 现场组织

9.5.1供应商须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

9.5.2供应商须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

9.5.3供应商须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

### 10养护作业用房配备要求

成交供应商应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2本设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为竞争性磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，成交供应商的成交单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

11.3.3采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场。供应商不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为采购文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整供应商所报的日常养护维修及运行管理费用。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。供应商用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与磋商总价之中。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在一年合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。

12.4 供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

13.4.3 磋商报价中缩减设施量清单中工作量的。

### 14其他

### 无

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18支持监狱企业发展

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。