## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称  浦东司法局法律科技一体化平台建设项目

### 3项目地点  上海市浦东新区，采购人指定地点。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为应对司法行政领域案件压力大、服务资源不均等痛点，浦东新区积极落实市委、市政府关于法律科技应用的部署要求，对照《浦东新区贯彻落实〈关于推动上海法律科技应用和发展的工作方案〉实施方案（2025—2027年）》和《浦东新区深化政务大模型应用工作方案》要求。区司法局依托大数据、人工智能等技术，开展法律科技一体化平台建设，打通现有业务系统，推动法律法规、政策文件等资源转化为可复用的数据资源，重点提升规范性文件审核效率、完善公共法律服务渠道、构建系统化知识关联框架，推动司法行政工作提质增效与模式变革。

4.2 项目招标范围及内容

本项目主要建设内容包括：

一、统一门户：整合现有司法业务应用，为区司法局及下属单位工作人员提供服务导航、智能引导、用户反馈及个性化服务。

二、司法行政数字人系统：构建智能问答、普法、智能分析、形象生成、语音交互等智能化功能，满足业务灵活扩展与数据安全保障要求。

三、文件智能审核：构建规范性文件准入判断、合法性审查、备案审查、评估清理审核等智能化功能。

四、司法行政大数据中心：以平台能力整合各类司法信息资源，构建法律法规库、复议案件库、执法案件库、规范性文件库、法律案例知识库、法律宣传信息库，为决策提供数据支撑。

五、硬件购置：采购5台数智人一体机。

六、成品软件购置：采购配套的操作系统、中间件、数据库等系统软件。

4.3本项目工期为：自合同签订之日后9个月内交付。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔付款-预付款（50%）：在本合同签订且甲方收到乙方出具的发票后30日内，甲方向乙方支付货款；

（2）第二笔付款-交货付款（30%）：甲方收到乙方关于系统初步验收报告、合同规定的有关资料、以及发票（经审核符合要求）后  30 日内，向乙方支付货款，但该付款行为不构成对系统的验收；

（3）第三笔付款-最终验收付款（20%）：甲方收到乙方的验收报告（由甲乙双方及有关部门签署）、合同规定的有关资料（一式二份）以及乙方开具的发票后 30  日内，甲方向乙方支付剩余货款。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户 | 服务展示 | 服务分类与导航 |
| 2 |  |  | 服务详情展示 |
| 3 |  |  | 服务搜索与推荐 |
| 4 |  | 智能引导 | 智能问答与解答 |
| 5 |  |  | 服务流程引导 |
| 6 |  |  | 材料预审与提交指导 |
| 7 |  | 用户反馈 | 服务评价与打分 |
| 8 |  |  | 意见与建议提交 |
| 9 |  |  | 反馈处理与回复 |
| 10 |  | 个性化服务 | 用户行为分析与画像 |
| 11 |  |  | 个性化服务推荐 |
| 12 |  |  | 服务定制与订阅 |
| 13 | 司法行政数字人系统 | 智能问答 | 通用问答交互 |
| 14 |  |  | 法律咨询专用问答交互 |
| 15 |  |  | 公证服务专用问答交互 |
| 16 |  |  | 法律援助专用问答交互 |
| 17 |  |  | 法律宣传专用问答交互 |
| 18 |  |  | ●交互问答智能体 |
| 19 |  |  | 问答大屏端设计 |
| 20 |  |  | 问答移动端设计 |
| 21 |  | 普法 | 法律科普交互 |
| 22 |  |  | ●法律解读智能体 |
| 23 |  |  | 普法大屏端设计 |
| 24 |  |  | 普法移动端设计 |
| 25 |  | 智能分析 | 多维统计交互 |
| 26 |  |  | ●数据洞察智能体 |
| 27 |  |  | 智能分析大屏端设计 |
| 28 |  |  | 智能分析移动端设计 |
| 29 |  | 形象生成 | 2D虚拟形象 |
| 30 |  |  | 3D虚拟形象 |
| 31 |  |  | 神态管理 |
| 32 |  | 语音交互 | 语音合成（TTS） |
| 33 |  |  | 语音识别（ASR） |
| 34 | 文件智能审系统 | 规范性文件准入判断 | 准入判断交互 |
| 35 |  |  | ●准入判断智能体 |
| 36 |  | 合法性审核 | 合法性审核交互 |
| 37 |  |  | ●合法性审查智能体 |
| 38 |  | 备案审查 | 备案审查交互 |
| 39 |  |  | ●备案审查智能体 |
| 40 |  | 评估清理审核 | 评估清理交互 |
| 41 |  |  | ●文件评估清理智能体 |
| 42 | 司法行政大数据中心 | 平台功能 | 数据服务门户 |
| 43 |  |  | 数据目录管理 |
| 44 |  |  | 数据归集管理 |
| 45 |  |  | 数据标准管理 |
| 46 |  |  | ●元数据管理 |
| 47 |  |  | 数据供需管理 |
| 48 |  |  | 数据质量管理 |
| 49 |  |  | 数据安全管理 |
| 50 |  |  | 数据标签管理 |
| 51 |  | 司法行政资源治理 | ●法律法规库 |
| 52 |  |  | ●复议案件库 |
| 53 |  |  | ●执法案件库 |
| 54 |  |  | ●规范性文件库 |
| 55 |  |  | ●法律案例知识库 |
| 56 |  |  | ●法律宣传信息库 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

聚焦于普法宣传、规范性文件审核、行政复议等业务，依托智能技术，构建“高效协同、智能便捷、安全可靠”的司法行政智能化体系，实现“两整合、两提升”的目标，推动浦东新区法治建设迈向新高度。

应用水平提升：在规范性文件审核中实现智能起草、校核、政策关联，落地自动化合规性核验功能，实现法条匹配智能化，提升现有应用水平。

服务能力增强：建成虚拟数字人服务系统，提供专业、个性化的法律解答，创新普法宣传模式，打造沉浸式普法体验，实现材料提交、进度查询、结果反馈智能化。

文件资源整合：构建司法局行政执法数据融合治理平台，实现法律法规、行政复议、执法案例、规范性文件等司法行政数据的融合治理，为司法决策提供科学依据。

业务系统整合：构建统一服务入口，整合法律援助、公证服务、普法宣传等高频业务，开发分类服务导航、拉通系统间流程能力、功能联动能力。

绩效考核指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资控制 | 不超批复金额 |
|  | 社会成本指标 | / | / |
|  | 生态环境成本指标 | / | / |
| 产出指标 | 数量指标 | 用户数（个） | ≥300 |
|  |  | 用户登录次数（次/月） | ≥1000 |
|  |  | 司法行政资源数量（条） | ≥50000 |
|  |  | 业务标签数量（个） | ≥5000 |
|  |  | 机关工作人员用户覆盖率（%） | ≥90 |
|  | 质量指标 | 应用访问响应时间（秒） | ≤5 |
|  |  | 文件内容提取准确率（%） | ≥90 |
|  |  | 模糊查询准确率（%） | ≥90 |
|  |  | 数据重复录入率（%） | ≤10 |
|  |  | 系统功能完整性 | 取得专业第三方软件测试报告 |
|  |  | 系统安全性 | 取得专业第三方安全测评报告、密码应用测评报告 |
|  |  | 年平均故障时间（天） | ≤1 |
|  | 时效指标 | 项目建设工期 | 5个月 |
|  |  | 数据实时同步（秒） | ≤1 |
|  |  | 平均故障修复时间（分钟） | ≤30 |
|  |  | 单份文件解析耗时（秒） | ≤5 |
|  |  | 知识检索响应时间（秒） | ≤3 |
|  |  | CPU忙时平均利用率 | ≥50 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率（数据权限约束下）（%） | ≥90 |
|  |  | 数据时效性达标率（%） | ≥90 |
|  | 社会效益指标 | 核心业务报表电子化率（%） | ≥90 |
|  |  | 数字人接口调用频次（次）） | ≥500 |
|  | 生态效益指标 | / | / |
|  | 可持续影响指标 | / | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度评分 | ≥90 |

9.2.2整体架构概述

浦东司法局法律科技一体化平台建设项目采用自主可控的技术路线，确保系统的安全性、稳定性和可扩展性。

基础层：基于国产服务器、GPU/CPU算力集群，为大规模数据处理和深度学习任务提供算力支持，提供算力资源的监控分析能力。

数据层：采用多样化的数据库和文件系统来满足不同场景下的数据存储需求。支持关系型数据库、关系型数据库、全文检索数据库、图数据库。

支撑层：具备全链路数据处理技术、政务垂直大模型技术、智能体协同服务技术、大模型RAG技术、知识图谱技术、微服务架构组件化设计技术、分布式数据库查询优化技术。

应用层：支持VUE、VUEX、VUE-Router、iVew、Weex等框架；支持负载均衡、流量控制、服务熔断与降级、接口监控、路由代理。

### 10 技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

| 序号 | 子系统名称 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户 | 服务展示 | 服务分类与导航 | 提供服务按类别的分级导航，支持主类别及子分类的层级展示。 |
| 2 |  |  | 服务详情展示 | 展示每项服务的服务内容、办理流程、所需材料及办理时间等信息。 |
| 3 |  |  | 服务搜索与推荐 | 提供关键词智能搜索功能，并根据用户使用历史和偏好进行个性化服务推荐。 |
| 4 |  | 智能引导 | 智能问答与解答 | 基于AI技术，支持用户输入问题获取即时解答或引导至相关服务页面。 |
| 5 |  |  | 服务流程引导 | 在用户办理服务时，逐步引导完成每一步操作。 |
| 6 |  |  | 材料预审与提交指导 | 支持服务申请前的材料上传预审，检查材料完整性与合规性并提供修改建议。 |
| 7 |  | 用户反馈 | 服务评价与打分 | 支持用户对已使用服务进行评价与打分。 |
| 8 |  |  | 意见与建议提交 | 支持用户提交对平台的意见与建议。 |
| 9 |  |  | 反馈处理与回复 | 支持对用户反馈进行及时处理与回复。 |
| 10 |  | 个性化服务 | 用户行为分析与画像 | 通过分析用户行为数据构建用户画像，了解用户需求与偏好。 |
| 11 |  |  | 个性化服务推荐 | 根据用户画像，推荐用户可能感兴趣的服务、常用服务及热门服务。 |
| 12 |  |  | 服务定制与订阅 | 支持用户按自身需求定制服务，并通过订阅功能获取法律资讯、服务更新等信息。 |
| 13 | 司法行政数字人系统 | 智能问答 | 通用问答交互 | 包括开场问候、功能介绍、咨询引导、问题识别、推荐展示、答案生成、告别问候、人工服务提示、对话转接与记录传递等对话功能。 |
| 14 |  |  | 法律咨询专用问答交互 | 包括合同顾问、家庭律师、刑事辩护、劳动权益、知识产权等对话场景。 |
| 15 |  |  | 公证服务专用问答交互 | 包括房产公证、继承公证、合同公证、涉外公证等对话场景。 |
| 16 |  |  | 法律援助专用问答交互 | 包括刑事援助、民事援助、行政援助等对话场景。 |
| 17 |  |  | 法律宣传专用问答交互 | 包括宪法宣传、民法宣传、刑法宣传、青少年普法等对话场景。 |
| 18 |  |  | 交互问答智能体 | 构建交互问答智能体，实现公证咨询、材料查询、费用解答，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用、上下文压缩与提取等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 19 |  |  | 问答大屏端设计 | 包括大屏端的数字人展示区、对话框区域、热门问答推荐区、功能菜单区、用户反馈区、语音输入按钮、文字输入框及表情反馈按钮 |
| 20 |  |  | 问答移动端设计 | 包括移动端的数字人展示区、对话框区域、热门问答推荐区、功能菜单区、用户反馈区、语音输入按钮、文字输入框、表情反馈按钮及转接人工客服按钮。 |
| 21 |  | 普法 | 法律科普交互 | 包括法律讲解主题选择、法律内容检索、法律多模态解读、法律讲解互动、法律案例文字讲解及语音讲解等对话功能。 |
| 22 |  |  | 法律解读智能体 | 构建法律解读智能体，实现法律条文解析、案例匹配、法理讲解、法律咨询应答，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用、上下文压缩与提取等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 23 |  |  | 普法大屏端设计 | 包括大屏端的数字人展示区、主题选择区、内容展示区、互动区、功能菜单区、用户反馈区、主题选择按钮、内容切换按钮、互动按钮、进度条与播放控制及更新提醒图标。 |
| 24 |  |  | 普法移动端设计 | 包括移动端的数字人展示区、主题选择区、内容展示区、互动区、功能菜单区、用户反馈区、主题选择按钮、内容切换按钮、互动按钮、进度条与播放控制及更新提醒图标。 |
| 25 |  | 智能分析 | 多维统计交互 | 包括问答占比统计、问答次数趋势统计、问答占比趋势统计、访问数统计、独立用户数统计、平均对话轮数统计、平均访问时长统计、访问数趋势统计、平均对话轮数趋势统计、平均访问时长趋势统计、热点问题统计、热点问题趋势分析、关键词提取、关键词关联分析、智能分析自动生成报告及数据导出等功能。 |
| 26 |  |  | 数据洞察智能体 | 构建数据洞察智能体，实现问答、访问、热点问题、关键词等数据的智能分析，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用、上下文压缩与提取等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 27 |  |  | 智能分析大屏端设计 | 包括大屏端的导航栏、数据展示区、交互区、功能菜单区、模块切换按钮、数据图表交互、筛选与过滤工具、数据钻取与对比工具、报告生成与导出按钮。 |
| 28 |  |  | 智能分析移动端设计 | 包括移动端的导航栏、数据展示区、筛选与搜索区、交互区、功能菜单区、数据图表交互、筛选与过滤工具、数据钻取与对比工具、报告生成与导出按钮等功能。 |
| 29 |  | 形象生成 | 2D虚拟形象 | 包括标准模板库、自定义形象及分辨率分级。 |
| 30 |  |  | 3D虚拟形象 | 包括低精度模型、高精度模型及实时渲染引擎支持。 |
| 31 |  |  | 神态管理 | 包括表情生成、口唇同步、肢体动作控制、动作多样性、时间一致性维护及个性化神态调整。 |
| 32 |  | 语音交互 | 语音合成（TTS） | 具备通用语音库、定制语音克隆等功能。 |
| 33 |  |  | 语音识别（ASR） | 具备实时转写、噪声抑制、语音增强等功能。 |
| 34 | 文件智能审系统 | 规范性文件准入判断 | 准入判断交互 | 提供准入判断交互功能，包括标准识别与匹配（精准识别、智能匹配）、准入判断规则应用与结论输出、误差控制（误差监测与持续优化）。 |
| 35 |  |  | 准入判断智能体 | 构建准入判断智能体，实现文件准入标准识别、准入判断、结论输出，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 36 |  | 合法性审核 | 合法性审核交互 | 提供合法性审核交互功能，包括依据识别、合法性判定、错情分析、错情卡片、错情统计及校对词管理等功能。 |
| 37 |  |  | 合法性审查智能体 | 构建合法性审查智能体，实现依据识别、合法性判定、错情分析、相似度分析及常见错误校核（含音形相似、搭配、语句、标点、生僻字、句子重复、领导人排序、敏感词、一致性等），配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 38 |  | 备案审查 | 备案审查交互 | 包括法律法规匹配、合规性检测、风险预警与提示、报告模板定制、报告内容自动生成及报告优化等功能。 |
| 39 |  |  | 备案审查智能体 | 构建备案审查智能体，实现法律法规匹配、合规性检测、风险预警、报告生成，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 40 |  | 评估清理审核 | 评估清理交互 | 提供评估清理交互功能，包括评估标准自定义设置、智能评估匹配与判定、上位法历史沿革关联展示、关联文件分析与展示。 |
| 41 |  |  | 文件评估清理智能体 | 构建文件评估清理智能体，实现评估标准匹配、文件内容评估、上位法历史沿革关联、关联文件分析，配套开发智能体对应的人格设定、意图识别、规则流程设计、工具调用等功能，并完成其部署设计及准确性、性能测试。 |
| 42 | 司法行政大数据中心 | 平台功能 | 数据服务门户 | 具备数据资源管理、服务资源管理、门户开放资源配置、门户网站配置及用户管理等功能。 |
| 43 |  |  | 数据目录管理 | 具备目录编制、目录审核、目录发布、目录维护、目录导航及目录信息订阅等功能。 |
| 44 |  |  | 数据归集管理 | 具备供给方信息、供给方业务域、供给方信息系统、数据源注册与管理、链路监控管理、链路监控日志、链路监控告警、库表比对及文件比对等功能。 |
| 45 |  |  | 数据标准管理 | 具备标准文件、标准术语、计量单位标准、代码标准、数据元（字段）标准及数据项（表）标准等功能。 |
| 46 |  |  | 元数据管理 | 具备元数据概览、元模型管理、元数据采集、元数据资料库、元数据稽核及元数据变更订阅等功能。 |
| 47 |  |  | 数据供需管理 | 具备需求提出、需求审核、需求清单、需求签收、资源关联、供需评价及供需统计等功能。 |
| 48 |  |  | 数据质量管理 | 具备质量检测规则库、质量检测任务、质量检测告警规则及质量检测告警历史等功能。 |
| 49 |  |  | 数据安全管理 | 具备数据分类分级及脱敏方法管理等功能。 |
| 50 |  |  | 数据标签管理 | 具备标签概览、标签类目、标签库及标签加工等功能。 |
| 51 |  | 司法行政资源治理 | 法律法规库 | 基于平台功能构建法律法规库，归集法律法规、法律法规相关咨询、法律法规常见问题等数据，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现法律法规管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |
| 52 |  |  | 复议案件库 | 基于平台功能构建复议案件库，归集复议案件、参考案例、复议流程等数据，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现案件管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |
| 53 |  |  | 执法案件库 | 基于平台功能构建执法案件库，归集参考案例、执法流程、执法案件等数据，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现执法案件管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |
| 54 |  |  | 规范性文件库 | 基于平台功能构建规范性文件库，归集局规范性文件，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现规范性文件管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |
| 55 |  |  | 法律案例知识库 | 基于平台功能构建法律案例知识库，归集法院判决书、仲裁裁决书等数据，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现案例管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |
| 56 |  |  | 法律宣传信息库 | 基于平台功能构建法律宣传信息库，归集法律宣传文件，开发配套的采集、处理、切片、标注等处理规则，实现宣传信息管理、热度分析及知识重排序等功能，赋能业务场景。 |

10.2硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字人一体机 | 采用立式安装，配备75英寸及以上红外触摸屏，处理器为8核，运行内存8GB，存储空间128GB，网络支持千兆以太网、WiFi 2.4G/5G及双频WiFi 6 | 5 |  |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3软件技术方案

| 模块名称 （根据项目具体内容填写） | 具体功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 国产操作系统 | 18套 |
| 中间件 | 国产中间件 | 2套 |
| 数据库 | 国产数据库 | 2套 |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时对该部分内容的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.4对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求

本项目需满足以下接口建设要求：

用户权限接口：开发用户管理接口，支持通过标准接口获取用户信息及用户应用权限，实现统一身份认证和单点登录。

知识库接口：开发知识库接口，实现与现有知识资源的整合，支持通过标准接口完成知识库的创建、数据写入及智能检索功能，确保知识数据的连续性与一致性。

智能体服务接口：开发智能体服务接口，提供标准的会话管理能力，包括创建会话、服务请求、查询会话列表及历史对话记录等功能。

大模型接口：开发大模型服务接口，提供标准的对话交互接口及历史记录查询接口，支持与智能体集成调用。

审计日志接口：开发审计日志接口，实现操作记录的统一采集、存储和查询，满足系统安全审计要求。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期10个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于25人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），且为投标人本单位员工（在投标文件内提供在职证明材料），其中10人提供现场支撑服务，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 岗位配置数量 | 岗位配置要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目整体质量、进度、成本以及风险控制 | 1人 | 有丰富从业经验，能调动供应商公司内部完成项目实施所需的各项资源的能力；具备高级（或以上）职称； 开发阶段：承诺不兼职本项目以外的其他项目工作并驻场 | 驻场 |
| 系统架构师 | 负责整体架构设计 | 1人 | 具备正高级职称，本系统技术要求高且复杂，架构设计需要高级别的工程师支持 | 驻场 |
| 数据库工程师 | 负责数据库部署设计和优化 | 1人 | 高级数据库管理工程师 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目开发与实施的指导与监督 | 1人 | 高级软件工程师 | 驻场 |
| 需求分析师 | 需求梳理、分析和管控 | 1人 | 系统分析师 | 驻场 |
| 研发、实施、集成、测试、 | 负责项目具体开发与实施 | 20人 | 项目团队成员中具备软件设计师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、信息系统管理师的人数和不少于20人。 | 至少5人驻场 |

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求（本项目不涉及基础环境施工。）

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1 售后服务机构或团队构成

中标人须组建专门的售后服务团队，配备具备相关技术能力的维护工程师，负责本项目质保期内及质保期满后的技术支持与维护工作。团队成员须熟悉本项目所涉及的技术架构、功能模块及运行环境，能够独立完成系统故障排查、性能优化及功能调整等工作。

售后服务团队中至少2名成员须为本项目项目实施阶段的原班人员，保障售后服务的连续性和专业性。

14.2 具体服务承诺

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；以及合同所界定的功能范围内的局部调整。中标人须提供7×24小时响应维护服务，确保系统安全、稳定、正常地运行。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

当出现故障时，采购人应立即通知中标人。中标人按照以下分级响应要求提供服务：

严重故障：中标人须立即委派工程师进行处理，并在4小时内赶赴现场（如需现场支持）；

一般故障：中标人须在1小时内开展问题处理工作（包括电话、远程等方式），如需现场支持，应在24小时内赶赴现场。

中标人通过电话支持、远程技术支持及现场支持三种方式提供服务，具体如下：

电话支持：采购人通过拨打中标人指定的维护工程师电话进行咨询；

远程技术支持：在采购人保证网络联通的情况下，通过远程诊断、电话、电子邮件等方式支持；

现场支持：如无法通过远程方式解决，中标人须按上述分级响应时限要求派遣工程师赶赴现场分析并排除故障。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1技术文件：

中标人须提供本系统的详细技术文件，包括但不限于用户手册、系统维护手册、操作指南及培训用文字资料等，确保采购人能够依据文件独立完成系统的日常操作与维护。

16.2技术服务：

（1）投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（2）投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。｝

中标人须对使用人员及管理人员进行系统培训，包括使用操作与日常维护，确保受训人员能独立完成系统运维。投标时须提供具体培训方案（含计划、内容、时长及人员安排）。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购（本项目不适用）

20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购（本项目不适用）

21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23实施本国产品标准

23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。