## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其服务质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标服务的技术参数等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

1.5采购人在技术需求或图片（如果有）中指出的标准以及参照的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.6投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.7投标人应根据本章节中详细技术参数要求，按照要求提供定制服务参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的服务。

1.8采购人委托开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.9投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.10投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2项目名称：

浦东新区区级建设财力投资项目事中事后管理信息系统升级优化项目

### 3项目地点：

浦东新区金桥路1490弄4号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景

（1）落实上海市关于财务投资监理工作部署及政策文件要求

“财务（投资）监理”制度作为本市贯彻落实《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》《基本建设财务规则》的创新做法，在调动社会投资积极性、激发市场活力中发挥了重要作用，2022 年 9 月 22 日，上海市财政局办公室印发了《上海市市级建设财力项目财务监理管理办法》，办法明确了财务监理的内容和职责，财务监理的准入及选择，财务监理的收费和标准以及财务监理的考核和监督等相关内容，同时要求各区可参照本办法，结合实际，制定本区财务监理管理办法。为政府投资项目的财务监理工作提供明确的指导和规范，提高财政资金的使用效率，确保项目建设的合理性和效益性。

（2）进一步提高浦东新区区级政府投资资金的运行效率和使用效益，切实规范区级政府投资项目的财务（投资）监理工作

2023年12月29日，上海市浦东新区人民政府发布《关于印发《浦东新区区级政府投资项目财务（投资）监理管理办法》的通知》，要求对项目建设过程中出现的超概算批复金额、规模、标准，概算批复范围外新增内容，建设流程不规范等投资控制风险点，财务（投资）监理单位应根据具体情况及时以专报形式向区发改委、区财政局，及项目建设单位预警，并提出相应的咨询意见或控制措施。财务（投资）监理单位的各项工作成果均应通过浦东新区区级政府投资项目事中事后管理平台进行信息报送，包括项目建设(含分部分项工程)形象进度、招标及政府采购、签证及设计变更情况等工作内容。

（3）通过建立客观全面的评价指标体系，多角度、多方面对代建单位进行综合评价排名，促进优胜劣汰，促进优质企业发展壮大，确保政府投资项目获得最佳最优的代建服务

2024年1月25日，上海市浦东新区发改委联合财政局发布《关于对代建单位开展综合评价促进代建工作规范高效发展的通知》，要求建立代建单位综合评价指标体系，运用客观指标，通过系统、全面的评价，形成代建单位综合评价分数与排名，每年度定期公布。充分依托现有工作机制与管理平台，增加区级政府投资项目代建综合评价功能模块，实现信息在线填报、综合评价数据自动统计、汇总、公布等功能，提升评价实施的便利化、智能化水平。

（4）为进一步健全完善浦东新区重大工程建设管理服务机制，建立区重大工程建设的推进机制

2024年10月29日，上海市浦东新区发展和改革委员会等 5 部门，联合印发《浦东新区重大工程建设管理办法》，要求组织编制区重大工程年度计划，协调推进区重大工程前期工作；根据国家重大战略部署和市、区重点工作，以及各行业规划发展方向对项目功能、投资规模等情况进行审核，经综合平衡后，提出年度重大工程计划，按程序经审议通过后，下达年度重大工程计划。

（5）为进一步规范新区政府投资行为，提高政府投资效益，加强区级政府投资项目管理

2023年3月30日，上海市浦东新区人民政府印发《浦东新区区级政府投资管理办法》，要求区发改委和依法对区级政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立项目信息共享机制，通过在线平台实现信息共享，采取在线监测、现场核查等方式，加强对区级政府投资项目实施情况的监督检查。区发改委可组织对有代表性的已建成政府投资项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批、实施和绩效进行全面评价并提出明确意见。

（6）为加强浦东新区区级政府投资项目的事中事后监管，提高政府投资决策水平和投资效益

2023年12月27日，上海市浦东新区发展和改革委员会印发《浦东新区区级政府投资项目后评价管理办法》，要求项目后评价应当遵循独立、客观、科学、公正的原则，保持顺畅的信息沟通和反馈，为进一步完善政府投资监管体系和责任追究制度服务。

4.2项目现状

（1）浦东新区政府投资项目事中事后监管平台

浦东新区区级建设财力投资项目事中事后管理信息系统（以下简称“事中事后监管系统”），一期2014年立项实施，2015年上线运行；二期2017年立项实施，2018年上线运行。平台包括“投资项目稽察管理”、“财务（投资）监理”、“代建单位管理”和“项目后评价”等模块，为“中心”、财务（投资）监理单位等单位用户提供信息化支撑服务。

（2）浦东新区固定资产投资项目管理平台

浦东新区固定资产投资管理信息系统从2021年12月31号立项实施，2023年1月13号上线运行。系统主要包括政府投资项目审批管理、企业投资项目核准管理、企业投资项目备案管理、年度计划管理、政府投资项目全生命周期管理、综合查询服务、统计分析服务和系统管理等。

4.3项目招标范围及内容

本项目为浦东新区区级建设财力投资项目事中事后管理信息系统升级优化项目，本项目主要建设内容包括应用系统建设和成品软件购置两部分，具体包括：

（一）应用系统建设

（1）工作台应用。包括投管中心日常工作台、监理单位日常工作台、固投及重大项目管理工作台、项目单位日常工作台、监理工作移动应用的开发建设。

（2）数智中枢和应用子系统。包括数智中枢子系统、财务（投资）监理监管子系统、财务（投资）监理服务子系统、财务（投资）监理档案子系统、财务（投资）专家服务子系统、代建单位综合评价子系统、重大项目储备与计划管理子系统、项目进度跟踪子系统、项目问题协调调度子系统、决策分析子系统、智能应用子系统、配置管理子系统的开发建设。

（3）数据资源库建设和历史数据处理。

（4）国产化适配升级。

（二）成品软件购置。包括图数据库、负载均衡中间件、消息中间件、缓存中间件基础软件；个人证书、站点证书和设备证书及完整性工具密码应用软件；工作流工具、表单工具、文档管理、全文检索配套成品软件的购置。

4.4本项目工期为：自合同签订之日起12个月内完成项目全部系统的设计、安装、调试及验收等工作，可自报不多于12个月的工期。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

第一次支付。合同签订后收到符合要求的发票，并在财政资金到位后15日内，采购人向成交供应商支付合同金额的40%款项；

第二次支付。项目通过中期验收，采购人收到符合要求的发票，并在财政资金到位后15日内，采购人向成交供应商支付合同金额的50%款项

第三次支付。成交供应商在完成项目全部建设内容、调试合格，通过整体最终验收并完成审价审计后，采购人收到符合要求的发票，并在财政资金到位后15日内，采购人向成交供应商支付合同金额的10%款项

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1总体规范

（1）《国家发展改革委办公厅关于做好全国投资项目信息联网工作的通知》（发改办投资﹝2014﹞1628 号）

（2）《上海市人民政府办公厅关于印发《上海市市重大工程建设管理办法》的通知》（沪府办规﹝2023﹞26 号）

（3）《关于印发《浦东新区重大工程建设管理办法》的通知》（浦建委规﹝2024﹞2 号）

（4）《关于印发《浦东新区区级政府投资项目后评价管理办法》的通知》（沪浦发改规〔2023〕3 号）

（5）《浦东新区国有企业投资项目后评价工作指南(试行)》

（6）《浦东新区人民政府关于印发浦东新区区级建设财力投资项目管理办法的通知》（浦府﹝2013﹞52 号）

（7）《浦东新区人民政府关于印发《浦东新区区级政府投资管理办法》的通知》（浦府规〔2023〕3 号）

（8）关于印发《浦东新区区级财力投资项目代建制管理办法》的通知（沪浦发改投〔2014〕598 号）

（9）《上海市财政局关于印发上海市市级建设财力项目财务监理管理办法的通知》（沪财发〔2022〕4 号）

（10）《上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市浦东新区财政局关于印发浦东新区区级政府投资项目财务（投资）监理管理办法的通知》（沪浦发改规〔2023〕4 号）

（11）上海市浦东新区《财务（投资）监理工作细则》

（12）《上海市浦东新区发展和改革委员、财政局、建设和交通委员会关于对代建单位开展综公评价促进代建工作规范高效发展的通知》（沪浦发改项管(2024)110 号）

（13）关于转发《上海市工程建设领域项目编码规范（试行）》的通知（沪纪办〔2011〕129 号）

（14）《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17 号）

（15）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27 号）

（16）关于印发《上海市市级建设财力投资补助和贴息项目管理办法》的通知（沪发改规范〔2021〕1 号）

（17）关于印发《上海市企业投资项目核准管理办法》的通知（沪府规〔2019〕13 号）

（18）关于印发《本市政府投资项目绩效管理有关工作》的通知（沪发改规范〔2019〕14 号）

（19）关于印发《上海市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》的通知（沪府规〔2018〕14 号）

（20）关于印发《浦东新区“证照分离”改革试点深化实施方案》（沪府办发〔2017〕62 号）

（21）关于印发《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知（沪府发〔2017〕78 号）

（22）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

（23） GB/T 25058-2010《信息系统安全等级保护实施指南》

（24）GB/T 25070-2019《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

（25）GB17859-1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

8.2行业规范

（1）《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》

（2）《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》

（3）国家标准化管理委员会《电子政务标准化指南-信息共享》

（4）国务院办公厅《信息共享互联互通平台建设指南（试行）》

（5）国务院办公厅《电子政务信息共享互联互通平台总体框架技术指南（试行）》

（6）国家标准化管理委员会《XML 在电子政务中的应用指南》

（7）《电子政务系统总体设计要求》GB/T 21064-2007

（8）《政务信息资源交换体系》GB/T 21062

（9）《国家电子政务信息安全标准化工作规范》GW0102-2014

（10）《基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第 1 部分：总体要求》GB∕T34080.1-2017

（11）《基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第 2 部分：信息资源安全》GB∕T 34080.2-2017

（12）《信息技术 词汇 第 17 部分：数据库》GB/T 5271.17-2010

（13）《政务信息资源共享体系 第 7 部分：数据接口规范》DB53/T 617.7-2014

（14）《政务服务中心 电子政务大厅数据接口规范》DB51/T 1625 -2013

（15）《信息技术词汇标准》GB/T 5271.1-2000

（16）《信息分类和编码的基本原则与方法》GB/T 7027-2002

（17）《国家电子政务网络技术和运行管理规范》GB/T 21061-2007

（18）《软件工程 软件工程知识体系指南》 GB/Z 31102-2014

（19）《信息技术 软件生存周期过程》GB/T 8564-2007

（20）《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006

（21）《计算机软件需求说明编制指南》GB/T9385-2008

（22）《计算机软件质量保证计划规范》GB/T 12504-2008

（23）《信息技术 软件生存周期过程指南》GB/Z 18493-2001

（24）《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》GB/Z 20156-2006

（25）《信息技术 软件维护》GB/T 20157-2006

（26）《计算机软件可靠性和可维护性管理》GB/T 14394-2008

（27）《信息技术大数据分析系统功能要求》GB∕T 37721-2019

（28）《信息安全技术大数据安全管理指南》GB/T37973-2019

（29）《大数据标准化白皮书（2018）》

（30）《信息技术 大数据 术语》GB/T 35295-2017

（31）《信息技术 大数据 技术参考模型》GB/T 35589-2017

（32）《计算机信息系统安全保护级划分准则》GB17859-1999

（33）《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020

（34）《信息安全技术 应用软件系统安全级保护通用技术指南》GA/T 711-2007

（35）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

（36）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

（37）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

（38）《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018

（39）《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》GB/T 36627-2018

（40）《信 息安全技 术 网络 安全等级保护安全管理中心技术要求》GB∕T36958-2018

（41）《信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》GB/T36959-2018

（42）GB17859-1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 工期要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| 一、软件开发 |  |  |  |  |  |
| （一） | 工作台应用 |  |  |  |  |
| 1 | 投管中心日常工作台 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 监理单位日常工作台 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 3 | 固投及重大项目管理工作台 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 4 | 项目单位日常工作台 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 5 | 监理工作移动应用 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| （二） | 数智中枢和应用子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数智中枢子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 财务（投资）监理监管子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 3 | 财务（投资）监理服务子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 4 | 财务（投资）监理档案子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 5 | 财务（投资）专家服务子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 6 | 代建单位综合评价子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 7 | 重大项目储备与计划管理子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 8 | 项目进度跟踪子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 9 | 项目问题协调调度子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 10 | 决策分析子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 11 | 智能应用子系统、 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 12 | 配置管理子系统 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 |  |
| （三） | 数据资源库建设和历史数据处理 |  |  |  |  |
| 1 | 投资业务数据资源库 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 历史数据处理 | 1 | 项 | 合同签订后6个月内 | ● |
| （四） | 国产化适配升级 |  |  |  |  |
| 1 | 国产化适配升级 | 1 | 项 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 二、成品软件 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基础软件 |  |  |  |  |
| 1 | 图数据库 | 2 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 负载均衡中间件 | 2 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 3 | 消息中间件 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 4 | 缓存中间件 | 2 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| （二） | 密码应用软件 |  |  |  |  |
| 1 | 站点证书 | 3 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 设备证书及完整性工具 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 3 | 个人证书 | 5 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| （三） | 配套成品软件 |  |  |  |  |
| 1 | 工作流工具软件 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 2 | 表单工具软件 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 3 | 文档管理软件 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |
| 4 | 全文检索软件 | 1 | 套 | 合同签订后6个月内 | ● |

说明：1、上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2建设目标

为保障全社会固定资产投资完成，围绕项目事中事后监管全业务流程，以项目实施推进管理和区级财力建设投资项目财务监理为重点，紧密结合浦东新区政府投资项目管理的实际情况，面向区发改委、投资项目管理事务中心以及监理单位、项目相关单位等用户角色，应用大数据、大模型、AI 等技术，建设“数据共享、协同办理、智能监管”三位一体的固定资产投资项目数字化监管平台，助力实现投资项目事中事后监管的数智化转型。

（1）建立灵活稳定的业务支撑体系，强化“中心”信息化服务能力。

充分利用新区安可政务云资源，采用“云服务器集群架构”、按照“可拓展、可配置”的原则，建设一套覆盖固定资产投资事中事后监管全过程的业务支撑体系，包括全面归集固定资产投资相关业务数据、建立统一业务指标和模型库、形成固定资产投资业务知识图谱等，进一步强化对固定资产投资项目事中事后监管全过程业务运行的支撑能力；

（2）建立多级协同办公体系，提升投资项目监管工作效率。

通过平台的建设运行，为投资处、项目主体单位、监理单位、代建单位和专家等用户提供个性化的PC&移动工作台，及时、准确的流转监管业务工作流程和信息，实现各项监管业务的全过程跟踪管理，形成多级协同办公体系，精准辅助各类用户及时、便捷的开展相关工作，提升工作效率；

（3）变静态监管为智能化监管，打造投资项目智能化监管体系。

通过建立该系统实时归集各项目生命周期的关键数据实现对固定资产投资项目的实时监测、预警预报、评估评价、决策分析、知识服务等信息服务功能，实现“以数据驱动固定资产投资项目监管”，并推动更多的监管业务场景向智能监管模式转变升级，进一步提高项目投资资金的使用效益；

（4）打通投资项目全周期信息链，提升投资项目全过程业务协同效率。

对接新区固定资产投资项目管理平台、浦东新区数据资源平台、浦东新区时空位置大数据智能服务平台等平台系统，通过数据共享、电子签章、API接口等技术，实现投资项目监管业务流程的衔接，实现投资项目全过程业务协同，助力发改委提升投资项目的信息化服务效能。

9.3建设原则

（1）统一原则

坚持“统一原则”，新区发展改革部门遵循五个“统一”，开展固定资产投资项目和重大项目管理、政府投资项目财务（投资）监理及代建单位综合评价相关业务工作，即统一平台办理，统一流程管理，统一业务规范，统一数据管理，统一技术服务。

（2）独立原则

坚持“独立原则”，系统要具有独立支撑固定资产投资项目和重大项目储备、计划编制、进展跟踪、调度服务、现场服务、评估评价的能力，以及独立支撑财务（投资）监理及代建单位综合评价业务办理的能力，能够服务于财务（投资）监理实施细则、财务（投资）监理工作交底、项目发包采购建议、项目采购合同建议、监理月报、项目初审资料、项目预算方案、施工图预算、签证/设计变更预报、项目概算建议、项目投资风险专题报告和月度用款申请等监理事项等全过程办事流程。

（3）完整原则

坚持“完整原则”，固定资产投资项目和重大项目管理方面，系统需覆盖全区固定资产投资各类政府投资项目和企业投资项目“全项目类型”，覆盖项目储备、计划、进展跟进、现场服务、问题协调、评估评价“全管理链条”；财务（投资）监理及代建单位综合评价业务方面，系统需覆盖《浦东新区级政府投资项目财务（投资）监理管办法》要求的项目范围，包括工程建安投资在1.5亿元及以上市政道路类项目(不含项目前期费用)、工程建安投资在1亿元及以上生态类项目(不含项目前期费用)、工程建安投资在5000万元及以上社会事业类项目(不含项目前期费用)、工程建安投资金额在1000万元及以上信息化类项目(扣除软件开发及大型设施设备购买费用，不含项目前期费用和系统运维费)和管线及绿化搬迁等前期类项目等政府投资项目事中、事后监管全过程管理。

（4）开放原则

坚持“开放原则”，系统要具有相对灵活的扩展能力和功能调整能力，能够适应业务的不断变化，且具有数据共享和系统对接能力，可满足相关国家、市级的数据共享需求。

### 10 技术指标要求

#### 10.1 总体要求

软件开发要求

1）项目实施中，采购人将对中标人所提供的成果组织检测。若成果存在不符合招标要求的情况，中标人需无条件修改或重新开发，直至满足招标要求；

2）项目建设和验收过程中，若发现工程及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人需自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，并不得影响项目整体进度，所产生的额外费用由中标人承担；

3）中标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权；

4）中标人应在合同规定的时间内按采购人要求完成软件部署、调试、验收工作；

5）中标人就应用软件操作、维护，对用户方的相关技术人员和使用人员进行现场技术培训，达到正确使用与维护的水平。采购人受训人员的培训费用由中标人承担；

6）中标人应就应用软件提供完整的安装调试、系统配置、操作说明等相关技术文档。

7）最终软件及系统需求以确认后的《需求规格说明书》为准。

成品软件集成需求

中标人需保证将项目采购的基础软件、密码应用软件、配套成品软件等软件产品与系统功能集成，满足国产化改革的要求，加快事中事后监管平台的升级改造工作。

其他要求

1）支持系统国产化部署：根据《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》要求信息关键基础设施要做到安全可靠，自主可控。本项目建设所有系统可部署在麒麟、统信等国产操作系统环境，数据库可以支持人大金仓、达梦等国产数据库，所有系统需要支持迁移到国产环境中。

2）信息系统安全等级保护：系统需通过网络安全等级保护三级（等保3.0）认证。

3）软件测试要求：依据项目建设方案、规范文件及国家有关软件质量检测标准开展软件测评工作，对项目所属系统（新建或升级改造）实现的功能、性能效率等进行符合性验证。中标人在软件评测的过程中能对软件系统存在的问题进行梳理与分析，根据项目要求进行相关软件测试，保障系统正常运行。

#### 10.2 软件开发部分技术要求

聚焦浦东新区财务（投资）监理、代建单位综合评价、重大项目储备、年度重大项目计划编制、项目进展跟踪、项目问题调度等核心业务，依托上海市浦东新区安可政务云，充分利用现有的数据资源，按照“收数”、“管数”、“算数”、“用数”四个数字化建设步骤，规划区级政府投资项目数字化监管平台的建设内容，可以概括为“5+1+11+N”，即5个直接面向用户的工作台应用、1个数智中枢、11个应用子系统和N个数据资源专题主题库：

（1）建设5个直接面向用户的工作台应用中包含投管中心日常工作台、监理单位日常工作台、固投及重大项目管理工作台、项目单位日常工作台“4”个PC端工作台应用和监理工作移动应用1个移动端工作台应用。

（2）建设1个固投数智中枢，全面承接浦东新区投资领域多源异构数据，提升数据挖掘和深层次应用能力，实现固定资产投资业务数据的统一共享开放，为上层业务高效运行和各级领导决策提供全面的数据支撑。

（3）建设财务（投资）监理监管子系统、财务（投资）监理服务子系统、财务（投资）监理档案子系统、财务（投资）专家服务子系统、代建单位综合评价子系统、重大项目储备与计划管理管理子系统、项目进度跟踪子系统、项目问题协调调度子系统、决策分析子系统、智能应用子系统、配置管理子系统11个应用子系统，全面支撑固定资产投资项目事中事后监管业务全流程，为各环节业务运行提供数字化支撑。

（4）形成“N”个数据资源专题主题库，形成投资项目库、财务(投资)监理工作库、综合评价库、监理单位库和专家库等“N”个数据资源专题主题库。

10.2.1 系统总体技术要求

（1）为了确保系统建设统一性和维护的方便性，本项目的建设要求基于统一的技术开发平台，所有系统需使用统一的技术架构。

（2）推荐使用有成熟稳定（可定制开发）的产品，以相关产品著作权证书为准。

（3）系统功能界面保持统一风格和操作习惯，支持主流浏览器顺畅安全访问。

（4）系统需充分考虑对各类信息标准的支持，包括国家标准、上海市与浦东新区相关标准。

（5）系统需满足平滑移植，即应用软件与硬件平台相对分离，应用软件可以自由运行在主流硬件平台的主流操作系统上。

（6）系统应采用开放的体系结构，标准化的开放接口，具有良好的可扩展性和可集成性，支持与不同厂家业务系统对接。

10.2.2 系统整体架构要求

（1）系统软件架构需明确区分层级，可方便地对应用单元进行新增与升级。系统实现业务逻辑与通用服务单元的松耦合，业务逻辑可灵活调用基础服务单元。

（2）各应用模块按照SOA架构进行设计，提供良好的服务接口。软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行。任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块。

（3）系统应采用多节点的建设方式，具备良好的可裂变性。采用多节点建设时，各个节点应能够按照多种灵活的策略分担总业务量，各个节点之间应具备容灾互备功能。

（4）应用系统可以处理由于业务功能和用户量不断增加而带来的压力，保证系统正常运行。在硬件扩容之后，仅在原系统基础上简单地增加模块和修改参数，就能完成新功能的增加或整体扩容。

（5）投标方需提供本系统的整体架构方案，突出在功能扩展和性能扩展方面具有前瞻性的总体架构的设计。

10.2.3 各模块/系统具体技术要求

| 序号 | 模块/系统名称 | 具体功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投管中心日常工作台 | 为“中心”领导、业务人员开展日常工作的统一入口和操作平台，通过待办工作实时归集财务（投资）监理和代建单位综合评价业务待办工作信息，提供处理日常业务工作的必要支撑信息，辅助“中心”领导、业务人员高效、精准的完成日常业务工作。 系统需至少包含投管中心用户登录、工作待办、监理工作进度跟踪总览、项目地图、统计分析、查询展示、消息提醒、政策法规查阅等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监理单位日常工作台 | 为财务（投资）监理单位派驻的监理工作团队开展日常工作的统一入口和操作平台，提供处理日常业务工作的必要支撑信息，辅助各项目的财务（投资）监理工作团队高效、精准的完成日常业务工作。 系统需至少包含监理单位用户登录、工作待办、项目进度图、监理工作管理、消息提醒、政策法规等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 固投及重大项目管理工作台 | 为发改委、主管部门、街镇领导、业务人员开展工作的统一入口和操作平台，提供处理日常业务工作的必要支撑信息，辅助发改委、主管部门、街镇领导、业务人员高效、精准的完成重大项目及固投业务工作。 系统需至少包含项目管理用户登录、工作待办、消息提醒、功能快速入口、业务概览等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 项目单位日常工作台 | 为项目单位开展日常工作的统一入口和操作平台，通过待办工作实时归集重大项目及固投项目待办工作信息，提供处理日常业务工作的必要支撑信息，辅助各项目单位工作团队高效、精准的完成日常业务工作。 系统需至少包含项目单位用户登录、工作待办、消息提醒、项目申报、项目进展报告填报、项目管理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 监理工作移动应用 | 利用移动互联网技术，基于投资项目财务（投资）监理工作全过程信息链，面向财务（投资）监理单位、专家用户，搭建移动工作平台，增强平台的支撑服务能力，提高财务（投资）监理工作效率。 系统需至少包含监理单位用户登录、应用首页、项目查询、进度跟踪、现场签到、现场照片上传、消息提醒等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 数智中枢子系统 | 全面承接浦东新区投资领域多源异构数据，通过“汇数据、提质量、融业务、管指标、理知识”等数据管理能力的构建，完成项目业务的数字孪生，形成可直接使用的固投大数据，提升数据挖掘和深层次应用能力，实现固定资产投资业务数据的统一共享开放，为上层业务高效运行和各级领导决策提供全面的数据支撑。 系统需至少包含投资数据集成、投资业务多模数据治理、投资业务统一元数据、投资数据融合标注、投资业务知识网络、投资业务指标管理、投资业务数据安全治理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 财务（投资）监理监管子系统 | 依据《财务（投资）监理工作细则》，面向中心领导、中心各级审核人员，建设财务（投资）监理监管子系统，覆盖投资项目从财务（投资）监理委托、合同签订、各类专报办理到项目竣工的项目全过程监管工作，实现“中心”对全区符合标准的区级政府投资项目的投资全过程监管。 系统需至少包含监管事项办理、监理合同管理、监理单位委托管理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 财务（投资）监理服务子系统 | 依据《财务（投资）监理工作细则》，以项目为主线，形成投资项目财务（投资）监理工作目录，建立财务（投资）监理服务子系统，通过关键监理工作过程及成果的审核、备案工作流程，与“中心”协同推进投资项目财务（投资）监理工作，支撑财务（投资）监理单位履行监理职责，辅助“中心”对全区符合标准的区级政府投资项目投资全过程进行有效监管。 系统需至少包含财务（投资）监理委派、监理事项申报、前期阶段工作管理、施工阶段工作管理、竣工阶段工作管理、月度用款申请审核意见报备、投资风险专题报告报审、项目过程联系单报备、财务(投资)监理工作月报报审、项目位置标注、监理项目管理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 财务（投资）监理档案子系统 | 以投资项目为主体，以项目代码为主线，归集从财务（投资）监理委托函到项目总结报告审核的监理全过程信息、材料，形成投资项目监理建立投资项目财务（投资）监理档案信息库，实现投资项目财务（投资）监理全过程信息管理。 系统需至少包含项目信息材料归集、项目档案审核归档、项目档案信息管理、项目档案查阅等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 财务（投资）专家服务子系统 | 依据投资项目财务（投资）监理工作流程及专家在各监理工作中承担的工作职责，建立财务（投资）专家服务子系统，支撑专家履行投资项目财务（投资）监理工作过程中的专家职责。 系统需至少包含项目方案信息查阅、项目预评审意见、预算审核确认、项目费用报告等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 11 | 代建单位综合评价子系统 | 基于代建单位综合评价指标体系及指标评分规则，通过系统在线收集代建单位填报的自身综合能力信息、项目建设单位对代建单位项目管理全过程及服务的综合评估信息以及行业主管部门日常监测数据，利用评分计算模型，计算代建单位综合评分和排名，实现通过系统对代建单位的全面评价。 系统需至少包含评价项目清单、代建单位综合能力、计划主体考核、行业主管部门监测代建综合评分汇总、评分排名及发布违规行为通报一、评价指标管理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 重大项目储备与计划管理子系统 | 以区发改委投资处重大项目储备和计划管理业务流程为主线，支撑投资处履行重大项目储备与年度计划管理职责，提升重大项目储备和年度计划编制质量，为后续重大项目实施推进和管理工作提供坚实基础。 系统需至少包含重大项目储备管理、年度重大项目计划管理等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 项目进度跟踪子系统 | 基于项目进度统筹跟踪管理需要，通过数字化方式归集项目进展数据信息，为投资处提供项目推进跟踪过程全链条的跟踪管理能力。 系统需至少包含项目进展报告管理、项目进展在线监测、重大项目倒排计划监测、项目现场服务管理、项目建设地点实景、项目“智慧工地”信息呈现等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 项目问题协调调度子系统 | 基于项目问题协调调度管理规则，通过系统在线开展项目问题协调调度管理全过程及调度服务工作，利用数字化、智能化能力，强化项目问题协调度能力，实现通过系统对项目问题协调调度全流程管控。 系统需至少包含项目问题管理、项目问题调度工具、项目问题调度统计分析等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 决策分析子系统 | 利用BI技术、数据可视化技术、大数据分析技术，面向领导、各级构建数字化决策分析能力，实现投资项目投资控制及财务管理、重大项目、固定资产投资数据的分析以及驾驶舱展示等功能，提升数据挖掘和深层次应用能力，为加强事中事后监管提供全面的数据支撑。 系统需至少包含资金监管业务分析、投资监管专题全景图、固定资产投资项目综合查询、重大项目管理业务分析、项目360度画像等核心功能。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 智能应用子系统 | 利用人工智能、大模型技术，围绕财务（投资）监理和固定资产投资项目管理日常工作场景需求，支撑领导和工作人员便捷查询投资现状、高效编制工作报告、审核财务（投资）监理各项报告，提高工作效率。 系统需至少包含智能问数、智能报告、财务（投资）监理报告智能辅助审核。 | 1 | 套 |  |
| 17 | 配置管理子系统 | 根据投资项目管理平台的建设需求，实现平台的集中管理和统一监控；实现平台运行维护管理工作的精细化、智能化；实现运行维护业务管理的制度化、规范化和流程化。 系统需至少包含监理事项配置管理、文书模版管理、部门管理、用户管理、角色权限管理、菜单管理、系统访问控制、基础数据配置、系统监控、集中审计日志和与其他相关系统对接接口等核心功能。 | 1 | 套 | 接口需求见下方 |
| 18 | 投资业务数据资源库 | 形成“N”个数据资源专题主题库，对接浦东新区固定资产投资项目信息管理系统，接入投资项目基础信息及批复信息，形成投资项目库、财务(投资)监理工作库、综合评价库、监理单位库和专家库等“N”个数据资源专题主题库。 资源库需至少包含投资业务原始库、投资业务基础库、投资业务主题库、投资业务专题库、投资业务元数据库、配置库等核心数据库。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 历史数据处理 | 现有系统中存在着多年的历史数据，本项目建设过程中需要能够将历史数据迁移到新系统里进行统一管理，新系统上线时确保系统中所有的历史数据，以保证业务的延续性 | 1 | 项 |  |
| 20 | 国产化适配升级 | 事中事后监管平台是本区投资项目领域重要的业务信息系统之一，需按照上海市有关要求，对系统进行适配国产化改造，满足国产化要求 | 1 | 项 |  |

10.2.4 系统接口具体技术要求

本平台需在全区数据共享制度框架下，实现与区固定资产投资项目信息管理系统、区发改委OA系统、上海CA系统、区数据资源平台、区时空位置大数据智能服务平台、“智慧工地”平台对接，实现投资项目数据、投资项目手续数据、项目“智慧工地”数据、财务（投资）监理数据、代建单位综合评价数据和用户数据及时、准确、全面汇聚和更新，并实现对项目空间位置、建设地点实景图像和工地监控视频的接入，以实现平台与上下游系统的互联互通，构建更为完整的固定资产投资项目及财务（投资）监理管理业务体系。

（1）与新区固定资产投资项目信息管理系统对接，接入项目基础信息、项目投资进度、项目工程进度、项目概算评审意见、项目清单、计划主体考核结果、行业部门动态监管结果等相关信息，同时推送管线及绿化搬迁项目概算联系单、代建单位评价任务数据和评价结果数据等相关信息，实现财务（投资）监理相关业务的全流程线上联动办理。

（2）与区发改委OA系统对接，获取财务（投资）监理委托合同电子材料数据信息，支撑系统中财务（投资）监理委托合同备案申请、审核、付款信息维护等相关业务的线上运行。

（3）与上海CA系统对接，实现财务（投资）监理单位用户信息的认证，实现企业用户数据同步和登录认证，实现互联网端应用的企业用户认证。

（4）与区数据资源平台对接，获取固定资产投资项目的各类手续办理和招投标业务数据信息，支撑系统实现对全社会固定资产投资项目成熟度评估、进展跟踪、重大项目计划监测等业务功能。

（5）与区时空位置大数据智能服务平台对接，实现项目位置落图、项目“四至”信息在地图平台的标注，以及项目建设地点实景图对比，实现在地图组件中展示固投项目信息、查看项目工地建设实景，支撑用户直观了解项目位置信息和实际建设进度。

（6）与项目“智慧工地”平台对接，实现获取项目建设工地人员、车辆、设备等信息，以及项目建设工地监控视频图像的接入，为用户了解项目实际开工和建设情况提供支撑。

#### 10.3 成品软件部分技术要求

10.3.1 成品软件数量及配置要求

| 序号 | 分类 | 成品软件 | 数量 | 单位 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础软件 | 图数据库 | 2 | 套 | 主流国产图数据库管理系统软件 |
| 2 |  | 负载均衡中间件 | 2 | 套 | 主流负载均衡中间件软件 |
| 3 |  | 消息中间件 | 1 | 套 | 主流消息中间件软件 |
| 4 |  | 缓存中间件 | 2 | 套 | 主流缓存中间件软件 |
| 5 | 密码应用软件 | 站点证书 | 3 | 套 | 站点证书服务 |
| 6 |  | 设备证书及完整性工具 | 1 | 套 | 设备证书及完整性工具服务 |
| 7 |  | 个人证书 | 5 | 套 | 个人证书服务 |
| 8 | 配套成品软件 | 工作流工具软件 | 1 | 套 | 可视化的流程设计工具，用户通过拖放等方式来绘制流程提供事务补偿机制与事件触发机制，提供多种事务补偿接口支持常用关系型数据库;支持基于角色的访问控制;提供图形化的流程过程监控 |
| 9 |  | 表单工具软件 | 1 | 套 | 提供可视化的设计工具，通过工具所提供的所见即所得的设计方式可制作仿真纸面效果的电子表单:通过设计工具设计好的表单完全遵循标准规范，以xm1格式进行存储，具备很强的通用性:支持表单数据模型与数据库结构的映射 |
| 10 |  | 文档管理软件 | 1 | 套 | 支持多种类型的文件存储，可以支持pdf、0ffice(word、ppt、exce1等)、jpg等格式文件;同时支持多媒体文件影像文件(如avi、MP等) |
| 11 |  | 全文检索软件 | 1 | 套 | 全文检索将要查询的目标文档中的词提取出来，组成索引，通过查询索引达到搜索目标文档的目的 |

10.3.2 成品软件集成要求

中标人需保证将项目采购的基础软件、密码应用软件、配套成品软件等软件产品与系统功能集成，满足国产化改革的要求，加快事中事后监管平台的升级改造工作。

### 11质量标准及验收要求

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有30天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

12.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 负责事项 | 建议配备人数 | 建议配备技能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体统筹管理 | 1 | 具有多年相关工作经验，具备计算机相关专业高级工程师，若有信息系统项目管理师（高级）证书，请提供。 |
| 2 | 技术负责人 | 负责全局技术及质量工作 | 1 | 具有多年相关工作经验，具备计算机相关专业高级工程师。 |
| 3 | 其他技术实施人员 | 负责系统界面设计、接口对接、模块开发、实施集成等工作 | 42 | 具有多年相关工作经验，具备计算机、通信、网络等相关专业中级工程师4人 |
| 4 | 项目运维团队 | 负责系统上线测试、试运行调试及运维售后等工作。 | 6 | 具有多年相关工作经验 |
| 合计 |  |  | 50 |  |

### 12售后服务要求

12.1软件运行保证

在中标人驻场服务期满，提供免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供7日*24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：

12.1.1 电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。

12.1.2 远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

12.1.3 现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

12.2 软件维护要求

12.2.1 质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，中标人负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

12.2.2 当出现故障时，采购人应立即通知到中标人。如属于严重故障，中标人立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，中标人委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

12.2.3 中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

12.3 软件系统的培训要求

12.3.1 中标人应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

12.3.2 中标人应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

12.3.3 培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和中标人共同商定，并提供具体的培训方案。

12.4质保要求

12.4.1 质保期内中标人需提供（自项目验收之日起）项目一年免费运维、质保服务。具有固定的驻场维护技术团队，且能提供良好的技术支持，提供7日*24小时响应维护服务，确保业务系统连续稳定运行。

12.4.2 质保期后中标人应提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

### 13 所有权和使用权要求

13.1投标人提供软件产品（包括软件载体和文档）和相关系统接口，仅限于采购人使用，未经采购人书面许可不能对外转让。软件不加密，不限制采购人安装次数和安装的终端数量。

13.2投标人保证对其交付的软件系统享有合法的权利，并且就交付的软件系统不做任何的权利保留。

13.3投标人需保守因本项目执行而获得的采购人的所有资料（包括信息账号、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据及采购人的相关工作程序等）秘密，不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于采购人及采购人的所有经办人员。

13.4投标人应向采购人提供包括源代码和目标代码在内的全部程序。

13.5 除开发者身份权外，项目的软件著作权的其他全部权益属于采购人。此权利担保规定的效力不受所签合同有效期的限制。

## 四、投标报价须知

### 14 投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、验收要求、培训要求及售后服务要求等。

14.3工作量清单说明

14.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，投标人如发现其中的核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以软件开发工作清单为准。

### 15投标报价内容

15.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、研发、功能测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

注：系统安全测评、密码测评等软件测试另行采购，不包含在本项目报价中。

15.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

15.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 16 投标报价控制性条款

16.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1减少软件开发工作清单中的核心工作模块的；

16.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17促进中小企业发展

★17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。