## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

为进一步加强浦兴街道非市政绿化养护、保洁、设施维护管理规范化、专业化建设，公平、公正、公开选拔出专业性强、业务水平高的绿化养护队伍进行设施养护。

2.2 项目磋商范围及内容

绿化养护71839.5平方米，保洁51192平方米，设施维护10230平方米，五莲路花钵草花198平方米。协同业主及其它相关部门制定相应的应急预案，保持相关设施处于良好的技术状态，实现设施安全良好、规范齐全、通（运）行状况良好。

2.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年5月1日起到2027年4月30日止，具体以合同签订日期为准。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工维修、包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

养护经费按季度支付，每季度的第一个月采购人收到发票后15日内支付合同价的25%，每季度末进行考核，核减款（如有）在最后一个季度扣除。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4对于满足合同约定支付条件的，采购人以机构变动、人员更替、政策调整、不满足其它付款条件（指采购文件和合同中未规定的义务）等为由延迟付款的，逾期支付合同金额的2%。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

（1）《上海市绿化条例》（2015）；

（2）《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-0702-2011）；

（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）；

（4）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）；

（5）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）；

（6）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-54-2014）；

（7）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）；

（8）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）；

（9）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2014）；

（10）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）；

（11）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》。

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

| 浦兴街道绿化养护范围清单. 绿化养护. 序号; 路段（地址）; 绿化面积（m2）; 备注. 1; 东陆路-长岛路（拐角公园）; 485; 美丽街区改造为口袋小公园. 2; 长岛路-牟平路（拐角公园）; 640; 美丽街区改造为口袋小公园. 3; 牟平路商业街后面绿化带; 2950; 牟平路商业街绿化部分改造. 4; 长岛路荷五小区门前绿化; 1416; 美丽街区改造新增. 5; 长岛路荷三小区门前绿化; 240; 美丽街区改造新增. 6; 五莲路荷一小区门前绿化; 145; 美丽街区改造. 7; 博兴路（台儿庄路-东陆路）花坛; 558; 美丽街区改造. 8; 长岛路清水苑大门口; 270; 美丽街区改造. 9; 长岛路-台儿庄路翡翠坊; 1985; 美丽街区改造. 10; 长岛路银桥小区门前花坛; 85; 美丽街区改造. 11; 荷泽路金桥好人家大门东侧; 240; 小区大门口. 12; 台儿庄路清水苑西门; 957; 清水苑西门原域改造. 13; 胶东路（杨高北路-荷泽路）花坛; 70; 美丽街区改造. 14; 胶东路-台儿庄路绿景菜市场门前; 260; 美丽街区改造. 15; 胶东路农工商超市门前绿化; 50; 美丽街区改造. 16; 浦泽路香山中学门前绿化; 260; 增加拐角绿化. 17; 金钥匙幼儿园; 930; 金钥匙幼儿园. 18; 金工路桥北小公园; 1500; 金工路桥北小公园. 19; 金工路（金业路-平度路）; 500; 金桥轮胎厂. 20; 台儿庄路天虹菜市场门前花坛; 50; 天虹菜市场西侧. 21; 博兴路模范中学墙外侧; 60; 模范中学北对面. 22; 东陆路五莲路荷一小区大门口; 80; 荷一小区大门口. 23; 丽都成品广场、商铺门前绿化; 2470; 张杨北路-利津路拐角. 24; 张杨北路-东陆路拐角; 80; 广场花坛. 25; 中大区域绿化; 8089; 中大区域内全部绿化. 26; 张杨北路街道消防门南侧花坛; 10; 门面房旁边. 27; 长岛路张杨北路口; 468. 28; 张杨北路（长岛路-博兴路）; 337. 29; 张杨北路（博兴路-五莲路）; 100. 30; 张杨北路五莲路加油站花坛; 138. 31; 东陆路五莲路西侧花坛; 60. 32; 东陆路浦兴公园门前; 30. 33; 巨峰路北侧（五莲路--杨高北路）; 2675. 34; 巨峰路南侧（五莲路--杨高北路); 7655; 东陆中学围墙外侧. 35; 双桥路市场东侧、门前绿化; 900; 双桥市场. 36; 双桥路桥-利津路南侧花坛; 90. 37; 农工商超市（五莲路--凌河路 ）; 357; 花坛. 38; 归昌路; 1242; 花坛. 39; 社区文化中心后面; 850. 40; 凌一（曹家沟绿化）; 4900. 41; 凌三(曹家沟绿化）; 4300. 42; 地铁12号线3号、5号口; 3500; 地铁12号线巨峰路站3号、5号口. 43; 五牛城; 80; 五牛城西南角. 44; 五莲路---曹家沟桥下; 2030; 水杉下. 45; 博兴路曹家沟桥下两侧; 730. 46; 巨峰路工人文化宫北侧; 1450. 合计; 56272. 浦兴街道非市政绿地外保洁范围清单. 保洁. 序号; 路段（地址）; 清扫面积（㎡）; 备注. 1; 牟平路商业街后面; 2850; 小公园. 2; 胶东路农工商超市门前; 850; 超市. 3; 金桥中心小学通道; 2749; 围墙. 4; 浦泽路（胶东路-杨高北路）西侧; 1660; 围墙. 5; 浦泽路（胶东路-杨高北路）东侧; 2080; 围墙. 6; 蒲公英幼儿园门口; 1855; 胶东路. 7; 金钥匙幼儿园路; 2020; 幼儿园. 8; 金钥匙幼儿园广场; 930; 幼儿园. 9; 浦悦路（浦隆路-博兴路）; 5296. 10; 浦隆路（五莲路-博兴路）; 5032. 11; 浦和路（菏泽路-浦悦路）; 2999; 围墙. 12; 中大地块（中心花园）; 435. 13; 利津路-菏泽路东块; 2300; 利津路. 14; 利津路-菏泽路西块; 1452; 利津路. 15; 丽都成品商铺门前; 2730; 围墙. 16; 丽都成品广场; 4012; 丽都成品外围. 17; 丽都成品西商铺门前; 5522; 围墙. 18; 东陆路-张杨北路块; 1440; 东陆路. 19; 博兴路; 2300. 20; 连城菜市场东面; 30. 21; 长岛路张杨北路左角; 15. 22; 清水苑门前; 376. 23; 长岛路牟平路拐角小花园; 260. 24; 东陆路长岛路拐角; 60. 25; 模范中学斜对面小公园; 10. 26; 金业路金桥路厕所公园; 50. 27; 博兴路地铁站口二侧; 14. 28; 李家宅; 700. 29; 金桥老街厕所; 600. 30; 清美鲜家（双桥店）东侧绿地; 500. 31; 农工商超市（五莲路--凌河路）; 2020; 广场及农工商门前. 32; 凌一（曹家沟绿化）; 700. 33; 凌三(曹家沟绿化）; 700. 34; 轨交12号线巨峰路3号、5号口外围; 1500. 35; 工人文化宫外围平地部分; 600; 外围空地至珊瑚树部分. 合计; 56647. 浦兴街道非市场政道绿化内外设施维护（油漆、粉刷、保养等）清单. 地址; 名称; 面积（m2）; 备注. 凌一; 紫藤架; 818. 蘑菇亭; 175. 河边围栏; 1976. 太阳能灯柱; 12. 凌三; 紫藤架; 114. 河边围栏; 941. 中大地块（中心花园）; 亭子; 91. 紫藤架; 489. 木凳; 41. 大理石花坛、地面; 876. 花墙（正反面）; 87.4. 博兴路牟平路路口; 廊架; 24. 博兴路（凌河路-归昌路）; 铁围栏油漆; 33; 东陆七街坊围墙外. 长岛路张桥加油站对面（城管边）; 铁围栏油漆; 120. 长岛路（菏泽路-牟平路）; 铁围栏油漆; 908; 荷五小区. 胶东路（菏泽路-台儿庄路区间）; 铁围栏油漆; 522; 为老服务中心. 归昌路（五莲路-凌河路区间）; 铁围栏油漆; 360; 归昌路浦兴市场对面. 归昌路（博兴路-凌河路区间）; 花坛; 90; 东陆八街坊商铺、东陆六街坊. 归昌路（凌河路-归昌路尽头）; 铁栏杆油漆; 554. 归昌路凌河路路口两边; 花坛、花箱、铁艺、坐凳等设施; 120. 巨峰路北侧（五莲路-杨高中路区间）; 长廊、休息椅、创意造型、法制宣传等设施; 796. 巨峰路南侧（五莲路-杨高中路区间）; 长廊、休息椅、法制宣传等设施; 338. 五莲路（菏泽路-东陆路区间）; 花坛、休息椅、创意造型; 80. 双桥路（张杨北路-杨高北路）两侧; 花坛、铁围栏、木亭、木凳等设施; 850. 合计; 10415.4. |
| --- |
| 浦兴非市场政绿化养护五莲路草花清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 路段（地址） |  | 一年合计种植花坛面积㎡ | 备注 |
| 1 | 五莲路花钵草花 | 五莲路（巨峰路-归昌路） | 198 | 33个花钵；草花种植四次；面积49.5平方米 |
|  | 小计： |  | 198 |  |

说明：此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

7.2具体服务内容

1、绿化养护工程必须按照上海市《园林绿化养护技术等级标准》实施（国家或上海有最新规定按最新规定执行），按二级养护技术措施要求认真地进行养护，养护所需的机械设备、养护用具、农药及喷洒设施、绿化标识、劳动力等均由养护单位负责，可随时调入现场，并视现场情况随时增投相关设备，以备需要。

2、针对本项目的绿化特点、难点制订切实可行的养护方案。

3、养护单位必须遵守街道管理的各项规章制度，制订相应的管理制度。

4、养护过程中，养护单位每周派员参加综合例会，每周进行周报小结，对养护过程中出现的薄弱环节提出加强措施，书面报告街道。

5、养护单位入驻街道的养护人员不得少于规定人数。

6、绿化养护人员食、宿由供应商自行解决。

7、绿化养护所需的工具、设备及人员的费用均由养护单位负责。各种灭虫药物和肥料费用均由养护单位承担。

8、养护所需的包扎加固保温等材料和因氧化引起的卫生保洁由养护单位负责，修剪的绿化垃圾、枯枝及杂草清理由养护单位负责并包装好后运至街道指定地点，由养护方及时运出投放区域外自行处理。

9、原绿地裸露部分必须全部补苗补草。绿植长势良好，修剪整齐，无病虫害。绿植叶面相对洁净，绿地无杂物；草皮覆盖率98%，无杂草、死苗、杂物；乔灌木长势良好，造型美观；绿地无明显黄土裸露；绿化管养工作注意节水。成交供应商必须提供绿化补种应急方案。

10、成交供应商必须详细列出绿化养护每阶段每季每天的用工人数，及工作内容，养护工人必须每天真实出勤，当日工人数与响应文件实际不符时，街道将按合同中每人每天工资额进行加倍扣除，成交供应商需承担由此引的养护损失。

11、绿化养护不力，造成原有的树苗及树木、花卉、草皮枯死、病虫害等情况，养护质量未达到养护合同约定的养护标准，成交供应商必须全额赔偿损失。所有造成的损失和赔偿责任由成交供应商承担。养护期限内，养护项目设施量发生减少及毁损的，养护方应及时补齐或修复。养护期限届满时，养护方应保证养护项目设施量完好无损。未完好的，由养护方负责补齐或修复。

12、绿化养护方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由养护方承担一切责任及损失。

13、养护质量，必须达到《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08－702－2011）规定的要求，国家或上海有最新规定按最新规定执行。（标准）对养护质量有特殊要求时，双方可以另行约定；

14、双方对养护质量有争议，双方同意由上海市园林绿化行业协会约定的机构进行鉴定。

15、供应商应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及采购人代表依据本合同发出的指令进行养护，随时接受采购人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件（附绿化养护服务质量验收考核评估表）。

16、采购人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，采购人可要求供应商采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因供应商原因达不到约定标准，由供应商承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

17、要求养护技术方案中含有防台、防汛、防冻的应急预案。

18、养护单位的人员配备，除常驻养护人员外，针对养护工作要求需配备适当地技术人员和机械设备。

19、要求养护单位提供工作台帐，每日提供自查（整改）报告，每季度建设单位对养护进行考核。

20、设施、围栏等维护，做到油漆喷涂均匀，日常保养无乱涂乱画、无污物。

21、设施如遇局部破损因及时修复。如遇年限到期或损毁严重设施，已无法维持设施原功能的，应及时向主管部门汇报并做好记录。

22、养护频次要求：

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 2次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 3次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证植物木生长需要 |
| 施肥 | 施肥 | 1次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒植物扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

保洁频次要求

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 | 每天早晚各1次 |

设施维护频次要求

| 类别 | 施工项目 | 保洁内容 | 施工（保洁）周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围栏、栏杆 | 油漆喷涂 | 人工清理 | 油漆涂料2次/年 保洁每周一次 |

7.3人员及设备要求

7.3.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

（1）管理人员配备要求

供应商应配备管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

管理人员配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 绿化专业中级及以上职称 | 1 | 社保缴金证明 | 资格/职称证书扫描件 |
| 2 | 项目经理助理 | 项目经理助理 | 绿化专业中级及以上职称 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书扫描件 |
|  |  | 安全员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 资料员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 材料员 |  | 1 | 社保缴金证明 | 资格证书扫描件 |
|  |  | 巡视员 |  | 1 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：1、表中人员需提供近6个月内任一月份在磋商供应商处的社保缴金证明；2、表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |  |  |  |  |  |  |

②技术作业工人配备要求

主要技术工人（骨干）配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他资料要求（若有，请提供证书扫描件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术工人 | 绿化养护工等 |  | 4 | 社保缴金证明 |  |
| 备注：1、表中人员需提供近6个月内任一月份在磋商供应商处的社保缴金证明。 |  |  |  |  |  |  |

一线主要劳动力配置表

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 级别 | 数量 | 应提供验证资料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一线劳动力 | 道路保洁工 |  | 6 |  |  |
| 备注：供应商须提供《现场一线主要劳动力配置承诺书》（详见“响应文件格式”中《现场一线主要劳动力配置承诺书》）。成交供应商须在合同签订之日起2个月内将一线劳动力配备到位。 |  |  |  |  |  |  |

7.4.2设备要求

（1）本项目所有材料、设备由成交供应商自行解决，相关费用包含在磋商报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）供应商在磋商时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

（4）为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，成交供应商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。

机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能清洗车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 2 | 铲车（装载机） | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 3 | 综合养护车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 4 | 背负式喷雾器 | 台 | 5 |  | 自有或租赁 |
| 5 | 手推车 | 辆 | 6 |  | 自有或租赁 |
| 6 | 吊车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 7 | 割灌机 | 台 | 5 |  | 自有或租赁 |
| 8 | 油锯 | 台 | 2 |  | 自有或租赁 |
| 9 | 草坪机 | 台 | 5 |  | 自有或租赁 |
| 10 | 排水泵 | 台 | 4 |  | 自有或租赁 |
| 11 | 电焊机 | 台 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 12 | 铁锹 | 把 | 50 |  | 自有或租赁 |
| 13 | 除雪撒布车（装置） | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 14 | 登高作业车 | 辆 | 1 |  | 自有或租赁 |
| 15 | 养护工程车 | 辆 | 3 |  | 自有或租赁 |
| 16 | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，成交后一个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 9管理、考核要求

9.1 项目管理要求

9.1.1 供应商在磋商阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，成交供应商不得自行调整管理方案或更改管理措施。

9.1.2 根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求成交供应商管理人员调整管理时间或更改管理措施时，成交供应商应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，成交供应商需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

9.1.3 成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

9.1.4 成交供应商需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

9.1.5 本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

9.1.6 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

9.2 项目考核办法

| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项总分 | 每项扣0.2分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施管理 （65分） | 绿地养护 （30分） | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富，无空秃，树木株间生长空间与层次疏密有致，整体景观效果良好。 | 3 |  |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明显。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏有保护措施、无空秃。 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮，始花期方可种植，株行距适宜，基本无露土现象，花期整齐，图案美观。 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃，切边规范，草屑及时清除。 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物，夏秋各松土一次；杂草拔除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范，绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 3 |  |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治：病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在5%以下，食叶性害虫小于5%，刺吸性害虫小于10%，蛀干性害虫小于3%。绿地无严重有害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 3 |  |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效（冬季需施用有机肥）；干旱季节浇水及时透彻，浇水后植物无萎蔫现象。 | 3 |  |  |
|  |  | 9 | 设备设施：亭、廊、花坛等设施整洁，无剥落物、无违规广告及图画痕迹等；园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损丢失。 | 3 |  |  |
|  |  | 10 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁，无垃圾；保洁及时，清理垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 3 |  |  |
|  | 行道树 （25分） | 11 | 植株长势茂盛（含地被植物），树冠丰满完整。 | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜，上缘线和下缘线整齐，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 4 |  |  |
|  |  | 13 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 4 |  |  |
|  |  | 14 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致，特殊情况须经惠南城市管理署认可后实施。 | 3 |  |  |
|  |  | 15 | 无缺株、死株，植株不倾斜。 | 3 |  |  |
|  |  | 16 | 无断桩、坏桩，桩位扎缚规范整齐。 | 3 |  |  |
|  |  | 17 | 基本无病虫害危害迹象，常见病虫害危害率不超过5%，其中蛀干性害虫危害率不超过3%。 | 2 |  |  |
|  |  | 18 | 树干每年秋末涂白一次，涂白均匀，高度统一（标准1.3米处），涂白液配比规范，树下无杂物，树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 2 |  |  |
|  | 作业规范 （10分） | 19 | 保持衣冠整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 2 |  |  |
|  |  | 20 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天（2人以上）、干私活的。 | 2 |  |  |
|  |  | 21 | 早晚高峰时段（7:00-9:00,16:30-18:30）机械化作业应遵守交通规则。 | 2 |  |  |
|  |  | 22 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 2 |  |  |
|  |  | 23 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 2 |  |  |
| 信访投诉 （15分） | 及时处置 | 24 | 接到投诉处置通知后，应及时处置。 | 6 |  |  |
|  | 及时回复 | 25 | 投诉处置后，应及时回复。 | 6 |  |  |
|  | 满意度 | 26 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 3 |  |  |
| 人员设备管理 （10分） | 人员 | 27 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 5 |  |  |
|  | 设备 | 28 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 5 |  |  |
| 应急保障 （5分） | 组织机构 | 29 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。 | 2 |  |  |
|  | 抢险队伍 | 30 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 |  |  |
|  | 抢险物资 | 31 | 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 |  |  |
|  | 应急值守 | 32 | 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 |  |  |
| 安全文明 （5分） | 安全诚信 | 33 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。 | 1 |  |  |
|  | 责任体系 | 34 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 |  |  |
|  | 规范作业 | 35 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 |  |  |
|  | 应急处置 | 36 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。 | 1 |  |  |
|  | 文明作业 | 37 | 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |

9.2.1考核方式：

考核总分采用 100 分制，设施管理（85分）、信访投诉（9分）和应急保障（6分）。具体考核内容见附表。

（一）考核方式：

1、日常巡检：每季度不定期对设施全覆盖巡检。对发现的问题，以整改单形式告知养护单位，并要求在规定的时间内反馈整改结果，没有及时整改的（无理由），每发生一次扣2分，在季度考核总分上作相应扣减。

2、季度考核：每季度对各标段进行养护质量综合考核。每次考核随机抽取至少30%路段，每条路段分别按照评分标准进行评分，最后取均值作为该养护公司的季度考核分。

（二）经费核拨

1、每季度考核成绩与养护经费挂钩。考核合格分为85分（包含85分），考核总分≥85分的，由街道职能部门核发当季度养护经费；考核总分＜85的，以合格分为基准，每低满 1 分暂扣该养护标段季度养护经费的 1%。

2、考核暂扣养护经费的使用：由街道社区管理办根据实际需要负责监管，主要用于弥补街镇区域内绿化养护欠缺部分或维修改造。

9.2.2举牌机制：

（一）黄牌警告机制：

1、季度养护考核总分达不到合格分（85分），对相应养护标段予以黄牌警告。

2、养护公司在标段养护过程中擅自利用设施从事其它与养护无关的活动并不服从管理，造成一定负面影响的，予以黄牌警告。

（二）红牌退出机制

1、当养护公司在一个年度内被三次黄牌警告的，给予红牌，并报请街道启动退出程序。

2、由于公司管理问题，发生治安、群访等影响城市养护管理正常运行的重大事件，给予红牌，报请街道启动退出程序。

3、重大活动保障或安全工作不到位，发生严重安全责任事故，并造成不良社会影响，给予红牌，报请街道启动退出程序。

4、补位机制：启动退出机制的标段，在新的养护企业未确定期间，由街道社区管理办指定养护企业暂时对该标段进行代养护。

### 10内业资料编制管理要求

10.1 承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

10.2 承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

10.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括磋商文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

12.6供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的。

## 五、政府采购政策

### 14促进中小企业发展

14.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

14.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

14.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

14.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 15促进残疾人就业

15.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

15.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。