## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：张江镇属绿地、广场、公园绿化养护项目

### 3 项目地点

项目地点：张江镇区域内

### 4 招标范围与内容

4.1项目背景及现状

4.2项目招标范围及内容

本项目的招标范围与工作内容包括但不仅限于绿地和公园内巡查、保洁、水电、物耗等相关养护和便民服务内容；防火、防汛、治安、绿地侵占治理、病虫害防治、绿化养护和防灾减灾等综合治理工作；公园内绿化、广场、道路桥梁、建筑、小品、坐凳、照明、电力管线、排水管道、水体、厕所、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控、广播等各类设施的日常维护、养护管理；绿地调整及设施增添、维护、改建；社会管理、各类迎检、评比等。

4.3本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2026年9月1日起至2027年8月31日止，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1本项目养护经费分为一类经费和二类经费，投标总价为上述两部分费用总和。养护经费的构成比例为一类经费占比85％，二类经费占比15％。一类经费为固定单价采购，按实际养护面积进行结算（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除）；二类经费根据实际发生情况按实结算。

7.2.2一类经费按每三个月为一个周期，采购人在每个周期结束后的次月月底前，根据该周期内实际养护面积按照中标单价并根据考核结果进行支付。

7.2.3二类经费用于绿地景观提升改造、硬质铺装及园路路面维修翻新、隔离网维护及更新、木制品保养、设施更新等内容，二类经费总额为投标总价的15%，在服务期内统筹安排使用。中标人应根据区域养护情况，向采购人申报二类经费使用计划，采购人审核通过后，中标人根据要求的时间节点进行实施；实施完成并验收通过后，中标人根据二类经费的具体实施情况，按照工程定额要求填写结算审核单报采购人进行审核。审核通过后，中标人根据审核好的经费提出申请。在服务期满后，采购人一次性支付全部审定的二类经费。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市绿化条例》（2015）；

（2）《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

（3）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）；

（4）《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ08-2105-2022）；

（5）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）；

（6）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）；

（7）《立体绿化技术标准》（DG/TJ08-75-2022）；

（8）《绿化植物保护技术标准》（DG/TJ08-35-2025）；

（9）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》；

（10）《上海市建设工程文明施工管理规定》；

（11）《上海市建设工程文明施工标准》；

（12）《中华人民共和国突发事件应对法》；

（13）《中华人民共和国安全生产法》。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

9.1.1一类经费设施量清单

| 序号 | 名称 | 具体点位 | 面积（㎡） | 绿地等级 （养护标准） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）公园广场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 广兰公园（广兰路965号、24小时开放，绿地总面积：28417.80 ㎡） |  |  |  | 绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、病虫害防治、绿化环境保洁等）、水体维护（清捞水面垃圾、水体清洁补水、监测水质变化等）、建筑维护（检修屋面、门窗、栏杆等）、设施维护（园路、桥、广场、花架、亭、廊、装饰墙、健身游乐场、公共厕所、围墙、隔离网、园椅、园凳、垃圾桶（箱）、假山、叠石、点石、涵洞、阅报栏、软质驳岸、警示牌、便民设施、路灯、监控设备、虫情测报灯、雕塑、电控设备等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及巡视巡查公园（含园路及绿化等），维护公园内秩序。 |
| 具体设施量如下： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡视巡查 |  | 28417.80 | 一级绿地 |  |
| 1.2 | 夜间巡视巡查 |  | 28417.80 | 一级绿地 |  |
| 1.3 | 建筑维护 |  | 1000.00 | 一级绿地 |  |
| 1.4 | 绿化养护 |  | 6585.80 | 一级绿地 |  |
| 1.5 | 水体维护 |  | 14882.00 | 一级绿地 |  |
| 1.6 | 园路、桥、广场、铺装清扫保洁 |  | 5500.00 | 一级绿地 |  |
| 1.7 | 健身游乐场地维护 （含设施） |  | 300.00 | 一级绿地 |  |
| 1.8 | 公共厕所保洁管理 |  | 150.00 | 一级绿地 |  |
| 2 | 孙桥社区绿地（横沔江支路，绿地总面积：15884.00 ㎡） |  |  |  |  |
| 具体设施量如下： |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 日常巡视巡查 |  | 15884.00 | 二级绿地 |  |
| 2.2 | 建筑维护 |  | 150.00 | 二级绿地 |  |
| 2.3 | 绿化养护 |  | 7084.00 | 二级绿地 |  |
| 2.4 | 园路、广场、铺装清扫保洁 |  | 8000.00 | 二级绿地 |  |
| 2.5 | 健身游乐场地维护 （含设施） |  | 500.00 | 二级绿地 |  |
| 2.6 | 公共厕所保洁管理 |  | 150.00 | 二级绿地 |  |
| 3 | 张江科技文化广场（张江路610号，绿地总面积：7329.80㎡ ） |  |  |  |  |
| 具体设施量如下： |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日常巡视巡查 |  | 7329.80 | 二级绿地 |  |
| 3.2 | 建筑维护 |  | 300.00 | 二级绿地 |  |
| 3.3 | 绿化养护 |  | 2729.80 | 二级绿地 |  |
| 3.4 | 园路、广场、铺装清扫保洁 |  | 4200.00 | 二级绿地 |  |
| 3.5 | 健身游乐场地维护 （含设施） |  | 100.00 | 二级绿地 |  |
| 4 | 森屿湾 | 高科中路 | 6069.00 | 一级绿地 |  |
| 5 | 玉兰硅园 | 益江路 | 7885.00 | 一级绿地 |  |
| 6 | 无界运动花园 | 张江路 | 7150.00 | 一级绿地 |  |
| 7 | 秘境·云谷花园 | 殷北路 | 6212.00 | 一级绿地 |  |
| 8 | 孙桥中心绿地 | 科农路715号 | 26770.60 | 二级绿地 |  |
| 9 | 申佳绿地 | 西北至横沔港东至孙耀路南至围墙 | 28575.20 | 二级绿地 |  |
| （二）单位绿地 |  |  |  |  |  |
| 10 | 张江经典幼儿园 | 北至吕家浜东至草籽河南至建中西路西至围墙 | 4137.90 | 三级绿地 | 绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、病虫害防治、绿化环境保洁等）、设施维护（围栏、广场、园路、小品、坐凳、照明、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及其他工作。 |
| 11 | 顺和路养老院 | 顺和路139弄5号 | 407.20 | 三级绿地 |  |
| 12 | 张江路川杨河东南绿化（张江镇党群服务中心） | 北至川杨河东至横沔江南至第三方绿地西至围墙 | 1631.70 | 三级绿地 |  |
| 13 | 孙桥养老院 | 横沔江路264号 | 1850.60 | 三级绿地 |  |
| 14 | 环园公司 | 华益路255弄 | 1332.34 | 三级绿地 |  |
| 15 | 华杨居委 | 中科路2635弄39号 | 237.11 | 三级绿地 |  |
| 16 | 田园居委 | 川北公路3087弄1号 | 799.37 | 三级绿地 |  |
| 17 | 江益居委 | 益江路466号 | 308.93 | 三级绿地 |  |
| 18 | 浦东残疾人党群服务中心 | 青铜路569号 | 1600.05 | 三级绿地 |  |
| 19 | 孙耀路高木桥路西北角 | 北至围墙东至孙耀路南至高木桥路西至围墙 | 250.60 | 三级绿地 |  |
| 20 | 杨镇居委 | 龙三路70弄 | 343.30 | 三级绿地 |  |
| （三）道路红线外绿地 |  |  |  |  |  |
| 21 | 哥白尼路 | 高科中路至哥白尼路桥川杨河 | 9970.50 | 三级绿地 | 绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、病虫害防治、绿化环境保洁等）、设施维护（围栏、广场、园路、小品、坐凳、照明、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及其他工作。 |
| 22 | 伽利略路 | 高科中路至卓闻路地道北出口 | 3252.60 | 三级绿地 |  |
| 23 | 法拉第路 | 高科中路至张衡路 | 1925.70 | 三级绿地 |  |
| 24 | 蔡伦支路 | 蔡伦路往南至围墙 | 1148.10 | 三级绿地 |  |
| 25 | 李冰路 | 法拉第路至哥白尼路 | 4420.20 | 三级绿地 |  |
| 26 | 蔡伦路 | 张江路至哥白尼路 | 5743.57 | 三级绿地 |  |
| 27 | 沈括路 | 哥白尼路至卓闻路地道北出口 | 1703.50 | 三级绿地 |  |
| 28 | 江法路 | 法拉第路至张江路 | 1423.17 | 三级绿地 |  |
| 29 | 创新河两侧 | 高科中路至华益路，丹桂路至青桐路往南至围栏 | 5629.60 | 三级绿地 |  |
| 30 | 香楠路 | 香楠小区300弄至广兰路 | 8761.10 | 三级绿地 |  |
| 31 | 丹桂路 | 申江路至丹桂路马家浜桥 | 6021.20 | 三级绿地 |  |
| 32 | 广兰路 | 丹桂路至张江路 | 12102.90 | 三级绿地 |  |
| 33 | 青铜路 | 丹桂路至广兰路 | 4584.68 | 三级绿地 |  |
| 34 | 祖冲之路 | 申江路至张江路 | 16888.15 | 三级绿地 |  |
| 35 | 张江路 | 祖冲之路至广兰路 | 4997.27 | 三级绿地 |  |
| 36 | 张江路东 | 广兰路至华益路东侧河边 | 13270.80 | 三级绿地 |  |
| 37 | 高斯路 | 高斯路吕家浜桥至张江路 | 6382.00 | 三级绿地 |  |
| 38 | 紫薇路 | 申江路至高科中路 | 9090.80 | 三级绿地 |  |
| 39 | 江东路 | 张江路至江东路马家浜桥东 | 198.70 | 三级绿地 |  |
| 40 | 建中路 | 张江路至建中西路草籽河桥 | 1179.70 | 三级绿地 |  |
| 41 | 张江新苑与紫薇景苑中间无名道路 | 建中路至紫薇路 | 583.10 | 三级绿地 |  |
| 42 | 古桐南路 | 建中路至高斯路 | 715.10 | 三级绿地 |  |
| 43 | 益江路 | 张衡路至张东路 | 6798.80 | 三级绿地 |  |
| 44 | 盛夏路 | 高科中路至张衡路 | 6746.40 | 三级绿地 |  |
| 45 | 中科路 | 团结河至顺和路 | 722.29 | 三级绿地 |  |
| 46 | 顺和路 | 中科路至张江路 | 1774.10 | 三级绿地 |  |
| 47 | 孙环路 | 中科路至长美路 | 10501.20 | 三级绿地 |  |
| 48 | 孙耀路 | 华夏中路往南至申城佳苑三期围墙 | 3045.40 | 三级绿地 |  |
| 49 | 高木桥路 | 张东路至孙农路 | 5651.40 | 三级绿地 |  |
| 50 | 孙农路 | 高木桥路至紫晶苑大门398弄 | 1743.70 | 三级绿地 |  |
| 51 | 孙建路 | 张东路至孙农路 | 8379.60 | 三级绿地 |  |
| 52 | 孙浦路 | 孙浦路三灶浜桥至荷塘路 | 4716.70 | 三级绿地 |  |
| 53 | 三灶路 | 三灶路551弄小区东围墙往西至三灶路烂缺口桥 | 2798.00 | 三级绿地 |  |
| 54 | 科农路 | 孙农路路至栏学路 | 14841.50 | 三级绿地 |  |
| 55 | 三灶港外环高速东西两侧 | 北至三灶河东至围墙南至荷塘路西至孙塘路 | 1536.40 | 三级绿地 |  |
| 56 | 横沔江路 | 横沔江支路至陈水关路 | 701.00 | 三级绿地 |  |
| 57 | 殷北路南侧停车场 | 北至殷北路东南至停车场西至孙农路 | 275.70 | 三级绿地 |  |
| 58 | 13号线张江路两侧 | 中科路至华夏中路 | 2342.40 | 三级绿地 |  |
| 59 | 张衡路张东路东北 | 张衡路张东路东北往北至第三方绿地 | 238.00 | 三级绿地 |  |
| 60 | 张衡路申江路西北角 | 北至园区围墙东南至第三方绿地西至园区大门 | 651.50 | 三级绿地 |  |
| 61 | 吕家浜两侧 | 张江路至高斯路 | 5655.90 | 三级绿地 |  |
| 62 | 草籽河两侧 | 吕家浜至高科中路 | 1526.00 | 三级绿地 |  |
| 63 | 团结河两侧 | 川杨河至华夏中路 | 3041.20 | 三级绿地 |  |
| 64 | 创新河两侧（紫薇路-祖冲之路） | 紫薇路至祖冲之路 | 1461.80 | 三级绿地 |  |
| 65 | 张江城运中心周边 | 北至张衡路东至张江路南至川杨河西至申江路 | 52977.73 | 三级绿地 |  |
| 66 | 张江中学东南侧 | 北至江东路东至广兰路南至套河西至学校围墙 | 2732.50 | 三级绿地 |  |
| 67 | 川北公路北侧 | 停车场和公共厕所南 | 358.20 | 三级绿地 |  |
| 68 | 高科中路两侧 | 北至春港丽园东至申江路南至第三方绿地东至河道绿地 | 13284.20 | 三级绿地 |  |
| 69 | 华益路及华益路两侧地块 | 北至华益路北侧绿地东至看守所东围墙南至川杨河西至华益路马家浜桥 | 33137.71 | 三级绿地 |  |
| 70 | 孙农路孙建路路口小公园 | 北至孙建路东南至围墙西至孙农路 | 1871.50 | 三级绿地 |  |
| 71 | 中建朗阅府东北侧 | 朗阅府东北至河道 | 2184.50 | 三级绿地 |  |
| 72 | 军民公路两侧 | 北至紫晶苑南围墙东至孙农路南至河道西至紫晶苑南大门 | 10370.90 | 三级绿地 |  |
| 73 | 科雅苑南侧 | 北至小区围墙东至无名道路南至农田河道西至河道 | 2915.90 | 三级绿地 |  |
| 74 | 茂春路北侧 | 孙农路至科锦苑大门 | 3129.50 | 三级绿地 |  |
| 75 | 江益居委 | 华益路路南川杨河北 | 10492.90 | 三级绿地 |  |
| 76 | 古桐居委 | 古桐路60弄 | 2709.10 | 三级绿地 |  |
| 77 | 13号线张江地铁站 | 张江路中科路十字路口 | 4741.90 | 三级绿地 |  |
| 78 | 高科中路申江路两侧 | 北至高科中路东南至围墙西至马家浜河 | 44879.90 | 三级绿地 |  |
| 79 | 张衡路近申江路公共地面停车场 | 北至张衡路东至申江路西南至园区围墙 | 4998.80 | 三级绿地 |  |
| 80 | 徐家港勉为桥西侧 | 徐家港勉为桥西侧 | 6077.20 | 三级绿地 |  |
| 81 | 韩荡村 |  | 12196.90 | 三级绿地 |  |
| （四）华夏路两侧环境整治 |  |  |  |  |  |
| 82 | 华夏路两侧环境整治 | 北至川杨河东至唐陆路南至兰亭路西至孙杨路，申江路军民路西北角北至河 | 131963.10 |  | 绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、病虫害防治、绿化环境保洁等）、设施维护（围栏、标识标牌等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及其他工作。 |
| （五）五违四必 |  |  |  |  |  |
| 83 | 新丰村 |  | 1422.90 |  | 绿化养护（植物修剪、中耕除草、施肥浇水、病虫害防治、绿化环境保洁等）、设施维护（围栏、广场、园路、小品、坐凳、照明、垃圾箱（桶）、标识标牌、监控等）等绿地内各类元素的日常维护、养护管理及其他工作。 |
| 84 | 长元村 |  | 45517.50 |  |  |
| 85 | 沔北村 |  | 4331.30 |  |  |
| 86 | 环东村 |  | 24012.40 |  |  |
| 87 | 中心村 |  | 18989.10 |  |  |
| 88 | 劳动村 |  | 2486.10 |  |  |
| 绿地面积合计 |  |  | 790115.67 |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.1.2二类经费设施量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工作量 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地景观提升改造 | ㎡ | 3500 | 对养护区域内重要节点绿地进行调整改造,主要涉及匝道、路口区域，包括土方、苗木种植、景观小品等内容 | 二类经费按照投标总价的15%填报，根据实际发生情况按实结算。 |
| 2 | 硬质铺装及园路路面维修翻新 | ㎡ | 1000 | 对养护区域范围内损坏的硬质铺装及园路路面进行维修翻新 |  |
| 3 | 隔离网维护及更新 | 米 | 500 | 对养护区域内的浸塑隔离网进行维护与更新 |  |
| 4 | 木制品保养 | ㎡ | 400 | 对养护区域内的木制品包括木栈道、木平台、木亭、木椅等进行保养，主要为防腐处理 |  |
| 5 | 设施更新 | 项 | 1 | 对养护区域内附属设施等进行更新 |  |

9.2 日常养护工作基本要求

按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量一级、二级及三级标准,合理组织,精心养护,保质保量完成养护管理任务；做好浇水排水、施肥防护、松土除草、修剪整形、追肥复壮、保洁、设施维护等日常养护工作。具体养护要求如下：

9.2.1根据养护区域的实际情况每季提出养护管理的实施方案和月工作计划，确保植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛。

9.2.2通过对各类植物的人工干预，营造优美景观。确保树木养护成活率100%，若发生死亡由中标人无条件补偿。

9.2.3绿地保洁：绿地应每天清扫保洁，做到养护范围内无明显垃圾杂物，清理后的垃圾应集中存放到垃圾箱内，防止垃圾再次污染；修剪后的枝条及时清除到指定点。

9.2.4翻土除草：定期进行土壤疏松，杂草拨除及时，无大型野草，无缠绕性、攀援性杂草，做到基本无杂草。

9.2.5施肥：要求根据苗木种类、生长期和肥源等因素，科学合理进行施肥，满足苗木基本需要。

9.2.6修剪整形：各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树型为主。乔木应修除徒长枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂枝；灌木修剪应使枝叶茂盛，分布均匀；花灌木修剪要有利于促进短枝和花牙形成；绿篱修剪应促其分枝，保持全枝叶丰满，并有效控制高度、篷径；地被、攀援植物修剪应促进分枝，清除枯枝，疏删老弱的腾蔓。

9.2.7灌溉与排水：绿地内有完整的排水系统。干旱时应根据不同树种、季节和环境掌握灌溉量大小，保持土壤中有效水分，满足植物正常需水。暴雨后积水应排除，新栽树木周围积水尤以尽快排除。

9.2.8花坛草花养护

（1）根据天气情况，保证水分供应，宜清晨浇水，浇水时应防止将泥土冲到茎叶上。

（2）做好排水措施，防止雨季积水。

（3）应及时做好病虫害防治工作。

（4）花坛内应及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；及时补种、换苗。花坛内缺株倒苗一级不得超过10%，二级不得超过15%，基本无枯枝残花，一级残花量不得大于15%，二级残花量不得大于20%。

（5）花坛内草花按1年4批次种植，并应保证春节，国庆节时花坛内草花品质。4批次外补种的草花费用包含在日常养护经费内，不再另行结算。

9.2.9防病治虫：应维护生态平衡、贯彻“预防为主、综合治理”的防止方针，规范合理使用防治药物，积极做好病虫害的预测预报工作，制订长期和短期的防治计划，通过加强检查，及时发现虫害情况，做到基本无病虫危害迹象。

9.2.10 桥梁、箱涵、廊架维护：加强日常维护，外观美化，无安全隐患，无大面积破损老化、立面脱落等有碍市容观瞻现象。

9.2.11防台防汛

（1）做好绿地的防台防汛工作，对高大树木、浅根性树种进行疏剪枝叶，立支柱固定。

（2）在汛期和台风中，有专人值班，听从采购人调遣，及时处理突发事件。台风过后12小时内及时清理断枝落叶，扶正倒斜树木。

9.2.12绿地卫生的日常养护要求

（1）安排专人对绿地内垃圾进行人工捡拾，上下午各一次。

（2）及时发现及时清理绿地内乱堆乱倒的杂物和建筑垃圾等，对绿地内乱晾晒衣物及时制

止并清理。

（3）绿地内道路地坪等做到无杂物无垃圾，干净整洁。

（4）绿地卫生有专人巡查，并做好相应巡查记录。
9.2.13 巡视巡查要求

（1）日间巡视巡查（5:00-21:00，每2小时一次）

1）巡视巡查公园内的各项设施和设备的状态，及时发现并处理存在的问题。

2）巡视巡查公园内的游客活动，维护游客秩序，防止发生纠纷和意外。

3）巡视巡查内的环境卫生状况，保持公园的整洁和美观。

4）巡视巡查内主干道及游乐设施周边有无枯枝断枝、倒伏树木，保证游客游园安全。

5）巡视巡查临水区域求生圈、求生绳是否在位完好，确保突发情况时正常使用。

（2）夜间巡视巡查（21:00-5:00，每1小时一次）

1. 使用强光手电重点检查林荫深处、假山背后、凉亭角落等视线盲区，防范酒后滋事、非法交易及破坏公物行为；对深夜逗留人员进行身份证核验与劝离登记。

2. 确保主干道及公厕周边照明亮灯率100%，查看监控画面有无遮挡或黑屏。

3. 遇极端天气，每15分钟巡查水位及低洼区域积水情况，及时放置防滑垫与警示牌；发现倒伏树木立即拉设警戒带。

9.2.14建筑维护要求

（1）每日巡检墙体、屋面、地基，严禁出现裂缝、沉降、渗漏；木结构需重点检查腐朽、虫蛀及连接件松动，金属构件需防锈蚀 。

（2）立面（石材/面砖/涂料）每年至少清洗2次；室内地面、门窗、灯具无积灰、蛛网及乱张贴 。

（3）门窗开合灵活、锁具完好；给排水管道通畅无堵塞，电气线路无老化裸露，防雷装置每年检测1次 。

9.2.15水体维护要求

（1）定期检测透明度、溶解氧、pH值、氨氮、总磷等关键指标，掌握水质动态，确保符合《地表水环境质量标准》或景观用水标准 。

（2）清除落叶、塑料垃圾、藻类浮沫等漂浮物，确保水面无可见杂物 。

9.2.16公厕厕所保洁管理要求

公厕管理要求：“五有、五无、五净”。“五有”即:有专人管理,责任到人，加强冲洗、清扫；有醒目而规范的男女厕所标志；有上下水设施,定时冲洗；有照明设施；有粉饰美化。“五无”即:无蝇,无蝇蛆活动；无粪便溢流；无积水；无恶臭；无破烂设施。“五净”即:地面坑位挡板楼梯净；粪槽尿槽瓷斗净；墙壁门窗净；设备房顶净；四周环境(一米内)净。

9.2.17附属设施日常养护要求

定期检修园林设施,保证无乱贴乱画,无安全隐患,无损坏,定期维护、清洗、粉刷；加强篮球场、儿童乐园设施、健身点、围墙和防腐木座椅油漆、路灯及道路维护和日常保洁,石驳岸围栏维护等；保持景观完好，有尘埃时应清洗，有损坏时应及时采取有效的抢救和恢复措施。

9.3 保养频次要求

| 序号 | 工作内容 | 工作频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花灌木修剪 | 一年两次，各类修剪后的绿化垃圾按指定地方堆放、及时清除，堆积的绿化垃圾不能过3小时 |
| 2 | 整形修剪 | 一月一次以上，修剪后的绿化垃圾要求同上 |
| 3 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次，修剪后的绿化垃圾要求同上 |
| 4 | 剥 芽 | 一年两次 |
| 5 | 中耕除草 | 夏秋各松土一次，杂草拔除及时 |
| 6 | 病虫害防治 | 及时结合冬季中耕翻土消灭有害生物并根据病虫害发生季节做好防治，避开市民游客，规范作业 |
| 7 | 施肥浇水 | 冬季需施用有机肥、干旱季节浇水及时透彻 |
| 8 | 广场路面保洁 | 每日清扫不少于2次，垃圾停留时间不超过30分钟 |
| 9 | 废物箱、垃圾分类收集亭、垃圾箱房等环卫设施保洁 | 每日清洁2次，做到垃圾日产日清，及时擦拭废物箱等环卫设施的外表，并做好垃圾分类工作 |
| 10 | 水域保洁 | 每日清除水面漂浮物，打捞水中杂物，冬季彻底清除水生植物的残株残叶 |
| 11 | 座椅、儿童游乐设施、健身器材等公共附属设施 | 每日巡查设施完好状况，及时做好小修小补，每两日做好卫生保洁 |
| 12 | 园内巡查、劝导 | 日间每日2小时/次（夜间每日1小时/次）全面的巡查，维护公园内正常游园秩序，保障公园内财产安全，加强人员劝导，保障园内硬质地面及水域上的人身安全 |
| 13 | 文明指数测评、重大活动保障以及各类创建工作迎检 | 积极配合做好各项迎检工作，确保达到迎检要求 |

9.4 质量要求

按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量一级、二级及三级标准进行养护。

9.4.1绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无责任性投诉，保持良好的景观面貌。

9.4.2行道树（如有）要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

9.4.3园林小品、绿地及行道树附属设施（如有）以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

9.4.4 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其他地区日产日清，加强巡视保洁。

9.4.5对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管执法部门支持。

9.4.6绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

9.4.7认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备项目经理、绿化技术人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 应提供验证资料 | 职称或资格要求 | 数量要求 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 绿化 | 投标人单位提供相关人员在职承诺书（格式自拟） | 中级及以上工程师职称 | 1人 | 专职或兼职 |
| 2 | 绿化技术人员 | 绿化 |  | 中级及以上工程师职称 | 1人 | 专职或兼职 |

备注：项目人员应为本单位在职员工，需在投标文件中提供在职证明材料（格式自拟）

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事绿化养护等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 序号 | 岗位名称 | 专业要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化技术工 | / | / | 4 | / |
| 2 | 上树技术工 | / | / | 2 | / |
| 3 | 一线绿化养护工 | / | / | 62 | / |

备注：表中一线劳动力由投标人承诺在中标后项目实施前配置到位。在项目实施期间依法缴纳社保。

10.2 设备要求

| 设备名称 | 单位 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡查车 | 辆 | 3 | 自有或租赁 |
| 药水车 | 辆 | 2 | 自有或租赁 |
| 绿篱修剪机 | 台 | 5 | 自有或租赁 |
| 抽水机 | 台 | 2 | 自有或租赁 |
| 割草机 | 台 | 2 | 自有或租赁 |
| 高枝修剪机 |  | 1 | 自有或租赁 |
| 应急设备及物资 |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，中标后一个月内提供以上自有或租赁机械相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权进行相应处罚。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1安全文明施工措施与要求

中标人应依据现行标准规范，结合项目实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。

11.1.1中标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6严格执行相关规范，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7如养护过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报采购人。

11.1.8创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

11.1.9开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

11.2应急处置要求

11.2.1按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2投标人应针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 12 养护作业用房配备要求

中标人应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

张江镇公共绿地养护项目考核办法

为加强和规范张江镇公共绿地养护管理工作,创建良好的养护市场竞争环境,保障公共绿地 的使用功能,提升公共绿地养护管理水平,科学合理使用养护经费,根据国家及上海市有关法律、法规，并综合张江镇实际情况，特制订本办法。

一、考核对象

养护作业单位。

二、考核范围

养护作业单位受委托所管养的公共绿地。

三、考核依据

（1）《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

（2）《行道树栽植与养护技术标准》（DG/TJ08-2105-2022）

（3）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

（4）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

（5）其他相关规范、规定。

四、考核内容

养护作业单位养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，市民热线、网格工单整改工作，防台防汛工作，突发事件应急处置工作。

五、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对养护作业单位所辖绿地进行的抽查考核，每季度不定期抽查1次，由镇绿化管理部门组织养护管理单位共同进行，每次随机抽取3块绿地。日常考核是对养护管理单位所辖绿地进行全面考核，由镇绿化管理部门以每月定期检查方式进行，发现问题后以工作联系单形式下发到相关养护作业单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.2分，1个季度累计后，在当季度总得分中予以扣除。

考核结果每季度通报镇绿化管理部门及相关职能部门，并作为核拨该季度养护经费的依据。

六、考核评分及处罚办法

1、考核总分为100分。季度考核得分在85分以上（含）的为合格；考核得分不足85分（不含）的为不合格，以85分为基准，每低1分扣除当季养护经费平均值的1%，最多不超过5%。

2、对群众举报、投诉及镇网格中心工单,属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，除扣除相应考核分数外，每张工单罚款人民币500元。

张江镇绿地绿化日常养护考核表

绿地名称             得分

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 本项总分 | 问题扣分/个 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地养护（40分） | 树木养护 | 树木生长健壮、修剪符合规程 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 无死树、无缺株、无明显枯枝 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 翻土、施肥、措施得当 | 3 | 0.2 |  |
|  | 草坪、草地 | 平整、覆盖率>95% | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 无大型杂草、空秃不大于0.5平方 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 高度控制得当 | 3 | 0.2 |  |
|  | 花坛、花境 | 三大节日设置花坛 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 图案美丽、整齐、残花量<5% | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 花境植物配置合理 | 2 | 0.2 |  |
|  | 地被植物 | 密度、配置合理、生长茂盛 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 品种多样化 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 无明显空秃、人为损坏及时补种 | 3 | 0.2 |  |
|  | 值保 | 无大面积病虫害 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 无明显煤污病 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 防治措施得当 | 3 | 0.2 |  |
| 绿地卫生（35分） | 道路保洁 | 主道路开门清、无明显垃圾堆积、清扫避游人 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 无卫生死角、无乱晾晒衣物和乱堆杂物、无卫生工具外露 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 临时垃圾1小时内清除 | 3 | 0.2 |  |
|  | 厕所保洁 | 同步开放、专人管理、全月保洁、干净、无异味、无积水 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 设施设备完好 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 专用厕所同步开放 | 3 | 0.2 |  |
|  | 绿地(水体)保洁 | 绿地内垃圾日产日清、无蓄积 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 水体符合景观水标准、清洁、无漂浮污物、无异味、无蚊蝇滋生 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 喷水、叠泉设施完好、定时开放并公布开放时间 | 3 | 0.2 |  |
|  | 垃圾箱保洁 | 垃圾箱干净、整洁、分类设置 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 垃圾减量分类处理、垃圾日产日清 | 3 | 0.2 |  |
|  | 建、构筑物等设施保洁 | 亭、廊、榭、标牌等干净、整洁、无蛛网、积灰、污物、涂写等 | 2 | 0.2 |  |
| 设施维护（25分） | 建筑 | 建构筑物主体及装饰完好，无功能性，安全性破损 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 日常维护落实 | 2 | 0.2 |  |
|  | 标示标牌 | 制作规范、内容准确、摆放适宜 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 损坏修复及时 | 2 | 0.2 |  |
|  | 道路地坪 | 平整、无破损、沉积、积水 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 主园路设置无障碍设施 | 2 | 0.2 |  |
|  | 水电 | 铺设符合规范、设施设备运转正常 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 报废、缺损装置不外露、无超期服役设备 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 维护操作人员持证上岗、做好保修记录 | 1 | 0.2 |  |
|  | 厕所设施 | 完好无破损 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 设无障碍设施 | 1 | 0.2 |  |
|  | 其它设施 | 功能齐全 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 外观完好、整洁干净 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 修复更新及时 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 剥落的油漆、涂料每年至少一次修复 | 1 | 0.2 |  |
|  | 健身设施 | 功能完整、运作正常 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 保修及时 | 1 | 0.2 |  |
|  | 游乐设施 | 新增、更换项目符合规定 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 管理制度严格、定期检修保养、操作员持证上岗 | 1 | 0.2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

注：优秀：95 分≤分值；良好：90 分≤分值<94分；合格：85 分≤分值<89分；不合格：85分<分值

评分人                                                      202X 年 月 日

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由采购人统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

### 15 经费管理办法

### 15.1 本项目合同经费的管理参照浦东新区绿地养护管理考核办法执行。

### 16 现场组织

### 投标人应根据养护项目管理规定组织实施，并事前协调相关管理部门，做到安全、文明养护， 并在投标文件中提供保证措施。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中一类经费设施量清单是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标人自报单价（一年养护单价），最终按实际养护面积结算。除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 二类经费设施量清单是参考工程量，按照投标总价的15%填报，根据实际发生情况按实结算。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。按照养护作业的特点和性质，投标总价分为一类经费、二类经费。

18.1.1 一类经费是指完成设施量清单中明确的一类经费设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。一类经费为固定单价采购，按实际养护面积进行结算（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除）。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整一类经费单价，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.2 二类经费是指对完成设施量清单中二类经费项目，并达到质量标准所发生的费用，该部分费用将根据实际发生情况按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。