一．项目概述

- 项目名称：2026年崧泽高架西延伸段日常养护

- 本项目采购预算19,980,000元人民币，最高限价1197.91万元，超过最高限价的投标不予接受。

- 项目地点：崧泽高架（华徐公路-胜利路段）

- 本项目招标范围与招标内容：

崧泽高架路西延伸段的日常保养和日常运行管理；包括范围：华徐公路-胜利路段

详见具体养护设施量清单。

- 养护运维服务承包期限：项目服务期限自合同签订之日起至2026年12月31日。

说明：

（1）为保证招标的合法性、公平性，供应商认为项目采购需求存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，采购人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，采购人将对上述相关技术需求做相应修改。

（2）附件所列采购需求，供应商可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由，采购人如在附件中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的规格、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在投标中可以选用其他替代标准、规格或型号，但这些修改和替代要实质上优于采购人在附件中要求及指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的规格、型号的要求。

二．技术要求与质量标准

本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于）

1、《城市道路管理条例》（1996）

2、《上海市城市道路管理条例》（2007）

3、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-20016）

4、《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

5、《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

6、《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

7、《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

8、《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

9、《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

10、《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

11、《城市桥梁、隧道安全保护区域技术标准》（沪建交〔2010〕511号）

12、《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/233-2015）

13、《市政道路机电系统维护技术规程》（DG/TJ 08-2171-2015）

14、《城市桥梁钢结构防蚀技术指南》（SZ-33-2003）

15、《上海市城市桥梁伸缩装置养护维修技术规程》（SZ-03-98）

16、《上海市城市高架道路养护技术规程》（SZ-27-2003）

17、《上海市城市道路桥梁管理条例》

18、《上海市城市桥梁桥孔管理规定》（沪建交〔2012〕651号）

19、《城市市容和环境卫生管理条例》  （中华人民共和国国务院令第101号）

20、《上海市市容环境卫生责任区管理办法》

21、《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

22、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

23、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）

24、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011）

25、《上海市城市道路清扫保洁作业规范》

26、《上海市市容环境卫生管理条例》

27、《高架道路清扫安全操作规程》

28、《高架清扫作业标准》

29、《上海市建设工程文明施工管理规定》

30、《上海市建设工程文明施工标准》

31、《中华人民共和国突发事件应对法》

32、《中华人民共和国安全生产法》

33、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

34、《低压配电设计规范》（GB50054）

35、《额定电压 450/750v及以下橡皮绝缘软电缆》（GB/T5013）

36、《额定电压 450/750v及以下聚乙烯绝缘电缆》（GB/T2023-2008）

37、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

38、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）

39、《道路和街路照明灯具安全要求》（GB70000.5）

40、《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T31832-2015）

41、《道路照明用 LED灯性能要求》（GB/T24907-2010）

42、《道路与街路照明灯具性能要求》（GB/T24827-2009）

43、《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)

44、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

45、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）

46、《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T227-2014）

47、《高杆照明设施技术条件》（CJ/T3076-1998）

48、《道路 LED照明应用技术规范》（DG/TJ08-2182-2015）

49、《道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）

50、《道路照明工程建设技术规程》（DG/TJ08-2214-2016）

51、《上海市市政工程养护维修预算定额》（SHA1-41(07)-2018）

52、《上海市市政工程预算定额》（SHA1-31(02)-2018）

53、《照明测量方法》（DG/T5700-2008）

54、《上海市绿化条例》（2015）

55、《上海市建设工程文明施工管理规定》

56、《上海市建设工程文明施工标准》

57、《中华人民共和国突发事件应对法》

58、《中华人民共和国安全生产法》

59、《上海市突发公共事件总体应急预案》

60、《上海市安全生产条例》

61、《中华人民共和国道路交通安全法》

以上规范、标准供供应商参考，并不局限于此，如合同执行中有新规范、标准颁布或更新，则按新规范、标准执行，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

三、项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，供应商以包工、包料、包施工、包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

本项目合同不得转让，合同主体不得分包

四、项目管理基本要求

1、基本要求

（1）供应商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理、主要专业技术、管理人员应是本单位职工（在本单位缴纳社保）和该项目施工现场的实际操作者，并常驻项目现场。未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（2）供应商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，确保承包范围内设施设备的安全运行和完好无损，并无条件地接受采购人、项目监理单位、审价审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

（3）供应商必须确保道路交通的安全正常运行，配置需要的道路牵引设备和车辆，一旦发生交通事故或其它紧急情况，须在规定时间之内赶到现场进行处置；并及时与采购人、公安交通、路政管理、医疗卫生、应急救援等单位进行联系。

（4）在供应商负责的管养设施范围内，若有其它养护维修或施工项目安排的，供应商必须服从采购人的总体安排和调度，并根据施工或运维要求牵头做好总体协调和现场监督管理工作。

（5）供应商应将日常运营和维护保养工作计划，特别是养护封道计划，提前报送采购人、监理人进行审核；并负责办理后续相关审批手续。

（6）养护质量目标：设施设备完好无损、路况路貌整洁干净，运行安全有序、维修质量达标，路面平整度、抗滑指标满足规范要求。

2、材料及设备要求

（1）本项目所有材料由中标单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）供应商在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况等一览表。

3、管理、技术人员配备要求

1、★供应商须配备专职项目经理、技术负责人、土建工程负责人、安全负责人至少各一名，上述人员必须是投标单位人员。（出具在职证明）。视频监控养护人员配置最低要求为：人员数量4人及以上，24小时值班。

2、供应商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

3、供应商必须确保道路交通的安全正常运行，配置必要的道路牵引设备和车辆，一旦发生交通事故或其它紧急情况，须在规定时间之内赶到现场进行处置；并及时与采购人、公安交通、路政管理、医疗卫生、应急救援等单位进行联系。

4、供应商负责管养设施范围内，采购人若有其他运维或施工项目安排的，供应商必须服从采购人的总体安排和调度，并根据施工或运维要求牵头做好总体协调和现场监督管理工作。

5、供应商应将日常运营和维护保养工作计划，特别是养护封道计划，提前报送采购人、监理人进行审核；并负责办理后续相关审批手续。

6、养护质量目标：设施设备完好无损、路况路貌整洁干净，运行安全有序、维修质量达标，路面平整度、抗滑指标满足规范要求。

五、日常养护（运维）基本要求

（一）总体要求

1、供应商须对管养范围内的所有设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同采购人及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

2、供应商须安排经常性巡查，并由经过专业培训的城市道路桥梁管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对管养范围内的所有设施进行全覆盖巡视检查，确保路况路貌良好，并及时记录，定期存档，提出处理意见。巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

3、供应商须根据《城市桥梁、隧道安全保护区域技术标准》（沪建交〔2010〕511号）要求做好管养范围内设施安全保护区域的巡查，一旦发现存在可能影响设施结构安全、没有合法手续开展的施工作业任务，必须立即上报采购人及路政执法部门、并采取必要应急措施予以制止和维护好现场，待采购人处理；若未及时发现或发现了不及时上报，采购人将根据相关规定或考核办法进行扣款。

4、供应商须保证设施设备的完整良好运行，一旦发现非法增设、悬挂设施（管线等），特别是影响高架桥梁结构安全影响的各类设施，必须立即上报采购人、并采取必要应急措施予以制止和维护好现场，待采购人处理；若未及时发现或发现了不及时上报，采购人将根据相关规定或考核办法进行扣款。

5、桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

6、供应商须做好高架的施救除障工作，确保道路交通安全有序运行，供应商应配置必需的牵引车辆；做好牵引车辆布点及救援方案,牵引处置时间应符合市交委的有关社会承诺规定；加强在高架道路管段内的巡逻力度，及时发现或根据指令处置车辆抛锚、交通事故等道路突发情况。

7、供应商应做好相关信访诉求工单的处置工作，具体处置要求应按照相关规定进行，要求处置及时率达 100%、处置率达 100%。根据信访处置规定标准对人员进行培训，按要求填写处置过程，及时上报结果；做到快派，及时处理，及时回复。信访诉求工单，要在规定的办理时限内办理完成；并承担行业托底职责。对于市、区级督办、上级领导关注的特殊工单，应根据采购人的要求进行处置。

（二）日常养护（运维）工作内容

1、设施保洁部分（包括但不限于以下内容）

（1）道路保洁（清扫、路面冲洗，包括）

（2）声屏障保洁

（3）防撞护栏钢扶手保洁

（4）诱导器保洁

（5）结构清洗内侧（防撞墙）

（6）伸缩缝保洁

（7）防眩屏保洁

（8）防撞水箱保洁校正

2、排水设施养护（包括但不限于以下内容）

（1）高架排水管疏通

（2）进水口清捞

（3）过水口清捞

（4）地面下水道疏通

（5）地面窨井清捞

3、附属设施等养护内容（包括但不限于以下内容）

（1）监控中心维护

（2）移动门保养

（3）地面隔离设施油漆、移动门油漆

（4）支座养护

（5）龙门架油漆、栏杆油漆

（6）设施巡视（含下部结构巡视）

（7）各类应急事件处理

4、高架机电设备日常养护内容（包括但不限于以下内容）

监控设备：

（1）中控设备、计算机信息系统日常养护

（2）交通监控系统的日常养护

（3）CCTV系统日常养护

（4）COVI监控设备的日常养护

说明：监控设备的日常养护，也可改为周期养护由供应商自行制定养护周期。

（三）日常养护频率要求

参照按上海市道路运输事业发展中心《关于提高市属道路日常养护标准（路容类）的通知》（沪道运事养〔2019〕2号）要求及相关养护规定执行。具体详见设施设备量清单表

高架路面日常养护频率要求

| 序号 | 养护项目内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上部日常巡视 | 1次/天 |
| 2 | 下部巡视 | 1次/月 |
| 3 | 保护区巡查 | 1次/月 |
| 4 | 路面清扫 | 1次（快、慢覆盖）/日 |
| 5 | 防撞墙内侧及隔离墩表面保洁 | 3次/月 |
| 6 | 诱导器保洁 | 3次/月 |
| 7 | 伸缩缝保洁 | 2次/月 |
| 8 | 防眩屏保洁 | 3次/月 |
| 9 | 进水口清捞 | 3次/月 |
| 10 | 过水口疏通 | 3次/月 |
| 11 | 地面窨井清捞 | 1次/月 |
| 12 | 高架泥带沙带冲洗 | 3次/月 |
| 13 | 路面洒水 | 80次/年 |
| 14 | 盆式支座保养 | 1次/年 |
| 15 | 橡胶支座保养 | 1次/年 |
| 16 | 高架立管冲水养护 | 1次/季度 |
| 17 | 防抛网保洁 | 1次/月 |
| 18 | 防撞水箱保洁 | 3次/月 |
| 19 | 防撞水马人工保洁 | 3次/月 |
| 20 | 标线清洗 | 1次/季度 |
| 21 | 龙门架保洁 | 1次/季度 |
| 22 | 限高架保洁 | 1次/月 |
| 23 | 声屏障保洁 | 2次/月 |
| 24 | 反光标志牌保洁 | 1次/季度 |
| 25 | 下部立柱、盖梁清洁 | 1次/月 |
| 26 | 桥栏杆保洁 | 3次/月 |
| 27 | 桥梁桩号牌保洁 | 3次/月 |
| 28 | 匝道侧平石保洁 | 3次/月 |
| 29 | 防雾灯人工保洁 | 12次/年 |
| 30 | 防撞垫保洁 | 3次/月 |
| 31 | 标线复线 | 按需 |
| 32 | 监控及机电设施运维保养 | 1次/月 |

（四）养护基地及管理要求

养护基地（面积不小于4000平方米，配置养护基地在沿线5 公里范围之内）应保持环境整洁和设施设备的使用安全。做到各项规章制度上墙，加强日常管理，张贴各类警示标识、标志。配备相应的消防器材，做到安全用气、用电，节约用水。严禁消防通道堆物、电线私拉乱接等行为。室外保持良好整洁的环境,做到场地平整,无污水、垃圾等。机械设备的停放应划出固定的区域,采取防尘措施。材料堆放应有专用仓库或场地环境应满足材料存放要求。

六、维修部分要求

（一）、高架土建结构修理内容（包括但不限于以下内容）

（1）桩号牌调换

（2）钢结构油漆

（3）防眩屏调换（90cm）

（4）防眩屏底座调换

（5）诱导器调换

（6）进水口补盖

（7）防撞水箱调换

（8）桥面伸缩缝修理

（9）伸缩缝混凝土修理

（10)路面修补（冷补）

（11）路面修补（热补）

（12）高架道路混凝土铺装层修理

- 防撞墙聚合物沙浆修补

- 高架砼结构修补（快硬混凝土）

- 电箱盖调换

- 高架立管调换

- 地面窨井修理

- 防抛网调换

- 梳型钢板伸缩缝调换

- 防撞墙涂料修补

- 防撞墙扶手维修

- 声屏障维修

（二）、高架机电设备日常养护修理内容（包括但不限于以下内容）

监控设备：

（1）中控设备、计算机信息系统日常维修

（2）交通监控系统的日常维修

（3）CCTV系统日常维修

（4）COVI监控设备的日常维修

（5）车检器VD日常维修

（6）设备前端交换机维修更换

（7）视频系统硬盘录像机维修更换

（8）视频系统键盘维修更换

（9）服务器维修

（10）UPS维修

（11）空调日常维修

（12）智能感知设备维修更换

（13）情报板日常维修

（14）匝控主机日常维修

（15）通讯系统日常维修（光纤）

七、人员、设备基本要求

（一）人员要求

| 序号 | 人员大类 | 岗位名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 项目经理 | - 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书（相关专业） - 中级工程师职称； - 本科及以上学历； - 具有城市快速路高架道路或高速公路高架道路养护管理工作经验。 |
| 2 | 管理人员 | 技术负责人1人 | - 中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书（相关专业）或高级工程师职称； - 本科及以上学历； - 具有城市快速路高架道路或高速公路高架道路养护管理工作经验。 |
| 3 | 管理人员 | 土建工程负责人1人 | - 具有土建类工程师及以上职称； - 本科及以上学历； - 具有城市快速路高架道路或高速公路高架道路养护管理工作经验。 |
| 4 | 管理人员 | 安全负责人1人 | - 具有交安C证或建安C证； - 具备大专及以上学历； - 且具有城市快速路高架道路或高速公路高架道路养护安全管理工作经验。 |
| 5 | 管理人员 | 养护和运行专职管理人员5人 | 具有高速公路或城市快速路高架道路养护运维经验。 |
| 6 | 管理人员 | 专职安全员至少1人 | 相关安全岗位证书 |
| 7 | 主要技术工人 | 道路或桥梁养护工、电工不少于5人 | 相关道路或桥梁养护中级工；电工 |

（二）设备要求

1、需配置的机械设备（包括但不限于以下设备）

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 辆 | 2 | 自有 |
| 2 | 高速清扫车 | 辆 | 1 | 自有 |
| 3 | 撒布一体车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 4 | 撒布一体机 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 5 | 牵引车 | 辆 | 3 | 自有或租赁 |
| 6 | 清洗冲水车 | 辆 | 2 | 自有或租赁 |
| 7 | 施工、封道车（和封道设备） | 辆 | 5 | 自有或租赁 |
| 8 | 抢险汽吊车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
| 9 | 路况巡视车 | 辆 | 2 | 自有或租赁 |
| 10 | 登高作业车 | 辆 | 1 | 自有或租赁 |
|  | …… |  |  | 自有或租赁 |

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准，严禁使用黄标车车辆。

（2）上述机械设备或作业车辆应满足需求中的数量要求、自有机械设备、车辆投标时需提供如车辆行驶证或购买发票或采购合同（签订日期在招标公告发布之前）等证明材料（关键页清晰可辨认）

（3）供应商若无自有机械设备、作业车辆的，应提供中标后1个月内解决满足本项目需求的机械设备、作业车辆的承诺。

（4）上述机械设备自有率不得低于50%。

八、安全生产、文明施工与环境保护要求

1、供应商应遵循国家、行业和上海市人民政府有关安全生产和文明作业的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按约定承担相应的费用。

2、养护期间为确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，供应商必须按照上海市人民政府和上海市住建委、上海市交通委有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。实施过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及养护区域企业标识要求，承担文明措施的费用。

3、供应商应建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对养护维修作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解。

4、所有养护维修作业的实施应严格执行《上海市城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG TJ08-2183-2015）和《公路养护维修作业安全规程》（JTG H30-2015）的具体规定（以上规程如有更新，以更新版本为准）。

5、供应商应按照法律规定进行养护维修作业，实施前做好安全技术交底工作，养护维修作业过程中做好各项安全防护措施。供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。供应商应加强养护维修作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理，以及对登高、高空作业等具有一定危险性的作业管理。

6、供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项养护维修方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制养护维修安全生产的有关记录，接受采购人及政府安全监督部门的检查与监督。供应商应严格按照国家安全标准制定养护维修作业安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对供应商人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

7、供应商在养护维修作业期间，应当采取措施保持现场平整、物料堆放整齐、养护车辆规范行驶。养护维修作业所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在养护维修作业完成、开放交通之前，供应商应当从养护维修作业现场清除供应商的全部养护车辆、机械设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持现场清洁整齐。经采购人书面同意，供应商可在采购人指定的地点保留供应商履行后续各项义务所需要的材料、养护作业设备和临时工程。

8、采购人有权对供应商采取的养护维修作业安全措施监督，并向供应商提出整改要求。如因供应商未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而发生与此有关的人身伤害或财产损失，由此导致的索赔、损失补偿、扣款、诉讼费、律师费、调查费及其它一切责任应由供应商承担。

9、供应商应建立24小时应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发生突发性的紧急事件，及时启动应急预案，接受采购人的统一指挥、统一管理，完成好应急抢险和交通保障工作。在启动应急响应的同时，须按照相关要求及时上报各类信息，做好首报、续报、终报；应当实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报。

10、供应商在与采购人签订本合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担。

11、各供应商在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

九、考核与奖惩要求

1、采购人根据《监督检查考核管理办法》（详见附件一）对供应商进行考核，考核分为日常考核（含日常抽查和周检查）、月度考核和年度考核；采购人也可以委托监理单位对中标人进行日常考核，月度考核和年度考核由采购人组织考核并评分。

2、采购人有权对月度考核不通过的供应商进行一定范围内的通报，年度有两个月考核不合格记为年度考核不合格。在养护服务周期内（一般为1年），考核不合格的供应商，采购人有权将合同中日常养护（运维）经费的5%作为维修经费使用；

3、月度考核中对设施设备养护未完成、养护质量不符合要求、设施和运行管理不到位、资料提交不及时或不完整、媒体曝光群众反响批评等情况在日常运维经费中进行单项扣款。

十、内业资料编制和管理要求

1、中标人应努力提高技术管理水平，配合采购人做好设施设备基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。中标后，应在1个月内向采购人提交养护维修及运行管理工作大纲和手册，并报备各类人员、机械设备等资料；年度养护工作完成后，应在1个月内向采购人提交养护维修及运行管理总结报告和设施年度运行状况报告。上述资料格式、内容由采购人统一制定。

2、中标人应根据采购人提供的资料，通过调查建立设施设备量清单及养护工作台帐，格式采购人统一规定。

3、中标人应配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映中标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，按时上报。

4、养护管理内业资料具体内容包括：

（一）内业资料

（1）日常养护日记（含工、料、机汇总数）

（2）当班（电话）记录

（3）设施设备量情况汇总表

（4）养护设备、人员配置情况表

（5）养护维修及运行管理计划及执行情况表

（6）作业安全技术交底记录

（7）巡查检查记录

（8）工作总结

（9）安全学习记录

（10）各项应急预案

（二）上墙图表

（1）养护标段示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

养护作业联系网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）巡查检查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（其他制度按需再制作）

4.2 桥梁资料

（1）桥梁卡片（每年更新）

（2）桥梁经常性检查表（每月）

（3）桥梁安全巡查情况记录

（4）桥梁安全状况月度报告（每月）

（5）桥梁安全运行年度报告

4.3 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备储备及使用情况。

4.4 安全文明施工资料

（1）安全生产

（2）安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（3）安全协议

（4）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（5）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（6）安全措施方案

（7）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（8）安全检查

（9）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表）

十一、投标报价依据与要求

除第二章《投标人须知》第19条“投标报价”的要求外，供应商还应综合考虑以下各项要求，审慎进行投标报价。

（一）报价依据

1、采购人提供的设施设备量清单、招标文件及其补充文件、书面答疑回复文件、施工现场条件及其它有关资料等。

2、有关定额依据：

- 《上海市城市道路养护维修预算定额》（2010）；

- 《上海市城市道路养护维修年度经费定额》（2019）；

- 《上海市城市快速路养护维修预算定额》（2010）；

- 《上海市城市快速路设施养护维修年度经费定额》（2019）；

- 《上海市政设施养护维修预算定额》（2019）

3、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。

（二）报价组成

投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、材料（含辅材）、机械、质检(自检)、国家规定检测、外发包、缺陷修复、管理费、利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。

本项目投标总价由日常养护（运维）经费、维修部分费用等二项组成：

1、日常养护（运维）经费

（1）费用组成

日常养护（运维）经费由日常养护费用和维修费用构成，每年日常运维经费包干使用。除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行扣除）；采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

（2）报价要求

①供应商应按照采购人提供的招标文件、设施设备量清单、材料要求和设施设备配置要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。采购人提供的设施量清单是截至2025年摸底的数据，与目前的实际数据可能存在出入，各供应商应自行认真踏勘现场，如供应商认为设施量有差异，应自行在投标报价中考虑并填报。但不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减。

②供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目养护服务期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，投标单价不作调整；投报的工料机等单价应参考开标前最近一个月《上海市政公路市场信息价》进行报价，价格如有浮动，不得低于成本价。

③供应商应详细了解项目现状与各种可能产生影响的因素后制定技术和实施方案，在报价时要充分考虑在项目实施期限内各项工作所必须发生的各类费用及应承担的相关责任、风险后进行报价。

④供应商投报的清单中如有项目未填入单价和总价，则认为此项费用已包括在日常养护（运维）中有关规定项目内，实施时，采购人对该项目不予额外支付。

⑤供应商根据项目情况，可自行投报需要计取的其它有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。

⑥投标报价应包含应急抢险抢修工作产生的各类费用，包括但不限于车辆牵引、恶劣天气应急抢险（防台防汛应急抢险、冰雪天气应急抢险、暴雨大风等应急抢险）、突发事件应急抢险（车辆侧翻、危险品运输事故、外因引起结构或附属设施损坏等）、交通保障封道等，该部分费用包含在日常运维经费清单报价项目中包干使用。

⑦供应商应将设施设备运行产生的水电、通信等费用计入日常养护（运维）经费中，并由中标供应商向有关部门支付。

⑧除如设施设备量清单中列明的内容外，本项目所有在其他方面可能发生的费用，如文明施工措施费、临时交通配合费、环保措施费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、对原有建筑、绿化的保护措施和防盗、对外来影响或损坏的管理及突发事件处理费用、其他各类相关保险、垃圾外运费等，供应商应一律在综合单价中作相应的报价，不再单独计列。另外，供应商应结合本项目的特点和具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应考虑购买自己员工和第三方责任保险。

⑨投标报价中还应考虑对这些养护基地和设施设备进行经常性维护、维修，保持基地房屋结构安全、完好和使用功能完整的相关费用。

（3）结算要求

日常运维经费包干使用。

2、维修部分经费

（1）维修部分经费定义

是指对于日常养护范围外的维修工程。维修部分费用是采购人暂定在合同价格中的一笔款项，用于合同清单项目实施的维修工作，维修工作量需根据实际发生情况按实结算。

（2）结算要求

①根据实际发生情况按实结算，当结算费用小于等于维修部分费用合同金额时，按结算价支付；结算费用最高不得超出维修部分费用合同金额。维修部分内容在实施前应当报采购人确认后方可开展。

②如维修工程项目需要咨询、设计单位参与的，由此产生的咨询、设计服务费由中标人承担，请供应商在投标报价时充分考虑。

③在结算时，如维修部分项目在投标时已有相同子目报价，单价以投标时综合单价为准；如无相同子目，则参考相关定额及市场信息价重新计价。工料机价格参考《上海市政公路造价信息》维护当期月份发布的价格信息，相关费率按标准费率计取。

八、付款方法

1、日常运维经费

①日常养护部分：根据监督检查考核评分结果按季度（次）支付，支付时间分别为2026年6月、10月和次年1月份。其中6月根据月度考核结果支付至不超合同额的20%，10月根据月度考核结果支付至不超合同额的85%，次年1月份根据月度考核结果支付剩余部分。若中标人当年年度考核不合格的，采购人有权追偿，并按合同专用条款约定的进行扣款。

2、维修部分经费

按实结算，原则上与日常运维经费同步支付。

九、考核办法

详见青道运[2025]1号 关于印发《青浦区区管道路设施养护监管考核办法》的通知—表3：区管市政道路日常养护质量检查考核评分标准

特别说明：采购人可以根据国家法律法规、行业规范标准、地方规程、上级主管部门和自身管理需要，对本办法进行修订。

青浦区区管道路设施养护监管考核办法

为不断加强和规范区管道路设施养护管理工作，突出政府监管职能，确立为企业服务的思想，公开、公平、公正地履行监管职责，充分发挥养护单位主观能动性，不断提高养护质量和管理水平，保障区管道路设施运行安全畅通，特制定本办法。

第一条  考核依据

《公路法》《公路安全保护条例》《上海市公路管理条例》等法律法规；《公路技术状况评定标准》《公路桥梁技术状况评定标准》《公路养护安全作业规程》等行业标准；《公路路面养护技术规范》《公路桥涵养护规程》《公路绿化养护技术规程》等上海市地方标准；《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）等国家标准；《城市道路管理条例》（1996年国务院第198号）、《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城市道路养护维修作业安全技术规程》SZ-51-2006；《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）等；国家标准养护项目招投标文件、合同及其有效附件；其他规定。

第二条  考核原则

坚持依照法规、科学严格、公正公开、讲评反馈的基本原则。

第三条  考核范围

青浦区道路运输管理事务中心（以下简称道运中心）直接管养范围内的区管道路设施养护标段。

第四条  道运中心职责

一、依据养护维修合同，本着公平、公正、公开的原则，实施日常监管。坚持服务、监管、指导并行，严格按照养护维修规范及合同明确的规定，履行好监管的职责。

二、加强路况巡查，对区管道路设施及养护单位养护维修质量进行巡查和督查，及时掌握路况动态信息。

三、审核养护单位年度养护大纲、年度应急预案、月度养护计划、专项养护计划，对月度完成工程量、完成养护经费进行汇总审核，对专项养护项目进行验收和决算。

四、依照养护维修合同、养护规范及标准对养护单位的养护质量、安全、文明施工、内业资料进行监督、检查和考核，对公路、桥梁技术状况进行复核。

五、对养护检查和日常巡视中发现的设施缺陷和病害以及各类存在问题及时通知养护单位在规定时间内进行修复或整改，如养护单位无正当理由而未及时修复或整改的，道运中心有权发出整改通知书。

六、制定区管道路各类灾害性天气、突发事件应急预案及桥梁突发事件应急预案，对养护单位的应急物资和机械设备进行检查；在灾害性天气或突发事件发生时，应及时启动应急预案，组织好区管道路设施的应急抢险和交通配合工作。

七、组织与交警、水务、电力、通讯等相关部门的协调。

八、对各类设施缺陷病害引起的信访、来信、来电等各类投诉应及时给予答复和处置，并做好日常统计工作。

第五条  养护单位职责

养护单位依据养护合同，认真履行合同规定的权利与义务，针对养护作业经常性、及时性、周期性、预防性、突发性特点，合理有效制定养护作业计划，对管养设施进行养护维修。确保道路安全畅通，设施完好。养护单位应当做好下列工作（包括但不限于以下内容）：

一、按照国家、本市颁布的法律法规、技术规范、标准以及本市交通行政主管部门制定的行业管理要求对管养设施进行养护、维修。

二、完成道运中心每年下达的公路技术状况指数等养护指标。

三、管养路段应做到路面平整清洁，桥梁结构安全，排水设施畅通，附属设施完好、齐全、整洁，绿化美观，生长势态良好。

四、按照相关规范要求，做好安全、文明施工工作。

五、做好灾害性天气、突发事件的应急保障和处置工作，做好各类信息的上报。

六、按公路行业标准规范养护道班（养护基地）的布置。

七、对各类设施缺陷引起的信访、来信、来电等投诉应及时对投诉病害进行维修以及反馈。

八、认真编报各类报表及养护维修资料，确保上报内业资料完整、准确、及时。

九、完成道运中心交办的其它工作。

第六条  养护监理职责

一、根据招标约定开展路况巡查工作，并做好巡查记录，发现设施缺陷或病害问题应及时通知养护单位并上报区道运中心，并对当月的巡查情况作书面汇报。

二、对养护单位的施工质量、作业安全、文明施工等进行监督，发现问题及时责令整改，并做好书面记录，养护公司未能及时整改的出具整改单并上报道运中心。

三、检查养护单位的计划落实情况，配合道运中心开展月度检查考核工作。

四、对专项养护工程的工作量进行审核。

第七条  投资监理职责

一、检查和监督养护单位计划投资落实情况，对专项养护计划审批和完成工程量的审核。

二、对当月的计划投资情况进行核实，并做好每月的投资进度表。

第八条  养护经费管理

一、养护经费由两部分组成，一是日常养护经费，二是专项养护经费。

二、日常养护经费按效果考核支付。在完成实物工作量基础上，道运中心每月进行养护检查，并按检查结果实行季度支付。

三、专项养护经费：区管公路、市政道路不少于年度养护合同金额的49%；大型桥梁、双桥不少于年度养护合同金额的90%；四类设施经费按时结算，原则不超合同价。

四、专项养护经费由养护单位1月底及6月底列出维修计划，由道运中心审核。专项养护项目必须在每年10月底前完成，项目竣工后10日内上报结算；如遇特殊情况，根据道运中心要求上报并结算。

第九条  考核组织

考核工作由青浦区道路运输管理事务中心负责实施。区道运中心成立养护考核领导小组及工作小组，设施养护科、技术科、安全科、办公室作为成员，具体由设施养护科牵头组织实施。对养护单位考核时，养护监理作为考核工作小组成员。

第十条  考核方式

一、养护考核采取日常检查、每月定期检查相结合的方式，对养护标段全部养护里程做全面考核，并根据季节特点和道路情况，有针对性地进行专项重点检查考评。日常检查需对合同范围内设施量全覆盖检查每月不低于1次。

二、养护考核由道运中心考核工作小组负责组织开展。考核路段由考核工作小组在养护标段范围内随机选取。月度考核需对合同范围内设施量全覆盖考核每年不少于1次。

三、考核形式以现场检查，当场书面记载为主，多媒体配合等为辅，考核书面记录经考核人员签字确认后，由考核小组根据考核结果进行综合考核评分。被抽查的养护标段中如有的检查项目缺项，不作为满分计入，采取缺项折算方法。

第十一条  考核内容

区管公路和大桥日常养护考核内容：道路、桥梁日常巡视和小修，绿化和保洁，雨水管道和井盖（详见附表1、2）。

市政道路养护考核内容：道路、桥梁日常巡视和小修等（详见附表3）

四类设施养护考核内容：标志标杆和标线日常维修保养等。（详见附表4）

养护监理考核主要内容有：组织人员、质量控制、进度控制等。（详见附表5）

第十二条  考核标准

一、考核以合同标段为考核单位，分三个等级，考核满分为100分。90分（含）以上为优秀；80（含）以上为合格；80分以下为不合格。

二、年度考核分在80分（含）以下，或一个年度内连续两个月月度考核分在80分以下，或一个年度内累计三个月月度考核分在80分以下，则年度考核评价为不合格。

第十三条 考核评分

养护考核分为月度考核和年度考核，以合同标段为单位进行考核评分。

一、月度考核。月度考核每月月底组织一次，结合日常检查、专项检查等情况，根据相关考核评分标准中的内容和标准进行评分，如有内容缺项按缺项折算方法计分，得出月度考核分。每月考核根据道路桥梁、绿化保洁和雨水管道及井盖三块内容进行评分，区管公路考核评分千分折算成百分制。

二、年度考核。年度考核于合同年度的最后一个月组织，按合同年度内的月度考核分的算数平均值，得出年度考核分。

第十四条  考核反馈

一、考核结果由考核工作小组于次月上旬书面通报至养护单位和监理单位，同时将考核中存在的问题以销项单的形式一并告知，养护单位和监理单位在规定时间内完成整改销项。在日常检查或下月度考核时进行销项复核，如未完成整改，未整改事项在月度考核时按考核评分标准进行双倍扣分，并由考核工作小组发出整改通知单。

二、对考核结果有异议的，可在3个工作日内向区道运中心设施养护科申请复核，由考核工作小组复核后作最终确认。如不能通过日常养护手段进行整改销项的，养护单位以书面形式上报考核工作小组，由考核工作小组认定。

第十五条  费用支付

以合同为单位，每个季度支付一次，月度考核分80分（含）以上的，支付费用为：全额月度养护费用（监理费用）-奖惩措施中扣除的费用；月度考核分80分以下的，按一定比例扣除费用，支付费用为：（月度考核分/80）*全额月度养护费用（监理费用）-奖惩措施中扣除的费用。

第十六条  奖惩措施

一、奖励措施

（一）将年度考核综合评分纳入道运中心建立的承包商诚信档案中。

（二）根据年度考核情况，在市级、区级以及行业级优秀称号、先进等各类评优活动中优先提名或推荐。

二、惩罚措施

（一）年度考核评价不合格，或一个年度内已连续两个月月度考核分在80分以下，或一个年度内已累计三个月月度考核分在80分以下，予以约谈并扣除年度养护费用（监理费用）的10%。约谈后再次出现以上情况的，根据合同约定，解除该标段养护合同。

（二）基本养护机械设备未按合同要求配置到位，且无法满足正常养护工作需求的，月度考核不合格。

（三）养护单位发生以下情况，将扣除相应的养护经费：

1、按照合同管养里程，每日路况全程巡查不少于一次，少于一次的每天扣2000元。

2、清扫车每天须按合同规定全覆盖清扫一次，并提供每日清扫车GPS路线电子清单，没清扫或没有按合同里程清扫的一天扣3000元。

3、路况巡查后须认真做好巡视记录，凡上级领导、道运中心发现或社会投诉、新闻媒体曝光的各类明显的严重道路病害在巡视记录中无记录的，一次扣2000元。

4、按照道运中心要求配备保洁人员，二级公路单侧每5公里1人/天；三级公路每6公里1人/天。保洁人员没有达到道运中心规定，在规定时间内，规定范围内每少一人每天扣500元。

5、在安全文明施工管理中，养护作业人员乘座在货车车斗内到路上养护的，每发现一次扣5000元；养护工地现场安全标志不到位，扣2000元/次，施工人员未穿安全标识服扣500元/人，现场施工材料在路面拌和扣2000元/次；在机动车道上进行临时养护作业时，设置安全区域不规范的，发现一次扣5000元。

6、标段养护范围内发生有责投诉，每次扣1000元；发生新闻媒体曝光，经查实负有责任的每次扣5000元。

7、未按道运中心要求和时间节点上报各类报表、结算、总结等资料的，每次扣5000元。

8、一张监理整改通知单扣5000元。收到整改通知单后没有按照要求在规定时间内整改，每次扣除20000元。

9、发生侵占路产路权、损坏公路设施的（包括公路范围内的非公标志），养护单位没有及时制止并向道运中心反映，每次扣5000元。

10、未按招标约定要求配置管理人员和技术人员的，每缺一人扣10000元；未经道运中心同意，擅自调换重要管理人员及技术人员的，每调换一人一次扣10000元。

11、养护单位必须按规范做好桥梁的日常检查和维修。发现影响桥梁安全运行病害未及时上报或在定期检查中发现由于日常维修不及时造成的病害，每次扣20000元。

12、当年度桥梁检测报告中，桥梁技术等级整体状况有降级现象的，每座桥扣除50000元；当年度桥梁检测报告中显示上部结构或下部结构有降级现象的，每座桥扣25000元。

13、根据行业每季度发布的《上海市区管道路路况服务质量评价报告》，被行业巡查发现病害并在季报中公示的路段，一次性扣该标段当季养护费20000元。

以上扣除的养护经费每月形成汇总表，在每季度的养护经费支付中直接给予扣除。

（四）、发生以下情况的，扣除相应监理单位的监理费用：

1、未经区道运中心同意，擅自更换重要管理人员或技术人员的，每更换一人一次扣除2000元。

2、发生重大质量问题造成返工的，每次扣除2000元。

3、发生弄虚作假或虚报工程量的，每次扣除5000元。

4、发生安全生产事故，经查负有责任的，每次扣除5000元。

5、以上扣除的监理费用每月汇总，在每季度的监理费用支付中直接予以扣除。

第十七条  考核评分公布

每月考核评分结果以书面形式通报告知养护单位。

第十八条  因工程建设需要等原因，临时移交给其他单位的公路设施，暂停养护考核工作，并扣除移交期间的养护经费。

第十九条  本办法自2025年2月1日起实行。如遇国家、交通部、上海市行业主管部门颁布的有关法规、规范、标准作出调整，本办法也将相应作出修改。

附件一

《区管道路设施养护考核评分标准》

表1：区管公路养护维修质量监管考核标准

表2：区管公路大型桥梁养护质量检查考核评分标准

表3：区管市政道路日常养护质量检查考核评分标准

表4：区管四类设施日常养护考核评分标准

表5：区管道路设施日常养护监理考核评分标准

青浦区市政道路日常养护质量检查考核评分标准

(2026年月)

| 项目 | 考核标准 |  | 标准与考核评分办法 | 标准分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车 行 道 养 护 （25分） | 水泥砼路面 | 1.板块无裂缝。 2.板角无断裂。 3.接缝好。 4.无坑洞。 5.板块无错台。 6.板底无唧泥现象。 7.板块无拱起。 8.无路框差。 9.保修期内无修补损坏。 | 1.板块裂缝分成3块以上，且缝宽在3mm； 2.板角到裂缝两端的距离大于板长的一半； 3.填缝料散失深度大于0.5cm,边角无剥落； 4.面板表面有直径大于2.5cm，深大于1.2cm的坑洞； 5.板块错台高差在1.5cm以上扣； 6.板底有唧泥现象； 7.板块拱起，横缝两侧板体发生明显抬高； 8. 路框差大于10mm； 9.修补位置出现损坏； 发现以上各病害扣1分/处，扣完为止。 | 20分 |  |
|  | 沥青砼路面 | 1.路面无裂缝。 2.路面无变形。 3.路面无松散。 4.无路框差。 5.保修期内无修补损坏。 | 1.线裂长大于1m，宽大于3mm； 网裂直径大于3m； 碎裂直径大于；0.3m； 2.车辙凹槽深大于15mm； 沉陷深度大于25mm； 拥抱1m内隆起大于25mm； 3. 剥落深度大于2cm； 坑槽20cmх20cm深度大于2cm； 4.路框差大于10mm； 5.修补位置出现损坏； 发现以上各病害扣1分/处，扣完为止。 |  |  |
|  | 侧平石 | 1.侧平石、路缘石必须稳固、顺直、完整。 2.侧平石、路缘石无破损、无严重断裂、沉陷等现象不超过5处（每条道路累 计长度<12m） | 1.侧平石、路缘石不稳固、不顺直、不完整超过50m扣1分，依次累计； 2.破损、断裂、沉陷等现象>5处每超一处的扣1分。 | 5分 |  |
| 人 行 道 养 护 (5分) | 检查路段人行道松动、脱空、下陷或拱起、破碎等现象不超过3处，（累计面积不得超过4m2）单处面积不得超过1.5m2。 |  | 松动、脱空、下陷或拱起、破碎等现象超过3处，累计面积超过4m2，单处面积超过1.5m2的，每项每处扣1分，累计面积超过6m2的扣2分，单处面积超过3m2的扣3分/处 | 5分 |  |
| 桥 涵 设 施 养 护 (15分) | 1、栏杆无严重积尘，无油漆剥落，无破损 2、伸缩缝无损坏，无沉积物阻塞。 3、桥面无积水、排水管、孔畅通，无淤塞。 4、桥面铺装完好，无明显桥头跳车、无坑槽（洞），无松散，无横、纵贯穿裂缝。 |  | 1.桥栏有积尘、油漆剥落、缺损的扣1分/处； 2.伸缩缝损坏或有杂物扣1分/处； 3.桥面排水管、孔不畅通、淤塞扣1分/处； 4.桥面有贯穿裂缝、坑洞、松散等扣1分/处，桥台与桥面高差>3cm扣1分/座。 | 10分 |  |
|  | 1、锥坡砌体完好。 2、桥台翼墙无损。 3、混凝土构件完好、无损。 4、支座完好无松动、锈蚀。 5、结构物下无垃圾堆积。 |  | 1、2、3、4、5中不合格扣1分/项； ` | 5分 |  |
| 附 属 设 施 养 护 （5分） | 1、路名牌设置规范，面板无污染、无损坏、无缺字、掉字，结构牢固、顺直。 2、桥名牌字体规范，无缺字、掉字。 3、限载牌醒目、顺直，结构牢固。 4、警示桩（路桩）醒目，无倾斜、缺陷。 5、护栏无缺损、无明显积尘、平顺、纵向线行顺适。 |  | 一处不合格扣1分。 | 5分 |  |
| 养 护 规 范 化 （12分） | 1、严格按照养护技术规范养护，按时保质保量完成养护计划。 2、每天按巡视计划巡视，及时发现病害，坑塘24小时内修复、一般病害24小时内处置 3、无监理、市政所发出的整改单。 |  | 1.养护质量不合格扣1分/处，不按时完成扣1分/天； 2.未及时发现扣1分/次，未在规定时限内修复扣1分/次； 3.发出的整改单扣1分/份； 4.未及时上报扣1分/天，未按方案修复扣5分/处 | 12 |  |
| 道 班 管 理 （2分） | 1、道班制度齐全，纪律良好。 2、道班场地整洁，材料堆放合理。 3、职工宿舍用电、食堂安全、消防等符合相关规定。 |  | 一项不合格扣1分。 | 2分 |  |
| 安 全 生 产 （20分） | 1、企业安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程、安全管理网络图。 2、企业安全生产教育和培训年度计划。 3、企业安全生产事故应急预案。(每年六月份组织一次演练） 4、养护作业现场危险源辨识清单。 5、企业现场作业人员安责险保单。 6、二类项目施工相关安全资料。 7、企业营业执照、安全生产许可证、养护资质证书、安全诚信手册；企业负责人、项目经理、安全员“三类人员”证书；特种工证书；养护作业人员安全“贯标”培训证书。 8、项目部管理人员、作业人员和特种工名册。（附身份证复印件） 9、作业人员“三级”安全教育记录；每周定期安全教育记录。 10、每天岗前养护作业安全交底；每月特种工的安全操作规程交底。 11、每周安全检查记录；每月消防设施检查记录。（附检查照片） 12、劳防用品发放台账。 13、应急物资台账。（附照片） 14、企业安全生产费用提取和使用管理办法；项目安措费使用明细。 15、企业设备管理台账；机驾人员名册。（附车辆行驶证、人员驾驶证、操作证） 16、按规范设置养护维修作业控制区；安全设施完整或符合相关标准；机械（机具）设备配备安全防护装置。 17、现场临时用电符合规范。 18、现场作业人员穿橘红色工作服、佩戴安全帽；现场管理人员穿反光背心。 19、无工伤死亡事故；无有责的交通事故。 20、无社会投诉；无新闻媒体负面报道；无监理单位的整改单。 21、其它等事项。 |  | 1、无制度、责任制、操作规程、管理网络。每项扣1分 2、无计划扣1分。 3、无预案、无演练扣1分。 4、无清单扣1分。 5、无保单扣5分。 6、二类项目安全资料不齐全。每项扣1分 7、无各类证书。每项/人扣1分 8、无名册、无身份证复印件。每项扣1分 9、无记录、无签名。每人/次扣1分 10、无每天、每月交底。每次扣1分 11、无每周、每月检查记录、无检查照片。每次扣1分 12、无劳防用品发放台账扣1分。 13、无应急物资台账扣1分。 14、无管理办法、无明细扣1分。 15、无设备台账、人员名册、驾驶证、操作证。每项扣1分 16、安全设施设置不规范、设施不标准、设备无安全防护装置。每处扣1分 17、临时用电不规范。每处扣1分 18、作业人员、管理人员不按规定穿戴。每人扣1分 19、发生工伤死亡事故。扣20分；发生有责任的交通事故。每次扣2分 20、有投诉、有负面的新闻报道、有整改单。每次扣2分 21、相关安全教育、检查、交底的内容不符合实际的；签名非本人的。每次扣1分 | 20分 |  |
| 内 业 资 料 （10分） | 1、制定年度养护计划、月度养护计划及相对应的工作量完成表，报送及时，无漏报、虚报、瞒报，填报准确 2、制定道路桥梁日常巡查制度，并严格按照制度巡查到位。 3、巡视记录、桥梁定期检查、桥史卡等资料装订规范 4、及时更新道路桥梁设备量信息 5、及时完成上年度结算上报工作及每月月度完成 |  | 1. 计划完成报送不及时，扣1分/天，有漏报、虚报等扣1分/次； 2．巡视记录不完整、不符合格式扣1分/处； 3.各类资料装订不规范1分/份。 4.不及时更新的扣1分/处 5．报送不及时，扣1分/天 | 10分 |  |
| 突 发 事 件 处 置 （6分） | 1、各类突发事件处置及时：防汛防台防冻、网格化单子、“12319”及其他来电来信等 2、应急仓库内物资配置齐全，摆放整齐，并建立台帐。 3、每月网格化案件不得超过10件 |  | 1.不在规定时限内处理扣1分/份。 2.有一项不合格扣1分 3每超5件扣1分，扣完为止。 4.有一件扣1分，扣完为止。 | 6分 |  |

评分人：

设施设备量清单表

| 序号 | 项目名称 | 构成明细 | 计量单位 | 设施量 | 养护频次 （次） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常养护(运维) | 1.1检查检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1上部日常巡视 | km | 40.56 | 248 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2下部巡视 | km | 40.56 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.1.3保护区巡查 | km | 40.56 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2设施保洁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1路面清扫 | km | 81.12 | 248 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2防撞墙内侧及隔离墩表面保洁 | 100 平方米 | 835.21 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3诱导器保洁 | 100 只 | 46.81 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4伸缩缝保洁 | 100 米 | 61.29 | 16 |  |  |  |
|  |  | 1.2.5防眩屏保洁 | 100 平方米 | 101.88 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.6进水口清捞 | 100 座 | 13.8 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.7过水口疏通 | 100 座 | 2.42 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.8地面窨井清捞 | 100 座 | 17.13 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.9高架泥带沙带冲洗 | 100 米 | 405.6 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.10路面洒水 | 1000平方米 | 416.76 | 80 |  |  |  |
|  |  | 1.2.11盆式支座保养 | 只 | 1146 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.2.12橡胶支座保养 | 只 | 7764 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.2.13高架立管冲水养护 | 100 米 | 130.03 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1.2.14防抛网保洁 | 100 平方米 | 3.696 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.15防撞水箱保洁 | 组 | 43 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.16防撞水马人工保洁 | 个 | 120 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.17标线清洗 | m2 | 25062.61 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1.2.18龙门架保洁 | 座 | 25 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1.2.19限高架保洁 | 块 | 7 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.20声屏障保洁 | 100m2 | 2059.68 | 16 |  |  |  |
|  |  | 1.2.21反光标志牌保洁 | 100m2 | 8 | 3 |  |  |  |
|  |  | 1.2.22下部立柱、盖梁清洁 | 项 | 1 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.23桥栏杆保洁 | 100 米 | 240 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.24桥梁桩号牌保洁 | 100块 | 23.26 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.25匝道侧平石保洁 | 个 | 14 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.26牵引处置费 | 台班 | 1 | 1053 |  |  |  |
|  |  | 1.2.27应急处置费 | 次 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.28特殊天气应急处置 | 次 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.29监控中心日常维护 | 人 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.30防雾灯人工保洁 | 次 | 60 | 8 |  |  |  |
|  |  | 1.2.31防撞垫保洁 | 个 | 8 | 24 |  |  |  |
|  |  | 1.2.32标线复线 | m2 | 16708.4 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1.2.33机电设施电费 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 监控及机电设施运维保养 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 日常养护小计 |  |  |  |  |  | 日常养护（运维）最高限价1117.91万元，超过最高限价的投标不予接受。 |
| 2 | 日常维修 | 日常小修 | 项 | 1 |  |  |  | ★维修部分费用80万元是采购人暂定在合同价格中的一笔款项，用于日常维修，并非中标单位所有，需根据实际发生情况按实结算。投标人在报价时不得变更此金额，否则做废标处理。 |

注：1、采购人提供的设施量清单是截至2025年摸底的数据，与目前的实际数据可能存在出入，各供应商应自行认真踏勘现场，如供应商认为设施量有差异，应自行在投标报价中考虑并填报。

2、★投标人不得对采购人提供的《设施设备量清单表》内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。