项目需求

1、 项目概况

项目名称：2026年度徐泾镇西虹桥地区8平方公里区域一体化养护保洁服务。

项目期限：自合同签订之日起一年。

项目预算：2889.36万元。
2、 项目实施范围及数量

徐泾西虹桥地区一体化养护保洁范围总面积为8平方公里，主要分两块区域，即6平方公里及2平方公里。

（一）6平方公里实施范围

6平方公里一体化养护保洁范围分为两块区域，即1平方公里核心区及5平方公里延展区。
1．1平方公里核心区范围

1平方公里核心区范围为东至小涞港、南至会卓路、西至诸光路、北至崧泽大道，共涉及道路6条，面积22.51万平方米（其中，区级公路2条，6.37万平方米；人行天桥3座，0.9万平方米），果壳箱63只；道路两侧绿化2.1万平方米，绿地3.29万平方米，行道树1180株；河道1条（小涞港），水域保洁面积3.25万平方米，陆域保洁面积0.48万平方米，河道两侧绿化面积0.32万平方米，水下森林3.34万平方米；公厕1座。

2．5平方公里延展区范围

5平方公里延展区范围为东至诸光路、南至沪青平公路、西至蟠龙路、北至崧泽大道，共涉及道路27条（段），面积50.2万平方米（其中，区级公路2条、面积13.75万平方米），果壳箱84只；道路两侧绿化4.16万平方米，绿地18.79万平方米，行道树2971株；河道13条，水域保洁面积19.77万平方米，陆域保洁面积13.53万平方米，河道两侧绿化养护面积6.09万平方米，水下深林9.73万平方米，水生植物0.055万平方米；公厕2座。
（二）2平方公里实施范围

2平方公里延展区东至蟠龙路、南至沪青平公路、西至华徐路、北至崧泽大道，共涉及道路11条（段），面积14.61万平方米，果壳箱4只；道路两侧绿化0.71万平方米、绿地12.14万平方米、行道树797株；河道7条，水域保洁面积11.49万平方米，陆域保洁面积6.85万平方米，河道两侧绿化面积6.95万平方米，水生植物0.057万平方米；公厕1座。

具体实施范围见附件1、附件2、附件3。

三、实施步骤

徐泾西虹桥地区8平方公里范围（东至涞港路、南至沪青平公路、西至华徐路、北至崧泽大道），其中：6平方公里按照现有一体化标准实施，即：1平方公里核心区范围按照一类标准进行养护保洁，5平方公里范围按照二类标准进行养护保洁；2平方公里按照二类标准进行养护保洁。（沪青平公路由虹桥运管公司负责保洁，资金不在本项目中安排）

四、项目报价明细

本项目采购总预算2889.36万元，具体明细报价及限额详见附件4。

五、实施内容

1．道路保洁：按照一类、二类作业标准，对区域内道路机动车道、非机动车道、人行道、人行天桥、轨交站点外围实施清扫保洁作业，并对道路沿线果壳箱进行垃圾清理及箱体保洁。（沪青平公路由虹桥运管公司负责保洁，资金不在本项目中安排）
2．绿化养护：按照一级绿地养护标准以及中心城区绿化养护要求，对道路两侧绿地、中央隔离带绿化、河道沿岸绿化以及行道树进行管养。

3．水域保洁：按照本市水域保洁作业涉及市、区、镇、村四级河道相关标准进行保洁。河岸道路按照上海市河道维修养护标准实施保洁，河岸绿化按照西虹桥区域绿化养护标准进行养护保洁。
4．设施保洁：对区域道路沿线建筑物、构筑物外立面“三乱”清理、道路沿线护拦保洁以及其它公共附属设施保洁。

5．垃圾清运：道路保洁、果壳箱清理、水域保洁以及绿化修剪等产生的各类废弃物清运工作。

6. 公厕管理：对辖内所管理的工作安排人员进行专项管理，包括但不限于保持公厕内外环境整洁安全，日常维护保证各项功能设备完好，提供相应如洗手液、厕纸等服务。水电费等一切管理费用由投标人承担。
六、一体化养护保洁作业标准

本项目一体化养护保洁作业标准依据以下最新规范执行：道路保洁执行 DB31/T 524-2022《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》 ，公厕保洁执行 DB31/T 525-2022《公共厕所保洁质量与作业要求》 ，绿化养护执行 DG/TJ08-19-2023《园林绿化养护质量标准》 ，河道养护执行 DB31/T1639-2025《河湖维修养护技术要求》 ，同时参照 《青浦中心城区“一体化管理”环卫保洁服务实施方案和质量规范的通知》（青绿容〔2013〕23号） 及青浦区道路作业标准（附件四）执行。具体分项要求如下：

（一）道路保洁

1. 按照 DB31/T 524-2022 及青浦区相关文件要求，对区域道路实行“六清”（路面清、人行道清、沟底清、墙脚清、树根清、隔离障清）、“四无”（无小堆垃圾、无废弃砖石、无积存污水、无漏扫）、“二洁”（车辆工具完好整洁、废物箱内外整洁）、“一通”（窨井沟眼通）的全方位保洁。
2. 一类道路每日保洁时间不少于18小时，重要时段实行24小时保洁，机械化清扫、冲洗覆盖率达100%；路面、非机动车道、人行道机械清扫每日不少于4次，路面冲洗不少于4次，人行道板冲洗每周不少于3次，重大活动期间视情增加频次。
3. 二类道路每日保洁时间不少于16小时，机械化清扫、冲洗覆盖率达100%；路面、非机动车道、人行道机械清扫每日不少于3次，路面冲洗不少于3次，人行道板冲洗每周不少于2次，重要活动期间视情增加频次。
4. 道路巡回保洁实现机械化全覆盖，二类道路地面散在性垃圾落地30分钟内清除。
5. 道路废物箱实行套袋管理，垃圾与可回收物分类收集，箱体无满溢。一类道路废物箱箱体实行每天清洗保洁；二类道路废物箱每周清洗保洁不少于2次。
6.一类道路废物箱垃圾及时清空，无满溢；装潢垃圾、大件垃圾等成堆暴露垃圾2小时内清除。二类道路及其两侧产生的装潢垃圾、大件垃圾、偷乱倒垃圾等成堆暴露垃圾4小时内清除。
（二）绿化养护

1. 按照 DG/TJ08-19-2023《园林绿化养护质量标准》对公共绿地和行道树实施管养。
2. 植物长势良好，无死株、濒死株，无明显病虫害，无明显杂草、石砾、白色垃圾及陈旧性垃圾；无影响绿化景观的乱晾晒、乱悬挂、乱绑扎、乱设置、乱张贴及损坏的树木支撑物、绑扎物等。
3. 养护作业产生的垃圾集中堆放，不过夜，日产日清。重点区域绿化内白色垃圾20分钟内清除，其他区域绿化内白色垃圾30分钟内清除。
（三）河道保洁

1. 按照 DB31/T1639-2025《河湖维修养护技术要求》及“六不、五要、七无、七净”要求实施保洁：
    六不：保洁不留死角，不向下游驱放漂浮物（含水生植物），不向岸坡堆放垃圾，不向河道内赶扫垃圾，不乱倒、不焚烧垃圾。
五要：按规定时间作业，着装整洁，文明服务，及时规范处理垃圾，注意安全。
    七无：水面无漂浮物聚集，无废弃沉船和枯树烂枝，无人畜粪便排入水体，无沿岸垃圾倾倒水体，无泥浆建筑垃圾偷倒水体，沿岸无乱晾晒乱吊挂，河岸景观区和城市雕塑无乱写乱画。
    七净：水面净、坡岸净、绿化带净、跨河设施净、观瞻设施净、水域范围建构筑物净、观景休闲区域地面净。
2.水域实行定人定段管理。市、区级河面及河岸清理每日不少于2次，镇级河道每日不少于1次，各级河道视情况增加保洁频次。
（四）设施保洁

1. 道路沿线建（构）筑物外立面、围墙、桥柱、护栏、道口等设施及公共设施，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱悬挂现象。
2. 道路及区域立面“乱张贴”“黑色广告”每日巡回清理不少于1次。
2. 道路及区域内护栏等公共设施每周保洁不少于1次，确保设施整洁，外表无大量积尘及“三乱”现象。
（五）垃圾清运

按照垃圾分类要求，做好区域内公共部位生活垃圾、暴露垃圾、绿化枯枝、水域垃圾等各类垃圾的清理工作，严格落实日产日清及规范化作业，确保区域环境整洁，无垃圾积存。

（六）公厕管理

1. 按照 DB31/T 525-2022《公共厕所保洁质量与作业要求》执行，对辖区内公厕实行24小时管理，安排专人负责公厕环境、安全及设施维护。
2. 建立台账和巡查制度，落实“四净三无两通一明”标准（地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明）。高峰时段加密保洁频次，确保公厕内外随时干净整洁。
七、付款方式和考核办法（考核分年度和季度考核）

1、 付款方式

本项目抽取20%资金根据徐泾镇第三方机构的项目结项评估结果支付。其余资金以先用后付原则按季度支付，每季度基础服务费为项目服务费的20%，根据季度考核结果支付相应费用。

2、考核办法
（1）年度考核：本项目由西虹桥地区社会管理服务中心进行考核。根据徐泾镇2023年4月制定的《青浦区徐泾镇关于政府购买服务全过程绩效管理实施细则》（徐府〔2023〕17号），将由徐泾镇第三方机构对考核结果进行评估，并抽取本项目的20%资金作为考核资金。 
本项目结项评价结果分为优秀（≥90分）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、不合格（<60分）。
本项目考核资金支付时与项目结项评估结果挂钩，详见下表：
	级别
	要求
	末期支付款项
	备注

	优秀
	≥90分
	100%*考核资金
	

	良好
	80-89分
	按90分为标准，每低一分扣1%来计算考核资金
	

	合格
	60-79分
	50%*考核资金
	

	不合格
	<60分
	不予支付考核资金
	


（2） 季度考核：

甲方根据第三方检查测评结果并结合考核评分表对乙方进行季度考核，并按照考核结果支付季度费用，考核日期为每个季度末月。季度服务费支付结果详见下表：
	级别
	要求
	季度支付款项
	备注

	优秀
	≥90分
	100%*季度服务费
	

	良好
	80-89分
	按90分为标准，每低一分扣1%来计算季度服务费
	

	合格
	60-79分
	50%*季度服务费
	

	不合格
	<60分
	不予支付季度服务费
	


（3）甲方对乙方在日常工作中发生的包括西虹桥一体化智慧管养平台、其他各类第三方平台的工单、投诉以及对养护单位责任推诿、工作拖延不作为等视事件严重情况开具工作整改单，并在当季养护经费中按照每张整改单2000-5000元的标准予以扣除。

八、投标人要求

1．★投标人需承诺在中标后持服务合同和相关材料向绿化市容行政管理部门取得（生活垃圾清扫陆域范围、水域范围）经营性服务许可证书。

2．参与徐泾西虹桥地区8平方公里一体化养护保洁作业项目投标的，可采用企业单独投标或联合投标方式进行。如实行联合投标的，联合体必须具备陆域、水域作业相关许可。且应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（5）本项目接受不多于3家供应商的联合投标，参与联合投标的供应商应分别提供满足招标文件资格条件的证明。
3．鉴于区域作业标准需求，作业企业人员、装备配置等应符合《青浦区环卫作业市场化的指导意见（试行）的通知》（青绿容〔2017〕68号）要求。

（1）项目人员配备不得少于6人，其中项目负责人1人（并附身份证复印件）、项目技术负责人1人（中级或以上职称）、安全员1人、质量员1人、资料员1人、材料员(取样员)1人。

（2）装配配置中干垃圾清运车不得少于1辆、湿垃圾清运车不得少于1辆、餐厨垃圾车不得少于1辆、清洗车不得少于3辆、扫路车不得少于3辆、路面养护车不得少于4辆。（车辆为自有，并提供所有权证书。）船舶无特定要求，需根据水域保洁要求完成区域作业。

（3）按一级绿地3人/公顷以上、二级绿地1.5人/公顷以上配备养护人员；作业机械配备洒水车、登高车、卡车等，并配置满足需求的修剪工具、深根施肥机、打洞机等养护机具。
（4）根据西虹桥地区8平方公里一体化保洁工作项目的工作量配置一线环卫保洁工作人员、绿化养护人员、河道保洁人员若干（包括车辆驾驶员等）。

九、其他要求

投标人须提供徐泾西虹桥地区8平方公里一体化保洁作业标准所需的装备配置以及人员配置等情况，确保符合《青浦区环卫作业市场化的指导意见（试行）的通知》（青绿容[2017]68号）要求。

根据《上海市“十四五”时期新能源+环卫车推广应用实施方案》、青绿容（2022）27号—关于青浦区环卫新能源车配置工作的实施意见（青绿容〔2017〕68号），清洗车、扫路车（洗扫车）、路面养护车配置使用新能源车型的在评分细则中予以加分。

中标单位有雾炮车、护栏清洗车、清污车的在评分细则中予以加分。
中标单位确定后，与甲方签订一体化养护保洁企业诚信承诺书，并实行作业实效与作业经费考核挂钩,服从日常管理和监督。

投标人应按照招标人实际需求,在有重要保障活动时按照甲方要求增加道路保洁作业频次等保洁服务。

道路保洁、绿化养护修剪所产生的绿化垃圾、枯枝、杂草等、河道打捞后的垃圾所产生的垃圾由中标单位做好垃圾分类工作后按相关规定规范处置。

投标人须承诺满足采购方提出的考核办法的有关规定，一旦中标后招标人将按照相关管理规定以及考核办法对中标人进行管理及考核。

养护单位在服务期内须按照甲方要求，在开展一体化养护保洁工作的过程中使用西虹桥中心一体化智慧管养平台，并安排专职人员作为平台专职信息管理员。同时要求保洁养护人员、车辆及船只在作业时必须按要求配备并使用西虹桥中心一体化智慧管养平台相适配的电子定位设备。

本项目其它未尽事宜，最终解释权归甲方所有。

附件1

	2026年徐泾镇西虹桥地区8平方公里区域道路保洁养护明细表
	

	区域
	序号
	道路名称
	道路类别
	起止段
	道路保洁部分
	

	
	
	
	
	
	道路状况
	机动车道
	非机动车道
	人行道
	果壳箱
	

	
	
	
	
	
	长度(米)
	平均宽度(米)
	总面积(㎡)
	平均宽度(米)
	面积(㎡)
	面积(㎡)
	面积(㎡)
	数量（个）
	

	1平方公里
	1
	崧泽大道
	一类道路
	诸光路-区界
	726.00
	41.30
	29987.30
	28.89
	20975.10
	4921.80
	4090.40
	3
	

	
	2
	盈港东路
	一类道路
	诸光路-涞港路
	850.00
	39.63
	33684.00
	27.32
	23225.20
	4606.00
	5852.80
	8
	

	
	3
	诸光路
	一类道路
	崧泽大道-会卓路
	1468.00
	43.86
	64391.70
	26.96
	39570.90
	7924.20
	16896.60
	25
	

	
	4
	涞港路
	一类道路
	崧泽大道-盈港东路
	1373.00
	23.24
	31905.60
	12.58
	17265.70
	7129.90
	7510.00
	16
	

	
	5
	会卓路
	一类道路
	诸光路-涞港路
	783.00
	30.26
	23690.30
	17.83
	13961.20
	4763.20
	4965.90
	9
	

	
	6
	国展外环路
	一类道路
	崧泽大道-盈港东路
	3891.00
	10.67
	41522.90
	10.29
	40030.80
	0.00
	1492.10
	2
	

	
	小计
	
	9091.00
	
	225181.80
	
	155028.90
	29345.10
	40807.80
	63
	

	5平方公里
	7
	崧泽大道
	二类道路
	蟠龙路-诸光路
	1546.00
	51.30
	79314.70
	39.52
	61093.20
	8743.40
	9478.10
	0
	

	
	8
	盈港东路
	二类道路
	蟠龙路-诸光路
	1536.00
	37.86
	58160.00
	26.56
	40789.80
	9838.30
	7531.90
	8
	

	
	9
	蟠龙路
	二类道路
	崧泽大道-沪青平公路
	1936.00
	34.20
	66206.40
	24.27
	46988.10
	11828.10
	7390.20
	8
	

	
	10
	蟠祥路
	二类道路
	徐民东路-蟠中路
	311.00
	15.32
	4763.50
	11.93
	3709.70
	
	1053.80
	4
	

	
	11
	蟠文路
	二类道路
	蟠中路-徐民东路
	303.00
	21.90
	6634.80
	11.76
	3564.10
	1518.70
	1552.00
	2
	

	
	12
	蟠臻路
	二类道路
	崧泽大道-蟠中路
	386.00
	32.48
	12535.80
	22.55
	8704.90
	1785.60
	2045.30
	5
	

	
	13
	蟠秀路
	二类道路
	会恒路-盈港东路
	466.00
	25.20
	11764.70
	18.96
	8835.70
	2044.90
	884.10
	1
	

	
	14
	西郊大公馆
	二类道路
	盈港东路-徐泾江
	483.00
	15.76
	7610.90
	9.98
	4819.50
	
	2791.40
	0
	

	
	15
	诸光路
	二类道路
	沪青平公路-会卓路
	1139.00
	30.23
	34434.50
	17.52
	19951.00
	7914.30
	6569.20
	16
	

	
	16
	涞浪路
	二类道路
	久事西郊花园-谢卫路
	341.5
	14
	5046.51
	9.38
	3203.48
	0.00
	1843.03
	0
	

	
	17
	蟠中路
	二类道路
	蟠龙路-诸光路
	1460.00
	29.68
	43337.20
	19.71
	28776.80
	8346.40
	6214.00
	8
	

	
	18
	会恒路
	二类道路
	蟠龙路-诸光路
	1424.00
	13.34
	18996.10
	10.09
	14364.30
	0.00
	4631.80
	9
	

	
	19
	徐民东路
	二类道路
	蟠龙路-诸光路
	1426.00
	30.88
	44036.90
	22.69
	32358.70
	5812.00
	5866.20
	7
	

	
	20
	徐泾港路
	二类道路
	诸光路-往西到底
	364.00
	8.92
	3248.60
	8.92
	3248.60
	0.00
	0.00
	0
	

	
	21
	卫家角路
	二类道路
	诸光路-谢卫路
	389.00
	8.64
	3360.30
	5.45
	2120.90
	572.70
	666.70
	0
	

	
	22
	谢卫路
	二类道路
	沪青平公路-小涞港
	1570.00
	15.68
	24612.10
	7.90
	12395.90
	5120.80
	7095.40
	16
	

	
	23
	蟠祥路
	二类道路
	徐民东路-盈港东路
	300.00
	14.60
	4380.30
	10.21
	3064.40
	0.00
	1315.90
	0
	

	
	24
	蟠臻路
	二类道路
	蟠中路-徐民东路
	334.00
	31.88
	10646.80
	21.78
	7273.40
	1778.30
	1595.10
	0
	

	
	25
	蟠瑞路
	二类道路
	会宏路-蟠中路
	147.00
	17.72
	2604.70
	12.74
	1873.30
	
	731.40
	0
	

	
	26
	蟠秀路
	二类道路
	崧泽大道-会恒路
	477.00
	27.96
	13337.30
	20.65
	9850.80
	1749.50
	1737.00
	0
	

	
	27
	会弘路
	二类道路
	蟠臻路-诸光路
	510.23
	24
	12739.89
	19
	10100.29
	
	2639.6
	0
	

	
	28
	会鼎路
	二类道路
	蟠龙路-蟠祥路
	267.00
	14.21
	3794.00
	10.32
	2755.00
	0.00
	1039.00
	0
	

	
	29
	会鼎路
	二类道路
	泾北河-蟠秀路
	399.00
	13.74
	5480.40
	10.67
	4255.90
	0.00
	1224.50
	0
	

	
	30
	蟠文路
	二类道路
	蟠中路-崧泽大道
	366.05
	20.00
	7321.00
	15.00
	5490.75
	
	1830.25
	0
	

	
	31
	蟠祥路
	二类道路
	蟠中路-崧泽大道
	439.50
	12.49
	5487.60
	10.20
	4482.90
	0.00
	1004.70
	0
	

	
	32
	泾南河路
	二类道路
	沪青平公路-会旭路
	219.02
	19.83
	4343.20
	16.33
	3576.63
	0.00
	766.57
	0
	

	
	33
	会旭路
	二类道路
	蟠龙路-泾南河路
	513.50
	16.00
	8216.00
	12.20
	6264.66
	0.00
	1951.34
	0
	

	
	
	
	19052.8
	
	502414.2
	
	353912.72
	67053.00
	81448.49
	84
	

	2平方公里
	34
	蟠和路
	二类道路
	崧泽大道-蟠中路
	502.00
	24.32
	12206.30
	15.86
	7959.90
	2035.40
	2211.00
	0
	

	
	35
	盈港东路辅路
	二类道路
	盈港东路-家化苑
	188.00
	5.72
	1075.50
	5.72
	1075.50
	0.00
	0.00
	0
	

	
	36
	会涵路
	二类道路
	蟠和路-蟠龙路
	326.00
	21.23
	6920.30
	8.88
	2894.90
	2064.30
	1961.10
	0
	

	
	37
	蟠中路
	二类道路
	华徐公路-蟠龙路
	725.00
	30.34
	21993.70
	19.38
	14052.20
	4590.00
	3351.50
	4
	

	
	38
	徐民东路
	二类道路
	华徐公路-蟠龙路
	812.00
	30.98
	25158.90
	23.52
	19095.50
	3444.40
	2619.00
	0
	

	
	39
	盈港东路
	二类道路
	华徐公路-蟠龙路
	846.00
	37.38
	31627.70
	26.58
	22485.30
	4995.90
	4146.50
	0
	

	
	40
	徐蟠路
	二类道路
	华徐公路-蟠龙路
	338.00
	6.24
	2108.70
	6.24
	2108.70
	0.00
	0.00
	0
	

	
	41
	蟠和路
	二类道路
	蟠中路-盈港东路
	584.00
	24.00
	14680.00
	19.00
	11415.00
	1258.70
	3265.00
	0
	

	
	42
	会鼎路
	二类道路
	蟠和路-蟠龙路
	278.00
	16.02
	4454.30
	9.99
	2777.50
	0.00
	1676.80
	0
	

	
	43
	蟠和路
	二类道路
	盈港东路-沪青平公路
	742.14
	24.00
	17811.00
	15.82
	11738.44
	0.00
	6072.56
	0
	

	
	44
	会鼎路
	二类道路
	华徐公路-蟠和路
	505.36
	15.92
	8046.43
	10
	4965.57
	0.00
	3080.86
	0
	

	
	
	
	5846.5
	
	146082.83
	
	100568.51
	18388.70
	28384.32
	4
	

	总计
	33990.30
	
	873678.83
	
	609510.13
	114786.80
	150640.61
	151
	


附件2

	2026年徐泾镇西虹桥地区8平方公里区域绿化、公共厕所养护明细表
	

	
	序号
	道路名称
	起止段
	道路绿化
	道路绿地
	行道树
	公共厕所
	

	
	
	
	
	面积(㎡)
	面积(㎡)
	数量(棵)
	数量（座）
	

	1平方公里
	1
	诸光路
	崧泽大道-会卓路
	2083.80
	3835.10
	147.00
	
	

	
	2
	涞港路
	崧泽大道-盈港东路
	4449.20
	15619.20
	378.00
	
	

	
	3
	崧泽大道
	诸光路-区界
	8765.30
	0.00
	135.00
	
	

	
	4
	盈港东路
	诸光路-涞港路
	5129.80
	2884.60
	308.00
	
	

	
	5
	会卓路
	诸光路-涞港路
	424.00
	3606.00
	212.00
	1
	

	
	6
	国展环路
	1号门-19号门
	99.40
	5583.90
	0.00
	
	

	
	7
	会卓路
	盈港东路会卓路公厕绿化
	0.00
	437.00
	0.00
	
	

	
	8
	国展环路
	7-9号门
	0.00
	884.57
	0.00
	
	

	
	
	20951.50
	32850.37
	1180.00
	1
	

	5平方公里
	9
	蟠龙路
	崧泽大道-沪青平公路
	4506.10
	10754.5
	303.00
	
	

	
	10
	蟠祥路
	徐民东路-蟠中路
	451.50
	0.00
	63.00
	
	

	
	11
	蟠文路
	蟠中路-徐民东路
	556.80
	56.00
	53.00
	
	

	
	12
	蟠臻路
	崧泽大道-蟠中路
	138.70
	0.00
	93.00
	
	

	
	13
	蟠秀路
	会恒路-盈港东路
	315.70
	1976.7
	154.00
	
	

	
	14
	诸光路
	沪青平公路-会卓路
	299.60
	2425.50
	106.00
	
	

	
	15
	涞浪路
	久事西郊花园-谢卫路
	129.70
	313.30
	88.00
	
	

	
	16
	崧泽大道
	蟠龙路-诸光路
	14057.40
	55491.30
	195.00
	
	

	
	17
	蟠中路
	蟠龙路-诸光路
	1533.30
	0.00
	152.00
	
	

	
	18
	会恒路
	蟠龙路-诸光路
	364.60
	7560.40
	164.00
	
	

	
	19
	徐民东路
	蟠龙路-诸光路
	848.40
	2055.3
	232.00
	2
	

	
	20
	盈港东路
	蟠龙路-诸光路
	1531.30
	8501.10
	231.00
	
	

	
	21
	徐泾港路
	诸光路-往西到底
	20.30
	1083.80
	7.00
	
	

	
	22
	卫家角路
	诸光路-谢卫路
	0.00
	2703.90
	0.00
	
	

	
	23
	谢卫路
	沪青平公路-小涞港
	356.20
	10931.10
	310.00
	
	

	
	24
	蟠祥路
	徐民东路-盈港东路
	458.00
	1803.90
	51.00
	
	

	
	25
	蟠臻路
	蟠中路-徐民东路
	306.70
	4184.30
	50.00
	
	

	
	26
	蟠瑞路
	会宏路-蟠中路
	300.70
	348.60
	15.00
	
	

	
	27
	蟠秀路
	崧泽大道-会恒路
	192.50
	648.20
	15.00
	
	

	
	28
	会弘路
	蟠臻路-诸光路
	558.90
	443.80
	59.00
	
	

	
	29
	会鼎路
	蟠龙路-蟠祥路
	551.20
	2288.80
	123.00
	
	

	
	30
	会鼎路
	泾北河-蟠秀路
	1048.20
	0.00
	106.00
	
	

	
	31
	沪青平公路
	蟠龙路-区界
	0.00
	23471.30
	0.00
	
	

	
	32
	蟠龙路
	蟠龙路东侧崧泽大道口
	0.00
	1089.00
	0.00
	
	

	
	33
	蟠祥路
	西虹桥力诺地块
	0.00
	14943.00
	0.00
	
	

	
	34
	中核一期
	中核一期绿地
	0.00
	4997.70
	0.00
	
	

	
	35
	蟠文路
	蟠中路-崧泽大道
	956.00
	0.00
	49.00
	
	

	
	36
	蟠祥路
	蟠中路-崧泽大道
	884.00
	0.00
	86.00
	
	

	
	37
	蟠秀路
	豪盛广场
	0.00
	17000.00
	0.00
	
	

	
	38
	蟠龙路
	蟠龙路东侧、蟠中路-徐民路
	0.00
	1595.93
	0.00
	
	

	
	39
	蟠祥路
	蟠祥路东侧、世外-P9
	0.00
	10150.00
	0.00
	
	

	
	40
	泾南河路（会旭路-沪青平公路）道路新建工程
	会旭路-沪青平公路
	410.00
	0.00
	47.00
	
	

	
	41
	会旭路（蟠龙路-泾南河路）道路新建工程
	蟠龙路-泾南河路
	998.00
	0.00
	65.00
	
	

	
	42
	轨交2号线绿化恢复
	徐民路
	9800.00
	1040.00
	154.00
	
	

	
	
	41573.8
	187857.43
	2971.00
	2
	

	2平方公里
	43
	蟠和路
	崧泽大道-蟠中路
	142.60
	1629.60
	62.00
	
	

	
	44
	盈港东路辅路
	盈港东路-家化苑
	133.50
	0.00
	22.00
	
	

	
	45
	会涵路
	蟠和路-蟠龙路
	716.10
	505.50
	74.00
	
	

	
	46
	蟠中路
	华徐公路-蟠龙路
	1579.30
	9066.60
	105.00
	
	

	
	47
	徐民东路
	华徐公路-蟠龙路
	952.90
	94.60
	171.00
	
	

	
	48
	盈港东路
	华徐公路-蟠龙路
	1818.60
	613.40
	153.00
	
	

	
	49
	徐蟠路
	华徐公路-蟠龙路
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	
	50
	蟠和路
	徐民东路-盈港东路
	27.60
	2476.30
	23.00
	
	

	
	51
	会鼎路
	蟠和路-蟠龙路
	0.00
	2487.60
	0.00
	1
	

	
	52
	华徐公路
	华徐公路崧泽大道口
	0.00
	3885.00
	0.00
	
	

	
	53
	徐民东路
	华徐公路-蟠龙路
	0.00
	0.00
	0.00
	
	

	
	54
	华徐公路
	徐泾港南侧、44-14北侧
	0.00
	7150.00
	0.00
	
	

	
	55
	蟠和路
	蟠和路西侧44-06
	0.00
	8000.00
	0.00
	
	

	
	56
	华徐公路
	徐泾港北侧、44-11
	0.00
	15000.00
	0.00
	
	

	
	57
	华徐公路
	华徐公路东侧15-03/17-01
	0.00
	11500.00
	0.00
	
	

	
	58
	44-12带建绿地
	东至蟠和路、南至中铁44-15地块、西至华徐公路、北至徐泾港
	0.00
	10288.00
	0.00
	
	

	
	59
	44-13带建绿地
	东至蟠和路、南至沪青平公路、西至华徐公路、北至徐泾港
	0.00
	3328.00
	0.00
	
	

	
	60
	蟠龙路西侧45-05、45-07、45-08地块代建绿地项目
	东至蟠龙路、南至徐泾港、西至规划绿地、北至夏渭泾
	0.00
	14383.00
	0.00
	
	

	
	61
	西虹桥19-01、19-07、21-01、21-06代征绿地
	东至蟠龙港、南至盈港东路、北至徐民路、西至沈海高速
	0.00
	22953.70
	0.00
	
	

	
	62
	西虹桥崧泽大道南侧13-01地块代征绿地
	东至蟠龙路、西至蟠和路、南至13-02地块、北至崧泽大道
	0.00
	8058.00
	0.00
	
	

	
	63
	蟠和路（盈港东路-沪青平公路）新建工程
	盈港东路-沪青平公路
	1708.00
	0.00
	187.00
	
	

	
	
	7078.60
	121419.30
	797.00
	1
	

	总计
	69603.9
	342127.1
	4948.00
	4
	


附件3

	2026年徐泾镇西虹桥地区8平方公里区域河道保洁养护明细表

	区域
	序号
	河道名称
	起止点
	河道长度（m)
	河道等级（镇村名录外）
	河道平均宽度（m）
	水域保洁
	河道绿化
	水生植物
	水下森林
	陆域保洁

	
	
	
	
	
	
	
	面积（㎡）
	面积（㎡）
	面积（㎡）
	面积（㎡）
	陆域面积（㎡）

	1平方公里
	1
	小涞港
	崧泽大道-会卓路
	1400
	镇管
	23.24
	32535.30
	3235.90
	0.00
	33390.00
	4809.00

	5平方公里
	2
	泾北河
	崧泽大道-徐泾江
	1607
	镇管
	20.56
	33047.52
	21897.00
	0.00
	19026.00
	19284.00

	
	3
	徐泾江
	华徐公路-小涞港
	3119
	镇管
	19.37
	60429.40
	16294.20
	0.00
	54164.00
	37428.00

	
	4
	北杨家角
	荒地-荒地
	295
	村级
	11.08
	3269.84
	1286.40
	0.00
	0.00
	3545.14

	
	5
	老洋泾港
	泾北河-蟠龙港
	816
	村级
	30.38
	24786.31
	5406.10
	0.00
	24079.00
	9797.50

	
	6
	南杨家角
	沪青平公路-荒地
	390
	村级
	10.46
	4078.69
	0.00
	0.00
	0.00
	4680.00

	
	7
	石桥港
	泾北河-蟠龙路
	812
	村级
	13.64
	11076.12
	3352.70
	0.00
	0.00
	9748.73

	
	8
	夏渭泾西
	蟠龙港-蟠龙路
	674
	村级
	16.27
	10962.94
	1565.60
	0.00
	0.00
	8099.29

	
	9
	小涞浪浜
	徐泾江-小涞港
	1132
	村级
	13.02
	14741.68
	2647.40
	0.00
	0.00
	13582.64

	
	10
	（东张泾港）张泾港
	小涞港-东张泾港
	745
	村级
	8.97
	6679.20
	2887.80
	0.00
	0.00
	8940.00

	
	11
	会旭路河
	蟠龙路—泾南河
	320
	其他河湖
	11.96
	3825.92
	0.00
	0.00
	0.00
	3840.00

	
	12
	宅东1号水体
	荒地-荒地
	349
	其他河湖
	5.98
	2088.39
	0.00
	0.00
	0.00
	4188.00

	
	13
	小涞港
	会卓路-沪青平
	1650
	镇管
	13.74
	22677.00
	5558.90
	0.00
	0.00
	12190.00

	
	14
	会鼎路绿地环河
	蟠龙路-蟠祥路
	
	村级
	
	0.00
	0.00
	550.00
	0.00
	0.00

	2平方公里
	15
	规划新开河
	泾北河-涞清路
	939
	村级
	30.98
	29087.30
	12283.40
	0.00
	0.00
	11268.00

	
	16
	蟠龙港
	崧泽大道-徐泾江
	2367
	镇管
	21.22
	50224.80
	37561.50
	0.00
	0.00
	28404.00

	
	17
	骑龙港
	华徐东路-蟠龙港
	288
	村级
	12.08
	3478.50
	629.90
	0.00
	0.00
	3456.00

	
	18
	杨巷港
	华徐公路-蟠龙港
	218
	村级
	7.76
	1690.60
	3383.70
	0.00
	0.00
	2616.00

	
	19
	泾南河
	荒地-沪青平公路
	800
	镇管
	17.23
	13782.00
	5662.90
	0.00
	0.00
	9600.00

	
	20
	会鼎路绿地环河
	蟠龙港-蟠祥路
	759
	村级
	12.90
	9792.50
	4742.20
	0.00
	0.00
	9112.65

	
	21
	石桥港
	蟠龙港--蟠龙路
	0
	村级
	
	6834.80
	0.00
	0.00
	0.00
	4024.80

	
	22
	规划新开河
	涞清路-洋泾港
	
	村级
	
	0.00
	1985.60
	0.00
	0.00
	0.00

	
	23
	会鼎路绿地环河
	蟠龙路-蟠和路
	
	村级
	
	0.00
	3290.35
	567.00
	0.00
	0.00

	总计
	18680.0 
	
	
	345088.80
	133671.55
	1117.00
	130659.00
	208613.74


附件4

	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：万元

	
	8平方公里区域

	限额
	2889.36

	其中
	1平方公里区域
	5平方公里区域
	2平方公里区域

	限额
	680.35
	1694.8
	514.21

	其中
	道路保洁       （含城市家具保洁）
	绿化

养护（含公厕）
	河道

养护
	道路保洁       （含城市家具保洁）
	绿化

养护（含公厕）
	河道

养护
	道路保洁       （含城市家具保洁）
	绿化

养护（含公厕）
	河道

养护

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




