香花桥街道生态公益林市场化养护项目

采购需求
一、项目概况：

本养护服务项目主要为香花桥街道生态公益林市场化养护需要，本次项目招标采取一次招标签订使用一年合同的方式实施，养护总面积为2064.02亩; 限价金额为1647951.67元（以养护清单为准），服务期限自合同签订生效之日起一年。

二、项目要求：

（1）投标供应商应就林木养护服务项目提出具体可行的技术方案及移栽苗木的后期养护措施，并对达到本项目的质量目标、安全文明施工、渣土处置、场地整理、运输设备及许可、施工人员的配备提出具体措施及承诺，对本项目进行风险评估，设置应急预案及应急响应措施。

（2）本项目投标报价应包括项目范围内的所有林木养护费用。

（3）养护期的苗木存活率达到95%以上。

（4）本项目结算方式：根据季度养护质量考核按实结算。

（5）本项目支付方式：养护经费四次拨付，前三次养护经费根据日常巡查及季度考核情况各按合同价的25%核算拨付。养护期满后，养护尾款25%根据年度考核结果核算，于下一年度支付。

（6）若养护期内发生苗木死亡，养护单位应及时更换补植。

三、供应商要求

 须具备以下所有条件：

1、投标供应商需配备技术管理人员与一般服务人员，技术管理人员不能是挂靠人员，需有缴金记录。项目技术管理人员中园林专业中级职称以上人员配置较多，园林专业技术管理人员种类齐全，如：项目负责人1名，质量员1名、安全员1名、资料员1名、技术负责人1名（以上人员需提供缴纳社保记录）、林业巡查员1名。项目负责人须具有园林专业中级以上职称，其他专业人员须具备园林专业证书，一般养护作业服务人员数量达到项目规模要求；在服务过程中项目负责人须行业工作经验满5年，每周在项目部办公时间不得少于5天并每周参加工作例会；一般服务人员不少于25名，人员数量须满足符合项目实际需求。

2、投标人须具备近三年类似项目业绩。

3、企业具备专业作业设备：修剪垃圾运输车不少于2辆，须提供相关产证及行驶证或租赁证明；森林病虫害防治设备及防灭火设备配备齐全。

4、投标人应具备对修剪及保洁后产生枯枝落叶、白色垃圾的处置能力、垃圾的收集、运输程序是否规范合理等情况。
5、投标供应商需具备内部管理制度。
四、公益林养护工作量清单：

	序号
	项目名称
	项目内容
	面积（亩）
	单价    （元/亩）
	金额   （元）

	1
	香花桥街道公益林市场化养护
	苏虹公路通道林
	41.18 
	700 
	28826.00 

	2
	
	2014年东方村生态防护林建设项目
	116.19 
	700 
	81333.00 

	3
	
	2014年爱星村生态圩堤建设项目
	147.66 
	700 
	103362.00 

	4
	
	2014年西大盈港水源涵养林建设项目
	149.00 
	700 
	104300.00 

	5
	
	2014年盈中村生态圩堤建设项目
	34.19 
	700 
	23933.00 

	6
	
	2014年金星村生态防护林建设项目
	123.95 
	700 
	86765.00 

	7
	
	2014年大盈东南片生态圩堤建设项目
	121.25 
	700 
	84875.00 

	8
	
	2014年农田林网建设项目
	138.06 
	700 
	96642.00 

	9
	
	2014年油墩港水源涵养林建设项目
	19.40 
	700 
	13580.00 

	10
	
	2015年泾阳村生态防护林建设项目
	90.34 
	700 
	63238.00 

	11
	
	2015年曹泾村生态防护林建设项目
	45.39 
	700 
	31773.00 

	12
	
	2015年燕南村生态圩堤建设项目
	39.32 
	700 
	27524.00 

	13
	
	2015年上达河水源涵养林建设项目
	77.88 
	700 
	54516.00 

	14
	
	2015年东大盈港水源涵养林建设项目
	101.08 
	700 
	70756.00 

	15
	
	2015年西大盈港水源涵养林建设项目
	33.81 
	700 
	23667.00 

	16
	
	2015年大盈西北片生态圩堤建设项目
	130.32 
	700 
	91224.00 

	17
	
	2015年爱星村生态防护林建设项目
	77.00 
	970 
	74690.00 

	18
	
	2017年生态公益林建设项目
	171.40 
	700 
	119980 

	19
	
	2017年油墩港生态廊道建设项目
	33.77 
	970 
	32756.90 

	20
	
	轨交十七号线沿线生态公益林建设项目
	4.12
	700
	2884

	21
	
	2021年生态公益林一期项目
	94.01
	1190
	111871.90

	22
	
	2021年生态公益林二期项目
	88.30
	1190
	105077.00

	23
	
	2022年生态公益林项目
	22.83
	1190
	27167.70

	24
	
	2022年生态廊道项目
	37.04
	1335
	49448.40

	25
	
	2023年新城绿环启动段生态廊道建设项目
	126.53
	1335
	168917.55

	
	
	合计
	2064.02 
	
	1679107.45


五、青浦区香花桥街道生态公益林市场化养护管理绩效考核办法

    根据青绿容联〔2026〕3号《关于印发<关于加强本区生态公益林市场化养护管理的指导意见>（2025年修订版）的通知》文件精神，结合本街道实际，特制定本绩效考核办法。

一、考核目的

为加强街道生态公益林的养护管理，提高养护质量和资金使用效益，确保生态公益林生态、社会和经济效益的发挥，对承担生态公益林养护管理任务的市场化养护单位进行客观、公正的考核评价。

二、养护质量考核方式

1.养护考核方式分为日常巡查和季度考核相结合。日常巡查主要检查林地养护质量工作及突发事件处置完成情况，季度考核按考核标准进行全面考查。

2.日常巡查每月至少开展一次，结合区林业主管部门反馈的养护质量事件问题，落实养护单位及时整改的每起扣200元；未及时整改的每起扣400元。

3.季度考核分四次进行，街道林业部门对本街道市场化养护生态公益林林地管养情况实施抽查考核，最终考核结果为街道考评分和区林业主管部门考核评分加权平均后的综合计算结果。最终考核得分90分（含90分）作为养护费发放基准分，90分以上全额拨付养护经费，每下降1分，养护费核扣1%；考核得分85分以下的，每下降1分，养护费核扣2%，以此类推。

    三、养护考核标准

按照《生态公益林养护质量标准》，结合本街道公益林养护实际情况，提出林地主要养护工作技术标准：

1. 林地管理

（1）杂草控制。林地内恶性杂草及时清除，连片面积低于20平方米；严禁使用化学除草剂；保留林下自然更新的乔灌木幼苗、幼树和本土植物，重点保护目的树种、珍贵树种幼苗和幼树、受保护植物以及有较高利用价值的植物。

频次要求：一般公益林5年以上不少于4次/年，5年（含）不少于8次/年；生态廊道及开放式休闲林地5年以上不少于4次/年，5年（含）以内不少于9次/年。

（2）林地保洁。保持林地整洁，水域清洁。无乱搭建、乱种养、乱堆放等“三乱”现象；无倾倒垃圾或淤泥，禁止倾倒有毒有害物质；无倒伏木、枯死木（科研科普林地除外）。

频次要求：一般公益林不少于2次/月，生态廊道及开放式休闲林地不少于4次/月，林内垃圾桶及附属设施同步进行清理保洁。

（3）灌溉与排水。根据不同树种及时浇灌；纵横排水沟需配套成网，保持林内沟渠畅通，及时修复破损沟渠，清理沟渠内杂草、杂物和淤泥等；汛期及雨季前应提前做好沟渠清理，必须及时排除林地内积水。

频次要求：不少于1次/年。

（4）病虫害防治。做好日常观察记录，进行科学的预测预报；使用生物类、高效低毒类农药，杜绝使用高毒、高残留违禁农药。林地内发现检疫性有害生物、大面积病虫害、突发性病虫害，必须24小时内向当地林业检疫部门报告，必须配合区林业主管部门做好疫情扑灭和除治工作。

频次要求：不少于3次/年。

（5）松土与施肥。出现土壤板结、地表返盐的情形时应进行松土，深度宜为20cm；新建成的林地必要时可进行冬翻，深度宜为10cm～20cm，深翻后林地应保持平整。珍贵树种、立地条件瘠薄或盐碱性较高等林地宜进行施肥，使用肥料种类应为绿肥、有机肥或复合肥，严禁施用化肥。

频次要求：不少于1次/年。一般公益林5年以内年均覆盖约15%，生态廊道及开放式休闲林地5年以上年均覆盖约5%，5年以内年均覆盖约15%，松土与施肥结合进行。

2. 林木管理

根据不同树种情况修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木茁壮生长。做好林地内林窗补植：枯立木、倒伏木应及时处理、挖除并及时进行补植；补植的树木，应选用原来的树种，规格也应相近似；若改变树种或规格则须与原景观相协调；补植行道树种必须与同路段树种一致。

频次要求：修枝5年以上林地不少于2次/年，5年以内林地不少于1次/年；5年以上林地补植按需开展，5年以内林地补植不少于1次/年，年均覆盖率约5%。

3. 专项管理

（1）林地巡查。按《生态公益林养护标准》做好日常巡查和专项巡查工作，填写巡查日志；发现林地乱搭建、乱种植及张网捕鸟等情况及时制止和清理；发现非法占林、毁林情况及时上报街道公益林管理单位。

频次要求：日常巡查每周不少于3次，专项巡查按《生态公益林养护标准》执行，在日常巡查中同步完成。

（2）防灾减灾与设施维护。按照台风季、防火期、防冻期等特殊期间的相关要求开展防护工作。基础设施损坏应及时维修或更换，维护应符合水利、道路、消防、建筑等相关标准和规定，维护范围包括林地养护设施、标识标牌。林地内各类设施的大、中修改造，另申请专项资金实施。

频次要求：一般公益林每年不少于1次，年均维护率约10%；生态廊道及开放式休闲林地每年不少于2次，年均维护率约30%

四、养护责任规定

1. 养护单位未经林业部门批准，擅自同意并参与林地开挖、林木迁移等占林毁林事件的，街道林业部门有权依法追究养护单位责任，并终止养护合同，限制其参与街道生态公益林养护管理。

2. 加强劳动保护，养护单位应配备职工安全作业器具，同时加强职工安全作业教育。因养护作业不当，发生安全事故的，由养护单位承担相应责任，并负责消除影响；若发生亡人事故的，实行“一票否决”制，街道林业部门有权单方面终止养护合同，依法追究养护单位的经济、法律责任，并限制其参与街道生态公益林养护管理。

3. 对于养护单位养护范围内发生网格化案件、市民投诉及相关部门要求的整改作业内容，由街道林业部门根据责任关系布置到相关养护单位，养护单位须按要求及时落实到位；对处置不力的，由街道林业部门开具“整改通知单”限期整改；无理由拒绝整改或无原因整改不力的，街道林业部门有权安排第三方代为进行整改，相应费用由责任单位承担，并限制其参与街道生态公益林养护管理。

4. 按养护合同切实加强养护，提升管养水平，确保养护作业符合技术规范、标准要求。发生森林火灾的，实行“一票否决”，并限制其参与街道生态公益林养护管理。

5. 因养护作业不当、不力、不及时，被市民投诉、被媒体曝光，或在相关区级以上检查中被点名存在问题，或被上级领导和部门点名批评的，经核实后，每次（处）给予扣除养护费0.5%；整改不力的，由街道林业部门委托第三方代为整改，相应费用由养护责任单位承担，并限制其参与街道生态公益林养护管理。

五、其他

本绩效考核办法可作为养护合同的附件，与养护合同具有同等效力。

