采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市税务局纳税服务智慧分析平台改造项目

2026年7月

目 录

1项目概述	4

1.1项目背景	4

1.1.1项目目的、意义及背景	4

1.2项目内容	4

1.2.1采购内容	4

1.2.2项目实施要求	4

2投标/响应要求	5

2.1对供应商的要求	5

2.1.1必备资质	5

2.1.2优选资质/优选指标	5

2.1.3是否允许联合体	5

2.1.4是否专门面向中小企业	5

2.2技术部分投标/响应内容	5

2.2.1投标/响应方案要求	5

3项目需求	6

3.1总体要求	6

3.2服务内容和要求	6

3.2.1技术和服务要求	6

4人员要求	17

4.1总体要求	17

4.2管理团队	18

4.2.1项目经理	18

4.3技术团队	18

4.4优选资质/优选指标	18

5管理实施要求	18

5.1建设实施要求	19

5.2系统试运行要求	19

5.3售后服务要求	19

6保密要求	20

7知识转移要求	20

8风险管控要求	20

9履约验收要求	20

9.1总体要求	20

9.2具体要求	21

9.2.1组织实施	21

9.2.2验收流程	21

9.2.3验收资料	22

10其他要求	23

10.1必备要求	23

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求	23

10.1.2★供应链安全管理要求	23

10.1.3★信息化服务运维人员要求	25

10.1.4其他	25

10.2知识产权要求	25

10.3付款安排建议	26

10.4★履行核心技术移交要求	26

10.5★加强技术人员管理培训	27

10.6税务信息化服务商廉政相关要求	27

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目目的、意义及背景

上海市税务局纳税服务智慧分析平台建成于2020年，旨在解决全市办税服务场所视频监控设备老化不兼容、建设标准不统一、监控指挥不及时、功能单一不集中等问题。经三期建设，平台主要功能包括排队叫号、音视频监控、会议管理、预警体系、数据分析、智慧应用支撑等。

为响应国家大力推进国产化进程、提高数字领域自主可控能力、保障国家信息安全和数据主权的战略要求，对税收纳税服务智慧分析平台进行国产化适配改造，以提升系统的安全性和稳定性，筑牢税收信息化系统的安全防线，确保系统的自主可控性。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

本项目是在现有上海税务纳税服务智慧分析系统应用软件基础上进行升级改造，基于数据库、中间件、操作系统、硬件架构等开发的代码需要根据实际对象进行适配改造；完成数据库与中间件的全面替换及平滑数据迁移；同步实施音视频平台的专项技术升级改造；并完成服务器、网络、操作系统等所有配套设施的安装、部署与全链路调试，保障系统整体运行环境的完整交付与稳定运行。

本项目预算金额为326.48万元。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

本项目是在现有上海税务纳税服务智慧分析系统应用软件基础上进行升级改造，基于数据库、中间件、操作系统、硬件架构等开发的代码需要根据实际对象进行适配改造；完成数据库与中间件的全面替换及平滑数据迁移；同步实施音视频平台的专项技术升级改造；并完成服务器、网络、操作系统等所有配套设施的安装、部署与全链路调试，保障系统整体运行环境的完整交付与稳定运行。

1.2.2.2实施时间要求

本项目建设周期为自合同签订之日起8个月内完成系统设计、系统开发、系统测试、用户测试、系统部署上线等工作。（含2个月试运行）。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点。

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.1.2本项目的特定资格要求

无。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1成功案例

投标人2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）实施过类似项目的优先考虑。

2.1.3是否允许联合体

否。

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目非专门面向中小企业采购项目。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：项目设计方案、功能改造方案（▲指标响应情况、一般指标响应情况）、运维服务方案、管理实施方案、知识转移方案、风险管控方案。

投标人针对本项目的服务承诺、项目经理和技术人员配置情况。

3项目需求

3.1总体要求

本项目是在现有上海税务纳税服务智慧分析系统应用软件基础上进行升级改造，基于数据库、中间件、操作系统、硬件架构等开发的代码需要根据实际对象进行适配改造；完成数据库与中间件的全面替换及平滑数据迁移；同步实施音视频平台的专项技术升级改造；并完成服务器、网络、操作系统等所有配套设施的安装、部署与全链路调试，保障系统整体运行环境的完整交付与稳定运行。新系统正式上线之前需要对现有系统提供运维服务，保障现有系统正常运行。

3.2服务内容和要求

采购文件（技术部分）中有标注★号的，为必备要求，必须满足，如未作出响应，将导致响应无效；▲为重要指标项、其他为一般指标项。是否需要证明材料为“是”的，投标人/响应人须提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。除需求中明确要求投标人承诺的事项外，其他要求提供证明材料的指标中，提供投标人承诺作为应答的不予认定。

3.2.1技术和服务要求

3.2.1.1项目设计要求

现有上海税务纳税服务智慧分析系统应用软件包括以下应用：

上海税务纳税服务智慧分析系统管理端应用1套、服务端应用1套、移动端应用1套和音视频平台1套。

| 序号 | 应用名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海税务纳税服务智慧分析系统管理端应用 | 1 | 套 |
| 2 | 上海税务纳税服务智慧分析系统服务端应用 | 1 | 套 |
| 3 | 上海税务纳税服务智慧分析系统移动端应用 | 1 | 套 |
| 4 | 音视频平台 | 1 | 套 |

在现有上海税务纳税服务智慧分析系统应用软件基础上进行升级改造，核心代码基于新的数据库、中间件、操作系统、硬件架构等进行适配改造。本项目需适配改造的应用软件主要功能如下：

| 序号 | 功能模块 | 功能应用 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 视频监控查询统计 | 支持监控实时查看、录像检索回放、音视频播放记录查询、摄像机离线查询、办税厅视频监控统计等 |
| 2 |  | 监控视频上传下载 | 支持视频上传、视频下载、转存视频下载、视频调阅下载申请等 |
| 3 |  | 音视频管理 | 支持全景自定义、办税地图配置、大屏轮巡计划管理等 |
| 4 | 智慧应用 | 预警管理 | 支持预警指标项管理、阈值配置，预警信息查询、预警解除、预警诊断报告等功能 |
| 5 |  | 大屏管理 | 可视化大屏查看、大屏设计规范、大屏指标默认配置、大屏模板配置、可视化大屏设计 |
| 6 |  | 税费宣传产品库管理 | 文件资源管理、共享审批、文件资源池 |
| 7 |  | 税宣服务管理 | 宣传屏、交互屏的管理、设计、信息发布 |
| 8 | 运维管理 | 办税网点管理 | 支持办税服务厅、共治点等的管理、办税点信息维护、功能区域维护、资源维护等 |
| 9 |  | 设备管理 | 设备类型、厂商、菜单维维护、设备注册授权、停用启用管理 |
| 10 |  | 派单管理 | 支持运维单申请、审批、接派单、反馈等管理等 |
| 11 |  | 排队叫号管理 | 办税厅人员、专区窗口管理、出票规则配置、业务事项配置等业务管理 |
| 12 |  | 办税服务厅值班管理 | 办税厅值班人员管理、排班管理以及值班统计等 |
| 13 | 数据统计 | 办税渠道统计分析 | 征纳互动、纳服热线、自助办税、网上办税等渠道办理情况统计分析等 |
| 14 |  | 办税服务数据分析 | 支持办税资源、业务数据、办税质量、满意度等统计分析、工作动态生成、展示、支持办税服务厅、办税人员画像分析、工作动态生成和展示、转型评估指标维护和得分计算等 |
| 15 |  | 用户使用分析 | 用户登录日志、功能使用分析、平板电脑使用情况分析、前端操作分析等 |
| 16 | 权限管理 | 系统权限管理 | 税务机构、功能、角色、用户等数据的维护 |
| 17 | 与其他系统集成 | 数据上传 | 与总局系统数据对接，同步数据到总局 |
| 18 |  | 数据获取 | 与大数据平台、电子税务局、征纳互动、12366、好差评系统等系统集成查询指定数据 |

为完成项目功能的改造，保证系统按要求稳定运行，需要如下配套资源：

| 序号 | 服务器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧分析平台应用服务器 | 4 | 台 |
| 2 | 智慧分析平台数据库服务器 | 2 | 台 |
| 3 | 智慧分析平台服务厅支撑服务器 | 1 | 台 |
| 4 | 智慧分析平台文件服务器 | 1 | 台 |
| 5 | 消息队列网关服务器 | 2 | 台 |
| 6 | 专网服务器 | 1 | 台 |
| 7 | 外网链路服务器 | 4 | 台 |
| 8 | GIS服务器 | 2 | 台 |
| 9 | “一网通办”政务外网服务器 | 1 | 台 |
| 10 | 音视频平台服务器 | 2 | 台 |
| 11 | 视频国标对接网关 | 1 | 台 |
| 12 | 数据库 | 2 | 套 |
| 13 | 中间件 | 2 | 套 |
| 14 | 操作系统 | 20 | 套 |

3.2.1.2功能改造要求

3.2.1.2.1上海税务纳税服务智慧分析系统管理端应用软件改造

| 序号 | 类型 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库、中间件软件。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 2 |  | ▲ | 总体要求 | 上海税务纳税服务智慧分析系统应用基于现有框架进行升级改造，核心代码基于新的数据库、中间件、操作系统等进行适配改造，保障平台切换后正常运行。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 3 | 功能适配改造 | ▲ | 视频监控 | （1）视频监控查询统计：支持监控实时查看、录像检索回放、音视频播放记录查询、摄像机离线查询、办税厅视频监控统计等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 4 |  | ▲ | 视频监控 | （2）监控视频上传下载：支持视频上传、视频下载、转存视频下载、视频调阅下载申请等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 5 |  | ▲ | 视频监控 | （3）音视频管理：支持全景自定义、办税地图配置、大屏轮巡计划管理等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 6 |  |  | 智慧应用 | （1）预警管理：支持预警指标项管理、阈值配置，预警信息查询、预警解除、预警诊断报告等功能； | 否 |
| 7 |  |  | 智慧应用 | （2）大屏管理：可视化大屏查看、大屏设计规范、大屏指标默认配置、大屏模板配置、可视化大屏设计； | 否 |
| 8 |  |  | 智慧应用 | （3）税费宣传产品库管理：文件资源管理、共享审批、文件资源池； | 否 |
| 9 |  |  | 智慧应用 | （4）税宣服务管理：宣传屏、交互屏的管理、设计、信息发布； | 否 |
| 10 |  | ▲ | 运维管理 | （1）办税网点管理：支持办税服务厅、共治点等的管理、办税点信息维护、功能区域维护、资源维护等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 11 |  | ▲ | 运维管理 | （2）设备管理：设备类型、厂商、菜单维维护、设备注册授权、停用启用管理； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 12 |  | ▲ | 运维管理 | （3）派单管理：支持运维单申请、审批、接派单、反馈等管理等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 13 |  | ▲ | 运维管理 | （4）排队叫号管理：办税厅人员、专区窗口管理、出票规则配置、业务事项配置等业务管理； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 14 |  | ▲ | 运维管理 | （5）办税服务厅值班管理：办税厅值班人员管理、排班管理以及值班统计等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 15 |  | ▲ | 数据统计 | （1）办税渠道统计分析：征纳互动、纳服热线、自助办税、网上办税等渠道办理情况统计分析等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 16 |  | ▲ | 数据统计 | （2）办税服务数据分析：支持办税资源、业务数据、办税质量、满意度等统计分析、工作动态生成、展示、支持办税服务厅、办税人员画像分析、工作动态生成和展示、转型评估指标维护和得分计算等； | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 17 |  |  | 数据统计 | （3）用户使用分析：用户登录日志、功能使用分析、使用情况分析、前端操作分析等； | 否 |
| 18 |  |  | 权限管理 | 系统权限管理：税务机构、功能、角色、用户等数据的维护； | 否 |
| 19 | 适配改造配套设备要求 |  | 配套智慧分析平台应用服务器 （4台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz； 配置≥128GB 内存；配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 20 |  |  | 配套智慧分析平台数据库服务器 （2台） | 本次配置4U机架式服务器，至少两颗C86 CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.7GHz；配置≥2块64GB 3200MHz DDR4内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘, ≥4块3.84T SATA企业级机械硬盘；配置高性能RAID阵列卡；配置≥2个高性能 3000W电源；配置≥2个双口万兆网卡带光模块 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 21 |  |  | 配套智慧分析平台文件服务器 （1台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥64GB 内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘, ≥2块4T SATA企业级机械硬盘；配置RAID阵列卡，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 22 |  |  | 配套GIS服务器 （2台） | 本次配置至少两颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥128GB 3200MHz DDR4内存，配置≥64GB 内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘, ≥2块4T SATA企业级机械硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 23 |  |  | 配套智慧分析平台服务厅支撑服务器 （1台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥128GB 内存；配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |

3.2.1.2.2上海税务纳税服务智慧分析系统服务端应用软件改造

| 序号 | 类型 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库、中间件软件。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 2 | 功能适配改造 | ▲ | 总体要求 | 办税服务厅相关终端设备，如排队机、叫号软件、宣传显示屏、监控摄像头等相关终端设备提供的服务，基于新的系统环境完成服务改造，保证原有设备可正常稳定运行。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 3 |  |  | 具体要求 | （1）视频数据上传、监控查看、下载等相关服务的适配改造； | 否 |
| 4 |  |  | 具体要求 | （2）预警服务相关服务适配改造，包括预警信息查询、预警解除、预警诊断报告等功能； | 否 |
| 5 |  |  | 具体要求 | （3）排队叫号相关数据的服务适配改造； | 否 |
| 6 |  |  | 具体要求 | （4）税宣信息的相关服务适配改造； | 否 |
| 7 |  |  | 具体要求 | （5）数据统计分析服务的适配改造； | 否 |
| 8 |  | ▲ | 具体要求 | （6）与其他系统集成服务 1.数据上传服务：与总局系统数据对接，同步数据到总局； 2.数据获取服务：与大数据平台、电子税务局、征纳互动、12366、好差评系统等系统集成查询指定数据； 3.征纳互动集成，为终端提供征纳互动服务。 4.迁移自助办税终端系统双屏终端功能到智慧分析平台系统服务端，确保功能正常并可用，保障双屏终端正常使用。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 9 | 适配改造配套设备要求 |  | 配套外网链路服务器 （4台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥128GB 内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 10 |  |  | 配套消息队列网关服务器 （2台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥64GB内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 11 |  |  | “一网通办”政务外网服务器 （1台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥128GB 内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |

3.2.1.2.3上海税务纳税服务智慧分析系统移动端应用软件改造

| 序号 | 类型 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库、中间件软件。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 2 | 功能适配改造 | ▲ | 总体要求 | 移动端应用在现有框架基础上进行升级改造，核心代码基于新的数据库、中间件、操作系统等进行适配改造，保障平台切换后正常运行。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 3 |  |  | 具体要求 | （1）大厅概况 登录首页后展示大厅概况信息，根据【窗口概况】、【自助业务】、【排队信息】、【预约数据】、【监控展示分析】、【预警情况】进行点击进入到该模块详情； | 否 |
| 4 |  |  | 具体要求 | （2）签到签出 导税人员每天上班需要签到，签到成功的导税人员，系统记录上线状态，可以为其分配云桌面导办票号。同样，每天下班时，导税人员需要签退。服务过程中，导税人员有突发状况可以申请暂停服务； | 否 |
| 5 |  |  | 具体要求 | （3）派单管理 导税人员可以询问已经取号的纳税人办税事项，对于可以在电子税务局办理的业务，引导纳税人前往网上办理区导税窗口（将纳税人已经换取的票号直接派给指定的网上办理区导税窗口），由网上办理区导税人员辅导纳税人完成业务办理。对于已经引导到网上办理区的票号，导办人员可以点击销号按钮将票号从窗口呼叫序列中移除，避免窗口人员呼叫，节省办税时间，提高办税效率； | 否 |
| 6 |  |  | 具体要求 | （4）导税详情 提供导税详情的查看功能，可以查看目前大厅网上办税区云桌面端纳税人呼叫帮办的导税服务完成数量、正在导税数量、呼叫等待数量、挂断数量以及每次呼叫的详细情况; | 否 |
| 7 |  |  | 具体要求 | （5）办税指南 提供办税指南库，纳税人办理涉税业务的基本流程、所需资料、政策依据、注意事项和办理时限等，均可通过平板电脑，随时随地一键查询，极大缩短了涉税咨询时间，减轻了导税人员的压力； | 否 |
| 8 |  |  | 具体要求 | （6）导办预审 导税人员可以通过导办预审功能为纳税人提供预审取号服务，若纳税人办理业务需要预审，导税人员可通过预审功能对纳税人携带办税资料进行预审，勾选纳税人携带资料清单并点击预审按钮； | 否 |
| 9 | 适配改造配套设备要求 |  | 配套专网服务器 （1台） | 本次配置至少一颗CPU，每颗CPU物理核心≥32核，基础频率≥2.0GHz；配置≥64GB内存，配置≥2块480G SATA接口固态硬盘；配置RAID阵列卡，≥2G缓存，支持Raid0、1、5、10 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |

3.2.1.2.4上海税务纳税服务智慧分析系统音视频平台改造

| 序号 | 类型 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库、中间件软件。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 2 |  | ▲ | 总体要求 | 音视频平台基于新的环境改造部署，保证现有功能可正常稳定使用。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 3 | 功能适配改造 |  | 设备接入 | 支持接入前端编码设备、后端存储设备等，并进行集中管理和业务配置，实现视频安防设备接入管理、实时监控、录像回放、视频运维等功能； | 否 |
| 4 |  |  | 自定义能力 | 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； | 否 |
| 5 |  |  | 通用管理 | 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； | 否 |
| 6 |  |  | 用户权限管理 | 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； | 否 |
| 7 |  |  | 资源管理 | 提供组织、区域、设备等资源统一管理； | 否 |
| 8 |  |  | 用户安全管理 | 提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； | 否 |
| 9 |  |  | 开放能力 | 提供数据、服务等统一开放能力； | 否 |
| 10 |  |  | 状态监测 | 提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览； | 否 |
| 11 |  |  | 视频管理 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过GB28181-2022协议接入平台，实现视频预览、录像回放监控服务能力； | 否 |
| 12 |  |  | 视频预览 | 支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； | 否 |
| 13 |  |  | 控制功能 | 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； | 否 |
| 14 |  |  | 资源视图管理 | 支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； | 否 |
| 15 |  |  | 视频监控预览 | 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； | 否 |
| 16 |  |  | 录像计划管理 | 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； | 否 |
| 17 |  |  | 录像回放 | 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； | 否 |
| 18 |  |  | 视频叠加水印 | 要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 | 否 |
| 19 |  |  | 预览监控 | 支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲 | 否 |
| 20 |  |  | 安全管理 | 支持敏感数据采用RSA非对称加密2048位加密传输，支持敏感数据传输采用AES对称加密256位加密存储，要求用户密码采用SHA256加盐值算法，要求支持数据密钥采用根密钥保护； | 否 |
| 21 | 适配改造配套设备要求 |  | 配套音视频平台服务器 （2台） | 本次至少配置一颗CPU，每颗CPU物理核心≥24核，基础频率≥2.5GHz；配置≥64GB内存，配置≥8T总容量硬盘，支持热插拔SATA/SAS；配置不低于1块SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) 预装国产操作系统，应当符合安全可靠测评要求。 | 否 |
| 22 |  |  | 配套视频国标对接网关 （1台） | 本次至少配置一颗CPU，每颗CPU物理核心≥24核，基础频率≥2.5GHz；配置≥64GB内存，配置≥2块600G SAS硬盘；配置不低于1块SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) | 否 |

3.2.1.2.5数据库技术要求

数据库产品本次采购2套，技术要求详见《数据库指标要求》（采购需求附件）。

3.2.1.2.6中间件技术要求

中间件产品本次采购2套，技术要求如下。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需要证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 总体要求 | 本次招标产品应为国内厂商自主研发的产品。 | 是，供应商需提供承诺函并加盖公章 |
| 2 |  | 基本功能 | 为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。产品以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务、集群管理等。 | 否 |
| 3 |  | 高级功能 | 支持多种主流国产操作系统，如麒麟、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、瀚高、神通、南大通用等。具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控；支持WebSocket 1.0 ，服务器端能够实时的推送消息到客户端，保证信息的实时性和有效性；支持自定义资源，应用可快速接入外部连接池，如Druid、HikariCP等第三方连接池，不需应用修改任何代码。 | 否 |
| 4 | ▲ | 性能指标 | 满足国产环境下至少支持55万及以上并发处理且平均响应时间低于100毫秒。 | 是，提供制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告等其一即可证明 |
| 5 |  | 安全要求 | 提供访问过滤配置功能，能够拒绝某 IP 或IP 段的机器访问 Web 应用，达到防攻击效果；支持HTTPS协议包括SSL3.0或TLS协议，保证数据传输过程的安全性，支持国密SSL，国密算法SM2、SM3、SM4。 | 否 |
| 6 | ▲ |  | 支持商用密码技术进行加密保护及安全传输，产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级或以上要求。 | 是，提供国家密码管理局商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》 |

3.2.1.3运维服务

系统改造完成上线前，需对现有系统提供运维保障服务，保证系统稳定运行，满足用户的使用需求。

运维服务方案应包括系统改造完成上线前及上线后的售后服务阶段的系统运维，运维内容包括但不限于上海市税务系统办税服务视频监控展示分析平台软件系统运维及相关的配套硬件设备维护、自助办税终端管理系统软件运维。

4人员要求

4.1总体要求

1.供应商须选派责任心强、技术水平高、业务熟练、有丰富管理经验的项目经理和技术人员参与该项目服务。

2.供应商必须成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。

3.供应商提供的服务人员不能复用于其他项目，人员变动须提前向采购人提出书面申请并得到认可。

4.采购人有要求供应商更换项目成员直至满意的权力。项目实施人员一经双方确定，供应商应保证其在项目中的稳定性、长期性。

4.2管理团队

4.2.1项目经理

为保证项目建设质量，确保项目可持续稳定运行，要求在本项目建设期间安排1名项目经理，负责本项目的人员管理、制定工作计划、与用户方协调对接等工作。

4.3技术团队

供应商提供至少5名技术人员，负责本项目建设实施和建设期间现有系统的运维服务。

供应商提供至少1名驻场运维人员，负责本项目建设完成上线后的一年系统软件运维服务。

4.4优选资质/优选指标

| 序号 | 人员类别 | 人员岗位 | 人员要求 | 是否作为加分项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 提供1名项目经理，具有信息系统项目管理师证书、系统架构设计师证书、5年及以上信息系统建设或管理经验的优先考虑。 | 是 |
| 2 | 技术团队 | 技术人员 | 提供至少5名技术人员，具有3年及以上信息系统建设经验的优先考虑。 | 是 |
| 3 | 技术团队 | 驻场运维人员 | 提供至少1名驻场运维人员，具有3年及以上信息系统运维工作经验且是本项目建设实施技术人员的优先考虑。 | 是 |

5管理实施要求

5.1建设实施要求

供应商根据采购需求制定详细实施方案、实施进度计划表、系统过渡迁移对接方案、应急处置预案，保障项目建设的顺利完成。

5.2系统试运行要求

自系统完成上线后，进行2个月的系统试运行。对整个系统进行试运行，解决系统试运行期间出现的各种问题。

供应商在系统开发、过渡迁移过程中，需确保各类业务系统的正常运行及网络通信的正常连通，不得出现业务系统可用性下降，网络通信阻塞等情况。

供应商为采购人人员提供本项目相关的软硬件产品技术培训，包括相关技术介绍、产品使用、系统配置及部署等，并提供相应的技术文档。

5.3售后服务要求

自终期验收通过之日起对项目服务器提供3年硬件免费质保、软件部分提供1年免费驻场运维。

免费保修服务内容包括但不限于：硬件免费更换、维修；软件免费更新、维护、升级、补丁修复和优化服务；技术人员现场技术支持服务、远程支持服务；根据采购人要求，针对本项目涉及与其它平台的对接、数据集成等要求，提供配置调整、问题修复、性能优化等相关维护服务。

供应商承诺系统硬件、软件等发生问题时协调原厂协助的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每季度对项目整体进行1次巡检，协助解决和追查隐患故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内提供7×24小时电话报修受理服务，并在接到报修通知后10分钟内响应，电话无法解决的在2小时内到达现场，在4小时内排除故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每年提供50人天的重要时期现场技术支持服务的优先考虑。

6保密要求

供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

7知识转移要求

供应商应按照国家税务总局上海市税务局相关管理规程和要求，将本项目实施过程中产生的所有知识成果，通过培训、文档等形式全面移交给采购人，中标人须保证采购人能顺利完成项目移交物的接收及技术知识的吸收和转移。具体要求如下：

1. 供应商应结合项目实际需求和采购人人员岗位特点，制定详细的培训计划，采用现场授课、实操演示等方式，确保采购人人员掌握项目相关技能，能够独立完成相关操作及日常运维工作。

2. 供应商应在培训后组织对于参训人员的考核，对考核不合格的人员，供应商须免费提供二次培训，直至考核合格，保障知识转移效果。

3. 供应商应将项目相关资料类成果按采购人要求整理，分阶段移交，确保资料完整规范。

8风险管控要求

供应商应凭借自身风险管理经验和专业知识，有效识别、评估、应对和监控项目风险。制定相应的风险应对措施，以减轻风险对项目的影响;对项目实施情况进行定期检查和评估，进行动态防控和管理，确保合同得到有效执行；如造成相应损失，由供应商承担。

9履约验收要求

9.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 初步验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在系统全部设备安装调试完成，且完成系统和平台的集成工作后，向采购人提出初步验收申请，以书面形式递交初步验收资料，采购人或监理方在收到验收资料后的15个工作日内，组织初步验收，核验设备安装调试、系统和平台集成工作和软件开发工作完成情况，出具初步验收单。 |
| 终期验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在试运行结束后，向采购人提出终期验收申请，以书面形式递交终期验收资料，采购人或监理方在收到验收资料后的15个工作日内，组织终期验收，核验系统试运行期间问题解决、系统达到可用情况，出具终期验收单。 |

9.2具体要求

项目验收工作由采购人组织实施，由采购人、供应商共同完成。供应商应配合完成验收工作，提交相关文档，经项目单位确认后进行项目验收。相关要求包括：

1、供应商应按照采购人要求，如期完成合同规定的各项优化完善工作。

2、供应商应按照采购人要求，移交实施过程中的各类文档，并进行产出物的交付。内容应清晰完整，并保持版本一致。

3、对验收中发现的问题，供应商应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

9.2.1组织实施

采购人在供应商完成相关服务工作后，组织相关人员对服务质量、项目交付物进行验收，出具验收意见书。

如验收不合格的，供应商应在采购人规定的时间内进行补救、更改，并重新提请验收。

9.2.2验收流程

1.供应商书面提出项目验收申请；

2.向采购人整理提交项目相关管理、技术文档电子版文件；

3.采购人组织进行项目验收评审会议，对项目工作内容及文档，结合服务期内质量考核标准进行验收评审；

4.项目验收评审通过后，采购人出具项目验收意见书。

9.2.3验收资料

9.2.3.1初步验收资料

1.开工申请表；

2.需求分析表；

3.概要设计、详细设计说明书；

4.需求说明书和需求变更说明书（变更说明书需双方签字认可）

5.接口规格说明书；

6.项目开发初步总结报告；

7.第三方监理报告；

8.项目初步验收报告；

9.到货验收清单

10.项目实施文档

11.系统联调测试报告

9.2.3.2终期验收资料

1.需求变更说明书（变更说明书需双方签字认可）

2.系统测试报告（测试计划、方案、用例、测试报告、修改意见等）、用户使用报告；

3.系统运行测试报告（漏洞扫描、压力测试等）；

4.培训文档；

5.用户手册；

6.应急预案；

7.项目开发总结报告；

8.第三方监理报告；

9.项目终期验收报告；

10.源程序。

11.项目实施文档

10其他要求

10.1必备要求

10.1.1★税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本条★以供应商投标时提供的承诺函为准，承诺函格式详见招标文件《满足“★”要求的承诺函》。

10.1.2★供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4.其他要求

（1）场地管理要求。供应商技术支持人员在税务机关提供的工作场所内，未经批准，严禁使用自带电脑和移动存储介质，严禁变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他资料。

（2）数据安全要求。供应商技术支持人员未经税务机关同意不得擅自访问、修改或删除税费数据，不得私自截留涉税相关数据，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供。

（3）风险隐患通报要求。供应商应对发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险及时向税务机关报告，不得公开或向第三方提供。

（4）重大事项通报要求。供应商应及时向税务机关通报发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

本条★以供应商投标时提供的承诺函为准，承诺函格式详见招标文件《满足“★”要求的承诺函》。

10.1.3★信息化服务运维人员要求

本项目涉及信息化服务运维人员的，运维人员应当是运维单位的正式人员，或者是与运维单位签订1年以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

本条★以供应商投标时提供的承诺函为准，承诺函格式详见招标文件《满足“★”要求的承诺函》。

10.1.4其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

10.2知识产权要求

在项目开发过程中所产生的技术成果（包括可运行系统、源程序、技术文档等）的知识产权属于采购人。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，供应商不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档及其他资料。

供应商应保证在本项目中所有预装和为本项目安装的软件为在中国境内具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

供应商保证所提供的产品及服务不侵犯第三方的知识产权，否则，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

供应商要承诺对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）不得有知识产权纠纷。

10.3付款安排建议

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订且采购人收到预付款等额的银行保函和发票后10个工作日内，支付预付款； | 50 |
| 第2次付款 | 初步验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付第二笔合同款； | 25 |
| 第3次付款 | 终期验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付剩余合同款。 | 25 |

# 10.4★履行核心技术移交要求

供应商须将项目执行过程所产生的相关知识和工作文档，按照采购人提出的质量、数量、提供方式、提供时间等要求进行整理，并按照要求移交给采购人，并将项目所涉及的其他各类工作文档按照要求进行移交归档。具体要求如下：

1. 移交范围包含项目功能优化部分的源代码、需求文档、设计文档、安装使用文档、运维手册等相关成果资料。

2. 供应商须保证移交资料的一致性和完整性，保证文档格式规范、内容完整，核心技术无知识产权纠纷。

3. 供应商须按照项目要求及时向采购人移交项目所有相关文档，按照项目实施进度，分层次、分阶段进行项目文档移交。验收合格后10个工作日内完成最终移交，配合采购人验收归档。

本条★以供应商投标时提供的承诺函为准，承诺函格式详见招标文件《满足“★”要求的承诺函》。

# 10.5★加强技术人员管理培训

供应商应严格遵守采购人相关运维管理规定，加强对其技术人员的管理、培训和考核，确保满足项目需求，具体要求如下：

1.供应商应提供派驻技术人员资质证明并经采购人审核上岗，未经书面同意不得擅自更换，如确需更换技术人员，需经采购人同意后，更换为同等资质及以上技术人员。

2.供应商应加强本项目技术人员的培训，包含但不限于相关技术标准、操作规范、技术能力、安全管理等培训，确保人员遵守采购人各项规章制度，供应商对运维人员的人身安全负责。

本条★以供应商投标时提供的承诺函为准，承诺函格式详见招标文件《满足“★”要求的承诺函》。

# 10.6税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：____年__月__日