城市基础设施建设与维护项目管理信息系统建设项目

(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

1、项目背景：

为深入贯彻落实党的二十大精神，全面践行人民城市理念，贯彻落实中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》、住房城乡建设部《“数字住建”建设整体布局规划》与市委、市政府《关于全面推进数字化转型的意见》，持续推进本市住房城乡建设管理行业数字化转型工作，服务上海“五个中心”建设和长三角一体化发展战略，按照夯实基础、赋能全局、强化能力、优化环境的战略路径，全面提升住建行业数字化建设的整体性、系统性、协同性，以数字化驱动城市建设和治理方式变革，推动行业高质量发展，培育发展新质生产力，实现政府、社会和企业共建共治共享，为中国式现代化城市发展注入强大活力，上海市住房和城乡建设管理委员会印发《上海市住房和城乡建设管理行业数字化转型实施方案（2024-2026年）》。

基于上述考虑，委综合计划处根据数字化转型实施方案内容和时间要求，以城市韧性安全为突破点，开展数字城市提升行动，升级完善上海城市基础设施建设与维护项目管理信息系统，实现城维项目全过程管理的业务功能。

2、项目现状：

城市基础设施建设与维护项目管理信息系统于2010年完成建设并投入运行使用。该平台为实现本市城市基础设施维护项目统一管理、系统统筹、协调平衡，提升本市基础设施维护项目的整体管理水平，提供信息和技术支撑，建立了城维项目数据库、项目管理应用。其中项目管理应用主要包括：建设储备项目管理、城市维护项目管理和城市维护项目考核评估管理。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日

建设地点：上海市黄浦区大沽路100号

预算金额：1,375,000元

当年度预算金额：1,375,000元

采购金额（最高限价）：1,375,000元

组织形式：集中采购

采购人式：竞争性磋商

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：市住建委综合业务管理平台

建设目标

围绕城市设施维护管理的全生命周期构建智能化管理平台，涵盖规划编制、资源统筹、过程监管到绩效评估的全链条业务体系，按照"安全重构、集约赋能、密码护航、数据传承"四大核心，打造国产化适配、全流程可控、全周期贯通的城市基础设施建设与维护项目管理信息系统。通过业务流程再造与数字技术深度融合，形成"规划-项目-资金-实施-评价"的闭环管理体系，全面提升城市设施维护的精细化管理水平。

具体目标如下：

（1）安全重构，XC合规改造;完成系统全栈国产化改造（操作系统、数据库、中间件等），确保符合XC安全保护及密码应用要求，实现关键业务模块在国产化环境下稳定运行；优化项目全周期管理流程，强化预算动态调整、资金合规申请等核心功能，提升政务资源配置精准性。

（2）集约赋能，支撑平台建设;基于"六个统一"原则（标准、接口、数据等），抽取用户管理、权限控制、流程引擎等共性服务，构建可复用的系统支撑平台，降低多系统协同复杂度；集成行业政策规则库，实现预算编制与资金申请自动合规校验，减少人工干预风险。

（3）密码护航，安全体系升级;采用国产密码算法，覆盖身份认证、数据传输、存储加密等环节，构建"四重防护"（身份可信、网络隔离、数据保密、操作留痕），通过国家密码管理局合规性测评；建立密码应用态势感知模块，实时监控密钥管理、加密设备运行状态，确保系统安全闭环。

（4）数据传承，实现迁移与治理;通过基础数据全量迁移、业务数据逻辑清洗等分级分类迁移策略，实现10年历史数据99%以上完整迁移，保障业务连续性；构建项目主题数据库，打通与财政、审计部门的数据接口，为城市基础设施效能分析提供数据支撑。

本项目应实现的产出指标及应用指标如下：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务绩效目标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 数据安全事件发生次数 | 0次 |
| 3 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤10个月 |
| 4 |  | 应用系统 | 用户使用情况 | 系统用户量 | 不少于20人 |
| 5 | 技术绩效 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
| 6 |  |  | 产出质量 | 系统可靠性 | ≥98% |
| 7 |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
| 8 |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
| 9 |  |  |  | 安全测试达标 | 通过 |

项目建设内容

系统架构及部署环境

本项目的相关应用服务器及数据库服务器主要部署在市电子政务云平台的政务外网区，需符合XC要求。

城市基础设施建设与维护项目管理信息系统的总体架构需遵循分层设计理念，共划分为五个层级，以实现系统的稳定性、安全性、可扩展性与业务协同性。第一层为基础设施层，系统应依托上海市电子政务云（XC云）所提供的基础设施运行，确保基础环境安全可靠；第二层为数据层，数据层作为平台数据核心存储区域，集中存放全市城市维护项目相关的全量业务数据，构建统一、规范的数据资源体系；第三层为服务层，该层承担系统“核心枢纽”角色，实现各业务模块之间的高效通信与协同。同时，内嵌多重安全控制与数据保障机制，确保业务流转安全、稳定；第四层为应用层，以业务主题为导向，整合形成各类功能模块与应用场景，灵活响应不同上层业务与管理需求，为项目全生命周期管理提供具体的信息化功能支持；第五层为用户层，根据系统使用主体与业务需求，平台主要面向市级与区级管理单位、各行业预算管理单位等多类用户，提供分级分权、界面统一的访问与服务入口。

主要建设内容

1、软件开发清单：

| 序号 | 子系统名称 | 模块名称 | 功能描述 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展规划管理 | 规划项目申报与审批 | 具体包含新建、编辑、删除、项目设施绑定等功能。具体包含提交、退回、归档等功能。支持年度规划项目规划性文件附件上传及提交。 | 新建 |
| 2 |  | 规划项目信息查询与发布 | 用户可通过发展规划管理模块查询规划项目具体信息。 |  |
| 3 |  | 规划项目综合分析 | 用于对规划项目进行全面、多维度的数据分析。 |  |
| 4 | 项目设施管理 | 城维设施清单与关系维护 | 设施清单具体包含设施新建、编辑、删除等功能。用于管理城市维护设施与城市维护项目之间的关联关系。 | 新建 |
| 5 |  | 存量设施认领 | 主要用于对已存在的城市基础设施进行认领管理。 |  |
| 6 | 项目储备管理 | 储备项目专项申报 | 具体包含新建、编辑、删除等功能。 | 升级改造 |
| 7 |  | 储备项目审批 | 具体包含提交、退回、归档、流程时间表、信息查询等功能。 |  |
| 8 |  | 储备项目综合分析 | 对工程类和日常养护类储备项目进行全面的分析，按年度、行业大类、项目性质等维度进行综合分析 |  |
| 9 |  | 养护类储备项目信息管理 | 支持对城维养护类储备项目的基础信息进行全面维护和管理 |  |
| 10 |  | 工程类储备项目信息管理 | 支持对城维工程类储备项目的基础信息进行全面维护和管理 |  |
| 11 |  | 储备项目信息附件管理 | 该模块用于对储备项目的附件信息进行集中管理和维护。 |  |
| 12 |  | 城维项目综合信息导出 | 用于将城维项目的各类信息导出为结构化的报表文件。 |  |
| 13 |  | 储备项目出库管理 | 对储备项目进行出库操作。该功能确保项目在储备阶段的有效管理和及时清理。 |  |
| 14 | 项目预算管理 | 年初预算申报 | 具体包含新建、编辑、删除等功能。 | 升级改造 |
| 15 |  | 年初预算审批 | 具体包含提交、退回、归档等功能。 |  |
| 16 |  | 年初预算信息查询 | 用户可通过该模块查询项目预算申报的具体信息。 |  |
| 17 |  | 年初计划信息维护与分析 | 年初计划信息维护模块的核心功能包括预算项目更名操作。支持按单一预算单位或所有预算单位进行汇总导出。 |  |
| 18 |  | 预算调整申报与审批 | 用于管理年初预算内的信息调整，支持用户申请预算调整。 |  |
| 19 |  | 预算调整信息查询与分析 | 支持用户查询预算调整的详细记录。包含年初预算与调整预算情况对比、导出当前预算情况表、导出预算待办情况表等功能。 |  |
| 20 |  | 项目指标调整申报与审批 | 用户完成项目指标调整后提交，进入审批环节。 |  |
| 21 |  | 项目指标调整信息查询 | 支持用户查询项目指标调整的详细记录。 |  |
| 22 |  | 项目指标调整综合分析 | 用于对项目指标调整进行多维度的数据分析。 |  |
| 23 |  | 项目明细调整申报与审批 | 用户能够对项目明细进行灵活调整，确保项目信息的准确性和时效性。用户完成项目明细调整后提交，进入审批环节。 |  |
| 24 |  | 项目明细调整信息查询 | 支持用户查询项目明细调整详细记录。 |  |
| 25 | 资金申请管理 | 项目请款申报 | 项目请款申报模块用于管理项目的请款申请流程。申请项目用款时，支持用户上传相关凭证文件。 | 升级改造 |
| 26 |  | 项目请款信息审批 | 具体包含提交、退回、归档等功能。 |  |
| 27 |  | 资金申请管理与分析 | 为用户提供全面、准确的资金申请数据支持，提供多种导出功能。用于高效管理和组织项目用款申请的批次处理。规范资金申请流程，确保请款有据可依，支持文件上传，以便完整留存请款依据。 |  |
| 28 | 项目实施管理 | 前期预备进度跟踪 | 用于跟踪和管理项目在前期预备阶段的进度情况及月度实施进度。 | 升级改造 |
| 29 |  | 项目实施附件管理 | 支持附件的上传、下载和预览，为项目的实施管理提供数据支持。 |  |
| 30 |  | 项目实施附件综合统计分析 | 对项目实施过程中的数据进行全面统计和分析。 |  |
| 31 |  | 城维项目全过程项目单篇 | 聚焦于城维项目全生命周期管理，涵盖项目前期、项目实施与项目竣工三大阶段。 |  |
| 32 |  | 项目进度查询 | 包含关键信息查询和系统超期预警等功能。 |  |
| 33 | 项目合同管理 | 合同目录管理 | 对合同进行系统化管理和分类。 | 新建 |
| 34 |  | 合同信息管理与查询 | 对合同的基本信息进行全面管理。对项目合同附件进行集中管理和维护。支持按项目名称、年份等条件进行查询。 |  |
| 35 | 项目销项管理 | 项目销项申请与审批 | 用于管理项目在实施过程中的销项申请。用于管理项目销项申请审批。 | 新建 |
| 36 |  | 销项材料管理与汇总统计 | 支持附件的上传、下载和预览，确保附件信息的完整性。按预算单位、年份等维度进行数据分类统计。 |  |
| 37 | 绩效评价管理 | 绩效评价信息管理与统计 | 具体包含新建、编辑、删除等功能。按行业、预算单位对项目的评分及等级进行分类汇总。 | 新建 |
| 38 |  | 绩效评价报告管理与评价追踪 | 用于管理绩效评价过程中的相关文件。对项目绩效评价结果中发现的问题进行跟踪和管理。 |  |
| 39 | 系统及接口管理 | 城维项目流转及日期控制 | 对项目的流转过程和填报时间进行精细化管理。 | 升级改造 |
| 40 |  | 待办事项提醒 | 用于提醒用户待处理的事项。 |  |
| 41 |  | 定额库管理 | 标准定额库存储城市维护标准、规范和定额信息，作为城市维护项目预算编制的依据。 |  |
| 42 |  | 通知通告 | 用于展示、查看各类重要文件和通知。 |  |
| 43 |  | 权限管理 | 对系统中的角色进行权限管理。 |  |
| 44 |  | 用户管理 | 对系统中的用户账号进行全面管理。 |  |
| 45 |  | 单位管理 | 对参与项目的各单位信息进行全面管理。 |  |
| 46 |  | 人员通讯录 | 维护预算单位财务专管员的人员通讯录信息。 |  |
| 47 |  | 角色管理 | 对系统中的角色进行全面管理。 |  |
| 48 |  | 日志管理 | 重点涵盖登录日志和管理员日志的记录功能。 |  |
| 49 |  | CA证书认证登录 | 平台用户利用Ukey数字证书进行登录访问系统。 |  |
| 50 |  | 市财政数据对接 | 与市财政局进行数据对接。 |  |
| 51 |  | 各区城维预算数据对接 | 提供与各区城维预算系统数据对接的能力。 |  |
| 52 |  | 密码应用功能模块 | 基于密码支撑平台提供的安全认证网关、签名验签、数据加解密、等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码应用功能。 |  |
| 53 | 辅助决策管理 | 上报单位建设项目储备阶段数据查询及分析 | 为用户提供个性化查询服务，全面涵盖建设项目储备阶段的各类关键信息。 | 升级改造 |
| 54 |  | 季度情况分析报表 | 提供一个全面的项目动态洞察工具，按季度为周期，生成详细的分析报表。 |  |
| 55 |  | 建设项目管理和推进阶段数据查询及分析 | 提供全面的数据查询和深入的分析服务。 |  |
| 56 |  | 历年实施维护项目（按专业类型）图形查询 | 专为便捷查询历年实施维护项目设计，提供可视化图形查询服务。 |  |
| 57 |  | 历年实施维护项目（按资金使用）图形查询 | 以图标形式展示项目情况等，同时具备分析功能。 |  |
| 58 |  | 各申报阶段维护项目统计报表查看、导出、查询 | 提供对各申报阶段维护项目的全面统计报表管理。 |  |
| 59 |  | 历年实施维护项目统计报表查看、导出、查询 | 提供历年实施维护项目的统计报表管理服务。 |  |
| 60 |  | 动态报表生成 | 支持选取特定字段生成并导出报表。 |  |

低代码建设要求

本项目不使用低代码平台建设。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为城市基础设施建设与维护项目管理信息系统所涉及的功能模块。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2026年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成需求调研及系统设计。

第二阶段为5个月，完成系统功能的开发建设

第三阶段为1个月，完成系统的测试及试运行

第四阶段为2026年11月30日前，完成系统的验收。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 1.具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书或人社部门颁发的计算机类高级职称证书 2.具备5年及以上的工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统集成项目管理工程师证书，需有5年以上的工作经验 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目框架设计及 开发安排 | 1人 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统集成项目管理工程师证书，需有5年以上的工作经验 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 4人 | 需有3年以上的工作经验 | 至少2人驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术负责人1人，技术工程师2人提供驻场服务）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费）

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 负责项目运行维护把控 | 1人 | 具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)的系统集成项目管理工程师证书，需有5年以上的工作经验 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 需有3年以上的工作经验 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：本项目的信息系统安全等级为二级。

商用密码应用需求

根据安全风险分析，并对照《密码应用基本要求》中二级指标要求和《密码应用设计指南》，梳理出本系统密码应用需求清单，具体如下：

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护政务外网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护互联网客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、规划数据、项目数据、合同信息等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1) 软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

8、优先考虑具有“城市基础设施维护相关管理类”计算机软件著作权证书的供应商。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准