# 生态环境质量保障大系统建设项目(2026年升级改造)

# 采购需求

项目概况

生态环境质量保障大系统是上海市生态环境局完成系统整合后的三大系统之一，重点聚焦生态环境质量评价所涉及的水、气、土、噪声、碳、自然生态等环境要素的监测、评价、考核和管理。本次升级改造主要是对该大系统下已经建设的水生态环境质量综合监管子系统、上海市碳排放综合管理子系统进行升级改造，并配套建设碳普惠链和隐私计算子系统，以支撑碳普惠的区块链应用。

## （一）水生态环境质量综合监管子系统升级改造

水生态环境质量综合监管子系统于2023年建成并交付使用。依据“十四五”生态环境局对污染溯源、预警分析能力的规划要求，以及针对水源地保护常态化检查、“美丽幸福河湖”、联动处置、专题图建设以及社会监督等监管业务需求，本次项目将基于前期建设成果，并通过应用当前“水质指纹”、无人机、遥感智能分析等技术，提升对全市河道、风险源（包括纳管企业）的全面覆盖监管与污染溯源能力，巩固且进一步深化上海生态环境局污染监管数智化转型，助力上海城市水生态环境向数智治理模式推进。

## （二）上海市碳排放综合管理子系统升级改造

上海市碳排放综合管理子系统于2024年建成并交付使用，主要提供碳普惠管理和初期运营相关工作的基本功能。在碳管理方面，上海市生态环境局负责组织拟订并协调实施本市应对气候变化及温室气体减排、推进绿色低碳发展的重大目标、规划、政策和制度；承担本市碳排放权交易市场建设和管理有关工作；负责气候变化框架公约在本市的履约工作。因此基于工作需要，一方面需要对碳普惠管理功能升级改造，持续开发不同领域的新方法学，并基于方法学搭建对应的减排场景，为了更好地激励市民和企业参与碳普惠行动，需要不断拓展更多的权益商品和服务等；另一方面需要新增大型活动碳中和管理功能、温室气体清单编制及管理功能，对大型活动的碳排放进行精细化管理，加强温室气体数据与生态环境数据融合，推进大气污染治理和温室气体减排措施协同。

## （三）碳普惠链和隐私计算

碳普惠链和隐私计算是服务上海市碳普惠落地的关键技术支撑，通过区块链技术，由上海市生态环境局牵头，联合上海市发展和改革委员会、上海市交通委员会、上海市地方金融监督管理局、上海市大数据中心等拟作为共识节点或同步节点，共同建立上海碳普惠服务链网络，帮助各参与方开展碳普惠数据资产全生命周期管理。

建设期限：合同签订之日起11个月内

建设地点：三江路55号

预算金额：7775000.00元

采购金额（最高限价）：7775000.00元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：生态环境质量保障大系统

建设目标

## （一）系统建设目标

### （1）水生态环境质量综合监管子系统升级改造目标

对现有水生态环境综合监管子系统进行信息化升级改造，以提升水环境监管效率与精准度、增强决策科学性、促进公众参与、推动水环境质量持续改善。通过升级水质指纹图谱库管理功能，建立纳管企业水质特征指纹库，实现污染源排放特征精准识别，提升溯源与监管精准度及问题处理的及时性、准确性；整合内陆水环境、海岸水生态环境等多源数据，增强多元管理部门的数据与应用协同能力，为水环境治理保护、政策制定和项目规划提供科学依据；充分利用公众水环境问题感知数据，以热力图展示 12345 涉水工单发生频率，为公众提供直观信息、提升参与度，营造全社会共治氛围；同时围绕 “美丽幸福河湖”“美丽海湾” 目标，以数字化手段强化海湾、水源地等常态监管功能，实现内陆与海岸水生态环境健康状况综合评估，为全面水环境治理提供有力支持。

### （2）上海市碳排放综合管理子系统升级改造目标

碳排放综合管理子系统升级改造的建设目标，是为深入贯彻国家及本市碳达峰碳中和工作部署、保障上海如期实现双碳目标，依据双碳管理政策体系要求与不同工作数据需求，在原有一期平台基础上优化升级。通过丰富碳资产应用场景，提升政府碳资产签发的科学性与有效性，强化对服务机构、企业及市民的服务能力，满足多样化绿色行为参与需求，助力社会全面绿色转型；以大型会议和活动为重点，推进碳中和事前事中事后管理，推动其向“绿色示范” 转型，打造具有上海辨识度、全国影响力的碳中和品牌，引导全民参与自愿减排；同时运用信息化手段，发挥清单数据在低碳示范创建及街道 / 镇、园区、建筑等精细尺度温室气体排放管理中的作用，加强温室气体与生态环境数据融合，协同推进大气污染治理与温室气体减排，实现市、区温室气体清单编制常态化，强化碳排放精细化管理。

### （3）碳普惠链和隐私计算建设目标

以区块链和隐私计算技术为支撑，由上海市生态环境局牵头，拟联合市发改委、市交通委等部门作为共识或同步节点，搭建上海碳普惠服务链网络，实现碳账户、碳资产、交易账本、减排量核验及上链服务等核心能力的集中建设，形成碳减排数据可核验、可追溯、可查询的链上管理体系。

一是建设碳账户及多类型碳资产管理能力，支持碳主账户、子场景碳账户的创建、查询与注销，统一管理一般减排量、项目减排量、整存减排量、碳市场交易减排量及碳积分等资产，实现资产登记、更新、转换、查询和注销等链上管理功能。

二是完善碳资产流转与交易记账体系，构建覆盖各类减排量和碳积分的交易账本与明细账本，支持交易记账、明细记录及链上查询，确保碳资产流转过程完整留痕、结果可查。

三是实现碳资产全生命周期追溯管理，通过基于链上资产的追溯及追溯展示服务，对各类碳资产的来源、形成过程、流转路径和去向信息进行逐级追溯，支撑链上资产追溯结果的查询与展示。

四是建设减排量核验与隐私计算支撑能力，支持基于方法学规则的减排量复核、抽样复核结果上链存证、结果更新与查验，在不暴露原始数据的前提下，为减排量签发和资产生成提供可信依据。

五是构建统一的上链服务与状态管理能力，支持同步与异步上链、单条及批量上链任务调度，实现上链过程监控、状态跟踪、异常重试、结果回调及对账统计，保障链上数据接入的稳定性和可核验性。

六是支撑多参与方系统接入与协同运行，通过智能合约接口、隐私计算定制服务对外接口及场景方 SDK，支持获得许可的参与方、场景方及隐私计算平台等系统间的数据交互、任务触发和结果通知，保障碳普惠业务流程的有序协同运行。

## （二）系统考核指标

| 规划指标参数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
|  |  |  |  | 软件测试达标 | 通过 |
|  |  |  |  | 密码测试达标 | 通过 |
|  |  |  |  | 安全测评达标 | 通过 |
|  |  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
|  |  |  |  | 安全事件发生次数 | 0次 |
|  |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤11个月 |
|  |  |  | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | ≥70% |
|  |  | 效益指标 | 系统与业务融合能力 | 线上业务流程数 | ≥6个 |
|  |  |  | 监测监管系统水平 | 监测指标数量 | ≥10个 |
|  |  |  |  | 监测数据准确率 | ≥80% |
|  |  |  |  | 监测对象月均风险预警数量 | ≥3个 |
|  |  |  |  | 监测对象风险预警准确率 | ≥85% |
|  |  |  |  | 监测监管月均做出辅助决策数量 | ≥3个 |
|  |  |  | 区块链应用 | 数据上链条目数 | ≥1000000条 |
|  |  |  |  | 支撑业务数量 | ≥4个 |
|  |  |  |  | 形成智能合约数量 | ≥50个 |
|  |  |  |  | 建立共识节点数量 | ≥4个 |
|  | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 交互类业务响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  |  | 简单查询务响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  |  | 区块链TPS | ≥1000 |
|  |  |  |  | 区块链交易高峰期出块时间 | ≤2秒 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益 | 水生态环境治理综合监管数据共享协同比例 | ≥20% |
|  |  |  |  | 12345工单处理时间缩短 | ≥1小时 |
|  |  |  |  | 碳普惠平台注册市民数量 | ≥300000人 |
|  |  |  |  | 碳普惠平台注册机构数量 | ≥300家 |
|  |  |  |  | 碳普惠平台用户日均访问量 | ≥100000人次/月 |
|  |  |  |  | 碳普惠链上链单位数量 | ≥5家 |

项目建设内容

## （一）技术路线

### （1）国产化技术栈

基础软件层：操作系统、数据库、中间件均采用国产软件，确保全栈国产化适配，满足政务系统安全自主可控要求。

开发框架层：web端需要支持主流国产浏览器访问，移动端采用随申办（包括随申办市民云、随申办企业云、随申办政务云）框架开发，同时兼容上海市政务系统现有技术规范。

安全技术层：采用国密算法，实现数据传输加密、存储加密及身份认证加密；采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，结合动态口令认证、USB-Key认证等多因子认证方式，保障系统访问安全。

### （2）政务云服务调用

对于政务云已有的服务，需优先采用政务云提供的服务，包括安全服务、数据库服务、短信服务、地图服务等。

## （二）系统架构

基础设施层：采用政务云服务器、存储设备、网络设备部署，提供计算、存储、网络资源支撑，满足统一基础设施、统一网络环境管理要求。

数据资源层：各子系统需按照数据共享和上链要求，以生态环境数据数据中台为枢纽，完成数据资源的编目和上链，实现数据的统一归集、交换和共享。

平台服务层：按照市生态环境局数字化的整体技术框架，以及市大数据中心提供的PAAS和SAAS服务资源，实现用户管理、地图服务、认证授权等共性服务，支撑三大子系统协同运行。

应用系统层：按照市生态环境局统一应用门户接入和管理要求，部署碳普惠链和隐私计算子系统、水生态环境质量综合监管子系统、上海市碳排放综合管理子系统，实现业务功能模块化开发与集成。

安全保障层:需要按照等级保护三级防护要求，落实物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全，实现国密适配及安全运维管理。

用户访问层：支持政府部门（市生态环境局、发改委等）、企业、公众等多类用户，通过政务网、互联网、移动端访问系统。

## （三）部署环境

基于上海市大数据中心提供的政务云资源和区块链平台进行部署，选用国产服务器资源、操作系统、数据库、中间件。

## （四）项目建设清单

## 1、水生态环境质量综合监管子系统升级改造

通过信息化手段提升水环境监管的精准性和效率，构建"美丽幸福河湖"和"美丽海湾"，实现水环境质量持续改善。重点包括建立水质指纹图谱库实现精准溯源、整合多源数据提升协同管理能力、通过热力图展示公众投诉数据促进社会监督、强化水源地等关键区域监管，具体功能清单如下：

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业信息查询功能点 | 提供纳管企业的信息的统计与检索，可与地图交互查看，并可按照不同分类对排水户信息进行查询和检索 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-溯源拓扑关系查询功能点 | 对接市最新污水管网及泵站信息，与对应纳管企业做拓扑关联，建立“河道-纳管企业-管网-泵站\排口”拓扑路径。用户可通过点击纳管企业，地图查看其排水路径，亦可通过选择污水泵站或干管，查看服务区域纳管企业数量及信息 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业行业分类功能点 | 提供对纳管企业按照行业类型、行政区域、受纳水体（河道断面）、排水分区、污水厂（泵站）服务范围等进行分类，并可自定义设置分类类型（如，重点关注企业等） |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业动态更新功能点 | 对信息不全的排水户进行录入或导入、增删改查，支持批量信息导入和导出功能等 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集任务创建（PC+移动端） | 提供水质指纹采集任务的创建、分配和跟踪功能，支持采集任务的自动化调度（按照区域、执行单位等）和管理 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集信息管理（PC+移动端） | 支持多种数据采集方式，包括监测设备采集、人工采样等，并能够对采集数据进行预处理和校验，实现水质指纹图谱的存储和管理，支持图谱的查询、修改和删除，可自动将采集的水质指纹信息（水质样本、是三维荧光图谱）与所采集污染源（纳管企业）一对多关联 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集流程管理(PC端） | 提供标准化的信息流程管理功能，包括采集流程的定义、执行和监控，以及采集结果的确认和审核 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-污染源指纹图谱查询 | 水质指纹图谱库的创建和管理，支持图谱库的构建、更新和维护，并提供图谱库的查询和检索功能，支持按排水用户、行业类型、排水特征等条件进行查询其所采集确认不同时段三维荧光光谱特征 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-污染源指纹图谱库更新管理 | 支持对图谱信息的动态管理，可对选定的排水户发起新任务创建，更新或增加图谱信息采集。提供对图谱库的可视化展示，能够直观地展示不同用户的水质指纹特征（三维荧光图谱）、不同时段的指纹样式差异以及对应的水质样本采集信息等 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-图谱库开放权限管理 | 确保不同角色的用户能够根据权限访问和操作图谱库 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-在线监测 | 接入所布设的水质传感与水质指纹检测溯源设备数据，并可与地图关联展示 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-污染超标预警 | 水质监测指标超阈值后， 触发水质样本采集并与发起指纹比对流程。指纹比对结果可与预警的事件信息关联查看。 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-指纹比对算法接口 | 嵌入封装指纹算法模块，可针对预警、污染源信息调用比对算法模块自动匹配水质指纹图库邻近指纹图谱，并对相似性、相关匹配度、差异进行计算分析，向系统输出匹配成果 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-水质指纹对比分析 | 根据预警事件的水质样本的行政区域、河道、排水系统服务范围等，系统自动比对对应区域内的污染源水质指纹图谱库中指纹，并通过算法计算管关联污染源指纹相似度，并对相似度评分，且自动按照分值序列进行排列 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-成果可视化 | 提供比对结果的可视化展示，包括相似指纹（三维荧光图谱）的对比展示、相似度评分等，并对相似度高于80%的排水用户高亮展示，且可与地图交互，自动高亮定位到嫌疑纳管企业位置。 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-工单流程管理 | 对预警问题及水质指纹比对结果信息，可由主管用户发起工单处置，可由用户主动选择相关单位发送，也可通过监测河道、区域匹配单位关联的方式自动派发，并接受由区管单位现场排查反馈的问题结论。所有工单形成闭环管理，用户可按照河道、行政区域、年\月查看工单处置状态与反馈情况。 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-输出溯源分析报告 | 按照结构化的报告形式（可自定义），系统自动编制成报告形式（事件信息-指纹比对分析-嫌疑污染源-行动建议），并可将结果报告导出和分享。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-项目检查上报-施工项目检查上报 | 区生态环境局可以通过APP在项目施工现场上报检查记录和问题情况。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-项目检查上报-日常检查上报 | 街镇可以通过APP在水源保护区内上报检查记录和问题情况。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-问题整改上报 | 对于发现的问题，可以通过APP上传问题整改情况。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-施工项目检查记录 | 汇总区局上报的施工项目检查记录，形成电子台账，并支持查看详情和导出。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-日常检查记录 | 汇总街镇上报的日常检查记录，形成电子台账，并支持查看详情和导出。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-问题整改销项台账 | 将常态化检查中发现的问题进行汇总，形成问题台账，支持流转审批并跟踪落实整改情况，实现闭环处理。 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-权限管理 | 改造现有权限系统，将权限细分至街镇；建立随申办公众版账号与政务网账号的对应关系 |
| 水源地模块-水源地保护区巡查-巡查管理 | 对于巡查的记录进行管理并形成台账 |
| 水源地模块-水源地保护区巡查-巡查问题管理 | 对巡查发现的问题形成清单，由业务人员审核后确定是否生成问题工单，并对已下发的工单进行流转跟踪、销项。 |
| 水源地模块-监测预警问题-遥感监测问题工单-问题工单流转流程 | 调整现有工单流程，当涉及生态红线的问题工单整改情况上报后，需要生态处和水处依次审核。 |
| 水源地模块-监测预警问题-遥感监测问题工单-生态处系统工单同步 | 涉及生态红线的遥感动态监测工单，需要将工单信息和整改情况定期同步至生态处系统。 |
| 考核评估模块-水质改善评估-水生态考核评估-水生态达标分析 | 支持根据水生态达标情况，分析现状与目标的差距。 |
| 考核评估模块-水质改善评估-水生态考核评估-水生态监测评价数据管理和展示 | 对现有的水生态驾驶舱进行调整，丰富水生态监测评价展示。支持录入新增的水生态监测数据，按照既定的计算规则自动生成水生态的计算结果，并汇总生成水生态评价报告，支持报告的查看与导出。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-河湖总览 | 展示当前全市河湖总览情况，包括市管、区管、镇管及以下河道、湖泊的数量及分布情况；支持区域筛选；支持点击查看河湖的基本信息和美丽幸福河湖得分情况。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-准则层展示 | 支持按照美丽幸福河湖成效评估的准则层（安澜、生态、宜居、智慧、文化、管理以及公众满意）进行分类展示河湖的建设成果。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-示范美丽幸福河湖展示 | 针对评分超过90分的示范美丽幸福河湖，对其建设成果进行重点展示，支持照片和宣传视频的查看。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-河湖信息录入 | 支持在后台录入纳入美丽幸福河湖评估的河湖名单，支持对其基本信息进行编辑。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-评估结果录入 | 支持通过批量导入的方式在后台录入全市美丽幸福河湖的评估结果。 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-美丽幸福河湖达标分析 | 支持根据美丽幸福河湖达标情况，分析现状与目标的差距。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-大数据中心数据接入 | 入大数据中心“一张图”国内外开放数据，具体包括：风场、流场数据。用于驱动海洋垃圾漂移预测溯源模型；浪高、水温、溶解氧、盐度数据。用于海洋环境综合态势展现及生物富集效应研判，支撑生态健康评估与污染影响分析 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-数据质量控制 | 环境场数据的流场、风场数据需要经过数据质量控制，包括时间连续性校验和异常值剔除，在数据预处理过程加入数据清洗流程。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-模型参数配置 | 申请接入大数据中心 “一张图”搜救模型，并开发模型参数配置模块，实现建立海洋垃圾漂移参数库及海洋垃圾漂移预测 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-多粒子轨迹模拟 | 基于拉格朗日粒子追踪算法，释放海量虚拟粒子模拟垃圾随流、随风漂移路径，叠加蒙特卡洛随机扰动提升模拟真实性 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-动态时间切片预测 | 生成未来 12/24/48 小时垃圾漂移轨迹动画，标注聚集热点区域（如长江口 - 崇明段等湾段）。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-路径误差校准 | 通过历史轨迹反演修正风 / 流参数，确保预测轨迹与实测数据吻合度达到业务标准。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测报告生成 | 基于模拟预测结果生成海洋垃圾漂移预测结果报告生成。包括预测轨迹、经纬度、海洋垃圾海域范围等信息 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-反向轨迹追踪 | 基于模型逆向计算，从垃圾当前位置反推 72 小时内可能的源头区域，生成溯源概率热力图。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-多因子关联分析 | 结合岸线特征、排污口分布、航运路线等地理信息，筛选高概率污染源（如滨海工业区、港口码头等） |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-溯源报告生成 | 自动输出污染源位置、贡献比例及证据链（如粒子回溯路径、流速匹配度等），支持海洋环境靶向治理。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-综合态势-海洋环境动态监测 | 整合两个模型的模拟结果与实时监测数据，以可视化平台为载体，实时呈现上海市近海海域的水动力状况，包括潮位、流速、流向、有效波高、波周期等要素的动态变化 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-综合态势-多维度数据融合展示 | 以图表、地图多种形式展示海水温度、盐度、酸碱度、溶解氧等环境指标的空间分布和时间变化趋势；呈现不同种类海洋生物的数量、分布和变化情况，以及海洋垃圾的类型、数量和来源分析结果 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-分析画像-海洋生态健康画像 | 依据海洋环境监测数据和模型模拟结果，构建海洋生态健康评估体系 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-分析画像-海洋垃圾污染画像 | 利用海洋垃圾漂移预测溯源模拟模型的分析结果，构建海洋垃圾污染画像。 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-问题发现与工单流转-问题智能发现与工单派发 | 基于综合态势和分析画像，设定关键指标阈值和预警规则 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-问题发现与工单流转-任务执行与过程监控 | “任务调度中心” 接收工单后，将任务分配至具体执行单位，并实时跟踪任务执行进度 |

## 2、上海市碳排放综合管理子系统建设

构建科学高效的碳排放管理体系,支撑碳达峰碳中和目标实现，建设内容包括、完善碳普惠机制激励公众参与、建立大型活动碳中和示范体系、实现温室气体清单精细化管理等，具体功能清单如下：

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-扩展减排场景 | 新增扩展两个碳普惠减排场景（资源回收场景、居民低碳用电场景），实现场景平台与碳普惠的实名账户绑定或校验、授权与解除授权、减排量报送与反馈、减排量账单对账等；涉及跨网联调，减排量试算，减排量重算修正，辅助接口联调，场景方接入H5联调等。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-一体化办公平台对接 | 接入随申办政务云一体化办公平台，允许管理人员移动办公：处理减排量人工签发、查看报表数据、编辑和发布面向政务人员的资讯等。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-菜单配置及审批流程改造 | 1、允许对系统主界面菜单进行分级权限管理，可以按登录用户账户或角色对系统菜单的排序、显示、访问权限进行配置。 2、可以对审批过程中的审批语加入常用队列，减少审批时的录入；对常用审批语进行删改；可以单独记录5大流程40多处审批内容的修改记录，对审批节点的不同动作进行不同颜色标记；审批过程中可以批量处理。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-方法学库管理 | 原有功能为单一方法学申请、评审、上报等功能，现将方法学进行统一管理，新建库管理流程，对方法学评审发布后进行入库处理，对评审各阶段文档按不同版本归档；可以按照方法学的编码、状态、申报日期、发布日期、评审流程的评分等进行查询，查看评审历史。关联查询方法学的被引次数。可以配置方法学在随申办的图标、简称等。发布到一网通办方法学发布页。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-减排场景库管理 | 减排场景入库处理，管理场景入库、数据试算、预发布的状态；对评审各阶段文档按不同版本归档；可以按照场景的编码、状态、申报日期、发布日期、评审流程的评分等进行查询，查看评审历史；可以配置减排场景的对接编码、名称、图标、说明等信息，发布到一网通办场景发布页。 新增碳资产回收、居民低碳用电两个场景入库，建立数据试算模型。对于场景评审各阶段文档，按照不同版本进行严格归档，方便后续查询和追溯项目评审过程。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-减排项目库管理 | 原有系统未有减排项目库功能，新增功能后对所有减排项目进行统一管理。 对减排项目评审发布后进行入库处理，对同一项目的多次申请按项目组合，按审批状态重排并校验唯一性；对评审各阶段文档按不同版本归档，查看评审历史。发布到一网通办项目发布页。可以对减排项目批量导出审批、签发结果等。 新增盐沼地、分布式光伏项目两个项目入库，制定科学合理的碳减排量计算模型。对于同一项目的多次申请，系统自动识别并按项目组合。按审批状态重排项目，归档的评审各阶段文档，包括项目申请书、评审报告、专家意见等，均按版本管理，方便随时查阅和对比。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-权益商城库管理 | 原有系统未有权益商城库功能，新增功能后形成所有权益方进行统一管理。 对权益方入驻申请的评审通过后进行入库处理，对评审各阶段文档按不同版本归档；可以按照商城编码、状态、申报日期、入驻模式等进行查询，查看评审历史。可以配置权益商城的对接编码、名称、图标等信息，并对他们的顺序进行调整。可以查询权益商城的订单流水信息。对权益商城H5页面的更新，同步更新反向代理。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-项目/场景线上评分管理 | 原系统建设时，专家对场景和项目的评审还是纸质形式，未做线上的评分管理相关功能。 实现专家对减排项目的规范化、数字化、可追溯的线上评审与评分管理。 1)项目资料在线分发： 2)专家在线评审： 3)评审意见与证据关联： 4)专家评审结果提交与锁定： 5)评审流程管理与状态追踪： 6)评分汇总与统计报告： |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-技术评估会管理 | 可以在审批流程中，在评估会节点选择召开多次技术评估会，并对会议的时间、人物、地点、结论和终场有效性进行分别管理。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-场景/权益平台对接配置 | 可以管理场景、权益平台，对平台身份有效性进行验证，进行账户、报送池的初始化管理等；可以管理平台的对接身份信息、鉴权信息、对接总开关、对接编码等。可以对接口访问开关、页面入口开关分别进行控制。可以查询对接记录与日志。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-一般减排量及整存减排量追溯 | 1）一般减排量追溯 一般减排量资产分为场景和项目两种类型，场景类把场景方的减排行为作为唯一标识，贯穿全过程，并且在过程中每一步都可能进行拆分和重组，构建减排量切片，从而形成网状结构；项目类以项目申报为源头唯一标识，可以与场景类合并整存。 2）整存减排量追溯 整存减排量资产的变化过程涉及无限循环路径，且不同整存减排量资产的追溯路径长度不同，因为碳市场可以反复交易，直到该整存减排量资产被最终注销。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳账户多级管理 | 基于身份链的碳账户模型，采用了cid和ccid的1对多关系，用户在不同平台具有不同ccid，以解决场景隔离问题。为了提高总平台的处理效率，减少与身份链的交互过程，总平台需自我管理碳账户的多层级关系，确保生态方、总平台、身份链三方的账户信息尽可能实时一致。可以在管理后台的账户中心，查看市民ccid的多级信息。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-减排量查询及自动审查管理 | 1.减排量查询 2.数据采集与校验 3.智能审核规则引擎 预设动态审核规则库，基于历史数据训练异常识别模型自动标记高风险项并生成疑点分析报告。 4.全流程自动化审批，分级触发机制，区块链存证。 5.闭环反馈优化，自动推送整改指令，审核规则自学习。 6.安全与权限管理，多级权限控制，审计追踪功能，满足ISO14065认证要求。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-报表生成和导出 | 新增报表功能，可生成减排量、积分商城等报表，且具备报表导出功能。 日报生成：日报新增减排量检索、排序功能。内容统计新增每日数据报送方案 碳普惠平台每日数据报送方案： 1.每日报送前一日数据。 2.报送内容，用户数据，减排量数据。 3.碳积分兑换数据。 4.以结构化表格或文本段落形式呈现，关键指标需标注单位及统计口径。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-光伏项目管理流程重构 | 1）分布式光伏项目填报预审 对分布式光伏项目增加发电户识别，自动与电力公司对接，进行多条件实时预审发电户等信息集合；用电户识别，校验纳管企业名单；对计入期与寿命期录入，以并网时间、年份、申报类型等多种条件对计入期进行重算校验和修正提示等。 2）光伏项目批量签发流程 实现对多个光伏项目的碳普惠签发流程进行批量处理，提高签发效率，简化操作步骤。可选择多个待签发的光伏项目，系统一次性对所选项目进行审核，审核内容包括项目的真实性、合法性、减排量计算的准确性等。对每个批量签发的光伏项目，系统记录其签发状态，包括待签发、审核中、审核通过、已签发、签发失败等状态，并提供查询功能，用户可通过项目名称、项目地点、证书编号等条件快速查询项目的签发状态。 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-数据签发减排量流程 | 对数据签发减排量的修改流程进行交互重构，使流程更加简洁明了，减少用户操作步骤，提高修改效率。当需要修改已签发的碳普惠项目的减排量时，用户只需在项目详情页面点击“修改减排量”按钮，直接进入修改界面，无需经过繁琐的流程切换。在修改界面，用户可直接输入新的减排量数据，并查看修改前后的对比数据，系统自动计算减排量的增减情况。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-计划申报-大型活动碳中和管理功能模块-计划申报- | 由活动主办方进行大型活动碳中和实施计划申报，实施计划包括活动基本信息（名称、时间、地点、内容等）、核算边界、排放源、计划减排措施、预估排放量、抵销方式、预期实现碳中和时间等内容。用户自动关联企业基本信息，减排措施库，支持上传传word、Excel、PDF、图片等格式佐证材料或附件，已上传附件删除、修改等操作，并提供附件在线查看、下载等功能。 通过系统进行碳中和活动污染源相关信息收集与识别，包括关联活动信息、活动数据涉及事项、具体排放内容、活动数据（如化石燃料消耗量、外购电力消耗量、热力消耗量、交通工具行驶里程、餐饮人次、住宿房间数、活动耗材质量、废弃物质量等）、活动单位、数据来源、排放因子数值及单位、排放量数值及单位等，针对不同污染源设计行业基本规则校验排放源数据合理性。用户同时上传佐证材料或附件。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-碳排放量诊断 | 选型国内外主流核算标准，建立温室气体排放算法库，包括排放总量计算、化石燃料燃烧排放、外购电力及热力排放、交通排放、餐饮排放、住宿排放、活动耗材隐含排放、废弃物焚烧处理排放等排放源。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-碳排放量核验 | 对大型活动全流程排放源（交通/能源/餐饮/废弃物等）进行动态分类核算和多源数据校验。系统自动匹配区域排放因子，调用多类碳排放诊断方法，实时生成分项排放清单、可视化热力图及减排优先级建议，支持活动变更实时重算，助力企业精准实现碳中和目标。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳抵销与管理-大型活动碳中和管理功能模块-碳抵销与管理- | 与上海市碳普惠系统、上海市碳市场配额交易系统进行信息对接，或由活动主办方通过系统上报，获取温室气体排放抵销量与抵销证明数据。记录抵消时间、数量、项目名称及凭证，分析大型活动温室气体排放抵销情况，包括活动名称、活动时间、活动内容、活动类型、抵销方式、抵销量、抵销时间、抵销证书等，提供历史调阅、在线查看证书、下载证书等功能。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳中和认证-大型活动碳中和管理功能模块-碳中和认证- | 以活动主办方通过系统上传证书或声明，包括活动名称、活动时间、活动名称、活动证书/声明发布日期等信息，根据活动名称、活动时间等条件进行查询，支持证书或声明下载、在线查看等功能。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-试点名单创建与复核 | 由市生态环境局用户在活动信息页面标记试点项目，或通过系统上传试点项目名单，系统自动根据名单标记试点项目，已标记为试点项目的活动信息，可在试点项目列表中展示。由市生态环境局与市减污降碳中心用户对试点项目的碳中和情况进行复核，系统跟踪复核进度。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-试点实施情况汇总 | 根据用户实际需求，设计试点实施情况模板，根据复核情况，每年初系统自动汇总相关数据，生成年度试点实施情况，根据年份进行查询，并可在线查看或下载实施情况文件。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-排放源影响分析 | 针对活动期间各排放源排放总量进行影响评价，以多种图表形式统计各排放源温室气体排放总量、各排放源不同污染物排放量情况等，便于管理人员掌握活动期间温室气体排放情况。基于活动计划中的各排放源减排措施及预估排放量、活动期间各排放源实际排放量进行对比，系统提供可视化图表展示形式，用于评估各排放源的减排力度和减排效果。 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-碳中和效果评估 | 按年度统计填报的活动信息，以柱状图或表格形式统计各类型大型活动数量、已上传抵销证明的活动数量、未上传抵销证明的活动数量等，可按年份进行查询，并可导出图表。针对已进行减排量注销的活动，系统可视化展示活动信息、活动期间各排放源排放总量、用于抵消的碳配额、碳信用或碳汇量，用于评估各活动的碳中和效果。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-能源活动管理 | 按照省级指南和区级指南2套标准采集能源活动水平数据，包括化石燃料燃烧、生物质燃料燃烧、石油和天然气系统逃逸、电力热力消耗产生等5大类排放相关数据，按照各大源类细分子类的不同数据采集标准设计数据表单，填报过程支持素材库对照，单项和批量上传，其中化石燃料涉及能源、工业、建筑业、服务业、居民生活源、移动源等子类，能源活动共计10类表单。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-工业生产过程管理 | 按照省级指南和区级指南2套标准采集工业生产过程水平数据，包括水泥生产、石灰石生产、钢铁、石灰石、乙二酸、硝酸、一氯二氟甲烷、铝生产、镁生产、电力设备生产、半导体生产、氢氟烃生产等12类表单，实现数据采集和数据规则校验。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-其他活动管理 | 农业活动涉及稻田、农业用地、动物肠道发酵、动物粪便的甲烷和氧化亚氮排放数据收集，对采集结果不确定性进行分析和业务合理性校验，提供历年趋势比对，关联因子比对等不同校验方法。 土地利用和林业活动水平涉及生物量碳贮量和森林温室气体转化量，按照林地和土地类型设计4类表单进行数据标准化入库，收集林木转化面积、氧化系数等关键数据用于后续转化量核算。 按照省级指南和区级指南2套标准，废弃物活动水平数据包括固体废物物填埋、固体废弃物焚烧、生活污水、工业废水、废水处氧化亚氮等5大源类，提供数据表单在线填报、批量上传、数据业务合理性校验等功能。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-排放清单版本管理 | 温室气体基准排放清单版本管理功能聚焦清单数据的全生命周期精准管控。收集清单指南知识库，便于各级用户编制过程信息参考；支持按年度/专项/预测场景创建和收集现有多版本档案，记录编制依据、数据来源及政策关联信息。内置版本对比引擎，可量化不同版本间排放总量、行业结构及因子差异，生成可视化对比报告，确保版本合规性，支撑上海碳达峰目标动态评估与政策迭代优化。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体排量核定 | 排放核定是温室气体排放编制的核心，按照省级指南和区级两套指南采用自下而上的排放核验方法，根据其活动水平、排放因子等数据逐个对市级、区级各类源的气体排放量进行计算。按区县、排放源、温室气体类型建立温室气体活动水平数据相关排放量计算方法，进行上海市本地化适配。包括能源活动、工业生产过程、农业、土地利用和林业、废弃物处理等5大领域的37套核验流程。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-编制方案个性化管理 | 按照市级用户和区级用户，基于构建的排放算法库和按照优先级配置的参数库，针对每个领域每个行业进行自动化计算。系统提供逐源单独计算、批量计算功能，可以选择具体的区县领域行业进行逐项计算，也可以按照多区县批量进行计算，并提供区级清单审核功能，由市级用户对区级排放清单数据进行审核。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-区域基准碳画像 | 结合GIS地图叠加基准清单数据与行政功能区划，生成热力图展示各区域碳排放强度，针对市级、区级排放总量数据进行评价，提供总量统计、总量对比、变化趋势分析、区排放排名等功能。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-排放特征差异分析 | 本功能提供多维度统计分析及指南差异对比：支持按时间（年度/季度）、空间（区域热力图）、行业（能源/工业/交通等）拆解排放特征，量化排放因子敏感度；根据省级与区级指南的核算结果，对比核算边界、排放因子差异，深度剖析同一排放源在不同指南下的结果偏差，助力上海区域/行业精准减排与指南优化。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-碳排历史演进分析 | 针对当前各区县及各领域行业的温室气体排放量的核算结果和能源消耗情况，可与往年数据进行对比，评价各区县升降幅度，协助用户探索碳排历史演进路径。同时结合统计模型辅助预测未来变化趋势，提供可视化报表和图表数据在线查询和导出。 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单报告管理-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单报告管理-温室气体排放清单报告管理 | 针对各区县编制温室气体排放清单报告的需求，提供温室气体排放清单报告管理功能，系统预设市级、区级清单报告模板，自动生成报告，提供报告在线查看、下载等功能。 |

## 3、碳普惠链和隐私计算平台建设

运用区块链和隐私计算技术构建可信的碳普惠生态，建设内容包括碳普惠数据资产可追溯、保护用户隐私数据安全、多平台参与场景拓展等，具体功能清单如下：

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 碳普惠服务链-碳账户管理合约-创建子场景碳账户 | 支持碳普惠许可参与方在链上为子场景参与碳普惠业务用户创建子场景碳账户。 |
| 碳账户管理合约-查询子场景碳账户 | 支持有权限的参与方，根据CCID查询子场景碳账户相关信息。 |
| 碳账户管理合约-注销碳主账户 | 支持有权限的参与方，在链上注销碳主账户。 |
| 碳账户管理合约-注销子场景碳账户 | 支持有权限的参与方，在链上注销子场景碳账户。 |
| 一般减排量管理合约-查询减排量签发申请记录 | 支持获得许可的参与方在链上查询已上链的减排量签发申请记录。 |
| 一般减排量管理合约-更新一般减排量 | 支持获得许可的参与方，在减排量转积分、减排量兑换权益环节。 |
| 一般减排量管理合约-场景方注销一般减排量 | 允许获得许可的参与方，在链上按照业务用户自主注销操作扣减持有的减排量 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量资产查询 | 允许获得许可的参与方，在链上查询碳账户下的一般减排量资产详情 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量资产追溯 | 提供对碳账户下的一般减排量资产进行追溯的功能，向上逐级追溯减排量来源信息，向下逐级追溯减排量资产的去向信息，实现碳减排量来源可溯，去向可追的闭环管理 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量有效期处置 | 根据业务规则为减排量资产设定有效期，支持获得许可的的参与方将已过期的减排量进行转移处置 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易记账 | 支持在链上记录一般减排量交易信息 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询一般减排量交易记录 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易明细记账 | 支持在链上记录一般减排量交易明细数据 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易明细查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询一般减排量交易明细数据 |
| 里程码表合约-新增地铁站点距离 | 支持将两个地铁站点之间的距离数据写到链上 |
| 里程码表合约-更新地铁站点距离 | 当新增线路/站点导致既有站点间里程发生变化时，支持更新已有地铁站点距离数据，并记录版本变化历史 |
| 里程码表合约-根据ID查询码表信息 | 允许用户根据ID查询地铁站点距离数据 |
| 里程码表合约-查询站点间距离 | 提供根据起始站点编码、终点站点编码及行为发生时间查询站点间距离的功能。 |
| 里程码表合约-码表历史版本追溯 | 提供对码表数据变更历史进行追溯的功能 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核记录存证 | 支持隐私计算平台将隐私计算抽样复核结果登记上链 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核记录更新 | 对于隐私计算复核结果为部分通过或全部不通过的，在场景方完成整改重新申请签发时，支持隐私计算平台将更新后的抽样复核结果登记上链，重新判定申请签发的减排量是否合格。 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核结果查验 | 提供隐私计算抽样复核结果查验功能 |
| 碳积分管理合约-积分转一般减排量 | 支持获得许可的参与方，为业务用户在链上将碳积分资产转换成一般减排量 |
| 碳积分管理合约-积分失效处置 | 根据业务规则为碳积分资产设定有效期，支持获得许可的参与方对碳积分资产进行过期处置。 |
| 碳积分管理合约-碳积分资产追溯 | 提供对碳账户下的积分资产进行追溯的功能 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易记账 | 支持在链上记录碳积分交易信息。 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询碳积分交易记录 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易明细记账 | 支持在链上记录碳积分交易明细数据 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易明细查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询碳积分交易明细数据 |
| 整存减排量资产管理合约-一般转整存 | 支持获得许可的参与方，根据业务用户需要，聚合一般减排量，签发形成数额符合用户所需的整存减排量。 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量自愿注销 | 提供用户将自己账户中的整存减排量注销的功能。 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量资产查询 | 允许获得许可的参与方，在链上查询碳账户下的整存减排量资产详情 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量资产追溯 | 提供对碳账户下的整存减排量资产进行追溯的功能 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易记账 | 支持在链上记录整存减排量交易信息 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询整存减排量交易记录 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易明细记账 | 支持在链上记录整存减排量交易明细数据 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易明细查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询整存减排量交易明细数据 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-整存转交易 | 支持获得许可的参与方，根据业务用户需要，将用户的整存减排量转换为交易减排量 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易转整存 | 支持获得许可的参与方，根据业务用户需要，将用户的交易减排量转换为整存减排量 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易减排量资产查询 | 允许获得许可的参与方，在链上查询碳市场交易账户下的减排量资产详情 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易减排量资产追溯 | 提供对碳账户下的交易减排量资产进行追溯的功能 |
| 碳市场交易减排量交易账本-碳市场交易记账 | 支持在链上记录碳市场交易信息，通过登记碳场中的交易记录，保证碳资产的有效性和可追溯性。 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易记账 | 支持在链上记录交易账户整存减排量交易信息。 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询交易账户整存减排量交易记录 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易明细记账 | 支持在链上记录交易账户整存减排量交易明细数据 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易明细查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询交易账户整存减排量交易明细数据 |
| 项目减排量管理合约-项目方申请签发减排量 | 支持获得许可的参与方，依据方法学在链上生成项目减排量签发申请记录 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量签发审核生成资产 | 对获得许可参与方项目减排量签发申请进行审核后，在链上生成项目减排量资产 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量转整存 | 支持获得许可的参与方为用户在链上将符合条件的项目减排量转换成整存减排量。 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量兑换权益 | 支持获得许可的参与方为用户在链上将符合条件的项目减排量转换成权益商品 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易记账 | 支持在链上记录项目减排量交易信息。 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询项目减排量交易记录 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易明细记账 | 支持在链上记录项目减排量交易明细数据。 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易明细查询 | 支持获得许可的参与方，在链上查询项目减排量交易明细数据 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量资产查询 | 允许获得许可的参与方，在链上查询项目减排量资产详情 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量资产追溯 | 提供对项目减排量资产进行追溯的功能，向上逐级追溯减排量来源信息，向下逐级追溯减排量资产的去向信息。 |
| 碳资产追溯服务-一般减排量资产追溯展示 | 根据一般减排量资产追溯模型所定义的资产生命周期信息，提供基于链上数据的一般减排量资产可视化追溯功能。 |
| 碳资产追溯服务-项目减排量资产追溯展示 | 根据项目减排量资产追溯模型所定义的资产生命周期信息，提供基于链上数据的项目减排量资产可视化追溯功能。 |
| 碳资产追溯服务-碳积分资产追溯展示 | 根据碳积分资产资产追溯模型所定义的资产生命周期信息，提供基于链上数据的碳积分资产可视化追溯功能。 |
| 碳资产追溯服务-整存减排量资产追溯展示 | 根据整存减排量资产追溯模型所定义的资产生命周期信息，提供基于链上数据的整存减排量资产可视化追溯功能。 |
| 碳资产追溯服务-碳市场交易减排量资产追溯展示 | 根据碳市场交易减排量资产追溯模型所定义的资产生命周期信息，提供基于链上数据的碳市场交易减排量资产可视化追溯功能。 |
| 同/异步上链服务-同步上链服务接口 | 提供接收并保存同步上链数据的功能，给经过授权的参与方调用。 |
| 同/异步上链服务-同步上链执行记录 | 提供针对数据同步上链过程进行记录的功能，作为检查上链结果的依据。 |
| 同/异步上链服务-上链数据分类管理 | 提供针对不同上链数据进行分类管理的功能，使不同类别的上链数据能匹配对应的上链策略并组装上链任务 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链服务接口 | 接口提供批量接收并保存异步上链数据的功能 |
| 同/异步上链服务-分类上链任务列表管理 | 提供针对不同类别的上链任务查询管理功能。 |
| 同/异步上链服务-上链任务执行详情 | 针对上链任务的执行详细信息查询的功能。 |
| 同/异步上链服务-上链任务执行监控 | 针对上链任务的状态进行检查，识别上链任务的异常状态，从而支持相关方对异常任务进行处理。 |
| 同/异步上链服务-异步单条上链任务调度（有序/无序） | 根据上链规则针对单条异步上链任务进行管理调度，包括有序上链规则和无序上链规则 |
| 同/异步上链服务-异步单条上链 | 依据上链规则及优先级提取待上链数据，将待上链数据转换成智能合约所需要的数据格式，并对数据进行签名后请求合约接口实现异步单条数据上链。 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链任务调度（有序/无序） | 根据上链规则针对批量异步上链任务进行管理调度，包括有序上链规则和无序上链规则。 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链 | 依据上链规则及优先级提取待上链数据，将待上链数据转换成智能合约所需要的数据格式，并对数据进行签名后请求合约接口实现异步批量数据上链。 |
| 同/异步上链服务-异步上链结果回调 | 提供数据异步上链结果回调通知功能，使业务方能及时获取数据上链结果。 |
| 上链状态管理-同步上链状态跟踪展示 | 提供对同步上链数据的上链状态进行跟踪展示的功能。 |
| 上链状态管理-异步上链状态订阅展示 | 提供针对异步上链数据的上链状态的进行订阅和展示的功能。 |
| 上链状态管理-上链异常重试规则设置 | 允许针对上链异常设置重试规则，作为系统处置上链异常任务的依据。 |
| 上链状态管理-上链异常按规则自动重试 | 提供对存在异常的上链任务按照设置的重试规则进行上链重试的功能。 |
| 上链状态管理-上链异常重试失败预警 | 提供对符合预警规则的上链异常任务进行预警的功能，使相关方能及时处置上链异常。 |
| 上链状态管理-上链异常统计分析 | 提供针对上链异常数据进行统计分析的功能，方便相关方分析定位异常原因。 |
| 上链状态管理-上链结果每日自动对账 | 提供每日将上链服务网关的上链数据进行分类统计的功能 |
| 上链状态管理-上链对账报告生成 | 提供针对上链对账结果数据进行整理并生成报告的功能。 |
| 上链状态管理-上链对账报告查询及导出 | 提供针对上链对账报告进行查询的功能，支持将报告以文件形式导出。 |
| 碳减排量风控核验隐私计算场景碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL比对一致模块 | 对轨道交通相关场景提供基于隐私计算的减排量复核比对一致。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL判断减排行为无数据模块 | 对轨道交通相关场景提供的减排行为数据，进行链上判断是否有数据。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL比对原始数据哈希不一致模块 | 提供从链上记录的轨交原始数据哈希值与链上的哈希值比对的服务。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL原始数据里程和链上里程不一致模块 | 提供基于可信执行环境公钥加密轨道交通数据和链上里程比对的功能。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL原始数据里程和码表里程不一致模块 | 提供基于可信执行环境公钥加密轨道交通数据和里程码表比对的功能。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL码表生效时间未查询到里程模块 | 提供在码表生效时间未查询到里程的服务。 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL复核任务处理异常模块 | 提供复核任务若出现异常，需进行异常处理并返回。 |
| 隐私计算定制服务对外接口-鉴权接口 | 该接口为隐私计算定制服务的对外接口提供鉴权功能。 |
| 隐私计算定制服务对外接口-触发隐私计算复核任务接口 | 利用该接口发送减排清单数据给隐私计算定制服务，触发隐私计算任务。 |
| 隐私计算定制服务对外接口-通知平台方复核结果 | 隐私计算定制服务调用碳普惠管理平台接口，将隐私计算抽样复核结果通知碳普惠管理平台。 |
| 隐私计算定制服务对外接口-通知场景方提供减排行为原始数据 | 隐私计算定制服务调用场景方接口，将数据清单提供给场景方，场景方根据数据清单提供减排行为原始数据。 |
| 隐私计算定制服务对外接口-接收数据包接口 | 隐私计算定制服务提供接收数据包接口，接收场景方发送来的数据包，并进行存储。 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-调用碳普惠服务链减排行为数据管理合约 | 隐私计算定制服务通过调用碳普惠服务链减排行为数据管理合约，能够从碳普惠服务链上获取用户减排行为数据。 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-订阅码表 | 隐私计算定制服务通过订阅码表，从碳普惠服务链上获取轨道交通里程码表数据。 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果上链 | 隐私计算定制服务通过调用隐私计算复核合约，将隐私计算复核结果进行上链存证。 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果更新 | 隐私计算定制服务通过调用隐私计算复核合约，进行碳普惠隐私计算复核结果更新操作。 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果查验 | 隐私计算定制服务通过调用隐私计算复核合约，进行碳普惠隐私计算复核结果链上查询。 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-启动TEE任务的执行实例 | 隐私计算定制服务调用隐私计算平台对应接口，为隐私计算可信执行环境提供任务执行的实例。 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-获取已启动TEE任务执行实例的代码度量结果 | 隐私计算定制服务调用隐私计算平台对应接口，获取已启动TEE任务执行实例的代码度量结果。用于数据加密。 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-输入TEE任务执行实例的待计算数据 | 隐私计算定制服务调用隐私计算平台对应接口，为TEE任务执行实例输入待计算的数据。 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-启动TEE任务执行实例的计算 | 隐私计算定制服务调用隐私计算平台对应接口，为TEE任务执行实例启动计算任务。 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-获取TEE任务执行实例的计算结果 | 隐私计算定制服务调用隐私计算平台对应接口，获取TEE任务执行实例计算结果。 |
| 风控复核场景方SDK-初始化加载SDK配置 | 场景方集成sdk,需要完成初始化配置加载。 |
| 风控复核场景方SDK-鉴权接口 | 该接口为场景方提供鉴权令牌，用于安全机制的验证。 |
| 风控复核场景方SDK-密钥接口 | 该接口为场景方提供隐私计算密钥。 |
| 风控复核场景方SDK-分包数据加密接口 | 场景方通过调用该接口，对原始数据进行序列化排序、加密。 |
| 风控复核场景方SDK-发送数据包接口 | 场景方通过调用该接口，将加密后的数据包发送给隐私计算定制服务。 |
| 碳普惠平台上链改造-数据同步上链-同步模式上链数据加工 | 当需要同步上链的业务发生时，按照约定的上链数据内容及同步上链服务接口，将链下业务数据加工转换成上链所需要的数据，并记录数据处理过程及关联关系，便于后续链上链下核验。 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

（1）本项目采购范围的软件开发模块，其中水生态环境质量综合监管子系统升级改造的52项功能、上海市碳排放综合管理子系统升级改造的35项功能和碳普惠链和隐私计算建设110项功能。

（2）本项目建设所产生的共享交换数据目录和接口的更新、维护。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为11个月，分为四个阶段。

第一阶段为1个月，完成系统详细设计。

第二阶段为8个月，完成系统开发。

第三阶段为1个月，完成系统测试、试运行

第四阶段为1个月，完成系统验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于29人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），且驻场人员不少于5人，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历。具备信息系统项目管理师证书。类似项目5 年以上经历。 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具备系统架构师证书。类似项目3 年以上经历。 | 不驻场 |
| 安全工程师 | 负责软件和系统的安全性，预防和应对潜在的安全漏洞和攻击。 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息安全工程师证书。类似项目3 年以上经历。 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 至少26人 | 本科及以上学历。 | 驻场不少于5人 |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，安全工程师1人，技术工程师不少于3人），且至少有1名技术工程师驻场服务；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责质保期间项目运维任务的制定和管控。 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师证书，类似项目 5 年以上经历。 | 不驻场 |
| 安全工程师 | 负责质保期间系统安全问题的应对和技术指导。 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息安全工程师认证。类似项目3 年以上经历。 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目具体运行维护和故障修复。 | 至少3人 | 本科及以上学历 | 驻场不少于1人 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级。

商业密码应用需求

参照商业密码应用第三级建设。基于电子政务云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |  |  |
|  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保PC终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信 |  |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 |  |
|  | 通信数据完整性 | 保护终端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护PC终端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止重要数据泄露。 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界需确保访问控制信息的完整性 |  |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供 |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源安全标记 |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 不适用 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平台提供安全保障 |  |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

其他要求

供应商具备有效的信息技术服务管理体系认证（ISO/IEC20000或GB/T 24405）、信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001或GB/T 22080）、隐私信息管理体系认证（ISO/IEC 27701）的优先考虑。

关于转让和分包的规定

1、本项目严禁任何形式的合同转让（转包）行为。所谓转让（转包），是指中标供应商将本项目的合同履行权整体转让给第三人，自身退出合同履行义务，仅收取“转让费”或类似费用的行为。

2、本项目允许分包，其中本项目主体部分、关键性工作不得分包，分包金仅允许对项目非主体、非关键性的辅助性工作进行分包。考虑到本项目为纯软件开发项目，允许分包的功能清单如下表所示：

| 1、水生态环境质量综合监管子系统升级改造 |  |
| --- | --- |
| 功能名称 | 是否允许分包 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业信息查询功能点 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-溯源拓扑关系查询功能点 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业行业分类功能点 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-污染源信息管理-纳管企业动态更新功能点 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集任务创建（PC+移动端） | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集信息管理（PC+移动端） | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹采集管理-采集流程管理(PC端） | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-污染源指纹图谱查询 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-污染源指纹图谱库更新管理 | 否 |
| 溯源分析模块-排放清单管理-水质指纹图谱库管理-图谱库开放权限管理 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-在线监测 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-污染超标预警 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-指纹比对算法接口 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-水质指纹对比分析 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-成果可视化 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-工单流程管理 | 否 |
| 溯源分析模块-污染溯源模型应用-水质指纹预警-输出溯源分析报告 | 否 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-项目检查上报-施工项目检查上报 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-项目检查上报-日常检查上报 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-问题整改上报 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-施工项目检查记录 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-日常检查记录 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-问题整改销项台账 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区常态化检查-权限管理 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区巡查-巡查管理 | 是 |
| 水源地模块-水源地保护区巡查-巡查问题管理 | 是 |
| 水源地模块-监测预警问题-遥感监测问题工单-问题工单流转流程 | 是 |
| 水源地模块-监测预警问题-遥感监测问题工单-生态处系统工单同步 | 是 |
| 考核评估模块-水质改善评估-水生态考核评估-水生态达标分析 | 是 |
| 考核评估模块-水质改善评估-水生态考核评估-水生态监测评价数据管理和展示 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-河湖总览 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-准则层展示 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-示范美丽幸福河湖展示 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-河湖信息录入 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-评估结果录入 | 是 |
| 考核评估模块-美丽幸福河湖-美丽幸福河湖达标分析 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-大数据中心数据接入 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-数据质量控制 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-模型参数配置 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-多粒子轨迹模拟 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-动态时间切片预测 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测-路径误差校准 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾漂移预测报告生成 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-反向轨迹追踪 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-多因子关联分析 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-海洋垃圾漂移预测溯源分析-海洋垃圾源逆向溯源分析-溯源报告生成 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-综合态势-海洋环境动态监测 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-综合态势-多维度数据融合展示 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-分析画像-海洋生态健康画像 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-分析画像-海洋垃圾污染画像 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-问题发现与工单流转-问题智能发现与工单派发 | 是 |
| 水环境-海洋（湾）监管模块-问题发现与工单流转-任务执行与过程监控 | 是 |
| 2、上海市碳排放综合管理子系统升级改造 |  |
| 功能名称 |  |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-扩展减排场景 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-一体化办公平台对接 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-菜单配置及审批流程改造 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-方法学库管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-减排场景库管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-减排项目库管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-权益商城库管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-项目/场景线上评分管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-技术评估会管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-碳普惠管理子系统-碳普惠新增碳减排场景建设及已有场景功能优化-场景/权益平台对接配置 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-一般减排量及整存减排量追溯 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳账户多级管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-减排量查询及自动审查管理 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-碳普惠管理子系统-碳普惠资产管理优化-报表生成和导出 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-光伏项目管理流程重构 | 是 |
| 碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-碳普惠管理子系统-碳普惠—碳普惠专区-一网通办碳普惠专区-数据签发减排量流程 | 是 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-计划申报-大型活动碳中和管理功能模块-计划申报- | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-碳排放量诊断 | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-大型活动碳中和管理功能模块-碳排放量化-碳排放量核验 | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳抵销与管理-大型活动碳中和管理功能模块-碳抵销与管理- | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-碳中和认证-大型活动碳中和管理功能模块-碳中和认证- | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-试点名单创建与复核 | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-大型活动碳中和管理功能模块-试点项目管理-试点实施情况汇总 | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-排放源影响分析 | 否 |
| 大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-大型活动碳中和管理功能模块-活动跟踪与评估-碳中和效果评估 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-能源活动管理 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-工业生产过程管理 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-温室气体清单编制及管理模块-市/区活动水平协同调度-其他活动管理 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-排放清单版本管理 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体排量核定 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单编制-编制方案个性化管理 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-区域基准碳画像 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-排放特征差异分析 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-温室气体清单编制及管理模块-温室气体综合评价-碳排历史演进分析 | 否 |
| 温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单报告管理-温室气体清单编制及管理模块-温室气体排放清单报告管理-温室气体排放清单报告管理 | 否 |
| 3、碳普惠链和隐私计算 |  |
| 功能名称 |  |
| 碳普惠服务链-碳账户管理合约-创建子场景碳账户 | 否 |
| 碳账户管理合约-查询子场景碳账户 | 否 |
| 碳账户管理合约-注销碳主账户 | 否 |
| 碳账户管理合约-注销子场景碳账户 | 否 |
| 一般减排量管理合约-查询减排量签发申请记录 | 否 |
| 一般减排量管理合约-更新一般减排量 | 否 |
| 一般减排量管理合约-场景方注销一般减排量 | 否 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量资产查询 | 否 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量资产追溯 | 否 |
| 一般减排量管理合约-一般减排量有效期处置 | 否 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易记账 | 否 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易查询 | 否 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易明细记账 | 否 |
| 一般减排量交易账本-一般减排量交易明细查询 | 否 |
| 里程码表合约-新增地铁站点距离 | 否 |
| 里程码表合约-更新地铁站点距离 | 否 |
| 里程码表合约-根据ID查询码表信息 | 否 |
| 里程码表合约-查询站点间距离 | 否 |
| 里程码表合约-码表历史版本追溯 | 否 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核记录存证 | 否 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核记录更新 | 否 |
| 隐私计算复核合约-隐私计算抽样复核结果查验 | 否 |
| 碳积分管理合约-积分转一般减排量 | 否 |
| 碳积分管理合约-积分失效处置 | 否 |
| 碳积分管理合约-碳积分资产追溯 | 否 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易记账 | 否 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易查询 | 否 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易明细记账 | 否 |
| 碳积分交易账本-碳积分交易明细查询 | 否 |
| 整存减排量资产管理合约-一般转整存 | 否 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量自愿注销 | 否 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量资产查询 | 否 |
| 整存减排量资产管理合约-整存减排量资产追溯 | 否 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易记账 | 否 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易查询 | 否 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易明细记账 | 否 |
| 整存减排量交易账本-整存减排量交易明细查询 | 否 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-整存转交易 | 否 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易转整存 | 否 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易减排量资产查询 | 否 |
| 碳市场交易减排量资产管理合约-交易减排量资产追溯 | 否 |
| 碳市场交易减排量交易账本-碳市场交易记账 | 否 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易记账 | 否 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易查询 | 否 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易明细记账 | 否 |
| 碳市场交易减排量交易账本-交易账户整存减排量交易明细查询 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目方申请签发减排量 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量签发审核生成资产 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量转整存 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量兑换权益 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易记账 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易查询 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易明细记账 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量交易明细查询 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量资产查询 | 否 |
| 项目减排量管理合约-项目减排量资产追溯 | 否 |
| 上链服务网关碳资产追溯服务-一般减排量资产追溯展示 | 是 |
| 碳资产追溯服务-项目减排量资产追溯展示 | 是 |
| 碳资产追溯服务-碳积分资产追溯展示 | 是 |
| 碳资产追溯服务-整存减排量资产追溯展示 | 是 |
| 碳资产追溯服务-碳市场交易减排量资产追溯展示 | 是 |
| 同/异步上链服务-同步上链服务接口 | 是 |
| 同/异步上链服务-同步上链执行记录 | 是 |
| 同/异步上链服务-上链数据分类管理 | 是 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链服务接口 | 是 |
| 同/异步上链服务-分类上链任务列表管理 | 是 |
| 同/异步上链服务-上链任务执行详情 | 是 |
| 同/异步上链服务-上链任务执行监控 | 是 |
| 同/异步上链服务-异步单条上链任务调度（有序/无序） | 是 |
| 同/异步上链服务-异步单条上链 | 是 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链任务调度（有序/无序） | 是 |
| 同/异步上链服务-异步批量上链 | 是 |
| 同/异步上链服务-异步上链结果回调 | 是 |
| 上链状态管理-同步上链状态跟踪展示 | 是 |
| 上链状态管理-异步上链状态订阅展示 | 是 |
| 上链状态管理-上链异常重试规则设置 | 是 |
| 上链状态管理-上链异常按规则自动重试 | 是 |
| 上链状态管理-上链异常重试失败预警 | 是 |
| 上链状态管理-上链异常统计分析 | 是 |
| 上链状态管理-上链结果每日自动对账 | 是 |
| 上链状态管理-上链对账报告生成 | 是 |
| 上链状态管理-上链对账报告查询及导出 | 是 |
| 碳减排量风控核验隐私计算场景碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL比对一致模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL判断减排行为无数据模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL比对原始数据哈希不一致模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL原始数据里程和链上里程不一致模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL原始数据里程和码表里程不一致模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL码表生效时间未查询到里程模块 | 否 |
| 碳减排方法学隐私计算PQL-碳减排方法学（轨道交通）PQL复核任务处理异常模块 | 否 |
| 隐私计算定制服务对外接口-鉴权接口 | 否 |
| 隐私计算定制服务对外接口-触发隐私计算复核任务接口 | 否 |
| 隐私计算定制服务对外接口-通知平台方复核结果 | 否 |
| 隐私计算定制服务对外接口-通知场景方提供减排行为原始数据 | 否 |
| 隐私计算定制服务对外接口-接收数据包接口 | 否 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-调用碳普惠服务链减排行为数据管理合约 | 否 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-订阅码表 | 否 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果上链 | 否 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果更新 | 否 |
| 隐私计算定制服务与碳普惠服务链对接-碳普惠隐私计算复核结果查验 | 否 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-启动TEE任务的执行实例 | 否 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-获取已启动TEE任务执行实例的代码度量结果 | 否 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-输入TEE任务执行实例的待计算数据 | 否 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-启动TEE任务执行实例的计算 | 否 |
| 隐私计算定制服务与隐私计算平台对接-获取TEE任务执行实例的计算结果 | 否 |
| 风控复核场景方SDK-初始化加载SDK配置 | 否 |
| 风控复核场景方SDK-鉴权接口 | 否 |
| 风控复核场景方SDK-密钥接口 | 否 |
| 风控复核场景方SDK-分包数据加密接口 | 否 |
| 风控复核场景方SDK-发送数据包接口 | 否 |
| 碳普惠平台上链改造数据同步上链-同步模式上链数据加工 | 否 |

3、本项目允许分包的功能模块共77个，累计预算232.5万元，约为项目采购总预算的29.9%。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

## 1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

## 2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

## 3、其他标准