上海化工区应急指挥大系统建设项目(2026年升级改造)采购需求

2026年3月

项目概况

为贯彻落实《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（沪委发〔2020〕35号）文件精神，上海化学工业区管理委员会围绕打造世界级智慧园区总目标，持续推进园区数据要素底座、态势全面感知、趋势智能研判、协同高效处置等数字化转型工作。实施数字化转型是上海化学工业区面向未来塑造核心竞争力的关键之举，是园区治理体系和治理能力现代化的必然要求。根据《关于全面推进上海化学工业区数字化转型的实施意见》，上海化工区数字化转型将取得显著成效，建成“国际数字之都”先导园区，实现数据感知更多元、数据传递更迅捷、数据汇聚更丰富、数据融合更系统、数据应用更广泛，数字要素高效流动，数字红利初步显现。实现治理数字化能力全面跃升，经济数字化发展全国领先，服务数字化水平行业一流，安全管控达到新高度、营商环境成为新典范，初步建成数字化基础设施一流的“世界级石化产业基地”和“循环经济示范基地”，形成区域产业集群高质量发展的新范式，引领化工园区数字经济新跑道。到2035年上海化工区将成为具有世界影响力的国际数字化工园区。

本项目根据应急管理部相关建设要求，立足大安全大应急框架，旨在打造满足上海化工区应急指挥实战需要的数字化系统。通过对应急指挥全流程信息互通类和协同联动类模块的整体升级改造，实现上海化工区“智能化响应、可视化指挥、高效化处置” 的应急处突能力整体提升。

建设目标

对标应急管理部《国家安全生产应急平台体系建设指导意见》相关要求，立足大安全大应急框架，打造满足化工区应急指挥实战需要的数字化系统，实现“智能化响应、可视化指挥、高效化处置” 的应急处突能力整体提升。

实现应急指挥全流程信息互通和协同联动。按照事前、事发、事中到事后应急指挥四阶段完整流程，将各部门已有相关数据进行汇聚、清洗、融合、编织等，通过可视化方式为应急响应指挥各环节提供实时的数据可视化决策支撑。同时，依托一套融合通信基础硬件设备提供的综合应急通讯功能，通过集成包括现有电台、PSTN（公共交换电话网络）、IP话机、视频会议、视频监控、无人机等多种通讯及媒体信息，支撑应急指挥系统全流程的应急通讯调用，为各应急联动单位提供及时的信息传递和协同联动。

实现应急指挥现有系统各模块功能整合改造。现有系统相关模块功能整合改造方面，主要包括三类，第一类为满足信创及“六统一”要求需要改造的模块；第二类因建设较早、技术落后以及缺少维护等原因已经停用的模块或设备；第三类是对现有功能简单，仅有台账管理或简单填报的模块进行整合改造。

实现应急指挥全过程的功能模块升级。通过升级数字化服务模块能力，对应急响应指挥全过程提供事前阶段的应急值班值守、设备在线管理、应急资源管理功能，事发阶段的统一接处警、应急呼叫、视频会商、物联报警、应急响应管理功能，事中阶段的数字指挥地图、应急预案调度功能，事后结束阶段的应急辅助决策功能。为应急联动单位指挥人员提供应急指挥全过程的数字化能力辅助。

交付时间

自合同签订之日起6个月内完成本项目的内容建设，包括30天试运行。

应用模块建设

本项目建设内容包括：应急值班值守、应急资源管理、应急响应管理等应用功能模块开发和大屏端、电脑端、手机端展示端开发。

以下为本项目主要软件功能参考清单，项目建设内容质保期不得少于1年。具体建设内容包括：

应急值班值守功能

建设应急值班值守功能，旨在整合化工区指挥体系核心信息，规范值班排班、巡检管理与交接班流程，确保应急值守工作有序衔接、责任清晰、全程可溯，为突发事件的快速响应与高效处置奠定坚实的组织保障基础。具体功能包括：应急指挥体系、值班排班管理、巡检人员管理、交接班管理四个功能模块。

设备在线管理功能

建设设备在线管理功能，旨在对园区物联感知设备、通信终端及移动救援装备的运行状态进行实时监测与智能告警，通过在线率分析、异常预警与运维日志闭环管理，保障应急指挥过程中各类设备"连得上、看得清、调得动"，全面提升应急响应的基础支撑能力。具体功能包括：物联设备管理、通信设备管理、移动装备管理、运行数据分析、告警管理及运维日志管理五个功能模块。

应急资源管理功能

建设应急资源管理功能，旨在对应急队伍、专家律师、知识库、物资装备及避难场所等核心应急资源进行标准化建档、分类化管理与动态化维护，实现资源信息的快速检索、智能匹配与库存预警，确保突发事件发生时应急力量真实可用、物资保障精准到位、避难疏散科学有序。具体功能包括：应急队伍基础信息管理、应急队伍分级分类匹配、专家和律师能力评估管理、知识库结构化、基本生活保障物资管理、应急装备管理、配套物资管理、统一物资告警管理、应急物资检索及出入库管理、避难场所管理十个功能模块。

应急预案调度功能

建设应急预案调度功能，旨在实现预案从创建、拆解、匹配到指令化转化的全生命周期管理，支持按火灾爆炸、泄漏中毒、交通事故等典型场景自动关联处置流程与资源清单，推动预案从"文本静态管理"向"实战动态调用"转变，为突发事件处置提供标准化、智能化的行动指引。具体功能包括：预案管理、预案拆解与集成、预案匹配与指令化、预案检索、火灾爆炸事故场景匹配、泄漏中毒事故场景匹配、交通事故场景匹配、群体性事件场景匹配、防汛防台灾害场景匹配、预案效能改进十个功能模块。

统一接处警功能

建设统一接处警功能，旨在汇聚962911、119、110、120等多渠道警情信息，通过语音转写、关键信息智能提取、位置二次校准与工单自动流转，实现警情"接得准、记得全、派得快、跟得紧"，提升接处警效率与多部门协同处置能力。具体功能包括：警情汇聚管理、问询清单管理、信息智能记录、信息智能提取、信息修改及确认、事发地定位、警情工单生成、警情任务派单与跟踪、警情工单分析、结束状态确认、清理向导、恢复向导、处置记录归档十三个功能模块。

应急响应管理功能

建设应急响应管理功能，旨在依据警情自动关联启动预案与响应流程，支持响应定级、任务智能分发、执行动态跟踪与效果复盘评估，实现"预警—响应—处置—复盘"全过程闭环管理，确保应急处置响应精准、调度高效、复盘有据。具体功能包括：响应关联、响应启动、事件研判、响应任务管理、响应跟踪与结束、事件溯源与影响评估、应急演练执行、虚拟场景集成、应急演练评估与改进九个功能模块。

视频会商调度功能

建设视频会商调度功能，旨在集成视频会议、单兵设备、手机终端及移动应急平台等多源通信能力，支持会商会议一键组建、多方视频联动调度与指令精准推送，打破空间限制，实现"前方现场—后方指挥—远程专家"三方实时协同，提升应急指挥的可视化与远程调度效能。具体功能包括：视频会议级联调度、单兵设备级联调度、手机视频级联调度、移动应急平台调度、终端警情编辑与推送、自动会议组建、自定义会议组建	六个功能模块。

应急呼叫功能

建设应急呼叫功能，旨在构建语音融合"一键式"调度体系，支持手机、电台、卫星电话、单兵终端等多类型通讯设备的统一接入、智能分配与优先级管控，确保关键指令优先传达、应急通信畅通无阻，为突发事件处置提供可靠语音保障。具体功能包括：呼叫对象录入、呼叫信息动态管理	、对象筛选查询、坐席权限与配置管理、坐席分配与录音调取	、来电弹屏与应答推荐、音频调度、呼叫操作、呼叫队列、强插强拆、通话监听十一个功能模块。

物联报警辅助功能

建设物联报警辅助功能，旨在整合降雨量、危化车辆、人员定位、化工装置、污染源及环境监测站等多源物联监测数据，实现监测体征统一调用、异常阈值智能预警与扩散趋势辅助研判，为应急指挥提供实时、精准、多维的数据支撑，助力风险早识别、早预警、早处置。具体功能包括：监测要素管理、危化车辆监测体征调用、人员定位监测体征调用、化工装置监测体征调用、在线污染源体征调用、环境监测站体征调用六个功能模块。

综合视频调度功能

建设综合视频调度功能，旨在对固定监控探头、高空瞭望设备及无人机、布控球等移动视频资源进行级联调度与历史回溯，实现事故现场"多角度、全时段、可回放"的可视化研判，辅助指挥人员精准掌握现场态势、科学决策处置方案。具体功能包括：固定探头级联调度、高空瞭望探头级联调度、移动图像级联调度、历史视频查询四个功能模块。

数字指挥地图功能

建设数字指挥地图功能，旨在基于统一GIS底图，集成企业基础信息、道路交通、应急力量、物资储备、环境监测及视频监控等业务数据，开发火灾爆炸、泄漏中毒、防台防汛、交通事故等专项场景图层，支持路径分析、标绘推演与动态预警，为应急指挥提供空间化、可视化、智能化的决策支撑。具体功能包括：企业基础信息图层、道路交通图层、封闭化设施图层、应急队伍图层、应急物资图层、环境监测图层、视频监控图层、应急疏散图层、图层信息检索及路标指引、态势标绘、火灾爆炸图层、泄漏中毒图层、防台防汛图层、交通事故图层、企业管廊供给关系图层、毒气扩散预测图层十六个功能模块。

应急辅助决策功能

建设应急辅助决策功能，旨在整合一企一档、厂区平面图、协防关系、次生灾害预警、应急资源调度及警情统计分析等多维数据，通过智能关联、趋势研判与案例推荐，为指挥人员提供"数据驱动、场景适配、动态优化"的决策辅助，提升应急响应的科学性与前瞻性。具体功能包括：一企一档管理、企业厂区平面图管理、企业协防关系图示、次生灾害预警、应急力量调度、应急物资调度、12345及信访统计分析、历史案例管理、历史案例调阅查询、警情类型统计分析、事发时间统计分析、事发地点统计分析、警情动态汇聚、响应时间统计分析、响应类别统计分析、响应等级统计分析十六个功能模块。

可视化大屏端应用功能

建设可视化大屏端应用与移动端驾驶舱应用功能。具体功能包括：应急指挥体系展示及号码呼叫、值班值守统计及号码呼叫、巡检巡查统计及号码呼叫、设备在线统计及责任人呼叫、监测对象展示、应急资源调度主题域、警情信息展示、处置进度展示、响应信息发布、工作提示发布、应急呼叫调度展示、视频报警图像关联调度、物联预警体征查看、移动视频查看及调度、固定监控视频查看及调度、一键建群交互操作、视频会商查看与会议组织、警情统计分析、事故统计分析、应急物资统计分析、预案结构化图表关联、应急预案检索、移动端驾驶舱应用二十三项功能模块。

统一接入服务及密码应用功能

建设统一接入服务及密码应用功能，具体功能包括：统一接入用户权限管理、统一接口服务、密码应用功能三个功能模块。

电子政务云资源说明

根据项目前期资源现状，本次项目建设应使用市政务云资源。供应商应提供合理的利用电子政务云资源进行系统的安装和部署的方案。供应商随响应文件提供资源估算，具体资源使用以市云审批结果为准。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起不少于12个月内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统软件维护、系统功能完善、数据更新备份维护、数据库安全维护、系统硬件维护、系统巡检维护等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师1小时内到达现场并确诊，总故障解决时间不超过4小时。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目验收前，供应商须完成软件开发、安装和系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交验收通知书。采购人应当在接到通知后的15个工作日内发起组织专家验收会并确定验收的具体日期。由双方按照本项目的约定完成本项目验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷。

如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

如果由于采购人原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的项目建设时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

本项目总建设周期为6个月，分为4个阶段；

第一阶段为0.5个月，完成项目规划设计；

第二阶段为3.5个月，完成项目开发与测试；

第三阶段为1个月，完成项目上线与试运行；

第四阶段为1个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的服务提供方；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求:根据《政府采购促进中小企业发展办法》等规定，本项目专门面向中小微企业采购。中小微企业应当按照规定提供《中小微企业声明函》；

- 响应供应商应提供不少于10人的项目服务团队（包括项目负责人、技术负责人、工程师等）；其中项目负责人需具备信息系统项目管理师（高级）证书，技术负责人需具备系统分析师（高级）、团队成员中除项目负责人及技术负责人外3人以上需具备工程师资质（中级以上职称）。

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级

商业密码应用需求

围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，设计合规、正确、有效的系统密码应用方案，满足GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中三级指标要求，并为通过密码应用安全性评估奠定基础。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

- 《需求规格说明书》

(2)《概要设计说明书》

(3)《详细设计说明书》

(4)《数据库设计说明书》

(5)《软件功能清单》

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。