上海质量发展和标准信息公共服务平台项目建设项目（2026年升级改造）

采购需求

项目概况

上海质量发展和标准信息公共服务平台是经上海市发展和改革委员会批复并于2019年建设完成的“全标准、大质量”的公共服务平台，项目总投资1099万元，主要包括质量发展系统、标准文献信息服务系统、质量信息管理系统、综合管理系统、上海质量与标准化服务信息网系统、质量政务共享系统等。

上海质量发展和标准信息公共服务平台目前部署于上海市质量和标准化研究院机房，构建了集统一门户、统一安全防护和统一资源管理于一体的信息系统架构。平台采用双机热备的物理服务器作为核心数据库服务器，并通过虚拟化技术将80核CPU、1112GB内存和12TB存储资源整合为12台虚拟应用服务器。同时，依托本地部署的网络安全设备和负载均衡设备，平台实现了内部数据高效处理与对外质量发展及标准信息公共服务的可靠提供。

上海质量发展和标准信息公共服务平台的后台为BS架构，主要由JAVA语言编写。在院本地端网络构架配备路由器、交换机、防火墙及入侵检测设备。

截至2025年5月，上海质量发展和标准信息公共服务平台未经过XC替代改造，系统涉及的软硬件设备均未实现国产化。

本项目根据中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》以及上海市XC替代工作领导小组发布的《上海市深化安全可靠应用替代工作实施意见》相关要求实施。文件要求上海市机关事业单位在2027年前，全面采用国产化技术和产品，实现国产替代应替尽替、能替尽替。使用财政资金开展的计算机终端、服务器、操作系统及数据库等产品采购和政务信息系统建设为XC替代范畴。信息系统及终端必须使用已达到XC技术要求的“国产CPU芯片+国产操作系统”为基础的信息类产品。原则上要求依托电子政务云进行新建和改造信息系统。

根据市局要求，我院“上海质量发展和标准信息公共服务平台”市级数字化项目被列入XC替代改造范围。具体替代对象包含数据库、中间件、服务器及其他配套软硬件。

是否按XC要求建设：是

建设目标

项目建设目标主要是实现上海质量发展和标准信息公共服务平台的全面XC替代，内容主要包括本地系统迁移至上海市电子政务云端XC域，涉及相关软硬件的XC替代。同时对现有应用软件进行XC改造，根据现有功能重新开发。此外，拟新增标准文献知识服务系统。

### 总体技术要求

- 技术方案

应考虑数字化转型和未来需求，提供的业务流程图及部分功能原型设计，确保方案可行、实用、前瞻。

- 系统接口

接口设计应以与市场监管、其他政府部门等互通，满足业务需要。

- 其他要求

系统XC改造的风格应统一，操作便捷，易于部署、迁移和维护，具备较强容错能力，响应迅速，可扩展、可移植，满足业务发展。

### 总体性能要求

- 时间性能

XC改造后，能够达到200用户同时在线、同时操作，系统响应时间小于2秒。

- 健壮性

XC改造后，设计或实现能处理各种各样的异常情况，比如数据输入、用户错误等有明确的提示信息，及校验提示。

- 可靠性

应保证在高负荷状态下能提供不间断的可靠服务，系统运行稳定。在容量到达规定及超出规定的极限时，系统不能因为崩溃、异常退出等原因而导致数据错误或丢失。

项目建设内容

本项目的建设内容包括三大方面：

第一个方面是系统核心模块的XC改造和软件XC替代。本项目涉及的系统建设范畴，核心包括质量发展系统、标准文献信息服务系统、质量信息管理系统、综合管理系统、上海质量与标准化服务信息网、质量政务共享系统、标准文献知识服务系统六大关键部分，各子系统的详细模块划分如表1所示。

表1 项目的主要建设范围

| 子系统 | 主要的功能模块 |
| --- | --- |
| 质量发展系统 | 区域质量水平分析 |
|  | 综合评价信息管理 |
|  | 行业支撑信息管理 |
|  | 质量标杆对比 |
| 标准文献信息服务系统 | 标准/文献管理 |
|  | 信息智能分析 |
| 质量信息管理系统 | 标准文献资源管理 |
|  | 标准题录信息管理 |
|  | 标准文献结构化加工 |
| 综合管理系统 | 项目管理 |
|  | 辅助管理 |
|  | 知识管理 |
| 上海质量与标准化服务信息网 | 公众质量服务 |
|  | 产品评论互动 |
| 质量政务共享系统 | 政府支撑服务 |
|  | 数据接口 |

第二个方面是数据迁移。数据迁移是系统XC替代改造过程中一项复杂的技术任务和关键的管理任务。为异构数据库间的数据迁移，需要构建适用于标准文献业务的数据迁移技术路线和验证方案，以此确保数据的准确性、完整性、一致性和安全性。具体而言应涵盖以下内容：首先，明确数据迁移的软硬件环境并提供数据迁移的软件或技术工具；其次，形成明确的数据迁移方案，包括待迁移的数据范围（用户、表、视图、序列、存储过程、函数、触发器等内容并提供相应明细）、数据迁移的预演计划和正式计划、数据迁移过程中可能遇见的问题及对应的解决方案、用来应对数据迁移失败情况的数据迁移回退方案；最后，在确保数据迁移完成后，需要对应用系统进行完整的功能测试，以确保系统的可用性。

第三个方面是新增功能模块的开发。本项目在XC改造的基础上，围绕标准数字化转型的发展要求，采用自然语言处理、大模型、智能体等新技术，全新建设标准文献知识服务系统，共包含6个新增子系统，覆盖标准编写、管理、服务、分析等全链条业务场景，新增子系统及功能模块均采用XC技术栈进行开发，与现有系统实现数据互通与业务协同，共同构建形成覆盖标准“编写—管理—服务—决策”全过程的智能化知识服务体系。具体建设内容如表2所示：

表2 新增的标准文献知识服务系统包含的功能模块

| 子系统 | 主要功能模块 |
| --- | --- |
| 数字标准协同编写子系统 | 模板管理 |
|  | 协同编写 |
|  | 生成内容 |
|  | 智能审查 |
|  | 系统管理 |
| 企业标准体系综合管理子系统 | 档案管理 |
|  | 全生命周期管理 |
| 团体标准综合管理与评价子系统 | 档案管理 |
|  | 全生命周期管理 |
|  | 综合绩效评价管理 |
| 受控标准动态追踪管理子系统 | 受控标准引用标准状态追踪 |
|  | 受控标准引用标准追踪结果可视化 |
| 标准知识解析与决策辅助子系统 | 智能解析 |
|  | 知识可视化 |
|  | 标准决策辅助内容生成 |
| MAP知识库数据预处理服务 | 数据上传 |
|  | 数据标注 |
|  | 数据处理 |
|  | 数据增强 |
|  | 数据回流 |
|  | 对外接口 |

上海质量发展和标准信息公共服务平台的建设应遵循以下原则：

### 模块化和开放性设计原则

系统应采用模块化设计，确保系统灵活伸缩，易于功能扩展，并符合XC改造及数字化转型趋势。

### 安全性与规范化设计原则

系统建设应严格遵守国家法律法规和信息安全等级保护标准，实施多层次、多渠道的安全措施，保障数据安全。

### 可维护性、可拓展性和健壮性原则

系统应易于修改、升级，设计需考虑业务变化，确保局部化影响。同时，系统须具备高容错能力和可靠性，确保在高负荷或非正常环境下稳定运行。

### 兼容性与适配性原则

系统应支持Chrome核心浏览器访问，符合XML或JSON数据交换标准，支持多种数据类型和CA互认，确保软硬件协调，满足系统拓展需求。

### 用户友好性原则

系统界面设计需考虑用户认知特性，特别是未经训练的用户，确保易于理解和操作。

本项目应遵循国家及上海市XC技术规范和政策文件，如《关于深化安全可靠应用替代工作的意见》、《上海市深化安全可靠应用替代工作实施意见》等。符合《GB/T 39204—2022 信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》等信息安全标准。

- 软件开发清单：

质量发展系统需求如表3所示

表3 质量发展系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 区域质量水平分析 | 1）充分采集、整合和利用标准、质量监督抽查、检验检测、风险预警、网络收集、企业填报、委办局共享等各类数据，结合响应供应商的优势和经验，设计产品质量、服务质量、工程质量和区域整体质量评价模型。 2）开发多维度、多形式的区域质量水平查询、分析、统计、展示系统。 3）开发模型管理系统，支持业主对评价模型架构、数据来源的修改和模块的启停，提供通用或专用的模型仿真、策略算法和分析工具库。 | 改造 |
| 综合评价信息管理 | 1.质量水平分析 1）充分采集、整合和利用企业填报、监督管理等各类数据，结合响应供应商的优势和经验，设计质量信用、品牌价值、服务质量评价模型。 2）开发多维度、多形式的质量信用、品牌价值、服务质量的查询、分析、统计、展示系统。 3）开发模型管理系统，支持业主对评价模型架构、数据来源的修改和模块的启停，提供通用或专用的模型仿真、策略算法和分析工具库。 2.质量风险预警 1）充分采集、整合和利用政府监管、人工录入、抽查等各类数据，结合响应供应商的优势和经验，设计国内市场质量/标准风险预警、出口质量/标准风险预警、缺陷产品风险预警等各类质量风险预警模型。 2）开发多维度、多形式的质量风险预警查询、分析、统计、展示系统。 3）开发模型管理系统，支持业主对评价模型架构、数据来源的修改和模块的启停，提供通用或专用的模型仿真、策略算法和分析工具库。 | 改造 |
| 行业支撑信息管理 | 1.企业基本信息 1）充分采集、整合委办局共享、企业标准自我声明公开、商品条码、组织机构代码（统一社会信用代码）等各种来源的企业基本信息数据，通过大数据技术，建立以组织机构代码（统一社会信用代码）、企业名称等为核心的企业基本信息数据的关联。 2）开发多维度、多形式的企业基本信息查询、分析、统计、展示系统。 2.企业质量信息 1）充分采集、整合委办局共享、企业标准自我声明公开、商品条码、组织机构代码（统一社会信用代码）、网络收集（爬虫）等等各种来源的企业质量信息数据，通过大数据技术建立以商品条码、组织机构代码（统一社会信用代码）、企业名称等为核心的企业质量数据的关联。 2）开发多维度、多形式的企业质量信息查询、分析、统计、展示系统。 3.检测认证机构信息 1）充分采集、整合检测认证机构相关信息，通过大数据技术建立检测认证企业、产品相关数据关联。 2）开发多维度、多形式的检测认证机构信息查询、分析、统计、展示系统。 | 改造 |
| 质量标杆对比 | 1）利用大数据技术，充分整合、关联市质监局及其它委办局收集的政府质量奖、上海名牌、标准化示范试点、驰著名商标产品、地理标志产品、企业标准自我声明公开等数据，梳理各类技术指标、经营指标、管理指标等数据，建立质量标杆数据库。 2）开发多维度、多形式的质量标杆信息查询、分析、统计、比对系统。 3）提供专业的数据脱敏解决方案，对相关数据进行脱敏和展示。 | 改造 |

标准文献信息服务系统需求如表4所示

表4 标准文献信息服务系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 标准/文献管理 | 1. 标准题录信息管理：支持通过关键词、分类方法、标准种类等，对国内外各类标准资源题录信息进行检索。 2. 国外标准摘要信息管理：支持利用数据对接等方式实现国外标准摘要数据的采集与存储，并将采集所得数据与本体数据库中信息进行匹配，实现公众对国外标准摘要信息的查询。 3. 标准全文信息管理：支持采集设定范围内国外标准文献信息，批量下载元数据信息及全文信息，对采集所得资源开展语义处理分析、提取、加工、融合和存储，实现基于授权的全文信息阅览。 4. 团体/联盟标准信息管理：支持通过接口方式与市局数据对接，实现对团体/联盟标准的实时/定期交互，并对所采集信息进行字段项匹配、扩容，开展全文数字化处理，实现上述标准信息检索，系统自动记录检索行为。 5. 企业标准信息管理：支持通过接口方式与市局数据对接，采集企业标准备案信息及自我声明信息，实现数据实时/定期交互，存储所获数据，开展全文数字化处理，并实现企标备案信息模糊检索，系统自动记录检索行为。 6. 标准动态信息管理：支持采集记录CRM系统中每一个用户的标准需求轨迹及其相应个人信息，进行作废标准信息主动提示及用户感兴趣领域标准更新信息的推送。 7. 标准研制信息管理：支持通过数据接口或网络收集等技术方法，采集标准制修订过程阶段各类信息，通过加工、转化、处理及导入系统后台数据库，实现标准制修订阶段相关文本信息检索。 8. 红线标准管理：支持将现行标准文本与前一版本的标准文本进行比对，标注变化情况，实现红线标准的检索，及基于数字加密处理的在线阅读与在线打印和行为记录。 | 改造 |
| 信息智能分析 | 1. 选择国标为基准标准，为各企业产品标准做对比，生成产品标准指标对比表：对同类产品标准的关键技术指标抽取与对比，并支持内容指标检索，实现标准指标比对。 （1）支持提取标准文本中关键技术指标，将产品-指标数据-标准题录数据三者实施信息勾连，组建相对应的标准内容指标数据库，并根据指标数据库实现对标准有效性及标准水平的评估。 （2）以标准内容指标数据库为依托，支持内容指标检索，最终形成“标准指标比对”的应用系统，并应用于部分热点产业或行业领域中。 | 改造 |

质量信息管理系统需求如表5所示

表5 质量信息管理系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 标准文献资源管理 | 1. 实现标准文献管理：利用OCR技术和结构化技术实现标准文献全文的制作以及结构化文本的制作。 2. 文件加密：在电子文本的基础上，利用数字版权保护技术（DRM）来实现标准文本数字加密。 | 改造 |
| 标准题录信息管理 | 支持电子化方式采集和题录编目：在原系统的基础上进行改造和扩展，可支持电子化方式采集和题录编目，减少人工操作。 | 改造 |
| 标准文献结构化加工 | 根据用户需求及监管要求扩充标准文献字段：根据用户对标准文献信息的实际需求以及政府部门的监管要求，对字段进行扩充。利用OCR技术对标准电子文本进行数字化识别，利用XML技术和结构化技术对识别后的内容进行结构化处理，要求能够对电子文档中的特定位置的文字进行自动识别和抽取 | 改造 |

综合管理系统需求如表6所示

表6综合管理系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 对项目过程、项目质量和项目成果等进行管理。 1）支持对项目工作人员的工作安排、进度控制及项目过程文档进行管理和审核。 2）支持对项目的质量进行控制，包括工作提醒、工作日历、进度控制、科研报告初稿和查看历史版本，以及针对项目所需建立的其他相关过程和文件。 3）支持对项目成果进行标签管理、模版管理、文档编制、文档查阅和分类管理。 | 改造 |
| 辅助管理 | 提供可视化展示和其他模块所需要的决策分析辅助工具管理模块。 1）支持通过管理者驾驶舱采用可视化工具以图形化的方式展示数据，充分利用视觉能力，更方便地发掘数据间的潜在关系。 2）支持提供多角度、多层次、多指标的分析功能，并可实现从数据源生成报表，以及将分析图表及数据进行导出和再加工。 3）支持各种软件集合及应用软件工具的上传和下载，包括全文搜索软件、文献采编软件、管理软件、系统软件等。 | 改造 |
| 知识管理 | 1）按照条件随机抽取专家 2）在专家缺席情况下自动补抽备用专家 3）通过短信或邮件实现与专家的沟通和联系 4）对质量和标准文献知识进行收集、整合、利用 5）实现业务数据的智能感知、采集、处理，为智能问答提供数据支撑 | 改造 |

上海质量与标准化服务信息网需求如表7所示

表7上海质量与标准化服务信息网需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 公众质量服务 | 1）支持在线检索标准题录等可公开信息以及脱敏处理后的质量信息，用户可按产品、行业、区域等条件进行检索。 2）在现有客户关系管理系统基础上，实现线上和线下用户信息采集、用户行为记录扩充和管理功能。 | 改造 |
| 产品评价互动 | 1）支持用户调用系统评价模块，根据自行输入数据进行质量信用等特定自我评价。 2）支持用户根据产品分类提交产品质量问题评价信息，还可以上传产品的图片、视频等信息。 | 改造 |

质量政务共享系统需求如表8所示

表8质量政务共享系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 政府支撑服务 | 根据政府部门的需求，为政府部门提供各类质量和标准的政府决策支撑、数据标准和规划、数据采集调度、信息资源目录服务、应用和专题共享等信息以及评价结果。 | 改造 |
| 数据接口 | 支持通过对外数据的双向采集和共享，实现多系统之间的资源共用，形成两个系统之间的通信协议，保证数据的互联互通。 | 改造 |

数字标准协同编写子系统需求如表9所示

表9数字标准协同编写子系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 模板管理 | - 通用模板配置：支持企业标准、团体标准、国家标准等国内外常用标准文献品种的模板创建。 2. 标准文件的基础编辑：支持对标准文档进行修改、删除、增加、复制等基本操作，并保留一定时间的历史记录以便用户回溯修改记录。 3. 图片插入：在标准文档中实现jpg、jpeg、png等常见格式的图片的插入，并可根据图片的图像质量进行自动优化。 4. 公式插入：在标准文档中实现可编辑公式的插入。 5. 索引引用编辑：支持用户在标准编写过程中根据现有的标准题录信息、标准术语等数据资源进行知识调用，实现索引信息的自动关联。 | 新增 |
| 协同编写 | 1. 标准文档的生命周期（起草、讨论、修改、审批、发布）管理与追溯：实现标准全生命周期的状态流转控制，支持版本管理与变更追溯。 2.编写团队角色定义与权限矩阵：对标准编写团队中不同职能角色的个体赋予差异化的文档权限。 3.文档内容的批注与讨论：在权限允许的条件下，支持用户在标准文档中插入批注，并在编写团队内部显示批注的插入者、插入时间和具体内容，支持团队内其他成员对批注进行多轮互动。 | 新增 |
| 生成内容 | - 标准知识自动提示：在标准编写过程中根据用户编写进度，自动提示用户可调用的标准知识库，包括但不限于标准术语、标准规范性引用文件等。 - 标准核心要素知识查询：支持用户在标准文献数据资源内的核心要素知识库中查询标准知识。 - 标准内容自动补全：在标准范围、标准术语等章节内，根据标准对应品种的编写要求与用户已完成的部分对剩余内容进行自动补全。 - 标准内容自动生成：一是根据用户输入的内容进行润色，自动生成符合标准编写要求和语言风格的内容；二是在标准范围、标准术语等章节内，根据用户提供的自定义需求自动生成标准内容。 | 新增 |
| 智能审查 | 1. 标准内容智能审查：对标准文档中的标准术语、标准规范性引用文件等核心要素进行内容冲突检查，如存在冲突则在对用户显示冲突内容以及冲突原因。 2.标准格式智能审查：根据用户需求针对用户编写的内容进行格式智能审查，能够显示格式错误并提示修改建议。 | 新增 |
| 系统管理 | 1. 权限管理：权限管理的对象为参与编写标准文档的所有用户，根据标准编写需求设置若干角色，支持权限变更、权限审计、权限追溯等操作。 2. 版本管理：在软硬件资源允许的条件下，保留标准文档在全生命周期过程中的历史版本，并支持用户进行变更追踪。 3. 数据安全管理：包括但不限于在标准文档编写过程中进行访问控制、实现数据加密与存储安全、设置安全与容灾备份等。 | 新增 |

企业标准体系综合管理子系统需求如表10所示

表10 企业标准体系综合管理子系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 档案管理 | 1. 企业背景信息管理：对企业的背景信息进行知识管理，包括但不限于企业名称、企业成立时间、组织机构代码证等。 2. 企业标准化历史管理：对企业的标准化工作历史进行知识管理，制定个性化的企业标准化档案，包括但不限于该企业参与制修订的企业标准及其他品种的标准文献。 | 新增 |
| 全生命周期管理 | 1. 标准立项流程管理：对企业标准立项流程所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理。 2. 标准起草阶段意见管理：对企业标准起草阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对起草阶段的意见进行汇总与统计分析。 3. 标准征求意见阶段的意见管理：对企业标准征求意见阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对征求意见阶段的意见进行汇总与统计分析。 4. 标准审查阶段意见管理：对企业标准审查阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对审查阶段的意见进行汇总与统计分析。 5. 标准发布阶段意见管理：对企业标准发布阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对发布阶段的意见进行汇总与统计分析。 6. 标准复审阶段意见管理：对企业标准复审阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对复审阶段的意见进行汇总与统计分析。 7. 标准废止阶段意见管理：对企业标准废止阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对废止阶段的意见进行汇总与统计分析。 | 新增 |

企业标准体系综合管理子系统需求如表11所示

表11团体标准综合管理与评价子系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 档案管理 | 1. 团体背景信息管理：对社会团体的背景信息进行知识管理，社会团体名称、成立时间、所属行业等。 2. 团体标准化历史管理：对社会团体的标准化历史进行知识管理，制定个性化的团体标准化档案，包括但不限于该社会团体参与制修订的企业标准及其他品种的标准文献。 | 新增 |
| 全生命周期管理 | 1. 标准立项流程管理：对团体标准立项流程所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理。 2. 标准起草阶段意见管理：对团体标准起草阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对起草阶段的意见进行汇总与统计分析。 3. 标准征求意见阶段的意见管理：对团体标准征求意见阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对征求意见阶段的意见进行汇总与统计分析。 4. 标准审查阶段意见管理：对团体标准审查阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对审查阶段的意见进行汇总与统计分析。 5. 标准发布阶段意见管理：对团体标准发布阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对发布阶段的意见进行汇总与统计分析。 6. 标准复审阶段意见管理：对团体标准复审阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对复审阶段的意见进行汇总与统计分析。 7. 标准废止阶段意见管理：对团体标准废止阶段所有环节中涉及的文档、数据等进行知识管理，支持对废止阶段的意见进行汇总与统计分析。 | 新增 |
| 综合绩效评价管理 | 1. 综合绩效评价实施：根据团体标准综合绩效评价的有关要求，对该社会团体参与的团体标准及相关评价数据进行综合绩效评价。 2. 综合绩效评价分析：根据团体标准综合绩效评价的有关要求，对团体标准综合绩效评价结果进行数据挖掘与分析，支持结果的可视化呈现与导出。 | 新增 |

受控标准动态追踪管理子系统需求如表12所示

表12 受控标准动态追踪管理子系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 受控标准引用标准状态追踪 | 1. 引用标准获取：自动识别并抽取标准文献中的引用标准。 2. 引用标准状态识别：自动识别并对用户显示引用标准的当前状态。 | 新增 |
| 受控标准引用标准追踪结果可视化 | 1. 引用标准状态追踪结果统计分析：实现对引用标准的状态追踪结果的常规统计分析，包括但不限于描述性统计、推断性统计。 2. 引用标准状态追踪结果可视化：实现对引用标准的状态追踪统计分析结果的可视化表示，支持直方图、饼图、柱状图、散点图等图表的动态呈现。 | 新增 |

标准知识解析与决策辅助子系统需求如表13所示

表13 标准知识解析与决策辅助子系统需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 智能解析 | 1. 标准数据挖掘：根据用户需求实现对用户给定范围内的标准文献及衍生信息的知识抽取与组织，形成特定范围内的标准知识。 2. 标准内容解析：根据用户需求，对用户给定范围内的标准知识进行自动解析，包括但不限于所属领域的标准化发展现状特点。 3. 标准发展趋势研判：基于用户给定范围的标准化领域进行发展趋势的研判，自动生成研判结果，支持研判结果的文档或图片格式导出。 | 新增 |
| 知识可视化 | 1. 标准知识解析结果可视化：实现对标准知识解析结果的可视化表示，支持直方图、饼图、柱状图、散点图等图表的动态呈现。 | 新增 |
| 标准决策辅助内容生成 | 1. 标准决策性建议自动生成：在标准智能解析与可视化基础上进一步根据用户提供的需求自动生成决策性建议，并在输出决策性建议之前进行自动合规审查，确保建议无重大事实性错误且符合法律和伦理道德。 2. 标准决策性建议优化：支持用户通过人机互动的方式对自动生成的决策性建议进行调整，形成优化后的决策性建议。 3. 标准决策辅助内容导出：支持以文档（包括但不限于word、PDF、TXT、XML、OFD等）和图片（包括但不限于jpg、jpeg、png等）格式导出决策辅助内容。 | 新增 |

MAP知识库数据预处理服务需求如表14所示

表14MAP知识库数据预处理服务需求表

| 功能点 | 功能描述 | 变化程度 |
| --- | --- | --- |
| 数据上传 | 1. 文件上传：支持多种格式的文件上传，包括但不限于常见的文本类（PDF、OFD、TXT、Markdown、Word等）、表格类（XLS、XLSX等）和图片类（jpg、jpeg、png等）数据格式。 | 新增 |
| 数据标注 | 1. 核心要素标注：根据业务的实际需求，实现标准核心要素的实体抽取与知识标注。 2. 关联关系标注：根据业务的实际需求，实现标准核心要素及衍生信息之间的关联关系建立与关系标注。 3. 分类映射标注：根据业务的实际需求，实现标引自定义标引与ICS、CCS等标准分类的映射关系建立。 | 新增 |
| 数据处理 | 1. 常见文件格式（PDF、Word、Excel、OFD、图片等）内容提取：针对非机器可读格式的文件，实现内容识别与提取，转化为机器可读的数据形式，包括但不限于PDF影印件的OCR操作。 2. 数据清洗与去重：根据业务的实际需求，完成数据清洗、去重、去噪等操作，包括但不限于过滤数据中的无关信息、对多个来源的数据进行去重、根据数据内容整合数据等。 3. 敏感信息处理：根据业务的实际需求，在确保数据质量的前提下完成数据脱敏。 | 新增 |
| 数据增强 | 1. 图像增强：在确保不失真的前提下，根据业务的实际需求，对文件中的图片型数据进行图像增强，提升标准文献等文件的插图质量。 2. 文本扩展：在满足内容准确性、真实性等要求的前提下，根据业务的实际需求，对标准文献等文件的文本数据进行扩展，包括但不限于标准核心要素的同义词、近义词、上位词、下位词扩展，以及自动生成缩写、转化语序等操作。 3．增强数据验证：实现对数据增强结果的验证，包括但不限于合法性验证、一致性验证等，确保数据增强结果的可靠性。 | 新增 |
| 数据回流 | 1. 通过官方渠道，捕获标准文献、衍生信息及标准标引的更新动态：根据业务的实际需求，自动捕获标准文献及衍生信息的更新情况，实现标准文献及衍生信息的自动更新，并能够根据用户反馈等来优化标准标引。 | 新增 |
| 对外接口 | 1．根据业务需求对接标准文献的用户业务系统或其他平台：根据业务的实际需求实现MAP平台建设内容与其他系统或平台的精准对接。 | 新增 |

考虑到上海质量发展和标准信息公共服务平台与其它信息系统存在数据交换和数据共享的业务需求，制定了如表15所示的系统接口方案和共享机制

表15上海质量发展和标准信息公共服务平台的系统接口方案和共享机制

| 数据名称 | 具体内容 | 对象 | 接口方案 | 共享机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政务大模型数智底座数据预处理 | 构建政务大模型数智底座数据预处理与上海质量发展和标准信息公共服务平台的标准化交互框架，遵循有关要求，统一接口规范 | 政务大模型数智底座 | 政务外网区域接口 | 实时交互 |

### 2.产品软件需求

根据XC替代改造的要求，上海质量发展和标准信息公共服务平台在XC改造前后的产品软件变化应如表16所示。

表16上海质量发展和标准信息公共服务平台基础软件的改造需求

| #### 类别 | #### 改造前型号 | #### 改造前数量（台） | #### 改造后型号 | #### 改造后数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据库 | Oracle 19 | #### 2 | #### 达梦 | #### 以应用测试和上线后实际性能情况为依据 |
| 操作系统 | Centos 7.4 | #### 24 | #### 麒麟 |  |
| 中间件 | BEA Weblogic 8.1.4 | #### 53 | #### 东方通 |  |

电子政务云资源需求

根据上海质量发展和标准信息公共服务平台的业务需求，结合XC改造项目的潜在风险和具体要求，列出表16所示计算资源需求。

表16上海质量发展和标准信息公共服务平台的计算资源设计

| 序号 | 网络区域 | 资源名称 | 资源 类型 | 数量 | 单台配置 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） | 操作系统 | 中间件 | 数据库 |  |
| 1 | 政务外网 | Web应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 4 | 8 | 600 | 麒麟v10 | 东方通 |  | 后台网站，提供数据手动加工 |
| 2 |  | 应用服务器 | 虚拟机 | 4 | 4 | 8 | 600 | 麒麟v10 | 东方通 |  | 2台用于后台接口，提供数据自动加工；2台用于大模型应用 |
| 3 |  | 文档服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 8 | 5272 | 麒麟v10 |  |  | 用于NFS文档存储 |
| 4 |  | 关系型数据库服务器 | 虚拟机 | 2 | 20 | 512 | 2000 | 麒麟v10 |  | 达梦 | 用于存储和管理结构化数据 |
| 5 |  | 扫描服务器 | 虚拟机 | 1 | 4 | 8 | 1000 | 麒麟v10 |  |  | 用于安全扫描，检测服务器上的漏洞，提高服务器安全性 |
| 6 | 互联网 | Web应用服务器 | 虚拟机 | 2 | 4 | 12 | 600 | 麒麟v10 | 东方通 |  | 前台网站，对外使用 |
| 7 |  | 应用服务器 | 虚拟机 | 6 | 4 | 8 | 600 | 麒麟v10 | 东方通 |  | 前台接口，对外接口 |
| 合计 |  |  |  | 18 | 104 | 1160 | 18672 | 16 | 8 | 2 |  |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

要求响应供应商须提供7*24小时的技术服务热线，技术服务热线的服务语种须为中文。响应供应商须负责解答用户在系统使用过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

对于电话无法解决的问题，响应供应商须到现场进行技术支持。响应供应商须到达现场的时间以市区2小时内、郊区4小时内计。

响应供应商须在12小时内对项目建设单位的故障问题提出解决方案并提供应急策略。要求普通故障必须在24小时内解决，重大故障须在48小时内解决。

在网络和设备扩容及软件升级时，响应供应商须派专业技术人员到现场指导以确保系统的顺利运行。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)   在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)  供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)  供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

根据项目的发展进程，将其划分为项目开发期、项目试运行期和项目验收后的免费运维期这3个阶段。

#### 项目开发期

应在合同签订日期起的6个月内完成上海质量发展和标准信息公共服务平台核心功能的XC替代改造，主要包括质量发展系统、标准文献信息服务系统、质量信息管理系统、综合管理系统、上海质量与标准化服务信息网、质量政务共享系统，以及完成新增的标准文献知识服务系统开发。

#### 项目试运行期

在完成XC改造的全部开发工作后，进入1个月的项目试运行期，在该阶段内基于试运行的实际情况不断完善和优化系统，无重大缺陷、无重大故障方可验收。

#### 项目验收后的免费运维期

在项目验收后进入免费运维期，需提供12个月的免费运维服务。

项目团队及驻场人员要求

1)响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，建设期间应针对本项目提供不少于7人的项目服务团队(包括项目经理、产品经理、研发、硬件及网络工程师等)，响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职能 | 人数 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施: | 4 | 不驻场 |
| 硬件及网络工程师 | 负责项目进行期间网络通讯和相关设备的硬件调试 | 1 | 驻场 |

2)响应供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队(其中项目经理1人，产品经理1人，研发不少于1人);响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职能 | 人数 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目运行维护 | 1 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 信息系统安全等级保护二级。

商业密码应用需求

改造后的系统应符合商用密码测评（二级）。

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)	软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

－ 可运行的程序、源代码、过程文档以及最终技术文档

企业资质要求

响应供应商应具有XC改造项目的应用系统建设经验、了解XC国产化产品的适配认证要求并且能熟练掌握XC改造的技术，开发平台的兼容性经过检验，具有国产操作系统兼容性认证，具有达梦数据库兼容性认证。

附录

# 附录：上海质量发展和标准信息公共服务平台的信息化现状概述

- 数据资源现状

数据资源现状见表A-1。

表A-1：数据资源现状

| 序号 | 系统名称 | 主要数据项 | 数据量 | 是否编目 | 是否共享 | 是否上链 | 是否提供社会化服务 | 是否形成公共数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 名牌信息 | 10万条(136M) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 质量分析 | 50万条(486M) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 综合评价 | 4万条(30M) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 中国国家标准题录信息 | 8万条（38M） | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 中国行业标准题录信息 | 18万条（86M） | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 上海市地方标准题录信息 | 0.24万条(2M) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 国外标准题录信息 | 170万条（819M） | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 中国国家标准电子全文信息 | 7.4万条（100G） | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 中国行业标准电子全文信息 | 15万条(202G) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 上海市地方标准电子全文信息 | 0.27万条(3.7G) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 国外标准全文信息 | 79万条(1067G) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 上海市企业标准自我声明公开信息 | 7万条(94G) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 上海质量发展和标准信息公共服务平台 | 上海市团体标准自我声明公开信息 | 0.2万条(2.7G) | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 应用系统现状

上海质量发展和标准信息公共服务平台整体框架图见图B-1，主要功能、核心场景，以及与机构职责的对应关系见表A-2。

拟建项目为现有系统“上海质量发展和标准信息公共服务平台”的XC替代版本，业务功能模块及业务逻辑与现有上海质量发展和标准信息公共服务平台基本相同，并拟新增标准文献知识服务系统。在基础软硬件层面实现XC替代，同时对应用软件进行适配改造。

图B-1：上海质量发展和标准信息公共服务平台整体框架图

表A-2：上海质量发展和标准信息公共服务平台各系统功能

| 序号 | 系统名称 | 所属大系统 | 主要功能 | 核心场景 | 对应职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域质量水平子系统 | 质量发展系统 | 质量查询与分析 | 区域质量水平测评 | 质量发展支撑 |
| 2 | 综合评价信息子系统 |  | 质量水平分析、质量风险预警 | 行业、产业发展水平测评 |  |
| 3 | 行业支撑信息子系统 |  | 质量信息、检测认证机构信息 | 质量信息、检测认证机构信息查询 |  |
| 4 | 质量标杆比对子系统 |  | 标杆产品指标比对、指标选择、历年指标分析、差距分析 | 关键技术指标比对 |  |
| 5 | 标准/文献查询子系统 | 标准文献信息服务系统 | 标准题录信息,国外标准摘要信息,标准全文信息,团体∕联盟标准信息,企业标准信息,标准研制信息,标准动态信息,标准技术信息,红线标准 | 标准/文献查询 | 标准信息支撑 |
| 6 | 信息智能分析子系统 |  | 技术对标 | 标准技术指标对标 |  |
| 7 | 标准文献结构化加工 | 质量信息管理系统 | 结构化处理 | 标准文献结构化加工 | 质量和标准数据处理支撑 |
| 8 | 标准题录信息管理子系统 |  | 题录采集,题录编目 | 标准题录信息管理 |  |
| 9 | 标准文献资源管理子系统 |  | 全文采集,数字加密 | 标准文献资源管理 |  |
| 10 | 项目管理 | 综合管理系统 | 项目管理、质量、成果 | 项目管理、质量、成果 | 内部综合管理 |
| 11 | 辅助管理 |  | 管理者驾驶舱模式、综合分析报表、服务工具集合 | 管理者驾驶舱模式、综合分析报表、服务工具集合 |  |
| 12 | 知识管理子系统 |  | 知识库、专家库管理 | 知识库、专家库管理 |  |
| 13 | 服务模式 | 上海质量与标准化服务信息网 | 向社会公众、企业提供的服务 | 向社会公众、企业提供的服务 | 服务社会 |
| 14 | 产品评论互动 |  | 产品分类入口、属性选择、评价 | 公众对各类质量问题的评价 |  |
| 15 | 政府支撑服务 | 质量政务共享系统 | 国内外质量和标准信息、综合分析服务 | 提供国内外质量和标准信息、综合分析服务 | 服务政府 |
| 16 | 数据接口 |  | 市场局部门、其他政府部门 | 与市场局部门、其他政府部门进行数据交换 |  |

- 基础设施现状

网络系统架构如图B-2所示：

图B-2：网络系统架构图

上海市质量和标准化研究院在3F机房网络系统建设中，所有网络及安全设备均采用国产品牌。启明星辰防火墙设备以HA模式部署，采用出口双链路（电信+科技）模式，实现500Mbps数据传输速率的互联网连接。核心交换机将局域网内设备划分为不同VLAN网段，有效控制广播活动，提升网络安全性。

上海市质量和标准化研究院在3F机房建有一套虚拟化系统，采购了HP服务器、HP 3PAR存储、虚拟化软件和Oracle数据库等设备，为未来信息化扩展提供了基础支撑。

SAN网络配置包括1台HP 3PAR磁盘阵列、1台HP SAN SWITCH、2台HP BL860c服务器和8台DELL服务器。其中，2台HP BL860c组成双机系统并连接HP 3PAR磁盘阵列，安装Oracle 19c数据库作为主数据库；DELL服务器连接HP 3PAR磁盘阵列，用于存储标准全文数据（密文）及备份数据。

虚拟化架构采用5台Dell PowerEdge R740作为主机，安装VMware虚拟化系统，构建核心应用区虚拟化平台；另配置3台Dell PowerEdge R740作为公共服务区虚拟化平台主机。2台HP BL860c小型机作为数据库实体机，安装Oracle RAC数据库。所有虚拟化主机及数据库共享一台HP 3PAR存储空间。

数据库系统部署在两台数据库服务器（小型机）上，采用C7000机箱及网络交换设备，运行HP-UX操作系统，数据库版本为19c。Oracle RAC集群实现多机共享数据库，确保应用高可用性，支持自动并行处理、负载均衡，并能在故障时实现容错和无断点恢复。

虚拟机集群内所有服务器共享存储资源，均接入公共网络。集群通过唯一别名对外提供逻辑单一的数据库服务，内部实现集群数据库的高可用性、节点间负载均衡和故障自动切换功能。

系统主要设备及软件见表A-3。

表A-3：系统主要设备及软件列表

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机、存储设备和系统软件 | 核心数据库服务器（小型机） | 2 | HP | HP BL860c |
| 2 |  | 核心应用区虚拟化平台服务器（PC服务器） | 5 | Dell | Dell PowerEdge R740 |
| 3 |  | 核心应用区SAN交换机 | 1 | H3C | H3C S6800-2C SAN交换机 |
| 4 |  | 核心存储设备 | 1 | HP | HP 3PAR 存储设备 |
| 5 |  | 数据库管理系统 | 1 | Oracle | 数据库管理系统:Oracle Database Enterprise Edition |
| 6 |  | 中间件软件 | 1 | WebLogic | 中间件软件:WebLogic Server Enterprise Edition |
| 7 |  | 核心应用区虚拟化系统软件 | 1 | Vmware | 核心应用区虚拟化系统软件:Vmware |
| 8 |  | 公共服务区虚拟化平台服务器（PC服务器） | 3 | Dell | Dell PowerEdge R740 |
| 9 |  | 公共服务区存储阵列（扩容） | 1 | HP | HP 3PAR 7200硬盘 |
| 10 |  | 服务器管理KVM一体机 | 1 | KS | KS-4032M |
| 11 |  | 全文检索软件 | 1 | TRS | 全文检索软件:TRS |
| 12 |  | 文本识别OCR | 1 | 文本识别OCR | 文本识别OCR（标准全文数字化） |
| 13 | 网络交换及安全设备 | 核心交换机 | 2 | H3C | H3C 7510E核心交换机 |
| 14 |  | 万兆核心防火墙 | 2 | 启明星 | 启明星辰天清汉马USG-FW-12600T |
| 15 |  | 互联网入侵检测系统 | 1 | 深信服 | 深信服AF-1000-F440 |
| 16 |  | WEB防护应用安全防护系统 | 1 | 深信服 | 深信服AF-1500-F440-WAF |
| 17 |  | 保密审查系统 | 1 | 天珣 | 天珣内网安全风险管理与审计系统 |
| 18 |  | 堡垒机 | 1 | 启明星 | 启明星辰OSM-3600-M |
| 19 |  | 防病毒网关 | 2 | 深信服 | 深信服AF-1000-F440-FD |
| 20 |  | 网页防篡改系统 | 1 | 深信服 | 深信服AF-1000-F440-DL |

- 安全建设现状

上海质量发展和标准信息公共服务平台目前为等保二级系统，XC改造后将迁移至上海市电子政务云平台，具体安全建设情况详见上海市电子政务云平台。