上海市政府网站集约化平台建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景&现状：上海市政府网站集约化平台作为市级单位门户网站信息发布及运营的核心支撑，在推动政务服务发展中发挥了重要作用，通过统一技术标准与管理流程整合政务资源、打破信息壁垒，实现政务服务从分散化向一体化转型，提升信息发布效率与运维水平，规范服务流程、优化在线办事与政民互动功能，为提升政府公信力、优化营商环境奠定基础。随着数字政府建设深化及公众需求升级，平台在数据管理、功能应用、系统安全以及服务智能化等方面的不足逐渐显露。2025年上海优化营商环境大会上，陈吉宁书记明确要把优化政策服务作为重要工作切实抓好，进一步提高整体性、清晰性、便利性。政策措施的出台要体现连续性、完整性，建立全市统一的发布平台和查询门户，分行业分领域开展政策梳理、整合和归并，依托人工智能大模型技术，便利企业高效查询政策、了解政策，精准匹配政策、使用政策。因此亟需对集约化平台进行全面升级优化，通过业务功能拓展、技术架构改造与安全体系强化，补足现有短板，提升平台智能化、安全化与服务水平，从而更好地支撑数字政府建设，满足新时代政务服务高质量发展需求。

建设期限：自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过验收（含60天的系统试运行期）

建设地点：上海市大数据中心

预算金额：1,767,500元

当年度预算金额：1,767,500元

采购金额（最高限价）：1,767,500元

组织形式：集中采购

采购人式：竞争性磋商

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：是

运维后所属大系统：门户网站

建设目标

通过市政府网站集约化平台的全面升级与改造，响应市领导指示、贯彻落实市委、市政府关于做好新时代政务公开工作的决策部署。基于市集约化平台构建全市统一的政策服务管理和查询服务门户，整合归集各类政策资源，为企业和公众提供一站式政策政策查询及政策检索服务，使政策受益对象能根据自身需求快速找到适用的政策，提升政策服务的精准性和普惠性。构筑智数中心实现政策数据的高效检索与灵活调用，满足不同单位在大模型智能化应用中对数据、接口及流程的定制化需求。依托网站内容质量中心有效保障网站内容质量合规。通过业务调度中心构建全流程、智能化的业务调度管理与服务体系，提升跨部门协同效率。以跨场景适配为目标，模块化整合迁移能力，覆盖多类数据与环境，多模块协同保障迁移高效、安全、可控。通过内容库、工作台及其他功能应用升级，优化政务工作流程与用户体验。推进XC技术改造、前端适配及数据迁移体系建设，实现平台技术架构全面升级。

项目建设内容

集约化平台业务功能拓展

1、统一政策服务管理

通过多源异构数据接口将各单位的政策文件汇聚至统一政策库，利用自然语言处理等技术，完成政策元数据提取、知识单元拆解与分类标引，实现政策内容的结构化管理。同时，动态配置政策主题、关联办理事项与用户标签，构建政策知识图谱，支持层级、部门、行业专属及多条件组合等多维度政策查询，满足用户精准检索需求。此外，通过意见反馈处理和政策评估分析，持续优化政策服务，提升政策管理的科学性与服务效能。

2、智数中心建设

智数中心负责集约化平台政务数据（含政策数据）的转化、存储与管理任务。依托向量检索与数据块管理技术，实现政策数据的高效检索与灵活调用，为统一政策查询门户提供精准的数据支撑。同时，智数中心可根据不同市级单位在大模型智能化应用中的数据、接口及流程需求，定制化输出适配数据，保障相关应用稳定运行。

3、网站内容质量中心

聚焦网站安全与内容规范，构建全面监测防护体系。综合运用自然语言处理、多线程扫描等技术，对网站内容进行不当内容、错链、不安全外链检测，及时发现违规内容与链接异常。检测到问题后，系统通过即时预警，向相关人员推送问题信息及处理建议，有效保障网站内容合规性与运行安全性。

4、业务调度中心

构建全流程、智能化的业务调度管理与服务体系。通过业务申请、工单处理、工单全流程管理、工作量与绩效管理、消息与通知管理、数据与报表管理、工单生成与推送管理等模块实现政务服务从被动响应到主动治理的转变，提升跨部门协同效率、优化政务服务质量。

5、通用迁移引擎

通过模块化架构整合标准化迁移能力，全面覆盖结构化与非结构化数据类型，兼容多类数据源与目标端环境。通过通用支撑模块提供可视化操作、灵活配置、实时监控及合规审计能力；结构化数据处理模块实现数据源适配、表结构转换、数据同步及校验修复；非结构化数据处理模块聚焦文件识别、批量传输、增量迁移及备份回滚。确保不同规模、不同类型的数据迁移过程高效推进、安全可靠且全程可控。

功能模块清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一政策服务管理-政策数据采集汇聚/政策元数据智能提取 | 构建多源异构数据接入体系，支持多方式采集政策文件，自动提取元数据并结构化，形成清晰政策层级结构。 |
| 2 | 统一政策服务管理-政策知识单元拆解 | 基于元数据拆解政策为知识单元，支持独立管理检索，可用于大模型重组输出，实现政策精细化管理。 |
| 3 | 统一政策服务管理-政策数据分类标引 | 统一政策数据标准，支持多维度自定义标签分类，可同步 / 异步更新分类标引，保障检索精准灵活。 |
| 4 | 统一政策服务管理-政策主题配置 | 为管理员提供可视化界面，可拖拽配置政策主题与层级，按内容关联性搭建高效检索体系。 |
| 5 | 统一政策服务管理-政策内容配置 | 支持政策内容关联主题、配置展示章节，内置解读模板，管理员可快速生成政策解读材料。 |
| 6 | 统一政策服务管理-政策摘要与标签配置 | 支持手动编辑政策摘要与标签，按主题、搜索习惯、热度动态调整标签优先级，提升检索效率。 |
| 7 | 统一政策服务管理-层级查询管理/部门查询管理 | 建立全层级政策索引与部门政策体系，支持层级与部门精准查询，按用户画像个性化排序结果。 |
| 8 | 统一政策服务管理-行业专属查询管理/多条件组合查询管理 | 维护行业专属政策标签，支持多条件组合与布尔逻辑检索，提供条件记忆与个性化查询模板。 |
| 9 | 统一政策服务管理-政策关联管理 | 绑定政策与办事事项，基于用户行为构建标签实现精准推送，可视化管理关联关系并审核验证。 |
| 10 | 统一政策服务管理-政策知识图谱管理 | 可视化搭建政策知识图谱，抽取实体并建立关联，支持版本回溯、筛选搜索与节点下钻查看。 |
| 11 | 统一政策服务管理-意见反馈管理 | 接收处理用户意见反馈，全程跟踪督办，提供回复模板，统计分析数据并生成可视化报表。 |
| 12 | 统一政策服务管理-政策评估分析 | 多维度收集政策数据与访问行为，生成报表评估传播效果，对比分析政策冲突与调整成效。 |
| 13 | 统一政策服务管理-语义智能检索 | 依托市级 MAP 大模型，支持自然语言检索，深度解析语义并补全同义词，转化为精准检索指令。 |
| 14 | 统一政策服务管理-多维度结果展示/检索历史管理 | 结构化展示检索结果并高亮关键词，记录近 1 个月检索历史，支持一键清除保护隐私。 |
| 15 | 智数中心建设-向量数据块管理 | 支持向量数据块可视化查看编辑、多维度筛选，可执行数据发布与撤销，保障数据准确时效。 |
| 16 | 智数中心建设-数据自定义分类组织 | 允许用户自定义数据分类并组合管理，快速查找筛选数据，提升数据管理效率与精准度。 |
| 17 | 智数中心建设-数据授权管理 | 支持自定义接口参数，按分类组合授权数据，部门账号可一对多配置接口，实现权限精细化管控。 |
| 18 | 智数中心建设-源数据转换规则定义 | 定义源数据转向量清洗规则，覆盖文本、表格、附件等，支持多规则融合，保障向量数据质量。 |
| 19 | 智数中心建设-多站点数据规则应用 | 按站点配置数据来源与执行规则，过滤脏数据与测试数据，提升智数中心多站点数据处理能力。 |
| 20 | 网站内容质量中心-检测规则配置/不当内容检测 | 支持自定义不当内容检测规则与语义阈值，提供模板库，定时扫描并标记问题位置与上下文。 |
| 21 | 网站内容质量中心-不当内容预警/检测数据统计 | 检测到不当内容自动生成预警并多渠道推送，统计分析数据生成报表，优化检测与审核规则。 |
| 22 | 网站内容质量中心-检测任务管理/错链检测 | 支持创建错链检测任务，自定义周期与范围，多线程扫描链接，标记错链类型并统计数据。 |
| 23 | 网站内容质量中心-链接修复建议/错链预警 | 为错链提供修复建议，检测到问题立即触发预警，多渠道推送详情，辅助工作人员快速处理。 |
| 24 | 网站内容质量中心-修复效果验证/错链数据看板 | 支持错链修复后验证，提供数据看板展示整体情况，分析趋势评估网站链接质量水平。 |
| 25 | 网站内容质量中心-外链白名单管理/不安全外链检测 | 支持外链白名单管理，批量导入导出编辑，自动检测不安全外链，识别安全隐患。 |
| 26 | 网站内容质量中心-外链风险评级/不安全外链预警 | 对外链风险分级，高风险紧急预警，中低风险按规则预警，多渠道推送预警详情便于处置。 |
| 27 | 网站内容质量中心-外链隔离与处置/外链检测报告 | 支持高风险外链一键隔离，记录操作日志，定期生成检测报告并导出，便于汇报存档。 |
| 28 | 网站内容质量中心-更新规则设置/栏目更新检测 | 支持栏目更新规则配置，提供默认模板，定时检测更新状态与空白栏目，保障内容及时更新。 |
| 29 | 网站内容质量中心-栏目更新预警/栏目更新统计 | 栏目更新异常自动预警，多渠道推送信息，统计更新率排行，督促提升栏目更新质量。 |
| 30 | 业务调度中心-业务申请 | 支持多场景业务申请，提供定制表单，可视化跟踪流程，查询工单历史并统计分析数据。 |
| 31 | 业务调度中心-工单处理 | 工单处理人员实时反馈结果、添加记录，可配置多渠道提醒，同步调用知识库提升效率。 |
| 32 | 业务调度中心-工单全流程管理 | 自动登记分类工单，智能审核分派，实时跟踪进度，可视化监控预警，保障工单高效流转。 |
| 33 | 业务调度中心-工作量与绩效管理 | 记录工单处理全流程，多维度统计工作量，结合处理质量与满意度评估绩效，激发工作积极性。 |
| 34 | 业务调度中心-消息与通知管理 | 支持自定义多条件提醒规则，多渠道发送通知，提供模板库与变量替换，保障信息精准送达。 |
| 35 | 业务调度中心-数据与报表管理 | 提供预设与自定义报表模板，可视化展示数据，支持多方式共享与协作，保障数据安全。 |
| 36 | 业务调度中心-工单生成与推送管理 | 按规则自动生成工单，模板化推送内容，跟踪接收与处理状态，优化推送策略与工单内容。 |
| 37 | 通用迁移引擎-可视化控制台 | 提供可视化控制台，展示迁移任务进度与资源占用，管控操作并留存完整日志轨迹。 |
| 38 | 通用迁移引擎-迁移配置 | 隔离多环境配置参数，提供标准化迁移模板与快照功能，支持可视化调整参数快速复用。 |
| 39 | 通用迁移引擎-监控告警 | 支持自定义迁移监控指标与阈值，指标异常自动触发告警，多渠道推送提醒保障任务稳定。 |
| 40 | 通用迁移引擎-合规审计 | 自动记录操作生成审计日志，智能识别脱敏敏感数据，按要求生成合规报告保障安全。 |
| 41 | 通用迁移引擎-数据源适配/表结构转换 | 兼容多种数据库，自动适配连接，可视化对比表结构差异，生成映射规则支持调试重构。 |
| 42 | 通用迁移引擎-数据同步/校验修复 | 支持全量与增量数据同步，自动校验数据差异并提供修复建议，生成凭证保障数据一致。 |
| 43 | 通用迁移引擎-文件识别 | 识别多类型非结构化文件，提取元数据建立索引，支持自定义分类规则分层存储。 |
| 44 | 通用迁移引擎-批量传输 | 集成多传输协议，自动选最优方式，支持任务分片、并行处理与断点续传，提升传输效率。 |
| 45 | 通用迁移引擎-增量迁移 | 实时监控文件变动，支持定时与触发式增量同步，计算哈希值确保迁移文件完全一致。 |
| 46 | 通用迁移引擎-备份回滚 | 自动备份源数据生成快照，支持一键回滚恢复，清理异常文件，保障迁移数据安全可追溯。 |

集约化平台业务功能优化

1、内容库升级优化

“同源”能力升级，实现内容库、报送库等多模块间的数据关联规则自定义，支持数据源灵活定义与分发路径规划，确保数据同源、精准流转。同时，搭建智能体接入管理体系，提供统一接入通道，强化授权审核与数据对接，实现智能问答、内容创作等智能体快速集成，提升平台智能化服务能力，满足政务数据管理与业务创新需求。通过编辑器升级优化和审核流程优化提高工作效率。

2、区级子网站报送管理

通过构建子单位报送库、子单位采用库以及子单位关系配置库，解决原有系统不支持区级子网站向市级单位报送问题，以满足多样化报送需求，提升数据流转覆盖面及政务协同能力。

3、工作台升级

围绕政务工作效率与安全优化，通过工作事项提醒功能，支持多类型事项自定义配置与灵活处理，避免工作疏漏；依托内容安全管理，实现安全等级分级警示与多维问题统计，提升内容风险响应速度；整合网站运行数据管理，新增集成式发布、政策拆解等关键数据对接展示，支持多维度查询统计，帮助用户实时掌握网站运营态势，为决策提供数据支撑。

4、应用功能重构

视频新闻功能等应用功能于早期需求实现中使用.net研发、同时需要进行功能优化完善，进一步提升功能的实用性与用户体验，确保功能在XC生态环境下能够持续稳定运行，在本项目中予以重构。

功能模块清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内容库升级优化-同源管理配置 | 支持自定义内容库模块关联规则，管理数据源与分发路径，形成清晰自动化数据链路。 |
| 2 | 内容库升级优化-智能体接入管理 | 为多类型智能体提供统一接入通道，精细化授权管理，标准化交互保障平台数据安全。 |
| 3 | 内容库升级优化-编辑器升级优化/审核流程优化 | 升级编辑器支持批量处理媒体资源，优化审核流程，提供自定义模板提升工作效率。 |
| 4 | 区级子网站报送管理-数据报送管理/报送数据查询 | 为区级子网站提供独立报送入口，校验多格式数据，支持多条件查询报送详情与进度。 |
| 5 | 区级子网站报送管理-报送数据统计/标签个性化配置 | 自动统计报送数据生成可视化报表，支持子网站自定义标签体系，实现数据精细化分类。 |
| 6 | 区级子网站报送管理-子单位采用库 | 支持市级审核区级报送数据，记录采用退回信息，统计采用率等指标评估报送质量。 |
| 7 | 区级子网站报送管理-子单位关系配置库 | 可视化配置市区报送关系，精细化管控菜单与数据权限，规范数据流向保障安全。 |
| 8 | 工作台升级优化-工作事项提醒/内容安全管理 | 支持工作事项自定义提醒与分级安全警示，多维度统计安全数据，发现风险趋势。 |
| 9 | 工作台升级优化-网站运行数据管理 | 归集网站运行核心数据并可视化展示，支持多维度筛选统计，全面掌握运营态势。 |
| 10 | 应用功能重构-视频新闻自动采集/视频新闻协同审核 | 对接东方卫视采编系统，自动采集视频新闻与文本，分类存储并触发更新提醒。 |
| 11 | 应用功能重构-发布策略配置/终端适配展示/已发布内容动态管理 | 提供视频新闻多级协同审核，支持逐帧播放与文本编辑，多人操作实时同步。 |

集约化平台技术升级

改造集约化平台以适配XC生态。通过兼容XC生态环境（操作系统、数据库及中间件等），构建自主可控的运行体系，实现信息资源整合、内容管理、业务服务、运维监管及数据治理的国产化支撑，保障平台在XC环境下的稳定性、安全性和合规性。

功能模块清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集约化平台XC技术改造-集约化资源中心适配改造 | 为确保集约化资源中心能够在市政务云XC环境中稳定运行，需开展适配改造工作，使其全面兼容国产操作系统、数据库及中间件，从而满足XC环境下的运行要求，保障系统安全性与自主可控性。 |
| 2 | 集约化平台XC技术改造-集约化管理中心适配改造 | 为确保集约化管理中心能够在市政务云XC环境中稳定运行，需开展适配改造工作，使其全面兼容国产操作系统、数据库及中间件，从而满足XC环境下的运行要求，保障系统安全性与自主可控性。 |
| 3 | 集约化平台XC技术改造-集约化业务中心适配改造 | 为确保集约化业务中心能够在市政务云XC环境中稳定运行，需开展适配改造工作，使其全面兼容国产操作系统、数据库及中间件，从而满足XC环境下的运行要求，保障系统安全性与自主可控性。 |
| 4 | 集约化平台XC技术改造-集约化运维中心适配改造 | 为确保集约化运维中心能够在市政务云XC环境中稳定运行，需开展适配改造工作，使其全面兼容国产操作系统、数据库及中间件，从而满足XC环境下的运行要求，保障系统安全性与自主可控性。 |
| 5 | 集约化平台XC技术改造-集约化数据中心适配改造 | 为确保集约化数据中心能够在市政务云XC环境中稳定运行，需开展适配改造工作，使其全面兼容国产操作系统、数据库及中间件，从而满足XC环境下的运行要求，保障系统安全性与自主可控性。 |

密码应用改造

基于《信息系统密码应用基本要求》（GM/T0054-2018）要求，依托上海市电子政务云提供的密码服务（安全认证网关、签名验签、数据库加密等）开发适配密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的密码体系保障，满足国家和我市的密码测评要求。

功能模块清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密码应用改造-传输安全改造 | 借助安全认证网关等设备，搭建起终端到服务端的安全加密传输通道。在数据传输过程中，采用SSL/TLS等加密协议，对传输的数据进行加密处理，将原始数据转换为密文在网络中传输。 |
| 2 | 密码应用改造-签名验签改造/数据加密改造 | 调用市政务云签名验签服务接口，构建数据防护机制。针对登录用户身份鉴别数据、业务日志、重要业务数据等关键信息，在数据存储前进行数字签名处理，生成唯一的签名值并与数据绑定。依托市政务云数据库加密服务接口，对登录用户身份鉴别数据、重要业务数据等结构化数据实施机密性保护。通过采用加密算法，在数据存入数据库前对其进行加密处理，将明文转换为密文存储。 |

采用市级政务大模型底座MAP平台开展大模型建设

包括知识库数据预处理服务和接口开发。

功能模块清单如下：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 知识库数据预处理服务 | 对政策文件数据进行数据清洗、数据转换、数据向量化及训练集/验证集/测试集划分等大模型数据集预处理。 |
| 2 | 接口开发-政策数据采集接口 | 为平台工作人员构建政策知识库提供支撑。通过调用接口，将统一政策管理平台政策库中的数据同步至市级MAP中台数据管理中枢，支持全量/增量同步与质量校验，经数据管理中枢处理后形成政策知识库，为资料检索应用提供数据支撑。 |
| 3 | 接口开发-政策检索服务接口 | 为平台工作人员完成政策管理工作提供智能化辅助支撑。通过调用接口，智能体可获取工作人员政策检索条件，以及经过市级MAP大模型提供的检索结果，为工作人员开展政策管理工作提供有益参考，提高工作效率和质量。 |

低代码建设要求

供应商应针对建设内容中“业务调度中心”模块使用自有低代码平台或第三方低代码平台（以下统称“该平台”）进行构建，快速响应业务流程变化和定制化需求。

该平台能够支持以可视化的方式基于数据模型创建功能模块和业务流程，支持通过“拖、拉、拽”或配置化等方式，快速构建和修改表单、流程及核心业务功能。

在业务需求发生变化时，大部分功能调整能通过平台配置方式完成，避免或减少底层代码的修改。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为： 市政府网站集约化平台 。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应配合采购人开展系统安全事件（含业务故障）级别划分，制定应急预案，并落实应急预案中规定的应急响应要求。

8)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(9)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的60天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月内完成，分为3个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目规划设计。

第二阶段为3个月，完成项目开发测试。

第三阶段为2个月，完成项目试运行和项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于15人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目进度和质量控制 | 1人 | 具有本科及以上学历，高级项目管理师（高级）证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 产品经理 | 项目需求评估与设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 数据工程师 | 数据治理 | 2人 |  | 不驻场 |
| 开发工程师 | 系统功能开发 | 7人 |  | 不驻场 |
| 测试工程师 | 系统测试 | 2人 |  | 不驻场 |
| 实施工程师 | 部署实施 | 2人 |  | 不驻场 |

2）响应供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有本科及以上学历，高级项目管理师（高级）证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 不驻场 |

等级保护要求

满足等级保护三级技术要求。

商用密码应用需求

根据系统部署方式和需实现的业务功能，在充分复用现有的密码资源的基础上，调整密码服务接口对接的业务，以符合密码测试测评要求。

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

①按成交金额签订合同，合同签订生效且采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的 70 %；

②本项目通过最终验收且采购人收到约定的项目工作成果及发票后10个工作日内，支付合同金额的 30 %。