数据基础运营服务

采购需求

二〇二六年六月

### 一、项目概况

（一）项目背景

为促进临港新片区数字经济产业高质量发展，落实《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》等文件要求，助力临港新片区数字化转型发展，大数据中心负责统筹推进临港新片区公共数据登记、归集、编目、治理、共享、质量、分类分级以及数据安全保障工作，实现新片区数据资源的集中存储、统一管理、高效共享。

（二）项目目标

为促进临港新片区数字经济产业高质量发展，落实《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》等文件要求，助力临港新片区数字化转型发展，大数据中心负责统筹推进临港新片区公共数据登记、归集、编目、治理、共享、质量、分类分级以及数据安全保障工作，实现新片区数据资源的集中存储、统一管理、高效共享。

（三）招标范围

中标方需根据工作任务及时间节点要求，在临港新片区开展公共数据运营工作。具体包括以下范围：1）市级公共数据资源对接、2）公共数据登记归集、3）公共数据资源目录编制核对、4）公共数据共享服务、5）数据质量服务、6）数据分类分级、7）数据加密存储服务、8）数据运维服务、9）数据运营统计分析服务。总体遵循“集约高效、规范有序、安全可控”的原则，实现临港新片区公共数据资源的集中存储、统一管理、高效共享。

（四）服务期限和地点

服务期限：自本合同签订之日起至 2027年6月30日

服务地点：上海市浦东新区申港大道200号

### 二、技术要求

（一）总体原则

自主可控：本服务中如涉及用于数据开发利用与赋能服务的相关软件工具，供应商需提供其自主研发产权的软件著作权证明。

多环境适配：所提供的方案能够对临港新片区已经在使用中的多种操作系统平台应用的数据实现项目目标，包括国产化操作系统。在项目中所使用的软件或工具，需要支持在国产化操作系统上运行，并提供相关的认证证书。

安全性：由于本项目涉及政府各类重要信息系统及数据，必须采用可靠的数据加密等相关技术手段保证数据安全，以适应当前政府对于网络安全及护网行动的要求。

实用性：基于已建成的信息系统的技术和功能，进行相关需求的开发定制。

先进性：本项目需要通过创新思维提供快速高效的交付能力，包括高效的实施方法和管理思路、先进的工具以及低代码、敏捷开发的思想，实现项目快速敏捷的交付，并在以后运维阶段体现灵活快速的响应需求变更的能力。

- 技术服务要求

- 2.1 服务总体内容

2.1.1 市级公共数据资源对接

按照市、区数据共享交换平台体系，各级共享平台横向连通所辖区域政务部门的资源信息，纵向多级平台对接，形成横向联动、纵向贯通的数据共享交换体系。市区两级联动满足跨部门、跨层级、跨地域之间资源信息共享交换的需求。依据市级资源相关对接方案，对接服务需保障各类数据的完整、准确、实时、有效。针对市级数据资源目录进行分析探查、对接汇聚，形成数据目录分析报告。同时需要结合市级平台数据资源下发方式，设计库表下发等数据对接方案，以及后续数据对接、监控、数据异议核实与跟踪，并按需向市级平台归集数据资源。

根据数据基础运营服务重点工作要求，市级公共数据资源对接包括但不限于：市级平台公共数据资源探查、数据申请、数据对接传输等；按需向市级平台进行数据对接传输任务监控、数据质量任务监控等；按需完成市级数据异议核实及反馈跟踪。

2.1.2 公共数据登记归集

按照应归尽归的原则，对归集的数据，按照应用需求实行集中统一管理。遵循合法、必要、适度原则，按照采集规范要求，在公共数据资源目录的范围内采集公共数据，并确保数据采集的准确性、完整性、时效性。按照一数一源、一源多用的要求，实现临港新片区公共数据的一次采集、共享使用。针对临港新片区公共数据资源，实现统一归集，统一管理，形成临港新片区大数据资源池。并对归集的数据资源进行归集监控，及时发现归集任务异常、及时处置。

根据数据基础运营服务重点工作要求，公共数据登记归集包括但不限于：对数字化系统数据资源开展全量探查，完成元数据登记与内容分析；对数字化转型项目与数据服务项目产生并归集的数据资源进行登记与审查；完成数据归集工作，包括数据接入、归集任务配置、非结构化数据归集；按需开展归集任务运行数量，运行时长、任务状态等任务监控。

2.1.3 公共数据资源目录编制核对

通过离线或实时处理实现从各个部门归集公共数据，并将归集的数据经过一系列清洗、转换、加载、治理步骤形成公共数据资源，基于公共数据资源进行目录创建、核对检查、发布、样例数据配置、数据标注服务，建立动态更新的公共数据资源目录。

根据数据基础运营服务重点工作要求，公共数据资源目录编制核对包括但不限于：数据资源目录属性创建核对；目录摘要编制；数据资源目录发布；样例数据配置；数据标注服务等。

2.1.4 公共数据共享服务

临港新片区大数据中心需要将已归集的数据进行资源编目，形成动态更新的资源目录，面向新片区内不同行业领域提供多种方式数据共享服务，做好数据共享过程中的传输监控、融合加工工作，支撑业务协同、辅助决策、数据可视化等不同政务数据应用场景。

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据共享服务包括但不限于：接口服务发布配置、测试及变更；库表下发配置及变更；文件下发配置及变更；数据共享状态监控；按需开展数据共享过程中的数据融合加工处理；按需开展闲置共享接口下架；响应业务处室需求，完成法人、自然人、人才、视频等领域数据查询统计分析等。

2.1.5 数据质量服务

为保障临港新片区大数据中心及各单位所应用数据的正确性、合理性、一致性与可靠性，提升数据应用价值并为源头数据修复提供依据，需开展系统性的数据质量服务工作。本服务核心在于建立并维护统一的数据质量规则，并基于此规则对登记归集的数据进行全生命周期的质量监控、异议核实与处理、整改跟踪、结果验证与质量报告编制，形成“规范制定-质量监控-问题整改-规范优化”的闭环管理机制。

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据质量服务包括但不限于：数据质量及时性、有效性、完整性等标准，进行规则设计与管理；数据质量任务监控；数据质量问题整改进度跟踪与结果验证；数据质量报告编制与分析；数据质量可视化报表建设与更新等。

2.1.6 数据分类分级

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据分类分级管理包括但不限于：数据分类（按系统、属性等），对新增编目的数据资源目录，根据系统、属性分类等进行分类标签化；对视频数据资源按类别、区域、场景等进行分类标签化；数据分级，对新增编目的数据资源目录，进行核心、重要、一般（1级、2级、3级、4级）等进行分级标签化。

2.1.7 数据加密存储服务

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据加密存储服务包括但不限于：按需对重要数据、个人信息等数据进行加密存储，避免敏感数据明文显示，造成敏感数据泄露等安全隐患。

2.1.8 数据运维服务

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据运维服务包括但不限于：法人、自然人、人才、视频等专题数据库（集）更新、治理与运维工作；数据运营任务巡检及平台监控可视化分析等；开展数据归集、治理、共享、质量等任务上线评审；开展数据断更、共享异常、任务失败等数据服务异常处置；建立数据运营故障知识库，涵盖问题库、解决方案、使用场景；按需开展数据封存、销毁等数据退役实施工作并形成实施报告，做好全流程记录与验证。

2.1.9 数据运营统计分析服务

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据运营统计分析服务需围绕日常数据运营及特殊时段保障开展全维度统计分析，包括但不限于：定期对数据运营与数据赋能报告进行编制、评估和分析；对视频数据进行统计分析，形成视频运营运维专题报告；针对法定节假日开展数据运行监控、应急处置及专项统计分析，形成节假日数据运维专题报告，全面支撑数据运营工作优化与决策。

2.2 服务项具体要求

2.2.1市级公共数据资源对接

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，市级公共数据资源对接包括但不限于：

1）市级平台公共数据资源探查、数据申请、数据对接传输等；

2）按需向市级平台进行数据对接传输任务监控、数据质量任务监控等；

3）按需完成市级数据异议核实及反馈跟踪。

- 完成规模

预估完成30项市级公共数据资源对接的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 承接市级平台数据资源库表下发 | 库表下发记录 | 符合业务需求和性能要求 |
| 承接市级平台数据资源API接口下发 | API接口记录 | 符合业务需求和性能要求 |
| 数据按需向市级平台归集 | 数据归集记录 | 记录包括但不限于：库表位置、运行状态、实际数量等 |
| 市级数据对接监控 | 市级数据对接监控与处置记录 | 记录包括但不限于：作业名称、处置过程记录等 |
| 市级数据异议核实与跟踪 | 市级数据异议核实反馈记录 | 报告包括但不限于：发起时间、异议内容、反馈结果等 |

2.2.2公共数据登记归集

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，公共数据登记归集包括但不限于：

- 依据应归尽归原则，对数字化系统数据资源开展全量探查，完成元数据登记与内容分析；

- 对数字化转型项目与数据服务项目产生并归集的数据资源进行登记与审查；

3）完成数据归集工作，包括数据接入、归集任务配置、非结构化数据归集；

4）按需开展归集任务运行数量，运行时长、任务状态等任务监控。

- 完成规模

预估完成20个数字化系统数据资源全量探查，按季度输出4份元数据登记及内容分析报告，完成200项公共数据归集的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 数字化系统数据资源登记与分析 | 元数据登记及内容分析报告 | 记录包括不限于：系统、库表、字段、数据量、未归集原因等 |
| 数据资源登记审查 | 数据资源登记审查记录 | 记录包括但不限于：材料提交时间、审核反馈时间、存在问题、整改建议等 |
| 数据归集 | 数据归集记录 | 记录包括但不限于：库表位置，库表数量等 |
| 数据归集监控 | 数据归集监控记录 | 记录包括但不限于：运行数量，运行时长、任务状态等 |

2.2.3公共数据资源目录编制核对

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，公共数据资源目录编制核对包括但不限于：

1）数据资源目录属性创建核对；

2）目录摘要编制；

3）样例数据配置；

4）数据标注服务；

5）数据资源目录发布。

- 完成规模

预估完成200项公共数据资源目录编制核对的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据资源目录编制核对检查 | 数据资源目录检查记录 | 记录包括但不限于：项目名称、目录名称、数据主管部门、共享类型等 |
| 目录摘要编制 | 目录摘要记录 | 记录包括但不限于：目录名称、摘要内容（核心字段、更新频率、敏感信息等） |
| 样例数据配置 | 样例数据配置记录 | 样例包括但不限于：字段名称、字段包含内容 |
| 数据标注服务 | 数据标注服务记录 | 记录包括但不限于：标签名称、字段名称、表名等 |
| 数据资源目录发布 | 数据资源目录发布记录 | 记录包括但不限于：资源描述、主管部门、发布时间等 |

2.2.4公共数据共享服务

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据共享服务包括但不限于：

1）接口服务发布、配置、测试及变更；

2）库表下发配置及变更；

3）文件下发配置及变更；

4）数据共享状态监控；

5）按需开展数据共享过程中的数据融合加工处理；

6）按需开展闲置共享接口下架；

7）响应业务处室需求，完成法人、自然人、人才、视频等领域数据查询统计分析。

- 完成规模

预估完成100项公共数据共享服务的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 接口下发 | 接口下发记录 | 记录包括但不限于：数据来源、资源名称、需求处室、测试记录等 |
| 库表下发 | 库表下发记录 | 记录包括但不限于：数据来源、资源名称、需求处室等 |
| 文件下发 | 文件下发记录 | 记录包括但不限于：数据来源、资源名称、需求处室等 |
| 数据共享监控 | 数据共享监控记录 | 记录包含但不限于：传输结果、共享时间、共享状态等 |
| 数据共享融合加工 | 数据共享融合加工记录 | 记录包括但不限于：数据处理前后数据信息、数据清洗转换、数据共享融合加工逻辑文档等 |
| 闲置共享接口下架 | 闲置接口记录 | 记录包括但不限于接口资源名称、月调用量、资源申请方等 |
| 数据查询统计分析 | 数据查询统计分析记录 | 记录包括但不限于：数据处理前后数据信息、数据清洗转换、数据查询统计逻辑文档等 |

2.2.5数据质量服务

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据质量服务包括但不限于：

- 1）数据质量及时性、有效性、完整性等标准，进行规则设计与管理；

- 2）数据质量任务监控；

- 3）数据质量问题整改进度跟踪与结果验证；

- 4）数据质量报告编制与分析；

- 5）数据质量可视化分析报表建设与更新。

- 完成规模

预估完成100项数据质量服务、12份月度数据质量报告、数据质量可视化分析报表的常态化迭代更新的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量规则设计 | 质量规则设计记录 | 符合数据质量六性标准 |
| 数据质量监控 | 数据质量监控记录 | 记录包括但不限于：数据质量检核时间、检核数量、检核结果等 |
| 数据质量问题整改复核 | 数据质量问题整改复核记录 | 记录包括但不限于：数据质量问题清单、问题数量、数据所属单位、整改复核等 |
| 数据质量分析总结 | 数据质量分析总结报告 | 报告包括但不限于：质量规则设计清单、异议核实与处理记录、数据质量问题整改记录等 |
| 数据质量可视化分析报表建设与更新 | 数据质量可视化分析报表 | 报表包括但不限于数据资源清单、数据质量核心指标等 |

2.2.6数据分类分级

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据分类分级管理包括但不限于：

- 1）数据分类（按系统、属性等），对新增编目的数据资源目录，根据系统、属性分类等进行分类标签化；对视频数据资源按类别、区域、场景等进行分类标签化。

- 2）数据分级，对新增编目的数据资源目录，进行核心、重要、一般（1级、2级、3级、4级）等进行分级标签化。

- 完成规模

预估完成200项数据分类分级的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 分类记录 | 数据分类应用记录 | 记录包括但不限于：数据资源主题分类、视频资源类别分类等 |
| 分级记录 | 数据分级应用记录 | 记录包括但不限于：数据资源名称、数据安全等级等 |

2.2.7数据加密存储服务

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据加密存储服务包括但不限于：

按需对重要数据、个人信息等数据进行加密存储，避免敏感数据明文显示，造成敏感数据泄露等安全隐患。

- 完成规模

预估完成30项数据加密存储服务的工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据加密存储任务执行 | 数据加密存储任务执行记录 | 记录包括数据加密存储策略、数据加密存储执行记录数等信息 |

2.2.8数据运维服务

- 服务要求

根据数据基础运营服务重点工作要求，数据运维服务包括但不限于：

1）法人、自然人、人才、视频等专题数据库（集）更新、治理与运维工作；

- 2）数据运营任务巡检及平台监控可视化分析等；

- 3）数据运营任务上线评审，包括但不限于数据归集、治理、共享、质量等；

- 4）数据服务异常处置，包括但不限于数据断更、共享异常、任务失败等；

- 5）数据运营故障分析知识库建设；

- 6）按需开展数据封存或数据销毁等工作。

- 完成规模

预估完成日常数据运营任务运维巡检工作，输出12份月度数据运维总结报告。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 专题库更新与运维 | 专题库更新与运维报告 | 报告包括但不限于：数据更新内容，治理逻辑代码优化文档、运维巡检记录等 |
| 数据运营任务巡检 | 任务巡检报告 | 报告包括但不限于：任务执行情况、异常问题清单、处置结果、巡检时间、巡检范围等 |
| 平台监控可视化分析 | 平台监控可视化分析报表 | 报表包括但不限于：监控指标名称、告警记录等 |
| 数据运营任务上线评审 | 任务上线评审报告 | 报告包括但不限于：申请人、任务类型、任务名称、任务路径等 |
| 数据服务异常处置 | 数据服务异常处置报告 | 报告包括但不限于：异常类型、发生时间、影响范围、处置过程、处置结果等 |
| 数据运营故障分析知识库建设 | 数据运营故障处置知识库 | 记录包括但不限于：知识分类、问题现象、处置步骤、解决方案、适用场景等 |
| 数据封存或数据销毁实施 | 数据封存或数据销毁实施报告 | 记录包括但不限于：数据封存或数据销毁信息、处理步骤、系统操作记录、验证结果等 |

2.2.9数据运营统计分析服务

- 服务要求

- 根据数据基础运营服务重点工作要求，数据运营统计分析服务包括但不限于：

- 1）完成数据运营报告、数据赋能报告等编制、评估、统计和分析；

- 2）对视频数据进行季度统计分析，形成视频运营运维专题报告；

- 3）针对重大节假日等特殊时段，完成数据运维保障，形成节假日专题报告；

- 完成规模

按月度完成数据运营报告，按季度完成数据赋能报告和视频运营运维报告，按节假日完成节假日数据保障日报的编制工作。

- 输出物及标准

| 工作内容 | 输出物 | 输出物标准 |
| --- | --- | --- |
| 数据运营分析 | 数据运营综合分析月报 | 报告包括但不限于：公共数据资源现状、公共数据登记归集与治理情况、公共数据共享开放与应用情况等 |
| 数据赋能分析 | 数据赋能分析季报 | 报告包括但不限于：重点工作情况、案例分析、主要数据产品、政府动态汇总等 |
| 视频运营分析 | 视频运营运维专题报告 | 报告包括但不限于：视频数据接入、赋能、运维等 |
| 节假日运营分析 | 节假日专题报告 | 日报包括但不限于数据运营概况、数据统计、问题发现、处置结果等 |

### 三、数据基础运营服务管理要求

3.1 管理要求

（1）中标方应根据不同的数据基础运营服务工作的范围和要求，提出相应服务方案，包括但不仅限于处理流程、响应时间、管理体制、维护人员和工具配备等。中标方需按照方案中的事项安排相关团队制定详细的作业计划并执行。

（2）网络数据安全要求：​​

禁止中标方在未经明确授权的情况下，使用自动化扫描工具（包括大规模扫描）或渗透测试工具。

禁止中标方进行任何可能危害系统/业务/服务稳定运行的操作，包括但不限于上传恶意软件（如木马）、执行高危指令、删除或篡改数据及数据服务、非法泄露数据等高风险行为。

中标方所有数据处理行为必须严格遵守最小权限原则，明确权限边界，仅执行授权范围内的操作。严禁任何形式的账号混用或共享使用。

（3）数据用途限制要求：​​

中标方在履行本合同服务过程中所获取、处理或产生的所有数据（包括但不限于原始数据、处理结果、分析报告等）仅限用于履行本服务合同约定的目的。未经采购方书面明确许可，禁止任何形式的数据挪作他用（包括但不限于用于自身产品研发、商业分析、对外提供或交易等行为）。​​

（4）数据安全责任主体要求：​​

中标方是其在服务过程中所接触、处理、存储或传输的数据安全的直接责任主体，有义务采取所有必要的技术手段和管理措施确保数据的保密性、完整性和可用性，有效防范数据泄露、丢失、篡改、滥用等安全风险。中标方须建立完善的数据安全管理制度并严格执行，对所有参与本服务的人员行为负责。​​

（5）安全审核与审批要求：​​

任何涉及数据处理的新任务上线、功能变更或流程调整，均须事先提交采购方进行安全评估。未经采购方安全审核与书面批准，严禁执行相关操作。中标方须确保其提交的方案及操作流程完全符合我方数据安全政策及相关法律法规要求。​

（6）中标方处理数据基础运营过程中发生的由数据及时性、一致性、准确性等引起的问题，确保业务/服务能够及时、准确地进行数据共享和数据应用相关的业务协同。

（7）中标方应提供详细的故障响应方案，该方案需经采购方评审通过。故障处理方案需针对不同故障等级分别制定，故障等级划分包括但不限于：

（a）紧急故障：核心业务/服务瘫痪，无法提供服务。在紧急故障发生时，中标方应在15分钟内响应，1小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行或完成信息安全事故的影响。因不可抗力致使中标方未按时到达现场除外。因信息安全事故所产生的社会、经济影响，按照中标方相关安全管理办法处置。

（b）严重故障：核心业务/服务仍能提供服务，但是性能受到严重影响。在严重故障发生时，中标方应在30分钟内响应，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使中标方未按时到达现场除外。

（c）一般故障：核心业务/服务不受影响。在一般故障发生时，中标方应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

（8）中标方应提供7*24小时的故障接受渠道，方式包括但不限于热线电话、传真、电子邮件方式。对于上述方式，中标方都应该在规定的服务和响应时间内提供相应的技术支持服务。

（9）中标方应提供事件故障库，记录和整理采购方的各类技术故障分析、技术咨询问题和答复、网络分析报告等等。

（10）中标方根据数据基础运营工作的重要性进行针对性演练，制订应急预案。当发生重大应急事件时，采购方需在中标方的牵头下实施应急响应操作，并在事后制定重大事件报告。

（11）中标方进行数据基础运营服务所涉及的各软硬件设备的基础配置、IP配置、角色用途、账号密码等进行统一配置实施及配置管理。

（12）在重大活动、节假日保障期间，中标方需制定强化保障措施，需确保业务骨干、管理人员提前制订预案，确保公共数据生产工作安全、稳定运行，涉及数据基础运营服务相关的信息安全提供重点保障。

3.2服务团队要求

服务团队要求不少于12人，且提供驻场人数不少于4人，团队成员需从事过数据运营、数据治理、数据分析、数据加工处理等专业技术型工作。团队人员具体要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 最低人数要求 | 人员岗位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有硕士研究生及以上学历，具有从事过数据运营、数据治理、数据分析、数据加工处理等相关经验，需提供学历证明文件和驻场承诺函。 | 驻场 |
| 2 | 实施交付人员 | 3 | 具有本科及以上学历，具有信息技术领域高级工程师或者信息系统项目管理师的优先进行考虑，具有从事过数据运营、数据治理、数据分析、数据加工处理等相关经验，需提供学历证明文件和驻场承诺函。 | 驻场 |
| 3 | 技术支撑人员 | 8 | 具有本科及以上学历，具有从事过数据运营、数据治理、数据分析、数据加工处理等相关经验，需提供学历证明文件。 | 不驻场 |
| 合计 |  | 12 |  |  |

注：投标方必须提交完整的项目团队人员名单、身份证号码、职称、联系方式、项目实施经历、在本项目中的职务及任务。在投标文件中需提供项目团队人员相关资质证明材料以及在投标方本单位依法缴纳社保费的证明。

3.3供应商要求

供应商应当具有数据类项目管理或开发经验，投标方应提供自已公司企业综合能力情况，包括数据运营管理情况，企业具有软件著作权等知识产权情况，以及介绍自己公司近3年以来承接的有效的数据运营或数据开发服务类项目业绩。

3.4 服务质量标准及要求

中标方所交付项目内容应满足本项目合同文件明确的技术和质量要求。开发质量标准按照国家标准、采购需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。业务场景对应任务上线后2个月内问题产生次数≤2起，若超过该次数，采购方或监理方可根据实际情况发放工作整改单。

3.5 培训要求

中标方应提供对业务人员和管理人员的培训，根据项目特点制定专门的培训方案（包括不限于：培训课程内容（涵盖数据基础运营工作所涉及服务过程、服务内容、服务应用等）、培训方式与计划、培训讲师、形成正式文件、培训课程表）。

培训时间与日期应在本项目开发完毕后由采购方和中标方共同商定，并提供具体的培训方案。

3.6 验收与检验

（1）采购方有权且在其认为必要时，对中标方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保中标方所提供的服务能够依约满足采购方之项目需求，但不得因履约检查妨碍中标方的正常工作，中标方应予积极配合。

（2）中标方应按照合同文件中的约定，定期向采购方提交服务报告，采购方组织第三方监管单位或专家对服务交付的数量和质量进行阶段性评估和验收。

（3）合同履行期间，采购方有权将履行过程中出现的问题反馈给中标方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

（4）本项目为服务类项目。服务合同履约期满前一个月，中标方需要向采购方提交运营验收申请及验收材料。验收评审采用会议形式进行现场汇报和材料审查。服务验收会由采购方组织，相关应用部门参与评审，须邀请第三方行业专家主持评审，形成验收评审结论。最终交付验收内容，至少应包含以下方面：

（a）服务任务工单明细。中标方提供已完成的服务任务工单明细。 包括申请部门出具详细需求说明，服务方根据需求出具方案概设、工作量评估、进度计划，业务牵头处室和采购方审核情况。

（b）工单验收交付物。中标方对已完成的数据服务工单，应针对每个服务工单按照数据运营服务目录中的服务项分类提供符合质量标准的交付物。

（c）第三方评估报告。中标方应取得由第三方监理单位出具的服务产出数量核定评估报告。

（d）满意度报告。在项目最终验收时，中标方应提供业务部门的满意度报告。

（e）服务总结报告。在项目最终验收时，中标方应提供项目总结报告，包括项目基本情况、项目实施情况、项目完成情况、项目成效与成果、项目组驻场人员情况等内容。

3.7 付款方式

第一笔付款-付款（30%）：合同签订完毕，完成50项数据归集与编目工作，且甲方收到合格发票后，支付第一笔款；

第二笔付款-付款（40%）：完成阶段性工作考评，项目通过阶段性验收，甲方收到阶段性验收单或验收报告，且甲方收到合格发票后，支付第二笔款；

第三笔付款-验收款（30%）：完成全部服务工作，项目通过验收，甲方收到验收单或验收报告，且甲方收到合格发票后，支付第三笔款。