上海市城市管理综合信息系统建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

上海市城市管理综合信息系统，运用云计算技术建立了空间地理信息云计算环境，汇集了两委六局城市规划、建设、管理、交通、水务、环保、绿化市容、测绘等行业现有基础空间地理数据。按照住建部《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》的要求，该系统成为住建行业CIM平台，实现二三维一体化、动静一体化、地上地下一体化与分层分级可视化，实现了CIM基础平台数据管理、数据查询与可视化、平台分析、平台运行与共享服务、平台开发接口五类基础功能。加强BIM数据处理以及对住建业务应用支撑、实现住建领域IOT数据的汇聚和共享、结合地上空间与地下空间实现一体化分析应用、并基于“一张图”的数字孪生可视化引擎实现住建行业三维数据可视化应用。持续深化CIM+应用，包括新建上海海绵城市信息系统、上海市住建行业基础数据库、数字村镇驾驶舱，升级改造农民集中居住、委信用数据库系统等CIM+应用等。

2020年上海市入选全国36个城市体检样本城市，连续三年入选住建部城市体检试点，并从2020年起开展常态化的年度城市体检工作。目前基于CIM平台初步实现了城市体检指标可视化、指标诊断分析、满意度分析与报告自动生成，实现了36个指标的自动计算功能以及人居环境与产业园区两个专项体检功能。2024年9月住建部下发了《城市体检信息平台建设指南》（试行），对体检平台建设提出了明确要求与建设方向。因此，在城市体检新的要求下，为更好的发挥信息系统对城市体检工作的支撑作用，需根据上海市城市体检工作实际和住建部文件要求，结合上海"城市体检"专题评估系统现有功能，在原来总体架构的基础上进行改造升级，全面支撑上海市城市体检工作。

2024年10月住房和城乡建设部印发《“数字住建”建设整体布局规划》，要求充分汇聚整合多源数据资源，拓展动态监测、统计分析、趋势研判、效果评估、风险防控等应用场景，提升大数据辅助决策能力；同步全面推进住房城乡建设领域政务服务事项“一网通办”。这需要在已有数据以及数据治理能力的基础上，集约化新建数字住建驾驶舱、工程智管、宜居安住、韧性安全、美丽村镇、数字服务等功能，满足住建部、上海市以及市住建委相关业务管理工作需要。

建设目标

深入贯彻落实住房和城乡建设部《城市体检信息平台建设指南》（试行）与《“数字住建”建设整体布局规划》的要求，加强城市体检相关数字化建设，全面支撑上海城市体检工作，深入推进数字工程、数字住房、数字城市、数字村镇、数字政务数据融合治理与服务，加快数字技术与住建行业深度融合，持续推进本市住房城乡建设管理行业数字化转型工作。

具体目标如下：

- 实现市、区、街镇、社区四级应用，满足住建部《城市体检信息系统建设指南》要求，全面支撑上海城市体检工作。

- 构建覆盖工程监管、住房治理、城市更新、村镇建设、政务服务等领域的全链条数字化治理环境，可视化分析展示上海市数字住建主要成果。

项目建设内容

项目总体设计

1.开发框架和技术

应用系统基于B/S模式进行设计与开发。使用Spring框架，MVC架构风格，部署东方通提供的服务。浏览器端依赖于VUE，兼容大多数浏览器软件。web服务器前端UI采用Element UI框架、HTML、VUE技术，实现网页浏览和与后端数据交互。Web服务器后端采用Spring boot+Mybatis架构，Mybatis对接后台数据库。

- 系统架构

本项目的总体架构如下图：

项目建设内容

本项目为软件开发，具体清单如下：

| 序号 | 子系统 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海“城市体检”专题评估系统 | 一屏总览-市级体检成果展示 | 基于时间轴展示市级体检指标、空间范围、问题、整治建议、建议项目等，展示指标以及指标空间计算与分析结果 |
| 2 |  | 一屏总览-区级体检成果总览 | 针对年度体检展示区级体检问题、问题对应指标、指标对应满意度、需求地图、问题地图、整治范围、建议项目等，展示体检全生命周期。 |
| 3 |  | 一屏总览-街镇、社区（小区）与住房体检总览 | 展示街镇体检指标与问题，展示社区、小区、住房体检成果，实现地图图斑与三维模型关联，实现地图空间交互与直接下钻与二三维空间可视化展示。 |
| 4 |  | 一屏总览-指标专题图 | 包括指标值专题图、开展范围专题图，直观展示指标各单位的情况，聚焦于城市体检的覆盖范围展示。 |
| 5 |  | 指标管理与分析-指标库管理-指标管理 | 维护原子指标，支持新增、编辑、修改。 |
| 6 |  | 指标管理与分析-指标库管理-指标下发与新增 | 基于统一指标体系向下级单位下发指标及管理操作。下级部门可新增指标到指标库。支持二级审核功能。 |
| 7 |  | 指标管理与分析-指标库管理-指标数据标准、评估标准、计算模型标准管理 | 指标数据标准、评估标准与计算模型标准管理，支持新增、编辑与修改，实现二级审核功能。 |
| 8 |  | 指标管理与分析-指标统计-指标体系分析 | 分析市、区、街镇各级指标数量并可下载清单，分析历年变化。 |
| 9 |  | 指标管理与分析-指标统计-指标值与评估结果分析 | 统计市、区、街镇指标信息，统计变化较大和较小的指标。统计指标评估结果情况。 |
| 10 |  | 城市体检评估-指标评估-综合分析 | 按四级八大维度对指标评估结果进行整体评价。 |
| 11 |  | 城市体检评估-指标评估-指标预警 | 可视化展示指标评估状态，高亮显示状态弱指标。 |
| 12 |  | 城市体检评估-整治监测-社区调查成果展示 | 社区、小区与住房等维度城市体检社区调查数据展示分析。 |
| 13 |  | 城市体检评估-整治监测-问题整治 | 展示问题清单及地图，展示整治清单及地图，创建目录并可视化分析指标，分析整治成效。 |
| 14 |  | 城市体检评估-第三方监测 | 市、区两级体检成果综合分析，支持多种操作与展示。 |
| 15 |  | 专项体检-上海城市足球场地设施建设专项体检-城市足球场地设施建设成效评估 | 重点结合城市足球场地的分布情况，面向国内外城市的先进经验，围绕人均足球场地数量、足球场地服务半径覆盖率、多功能综合足球场地占比、免费开放的社会足球场地占比等指标，评估上海城市足球场地设施从2015年以来的增长和分布情况。 |
| 16 |  | 专项体检-上海城市足球场地设施建设专项体检-城市足球场地设施使用成效评估 | 从全市足球特色学校在各区分布情况评估全市足球特色学校的占比。同时结合非教学时间对社会开放校园足球场地的学校数量，评估本市学校体育设施的社会化利用程度。 |
| 17 |  | 专项体检-上海城市足球场地设施建设专项体检-上海城市足球场地设施建设专项体检指标管理 | 上海城市足球场地设施建设专项体检指标管理 |
| 18 |  | 项目行动库-项目分布展示 | 可视化展示城市更新项目，支持多方式检索查询。 |
| 19 |  | 项目行动库-项目管理 | 提供项目更新清单检索、查询功能 。 |
| 20 |  | 项目行动库-微更新范围标定与项目对接接口 | 对体检问题清单/地图、需求问题/地图进行空间统计与叠加分析，在线标定微更新范围。与城市更新系统进行对接，开发项目对接接口。 |
| 21 |  | 数据采集-街镇维度采集-街镇指标空间落位及可视化 | 实现 17 项指标空间定位，绘制对应点线面要素。地图展示 17 项街镇指标，点击要素查看详情。 |
| 22 |  | 数据采集-街镇维度采集-街镇指标属性填报 | 依据调查表，提供 17 项指标属性填报功能。 |
| 23 |  | 数据采集-街镇维度采集-街镇指标数据编辑与批量导入 | 支持街镇维度指标新增、编辑、删除操作。支持 shp 数据批量导入，实现数据自动录入。 |
| 24 |  | 数据采集-街镇维度采集-街镇指标搜索功能 | 按区、街镇搜索数据，结果定位显示于地图。 |
| 25 |  | 数据采集-社区住房维度采集-调查社区及附属设施空间落位与可视化 | 实现社区及附属设施空间与属性可视化及信息查看。对 24 类附属设施定位，绘制对应点线面要素。提供在线绘制功能，实现调查社区面要素创建。 |
| 26 |  | 数据采集-社区住房维度采集-调查社区指标填报 | 依据调查表，提供社区多项属性信息填报功能。 |
| 27 |  | 数据采集-社区住房维度采集-调查社区数据编辑及照片上传 | 提供社区及附属设施增删改与图片管理功能。支持社区附属设施照片上传并添加水印。 |
| 28 |  | 数据采集-社区住房维度采集-调查社区搜索功能 | 按区、街镇搜索数据，地图定位显示筛选结果 |
| 29 |  | 数据采集-台账输出模块 | 支持住房、小区、社区多维度城市体检台账导出。 |
| 30 |  | 数据采集-数据质检模块-调查住房数据质检 | 依据规则对住房调查数据进行质检，不符规则不能提交。 |
| 31 |  | 数据采集-数据质检模块-调查小区数据质检 | 按约束关系质检小区调查数据，不符规则不能提交。约束小区问题点位填报与空间落位关联。 |
| 32 |  | 数据采集-数据质检模块-调查社区数据质检 | 依规则质检社区调查数据，不达标无法提交数据。 |
| 33 |  | 数据采集-数据质检模块-调查社区附属设施数据质检 | 约束社区附属设施填报与空间落位操作。 |
| 34 |  | 城市体检工作指挥调度-政策宣传 | 管理上传城市体检相关资料，支持多操作便捷功能。 |
| 35 |  | 城市体检工作指挥调度-上报功能-指标值与评估结果填报 | 指标值与指标评估结果填报、提交、审核，支持检索与多种数据操作。 |
| 36 |  | 城市体检工作指挥调度-上报功能-空间数据上传与下载 | 管理员上传空间数据，支持检索、地图标绘与一键上报。 |
| 37 |  | 城市体检工作指挥调度-上报功能-自体检报告上传、优势清单填报 | 上传报告经审核，支持检索、编辑、导出与预览。填报优势清单经审核，支持检索与多便捷操作。 |
| 38 |  | 城市体检工作指挥调度-上报功能-问题清单、整治建议、建议项目填报 | 填报问题清单、整治建议、建议项目，经审核，支持地图在线标定、检索与多便捷操作。系统支持数据检索，并支持模板下载、导入、导出、一键上报等便捷功能。 |
| 39 |  | 城市体检工作指挥调度-上报功能-台账统计 | 实时查看三类台账，支持检索与在线导出数据。 |
| 40 |  | 城市体检工作指挥调度-统计预警 | 汇总四级数据上报情况，生成报表支持检索导出。分析指标填报情况，展示各单位指标不达标状况。 |
| 41 | 上海市数字住建一体化平台 | 数字住建驾驶舱-数字工程 | 展现工程安全、节能、投资等三位一体管理信息。 |
| 42 |  | 数字住建驾驶舱-数字住房 | 从多维度构建住房市场数字监管体系，进行分析 |
| 43 |  | 数字住建驾驶舱-数字城市 | 呈现城市体检、更新与提高韧性转型成果。 |
| 44 |  | 数字住建驾驶舱-数字村镇 | 统计农房、居住、路桥的数字化治理情况。 |
| 45 |  | 数字住建驾驶舱-数字服务 | 实现智能审批、提醒督办的数字化便民服务的分析 |
| 46 |  | 工程智管-工程安全与质量-总体分析 | 全面剖析建筑工程多方面关键信息 |
| 47 |  | 工程智管-工程安全与质量-工地感知预警分析 | 全方位统计工地多维度感知信息。 |
| 48 |  | 工程智管-工程安全与质量-工地安全分析 | 深入分析工地安全多方面隐患与事故。 |
| 49 |  | 工程智管-工程安全与质量-整改处置分析 | 精准计算重大隐患和安全事故整改率。 |
| 50 |  | 工程智管-工程安全与质量-监督评价 | 统计项目多维度数据辅助监管与决策。 |
| 51 |  | 工程智管-绿色节能 | 可视化分析绿色建筑等节能相关指标占比。 |
| 52 |  | 工程智管-重大工程计划与投资分析 | 重大工程与城市维护计划，比对进度监控预算保障工程，多维度统计分析城市维护相关数据。 |
| 53 |  | 宜居安住-全市房屋建筑情况-全市房屋建筑多源数据统计分析 | 动态生成模型分析房屋全生命周期。 |
| 54 |  | 宜居安住-住房保障与公租房管理-保障房总体情况分析 | 接入展示公租房、保障房全流程信息。 |
| 55 |  | 宜居安住-住房保障与公租房管理-住房信用与风险预警 | 整合多源信息，对低信用租赁方在线预警。 |
| 56 |  | 宜居安住-住房保障与公租房管理-保障房屋建设分析 | 结合人口与住房数据，剖析区域供需适配性。 |
| 57 |  | 韧性安全-城检健康动态监测 | 集成多指标评估城市健康，数据落图辅助决策。 |
| 58 |  | 韧性安全-城市更新全流程管控 | 统计监测更新项目全流程，跟踪项目实施效能。 |
| 59 |  | 韧性安全-管线工程监测预警-管线全生命周期 | 统计分析管线全流程数据，展示历史事故情况。 |
| 60 |  | 韧性安全-管线工程监测预警-管线工程全流程分析 | 全方位分析管线工程，可视化预警处置情况。 |
| 61 |  | 韧性安全-管线工程监测预警-地下设施冲突预警 | 接入三维数据预警地下设施冲突，分析潜在风险。 |
| 62 |  | 韧性安全-塌陷风险动态预警 | 动态汇总监测地面塌陷信息，统计相关问题。 |
| 63 |  | 韧性安全-海绵效能风险预警 | 落图统计海绵城市信息，汇总分析各区情况。 |
| 64 |  | 韧性安全-网格高效处置综合分析 | 多维度分析网格案件分布与趋势热点。 |
| 65 |  | 美丽村镇-农民集中居住分析 | 通过多种图表展示农房建设进度与资金信息，多维度展示农民居住分布，辅助城乡规划。 |
| 66 |  | 数字服务-总体分析 | 综合统计 “一网通办” 多类信息呈现实时情况。 |
| 67 |  | 数字服务-事项与指南-事项管理 | 管理六大类各项“一网通办”事项及相关标签。 |
| 68 |  | 数字服务-事项与指南-指南管理 | 管理浏览“一网通办”事项与指南并支持数据导入。 |
| 69 |  | 数字服务-办件情况-办件情况查询 | 查看各办件申请、受理、办结全环节信息。 |
| 70 |  | 数字服务-办件情况-办件情况统计 | 汇总分析办件各流程数据并支持层层下钻。 |
| 71 |  | 数字服务-办件分析-办件分析 | 层层剖析办件数据掌握提醒督办时间情况。 |
| 72 |  | 数字服务-办件分析-一件事统计分析 | 驾驶舱展示 “一件事” 业务核心指标进度。 |
| 73 |  | 数字服务-好差评-好差评分析 | 分析各事项评价数据及差评相关指标趋势。 |
| 74 |  | 数字服务-好差评-好差评回复 | 各单位答复办件评价并设快捷筛选按钮便于查询。 |
| 75 |  | 数字服务-好差评-差评整改 | 统计情形好差评并支持填报整改计划与审核。 |
| 76 |  | 数字服务-电子证照-日制/用证量 | 统计近七日每日及总制证量，支持在线填报与模板导入，统计近七日每日及总用证量，支持在线填报与模板导入 |
| 77 |  | 数字服务-电子证照-近一年用证量 | 对每个证照的用证量、制证量的近一年情况进行统计。 |
| 78 |  | 数字服务-电子证照-月度报表 | 统计每月电子证照的各项信息，进行汇总展示，支持录入。 |
| 79 |  | 数字服务-线上短信提醒 | 自动发送提醒督办及差评回复短信并统计。 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目质保期内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为上海市城市管理综合信息系统及子系统。

应急响应要求

供应商对系统故障能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)自系统验收通过之日起12个月内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的xx天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的15个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成需求调研及系统设计。

第二阶段为3个月，完成系统功能的开发建设

第三阶段为1个月，完成系统的测试及试运行

第四阶段为1个月，完成系统的验收。

企业综合实力要求

供应商具有与本项目需求相关的软件著作权证书，涉及城市信息模型（CIM）、地理信息系统（GIS）、城市管理的优先考虑。

项目团队及驻场人员要求

- 供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目开发服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，计算机类相关专业，具有工业和信息化部门或人力资源社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书、具备政务类项目工作经验 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，计算机类相关专业，具有工业和信息化部门或人力资源社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书，具备政务类项目工作经验 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 8人 | 专科及以上学历，计算机类、地理信息类、相关专业，具备政务类项目工作经验 | 不少于1人驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，计算机类相关专业，具有工业和信息化部门或人力资源社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书，具备政务类项目工作经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求的跟进 | 1人 | 本科及以上学历，计算机类相关专业，具有工业和信息化部门或人力资源社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格高级证书，具备政务类项目工作经验 | 不驻场 |
| 工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 专科及以上学历，计算机、地理信息类相关专业，具备政务类项目工作经验 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级

商用密码应用需求

本项目的密码应用依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》第三级信息系统要求建设，具体需求如下：

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护客户端与服务端之间传输和存储的用户登录身份鉴别信息、信用信息数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 不可否认性 | 不适用。 | 不适用 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。