国家统计业务大系统建设项目

(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景和现状

    - 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统（新建）

本市农普办在国家普查基础上，组织开展本市全国第四次农业普查工作，本项目并无完全适配的现有系统，为节约资源，充分利用已建的“上海市统计局第五次经济普查数据采集与处理子系统”建设成果，通过对接利用统一应用管理平台、五经普数据处理子系统等现有功能，完成本地农普元数据与制度定制、本地农普数据处理。

    - 统计一套表网报管理系统项目(升级改造)

      - 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）

        - 上海市统计数据移动采集系统（新建）

构建统计数据移动采集，提升数据采集效率、保证数据质量、减轻基层负担。

        - 上海市统计局数据共享子系统（新建）

市局已经完成了联网直报系统采集节点建设，下级统计机关根据业务需要，向上海市统计局提出要回流本辖区数据，用以做其他数据应用方向的探索。

    - 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）

上海市统计局月度库系统主要用于统计局各专业处室的月度综合数据的加工处理，通过对现有系统的升级与完善，并融合与集成在“五经普数据采集与处理子系统”中，进一步推进统计业务工作全流程集中统一管理。

    - 上海市统计局机房网络安全加固（新建）

根据最新的测评要求和行业标准，采购一系列硬件设备来替换过时的旧设备，支持市统计局办公网络以及对互联网、政务外网、国家局专网、政务云统计专网的访问控制。

建设期限

建设期限：自合同签订生效之日起14个月（含1个月系统试运行期）

建设地点

建设地点：上海市统计局

预算金额

预算金额：2,321,200元

采购金额（最高限价）

采购金额（最高限价）：2,321,200元

组织形式

组织形式：集中采购

采购方式

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体响应

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统

运维后所属大系统：国家统计业务大系统

建设目标

上海市第四次全国农业普查数据处理子系统（新建）

建设 “上海市第四次全国农业普查数据处理子系统”，在遵循国家普查标准的基础上，实现与国家统计局的数据交互，包括制度导入解析、数据回流、数据审核汇总等环节，支撑上海市各级统计机构高效地完成本市农业普查数据回流、审核、汇总、分析、共享及资料开发工作，完成对海量农业普查数据的快速处理、汇总、分析和存储。

- 2.1.1应用指标

上海市第四次全国农业普查数据处理子系统需满足上海市统计局对农普数据的回流、审核、处理、资料开发、分析展示等业务需求，处理约71万农户、约1500个村级单位、约125个乡级单位、约5700个农业经营单位的数据。支撑统计业务用户约500人。

系统峰值并发数约400人。

普通文本（含图片）类页面的响应速度要求在5秒级，底册处理、农普两员管理、数据查询类的页面的响应速度在3秒级，综合数据管理、处理类页面的响应时间10秒级。

- 2.1.2业务绩效目标

农业普查两员管理比例100%，准时获取准确回流数据，底册支持全部普查区，梳理不少于500个四农普指标元数据，梳理迁移第三次全国农业普查数据1000万条。

- 2.1.3技术绩效目标

- 软件开发完成率100%；

- 系统可靠性100%；

- 软件测试达标；

- 密码测试达标；

- 安全测试达标。

统计一套表网报管理系统项目(升级改造)

2.2.1 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）

      - 上海市统计数据移动采集子系统（新建）

上海市统计数据移动采集系统具体目标如下：

与上海市统计云联网直报系统无缝对接，企业可通过统计云平台自主填报、统计员使用移动终端（PAD/手机）上门采集；统计对象从“四上”企业（规模以上工业企业、资质内建筑业企业、限额以上批零住餐企业、规模以上服务业企业）向中小微企业、个体户延伸；集成实时数据校验功能和异常值预警功能，确保统计数据真实、准确、完整；通过移动APP扫描个体户的电子营业执照二维码，自动获取登记信息并完成行业智能赋码，降低了填报门槛，提升数据采集效率。实现数据填报即时纠错和全流程可追溯。

2.2.1.1.1应用指标

高峰时段最大并发用户数为5.1万家，系统平均响应时间小于1秒，100个用户并发访问服务处理平均响应时间（峰值响应时间）小于2秒。

2.2.1.1.2业务绩效目标

能适配大部分的安卓设备（API Level 16+），保障老旧机型流畅运行。计划通过系统进行移动数据采集的调查任务100%能支持。

2.2.1.1.3技术绩效目标

软件开发完成率100%；

系统可靠性100%；

软件测试达标；

密码测试达标；

安全测试达标。

      - 上海市统计局数据共享子系统（新建）

建设数据共享子系统，实现面向上海市区级统计机关的数据共享。构建一个安全可靠、灵活扩展的数据共享平台，满足统计机关组织的跨层级数据共享需求，实现数据价值的最大化利用。

2.2.1.2.1应用指标

具备7×24小时的连续运行能力。软件版本升级不影响数据同步正常开展。

2.2.1.2.2业务绩效目标

支持市统计局数据管理节点同时与16个区统计节点的数据同步。

2.2.1.2.3技术绩效目标

软件开发完成率100%；

系统可靠性100%；

软件测试达标；

密码测试达标；

安全测试达标。

上海市统计大数据监测平台(升级改造)

2.3.1 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）

对上海市统计局政府“电子统计”系统中月度库模块进行功能升级改造，实现与五经普数据处理子系统的元数据保持一致，满足局内对于综合数据的管理要求。赋能各专业处室自主完成月度库报表及日常业务报表的维护工作，满足综合处的数据统一管理要求，并为综合数据平台的数据展示与维护提供支撑。

2.3.1.1应用指标

用户量约为75人左右。支持不低于57人同时并发事务处理能力。

普通文本（含图片）类页面的响应速度要求在5秒级，数据报送、数据查询类的页面的响应速度在3秒级，综合数据管理、处理类页面的响应时间10秒级。

2.3.1.2业务绩效目标

月度库与五经普元数据100%保持一致。

2.3.1.3技术绩效目标

软件开发完成率100%；

系统可靠性100%；

软件测试达标；

密码测试达标；

安全测试达标。

上海市统计局机房网络安全加固（新建）

更新市统计局机房部分安全设备和网络设备，提高安全性，满足业务增长的接入需求。

项目建设内容

上海市第四次全国农业普查数据处理子系统（新建）

面向上海市第四次农业普查工作，依据《全国农业普查条例》和相关开展第四次农业普查的通知的要求，统筹上海市农业普查数据的处理工作，结合实际情况，构建四农普数据处理子系统的基础计算资源和存储资源环境，按照等保2.0三级标准进行管理防护；同时结合本市实际情况，在满足国家关于安全方面相关要求前提下，有效支撑国家和省级的农普数据采集和处理任务。

建设上海市第四次全国农业普查数据处理子系统，包括应用集成、农普两员管理、底册预处理、国家农普数据回流、四农普专题数据管理、四农普专题分析与展示。主要内容如下：

1、应用集成

基于四农普业务的统一支撑及协同，调用“上海市统计局第五次经济普查数据采集与处理子系统”中五经普管理平台-应用管理平台功能，为部门和基层用户按照各自角色权限提供统一接入点。实现上海市第四次全国农业普查数据处理子系统在现有应用管理平台中的统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护。

2、农普两员管理

对农业普查指导员和普查员的基本信息进行维护，建立普查员与普查区域/地块的映射关系，进行动态普查任务管理。

具体包括：两员信息录入、审核、查询与编辑、删除与注销、统计分析；“两员”编码、“两员”编码停用、“两员”编码导出；根据普查组织机构，建立分组分级分地区的管理模式。台账信息包括但不限于普查“两员”用户的基本信息和主要工作信息。

3、底册预处理

从清查摸底系统中按照指定的规则获取需要制作底册的数据，支持用户以不同机构级别获取数据，并显示数据归属行政区划，数据数量等指标。支持用户选择生成底册的数据范围，支持以普查区为粒度生成底册数据包，并记录底册生成业务操作痕迹，用户可根据工作需要，将处理后的底册数据进行导出或下载。

4、国家农普数据回流

国家农普数据回流支持接收来自国家平台的反馈结果，包括农普相关调查制度及制度相关的指标数据、目录数据、分组数据、计量单位数据等、农普调查采集数据、数据审核规则等，支持字段级派生计算、多维度分组汇总、数据脱敏重构，输出标准化汇总表与结构化数据，支持记录和查询数据修改轨迹。

5、四农普专题数据管理

四农普专题数据管理体系整合通过分类标签管理，实现四农普时空数据融合和版本管理，数据校准、多源空间数据融合定位，不同农业区域边界及空间分布特征管理，支持对遥感数据源的动态编辑与接入配置、数据类型配置，对数据接入任务配置和管理，接入的遥感数据进行数据有效性检验以及数据标准化处理后输出、入库存储；对数据进行校正、拼接、裁剪等加工。

6、四农普专题分析与展示

专题分析用于深度开发普查成果，基于GIS空间遥感数据，建设农普遥感数据分析，如种植空间分布分析、种植趋势监测、长势监测、地物分类与识别、地物变化检测与更新；实现农普地名地址图上落点、农普专题空间数据目录化管理、地理和弄频谱专题空间浏览、地理和农普专题空间查询、农普专题空间统计分析、农普专题时间统计分析、农普专题时空叠加统计分析。

7、提供本地农普元数据与制度定制和本地农普数据处理两类数据服务，主要内容包括：

（1）本地农普元数据与制度定制

遵循国家的元数据标准，调用“上海市统计局第五次经济普查数据采集与处理子系统”中五经普管理平台-元数据与制度管理功能，定制四农普的调查制度、统计报表、农普元数据等，并借助现有功能实现四农普元数据统一管理、制度报表统一设计，满足各项统计制度管理、数据统一管理、数据分析的需要。

（2）本地农普数据处理

调用“上海市统计局第五次经济普查数据采集与处理子系统”中的五经普数据处理子系统相关功能，提供农普资料开发、三农普数据梳理、标准化及入库等数据处理服务。

统计一套表网报管理系统项目(升级改造)

    - 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）

      - 上海市统计数据移动采集子系统（新建）

系统通过“轻量化采集-智能设计-精准管控-动态更新”四大能力，构建起高效、精准、可扩展的统计移动采集体系。

1.移动端数据采集模块

构建轻量化、全场景覆盖的移动端数据采集能力，采用C/S架构将报表模板、校验规则等核心资源预置在移动端，减少数据传输量以适配手机流量，并兼容主流Android机型。支持离线填报与实时同步，用户可在无网络环境下暂存数据，恢复网络后通过增量同步技术实现同步上传，大幅提升数据采集的时效性与灵活性。

2.多端报表协同设计模块

系统支持PC端与移动端报表的跨端协同设计与版本管理，实现报表模板、调查对象、指标目录及校验规则的同步。通过可视化设计工具，实施工程师可快速完成移动端分辨率适配、页签分类管理、指标拖拽分配及控件类型配置。支持历史版本追溯与跨端一致性校验，实现“一次设计、多端复用”，降低重复开发成本。

3.移动端配置管理

搭建全流程管控平台，支持调查员批量分配调查范围、角色区分及数据追溯，实时监控人员任务进度。实现报表模板、审核规则、调查对象底册跨端同步，支持分表规则智能匹配与底册自动生成，保障统计制度快速落地与动态调整。

      - 上海市统计局数据共享子系统（新建）

基于上海市联网直报节点实际情况，结合各区统计局的数据回流需求，建设数据门户，包括首页数据搜索、展示、动态，数据筛选、排序、列表和系统权限管理、菜单管理、日志管理、通用配置，将数据按约定格式封装打包，推送至订阅方提供的相关接口；同时提供接口由订阅方主动拉取数据；提供数据同步过程信息记录、查询、导出。数据传输过程中需保证数据安全、完整、准确。

上海市统计大数据监测平台(升级改造)

3.3.1上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）

对上海市统计局政府“电子统计”系统中月度库模块进行升级改造，包括：月度库目录维护、文件管理、元数据管理、报表管理、指标管理、分组管理、时间框架管理、计量单位管理、月度库报表数据维护、月度库历史数据查询、月度库数据共享。

上海市统计局机房网络安全加固（新建）

基于市统计局核心业务系统-统计一套表网报管理系统上云后，拟定对机房部分网络安全设备进行升级替换加固。拟定将互联网区域防病毒网关、深信服数据库审计系统、格尔签名验签、格尔身份认证以及统计一套表网报管理系统应用服务器关机下架。拟定将统计内网区统计一套表网报管理系统数据库服务器、启明星辰数据审计系统、绿盟堡垒机、格尔CA认证服务器下架。

在此次基础上进行网络安全加固进行升级替换新增设备包括互联网核心交换机和内网核心交换机各1台，新增办公专区1台VPN设备用于用户并发扩容。

应用总体架构

    - 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统（新建）

基础设施层：在上海市电子政务云平台申请计算资源、存储资源、网络资源、安全资源进行部署、运行。

数据层：按照系统划分和业务需求，设计基础支撑应用数据库、元数据库、基层数据库、汇总数据库、共享发布数据库等，为上海市第四次全国农业普查数据处理子系统提供数据支撑。

支撑层：调用“五经普数据采集与处理子系统”中应用管理平台的相关功能，完成用户、权限等信息初始化，并现上海市第四次全国农业普查数据处理子系统在现有应用管理平台中的统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护。。

应用层：上海市第四次全国农业普查数据处理子系统建设包括系统开发和数据治理服务两部分。系统开发包括应用集成、农普两员管理、底册预处理、国家农普数据回流、四农普专题数据管理、四农普专题分析与展示、四农普GIS地图展示应用；数据治理服务包括本地农普元数据与制度定制和本地农普数据处理。

用户层：综合国家和上海市统计局业务特点，系统的用户分系统管理人员（包含系统管理人员、领导用户）、统计业务人员。

    - 统计一套表网报管理系统项目(升级改造)

      - 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）

        - 上海市统计数据移动采集子系统（新建）

1.基础设施层

云平台：基于混政务云，提供弹性计算、存储与网络资源。

弹性计算：

移动端后台管理服务器与Nginx服务器部署于政务云虚拟机；

存储资源：

本地轻存储：移动端APP内置轻量级数据库，存储离线填报数据，保障弱网环境下的数据安全；

云端主存储：复用统计云联网直报系统的数据库，结构化数据（报表指标）与非结构化数据（图片附件）统一存储。

网络资源：

网络带宽复用政务云出口，通过Nginx服务器实现流量分层（移动端API请求与PC端直报流量分离），保障实时交互延迟≤2秒；

政务云提供DDoS防护、WAF等安全组件，移动端通讯采用HTTPS（TLS1.3）加密，满足等保三级网络安全要求。

2.数据资源层

构建“移动端轻量暂存+云端集中管理”的数据存储体系，确保数据采集便捷性与安全性：

移动端数据库（轻量级本地库）：选用轻量级数据库，通过手机APP创建相应的数据表来存储用户填报的数据；对本地数据进行加密处理，保障数据的安全性。

统计云联网直报数据库：通过双向API接口实现移动端与云端数据实时同步（新增数据秒级同步，历史数据按需全量同步），采用CDC（变更数据捕获）技术确保“云-端”数据最终一致性；

3.应用支撑层

身份鉴别：统计人员采用“手机号+短信验证码”登录，直报用户采用“企业账号+短信验证码”登录，认证接口复用政务云统一身份认证平台（CA证书体系）；

用户权限：提供统一权限管理。

日志模块：记录APP的运行日志，包括用户操作、系统错误、网络请求等信息，方便开发者进行问题排查和分析。

缓存模块：对常用的数据进行缓存，如字典数据、用户配置信息等，提高APP的响应速度和性能。

网络通讯：移动端与云端通过HTTP/2协议通信，支持多路复用；Nginx服务器作为反向代理，实现移动端“/mobile”前缀请求专属路由；

4.应用层

基于“云-端”协同架构，构建轻量化采集与智能化管理功能集群，包括移动端数据采集模块、多端报表协同设计模块、移动端配置管理模块。

5.展示层

以“高效填报、清晰展示”为目标，设计多端适配的用户界面。包含各种数据填报页面，如表单式填报、卡片式填报等；导航栏、菜单，方便用户在不同功能模块间切换；提示信息框，用于显示操作结果、错误提示等。

6.用户层

本项目系统用户包括上海市各级统计机构用户、企业自主填报用户、系统运维人员、系统管理人员。

        - 上海市统计局数据共享子系统（新建）

接入层：负责接收来自不同终端和第三方系统的访问请求，完成身份认证、协议转换和流量控制，是连接外部用户与内部服务的桥梁。

服务层：封装核心业务逻辑，通过微服务架构实现功能解耦，支持弹性扩展和独立部署。各服务通过轻量级协议（如 HTTP/2、gRPC）或消息队列（如 Kafka）交互。

数据层：负责数据的存储、管理和持久化，支持结构化、半结构化、非结构化数据的混合存储，保障数据安全与高可用性。

本系统实现了从外部接入到内部处理再到数据存储的全流程覆盖，既满足了业务灵活性需求，又保障了技术架构的稳定性与可扩展性，为跨层级数据共享提供了坚实的技术支撑。

    - 上海市统计大数据监测平台(升级改造)

      - 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）

基础设施层：利用上海市统计局政府“电子统计”系统在政务云平台的现有资源进行部署、运行。

数据层：利旧现有的基础支撑应用数据库、元数据库、报表通用数据库、基层数据库、汇总数据库，对其中的数据按照上海市统计局现有的数据标准进行梳理、标准化、表样定制、迁移入库等操作。数据库的内容划分边界不改变，重新设计数据结构。根据月度数据共享数据，构建共享数据库。

支撑层：沿用现有的基础支撑应用，实现升级改造后用户管理、权限管理等。

应用层：对上海统计业务综合处理系统中的月度库模块进行升级改造，改造内容包括：月度库报表管理、月度库数据管理、月度库数据共享。利旧其他应用，以及与其他应用的数据接口。

用户层：升级改造完成后，用户群体不发生改变，依旧是上海市统计局的业务用户和管理用户。

部署环境

    - 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统（新建）

本系统依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网统计专网。

    - 统计一套表网报管理系统项目(升级改造)

      - 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）

        - 上海市统计数据移动采集子系统（新建）

本系统依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网统计专网，通过互联网提供移动端访问接入。

        - 上海市统计局数据共享子系统（新建）

本系统依托上海市电子政务云平台部署，部署在政务外网。

    - 上海市统计大数据监测平台(升级改造)

本系统依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网区。

    - 上海市统计局机房网络安全加固（新建）

网络安全加固基于上海市统计局现有机房基础进行。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-应用集成 | 四农普工作门户开发与集成、接入集成、用户配置、权限配置、日志配置 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-农普两员管理-两员信息管理 | 两员信息录入、审核、查询与编辑、删除与注销、统计分析 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-农普两员管理-两员制证认证 | “两员”编码、“两员”编码停用、“两员”编码导出 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-农普两员管理-两员信息台账 | 根据普查组织机构，建立分组分级分地区的管理模式。台账信息包括但不限于普查“两员”用户的基本信息和主要工作信息。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-农普多源数据获取 | 数据获取与底册生成、底册数据本地化导入、外部数据接入 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-底册数据本地化处理 | 农普部门数据整合、农普地理信息校准、缺失主体信息补全、底册异常数据汇总、数据完整性核查、底册名录维护、农普名录库更新、行政区划及图层维护、地块与村级普查小区关联 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-多来源数据比对 | 农户户籍校验、地块面积校验、地块坐标校验、种植类型校验、 校验结果查询 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-底册数据分类标记 | 自定义分类标签、底册数据进行分类标记、特殊区域人工标注 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-底册数据查询 | 农业生产业务数据查询、农业经营主体业务数据查询、农业地块业务数据查询、农户从业情况业务数据查询 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-底册数据维护 | 农业生产业务数据维护、农业经营主体业务数据维护、农业地块业务数据维护、农户从业情况业务数据维护 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-底册预处理-底册数据导出/下载 | 用户可根据工作需要，将处理后的底册数据进行导出或下载。支持用户根据实际需求自定义导出范围，组合多维度条件筛选目标数据，支持选择导出数据的格式，如Excel、PDF等，并可自定义导出数据的内容范围。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-四农普元数据回流接收 | 指标数据接收、目录数据接收、分组数据接收、计量单位数据接收、标识数据接收、自定义分组数据接收、衍生指标数据接收、 通用表数据接收 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-四农普制度回流接收 | 农户调查制度接收、农业经营单位调查制度接收、行政村调查制度接收、镇调查制度接收 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-四农普采集数据回流接收 | 农户调查采集数据接收、农业经营单位调查采集数据接收、行政村调查采集数据接收、乡镇调查采集数据接收 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-回流数据多维度评估 | 内置可配置的业务审核规则库，支持按指标阈值、逻辑校验关系、历史数据关联性自动标记异常数据，结合人工审核意见生成多级评估报告（如“数据质量评级”“逻辑矛盾清单”） |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-农普数据汇总处理 | 支持字段级派生计算（如种植面积自动合并为亩均产值）、多维度分组汇总（按行政区/作物类型）、数据脱敏重构，输出标准化汇总表与结构化数据。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-数据修改记录查看 | 记录每条数据的修改轨迹（含操作人、时间、前值/新值），支持按指标、区域、时间范围筛选查看修改记录，提供批量导出功能（支持CSV/Excel格式），内置修改原因备注与审批流程留痕。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-国家农普数据回流-数据修改记录统计​​ | 自动生成各行政区数据修改频次热力图，对比展示不同区域的核心指标修正率，支持钻取查看具体修改记录，导出包含修改次数统计的行政区划专题报表。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普多维标签管理 | 多维度分类标签库、标签关联数据智能抽取与绑定、标签数值化建模与动态分级、标签权重配置与加权评分、智能分类筛选与可视化钻取分析 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普专题数据空间库管理 | 时空基准融合与要素表管理、时空数据多模态存储与版本管理、四农普时空数据“快照+增量”双版本管理 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普调查对象空间定位管理 | 四农普调查对象数据校准、多源空间数据融合定位 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普专题分析区域管理 | 涉农区县区域边界与空间分布特征管理、农业生态保护区区域边界与空间分布特征管理、平原农业区区域边界与空间分布特征管理、近郊都市农业区区域边界与空间分布特征管理、沿海滩涂资源区区域边界与空间分布特征管理、粮食主产区区域边界与空间分布特征管理、特色农业示范区区域边界与空间分布特征管理、畜牧水产养殖区区域边界与空间分布特征管理、休闲农业与乡村旅游区区域边界与空间分布特征管理、农产品加工物流区区域边界与空间分布特征管理、现代农业园区区域边界与空间分布特征管理、生态补偿重点区区域边界与空间分布特征管理、智慧农业试验区区域边界与空间分布特征管理、特殊功能区域区域边界与空间分布特征管理 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普遥感测量数据管理-四农普遥感数据源动态编辑 | 提供可视化、可定制的数据源管理界面，支持对遥感数据源的动态编辑与接入配置。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普遥感测量数据管理-四农普遥感数据接入配置 | 卫星类型配置、影像类配置、时间范围配置 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普遥感测量数据管理-四农普遥感数据接入任务配置和管理 | 数据接收任务管理主要是实现对数据接收任务进程进行管理的功能，包括定制、管理和调度接收任务。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普遥感测量数据管理-四农普遥感数据标准化处理 | 对于接入的遥感遥感数据首先要进行数据的有效性检验以及数据标准化处理。主要包括：数据解析、数据格式标准化等功能。数据解析是数据标准化的前提，数据格式标准化主要是实现数据按照给定的输出参数（如某个投影、输出分辨率、文件格式等）进行标准化输出并入库存储。 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题数据管理-四农普遥感测量数据管理-四农普遥感数据产品加工 | 数据辐射校正、几何精校正、数据拼接、数据投影、数据裁剪、融合、重采样、大气校正 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题分析与展示-四农普遥感数据分析 | 种植空间分布分析、种植趋势监测、长势监测、地物分类与识别、地物变化检测与更新 |
|  | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统-四农普专题分析与展示-四农普GIS应用统计分析 | 农普地名地址服务、农普专题空间目录服务、地理和农普专题空间浏览服务、地理和农普专题空间查询服务、农普专题空间统计分析服务、农普专题时间统计分析服务、农普专题时空叠加统计分析服务 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据门户-首页 | 数据搜索、数据展示、数据动态 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据门户-数据目录 | 搜索、筛选、排序、列表 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据门户-系统管理 | 权限管理、菜单管理、日志管理、通用配置 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据共享服务 | 1.数据单向推送，把数据按照约定格式封装打包，推送至订阅方提供的相关接口。 2.数据主动获取，本系统提供相关接口由订阅方主动拉取。 3.数据在提供订阅方时，会把数据包加密，确保数据不会泄露。 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据一致性保障能力 | 数据一致性保障是数据共享子系统的核心能力，通过多层技术手段确保上下级数据在传输、存储和使用过程中的完整性与准确性。 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计局数据共享子系统（新建）-数据同步记录、查询与分析 | 系统记录完整的同步过程信息、支持按条件查询同步记录、支持导出详细同步报告、提供同步趋势分析图表，展示同步成功率、耗时等指标 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计数据移动采集子系统（新建）-移动端数据采集模块 | 区分调查员与直报用户，强化登录安全与便捷性。 用户进入报表填写页面，完成各项指标数据填写。 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计数据移动采集子系统（新建）-多端报表协同设计 | 报表管理、页签分类与指标布局管理、设计成果保存与跨端同步 |
|  | 统计一套表网报管理系统项目（升级改造） | 统计云工程上海联网直报节点子系统（升级改造）-上海市统计数据移动采集子系统（新建）-移动端配置管理 | 调查员管理、移动版本管理、移动数据更新 |
|  | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造） | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）-月度库功能升级-月度库报表管理 | 目录新增、目录修改、目录移动、目录删除、目录授权、目录资源关联 文件上传、文件查询、文件预览、文件下载、文件入库、文件删除、文件授权 报表管理、指标管理、分组管理、时间框架管理、时间框架授权、计量单位管理 |
|  | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造） | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）-月度库功能升级-月度库数据管理 | 月度库报表数据维护、月度库历史数据查询 |
|  | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造） | 上海市统计局政府“电子统计”系统（升级改造）-月度库功能升级-月度库数据共享 | 实现月度库共享数据接口的开发。 实现月度库共享数据接口的第三方授权配置。 实现月度库共享数据接口的状态更新、编辑删除 |

硬件购置清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 交换机 | 以太网交换机主机*1；主控制引擎模块,B类*2；24端口千兆以太网电接口(RJ45)+8端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SC)*2；光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)*16；交流电源模块,300W*2。 三年质保期、应急服务和7x24小时技术支持服务。 |  | 1 | 台 |
| 2 | 网络设备 | 交换机 | 以太网交换机主机*1；主控制引擎模块,B类*2；48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SC)*1；24端口千兆以太网电接口(RJ45)+8端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SC)*2；光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)*16；交流电源模块,300W*2。 三年质保期、应急服务和7x24小时技术支持服务。 |  | 1 | 台 |

安全产品购置清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据安全 | VPN | 参数：最大理论加密流量（Mbps）：600Mbps，配置1200 点 SSL Vpn 授权。内存大小：16G，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP，1T硬盘。 三年质保期、应急服务和7x24小时技术支持服务。 | 1 | 套 | 上海市第四次全国农业普查数据处理子系统 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：负责项目相关软硬件的安装、调试、软硬件集成、日常巡查、故障修复以及日常运维管理工作，协助对接完成云资源租赁服务。项目运维团队按照服务质量保证的标准要求提供各种售后服务，负责对其提供的系统进行维护或升级。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

（7）供应商应配合采购人开展系统安全事件（含业务故障）级别划分，制定应急预案，并落实应急预案中规定的应急响应要求。

（8）供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(9)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的30个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为14个月，分为5个阶段。

第一阶段为1个月，完成需求调研。

第二阶段为1个月，完成系统设计。

第三阶段为10个月，完成所有项目内容建设。

第四阶段为1个月，完成系统试运行。

第五阶段为1个月，完成系统验收上线。

项目团队及驻场人员要求

1）响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术人员等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 大学本科及以上学历，五年及以上项目管理经验；信息系统项目管理师（高级）证书的优先考虑 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 大学本科及以上学历且工作经验不少于3年 | 不驻场 |
| 软件工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 5人 | 大学本科及以上学历 | 不驻场 |
| 网络工程师 | 负责硬件设备上架与调试 | 1人 | 大学本科及以上学历 | 不驻场 |
| 研发及实施 | 负责项目具体开发与实施 | 2人 | 大学本科及以上学历 | 驻场 |

2）响应供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，技术工程师不少于2人）；响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 大学本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 大学本科及以上学历 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设。

商用密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评。

梳理出本系统密码应用需求清单如下表：

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 视频监控记录数据完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术—密码模块安全要求》二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 已符合密码应用要求。 | 无 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性，防止数据被非授权篡改，防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护政务外网、互联网用户访问应用系统的网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 安全接入认证 | 不适用。 | 无外部设备接入本系统的需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术—密码模块安全要求》二级及以上安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 远程管理通道安全 | 在设备实施远程运维管理时，对设备的运维管理通道进行保护，防止运维管理数据泄漏。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 设备没有安全标记 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要可执行程序完整性、 来源真实性 | 保护应用服务器等设备中部署的重要可执行程序的完整性和来源真实性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 不适用。 | 无密码服务需求 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术—密码模块安全要求》二级及以上安全要求。 | 无 |
| 业务应用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  |  | 数据传输机密性 | 保护终端与服务端之间传输和存储的重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 不可否认性 | 不适用 | 本系统无不可否认性需求 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具有电子认证服务资质的机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品，应达到GB/T 37092-2018《信息安全技术—密码模块安全要求》二级及以上安全要求。 | 无 |

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本项目采用以下方式付款：

A.如果成交金额大于1,631,200元

①按成交金额签订合同，合同生效且收到有效发票后10个工作日内支付1,631,200元；

②本项目通过最终验收且收到约定的项目工作成果及有效发票后10个工作日内，支付合同剩余尾款。

B.如果成交金额小于或者等于1,631,200元

①按成交金额签订合同，合同生效且收到有效发票后10个工作日内支付合同金额的70%；

②本项目通过最终验收后且收到约定的项目工作成果及有效发票后10个工作日内，支付合同剩余尾款。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》