军人退役“一件事”综合管理平台建设项目（2026年升级改造）采购需求

上海市大数据中心

2025年12月

项目概况

根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，同时为落实退役军人事务部加快推进退役军人信息化建设的要求，按照《“十四五”退役军人事务信息化规划》、《关于加强退役军人事务信息化建设的指导意见》规划要求，进一步加强上海退役军人信息化建设，全面提升退役军人管理服务保障水平。现对军人退役“一件事”综合管理平台建设项目进行升级改造，聚焦退役军人服务“一件事”改革工作，对军人退役一件事业务管理平台进行升级改造，推动跨部门协同、数字化赋能和服务流程再造，为退役军人提供“一站式、高效能”服务，增强退役军人的获得感和满意度。

建设期限：自合同签订之日起9个月内完成（包含至少一个月的试运行）

建设地点：上海市虹口区广粤路131号

预算金额：1,100,000元

采购金额（最高限价）：1,100,000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

建设目标

建设目标

军人退役“一件事”综合管理平台建设项目（2026年升级改造）项目主要目标建立适应新形势、新要求的管理规定和工作流程。以现有业务系统作为数据基础，聚焦涉及退役军人的高频政务服务事项，围绕申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构等进行整体性再造，实施一体化办理。同时，对于部分政策满足全程无需主动提出申请，无需填写申请表、提交申请材料，一键确认即可享受政策和服务。做好退役军人服务“一件事”，大幅提升退役军人办事满意度、获得感。

业务绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出数量 | 产出数量 | 系统开发完成率 | 100% |
| 2 |  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
| 3 |  |  |  | 系统稳定性 | ≥99 |
| 4 |  |  |  | 平均故障修复时间 | <30分钟 |
| 5 |  |  | 产出时效 | 项目实施进度 | 9个月 |
| 6 |  | 经济成本指标 | 投资使用率 | - | 100% |
| 7 |  | 社会成本指标 | 社会公共服务占用 | - | 不发生 |
| 8 |  | 生态环境成本指标 | 资源消耗 | - | 符合绿色经济发展要求 |
| 9 | 业务指标 | 服务效能 | 跨部门协同覆盖率 | - | 100% |
| 10 |  | 数字化水平 | 系统一网通办率 | - | 100% |
| 11 |  |  | 数据共享接口数量 | - | ≥4个（对接人社、公安等系统） |
| 12 |  |  | 系统稳定性 | - | 99.9%可用性，高峰期无宕机 |
| 13 |  | 用户体验 | 服务满意度 | - | ≥95% |
| 14 |  |  | 投诉率 | - | ≤1% |

技术绩效目标

- 支持200名用户同时在线，并发用户不少于100人；其中并发操作指多名用户同时在平台上进行的访问、信息修改等操作；同时需为50个用户提供数据库查询的工作。

- 用户登录系统加载用时不超过2秒，数据提交不超过3秒，统计汇总工作处理时间不超过5秒。

- 要保证更新信息的及时获取、处理、入库与发布。从信息获取到入库的最大延迟时间为1天。

项目建设内容

技术路线要求

- 本项目要求基于XC环境进行建设。

- 系统在业务逻辑和数据模型上，需要按照结构分层、模块化的原则进行设计和构建。

- 采用Java开发平台，采用模型－视图－控制器（MVC）设计模式。

- 技术堆栈在技术规划方面遵循AMQP、HTTP、SSL等业界主流标准。

- 技术架构采用稳定的软硬件支撑平台及相关标准作为系统的基础。

- 选用的技术为业界通用、标准技术，便于与其他系统的对接集成。

- 系统应具有适用性和高可移植性，不局限于特定的硬件与操作系统，兼容于已有云服务器及其他主流操作系统，在有效利用现有资源同时兼顾未来可能的业务扩展要求，适应性良好。

- 系统应具有良好的高可扩展性，可满足将来一段时间内业务功能需要及数据量增加所带来的变化调整。

- 系统具备低代码能力：a）创建功能模块或业务流程，支持通过“拖、拉、拽”或配置化等方式，快速构建和修改表单、流程、报表、图表及核心业务功能；b）支持部署在上海电子政务云（移动）xc环境中，支持使用主流国产数据库，支持容器化部署，支持高可用和弹性伸缩方案。

部署环境

本项目系统部署在上海市电子政务云XC环境上，同时，需要满足国产化XC软硬件适配。

系统性能要求

本项目系统性能需求如下：

系统能够保证7*24小时安全运行，系统有效运行时间99%。

系统故障平台间隔时间：100天。

在网络稳定的环境下操作界面单一操作的系统响应时间小于5秒。

支持最高在线用户并发数为100。

结构化与半结构化数据渲染应小于5秒。

应用请求的响应延迟应不大于1秒。

凭证数据请求的响应延迟应不大于8秒。

功能建设要求

| 软件开发功能清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| 1 | 军人退役一件事综合管理平台 | 消息提醒模块-多渠道信息反馈 | 1.多渠道反馈对接：实现与其他业务系统的对接（如对接人社局、公安、民政部门、教育部门）针对不同部门的反馈信息，计划制定标准化的数据接口和传输协议；2.反馈信息详细展示：对于反馈信息，提供详细的详情展示功能，方便窗口工作人员全面了解情况。 |
| 2 | 军人退役一件事综合管理平台 | 消息提醒模块-重复办件提醒 | 系统自动根据身份证号判断是否存在重复申报情况，若存在则通过消息提醒模块通知退役军人服务中心工作人员主动告知申请人已办理过该事项，并提供查询和撤回申请的途径。 |
| 3 | 军人退役一件事综合管理平台 | 一件事精细化管理模块升级-线下办理事项管理 | 1.线下办理事项标识：（1）对于需要在线下办理的事项，如党员组织关系转移、基本养老关系转移接续等，系统应自动在事项列表中添加明显的线下办理标识。（2）建立专门的线下办理事项分类，将此类事项归集到统一的分类下，方便管理和查询。2.自动办结：根据业务流程和相关规定，在系统中预设线下办理事项的自动办结规则。如果工作人员认为系统判定有误或存在特殊情况，可在自动办结前进行人工干预，调整事项状态并说明原因。3.事项显示更新：（1）实时刷新，系统应能够实时获取线上或线下办理事项的最新状态信息，确保工作人员看到的始终是最新的信息。（2）历史状态查询：提供事项的历史状态查询功能，可以按照时间顺序展示事项的各个阶段状态，以及相应的操作记录。 |
| 4 | 军人退役一件事综合管理平台 | 办件推送-办件状态预警 | 退役军人服务中心工作人员可根据各项业务流程状态和时效限制监控业务办理状态，在提醒消息中明确标注优先级，并在预警触发时，及时通知相关工作人员，确保重要信息能够及时传达给责任人，确保问题及时解决。1.时效参数配置：根据业务和实际办件需求为每个流程和事项设定具体的时效限制。支持按照办理环节（如资料初审、复核、审批等）以及具体业务流程（如受理、审核、办结等）等多个维度进行时效设置。2.预警条件判断：根据流程状态和时效限制自动判断是否需要发出预警（1）系统支持多条件组合预警功能。（2）当多个事项或环节的时效同时临近到期时，系统应能够按照预设的优先级规则进行排序，并在提醒消息中明确标注优先级。（3）对于一些复杂情况或存在争议的预警信息，应建立人工干预与确认机制。工作人员在收到系统预警后，可以根据实际业务情况对预警信息进行进一步核实和判断，确定是否确实存在办理延误风险或其他问题。如果工作人员认为系统预警有误，可以向系统反馈，并提供相应的解释和说明，系统将根据这些反馈信息对预警判断逻辑进行修正和完善。3.通知发送：在预警触发时，通过短信或系统内通知等方式，迅速将预警信息传达给相关的窗口人员和技术人员。（1）预警通知，在预警触发时，系统向相关工作人员发出提醒消息。提醒方式可以包括系统弹窗提醒、短信提醒等多种方式，确保重要信息能够及时传达给责任人。（2）通知模板配置，系统支持自定义通知方式和内容的模板。对于窗口工作人员，通知内容应重点突出事项名称、预警类型、当前办理进度以及需要采取的具体措施等关键信息，以便其能够迅速了解情况并做出响应；对于技术人员，通知内容应侧重于技术故障描述、可能影响的范围以及技术解决方案建议等方面，确保其能够快速定位并解决问题。（3）通知跟踪，在通知发送过程中，系统应实时跟踪通知的送达状态，并对未成功送达的通知进行重试或记录，确保重要信息不丢失、不遗漏。（4）通知管理，为了便于接收人员查看和管理通知信息，系统提供统一的通知中心，对所有发送和接收的通知进行集中展示和管理，支持按时间、类型、事项等维度进行分类筛选和排序，方便用户快速定位和处理所需的通知内容。4.强制办结：当流程达到预设的最长时效或满足特定条件时，系统可以自动或由工作人员手动触发办结，确保事项得到妥善处理。（1）自动办结规则设置，制定系统自动办结规则和流程，明确规定在何种情况下系统可以自动触发办结操作，以及办结的具体方式和后续处理措施。在自动办结过程中，系统应确保所有与该事项相关的数据和信息得到妥善保存和归档，生成完整的电子档案记录，包括事项的基本信息、办理过程、办理结果以及各个关键环节的时间戳、操作人等信息，以便后续查询、审计和统计分析使用。（2）人工手动办结机制，手动办结操作应在系统中进行严格的记录和审核，包括办结的理由、依据、时间以及操作人的详细信息等。 |
| 5 | 军人退役一件事综合管理平台 | 办件推送-办件退回 | 新增“办件退回”功能，主要面向业务工作人员在“待预审”界面，对问题办件进行批量预审退回操作，并将办理状态推送至办件库。1.正常业务数据一件事状态管理模块：（1）预审退回状态管理，当业务人员在“待预审”界面，对“一件事”信息执行“预审退回”操作时，系统自动识别该“一件事”下的所有子办件（包括“退役报到”和“组织关系转移”），并将这些子办件的状态更新为“预审退回”。同时，系统将更新后的状态信息推送至办件库，确保数据的一致性和实时性。（2）办结状态管理功能，在“接件待办结”页面，业务人员对 “一件事”信息执行“正常办结”“终止办结”或“撤销”等操作时，系统首先查询并展示该“一件事”下所有子办件的当前办结情况。业务人员确认后，系统自动办结拆分的一件事子办件，并将“退役报到”和“组织关系转移”子办件的状态更新为对应的办结状态（如“正常办结”“终止办结”或“撤销”）。最后，系统将更新后的状态信息推送至办件库。2.历史数据处理工具模块：（1）历史预审退回状态处理，系统提供批量处理功能，用于处理所有系统中存在“待预审”状态的“一件事”信息。用户可以选择批量执行预审退回操作，系统将自动更新这些“一件事”下的“退役报到”和“组织关系转移”子办件的状态为“预审退回”，并将更新后的状态信息推送至办件库。（2）历史办结状态处理，系统提供批量处理功能，用于处理所有系统中存在“已接件”状态的“一件事”信息。用户可以选择批量执行办结操作，系统将自动办结这些“一件事”下的拆分子办件，并将“退役报到”和“组织关系转移”子办件的状态更新为“办结”。最后，系统将更新后的状态信息推送至办件库。 |
| 6 | 军人退役一件事综合管理平台 | 办件推送-免申即享办件推送 | 针对“安排工作退役士兵在待安排工作期参加本市职工基本养老保险和职工基本医疗保险”事项，退役军人可免于提交业务办理信息，由区退役军人事务局与市社会保险事业管理中心通过市大数据中心进行数据交换，实现免申即享。1.事项识别与信息匹配：针对“安排工作退役士兵在待安排工作期参加本市职工基本养老保险和职工基本医疗保险发放”事项，通过对接安置系统和社保系统，识别出符合条件的退役士兵名单。根据识别出的名单，从安置系统中提取这些退役士兵的相关信息，如个人身份信息、服役年限、安置去向等，并与社保系统中的数据进行匹配，确保信息的准确性和一致性。2.推送流程：将符合条件的退役兵信息自动推送至社保系统，触发“免申即享”的办理流程。社保系统在接收到推送信息后，按照规定的待遇标准为退役士兵办理职工基本养老保险和职工基本医疗保险参保手续。3.结果反馈：社保系统在办理完成后，将办理结果反馈给退役军人服务系统。反馈信息包括办理成功与否、参保信息（如保险账号、参保时间等）等内容。退役军人服务系统将这些信息更新到申报对象的个人档案中。 |
| 7 | 军人退役一件事综合管理平台 | 服务层-接入一网通办PC端 | 1.办理须知页面开发；2.在线填表页面开发；3.材料上传页面开发；4.申请完成页面开发。 |
| 8 | 军人退役一件事综合管理平台 | 服务层-接入支付宝小程序 | 1.接入支付宝小程序用户认证体系；2.申报界面设计开发；3.多功能集成。 |
| 9 | 军人退役一件事综合管理平台 | 服务层-新版好差评适配 | 根据新版好差评改造工作需求，线下pad进行新版好差评改造，联调各区退役军人服务中心线下pad跳转好差评页面。1.线下pad界面改造：页面布局调整，根据新版好差评的设计需求，重新设计线下pad的好差评页面布局，确保页面简洁、直观，方便操作。包括评价按钮的样式、颜色、大小等，使其符合用户体验设计原则；功能优化，完善好差评的功能逻辑，如增加对不同业务类型、不同服务场景的评价选项细分，确保评价的准确性和针对性。优化评价提交后的反馈机制，让用户清楚知道评价已成功提交。2.跳转功能：联调测试，与各区退役军人服务中心的技术人员协作，对线下pad进行联调测试，确保从各个业务办理界面能够准确、流畅地跳转到好差评页面。在联调过程中，重点检查网络连接稳定性、数据传输准确性以及页面加载速度等问题，及时解决出现的兼容性问题。异常处理机制，建立完善的异常处理机制，当出现无法正常跳转的情况时，系统能够自动记录错误信息，并向相关技术人员发送警报通知。同时，为用户提供友好的错误提示信息，引导用户尝试其他操作或联系工作人员协助解决。3.数据交互与存储：数据采集，在用户进行好差评操作时，实时采集用户的评价数据，包括评价内容、评价时间、评价对象（如具体业务、服务人员等）等信息。数据存储与管理，对数据进行分类存储，便于后续的查询、统计和分析。4.权限管理：根据不同角色（如普通用户、服务中心工作人员、管理员等）的需求，设置不同的权限。例如，普通用户只能进行评价操作，服务中心工作人员可以查看和回复评价信息，管理员则拥有数据管理、统计分析等高级权限。通过严格的权限管理，确保系统的安全性和数据的保密性。5.接口调整：改造安置系统调用接口，新增智慧好办事项办件上报材料数据采集项。6.数据采集项新增：设计新增的数据采集项，包括数据采集的内容、格式、验证规则等。例如，对于不同类型的办件事项，确定需要采集的具体材料名称、材料格式要求（如文档类型、图片分辨率等）以及材料之间的关联关系等。7.接口文档更新：根据新增的数据采集项，及时更新安置系统调用接口的文档说明。详细描述接口的功能、输入参数、输出结果、调用方式等信息，为开发人员提供清晰的技术指导，确保接口的正确使用和开发。 |
| 10 | 军人退役一件事综合管理平台 | 退役军人退役后信息管理-退役士兵预备役信息管理 | 工作人员可在系统中填写退役士兵与预备役相关的信息，按武装部预备役登记信息采集要求生成《预备役信息登记表》并导出 |
| 11 | 军人退役一件事综合管理平台 | 退役军人退役后信息管理-自主就业退役士兵一次性经济补助发放 | 自主就业退役士兵经济补助的信息确认，发放流程审批，审核完成后提醒工作人员及时登记发放结果。 与资金监管平台对接，实现资金发放信息推送、资金发放结果回收、资金发放结果核验、资金发放凭证接收。 |
| 12 | 军人退役一件事综合管理平台 | 退役军人退役后信息管理-退役士兵就业创业及培训情况管理 | 工作人员在完成退役士兵接收安置流程后，继续跟进退役士兵就业创业与教育培训情况，并及时更新信息。 |
| 13 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-学员端 | 1、查看公开报名的项目并完成报名和取消报名； 2、参与需求调查，填写调查问卷，提交自身感兴趣的培训项目类型或意见及建议; 3、填写满意度调查，对本次培训的项目和机构做出评价。 |
| 14 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目遴选管理-培训机构库 | 建立培训机构库统一管理培训机构，每年项目年检时审核其机构资质有效期，对于不符合要求的机构予以标记或剔除。 |
| 15 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目遴选管理-培训项目库 | 建立培训项目库统一管理遴选通过的培训项目，每年项目年检时对于不符合要求的培训项目予以标记或剔除。 |
| 16 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目遴选管理-机构、项目申报管理 | 1、机构可上报机构介绍、项目介绍、教学计划等信息申报新项目，提交后提醒区工作人员进行审核。 2、由区进行审核，审核通过后提醒市服务中心进行复核，复核通过后提醒市工作人员；对于新进机构，工作人员还需审核其培训资质； 3、专家评审结果备案。 |
| 17 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目遴选管理-专家评审管理 | 培训项目通过区、市服务中心初审后，市工作人员组织专家评审会，并同步评审结果。市级工作人员可配置参与评审的项目、专家、材料的公开时间、评审打分时间、打分规则等。 |
| 18 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目遴选管理-专家评审页面 | 1、专家可登录查看项目遴选资料； 2、于规定的打分时间内专家可进行评审打分 |
| 19 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-项目年检管理 | 1、统计开班情况数据；上传相关材料； 2、区审核机构上报的年检材料，上传年检报告，年检结果（包括合格、不合格、需改进），需改进的项目待机构重新上传材料后可重新审核，提交后提醒复核人员，需改进的项目提交后提醒上报人员； 3、市服务中心复核区审核结果。 |
| 20 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-学员报名管理-报名审核 | 与退役退休系统对接，同步学员身份信息，对于不符合身份的学员自动拦截报名不成功；区工作人员对已报名的学员进行身份及参与资格的符合，只有通过审核的学员才可参与培训。 |
| 21 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-学员报名管理-开班管理 | 培训机构可申请培训开班，经过区工作人员审核、市服务中心工作人员复核后，培训机构即可与与各区签订合同，并启动培训。 |
| 22 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-培训过程及结课管理-分班管理 | 对于人数较多的培训项目，培训机构可以进行分班管理： 1、创建并管理班级信息； 2、对各班级分配学员； 3、编排课程表； 4、管理学员考勤。 |
| 23 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-培训过程及结课管理-培训抽查 | 承训机构所在地的区退役军人事务局负责培训日常监督，适时检查培训情况，每个培训班次根据培训时长确定抽查频次，抽查完成后提交抽查结果及文档、视频资料。 |
| 24 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-培训过程及结课管理-结课管理 | 在所有课程完成后，培训机构可以申请本次培训班的结课，区工作人员对已经结束的培训进行审核。 |
| 25 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-培训过程及结课管理-满意度评价 | 1、市工作人员可编辑满意度评价模板； 2、在培训结束后，各区工作人员收集参训学员对本次培训的满意度评价，统计并复送培训机构。 |
| 26 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-财政结算管理-补助标准管理 | 1、生活补助标准管理，定期提醒工作人员临期前调整标准； 2、中央资金标准管理。 |
| 27 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-财政结算管理-补助发放管理 | 1、机构在通过结课流程后提交补助申请； 2、区审核补助申请材料 3、系统自动生成报销台账； 4、机构发放生活补助后，反馈生活补助发放情况； 5、区工作人员审核并确认机构生活补助发放情况。 |
| 28 | 军人退役一件事综合管理平台 | 职业技能培训-长三角/全国技能培训管理 | 1、工作人员可录入参加过长三角/全国技能培训的培训学员相关信息 2、工作人员对加过长三角/全国技能培训的培训学员登记补助报销结果。 |
| 29 | 军人退役一件事综合管理平台 | JUNXIU干部荣誉疗养-荣誉疗养管理 | 1、市退军局发布、分配及确定名单； 2、市退军局发起，根据符合要求军休干部比例给各军休机构分配名额，系统根据军休干部的功勋荣誉、年龄、历史参加荣誉疗养情况自动筛选符合要求的军休干部； 3、机构及军休干部确认信息后由机构提交参加疗养人员信息，机构填写完人员身体信息后导出人员信息表； 4、区退役局审核，并可导出区的人员汇总表，汇总提交至市退军局。 5、荣誉疗养审批流程全部完成后是退军局可实时导出当年度荣誉疗养名单。 |
| 30 | 军人退役一件事综合管理平台 | JUNXIU干部荣誉疗养-荣誉疗养替换/取消 | 由军休机构发起，对于有突发情况无法参加疗养的军休干部进行替换或者名额取消，替换/取消信息需通过区退役局及市退军局审批。 |
| 31 | 军人退役一件事综合管理平台 | 企业退休JUNZHUAN干部信息管理-企业退休JUNZHUAN干部人员管理 | 人员新增及审批、人员信息批量导入功能、多重身份比对更新、查询养老金数据。 |
| 32 | 军人退役一件事综合管理平台 | 企业退休JUNZHUAN干部信息管理-企业退休JUNZHUAN干部关系转移管理 | 当企业退休JUNZHUAN干部户籍区发生变更后，区级业务相关负责人可发起本区户籍的人员转至其他区的迁出流程，目标区业务相关负责人在审核通过后可成功将该人员户籍转移至目标区。 |
| 33 | 军人退役一件事综合管理平台 | 企业退休JUNZHUAN干部信息管理-补助发放管理 | 市业务负责人导入企业JUNZHUAN干部的周期性的医疗报销数据，导入后系统自动生成发放名册，区业务负责人下发各街镇；街镇工作人员确认发放名册后线上反馈，由区各相关人员审核通过，市各相关人员审核通过后，推送至资金监管平台发放补助。 |
| 34 | 军人退役一件事综合管理平台 | 优抚对象死亡人员管理-优抚对象减员管理 | 1、与死亡库对接后有新增死亡人员，首页待办事项提示死亡人员待办； 2、区经办人提交后，依次由区业务科长、区局分管局长审批；街镇经办人提交后，依次由街镇审批人、区级经办人、区业务科长、区局分管局长审批。审批通过后定期对经费可发放人员进行减员及停发处理。 3、上报部级系统。 |
| 35 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-外部数据管理 | 实现数据源配置（增删改等）、数据通道配置及按需求将数据源字段分发至应用系统。 1.数据源管理 配置来源于外部数据的数据源信息，包括：数据源名称、数据来源、字段名称、字段类型等，并且可新建、编辑、删除数据源的配置信息。 2.数据通道管理 可配置数据通道，配置信息包括：通道名称，关联数据源，通道描述、调用方式、调用地址、启用状态等。 3.数据分发管理 选择数据通道，填写应用ip，将数据源分发至ip对应的应用系统，可按业务需求选择数据源中的字段，配置项包括：数据用途、分发字段、应用ip等信息。 |
| 36 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-内部数据管理 | 实现数据上行条目创建与管理，以及与外部或上级单位的数据传输对接。 1） 数据上行 创建数据上行条目，统一管理内部数据。配置项包括：条目名称、条目描述、调用地址、数据来源、数据项等。 2） 数据传输 与外部或上级单位进行数据对接，传输数据至其他单位的系统或应用。 |
| 37 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-数据交换综合统计 | 主要展示并管理外部数据、内部数据的使用等情况。 |
| 38 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-数据交换日志 | 记录数据调用详细情况，可供审计或后续查询追溯。 |
| 39 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-数据交换监控 | 实现外部和内部数据监控（记录异常并告警），及异常时 IP 封禁的黑名单管理 1） 外部数据监控：监控外部数据对接和使用情况，如有异常调用，记录异常情况，并及时告警。 2） 内部数据监控：监控内部数据传输情况，如有异常传输，记录异常情况，并及时告警。 3） 黑名单管理：当发现异常调用或传输情况时，系统临时对ip进行封禁，封禁后的ip无法通过数据交换管理模块进行调用或传输数据。 |
| 40 | 军人退役一件事综合管理平台 | 数据交换管理模块-数据权限配置 | 主要包括用户管理、角色管理。1）用户管理：账户的开设、删除、修改、启用、关闭、配置角色权限。2）角色管理：角色的新建、删除、编辑，配置菜单权限和操作权限。 |
| 41 | 军人退役一件事综合管理平台 | 密码应用改造 | 根据密码工作要求对上海市退役军人综合管理平台（含一期和二期）密码应用改造，主要包括退役退休系统、信访系统、优抚系统、义务兵系统、赋能平台、培训系统、军休服务管理系统、军休经费管理系统、无军籍职工接收安置系统、烈士纪念设施管理系统、服务保障管理系统功能模块进行密码应用改造。 |

电子政务云资源需求

本项目所需IaaS主机资源(CPU、内存、存储)、基础软件(操作系统、数据库、中间件)及 PaaS服务均使用电子政务云。项目实施过程中可按照上海市电子政务云平台实际分配的资源情况作动态调整，同时可整合利用原有系统主机资源。

其他工作要求

售后服务要求

本项目质保期和免维期为自项目终验合格之日起一年，在质保期内，投标人需提供7×24小时的运行维护服务，包括系统故障的及时响应与修复、系统性能的优化调整、安全漏洞的修补以及必要的系统升级等，确保系统稳定、安全、高效运行。

在质量保证期内，投标人将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，投标人负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

1、故障响应与修复：当信息系统出现故障时，投标人应按照应急响应要求迅速响应，及时组织技术人员进行故障诊断和修复。对于一般故障，应在2小时内响应并4小时内解决；对于严重故障，应在1小时内响应并2小时内恢复系统基本功能，4小时内彻底解决问题；对于重大故障，应在30分钟内响应并1小时内采取有效措施防止故障扩大，2小时内恢复关键业务功能，4小时内完成故障修复。修复完成后，需向采购人提供详细的故障报告，包括故障原因、处理过程、解决方案及后续预防措施等。

2、系统优化与升级：投标人应根据信息系统的运行情况和采购人的业务需求，定期对系统进行优化调整，包括但不限于系统性能优化、资源配置调整、代码优化等，以提高系统的运行效率和稳定性。同时，需及时关注信息系统相关技术的发展动态，适时对系统进行升级，引入新的功能和技术，以满足业务发展的需要，确保信息系统的技术先进性和适应性。

3、数据备份与恢复：投标人负责制定并执行数据备份策略，定期对信息系统的数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。备份数据应存储在安全、可靠的存储介质上，并进行异地备份，以防止数据丢失和灾难恢复。在需要时，能够快速、准确地恢复数据，将数据丢失和业务中断时间降至最低。

4、安全管理与维护：投标人需负责信息系统的安全管理，包括但不限于网络安全防护、系统漏洞扫描与修复、安全策略配置与更新、用户权限管理等。定期对信息系统进行或配合第三方安全评估和风险分析，及时发现并修补安全漏洞，防止黑客攻击、病毒感染等安全威胁。同时，需配合采购人建立健全的信息安全管理制度，加强对系统用户的安全教育和培训，提高用户的安全意识和操作规范性。

5、文档更新与管理：在质量保证期内，投标人应及时更新和完善信息系统的相关技术文档，包括系统架构图、网络拓扑图、设计文档、用户手册等，确保文档的准确性和时效性。同时，需建立完善的文档管理体系，对文档进行分类、归档和存储，方便采购人和投标人相关人员查阅和使用。

6、技术支持与咨询：投标人应提供7×24小时的技术支持服务，解答采购人在信息系统使用过程中遇到的各种技术问题，提供专业的技术咨询和解决方案。对于采购人提出的合理建议和需求，投标人应及时响应并给予积极地反馈，共同推动信息系统的持续改进和完善。

7、配合采购人工作：投标人需积极配合采购人开展与信息系统相关的各项工作，包括但不限于业务培训、数据迁移、系统切换、审计检查等。在项目实施过程中，及时向采购人汇报项目进展情况，接受采购人的监督和管理，确保项目按照合同要求顺利推进。

应急响应要求

投标人对系统故障应能够根据故障严重程度分级响应。

对于一般故障，应在接到通知后2小时内响应，4小时内解决问题；

对于严重故障，应在接到通知后1小时内响应，2小时内恢复系统基本功能，4小时内彻底解决问题；

对于重大故障，应在接到通知后30分钟内响应，1小时内采取有效措施防止故障扩大，2小时内恢复关键业务功能，4小时内完成故障修复。

培训要求

投标人需要对系统使用单位提供全面的培训内容，包括系统架构与功能介绍、操作流程演示与实操练习、常见问题处理方法讲解等。培训方式应采用线上或线下的方式，线上提供详细的培训资料，线下组织集中培训和现场指导，确保用户能够熟练掌握系统的使用和管理，并提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

(2)投标人需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)投标人应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目总建设周期为9个月，分为五个阶段。

第一阶段为一个月，完成项目启动。

第二阶段为一个月，完成规划设计。

第三阶段为五个月，完成开发测试。

第四阶段为一个月，完成试运行。

第五阶段为一个月，完成项目验收。

在试运行阶段，投标人需协助采购人对系统进行全面测试和优化，确保系统满足业务需求。

项目团队及驻场人员要求

（1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于8人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、软件设计师、研发工程师、测试工程师等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目整体统筹 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师资质证书，拥有3年以上同类项目经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历，具有系统集成项目管理工程师证书。3年以上同类项目经验 | 不驻场 |
| 软件设计师 | 负责项目软件总体设计 | 1人 | 本科及以上学历，具有软件设计师证书 | 不驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 4人 | 大专及以上学历，具有3年以上软件开发经验，熟悉国产化开发环境。 | 不驻场 |
| 测试工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 1人 | 大专及以上学历，具有3年以上软件测试经验。 | 不驻场 |

（2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历具备系统集成项目管理工程师证书，3年以上同类项目经验 | 不驻场 |
| 运维工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 本科及以上学历，具备3年以上同类项目经验 | 不驻场 |

等级保护要求

配合建设单位按照网络安全等级保护三级要求建设项目。

商业密码应用需求

围绕《国家政务信息化项目建设管理办法》中关于政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，综合考虑物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，完成密码应用改造工作，同时配合密码测评工作，并顺利通过密码测评。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 技术手册(测试、操作等) ；

－ 项目文档，应该包括

- 需求规格说明书

- 系统设计说明书（概要、详细设计）

- 应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

其他要求

- 投标人具有近三年类似项目业绩的优先考虑；

- 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书并在有效期内的优先考虑。