上海社会科学院“尚网办”一网通办

信息子系统建设项目采购需求

项目概况

项目背景及现状：上海社会科学院“尚网办”平台建设以推动治理体系数字化转型为核心目标，通过构建统一融合服务门户，实现跨层级、跨部门业务协同与资源整合，全面打通信息壁垒，提升决策科学化、服务精准化、管理精细化水平。其聚焦业务流程重构与机制创新，强化数据赋能驱动治理现代化，打造标准化、模块化、可持续演进的智慧治理生态，助力社科领域实现全局统筹、动态感知、智能预警与高效处置的一体化治理能力跃升。

是否按XC要求建设：是

建设目标

融合门户：提供生活、科研、管理、各业务系统等各方面应用的统一访问入口，整合各个角色不同的业务场景应用，提供定制化、个性化、智能化的院内服务体系。整合上海社会科学院所有相关的新闻资讯、通知公告等有价值的信息会第一时间推送到各个相关角色，并且用户可自主订阅感兴趣的资讯。

业务中台：院级业务中台是根据上海社会科学院业务，抽取出各业务中通用的能力，进行解耦重构，形成院级通用公共服务中心，其他新建的系统或应用不用再单独建设这些能力，只需调用公共服务即可快速建设，减少重复造轮子。

业务流程建设：根据上海社会科学院情况及各部门业务需求，梳理符合上海社会科学院实际场景的服务清单，促进上海社会科学院服务流程优化、管理效能提升，并且基于前面流程再造管理的条件构造，新建人事管理、信息化管理等业务流程，同时将已有业务流程与“尚网办”平台进行对接，形成相关的依赖、关联，让服务牵一发而动全身。管理员在后台可以调整和控制其耦合的程度，以强化流程关联，通过流程约束加速和带动相关服务的再造和上线使用。

数据仓库：立足上海社会科学院现状，以需求为引领，以数据为根基，以治理为手段，打造多元数据深度融合的数据仓库。

数据服务门户：基于数据仓库整合后的全量数据，针对当前数据资产底数不清、属性不明、使用低效、治理缺失的短板，数据服务门户建设将实现数据资产全量编目，明确各类资产的责任部门与属性信息，搭建便捷的数据查询与访问机制，建立常态化资产跟踪维护体系。这一建设可解决数据资产“找不着、管不住、用不好”的问题，推动数据资产治理从零散应对转向规范长效，让用户能快速定位所需数据，提升数据资产的管理效率与使用价值。

数据可视化：构建跨业务域的数据共享分析与可视化决策体系，打造集动态监测、智能分析、预测预警于一体的可视化驾驶舱，构建交互式决策看板，集成实时数据仪表盘、动态趋势图等可视化组件，形成 "数据监测-规律洞察-决策推演"的闭环支持体系。

智能填报：构建智能化数据填报平台，以表单自助配置与智能数据校验为核心机制。通过打造 "一次录入、多端复用" 的数据采集模式，实现业务信息在科研服务、行政办公等多场景的高效流转与共享应用。

多维画像中心：整合上海社会科学院各层级数据资源，构建统一的数据管理体系，支撑跨系统数据自动填充与智能分析，为科研管理、行政决策等场景提供标准化数据支撑，推动上海社会科学院数字化转型与智慧化服务升级。

数据融合服务：构建 "标准规范、质量管控、安全保障" 三位一体的数据治理体系，夯实数据治理底座：制定覆盖数据采集、清洗、存储、应用全生命周期的业务数据标准规范，建立元数据驱动的动态资产目录管理机制。最终实现科研创新、财务管理、办公效率、人力资源、外事服务等核心业务域的数据资源资产化运营，为上海社会科学院数据治理能力现代化提供坚实支撑。

通过Web VPN，在提供科学、安全的应用审核、上线机制的基础上，提供开放的环境，让学生、老师成为平台持续更新的源动力。

项目建设内容

充分利用上海社会科学院信息化公共服务平台，遵循上海社会科学院信息化标准规范（如数据规范、安全规范）所要求的内容，符合上海社会科学院信息化统一规划、统一管理、统一服务等指导思想。包括系统的体系结构、系统部署、关键技术等方案。

采用开放式统一架构，具有良好的开放性、扩展性、安全性、稳定性、实用性以及先进性，支持各方基于Web式在线平台开发、维护、发布和上架服务，降低开发平台使用门槛，凝聚更多开发者共建共享。

采用统一的、完备的权限分级、审查体系、角色体系，系统管理员可依规定进行权限的定制、发放和收回操作，支持二级部门、业务负责人独立维护其所管辖的应用。

移动端采用H5响应式，基于移动端建设，方便推广和业务对接，缩短用户触达路径。

针对院级通用业务能力，能够通过开放平台提供针对第三方系统的Web service接口支持，也支持第三方的能力接入，确保通用能力开放共享、共建共治，营造技术生态。

系统能与上海社会科学院现有公共服务平台（如统一身份认证、数据中心等）等进行平滑对接，支持业务对接与扩展。

具备必要的网络安全和数据安全保障，在保证系统的安全稳定运行和数据的安全使用时，还要确保系统运行的高性能、高可靠，采用统一运管平台部署、监控、管理，实现运行支撑资源的统一调度与计算资源、存储资源的最大化利用。

总之，项目建设须遵循整体的、院级的、开放的、生态的、交互的理念，在技术实现时考虑先进性与成熟度的平衡，并且根据产品和功能定位、所处的系统架构来针对性设计和实现，应做好框架融合而非缝合。

系统架构

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “尚网办”融合门户 | 融合服务PC门户 | 门户平台支持定制化功能，用户界面能够根据上海社会科学院需求、上海社会科学院人文、院徽院训等上海社会科学院特色进行个性化定制。从整体UI、UE出发考虑，设计界面具有良好的视觉效果，并能体现现代风格与上海社会科学院特色，充分体现上海社会科学院形象。 |
| 2 | “尚网办”融合门户 | 办事服务中心 | 服务中心面向全院用户，为用户提供一站式办事服务。形成唯一品牌服务入口的专属定制化智能办公、沟通与协同的平台。“以人为本、融合服务”，统筹上海社会科学院各类服务资源，促进服务模式建设创新，为向“服务型”科学院转变打下坚实的信息化基础。 |
| 3 | “尚网办”融合门户 | 企微移动门户 | 基于企业微信打造移动门户，自动关联企业微信用户信息，保持与PC端的功能一致，提供移动端的综合信息展示、事务申请、审批、资讯浏览等功能 |
| 4 | “尚网办”融合门户 | H5移动门户 | 基于HTML5技术开发的轻量化移动端入口，适配手机、平板等设备，提供响应式布局和流畅的触控操作体验。无须下载即可查询课表、成绩、校园卡消费、图书馆借阅等信息，同时支持消息推送和移动办公功能，满足随时随地便捷使用的需求。 |
| 5 | “尚网办”融合门户 | 门户定制设计 | 基于上海社会科学院的文化特色、UI标准，安排高级设计师提供PC+移动两端门户个性化设计，包括交互设计、校园元素设计、网页动效设计。 |
| 6 | 院级业务中台 | 用户通讯录 | 根据数据中台梳理的各业务系统内的组织机构树、人员信息及组织关系的数据，形成全院的统一通讯录数据及标准。 |
| 7 | 院级业务中台 | 应用管理中心 | 本项目建设的融合门户具备应用统一管理与分发能力，应用管理中心支持统一管理PC、移动APP、微信门户等多终端应用的注册、上架、下架、版本管理、应用分类管理、应用设置、应用审核、访问统计与行为分析等基础功能。通过同一个管理后台，能实现对门户管理、移动客户端APP管理、微信公众号管理；并开放应用注册接口，允许第三方应用对校园提供统一服务。 |
| 8 | 院级业务中台 | 消息中心 | 支持与统一通信平台对接，提供站内app、短信、微信和邮件的消息提醒功能；微信端、pc端、app端推送的消息支持待办办理链接的关联，实现消息驱办和个性化催办。 |
| 9 | 院级业务中台 | 待办中心 | 待办中心可将分散在服务平台各个模块或者各类业务系统中的待办事项在融合门户中分类集中展示，帮助用户实现一站式待办处理，这些事项包括但不限于待办流程、工作任务、待审阅的公文、待阅读的通知等。 |
| 10 | 院级业务中台 | 日程中心 | 系统提供为个人服务的统一日程中心，支持对OA系统、教务系统等，支持以月历、周历和日历方式展示个人相关的行程安排，支持集成各业务系统行程安排，通过日程中心中进行展示，比如校历、校部会议安排、课程表、工作安排和活动等，同时支持个人添加日程功能。 |
| 11 | 院级业务中台 | 资讯中心 | 上海社会科学院已建“尚网办”平台，资讯中心能够聚合“尚网办”平台数据、内部智慧院区相关平台或其他业务系统的数据来构建院级统一的移动资讯库，实现全院资讯跨站点数据交换，确保统一资讯信息数据源。通过资讯服务实现资讯信息的准确性、一致性、可订阅、可推荐。为领导和教职工提供上海社会科学院和部门发文、通知公告，为学生提供院系公告、教务和学工资讯。同时支持重点资讯提示和资讯订阅 |
| 12 | 院级业务中台 | 检索中心 | 本系统支持全量、全域、全局搜索，可按分类、时间等二次筛选，支持搜索内容分权限展示。搜索结果按元数据定义格式展示，保证整体页面的美观性。 |
| 13 | 业务流程建设 | 已有业务流程对接 | 将上海社会科学院已建成的科研管理系统、教学管理系统、研究生管理系统、财务管理系统、外事管理信息、一卡通系统等平台的碎片化业务流程，通过统一封装进行整合，纳入门户平台 |
| 14 | 业务流程建设 | 一事一办流程建设 | 按 “一事一办” 新建包括信息办、人事处、党政办等部门共 29 个流程；按复杂度（普通、复杂）分类实施 |
| 15 | 数据仓库 | 数据源管理 | 支持连接十余种数据库，包括关系型数据库、MPP数据库和分布式数据库，涵盖Mysql、Oracle、DB2、SQLserver、PostgreSQL、Greenplum、Hive、达梦、GaussDB等数据库，同时支持添加推送接口（API）数据源及CSV数据源。 |
| 16 | 数据仓库 | 离线数据采集 | 离线数据集成支持Mysql、Oracle、DB2、SQLserver、PostgreSQL、达梦、Hive、MongoDb、Kingbase、openGauss、GBASE，并支持可视化向导模式和自定义脚本模式两种任务配置方式。根据设置的采集策略（全量/增量）及数据入库策略（覆盖/追加/更新），结合配置的调度策略，周期性的自动采集（也支持手动执行）。支持对单表采集、批量采集和自定义采集成功的任务进行数据量的一致性校验。 |
| 17 | 数据仓库 | 实时数据集成 | 实时任务支持通过高频数据同步的手段，以此达成数据的实时增量同步，从而确保数据的及时性与准确性能够满足相关业务流程的需求，并为后续的实时数据处理与分析奠定坚实基础。 |
| 18 | 数据仓库 | 接口数据采集 | 支持HTTP/消息资源的集成工具, 支持通过界面化操作，对组件进行托拉拽即可生成一个资源的集成服务，用户可通过界面拖拽组件（如数据抓取、定义变量、注释等）并连线配置流程，直观构建集成逻辑。 |
| 19 | 数据仓库 | 数据标准 | 支持数据标准的参照标准和执行标准进行预览、版本比较、编辑、云端同步和新增功能。 支持执行标准的新增、导入、导出、查看、编辑、版本比较、删除、发布 |
| 20 | 数据仓库 | 代码标准 | "支持代码标准的参照标准和执行标准进行预览、版本比较、编辑、云端同步和新增功能 支持代码标准的执行标准进行新增、导入、导出、查看、编辑、版本比较、删除、发布" |
| 21 | 数据仓库 | 标准比对 | 将数据源中的代码标准与数据治理平台的代码标准进行比对，并对代码比对结果进行差异统计 |
| 22 | 数据仓库 | 数据加工处理 | 支持将汇聚层的数据清洗到治理层，包括任务配置、详情查看、立即执行、分配责权、日志查看、数据拦截等功能 |
| 23 | 数据仓库 | 任务编排 | 将平台中的任务与脚本任务进行编排，以编排的顺序进行执行，提高数据处理的自动化程度。选择平台中的离线任务、治理任务、推送任务进行编排，满足不同的数据处理需求。 |
| 24 | 数据仓库 | 数据分层 | 支持自定义筛选数据分层，进行数据模型的管理。支持可视化方式维护数据模型，支持Excel批量导入的方式新建数据模型。数据模型应具备选择元数据标准的形式进行字段维护，且自动带出数据分级、数据分类，能支持同时绑定字段数据质量规则、定义字段标签等操作。 |
| 25 | 数据仓库 | 数据管理 | "支持资产维护功能，支持自定义字段作为筛选条件进行数据查询； 支持在线编辑数据，如新增、导出、导入模板、删除等； 支持历史数据查看功能，基于时间节点进行历史数据查看，同时可自定义字段进行数据筛选； 提供即席查询、SQL查询、全文检索三种方式的数据查询功能。" |
| 26 | 数据仓库 | 数据责权 | "支持面向用户、部门、角色的数据字段（数据列）授权、数据范围（数据行）授权，以实现数据行列交叉访问权限。 支持基于SQL算子语法分析解析以实现自动化实现字段级一数一源责权分配。确保每个数据项只有一个来源，提高数据的准确性、一致性和可靠性。明确数据资源中所有数据项的数据生产部门，并由该部门负责数据的维护，保证数据的质量。" |
| 27 | 数据仓库 | 元数据地图 | "支持查看元数据标准脑图，可按全域数据中心、数据域进行查看； 支持查看规划标准关系图，展示各数据域数据来源情况； 支持查看数据标准关系图，展示业务系统内的数据与数据治理平台模型的关联情况。" |
| 28 | 数据服务门户 | 数据质量管理 | 支持对接数据应用，在线接收数据主题分析和师生数字应用的质量反馈、数据纠正消息跟踪，并进行线上诊断检测、以及消息推送治理作业流程和跟踪，提供统计和报告输出；（工单）同时可面向任何第三方提供质量反馈的接口，保障数据治理体系的完全开放化和全校覆盖化。 |
| 29 | 数据服务门户 | 质量工单管理 | 支持数据质量反馈的任务发布，可定向到人的任务处理进程跟踪管理。 |
| 30 | 数据服务门户 | 数据脱敏加密 | "预置常用的数据脱敏算法，为数据脱敏配置提供使用，包括但不限于手机号脱敏、身份证件号脱敏、姓氏脱敏等。且具备自定义扩展数据脱敏算法。 支持数据加密算法定义，支持 AES256、国密 SM4 算法。支持动态即时数据加密，覆盖全平台面向业务输出控制数据加密安全，支持国产密码算法。" |
| 31 | 数据服务门户 | 数据分类分级 | 支持数据安全分级管理；支持自定义分级分类；支持对数据表进行分级分类配置。支持与数据审批流程进行关联，支持不同类型的人员申请数据使用不通的数据审批流程。数据分类支持区分敏感数据，敏感数据在平台中需加密存储。 |
| 32 | 数据服务门户 | 数据安全巡检 | 专注于敏感数据在存储和使用过程中的泄露风险评估。采用内容识别技术，结合预定义的敏感信息字典、正则表达式模式匹配以及基于机器学习的智能识别算法，对数据资产中的敏感信息进行精准定位与分析。例如，检测数据文件中是否包含个人身份信息（身份证号、银行卡号、护照号码等）、商业机密（客户名单、财务报表、专利技术等）等敏感数据，并评估这些敏感数据在存储和传输过程中的加密情况、访问控制设置是否合理，是否存在因数据备份不当、文件共享设置错误等原因导致的敏感数据泄露风险，确保敏感数据得到妥善的保护。 |
| 33 | 数据服务门户 | 数据资产中心 | "支持展示数据资产汇总情况，包括数据主题数量、数据总量数量、数据资源数量、服务接口数量、数据应用数量、累计下载数量、累计调用数量。 支持展示数据分类情况，支持基于数据主题、责任部门、业务来源、安全等级、国家标准进行数据分类展示，并支持查看当前主题分类的数据集数量和数据项数量。 支持展示数据资产情况，可查看标准建设情况详情，包含数据标准引用数、代码标准引用率、数据参照标准数、数据执行标准数、代码执行标准数、代码标准引用数、代码参照标准数、数据标准应用率；" |
| 34 | 数据服务门户 | 数据资源目录 | 支持按照数据热度查找数据资源，包括热数据、温数据和冷数据。支持按照数据提供情况（全部、未提供、线上提供、线下提供）、使用频次（全部、高频、低频）进行筛选；支持通过记录数、访问热度、访问量、数据质量反馈、数据更新时间、数据点赞量等动态维度对数据资源进行排序查看。允许用户按对象名称、标签、使用频次或数据分类等进行全面搜索来定位特定的数据集。可按照更新时间、访问量、点赞量、反馈量对某主题或某部门下的资源进行排序。 |
| 35 | 数据服务门户 | 数据接口目录 | 为数据使用者提供常用封装好的接口资源，数据申请者在数据接口列表中查询到所需接口直接申请使用即可，无需信息化管理处重复地将同一个接口授权给不同的数据使用者，为数据管理者、使用者提供了便捷的数据使用流程，加快数据共享效率 |
| 36 | 数据服务门户 | 数据标准目录 | 支持查看热门数据标准代码和最新发布的数据标准代码，并确保热门数据标准代码或主题数据标准代码在搜索结果中优先显示。 |
| 37 | 数据服务门户 | 审核中心 | 提供丰富多样的数据审批场景，包括数据资源、数据接口、数据查询、服务开发接口以及服务开发视图等。 |
| 38 | 数据服务门户 | 资源报告 | 提供数据地图、代码资产报告、API资产报告、全校数据资产报告、数据血缘图谱等功能。 |
| 39 | 数据服务门户 | 制度文件管理 | "支持从本地设备选择制度文件上传至系统，自动校验文件格式与大小。 支持将上传后的文件正式发布到平台，确保文件的规范化使用。 支持通过文件名关键词快速检索文件，支持模糊匹配与精确查询，帮助用户高效定位目标文件，提升文件查找效率。" |
| 40 | 数据可视化大屏 | 科研创新主题域驾驶舱 | 提供包含科研驾驶舱、研究中心管理驾驶舱 |
| 41 | 数据可视化大屏 | 财务管理主题域驾驶舱 | 提供包含财务驾驶舱、合同管理驾驶舱、审计监控驾驶舱 |
| 42 | 数据可视化大屏 | 办公效率主题域驾驶舱 | 提供包含院级总览驾驶舱、后勤驾驶舱、资产驾驶舱、项目管理驾驶舱、项目管理驾驶舱-项目看板下钻、行政管理驾驶舱、信息化管理驾驶舱、信息化管理驾驶舱-系统运行状态看板 |
| 43 | 数据可视化大屏 | 人力资源主题域驾驶舱 | 提供包含人事驾驶舱、人事驾驶舱下钻 |
| 44 | 数据可视化大屏 | 外事服务主题域驾驶舱 | 提供国际合作驾驶舱，为国际合作相关数据提供直观展示 |
| 45 | 数据可视化大屏 | 智库建设主题域驾驶舱 | 提供智库建设驾驶舱，包括研究方向布局、研究项目管理、团队假设、成果转化应用、学术平台搭建、重点课题监控等 |
| 46 | 智能填报平台 | 填报中心 | 提供包含填报统计、表单检索、表单排序、表单信息展示、表单填报功能。 |
| 47 | 智能填报平台 | 数据填报审批 | 提供数据填报流程查询、审批列表、填报表单详情、审批操作功能。 |
| 48 | 智能填报平台 | 进度可视化 | 提供包含数据可视化、表单统计、个人填报统计、问卷统计、数据导出功能。 |
| 49 | 智能填报平台 | 表单制作 | 提供表单列表、自助设计、表单属性配置、元素属性配置、元素验证规则、多端支持、表单发布功能。 |
| 50 | 智能填报平台 | 流程配置 | 提供申请节点、审批节点、抄送节点、审批流程配置、其他配置功能。 |
| 51 | 智能填报平台 | 模板管理 | 提供包含模板中心、自定义模板、历史表单管理功能。 |
| 52 | 智能填报平台 | 问卷服务 | 提供包含问卷中心、问卷配置、问卷统计功能。 |
| 53 | 智能填报平台 | 主题表单开发 | 提供包含科研创新主题域、人力资源主题域、外事服务主题域、办公效率主题域的10张填报表单开发 |
| 54 | 智能填报平台 | 补充通用信息采集表单开发 | 提供包含科研设备基础信息表、学术成果登记表、学术活动报名表、实验室安全检查表、学生培养档案表、合作机构信息表、资产盘点明细表、图书文献采购表、学术期刊订阅表、学生竞赛报名表。 |
| 55 | 多维画像中心 | 数据概览 | 提供包含个人基础信息、科研信息、教学情况、奖项情况、论文情况、授课情况功能。 |
| 56 | 多维画像中心 | 数据详情 | 提供多维度展现、个人信息、教学情况、科研情况、消费情况、资产使用情况、获奖成果情况功能 |
| 57 | 多维画像中心 | 应用中心设计 | 提供包含信息分类呈现、全局自定义配置、可视化图表模板库、多终端支持、图表联动功能。 |
| 58 | 多维画像中心 | 数据纠错 | 提供包含数据纠错、补录、发起纠错、纠错流程配置、消息对接功能。 |
| 59 | 多维画像中心 | 数据解读 | 通过整合教学、科研、学生管理等多源数据，借助清洗、归类等预处理手段形成规范数据集，继而运用统计分析、趋势推演、关联挖掘等方法，从学生成绩分布、课程效果评估、科研项目进展、校园资源使用效率等维度提取关键信息，以图表、报表、动态看板等可视化形式直观呈现数据背后的规律与问题 |
| 60 | 国密密码应用功能 | 用户身份认证、信息完整性及传输安全性模块 | 用户身份认证机制模块、服务器设备日志/访问控制信息完整性模块、业务重要数据安全传输模块 |
| 61 | 国密密码应用功能 | 签名验签模块 | 重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块 |

硬件购置清单

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 交换机 | VPN设备，8核CPU，16G内存，2T硬盘，8个千兆电口4个千兆光口，冗余电源。提供WEB业务系统免安装、免插件远程访问。 | 1 | 台 |

电子政务云资源需求（仅针对上云项目）

根据项目情况，本次建设根据项目批复内容拟向电子政务云申请4台服务器资源CPU24核、内存48G、存储1.2T，其中虚拟机4台，物理机0台。

其他工作要求

售后服务要求

本项目质保期内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：本次项目实施中所有工作内容。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质保期内，提供5次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为2个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目需求调研。

第二阶段为5个月，完成项目设计与项目实施工作。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于12人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 10人 | 项目实施期间需要至少2名数据类业务技术人员驻场 | 驻场（至少 2名数据类 技术人员 驻场） |

2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备计算机技术与软件专业技术资格中级及以上证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |  | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 信息安全等级保护三级，验收前需要完成等保测评备案工作。

商业密码应用需求

根据本项目信息安全等级保护要求，验收前需要完成商业密码应用测评工作。

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)系统总体设计说明书

(3)应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网管理办法》

3、其他国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范。