项目名称：城市运行精细化综合治理分析服务工作项目

- 项目概述

- 项目背景

为深入贯彻中央城市工作会议精神，全面落实习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”“一流城市要有一流治理，注重在科学化、精细化、智能化上下功夫”“抓好城市运行‘一网统管’”等重要指示精神，紧扣上海超大城市治理现代化的总体要求，依据《上海城市管理精细化三年行动计划（2024—2026 年）》部署安排，聚焦市住建委在城市精细化管理中的数据汇聚、治理、挖掘与智能应用需求，以数字化转型全面赋能城市治理体系和治理能力现代化，系统推进跨部门、跨业务、多场景的数据整合、标准统一、质量提升与价值挖掘，持续增强数据要素对城市管理的支撑能力、驱动能力与赋能效能，为上海城市管理精细化提质增效与城市运行“一网统管”能级跃升提供坚实、可靠、高效的数据底座与技术支撑。

当前，上海已依托城市运行“一网统管”平台，初步汇聚整合市民服务热线、网格化管理、网络舆情、物联感知、行业监管等多源异构城市管理数据，初步形成城市运行数据汇聚基础。但在实际应用中仍存在突出短板：一是数据资源分散、标准不统一，跨部门数据融合共享与深度利用不足；二是业务壁垒尚未根本打破，条块协同与流程联动不够顺畅；三是数据背后的规律挖掘、知识关联与智能推演能力偏弱，对管理决策的前瞻支撑不足；四是住建领域热点主题库、专题数据库与知识图谱体系尚不健全，智能研判、风险预警、短板识别能力难以满足精细化管理需要。

本项目坚持以数字化转型赋能城市精细化治理为核心导向，以提升城市管理质效与民生服务水平为目标，全面整合网格化巡查、市民热线诉求、网络舆情动态、行业监管信息等多维度数据资源，系统开展数据清洗治理、规律统计分析、热点主题库建设、知识图谱构建、发展趋势研判、运行短板识别等关键任务。通过打通数据壁垒、贯通业务链条、强化数据驱动、优化协同机制，精准定位城市管理中的痛点、堵点、难点与薄弱环节，靶向推动问题整治与源头治理，高效响应市民群众急难愁盼，持续提升城市管理的预见性、精准性、高效性，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、打造超大城市精细化治理典范，提供坚实的数据支撑、技术保障与应用示范。

- 城市运行精细化管理场景基础

- 网格化管理

网格化管理的内涵是把管理内容划分为部件和事件, 把管理范围划分成以万米网格为最小管理单位, 明确管理的标准和流程, 建立相应的组织保障体系, 配置先进的信息化技术手段和设备, 形成科学、封闭的管理系统, 实现主动发现问题、主动解决问题的机制, 提高城市管理的能级和水平。当前，上海城市网格化管理托市、区、街镇三级管理体系，深化拓展网格化管理内容和范围，优化网格化管理标准和流程，形成了标准明确、管理规范、联动高效的城市综合管理指挥监督体系。

通过强化市、区、街镇城市网格化综合管理机构在城市管理中的指挥协调、监督评价作用，以主动发现这种方式提高实时发现各类城市管理问题的能力。分析网格化日常管理数据，能够对城市管理的各业务条线起到重要的支撑作用，一方面能作为城市综合管理工作的重要考核依据，对管理流程再造，完善联席会商研判机制，另外一方面能够推动相关部门打破部门壁垒、主动跨前协调，提高派单能力和联合处置能力。

- 12319、12345热线

“12319”城建服务热线内容涵盖了建设系统中的供水、路政、供气、排水防汛、房地产开发与管理、园林绿化、城市交通、市容环卫、建筑建材业管理、城管监察等7个相关的职能部门的多种行业，受理这些行业相关的投诉、咨询、建议及部分报修业务。“12345”市民热线涉及住建领域的服务内容涵盖城乡建设、城管执法、住房保障等相关职能部门的多种行业，如绿化维护、物业安保、物业管理不善、房屋老化、违法建筑、损坏侵占公用设施、工程质量、违规拆迁等各案件的投诉、咨询、建议等。

12345、12319等相关热线作为市民投诉和咨询的电话受理平台，将市民反映的城市网格化管理问题，通过数据接口和网格化系统进行交互，由数据分发汇总子系统自动分发到各区监督受理进入网格化区内处理流程，并将最终处理结果数据反馈至相关热线平台，是获取老百姓对管理满意度信息的前沿阵地。通过对热线获取的被动反馈数据分析，能够较好的帮助管理人员掌握老百姓对管理的满意程度，同时了解老百姓关注的问题和诉求。

- 住建委“一网统管”业务场景

为贯彻落实城市精细化管理和“一网统管”等工作要求，住建领域“一网统管”系统建设以大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑，结合住建委一委两局业务实际，整合汇聚共享城市地理空间、视频、物联设备、业务运行等相关数据资源，不断丰富住建领域“一网统管”场景应用，加强对住建领域业务运行状况的实时监测、风险预警、统一指挥和业务协同，不断提升住建领域“一网统管”水平，推进住建领域治理变革，服务城运中心建设。按照住建委“一网统管”的要求，优先建设住建业务领域的12个协同应用场景，后续场景根据业务需求逐步拓展。

- 上海城市运行综合管理场景

上海城市运行综合管理场景聚焦上海建设交通领域，重点关注城市基础设施运行、城市日常管理、民生重点关切等，围绕“安全、干净、有序、畅通、民生”等五个维度，基于真实动态数据，构建覆年、月为周期的城市运行动态监测指标体系。

“安全、干净、有序、畅通、民生”五大维度指标，初步涵盖城市运行监测核心需求。安全是底线，有序是根本、干净是形象、畅通是质量、民生是风向。针对五大维度指标，进一步划分二级指标，构建逻辑来自超大城市治理的系统性需求与数字化转型的实践导向，精准衡量城市运行工作保障、卫生状况衡量、公众出行强度、市民关注重点诉求等，为“人民城市为人民”提供精准依据和工作导向。

- 地下空间综合管理

上海地下空间经过多年发展，开发利用规模庞大。截至2024年底，开发利用总量已达1.65亿平方米，地下空间的开发利用仍处于快速发展阶段，发展模式由大规模成片开发向成片规模开发与存量资源利用并重的方向转变。上海市地下工程综合管理信息系统沿用过去的“覆盖市区两级的一体化系统的”架构，包含使用备案管理、安全监督检查管理、基础信息管理、应急预案管理、行业监督考核管理五个业务子系统以及一个用于信息空间分析和展示全市普通地下室Geographic Information System（以下简称“GIS”）子系统。

- 项目采购内容

- 聚焦中央城市工作会议“韧性”城市建设要求，以城市运行精细化综合治理多源异构大数据为核心要素，围绕路灯、地下空间、房屋质量等市住建委开展城市管理的重点工作内容，以及在治理过程中发现的痛点难点问题（如民生诉求、“三跨”等），完成2025年8月至2026年7月超过600万条城市网格化管理、市民热线、新闻舆情等城市管理数据治理，开展主题数据标定、数理分析、现状研判等。

- 围绕中央城市工作会议“创新”城市建设要求，针对城市管理热点与民生诉求，聚合业务管理相关数据，建设并形成城市管理热点主题数据库；以AI大模型+深化文本语义抽取和文本语义分析，挖掘市民热线、新闻舆情中的关键信息，构建主题知识图谱，以链路结构表示主题特征，锚定管理重点与百姓关切，践行“人民城市”理念。

- 根据中央城市工作会议“智慧”城市建设要求，立足上海城市综合管理现状，聚焦上海建设交通领域日常管理事项，围绕“安全、干净、有序、畅通、民生”五个维度，基于城市运行综合数据，设计并构建多维指标体系，量化分析评价上海市城市综合管理水平，完成上海市城市运行工作月报和年报。

- 以推动上海城市管理高质量发展为目标，根据市住建委城市管理有关重点工作要求，结合“十五五”规划关键议题，选取典型主题开展深度研究，针对突出症结难题开展延伸调研与论证，系统分析背后问题，剖析问题并提出建设性意见，形成专题分析报告、决策咨询专报。

- 完成《城市运行精细化综合治理分析》项目报告。

三、项目采购要求

1、团队要求

（1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时优质的服务，要求整个项目团队人员不少于15人（含项目负责人）提供专职服务（需提供开标前三个月任意一个月的社保证明），具有中级或高级职称的优先考虑。

（2）项目负责人不少于1人，同时应具有多年相关工作经验，具有中级职称优先考虑，具有高级及以上职称证书的更优。

2、其他要求

- 对用以支撑本项目所使用的自有数据（包括城市网格化管理、城建服务热线等数据），投标人应拥有完全的、合法的使用权利。

- 投标人具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

- 四、工作内容组成

本项目总体工作内容组成如下：

| 序号 | 项目需求 | 明细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以城市运行精细化综合治理多源异构大数据为核心要素，围绕路灯、地下空间、房屋质量等市住建委开展城市管理的重点工作内容，以及在治理过程中发现的痛点难点问题(如民生诉求、”等)，完成2025年8月至2026年7月超过600万条城市网格化管理、市民热线、新闻舆情等城市管理数据治理，开展主题数据标定、数理分析、现状研判等。 | 网格化管理数理统计 | 处理城市精细化综合管理业务数据不少于600万条；城市管理业务或场景数理统计完成数不少于2个 |
|  |  | 热线数理统计 |  |
|  |  | 路灯专题数理统计 |  |
|  |  | 安全隐患排查数理统计 |  |
|  |  | 重点区域监管数理统计 |  |
|  |  | 夏令热线数据态势研判 |  |
|  |  | 地下空间数据质量评估 | 地下空间数据质量评估不小于1万条，数据归类整理不小于4万条 |
|  |  | 地下空间数据归类管理 |  |
|  |  | 地下空间数据分析 |  |
|  |  | 地下空间数据评估 |  |
| 2 | 挖掘市民热线、新闻舆情中的关键信息，构建主题知识图谱，以链路结构表示主题特征，锚定管理重点与百姓关切，践行“人民城市”理念。 | 舆情报道数据采集 | 进行数据采集、数据组织的舆情数据不少于1.5万条 |
|  |  | 新闻舆情数据组织 |  |
|  |  | 新闻舆情语义与关键词抽取 |  |
|  |  | 新闻数据分析挖掘 |  |
|  |  | 舆情库表组织与结构化 |  |
|  |  | 热点主题数据资源库 | 面向分析挖掘的数据资源目录及明细列表1套 |
|  |  | 主题知识图谱本体模型设计 | 城市管理业务或场景知识图谱构建数不少于2个；数据挖掘分析模型不少于2个 |
|  |  | 热线文本数据标注 |  |
|  |  | 文本语义知识抽取 |  |
|  |  | 知识图谱构建与存储 |  |
| 3 | 基于城市运行综合数据，设计并构建多维指标体系，量化分析评价上海市城市综合管理水平，完成上海市城市运行工作月报和年报。 | 城市运行管理分析年报 | 形成城市管理分析年报1份，月报12份 |
|  |  | 网格化管理数据态势研判 |  |
|  |  | 热线数据态势研判 |  |
|  |  | 房屋质量管理数据态势研判 |  |
|  |  | 重点区域监管态势研判 |  |
|  |  | 网格化管理数据阈值计算 |  |
|  |  | 热线数据阈值计算 |  |
|  |  | 安全隐患排查数据阈值计算 |  |
|  |  | 重点区域监管数据阈值计算 |  |
| 4 | 针对突出症结难题开展延伸调研与论证，系统分析背后问题，剖析问题并提出建设性意见，形成专题分析报告、决策咨询专报。 | 热线跨域数据融合 | 形成短板弱项清单及报告1份，决策咨询专报1份 |
|  |  | 重点区域监管跨域数据融合 |  |
|  |  | 统计信息分类调阅 |  |
|  |  | 问题清单推送 |  |
| 5 | 完成《城市运行精细化综合治理分析》项目报告 | 报告整理撰写 | 提交城市运行精细化综合治理分析项目报告1份 |

- 五、服务周期要求

1、为有效掌控项目实施进程，采取阶段节点进度报表的方式进行项目实施的监督和推进，每月的第5个工作日前要求递交项目推进月报，包括但不限于已完成的研究内容、正在实施的内容、存在的问题以及解决的措施、资金使用情况等。

2、2026年5月30日前提交中期报告，6月30日前完成中期验收。

3、2026年8月30日前提交项目成果报告，9月30日前完成项目验收。

- 六、项目验收要求

- 验收方式

本项目采用专家评审方式验收，提交的项目成果需通过专家评审会。

2、交付成果

- 对城市管理不同业务条线和场景的数据完成数理统计，城市精细化综合管理业务数据不少于600万条；

- 城市管理业务或场景数理统计完成数≥2个；

- 城市管理业务或场景知识图谱构建数≥2个；

- 数据挖掘分析模型≥3个；

- 面向分析挖掘的数据资源目录及明细列表1套；

- 短板弱项清单及报告1份；

- 短板弱项决策咨询专报1份；

- 城市管理分析年报1份，月报12份；

- 城市运行精细化综合治理分析项目报告1份。