应用软件-堤防（泵闸）设施管理子系统升级改造项目

招标采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：应用软件-堤防（泵闸）设施管理子系统升级改造项目

（二）采购内容/招标范围：

本项目围绕堤防泵闸设施管理数字化转型需求，通过功能融合、流程重塑与技术升级，构建一体化智能管理平台。主要建设内容包括对泵闸运行管理模块国产化环境改造迁移，升级改造堤防泵闸设施全景管控图、堤防运行管理模块、移动应用模块，同时新建防汛应急管理模块。具体建设内容如下：

（1）堤防泵闸设施全景管控图（升级改造）：堤防泵闸设施全景管控图是依托上海市大数据中心GIS服务与BIM模型支撑服务，构建集堤防、泵闸、海塘等各类堤防泵闸设施于一体的全景管控“一张图”，将堤防、泵闸、海塘等不同类型设施通过标准化符号库进行可视化表达，支持分级分类显示（如按行政区域、设施等级）。

（2）泵闸运行管理模块（国产化环境改造迁移）：对堤防泵闸建设与管理系统及防汛指挥大屏进行国产化环境改造，采用国产芯片、麒麟/统信操作系统、人大金仓/达梦数据库构建全栈国产化环境架构。

（3）堤防运行管理模块（升级改造）：基于堤防中心现有的上海市水务专业网格化（条段化）管理系统功能模块进行升级改造，聚焦堤防与海塘巡查管理新需求，分别强化堤防考核、海塘考核功能。

（4）防汛应急管理模块（应用新建）：在现有堤防防汛应急调度管理系统新建防汛数字化预案、薄弱险段上报、防汛预警发布管理等功能，构建了智能化、全流程的防汛应急管理体系。

（5）移动应用（升级改造）：优化移动端业务处理能力，开发巡查轨迹智能采集、NFC标签扫描、任务实时推送等功能。支持泵闸运行状态查询、隐患照片上传及审批流程移动化，并强化离线操作能力。

（三）项目预算资金：258.75万元

（四）最高限价：258.75万元

（五）计划工期/服务周期/交货期：2026年12月31日前完成项目建设并通过验收（含1个月试运行）。

（六）履约地点：

上海市虹口区吴淞路80号

二、项目招标要求

（一）供应商资格要求

1.供应商资质

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）至投标截止时间查询，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）不接受联合体投标，不允许分包或转包。

- 履约考核要求

详见P13验收标准及要求。

（三）采购内容的要求:

（1）服务内容

1）堤防泵闸设施全景管控图（升级改造）

堤防泵闸设施全景管控图是依托上海市大数据中心GIS服务与BIM模型支撑服务，构建集堤防、泵闸、海塘等各类堤防泵闸设施于一体的全景管控“一张图”，将堤防、泵闸、海塘等不同类型设施通过标准化符号库进行可视化表达，支持分级分类显示（如按行政区域、设施等级）。通过分层设计与多维度数据融合，系统实现了堤防泵闸设施空间信息与业务数据的深度整合，支持多样化的空间分析与可视化表达。用户可通过直观的地图界面快速定位设施、查询属性、分析空间关系，并基于专业工具开展防汛决策支持工作。

（a）堤防业务服务图：堤防业务服务图旨在构建集多源数据整合、时空分析、可视化表达于一体的地理信息基础平台。通过融合三维建模、动态数据驱动技术，升级矢量/遥感/三维模型图层无缝叠加能力，引入动态数据实时渲染引擎，实现从二维平面到三维立体、从静态展示到动态交互的跨越。平台具备多维图层智能管理、智能测量与空间分析、三维模型深度集成等基础功能，可满足防汛、工程、巡查等多场景需求。需提供基础功能升级、防汛应急管理、堤防设施管理、泵闸运行监控、海塘安全监测、工程建设管理、薄弱险段管控、物联设施监测等功能。

（b）BIM综合管控图:基于上海市政务云国产化BIM底座构建全市堤防泵闸设施的三维数字化管理平台，通过整合多源数据资源，实现了设施三维模型与属性信息、监测数据的深度融合，支持分层展示、精准定位与动态交互。系统需采用轻量化BIM技术，确保大规模模型的流畅浏览与高效管理，为堤防中心工作人员提供直观、精确的可视化管理工具。通过该模块，用户可快速获取设施的设计参数、运行状态、历史记录等信息，支持空间分析与量测功能，显著提升堤防泵闸的精细化管理水平。需提供三维模型构建、三维模型管理、设施属性信息集成、设施分层分类展示等功能。

（c）国产化环境适配改造:聚焦全栈国产化适配，全面对接政务云国产化环境；替换原有ArcGIS引擎为国产GIS平台，重构空间分析接口；改造BIM轻量化引擎，适配国产环境下模型解析与交互。通过数据格式转换工具实现历史数据兼容迁移，集成国密算法保障传输与存储安全，结合国产芯片特性优化性能，确保三维渲染、空间分析等核心功能在国产化环境下稳定高效运行，满足合规要求。需完成基础软件国产化适配、GIS引擎替换与适配、BIM模型引擎国产化改造、数据格式兼容处理、安全协议适配、性能优化与兼容性测试。

2）泵闸运行管理模块（国产化环境改造迁移）

对堤防泵闸建设与管理系统及防汛指挥大屏进行国产化环境改造，采用国产芯片、麒麟/统信操作系统、人大金仓/达梦数据库构建全栈国产化环境架构。完成应用服务器、数据库与中间件的国产化适配，优化GIS地图渲染与数据交互性能，迁移至上海市政务云实现集群部署。通过负载均衡与冗余设计提升系统稳定性，支持实时监控、智能调度与数据分析，确保泵闸运行数据安全可控，满足国产化与国产化环境合规要求。

（a）基础环境适配:选用国产化服务器，高负载场景配置多节点集群与负载均衡，关键模块采用冗余架构。操作系统选麒麟V10或统信UOS，优化内核，支持数据采集与加密存储。中间件用东方通TongWeb或金蝶Apusic，实现容器化部署，提供消息队列等机制。数据库选人大金仓或达梦，分库分表，采用混合存储与集群技术，建立备份机制，满足国产化环境及系统运行需求。

（b）基础软件适配:前端适配国产化环境浏览器，优化GIS地图等页面渲染。集成WPS Office国产化环境版，实现文档生成与协作编辑。后端代码运行环境迁移至国产OpenJDK，进行字节码优化与兼容性测试，优化内存管理与线程池资源分配，提升系统在基础软件层面的国产化环境适配性与运行效率。

（c）现有应用软件适配:对系统与外部系统接口进行国产化改造，适配国产OPC服务器、转换GIS接口。全面测试功能模块，适配数据库与中间件，统一数据格式与协议，转换传输协议，开发数据转换工具；优化不同终端界面，确保显示与操作便捷，保障系统功能在国产化环境下正常运行。

（d）功能适配升级:基于国产化环境架构体系，聚焦泵闸全生命周期管理需求，在国产化环境下完成核心功能适配与升级。需完成基本应用管理、设施资产管理、巡查养护管理、泵闸维修管理、大修计划管理、考核评价管理、移动APP应用、防汛智慧大屏等功能适配升级。

3）堤防运行管理模块（升级改造）

基于堤防中心现有的上海市水务专业网格化（条段化）管理系统功能模块进行升级改造，聚焦堤防与海塘巡查管理新需求，分别强化堤防考核、海塘考核功能。依托GIS地图、BIM模型等技术，面向巡查员、市区堤防单位、海塘管理部门等角色，构建“设施巡查-问题上报-任务处置-反馈-考核”全流程闭环体系。系统打通市区级巡查、养护、处置渠道，实现“一江一河”堤防与全市海塘设施的一体化管理，通过动态数据可视化、智能审核、绩效评估等功能，提升堤防泵闸设施管理的精细化、智能化水平，为防汛安全、设施维护提供数据支撑与决策辅助。

（a）堤防巡查管理:堤防巡查管理围绕全市堤防设施巡查业务，构建“发现-审核-处置-闭环” 数字化链条，支持隐患多维采集、智能审核与工单自动分派，可关联GIS地图形成隐患热力图。信息查询模块提供全流程工单追溯，支持多维度检索与可视化流程跟踪，确保堤防设施隐患处置透明可查。考核体系覆盖季度/年度综合评估及水上巡查专项考核，自动抓取设施完好率、处置及时率等指标，结合北斗定位与视频监控数据，智能评估巡查质量与应急响应效率，推动堤防设施管理的标准化与动态监管能力提升。需提供巡查管理、信息查询、堤防考核等功能。

（b）海塘巡查管理:海塘巡查管理以GIS地图为核心，集成接入沉降位移自动监测设备监测数据，动态展示海塘监测点分布与实时数据，支持历史曲线分析与风险预警。通过“巡查-审核-整改-验收”闭环流程，实现海塘隐患智能上报、专项巡查工程关联、养护计划动态监管及维修流程优化。事中监管覆盖工程全周期，信息查询与统计模块提供多维度数据检索与可视化看板。考核体系基于新办法配置评分规则，自动采集巡查、维修、绿化数据，生成季度/年度考核报告，强化质量追溯与绩效量化管理，保障海塘结构安全与养护效能。需提供首页地图、巡查管理、养护监管、事中监管、信息查询、海塘考核、海塘统计等功能。

（c）国产化环境适配改造:聚焦堤防运行管理模块全栈国产化适配，全面对接政务云国产化环境。核心围绕业务系统代码重构，基于国产OpenJDK 除非国产依赖，适配国产化数据库语法；完成历史巡查记录、考核指标等数据迁移，确保关键数据完整无偏差；替换原有GIS服务为国产平台，重构空间查询等核心接口；集成国密算法保障数据传输存储安全；优化移动应用适配国产终端，支持离线数据加密同步，实现模块在国产化环境下稳定高效运行，满足自主可控与合规要求。

4）防汛应急管理模块（应用新建）

在现有堤防防汛应急调度管理系统新建防汛数字化预案、薄弱险段上报、防汛预警发布管理等功能，构建了智能化、全流程的防汛应急管理体系，形成“预案编制—知识支撑—险段管控”的闭环管理，涵盖防汛数字化预案、防汛预警发布、薄弱险段上报等核心功能，旨在提升防汛决策科学性与应急响应效率。

（a）防汛数字化预案:防汛数字化应急预案管理构建了一套涵盖预案全生命周期的智能管理体系。通过该模块，用户可实现防汛预案的高效编制、动态更新、精准查询和智能推演，显著提升防汛决策的科学性和响应速度。系统采用模块化设计，集成了预案模板管理、智能生成、分级审批、动态更新等核心功能，支持多部门协同编制与实时数据交互，确保预案与实际防汛工作紧密结合。同时，模块内置了专业的风险评估模型和资源调配算法，可根据实时水情、工情数据自动生成应急处置建议。需提供预案模板管理、智能预案生成、预案审批流转、预案动态更新、预案查询检索、预案演练管理、风险评估与预警等功能。

（b）薄弱险段上报:薄弱险段上报模块为市区两级巡查人员和业务部门工作人员提供了高效、便捷的薄弱险段信息上报与审批渠道，支持批量模板上传，实现了审批流程的自动化流转。该模块通过与GIS系统的深度集成，能够将审批通过的薄弱险段信息自动上图，在电子地图上直观展示险段位置与相关信息，为防汛指挥决策提供有力支持。系统采用分级管理机制，根据上报人层级自动匹配相应的审批流程，确保各类险段信息得到及时处理。同时，模块提供了完善的统计分析功能，可对薄弱险段的分布、类型、发展趋势等进行多维度分析，帮助管理者制定针对性的防范措施。需提供批量模板上报、智能审批流程、审批进度查询、险段入库上图、重点监控管理、险段统计分析、系统设置与权限管理等功能。

（c）防汛预警发布:防汛预警发布通过多源数据的接入，实现水位、流量、水质、设备运行状态（如电机温度、振动等）等实时监测数据的监测预警。管理员可根据历史数据、行业标准和实际情况，为不同的监测指标设定预警阈值。例如，设定水位的上限和下限阈值，当水位超出该范围时触发预警。支持多种预警规则的组合，如同时满足水位超过阈值和流量异常增大时才触发预警。需提供数据监测分析、防汛预警提醒、预警信息模板、防汛预警发、预警发布记录等功能。

5）移动应用（升级改造）

优化移动端业务处理能力，开发巡查轨迹智能采集、NFC标签扫描、任务实时推送等功能。支持泵闸运行状态查询、隐患照片上传及审批流程移动化，并强化离线操作能力。建立用户权限分级体系，集成北斗定位与电子围栏，提升一线巡查人员的任务执行效率与数据上报准确性。

（a）堤防巡查管理:移动巡查管理聚焦移动端巡查效率提升，通过优化轨迹采集算法与引入NFC物联网技术，构建精准化、智能化的现场作业体系。巡查轨迹上传子功能解决传统定位漂移问题，确保路径数据真实性；NFC扫描子功能实现物理设施与数字档案的即时互联。双维度提升巡查作业标准化水平，为海塘设施全生命周期管理提供数据支撑。需提供巡查轨迹上传、NFC扫描等功能。

（b）泵闸运行管理:移动端泵闸运行管理渠道是PC端功能的延伸，为系统用户提供移动便捷的创建巡视任务、故障上报、信息查询、检查任务等渠道，充分提高泵闸运行巡查养护人员的工作效率，畅通问题隐患上报渠道。主要包括故障上报、安全检查等功能。需提供故障上报、安全检查等功能。

（2）服务标准

1）服务总体要求

按照“平台+应用+数据”的建设模式，基于J2EE标准进行开发，采取数据集中的系统结构；整体系统为B/S架构，采用客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构。通过充分整合、国产化环境改造、集中上云现有的数字化系统系统，按照集约化、一体化、智能化的建设思路，构建堤防泵闸设施一体化智慧管理平台，设计开发堤防泵闸设施全景管控图及安全监测管理模块，围绕泵闸运行管理、堤防运行管理、防汛应急管理三大核心业务场景，实现堤防设施、泵闸设施、海塘管理、防汛应急、物联设备监测感知信息等关键信息的聚合与统一管理，实现设施台账“一目了然”、设施安全“一屏监测”、防汛应急“一键发布”。推动堤防泵闸设施管理业务流程标准化与精细化，提升堤防泵闸设施全生命周期管理能力，强化防汛防台应急响应效率，推动管理模式从“条块化、碎片化”向“系统化、综合化”转变。建立跨部门业务协同机制，实现“市-区-镇”三级数据联动；完善防汛应急管理体系，缩短隐患处置时间；落实设施精细化考核，统一养护标准；强化数据安全与国产化环境适配，保障系统自主可控。通过上述目标，提升城市防汛安全保障能力，引领水务海洋行业数字化转型。同时依托低代码平台、微服务架构、BIM+GIS等技术，对现有系统进行功能升级与技术重构。通过功能聚合、流程重塑整合泵闸运行管理、堤防运行管理、防汛应急管理等核心模块，实现堤防泵闸设施根据具体的业务场景更加精细化管理；开发智能预警、风险评估、三维建模等相关功能，提升设施状态实时监控与隐患识别能力；完成国产化环境改造与政务云迁移，优化系统性能与安全性；建设移动应用端，实现一线巡查数据实时采集与任务动态推送。通过技术赋能，打造“自主可控、安全可靠、高效可用”的智能化管理平台，满足业务部门对网格化考核调整、防汛预警发布等新需求的快速响应。

2）服务周期要求：合同签订后的6个月内完成系统设计、软硬件设备部署实施、应用系统开发等工作；试运行期为1个月。项目整体试运行过程中，修正项目各组成部分联调中出现的问题，修正软件bug。试运行期无重大故障且解决所有发现的缺陷后，中标人提交完整的技术资料向采购人申请验收。

3）服务质量要求：投标人必须提供不少于1年的质保期。质保期从系统投入使用且最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务；在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在1小时内上门服务，并在12小时内修复。出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

（3）项目团队其他人员配置要求

（1）供应商需提供一支专业、成熟、稳定的开发团队，明确团队组织结构、技术负责人和项目经理，团队成员不少于6人（包括项目经理、技术经理、技术工程师等），应具备专业的 GIS、数据库、软件开发技术背景。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 项目管理，时间控制和质量控制 | 1人 | 本科或以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书的优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责需求调研和系统设计 | 1人 | 本科或以上学历 | 按需驻场 |
| 技术经理 | 应用系统设计和开发 | 1人 | 本科或以上学历，系统集成项目管理师（中级）证书优先考虑 | 按需驻场 |
| 技术工程师 | 功能开发、配置、部署以及测试 | 2人 | 本科或以上学历 | 1人驻场，1人按需驻场 |
| 测试工程师 | 系统功能测试 | 1人 | 本科或以上学历 | 按需驻场 |

（2）项目经理和技术负责人在响应服务过程中非必要禁止更换，如因不可抗拒原因需要更换，需事前书面向采购人申请。

（3）供应商需承诺提供至少 1 名技术支持人员7*24小时响应采购人需求；如遇紧急情况，能在1小时内到达采购人办公地点现场响应。

（4）验收标准及要求（含节点安排）

1）验收标准：符合招标文件规定的质量标准，符合《上海市水务局（上海市海洋局）数字化项目管理办法（试行）》要求。本项目采用现场运行、测试验收方式验收,验收标准以符合采购文件、供应商的响应文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和采购人的要求为准。

2）验收要求：软件开发完成并达到规定要求后,成交供应商应以书面方式通知采购人进行交付验收的规程与安排。采购人应当在接到通知的5个工作日内确定具体日期,由双方按照约定的要求完成项目验收流程。成交供应商在交付验收前应当根据约定的检测标准对本项目进行功能和运行测试,所有系统功能模块符合要求,以确认本项目软件能够正常运行,并初步达到符合采购文件中约定交付的规定。采购人有权委托第三方检测机构进行验收,对此成交供应商应当配合；软件系统达到验收条件后由成交供应商出验收申请,采购人根据成交供应商交的验收申请进行确认。验收由双方人员共同参与。同时成交供应商须提供软件文档(包括但不限于《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》)以及可安装的程序运行文件),软件文档部分的验收通过后,即视为初验通过；验收分初验和终验。初验通过且系统试运行达到规定时间,初验遗留问题已解决,成交供应商确认系统具备正常运行条件,即通知采购人系统已准备就绪,等待最终验收。当系统通过运行测试、二级等保测评和商用密码测评时即终验完毕,采购人向成交供应商签发终验报告。

（5）其他

1）性能要求

同时在线用户数≥500；

并发用户数≥50；

系统登陆时间≤2秒；

一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

搜索类操作响应时间≤8秒；

报表统计类操作响应时间≤15秒；

响应时间较长的操作页面应显示进度条。

2）安全要求

满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《数据安全法》、《个人信息安全法》等相关法律法规要求；本项目建设的信息系统初步定级为等保二级。根据国家信息安全等级保护（二级）建设、测评、整改和维护的相关要求，本项目遵从安全开发规范和安全制度，符合身份鉴别、访问控制、安全审计、日志审计等方面的应用安全；平台保证信息传输、存取和处理过程各个环节的安全性、机密性、可靠性和完整性，保证系统的可靠性和可控性。同时需要考虑系统受到攻击破坏后的自动恢复能力和容灾能力。

3）国产化要求

投标方要严格遵循国家信息系统安可适配的要求，系统需支持适配国产化基础设施，支持适配国产化的服务器、CPU(如鲲鹏、飞腾等)、操作系统（如麒麟、华为云欧拉等）、数据库（如万里、达梦等）。平台底层服务组件需进行适配改造，确保构建的所有应用能够适配各类国产化环境基础软硬件的组合技术路线，在服务端满足全栈式国产化环境生态。同时在客户端也能支持用户在传统的X86环境和国产PC环境中切换使用，满足双生态运行的要求。

- 4）企业综合能力

- 供应商具有移动采集平台类、地理信息系统类、数据管理类、信息安全策略智能分析类、数据隐私保护平台类、移动开发框架软件类软件著作权优先考虑。

- 报价明细表

报价明细表（工程及货物类）

| 序号 | 项目内容 | 技术参数/主要工作内容 | 单位 | 数量（供参考） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、堤防泵闸设施全景管控图（升级改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多维图层智能管理 | 支持多类型图层动态加载与分层管理，用户可自定义分组，图层联动助力场景分析。​ | 人月 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能测量与空间分析 | 新增坡度、通视、日照分析等工具，测量结果可导出，满足工程设计与防汛需求。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 三维模型深度集成 | 对接设施 BIM 模型，实现二三维双向联动，浏览细节并关联台账数据辅助运维。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 4 | 动态数据可视化渲染 | 实时接入监测数据，采用颜色渐变、动画等方式动态展示，直观呈现数据状态。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能标绘与模板管理 | 优化标绘工具，支持自定义绘制与属性关联，标绘内容可存模板一键复用提效。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 实时水情监测与预警 | 对接水雨站数据，动态展示水情并生成热力图，阈值触发预警，标注周边要素辅助决策。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 7 | 淹没模拟与影响评估 | 基于地形数据模拟洪水淹没范围，生成分析报告，叠加数据评估安置需求，提供量化依据。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防汛预案可视化管理 | 数字化存储预案并关联地图要素，支持 "一键启动"，高亮设施并弹出操作指南与分工。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 9 | 设施台账多维管理 | 建立电子台账整合设施要素，支持 CAD 坐标导入与附件关联，便捷检索设施详情。​ | 人月 | 1 |  |  |  |
| 10 | NFC智能巡查 | 部署 NFC 标签扫码获取设施信息，实时上报巡查数据并记录轨迹，生成覆盖率热力图。​ | 人月 | 1 |  |  |  |
| 11 | 运行状态全景监控 | GIS 地图标注泵闸位置，实时显示运行参数并动态监测，异常数据触发报警并推送至移动端。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 12 | 设备全生命周期管理 | 建立泵闸设备台账并记录维护信息，设置周期提醒与备件关联，自动生成维护工单保障设备状态。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 13 | 沉降与位移智能监测 | 接入 GNSS 与裂缝计数据，地图动态标注沉降位移，超阈值自动标红预警。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 14 | 历史数据时空分析 | 支持时空回溯功能，可按时间段查看海塘监测数据的演变过程。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 15 | 工程进度可视化追踪 | GIS 地图划分标段并标注施工区域，叠加无人机影像实时展示各阶段进度。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 16 | 文档资料空间关联 | 按 “标段 - 建筑物” 层级存储工程文档，地图点击即可调取对应 CAD 图纸。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 17 | 风险分级与地图标注 | 基于多源数据在地图标注风险等级，点击查看详情明确治理优先级。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 18 | 治理方案与进度联动 | 存储治理方案并关联地图区域，实时填报进度生成甘特图对比工期。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 19 | 物联设备上图展示 | GIS 地图展示各类监测设备地理信息，支持按类型 / 区域检索及详情查看。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 20 | 物联设备状态监测 | 实时监测设备运行状态（开关 / 通信 / 电量等），故障自动报警并提醒维护。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 21 | 多格式模型导入与转换 | 支持 Revit 等主流 BIM 格式及 IFC/DWG 导入，自动解析转换，批量处理并显示进度。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 22 | 模型轻量化处理 | 采用几何压缩与 LOD 技术轻量化模型，保留结构与属性，支持自定义精度优化性能。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 23 | 模型分类检索 | 按设施类型、行政区域等多维度分类，支持关键词检索、预览及收藏夹管理。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 24 | 模型质量检查 | 内置工具检查模型完整性与合规性，生成报告并标记合格状态，支持自定义规则。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 25 | 模型版本管理 | 记录模型创建修改历史，支持版本对比、回滚及变更权限控制。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 26 | 模型属性管理 | 集中维护构件属性，规范字典并支持批量编辑与查询统计。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 27 | 模型权限控制 | 采用 RBAC 机制预设角色权限，支持自定义角色与数据加密审计。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 28 | 模型发布与共享 | 发布 Web 服务并提供 API 接口，支持在线预览、共享链接与离线导出。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 29 | 属性数据绑定与关联管理 | 实现属性与模型精准映射，自动提取数据并关联文档，支持手动绑定与校验。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 30 | 属性信息在线编辑与版本控制 | 提供属性在线编辑及审批流程，记录版本历史，支持批量导入与回溯。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 31 | 多源数据整合与关联展示 | 集成多阶段数据并同步动态状态，附件预览支持 “一站式” 信息查询。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 32 | 属性数据批量处理与标准化工具 | 通过模板批量导入导出属性数据，内置校验规则与历史数据清洗功能。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 33 | 权限控制与数据安全 | 基于角色分配操作权限，敏感数据加密并记录日志，支持备份与审计。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 34 | 三维空间量测 | 三维模型中实现距离 / 面积 / 体积 / 坐标量测，支持多坐标系转换与报告导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 35 | 空间分析评估 | 集成视线分析与碰撞检测工具，可视化评估设施布局与改扩建冲突。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 36 | 交互式剖切查看 | 自定义剖切平面展示设施内部结构，支持叠加图纸与监测数据联动分析。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 37 | 分层分类管理与可视化控制 | 建立树状分层体系，实时控制模型元素可见性及可视化参数调整。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 38 | 业务场景视图模板预设与快速切换 | 预设场景视图模板，支持自定义配置与一键切换，可批量导入导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 39 | 动态高亮显示与异常提醒功能 | 手动 / 条件触发构件高亮闪烁，自定义样式并联动显示关联信息。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 40 | 交互式属性查询与可视化展示 | 预设场景视图模板，支持自定义配置与一键切换，可批量导入导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 41 | 属性检索与统计分析 | 支持组合条件检索与多维统计分析，生成可视化报表并导出。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 42 | 多维度模型浏览操作 | 支持全自由度浏览、视角精准控制、场景漫游及视图书签快速调用。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 43 | 交互式剖切与透明度调节 | 提供动态剖切与逐层剥离显示，支持多平面剖切及透明度分层控制。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 44 | 多人协同浏览与实时标注 | 基于 WebGL 实现多人同步浏览，支持标注工具、权限分级及操作日志记录。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 2、泵闸运行管理模块（国产化环境改造迁移） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本应用管理 | 适配升级基于BIM的信息查询、地图应用、巡查定位等功能。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 2 | 设施资产管理 | 适配升级资产登记、资产管理、资产盘点、资产见识、查询统计等功能。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 3 | 巡查养护管理 | 适配升级任务管理、巡查上报、养护管理、养护方法、时间报警、信息查询等功能。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 4 | 泵闸维修管理 | 适配升级问题上报管理、时间协同处理、统计分析管理、综合评价管理等功能。 | 人月 | 3 |  |  |  |
| 5 | 大修计划管理 | 适配升级预警管理、大修计划编制、工作清单报表编制及输出、重大专项录入等功能。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 6 | 考核评价管理 | 适配升级，制定考核办法，对巡查、养护、维修过程中各单位及相关人员进行综合考核评价。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 8 | 防汛智慧大屏 | 适配升级防汛值班展示、防汛预警响应展示、实时预报检测展示、泵闸防汛展示、地方防汛展示、海塘防汛展示、危险源与安全隐患展示等功能。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 3、堤防运行管理模块（升级改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤防安全隐患审核 | 升级智能审核机制，自动生成标准化隐患工单，支持多级审批与任务分派。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 2 | 堤防安全隐患处置 | 同步工单状态并上传整改附件，GIS 标注整改进展，超时未处理触发红色预警。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能检索 | 基于工单多字段构建复合检索体系，支持模糊搜索与智能联想输入。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 4 | 工单详情 | 点击工单查看隐患全量信息，支持附件在线预览与原文件下载。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 5 | 处置流程跟踪 | 时间轴展示工单流转节点，超期自动预警并支持责任穿透追溯。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 6 | 区管理单位季度考核 | 依据细则构建现场与自动结合的考核体系，涵盖常规与重点工作指标。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 7 | 区管理单位年度考核 | 按细则设管理保障等维度考核，现场与自动结合，计划完成率自动计算。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 水上巡查季度考核 | 设专属指标构建立体考核体系，部分得分按比例计入，轨迹完成率自动算。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 9 | 区管理单位年度评分汇总 | 汇总季度与年度考核结果，自动抓取数据生成可视化得分明细表。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 10 | 监测点可视化管理 | GIS 地图标注海塘沉降监测点，点击查看点位基础属性，形成空间分布视图。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 11 | 实时数据动态展示 | 实时同步监测数据，地图点位显示沉降位移数值，通过颜色预警反馈结构稳定性。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 12 | 历史数据曲线分析 | 支持时间轴筛选生成沉降变化曲线，叠加多点位对比分析，辅助异常区段识别。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 13 | 海塘安全隐患 | 升级智能审核机制，自动生成标准化隐患工单，支持多级审批与任务分派，跟踪整改进度至闭环。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 14 | 专项巡查 | 深度关联工程批复信息，移动端快速调取资料，优化表单支持巡查轨迹与检测数据同步上传。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 15 | 海塘维修养护流程优化 | 新增监管审核环节，完善精细化管理流程，支持多级审批流转提升处置规范性。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 16 | 巡查上报达标阈值 | 建立智能评估体系，按行政区划设置季度上报阈值，动态生成达标排行榜，未达标区域自动预警并关联考核。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 17 | 季度养护计划执行监管 | 基于年度计划拆解季度任务，智能匹配养护对象与标准，自动生成应养护清单，接入现场数据实时跟踪进度，实现过程透明化管控。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 18 | 季度养护计划统计 | 自动统计养护完成率、超时任务量等数据，按管理单位 / 设施类型生成多维度报表，分析资源投入与养护成效，支撑计划优化。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 19 | 季度养护计划预警 | 预设执行偏差阈值，自动比对计划与实际数据，对未启动 / 超时 / 质量不达标等问题触发分级预警，多渠道推送并记录闭环处理轨迹。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 20 | 工程信息填报 | 结合监管要求与实践经验，在现有基础信息上新增关联项目建设资料上报功能，支持上传施工图纸、审批文件、进度报告等多类型文档，为海塘工程日常监管与第三方评估提供详实数据支撑，确保基础资料的完整性与可追溯性。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 21 | 第三方监管 | 在监测数据填报、问题处置等功能基础上，新增现场监管情况上报模块，支持第三方单位实时填报项目名称、时间、现场描述、附件（影像 / 检测报告）及巡查人员信息，完整记录监管过程细节，为问题分析与处置决策提供全链条数据支持，强化事中监管的规范性与透明性。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 22 | 隐患查询 | 基于工单流水号、时间等条件智能检索隐患，展示处置进度及附件详情。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 23 | 监管抽查 | 实时更新待抽查任务与已抽查记录，统计覆盖率等指标并生成分析图表。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 24 | 海塘管理年度考核 | 市堤防中心对各区千分制考核，结合现场与自动考核，自动汇总分数等级。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 25 | 海塘管理季度考核（一季度、二季度 | 汛前千分制考核，含工程运行等维度，部分指标自动考核并汇总等级。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 26 | 海塘管理季度考核（三季度） | 汛后考核侧重岁修管理等，结合现场与自动考核，支持分数等级汇总。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 27 | 海塘日常巡查季度考核 | 各区对市场化队伍考核，含巡查工作质量等，部分指标自动考核汇总。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 28 | 海塘维修养护季度考核 | 针对维修养护工作千分制考核，养护完成率等自动考核并汇总。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 29 | 海塘绿化养护季度考核 | 对绿化养护工作多维考核，养护完成率等自动统计并汇总等级。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 30 | 海塘管理统计 | 按考核办法自动统计各区海塘管理单位考核核心指标及排名，支持模板导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 31 | 日常巡查统计 | 统计各区市场化队伍日常巡查信息及排名，支撑市区两级考核评分与模板导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 32 | 维修养护统计 | 自动汇总维修养护考核指标与排名，为市区考核提供数据支撑及模板导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 33 | 绿化养护统计 | 按区划统计市场化队伍绿化养护指标排名，支持考核评分与固定模板导出。 | 人月 | 0.5 |  |  |  |
| 4、防汛应急管理模块（应用新建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预案模板管理 | 提供标准化模板设计工具，内置多场景模板库，支持版本追溯与自定义修改。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 2 | 智能预案生成 | 基于 AI 和实时数据自动生成应急方案，支持个性化定制与快速调整。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 3 | 预案审批流转 | 实现电子化多级审批流程，记录审批节点与意见，保障流程透明可追溯。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 4 | 预案动态更新 | 实时数据触发或人工干预更新预案，自动生成更新报告确保内容时效。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 5 | 预案查询检索 | 支持多条件组合与全文检索，提供预案在线预览及下载功能。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 6 | 预案演练管理 | 模拟灾害场景开展应急演练，记录处置过程并生成效果评估报告。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 7 | 风险评估与预警 | 实时分析水情工情数据，预测灾害风险等级并自动生成处置建议。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 8 | 批量模板上报 | 支持业务人员批量导入险段数据，校验格式后审核入库并重点监控。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 9 | 智能审批流程 | 按上报人层级及险段自动匹配多级审批，实时提醒处理进度。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 10 | 审批进度查询 | 多条件组合查询审批状态，可视化展示流转轨迹并自动提醒。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 11 | 险段入库上图 | 审核通过险段自动入库，GIS 地图标注位置并区分严重程度与类型。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 12 | 重点监控管理 | 建立险段专属档案，设置预警阈值，实时跟踪状态变化与监测数据。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 13 | 险段统计分析 | 按区域、类型等维度统计险段数据，生成图表报表辅助防汛决策。 | 人月 | 2 |  |  |  |
| 14 | 系统设置与权限管理 | 管理员维护基础数据，按角色分配权限，实现精细化操作管控。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 15 | 数据监测分析 | 接入实时水雨情、设备状态等数据，支持分设施类型动态配置预警阈值。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 16 | 防汛预警提醒 | 实时数据超限自动触发预警流程，快速响应水位超警、设备故障等异常情况。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 17 | 预警信息模板 | 预设多类型预警模板（水位 / 设备 / 沉降等），支持短信、邮件等多渠道发布。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防汛预警发布 | 提供自动（数据触发）与手动（人工干预）双模式，确保预警信息精准触达。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 19 | 预警发布记录 | 详细留存预警时间、级别、渠道等信息，支持多条件查询与记录导出。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 5、移动应用（升级改造） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡查轨迹上传 | 多传感器融合定位并平滑轨迹，回放校验偏差路段触发补查提醒。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 2 | NFC扫描 | 触碰 NFC 标签读取设施信息，关联历史数据与现场拍照形成数字化档案。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 3 | 故障上报 | 支持非巡视时上报设备故障，选择区域设备、描述问题并拍照提交。 | 人月 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安全检查 | 接收 PC 端派发任务并上报安全问题，可创建额外任务并派发给检查人员。 | 人月 | 1 |  |  |  |

四、付款要求

（一）付款方式

本项目合同金额采用分期付款方式。

- 付款进度安排

第一笔付款（30%）：合同签订且采购人收到发票和合同金额10%的履约保证金后十个工作日内支付合同金额的30%；第二笔付款（30%）：项目开发进度达到60%，中期验收通过且采购人收到发票后十个工作日内支付合同金额的30%；第三笔付款（30%）：项目建设完成进入试运行且采购人收到发票后十个工作日内支付合同金额的30%；第四笔付款（10%）：项目最终验收通过且采购人收到发票后十个工作日内支付合同金额的10%并退还履约保证金。

- 其他

本项目部署的所需的网络及软硬件环境由采购人向政务云申请资源。