上海市市场监督管理局

企业登记全程网办移动端应用子系统建设

项目采购需求

项目概况

项目背景

当前，市场监管总局《“十四五”市场监管现代化规划》明确提出“提高企业开办身份验证服务水平，实行身份验证信息互认，开发企业开办移动应用程序（APP），完善身份验证方式。制定实施企业开办全程网上办国家标准，建立企业开办标准化规范化指标体系，不断提升企业开办服务水平，到2025年企业平均开办时间由目前的4个工作日以内进一步压缩到2个工作日左右”。这种演进趋势既符合国务院《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》的政策导向，也顺应了我国移动互联网用户规模突破12亿（CNNIC第51次报告）的客观现实，标志着市场监管数字化转型进入“泛在智能服务”新阶段。

《上海市市场监督管理局关于深化“一网通办”推进行政审批制度改革的通知》提出“实现各类企业设立、变更、备案、注销等各个业务环节均可通过互联网办理，有条件的地方逐步实施无纸全程电子化登记”。

《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024—2026年）》要求对标外省市先进经验，进一步拓展市场主体企业登记移动端业务范围，实现企业类市场主体的设立、变更、注销相关业务在移动端的全流程办理。

目前，现有企业登记移动端已实现内资公司、内资分公司的设立登记业务移动端办理；尚未覆盖其他企业类型的设立登记业务移动端办理。本次企业登记全程网办移动端应用建设项目将结合市场监督管理改革和现代化要求、业务办理覆盖面和业务深度扩展需求、“企业登记在线”后台业务支撑和技术重构升级现状，全面建设企业登记全程网办移动端应用。

系统现状

根据新公司法、国务院进一步优化政务服务、本市优化营商环境等相关要求，从12个方面升级经营主体登记功能，优化升级14个方面登记业务支撑功能，并重构应用系统技术架构，充分利用大数据、人工智能、微服务、移动应用、自助终端等新思路、新技术、新渠道对业务功能、业务流程、数据服务进行全面优化与加强，确保系统满足经营主体登记相关改革要求，提升用户使用体验，为系统长期运行维护奠定良好的架构基础。

本次项目建设相关系统包括: “企业登记在线”（数字化转型，整体升级）、“随申办”（渠道拓展，移动端应用）、电子营业执照应用（提供技术支撑）、国家企业信用信息公示系统（上海）、全国统一登记系统及注册支撑服务(国家市场监督管理总局提供服务)。

目前上海市市场监督管理局业务系统均已完成国产化改造，并迁移至市政务云平台。

建设期限

建设期限：自合同签订之日起8个月内（含30天系统试运行期）

建设地点

建设地点：上海市市场监督管理局

预算金额

预算金额：2,671,600元

当年度预算金额：2,671,600元

最高限价

采购金额：2,550,000元

组织形式

组织形式：集中采购

采购方式

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体响应

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统

运维后所属大系统：市场监管数字化大系统

建设目标

建设目标

全面建设企业登记全程网办移动端应用,涵盖企业设立、变更、注销相关生命周期业务。基于全国市场监管数字化试验区（上海）建设的“企业登记在线”业务体系、技术架构和后台支撑，结合移动互联网和移动终端技术，全面建设企业登记全程网办移动端应用，涵盖企业设立、变更、注销、名称登记、分支机构授权登记及批量签署相关生命周期业务，方便企业随时随地提交登记业务申请材料，实时查询业务办理进度。优化移动端应用总体技术架构设计，结合智慧导办、智慧文书、电子签名、电子印章、实人认证等新技术应用，简化企业办事服务流程，缩短办理时间，为企业提供全方位、一站式登记注册业务移动端办理服务，开启数字化转型新征程。

应用指标

本项目服务的用户群体和数量如下表：

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 | 用户量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业登记在线 | 市局、区局、市场所用户 | 970人 |
| 2 |  | 企业 | 260万户 |
| 3 |  | 公众 | 200万人 |
| 4 | 公共服务 | 企业 | 50万户 |
| 5 |  | 公众 | 50万人 |
| 6 |  | 街镇 | 300人 |
| 7 |  | 其他 | 5000人 |
| 8 | 企业档案 | 市局、区局、市场所用户 | 200人 |

绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% | 考察项目一次性验收质量情况。一次性通过即为合格率 100%，整改后通过记为60%，不通过记为 0。 |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事件发生次数 | 0次 | 反映数据安全保障结果情况。指标值=数据安全事件发生次数。 |
| 3 |  | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期 | 12个月 | 反映项目建设时间周期。指标值=建设周期 |
| 4 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 有 | 反映数据安全措施是否到位情况。指标值=是否有数据安全措施 |
| 5 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 网络安全措施 | 有 | 反映网络安全措施是否到位情况。指标值=是否有网络安全措施 |
| 6 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 系统安全措施 | 有 | 反映系统安全措施是否到位情况。指标值=是否有系统安全措施 |
| 7 | 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 移动端公司、合伙企业智能文书生成率 | ≥90% | 公司、合伙企业各类文书的智能生成情况。 |
| 8 |  | 产出指标 | 产出质量 | 移动端业务功能覆盖率 | ≥90% | 移动端应用涵盖的企业类型（内外资有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等）及业务事项（设立、变更、注销），实现线上全流程办理，无核心功能缺失。 |
| 9 |  | 产出指标 | 产出质量 | 移动端电子签名覆盖率 | ≥90% | 移动端电子签名覆盖业务事项（设立、变更、注销）大于90%。 |
| 10 |  | 产出指标 | 产出质量 | 适格企业 | 100% | 连锁机构母体授权数大于100户 |

项目建设内容

项目建设内容

本项目的主要建设内容如下：

升级企业登记全程网办移动应用总体架构，适配全国市场监管数字化试验区（上海）“企业登记在线”的后端应用服务体系，搭载业务改革要求，适应企业范围及业务办理事项的拓展：

具体建设内容包括：

1．开发企业变更全程网办移动端应用，建立企业变更移动端全程网办业务流程，涵盖内外资有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业、非公司企业法人及上述企业的分支机构（以下统称企业）变更登记（备案）业务；

2.开发企业注销全程网办移动端应用，建立企业注销移动端全程网办业务流程，涵盖内外资有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资企业、非公司企业法人及上述企业的分支机构注销业务移动端办理；

3.拓展企业设立移动端全程网办适用范围，在现有移动端支持内资公司、分公司、个体工商户设立基础上，开发外资有限责任公司、股份有限公司及内外资合伙企业、个人独资企业、非公司企业法人及上述企业分支机构（以下统称企业）设立的全程网办移动端应用；

4.开发移动端名称自主申报应用，提供前置名称申报（名称用于前置许可和企业设立）、企业名称变更申报（名称限用于变更业务）、外省市迁入名称申报（名称限用于外省市迁入业务）相关的移动端业务办理和应用衔接；

5.结合移动端应用调整，落实连锁企业分支机构登记便利化相关改革措施，包括分支机构授权登记和分支机构登记文件批量签署；

6.拓展移动端电子签名功能，适配本次项目建设要求，包括：升级移动端电子签名基础功能、移动端电子签名新增业务类型、“随申办 市民云”APP电子签名调整、新增小程序端电子签名等。

  - 系统架构图

随着市场监管登记注册业务改革深化，应用越来越复杂、数据融合要求越来越多、移动应用逐步兴起，现有的系统部署模式已经难以满足需要，例如单位成本高、并发数受限、无法弹性部署、业务模块间可用性耦合等。

微服务开发部署模式逐步替代传统的开发部署模式，随着微服务增多，服务治理、服务汇集、服务管理都显得很困难和混乱。通过一套完整的微服务中台体系来支撑微服务管理、API网关等进行统一管理，提供动态扩展性和稳定性的支持。同时，基于领域驱动设计（DDD）进行业务域的微服务拆解。

全国市场监管数字化试验区（上海）建设完成的“企业登记在线”，按此思路对业务体系、技术架构和后台支撑进行了完整的重构。本项目结合移动端建设要求，对接新的后台服务和应用体系，实现技术的一致性。

基于业务架构，考虑应用复用和终端多样等方面，本项目总体架构如下图所示：

本项目在试验区企业登记在线建设基础上，建立应用：

现有移动端通过一窗通建设和试验区建设，已有内资公司、内资分公司、个体工商户的设立登记业务。本次扩展设立登记支持的市场主体范围，并增加变更登记、注销登记、名称自主申报和电子签名等业务。按照《上海市优化营商环境条例》（2024年修订）、《市场准入登记便利化十条措施》（2025）等文件的要求，落实连锁企业分支机构登记便利化。

移动应用的使用者包括自然人和企业，身份包括登记申请人、法定代表人、股东出资方等。使用者通过移动应用终端(基于随申办移动应用及支撑体系，并接入随申办、微信、支付宝等平台App)，在线访问登记注册（设立、变更、歇业）相关业务应用，并完成其中信息建构（申请填报）、文书材料、实名认证、电子签名等相关业务操作。

移动端线上服务部署于互联网，处理申请发起和文件签名等业务，后端应用PC端线上服务所建立的微服务（基于试验区建设），所提交业务通过政务网端“市场主体登记全类型全业务管理（线下窗口与审查）”进行业务审查和处理。

本项目所建应用基于相关支撑体系包括：

- 应用建构及领域微服务

全国市场监管数字化试验区（上海）建设的“企业登记在线”基于领域驱动设计方法（DDD）拆分经营主体准入（核心域）、经营主体退出（核心域）、经营主体暂停（核心域）、其他登记业务（核心域）、登记过程管理（支撑域）、信息管理（支撑域）、服务中台（支撑域）、应用支撑（通用域）、外部对接（支撑域）九个微服务域。

以微服务组合的方式和支撑，结合数据规范、材料文书规范、电子签名应用规范、前端业务规则（包括与“企业登记在线”对接要求、与总局服务对接要求等）各类要求，构建本项目核心的移动端前端应用，并接入随申办移动应用体系。

- 服务支撑能力

基于上海市政务云互联网区域XC和市场监管领域平台所提供的各类技术组件，包括且不限于缓存、消息、容器、事务、计算、安全等，并根据应用服务的一般共性，包装和构建统一流程管理、风险控制、开放与共享、服务管理、智能化等服务支撑。

- 主题数据与数据湖

本项目所涉及的数据存储与相关数据归集于市场监管数据湖，相关数据治理在市场监管数据湖和主题库中完成。

市场监管数据湖包含了缓存存储、关系型数据存储、非结构化数据存储，是各类业务数据支撑的基础。基于数据湖，根据应用需要构建主题数据。

- 基础设施

由上海市政务云互联网区域XC提供应用开展的计算与存储资源、网络与安全资源及相关系统软件。

- 标准规范体系及安全管理体系

本项目建设遵循政务云XC及“企业登记在线”既有的相关标准规范体系及安全管理体系要求。

部署环境和网络拓扑

本项目依托上海市电子政务云平台部署，主体部署在政务外网，并通过政务外网和互联网分别面向政府部门和企业公众提供访问。

技术指标

- 并发用户数≥300；

- 并发用户数100时，系统登陆时间≤3秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

- 搜索类操作响应时间≤10秒；

- 报表统计类操作响应时间≤15秒；

- 响应时间较长的操作页面应显示进度条。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更（备案）引导及路由-变更登记事项导办（确定变更所涉市场监管业务） | 提供对变更登记事项的引导服务，提供根据企业类型和变更需求，动态推荐最优办理路径和所需材料清单，简化用户操作流程。 系统列出所有可选的变更登记事项（如法定代表人变更、注册资本变更、经营范围变更等），用户可从中勾选本次需要办理的一项或多项变更内容。 申请人选择拟办业务所涉及的变更事项，系统根据变更事项选定情况，控制变更页面初始化信息（已登记事项），控制可变更修改的内容。 对于不涉及变更事项的登记内容，控制不可修改，沿用上一被核准申请内容。 根据变更事项选择情况，设定界面组件、文书材料和处理流程路由。 市场主体登记事项由《中华人民共和国市场主体登记管理条例》为基准，变更登记事项与其匹配对应。根据业务改革需要和上海本地实践，上海企业登记在线和市场主体登记系统中增设了“经营地址备案”事项，以支撑“一照多址”“市场主体住所和经营场所分离”相关改革。 |
| 2 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更（备案）引导及路由-变更一件事导办（确定变更所涉跨部门业务） | 变更一件事按照国办要求，对用户选择的多个变更事项进行打包，形成“一件事”主题服务，整合申请表单和材料，实现一次申报、同步办结。 结合“高效办成一件事”相关业务改革要求，按照跨部门、跨领域（涉及行政许可的）集成办理事项对变更登记业务提供“变更一件事”专题页面。 面向“变更一件事”业务特点，引导办事人明确要办理的变更业务和集成事项，告知业务办理条件和适用范围，构建办事人和服务方对问题域的共识，从而确定相应的业务流程。 对主体变更一件事业务办理过程提供支持信息，指导办事人线上线下业务办理流程，提升用户在办理业务过程时的效率。 申请人对申请所涉及的“变更一件事”可选事项进行选择，系统根据申请人意愿控制协同事项的生成，涉及协同事项内容采集、协同分办件的分拆和分发、协同分办件相关材料的生成、“一件事”协同流程反馈等。 根据变更一件事相关事项选择情况，设定界面组件、文书材料和处理流程路由。 |
| 3 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-委托代理人变更申报 | 建立委托代理人信息组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供代理人姓名、证件类型、证件号、联系电话等信息的预填能力，含智慧辅助输入（从登录用户信息带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入、基于政务服务平台的免填免报等。 采集代理人姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱；记录代理权限范围及代理期限；验证代理人身份信息真实性；建立代理人与申请主体的法律关系。 提供数据质量源头治理功能：对代理人姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱进行必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、调用外部服务对代理人实人信息、人员监控和失信被执行人情况、代理人备案情况等进行实时核验和预警、对数据标准化处理、对异常数据识别和拦截 |
| 4 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-名称变更申报-名称和登记一起变更 | 结合名称自主申报和登记流程，落实《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》等要求，即时进行名称变更申报。包括： 采集新名称的全部组成要素：行政区划、字号、行业特征、组织形式；调用名称查重接口进行即时查重；校验名称是否符合《企业名称登记管理规定》，是否有禁限用；对名称进行风险等级研判，判断名称是否符合承诺制申报条件。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 5 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-名称变更申报-已有名称变更 | 选择在保护期内的有效变更名称。根据统一社会信用代码、名称保留号等，对名称归属进行验证确认。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 6 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-住所/经营场所变更申报 | 根据住所/经营场所变更登记事项，建立住所/经营场所变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供行政区划、街道乡镇、路名、弄、号段、楼栋、室号等字段预填能力，含智慧辅助输入（从标准道路库带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入的（如从标准地址库、集中登记地查询等）、基于政务服务平台的免填免报等。 采集新住所/经营场所的分段地址信息和详细地址，包括市、区、街道、弄、门牌号段、门牌号属性、楼栋号、室号、详细地址、产权证编号等，系统自动生成自贸区/示范区地址前缀；调用标准地址库、集中登记地等进行住所的规范化填写。 提供数据质量源头治理功能：对区划、街道、弄、门牌号段、门牌号属性、楼栋号、室号、详细地址等进行必填项校验和格式验证、根据产权证编号调用规资局服务对地址的真实性和具体信息进行核验，进行重复地址校验、冻结地址校验和拦截、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 7 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-企业类型变更申报 | 匹配企业类型变更登记事项，建立企业类型变更登记事项组件，组件提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供企业类型预填能力，含智慧辅助输入（从名称登记带入、从隶属企业类型带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集变更前后的企业类型代码和名称，记录企业类型变更的具体事由，校验企业类型变更关联的条件和要求（如应进行相应的投资人变更）。提供数据质量源头治理功能：对必填项校验和格式验证、与投资人类型、投资人数量、投资人国别进行数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 8 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-经营范围变更申报-许可事项变更 | 落实《关于推进“证照分离”改革开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求。 采集涉及行政许可的具体经营项目；对接经营范围规范表述进行标准化选择；采集前置许可文件的许可事项、许可文件编号、发证机关、发证日期、有效期、许可内容、有效性；提供相关字段预填能力，含智慧辅助输入（自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台、电子证照库调取的免填免报等。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 9 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-经营范围变更申报-一般事项变更 | 通过对接经营范围规范表述进行标准化选择，采集一般经营项目内容；进行经营范围表述的规范性校验；确保经营范围表述符合国家标准。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 10 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-经营范围变更申报-经营范围自主展示变更（浦东确认制） | 根据《上海市浦东新区市场主体登记确认制若干规定》《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求。 提供经营范围自主公示功能；采用告知承诺方式简化审批流程；记录自主公示的经营项目内容；提供信用信息自主公示信息。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 11 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-经营范围变更申报-经营范围特色项目变更（浦东确认制） | 支持浦东特色产业经营项目申报，提供特色项目清单化选择，记录特色项目的政策依据和条件要求。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 12 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-注册资本/出资额变更申报 | 建立注册资本/出资额变更登记事项组件，组件提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供注册资本/出资额、投资总额、币种、折美元、折人民币预填能力，含智慧辅助输入（自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 包括：采集变更后的注册资本/出资额、投资总额、币种、折美元、折人民币信息，记录各出资人的认缴出资额变更情况，匹配增减资业务属性（适应不同业务规则），校验注册资本变更的法定程序完整性，区分增资、减资等不同变更情形。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 13 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-有限责任公司股东或者股份有限公司发起人姓名或者名称变更申报 | 按照有限责任公司股东或者股份有限公司发起人姓名或者名称变更的登记事项，建立有限责任公司股东或者股份有限公司发起人姓名或者名称变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供股东或发起人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、住所等信息的预填能力预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、其他人员信息带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入的（如本市企业作为股东）、基于政务服务平台的免填免报等。 采集股东/发起人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、住所等信息，调用企业信息库验证股东身份真实性，记录变更前后的股东名称对比信息，校验股东变更程序的合法性。提供数据质量源头治理功能：对股东或发起人姓名或名称、证件类型、证件号、投资人类型、住所等进行必填项校验和格式验证、对上传证件和填报信息等进行数据逻辑关系一致性检查、调用外部验证服务对人员实人信息核验、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示、与历史数据的对比分析、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 14 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额备案申报 | 匹配有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额的备案事项，建立有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额备案事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供认缴出资时间、认缴出资方式、认缴出资金额、币种、折美元、折人民币等信息的预填能力，含智慧辅助输入（自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集各股东认缴出资时间、认缴出资方式、认缴出资金额的具体变更数据，记录各股东出资比例的变化情况，验证出资变更程序的合规性。提供数据质量源头治理功能：对认缴出资时间、出资方式、出资金额等进行必填项校验和格式验证、校验出资总额与注册资本的一致性、汇率折算后和总额的一致性，与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、对数据标准化处理、对异常数据识别和拦截 |
| 15 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-投资人姓名及居所变更申报 | 对应投资人姓名及居所变更的登记事项，建立投资人姓名及居所变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供投资人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、居所等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、其他人员信息带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入（本市企业作为合伙人）、基于政务服务平台的免填免报等。 采集投资人姓名、证件信息、居所等的变更内容，记录投资人居所变更的详细信息，确保投资人信息变更的完整性。提供数据质量源头治理功能：对投资人姓名、证件类型、证件号、投资人类型必填项校验和格式验证、对上传证件和填报信息等进行数据逻辑关系一致性检查、调用外部验证服务对人员实人信息核验、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，与历史数据对比分析、对数据标准化处理、对异常数据识别和拦截 |
| 16 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-法定代表人/负责人变更申报 | 根据法定代表人/负责人的登记事项，建立法定代表人/负责人变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供法定代表人/负责人的法定代表人标记、姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、从代理人投资人等信息带入、自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集新任法定代表人/负责人的姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族、职务、产生方式等信息，校验任职资格和法定条件符合性，调用外部验证服务验证法定代表人/负责人身份信息的真实性。提供数据质量源头治理功能：对人员姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、职务、产生方式等进行必填项校验和格式验证、对上传的法定代表人/负责人身份证图片进行图像识别，与填报信息进行逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，对法定代表人兼职情况等实时数据质量进行提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 17 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-董事/监事/高级管理人员备案申报 | 匹配董事、监事、高级管理人员的备案事项，建立主要人员变备案事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供是否设立董事会/董事和人数、是否设立监事会/监事和人数等公司管理架构、董事/监事/高级管理人员姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、从代理人投资人等信息带入、自历史申请获取）、通过查询辅助输入、基于政务服务平台的免填免报等。 采集董事/监事/高级管理人员姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族、职务、产生方式等信息，校验备案的合法性，记录变更前后的人员信息对比。提供数据质量源头治理功能：对人员姓名、证件类型、证件号码、性别、出生日期、职务、产生方式等进行必填项校验和格式验证、职务与公司管理架构、人数的数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、对人员兼职、人员重复等实时数据质量进行提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 18 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-经营期限/合伙期限备案申报 | 建立经营期限/合伙期限变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供经营期限录入方式（年份数量或具体日期）、开始日期、结束日期、长期等字段预填能力，含智慧辅助输入（自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集经营期限年份数量、经营开始日期、经营结束日期、是否长期经营等信息，校验期限变更的合法性，记录变更前后的期限对比。提供数据质量源头治理功能：对经营期限进行必填项校验和格式验证、对分支机构经营期限与隶属企业经营期限的数据逻辑关系一致性检查、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 19 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-章程/章程修正案备案申报 | 按照章程和章程修正案相应的备案事项，建立章程备案事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供章程备案数据项的预填能力，含智慧辅助输入、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集章程制定日期、章程修改日期、修订条款等信息，校验章程日期的合法性和合规性，记录章程修订的版本信息和生效日期，验证章程修订程序的合法性 |
| 20 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-联络员备案申报 | 根据联络员的备案事项，建立联络员备案事项组件。提供联络员信息采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供联络员姓名、证件类型、证件号等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入、基于政务服务平台的免填免报等。 采集联络员的姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱等内容，调用外部验证服务验证联络员身份信息的真实性，记录联络员信息变更的历史记录，建立联络员信息更新机制。提供数据质量源头治理功能：对联络员姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮箱进行必填项校验和格式验证、对上传的联络员身份证图片进行图像识别，与填报信息进行逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、对数据标准化处理、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，对联络员兼任代理人等异常数据识别和拦截 |
| 21 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式变更申报 | 匹配合伙人登记事项，建立合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式变更申报变更登记事项组件，提供合伙人信息采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供合伙人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、住所、承担责任方式等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、其他人员信息带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入（本市企业作为合伙人）、基于政务服务平台的免填免报等。 采集合伙人名称或者姓名、住所、承担责任方式的变更内容，校验合伙人资格和承担责任方式，记录变更前后的合伙人信息对比，验证合伙人变更程序的合法性。提供数据质量源头治理功能：对合伙人名称或姓名、证件类型、证件号、投资人类型、住所、承担责任方式等进行必填项校验和格式验证，对上传证件和填报信息等进行数据逻辑关系一致性检查、调用外部验证服务对人员实人信息核验、对组织机构进行核验和预警、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，对数据标准化处理、对异常数据识别和拦截 |
| 22 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式备案申报 | 匹配合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式的备案事项，建立合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式备案事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供认缴出资时间、认缴出资方式、认缴出资金额、实缴出资时间、实缴出资方式、实缴出资金额、币种、折美元、折人民币等信息的预填能力，含智慧辅助输入（自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集合伙人认缴出资时间、认缴出资方式、认缴出资金额、实缴出资时间、实缴出资方式、实缴出资金额、币种、折美元、折人民币等信息，校验出资总额和出资方式的合法性，记录出资期限和实缴情况的变化。提供数据质量源头治理功能：对认缴出资时间、认缴出资方式、认缴出资金额、实缴出资时间、实缴出资方式、实缴出资金额、币种、折美元、折人民币信息进行必填项校验和格式验证、校验认缴出资总额与注册资本的一致性、分期缴纳与实缴的一致性、汇率折算后和总额的一致性、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 23 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-执行事务合伙人变更申报 | 按照执行事务合伙人登记事项，建立执行事务合伙人变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供执行事务合伙人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、住所、承担责任方式、执行事务合伙人标记等信息的预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、其他人员信息带入、自历史申请获取等）、通过查询辅助输入（本市企业作为合伙人）、基于政务服务平台的免填免报等。 采集执行事务合伙人名称或姓名、证件类型、证件号、国籍、民族、投资人类型、住所、承担责任方式、执行事务合伙人标记等变更登记信息，校验执行事务合伙人资格条件。提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、对执行事务合伙人姓名或名称、证件类型、证件号、投资人类型、住所、承担责任方式进行必填项校验和格式验证、对上传证件和填报信息等进行数据逻辑关系一致性检查、调用外部验证服务对人员实人信息核验、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 24 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更申请-执行事务合伙人委派代表变更申报 | 根据执行事务合伙人委派代表变更事项，建立执行事务合伙人委派代表变更登记事项组件，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 提供执行事务合伙人委派代表姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族、委派单位等信息预填能力，含智慧辅助输入（OCR图像识别、从代理人投资人等信息带入、自历史申请获取）、通过查询辅助输入的、基于政务服务平台的免填免报等。 采集执行事务合伙人委派代表姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族、委派单位，校验任职资格和法定条件符合性，调用外部验证服务验证委派代表身份信息的真实性。提供数据质量源头治理功能：对委派代表姓名、证件类型、证件号、性别、出生日期、住所、国籍、民族、委派单位等字段进行必填项校验和格式验证、对上传的委派代表身份证图片进行图像识别，与填报信息进行逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、对人员监控和失信被执行情况进行拦截和提示，对数据质量进行提示和预警、对数据标准化处理、对异常数据识别和拦截 |
| 25 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于公司变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近30项校验（具体校验事项详见方案文本），提供针对公司变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 26 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于分公司变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 该企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对分公司变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 27 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于合伙企业变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的10余项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 外资企业，注册资本超过50亿不能走无纸化； 分立合并企业不能走无纸化； 该企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 本市、外省企业股东的统一社会信用代码为空，且通过实体也关联不到统一码，不能走无纸化； 对首期缴纳出资方式以及货币金额的校验； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验； 对有限合伙企业合伙人类型的合法性的校验； 对合伙企业执行事务合伙人的合法性的校验； 对实缴出资（各种出资方式）的合法性的校验； 企业类型不能为特殊合伙企业不允许走全程网办。 提供针对合伙企业变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 28 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于合伙企业分支机构变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 该企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对合伙企业分支机构变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 29 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 外资企业，注册资本超过50亿不能走无纸化； 分立合并企业不能走无纸化； 企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 本市、外省企业股东的统一社会信用代码为空，且通过实体也关联不到统一码，不能走无纸化； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对个人独资企业变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 30 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业分支机构变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 该企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对个人独资企业分支机构变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 31 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 外资企业，注册资本超过50亿不能走无纸化； 分立合并企业不能走无纸化； 企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 本市、外省企业股东的统一社会信用代码为空，且通过实体也关联不到统一码，不能走无纸化； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对非公司企业法人变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 32 | 移动端企业变更全程网办应用 | 变更业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人分支机构变更登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 多证合一是否填报的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 该企业状态为非确立状态，不能进行变更申请； 预核名称与名称核准信息不匹配； 跨行政区划不能走无纸化； 对名称的企业类型的合法性的校验。 提供针对非公司企业法人分支机构变更登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），实现相关合规校验。 |
| 33 | 移动端企业变更全程网办应用 | 第三方合规验证-总局微服务校验 | 调用总局微服务，对业务信息进行合规校验，包括适用性判断、申请信息提取（传入参数）、接口调用、反馈接收和处理等。 具体执行的校验包括： 全国黑名单限制服务：限制担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。 全国法院老赖限制服务：查询自然人是否为法院老赖。被执行人具有履行能力而不履行生效法律文书确定的义务，人民法院将纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒。 全国严重违法失信服务：用于查询市场主体是否被列入严重违法失信企业名单。对列入严重违法失信企业名单的企业实施信用约束、部门联合惩戒。 全国虚假登记直接责任人限制服务：查询自然人是否为虚假登记被撤销直接责任人。依据《细则》相关要求，因虚假市场主体登记被撤销的市场主体，其直接责任人自市场主体登记被撤销之日起3年内不得再次申请市场主体登记。 全国外资登记负面清单禁限校验服务：用于负面清单和相关特别规定的外资登记负面清单禁限要求校验，提高外资登记业务的准确性、规范性。 全国不可靠实体清单核验服务：全国不可靠实体清单核验服务（自然人），实现在业务办理中对不可靠实体清单中的自然人进行核验；全国不可靠实体清单核验服务（企业），实现在业务办理中对不可靠实体清单中的企业进行核验。 国企央企登记信息比对核验：应用全国假国企央企限制登记服务、全国国企央企登记比对核验服务（全级次企业判断服务、全级次企业登记信息比对核验服务）、国企央企登记信息上报接口相关机制 |
| 34 | 移动端企业变更全程网办应用 | 第三方合规验证-涉产业用地股权变更核验（规自） | 根据《关于加强本市涉产业用地企业股权变更联合监管的通知（试行）》（沪规划资源用〔2024〕51号），加强对上海涉产业用地的企业股权变更（包括股权转让、非同比例的增资、减资导致涉地企业股东及出资比例发生变化的行为）的监管。如涉地企业未经出让人同意申请股权变更工商登记，市监部门会主动提示涉地企业需先履行出让合同中要求的事前审批手续，并将拟变动信息反馈区规自部门和经信部门。如市监部门提示后，涉地企业仍然继续申请工商变更的，区市监部门会依法办理但会将相关股权变更信息共享至区规自部门，区规自部门会对企业进行约谈，要求其按约定办理股权变更审批手续。 |
| 35 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-公司变更登记 | 公司变更登记所需材料包括《公司登记（备案)申请书》、 《公司登记（备案）申请书（人员信息表）》、修改公司章程的决议或决定、修改后的公司章程或者公司章程修正案、变更后住所使用相关文件、原法定代表人免职证明和新任法定代表人的任职证明、股权转让协议等约20余类文书，根据公司变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于公司变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《公司登记（备案)申请书》、 人员信息表、修改公司章程的决议或决定、修改后的公司章程或者公司章程修正案、原法定代表人免职证明和新任法定代表人的任职证明、股权转让协议等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后住所使用相关文件、新任法定代表人的身份证明、减少注册资本的公司债务清偿或债务担保情况的说明、新股东的主体资格文件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 36 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-分公司变更登记 | 分公司变更登记所需材料包括《分支机构登记变更（备案）申请书》，隶属企业名称变更后的营业执照复印件、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、新任负责人的身份证件、变更后经营场所的使用相关文件、分支机构人员信息表等约8类文书，根据分公司变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于分公司变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《分支机构登记变更（备案）申请书》、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、人员信息表等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后经营场所的使用相关文件、新任负责人的身份证件、隶属企业名称变更后的营业执照复印件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 37 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-合伙企业变更登记 | 合伙企业变更登记所需材料包括《合伙企业登记（备案）申请书》、合伙企业人员信息表、全体合伙人或者合伙协议约定的人员签署的变更决定书，以及由全体合伙人或者合伙协议约定的人员签署的修改后或补充的合伙协议等约20类文书，根据合伙企业变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《合伙企业登记（备案）申请书》、合伙企业人员信息表、全体合伙人或者合伙协议约定的人员签署的变更决定书，以及由全体合伙人或者合伙协议约定的人员签署的修改后或补充的合伙协议等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后经营场所的使用相关文件、合伙人更改名称或姓名的变更证明，变更后新的主体资格文件或者自然人身份证明复印件、新合伙人的主体资格文件或者自然人身份证明、入伙协议、执行事务合伙人更改名称或姓名（委派代表更改姓名）的名称或姓名变更证明、变更后新的主体资格文件或者自然人身份证明复印件、合伙人的职业资格证明等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 38 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-合伙企业分支机构变更登记 | 合伙企业分支机构变更登记所需材料包括《分支机构登记变更（备案）申请书》，变更后经营场所的使用相关文件、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、新任负责人的身份证件、隶属企业名称变更后的营业执照复印件、分支机构人员信息表等约8类文书，根据合伙企业分支机构变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业分支机构变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《分支机构登记变更（备案）申请书》、人员信息表、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后经营场所的使用相关文件、新任负责人的身份证件、隶属企业名称变更后的营业执照复印件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 39 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-个人独资企业变更登记 | 个人独资企业变更登记所需材料包括《个人独资企业登记（备案）申请书》，个人独资企业人员信息表、转让协议书、变更后的住所使用相关文件等约7类文书，根据个人独资企业变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《个人独资企业登记（备案）申请书》、个人独资企业人员信息表、变更投资人的转让协议书等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后投资人的身份证件复印件、提交变更后的住所使用相关文件、有关的批准文件或者许可证件复印件证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 40 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-个人独资企业分支机构变更登记 | 个人独资企业分支机构变更登记所需材料包括《分支机构登记变更（备案）申请书》，隶属企业名称变更后的营业执照复印件、分支机构人员信息表、变更后经营场所的使用相关文件、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、新任负责人的身份证件等约8类文书，根据个人独资企业分支机构变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业分支机构变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《分支机构登记变更（备案）申请书》、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、人员信息表等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后经营场所的使用相关文件、隶属企业名称变更后的营业执照复印件、新任负责人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 41 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-非公司企业法人变更登记 | 非公司企业法人变更登记所需材料包括《非公司企业法人登记(备案)申请书》、非公司企业法人人员信息表、变更后住所的使用相关文件、修改企业章程的决定、修改后的企业章程或章程修正案、原任法定代表人的免职证明、新任法定代表人的任职证明及身份证件等约10类文书，根据非公司企业法人变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《非公司企业法人登记(备案)申请书》、原任法定代表人的免职证明、新任法定代表人的任职证明、修改企业章程的决定、修改后的企业章程或章程修正案等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于变更后住所的使用相关文件、新任法定代表人的身份证件复印件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 42 | 移动端企业变更全程网办应用 | 智慧材料交互-非公司企业法人分支机构变更登记 | 非公司企业法人分支机构变更登记所需材料包括《分支机构登记变更（备案）申请书》，变更后经营场所的使用相关文件、隶属企业名称变更后的营业执照复印件、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息、新任负责人的身份证件、分支机构人员信息表等约8类文书，根据非公司企业法人分支机构变更登记具体变更事项，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人分支机构变更登记的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成《分支机构登记变更（备案）申请书》、人员信息表、原任负责人的免职信息、新任负责人的任职信息等材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。对于隶属企业名称变更后的营业执照复印件、新任负责人的身份证件、变更后经营场所的使用相关文件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 43 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销办理前置校验-注销前置判断 | 系统自动对市场主体基本信息和经营状态进行初步扫描，判断是否存在必须完成的清算组备案、清税、社保注销等前置环节。 系统通过一窗通和一件事相关税务接口，系统获取注销企业的清税证明材料。 申请办理简易注销登记，市场主体应当将承诺书及注销登记申请通过国家企业信用信息公示系统公示，公示期为20日。 系统通过检查是否发起注销公示，公示期是否期满，判断企业是否符合和适用简易注销程序。 |
| 44 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销办理前置校验-选择是否涉及注销前置审批事项 | 引导市场主体自主确认是否涉及法律法规规定的专项审批事项（如外资、餐饮、危化品等），并根据选择结果调整后续办理流程。 企业就前置审批事项的清理情况做出正式声明和承诺。 系统提供注销前置事项清单，并提供标准化表单，让企业选择。 |
| 45 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销信息采集 | 统一录入界面，用于填报覆盖各类市场主体注销业务的核心信息，包括注销原因、清算组成员、债权债务处理情况等，支持依市场主体类型动态调整填报内容。 |
| 46 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销公告 | 系统通过数据共享将备案数据推送到国家总局，并通过国家企业信用信息公示系统发布债权人公告。 提供与国家市场主体信用信息公示系统的接口对接，支持市场主体通过本平台在线发布注销公告，并采集公告期、公告状态等信息。 |
| 47 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销进度汇聚 | 为市场主体提供实时、可视化的注销办理进度跟踪功能，包括公告期倒计时、审批环节状态、补正通知等。 |
| 48 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-公司注销登记-公司通过普通程序注销登记 | 公司通过普通程序注销登记涉及10余类注销材料，如因股东会决议解散的或因公司合并或者分立需要解散的，提交公司依法作出的解散或合并分立的决议或决定等文件。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于公司通过普通程序注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成公司普通注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 49 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-公司注销登记-公司通过简易程序注销登记 | 公司通过简易程序注销登记涉及数项注销材料，如提交全体投资人签署的经国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日的《简易注销全体投资人承诺书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于公司通过简易程序注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成公司简易注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 50 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-公司注销登记-经人民法院裁定宣告破产并终结破产程序或强制清算程序终结后办理注销登记 | 经人民法院裁定宣告破产并终结破产程序或强制清算程序终结后办理注销登记涉及数项注销材料，如提交人民法院宣告破产的裁定书、终结破产程序的裁定书复印件或人民法院终结强制清算程序的裁定书复印件（包括以无法清算或无法全面清算为由作出的裁定）。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于经人民法院裁定宣告破产并终结破产程序或强制清算程序终结后办理注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成公司破产清算注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 51 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-公司注销登记-因公司合并（分立）申请设立、变更或注销登记 | 因公司合并（分立）申请注销登记业务涉及近10类注销材料，如合并的提交合并各方公司关于通过合并协议并载明合并信息的决议或决定；分立的提交公司分立的决议或决定（按公司治理架构有所区分）。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于因公司合并（分立）申请注销的登记智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成公司分立合并注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 52 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-分公司注销登记 | 分公司注销登记涉及近10类材料，如法律、行政法规或者国务院规定注销分公司须经批准的，提交有关批准文件复印件。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于分公司注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成分公司注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 53 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-合伙企业注销登记-合伙企业注销登记（普通程序） | 合伙企业注销登记（普通程序）涉及近10类材料，如合伙企业依照《合伙企业法》作出解散的决议或者决定，人民法院的破产裁定、解散裁判文书；被行政机关依法责令关闭的、依法被吊销营业执照或被撤销市场主体登记的，提交被责令关闭、被吊销营业执照或被撤销市场主体登记的文件。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业注销登记（普通程序）的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成合伙企业普通注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 54 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-合伙企业注销登记-合伙企业简易注销登记 | 合伙企业简易注销登记涉及数项材料，如提交全体合伙人签署的经国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日的《简易注销全体投资人承诺书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业简易注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成合伙企业简易注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 55 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-合伙企业分支机构注销登记 | 合伙企业分支机构注销登记涉及数项材料，如分支机构隶属企业的执行事务合伙人（委派代表）签署的《分支机构注销登记申请书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业分支机构注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成合伙企业分支机构注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 56 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-个人独资企业注销登记-个人独资企业注销登记 | 个人独资企业注销登记涉及近10类材料，如投资人或人民法院确认的清算报告。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成个人独资企业普通注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 57 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-个人独资企业注销登记-个人独资企业简易注销登记 | 个人独资企业简易注销登记涉及数项材料，如提交投资人签署的经国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日的《简易注销全体投资人承诺书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业简易注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成个人独资企业简易注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 58 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-个人独资企业分支机构注销登记 | 个人独资企业分支机构注销登记涉及近10类材料，如隶属企业投资人签署的《分支机构注销登记申请书》；清算人申请注销登记的，应提交人民法院指定其为清算人的证明；个人独资企业分支机构被行政机关吊销营业执照、责令关闭、撤销的，提交相关文件。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业分支机构注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成个人独资企业分支机构注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 59 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-非公司企业法人注销登记-非公司企业法人注销登记 | 非公司企业法人注销登记涉及近10类材料，如出资人（主管部门）、清算组织出具的负责清理债权债务的文件，或清算组织、人民法院确认的清算报告。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成非公司企业法人普通注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 60 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-非公司企业法人注销登记-非公司企业法人简易注销登记 | 非公司企业法人简易注销登记涉及数项材料，如提交全体投资人签署的经国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日的《简易注销全体投资人承诺书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人简易注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成非公司企业法人简易注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 61 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销材料生成与交互-非公司企业法人分支机构注销登记 | 处理非公司企业法人分支机构注销登记的数项材料，如申请简易注销登记的，提交《分支机构注销登记（备案）申请书》及出资人（主管部门）签署的经国家企业信用信息公示系统公告不少于二十日的《简易注销全体投资人承诺书》。相关处理包括免填免报、智慧文书调度生成和查看、自备文书上传预览等，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传和展示交互等应用功能。 基于基准清单，基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人分支机构注销登记的智慧文书，结合当前申请业务信息，调度对应的文书生成微服务，生成非公司企业法人分支机构注销登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 62 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于公司注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业是否需要进行清算组公告和债权人公告校验等进行校验； 对企业债权人公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业清算组公告和债权人公告信息与注销登记信息的一致性进行校验； 对报纸公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业银行账户撤销信息是否满足人员要求进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对公司注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对公司注销申请的全部信息进行深度业务逻辑校验，如清算报告是否完整、债务清偿情况等。 |
| 63 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于分公司注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的数项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对分公司注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验分公司注销申请内容的合规性，如总公司决议是否齐全等。 |
| 64 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于合伙企业注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业是否需要进行清算组公告和债权人公告校验等进行校验； 对企业债权人公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业清算组公告和债权人公告信息与注销登记信息的一致性进行校验； 对报纸公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业银行账户撤销信息是否满足人员要求进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对合伙企业注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验合伙企业注销申请内容的合规性，如合伙人决议、清算人任命等。 |
| 65 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于合伙企业分支机构注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的数项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对合伙企业分支机构注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验合伙企业分支机构注销申请内容的合规性。 |
| 66 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业是否需要进行清算组公告和债权人公告校验等进行校验； 对企业债权人公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业清算组公告和债权人公告信息与注销登记信息的一致性进行校验； 对报纸公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业银行账户撤销信息是否满足人员要求进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对个人独资企业注销登记业务的合规性辅助判断，专处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验个人独资企业注销申请内容的合规性，如投资人清算确认等。 |
| 67 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业分支机构注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的数项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对个人独资企业分支机构注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验个人独资企业分支机构注销申请内容的合规性。 |
| 68 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业是否需要进行清算组公告和债权人公告校验等进行校验； 对企业债权人公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业清算组公告和债权人公告信息与注销登记信息的一致性进行校验； 对报纸公告和清算组公告的时间是否满足登记要求进行校验； 对企业银行账户撤销信息是否满足人员要求进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对非公司企业法人注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验非公司企业法人注销申请内容的合规性。 |
| 69 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人分支机构注销登记的合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的数项校验，具体包括： 相同企业名称的申请案控制； 对企业是否需要进行简易注销公告，以及是否完成简易注销和简易注销是否期满，是否有异议等进行校验； 对企业前置审批项目进行校验； 对企业负面清单项目进行校验。 提供针对非公司企业法人分支机构注销登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），专项校验非公司企业法人分支机构注销申请内容的合规性。 |
| 70 | 移动端企业注销全程网办应用 | 企业注销一件事-简易注销异议预检 | 税务、海关、公安、公积金、医保等部门为简易注销异议预检参与部门，允许前述部门按现有简易注销预检流程，办理简易注销异议预检。结合业务办理前置情况检查环节，将注销发起信息推送相关部门。 |
| 71 | 移动端企业注销全程网办应用 | 企业注销一件事-注销预检反馈 | 接收简易注销异议预检参与部门的反馈信息，并向经营主体反馈简易注销异议预检结果。 |
| 72 | 移动端企业注销全程网办应用 | 注销登记通知书 | 登记机关核准注销后，对于选择在线办理（全程网办）的，通过短信提示申请人（委托代理人）。通过系统首页“进度跟踪”—“注销登记通知书下载”功能，由本次注销业务的申请人（委托代理人）进行身份验证后，查看或下载已注销企业的电子版注销登记通知书。 |
| 73 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立申请-个人独资企业设立-投资人信息 | 面向个人独资企业设立业务（履行中华人民共和国个人独资企业法），提供投资人及出资申请，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 包括：采集投资人姓名、证件信息、联系方式等内容，验证投资人身份证明文件的真实性，记录投资人居所详细信息，确保投资人信息完整性，确保投资人出资与个人独资企业出资额的一致性、投资人与个人独资企业负责人的一致性。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截。 |
| 74 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立申请-合伙企业设立-合伙人信息 | 面向合伙企业设立业务（履行《中华人民共和国合伙企业法》《外商投资合伙企业登记管理规定》），提供合伙人及出资申请，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 包括：采集合伙人基本信息，校验合伙人资格和承担责任方式，验证合伙人合法性。采集合伙人出资信息，校验出资总额和出资方式的合法性，记录出资期限和计划，验证出资证明文件。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 75 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立申请-合伙企业设立-执行事务合伙人信息 | 执行事务合伙人（类似法定代表人定位）允许有多个。 面向合伙企业设立业务（履行《中华人民共和国合伙企业法》《外商投资合伙企业登记管理规定》），提供执行事务合伙人申请，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 包括：采集执行事务合伙人详细信息，校验执行事务合伙人资格条件，记录生成依据和生效日期，验证相关决议文件的合法性。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 |
| 76 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立申请-合伙企业设立-执行事务合伙人委派代表信息 | 当执行事务合伙人为法人或其他组织时，可委派代表履行执行事务合伙人权力。 面向合伙企业设立业务（履行《中华人民共和国合伙企业法》《外商投资合伙企业登记管理规定》），提供执行事务合伙人委派代表申请，提供采集表单前端展示、输入、暂存、提交、数据质量源头治理（控制）等能力。 包括：采集委派代表基本信息，验证委派代表任职资格，记录委派文件和生效日期信息，确保委派程序符合合伙协议约定。 提供数据质量源头治理功能：必填项校验和格式验证、数据逻辑关系一致性检查、与历史数据的对比分析、实时数据质量提示和预警、数据标准化处理、异常数据识别和拦截 对执行事务合伙人委派代表适格性（禁业、不可靠实体等）进行控制。 |
| 77 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端多证合一功能-情形引导与事项精准推荐 | 根据市场主体选择的主营业务类型或经营范围，系统自动判断并精准推荐需要同步办理的后置许可/备案事项。 |
| 78 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端多证合一功能-“一表制”统一信息采集-直接派生许可证申请 | 不额外采集信息，仅自登记申请信息提取名称、住所、法定代表人/负责人等关键信息，按所涉多证合一部门对信息的要求，派生多证合一申请信息和双告知信息。 |
| 79 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端多证合一功能-代位信息采集 | 以海关“进出口货物收发货人备案”事项为例，企业在办理市场监管登记时，需勾选报关单位备案，并补充填写注册海关、经营类别等备案信息。 按相关主管部门数据规范和数据校验规则，代位采集额外信息，结合登记申请信息，针对特定单位派生多证合一双告知信息。 |
| 80 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端受益所有人直报功能-受益所有人直报核心处理模块 | 由市场监管总局提供受益所有人直报服务的Client_ID，调用统一受益所有人信息直报服务获取授权码，使用授权码交换访问令牌作为参数TOKEN来访问受益所有人信息直报服务。 总局基于豁免主体相关判断规则和豁免主体库，提供豁免主体判断接口服务，提供填报信息的必要校核（如自然人身份），提供插件的信息传输加密解密。 调用总局豁免主体判断接口服务，判定主体是否需要进行受益所有人直报，并对豁免备案主体进行记录。 对于非豁免备案主体，调用总局访问地址，打开总局所提供的填报页面，并传输访问令牌、统一申请号、企业（机构）名称、主体类型等参数，以确认访问安全并形成流程衔接。 本地应用对于受益所有人直报过程不介入（仅提供上下文衔接），本地不留存收益所有人直报内容。 备案完成后，总局通过回调接口，反馈备案填报及记录已完成的确认信息。 |
| 81 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端受益所有人直报功能-受益所有人直报应用-独立申报专区 | 根据 《受益所有人信息管理办法》，自2024年11月1日起，公司、合伙企业、外国公司分支机构在设立登记时，应当通过相关登记注册系统备案受益所有人信息。2024年11月1日前已经登记注册的公司、 合伙企业、外国公司分支机构应当于2025年11月1日前，按照《受益所有人信息管理办法》规定备案受益所有人信息。” 面向受益所有人备案直报要求，结合实际业务情形，根据业务逻辑差异，设立"办理设立登记的经营主体申报受益所有人信息""办理外省市迁入登记的经营主体申报受益所有人信息""已经登记注册的经营主体更新受益所有人信息"三类独立移动端操作窗口。 |
| 82 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端受益所有人直报功能-受益所有人直报应用-身份核验 | 根据申请人登录身份，确认申请人适合当前操作窗口，是否可以办理受益所有人申报业务，是否进入正确窗口。若有异常（例如，以自然人身份进入“已经登记注册的经营主体更新受益所有人信息”窗口），进行反馈和办理提示。 |
| 83 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端受益所有人直报功能-受益所有人直报应用-申请号绑定情形 | 对于设立"办理设立登记的经营主体申报受益所有人信息"情形，尚未拥有统一社会信用代码;对于"办理外省市迁入登记的经营主体申报受益所有人信息"，统一社会信用代码尚未迁入本市，通过登记机关提供的统一申请号，实现与直报总局申请绑定。 申请人通过设立登记和外省市迁入登记业务，获取市场监管部门提供的统一申请号，在“上海企业登记在线"中按应用专区访问相应功能，录入统一申请号，系统后台查询与申请相关的全国申请号。应用全国申请号，结合“移动端受益所有人直报功能”，发起受益所有人信息直报和反馈的集成。 |
| 84 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端受益所有人直报功能-受益所有人直报应用-直接应用统一社会信用代码情形 | 对于"已经登记注册的经营主体更新受益所有人信息"，通过申请人身份信息提取统一社会信用代码；同时，应用总局“全国统一申请号赋码服务”创建一个新的全国申请号，与当前申报操作绑定。应用全国申请号，结合“移动端受益所有人直报功能”，发起受益所有人信息直报和反馈的集成。 |
| 85 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端外商投资报告功能-信息直报 | 包括外商投资信息报告修改（设立和变更备案登记环节）、外商投资信息报告修改（信息更新、责令改正等）、外资转内资等业务，省级局登记系统与外商投资信息报告直报系统通过统一申请号以及统一社会信用代码进行关联，其中设立登记环节、变更备案登记环节由登记核准状态确认直报信息。 |
| 86 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端外商投资报告功能-外省投资企业直接再投资企业处理 | 与总局提供的全国统一登记业务支撑应用服务进行对接，实现“全国外商投资企业查询服务”“全国外商登记负面清单禁限检验服务”“全国外商投资企业授权登记机关查询服务”的接口调用，增加投资人是否包含外商投资企业的检查功能。 在内资企业变更投资人业务申报过程中，调用“全国外商投资企业查询服务”，对投资人进行查询，如果发现投资人中包含外商投资企业： （1）调用“全国外商投资企业授权登记机关查询服务”，对当前登记机关的授权情况进行核查。如果当前登记机关不属于授权登记机关范围，系统将自动提示：“当前登记机关未获授权，请前往外商投资企业授权登记机关办理相关业务”。 （2）调用“全国外商登记负面清单禁限检验服务”，展示相关的特别管理情况，并提示企业进行勾选。对于已勾选的特别管理情况，系统需提示特别管理措施。 （3）对当前办理企业的主体类型进行检查，如果不是外资投资企业直接再投资企业的相关主体类型，则给予提示进行修改。 |
| 87 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端外商投资报告功能-核准回报-外商投资企业变更登记（备案） | 办理外商投资企业设立登记或变更登记（备案）业务，当核准完成后，如果填报了外商投资信息报告，控制必须调用“业务办理流程信息上报接口”上报核准结果。 |
| 88 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 移动端外商投资报告功能-核准回报-外资转内资 | 办理外资转内资业务，当核准完成后，控制必须调用“外资转内资信息上报接口”上报外商投资企业转内资企业信息。 |
| 89 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-合伙企业开办 | 合伙企业开办涉及近10类材料文书，如《合伙企业登记（备案）申请书》、合伙协议等，结合拟设立的合伙企业具体申请信息，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成合伙企业设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、合伙人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 90 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-合伙企业分支机构开办 | 合伙企业分支机构开办涉及近10类文书，如《分支机构设立登记（备案）申请书》、全体合伙人委派执行分支机构事务负责人的委托书等，按照《市场主体登记提交材料规范》，结合拟设合伙企业分支机构的具体申请信息，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于合伙企业分支机构开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成合伙企业分支机构设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、隶属企业营业执照复印件、负责人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 91 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-个人独资企业开办 | 个人独资企业开办涉及数个文书,如《个人独资企业登记（备案）申请书》、投资人身份证件复印件及《申请人实名身份信息登记表》（自然人）等，按照《市场主体登记提交材料规范》，根据拟设个人独资企业的具体申请信息，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成个人独资企业设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、个人独资企业投资人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 92 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-个人独资企业分支机构开办 | 个人独资企业分支机构开办涉及数个文书，如隶属企业投资人签署的《分支机构设立登记申请书》、投资人委派分支机构负责人的委托书及身份证件复印件等，按照《市场主体登记提交材料规范》，根据拟设个人独资企业分支机构的具体申请信息，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于个人独资企业分支机构开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成个人独资企业分支机构设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、隶属企业营业执照复印件、负责人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 93 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-非公司企业法人开办 | 非公司企业法人开办涉及近10类文书，如《非公司企业法人设立登记申请书》、出资人（主管部门）的主体资格文件等，根据拟设非公司企业法人的具体申请信息，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成非公司企业法人设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、法定代表人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 94 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 智慧材料交互-非公司企业法人分支机构开办 | 非公司企业法人分支机构开办涉及近10类文书，如《分支机构设立登记申请书》、分支机构负责人的任职信息等，根据拟设非公司企业法人分支机构的具体申请信息，按照《市场主体登记提交材料规范》，提供包括材料列表展示、调用对应文书生成服务、文书上传下载和展示交互等应用功能。 基于基准清单，根据是否确认制、基于政务服务体系的免填免报等情况，提供材料文书清单。 对于非公司企业法人分支机构开办的智慧文书，结合当前申请业务信息及智慧文书补充信息，调度对应的文书生成微服务，生成非公司企业法人分支机构设立登记所需材料，并提供前端交互，可预览、分享文书。对于生成失败的，接受反馈并可再次生成。 对于需要自政务服务平台获取并存储的材料，应用相应接口获取。 对于经营场所的使用相关文件、隶属企业营业执照复印件、负责人的身份证件等证明材料提供文件上传、预览等系列功能。 对于上述材料选择自备文书的，提供文件上传、合并处理、预览、签署等功能。 |
| 95 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于合伙企业设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的10余项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 对同一个股东同一时间企业设立数量是否满足要求的校验； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 对企业的认缴出资是否满足公司法要求的校验； 对股东名称和法律文件送达授权人名称匹配的校验（外资）； 企业是否完成外商投资报告的校验； 对合伙企业执行事务合伙人的合法性的校验； 对有限合伙企业合伙人类型的合法性的校验； 对实缴出资（各种出资方式）的合法性的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 对企业注册资本是否合理的校验； 外资企业，注册资本超过50亿不能走无纸化； 分立合并企业不能走无纸化。 提供针对合伙企业设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对合伙企业开办申请的全部信息进行深度业务逻辑校验，确保符合《合伙企业法》等法规要求，如合伙人资格、出资比例、责任划分等。 |
| 96 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于合伙企业分支机构设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 企业是否完成外商投资报告的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验。 提供针对合伙企业分支机构设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对分支机构设立信息进行校验，重点校验其与隶属合伙企业信息的逻辑一致性。 |
| 97 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的10余项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 对同一个出资人同一时间企业设立数量是否满足要求的校验； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 对企业的认缴出资是否满足公司法要求的校验； 对出资人名称和法律文件送达授权人名称的匹配性校验 （外资）； 对实缴出资（各种出资方式）的合法性的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 对企业注册资本是否合理的校验； 外资企业，注册资本超过50亿不能走无纸化； 分立合并企业不能走无纸化。 提供针对个人独资企业设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对申请信息进行校验，确保符合《个人独资企业法》规定，如投资人资格、出资能力等。 |
| 98 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于个人独资企业分支机构设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 企业是否完成外商投资报告的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验。 提供针对个人独资企业分支机构设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对分支机构设立信息进行校验，重点校验其与隶属个人独资企业信息的逻辑一致性。 |
| 99 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的10余项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 对同一个股东同一时间企业设立数量是否满足要求的校验； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 对企业的认缴出资是否满足公司法要求的校验； 对股东名称和法律文件送达授权人名称的匹配性校验 （外资）； 企业是否完成外商投资报告的校验； 对实缴出资（各种出资方式）的合法性的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验； 对企业注册资本是否合理的校验； 分立合并企业不能走无纸化。 对非公司企业法人的主管部门类型的合法性的校验 提供针对非公司企业法人设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对申请信息进行深度校验，确保符合《企业法人登记管理条例》等相关规定，如注册资金达到法定最低限额、有必要的财产和经费等。 |
| 100 | 移动端设立全程网办范围拓展 | 设立业务合规性辅助判断-适用于非公司企业法人分支机构设立的业务合规性辅助判断 | 基于包括申请案控制和业务规则的近10项校验，具体包括： 有已经提交的相同企业名称的申请案； 相同企业名称的申请案控制； 对名称的企业类型的合法性的校验； 多证合一是否填报的校验； 企业是否完成外商投资报告的校验； 对企业经营期限年数合法性的校验。 提供针对非公司企业法人分支机构设立登记业务的合规性辅助判断，处理相关规则调用（参数输入、反馈接收与前端反馈），对分支机构设立信息进行校验，重点校验其与隶属个人独资企业信息的逻辑一致性。 |
| 101 | 移动端名称自主申报应用 | 名称申报导办 | 提供前置名称申报（名称用于前置许可和企业设立）、企业名称变更申报（名称限用于变更业务）、外省市迁入名称申报（名称限用于外省市迁入业务）相关的规范说明，包括业务适用情况、前置准备、命名规范、相关禁止性规定、申报流程等指引信息，确保用户了解申报要求。提供相应的申报入口、流程控制。 |
| 102 | 移动端名称自主申报应用 | 前置名称自主申报-母体企业名称自主申报 | 落实《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》等要求，提供母体企业名称自主申报功能，系统提供包括名称四段式（名称区划、名称字号、行业表述、组织形式）、登记机关、主营行业等信息的网上名称信息申报界面。 |
| 103 | 移动端名称自主申报应用 | 前置名称自主申报-分支机构名称自主申报 | 落实《企业名称登记管理规定》《企业名称登记管理规定实施办法》《企业名称禁限用规则》《企业名称相同相近比对规则》等要求，提供分支机构名称申报功能，需同步录入隶属企业名称及统一社会信用代码，确保隶属关系准确；同时保证行业表述的一致性，组织形式的一致性，名称继承派生的合规性。 |
| 104 | 移动端名称自主申报应用 | 前置名称自主申报-自主申报名称核验 | 名称登记业务的主要目标是保证每户企业名称具有唯一性和合法性。合法性指名称要符合法定规范要求，不侵害他人利益。 系统将根据申请人申报的名称进行自动比对，并根据各类业务规则对名称的各方面要素合规情况进行禁止控制与限制提示，并根据限制类别的不同，提示用户进行针对性操作。 系统对申请人录入名称的校验核对，对申报的名称进行多重校验，包括格式规范性检查、禁用词校验、同行业近似度比对等智慧核验。 系统对填报市场主体名称信息进行检查，除禁止、限制和同行业字号完全相同外（同行业指行业小类），都能予以提交，企业自主判断、自主申报并自行以后可能发生的名称争议、名称强制变更等后果。 申请人通过比对系统查询申请企业名称时，拟申请的企业名称与同一企业登记机关已登记、核准的企业名称相同的，列出相同的企业名称，提示该申请不能通过；拟申请的企业名称与同一企业登记机关已登记、核准的企业名称相近的，列出相近的企业名称清单，提示该申请可以通过，但存在审核不予核准的可能，存在虽然核准，但在使用中可能面临侵权纠纷，甚至以不适宜的企业名称被强制变更的风险。清晰展示名称核验结果，对通过核验的名称提供保留期信息，对未通过的名称明确标注具体原因。 |
| 105 | 移动端名称自主申报应用 | 企业名称变更申报-母体企业名称变更申报 | 针对变更业务特点，提供企业信息查询功能，通过统一社会信用代码或企业名称快速获取已设立拟变更名称的母体企业。基于既有名称进行修改和调整，提供母体企业名称变更申报功能，支持录入新的拟变更名称，并关联原企业登记信息。 |
| 106 | 移动端名称自主申报应用 | 企业名称变更申报-分支机构名称变更申报 | 针对变更业务特点，提供企业信息查询功能，通过统一社会信用代码或企业名称快速获取已设立拟变更名称的分支机构。基于既有名称进行修改和调整，提供分支机构名称变更申报功能，需确保新的分支机构名称与变更后的母体企业名称保持逻辑一致。 |
| 107 | 移动端名称自主申报应用 | 企业名称变更申报-变更名称校验核对 | 对变更申报的名称进行专项校验，重点核查新名称的合规性、新名称与原名称的关联性、分支机构与母体名称的关联性等，避免因名称变更导致市场混淆。展示名称变更核验结果，包括新名称的可用性状态及相关的法律风险提示。 |
| 108 | 移动端名称自主申报应用 | 外省市迁入名称申报-拟迁入母体企业名称申报和确认 | 提供外省市企业信息查询服务，通过原注册地统一社会信用代码等关键信息，获取拟迁入母体企业登记情况。基于外省市企业名称、行业、拟迁入区域进行申报初始化，提供外省市迁入的母体企业名称申报功能，支持根据本地命名规范对原企业名称进行适应性调整。 |
| 109 | 移动端名称自主申报应用 | 外省市迁入名称申报-拟迁入分支机构名称申报和确认 | 提供外省市企业信息查询服务，通过原注册地统一社会信用代码等关键信息，获取拟迁入分支机构登记情况。基于外省市分支机构名称、隶属企业、行业、拟迁入区域进行申报初始化，提供外省市迁入的分支机构名称申报功能，确保分支机构名称符合本地规范且与迁入后的母体企业名称一致。 |
| 110 | 移动端名称自主申报应用 | 外省市迁入名称申报-外省市迁入名称核验 | 对迁入申报的名称进行跨区域校验，重点核查名称在本地行政区域内的可用性，避免与现有企业名称冲突。展示外省市迁入名称核验结果，明确标注名称调整建议和迁入后的法律效力说明。 |
| 111 | 移动端名称自主申报应用 | 名称申报进度 | 提供统一的名称申报进度查询功能，支持通过一网通办办件编号、业务流水号（申请号）或企业标识（统一社会信用代码）实时跟踪申报状态，包括受理、审核、核准等各环节信息。 |
| 112 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-建立授权-授权处理 | 结合本项目建立适格企业名单管理机制，管理试点单位清单。 检查相关企业是否在试点单位适格企业名单范围内，若不在试点单位适格企业名单范围内，则不提供授权相应的界面、流程、文书，不予建立授权。 对于申请人所代表企业为试点单位时，在内外资公司登记系统“登记联络员”标签栏现有采集字段下方新增以下信息采集字段： l 是否授权（表述为“企业法定代表人授权登记联络员签署本企业《分支机构登记（备案）申请书》”，输入形式为选项） l 授权期限（录入授权起止日期（授权期限含起止日期当日），形式为日期范围） “企业法定代表人授权登记联络员签署本企业《分支机构登记（备案）申请书》”勾选后，开放“授权期限”可填写；不勾选的，授权字段为灰色不可填写。 选择“企业法定代表人授权登记联络员签署本企业《分支机构登记（备案）申请书》”进行授权的，根据申请案（提取公司名称、法定代表人等信息）和“登记联络员”备案信息，结合文书模版，系统自动生成授权委托书。 |
| 113 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-建立授权-授权成立 | 授权人（试点适格企业名单内的公司法定代表人）和被授权人对授权委托书进行电子签名后，授权成立。 基于文书材料电子签名体系，建立授权人和被授权人相关电子授权委托书签名应用。 经签名后，授权生效，系统自动执行： l 记录生效的授权记录，将之前生效的授权全部取消授权（设置为失效），实现新授权对旧授权的覆盖； l 应用“创设授权”相关机制，向电子营业执照系统推送新建授权和旧授权终止的消息； l 向被授权人开放相应的授权使用权限。 对于试点单位并进行授权的,“分支机构登记授权委托书”一页，作为《分支机构登记（备案）申请书》附页作为归档材料进行管理。 |
| 114 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-建立授权-联络员备案全程网办办理 | 对于“上海企业登记在线”全程网办系统和移动端应用中的公司设立、变更等业务应用（连带包括联络员备案的关联业务）中，以及单独发起的登记联络员备案，进行应用调整，集成本项目授权相关机制，支持全程网办申请端相关业务开展。 不限于是否授权，对于所有联络员备案业务，在“上海企业登记在线”全程网办系统和移动端应用中，对登记联络员姓名、证件号码与移动电话一致性进行校验（证件类型为身份证的必须校验，其他证件类型如具备校验条件的需要校验、不具备条件的不校验）。校验一致的，可以继续办理，不一致的弹出提示：您填写的登记联络员移动电话非本人实名制移动电话，请修改。修改后方可继续办理。 |
| 115 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-建立授权-联络员备案窗口办理 | 对于内网登记业务系统，在公司设立、变更等业务应用（连带包括联络员备案的关联业务）中，以及单独发起的登记联络员备案，进行应用调整，集成本项目授权相关机制，支持线下业务开展。 不限于是否授权，对于所有联络员备案业务，在内网登记业务系统中，对登记联络员姓名、证件号码与移动电话一致性进行校验（证件类型为身份证的必须校验，其他证件类型如具备校验条件的需要校验、不具备条件的不校验）。校验一致的，可以继续办理，不一致的进行提示：登记联络员移动电话非其本人实名制移动电话，请修改。修改后方可继续办理。 |
| 116 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-建立授权-授权关系推送与接收 | 根据建立授权和授权有效性控制，控制授权关系，在新建授权关系后，进行授权关系推送。 向电子营业执照系统推送包括授权主体、授权人（授权主体的法定代表人）、被授权人、授权类型（固定为“登记联络员分支机构登记授权”）、授权有效期的一组关系数据，同时，为保证信息可识别性，补充授权主体统一社会信用代码、授权人证件类型/证件号码、被授权人证件类型/证件号码等关系实体识别信息。 电子营业执照系统接收授权关系，进行落地存储，形成后续授权有效性判断的依据。 |
| 117 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-授权有效性验证 | 登记联络员持企业电子营业执照登录后，登记业务系统应用电子营业执照身份认定结果，确认当前操作者身份具备授权关系，可进行被授权操作。 根据电子营业执照验证反馈信息，确定当前操作者为公司登记联络员备案人员。 确定当前操作者所代表的市场主体，为适格企业名单内的试点单位。不是试点企业的，无法享受改革政策，按非试点企业相关进行操作。 检查授权是否是生效状态，包括是否已超过有效期限。授权失效（非生效）的，无法享受改革政策，按非试点企业相关进行操作。 |
| 118 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-试点单位相关分支机构待签署的登记文件 | 经登记联络员身份验证和授权有效性验证的，在打开分支机构登记待签署文件页面时，按照母公司法定代表人的代理身份，列出可操作文件。 包括分支机构设立、变更、注销时提交的申请书、材料。 |
| 119 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-代法定代表人签署文件 | 企业全程网办分支机构登记时（设立、变更、注销），由登记联络员在《分支机构登记（备案）申请书》法定代表人签署位置电子签名，由系统在签名位置注明“授权签署”字样。 |
| 120 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-应用电子营业执照电子签名 | 登记系统将已授权信息推送给电子营业执照系统，实现企业法定代表人授权登记联络员下载电子营业执照后，登记联络员即可使用电子营业执照电子签名（在《分支机构登记（备案）申请书》盖章处电子签名）。 未经授权的企业，电子营业执照签名仍仅能由法定代表人操作。 |
| 121 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-身份认定（电子营业执照） | 结合电子营业执照已建的识别认证能力，判断使用者是否为有效被授权人，将判断结果反馈给登记业务系统。 |
| 122 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-使用授权-电子营业执照签名（电子营业执照，受控于登记系统） | 登记业务系统进行逻辑控制，在授权起止日期内（含起止日期当天）的，法定代表人将电子执照授权给登记联络员后，登记联络员即可使用电子执照电子签名签署登记文件（仅限分支机构登记文件）。 电子营业执照系统接收签名请求，可依据授权有效性进行逻辑控制，对相关文件执行电子营业执照签名，并进行日志记录。 |
| 123 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-授权有效性控制-法定代表人变更情形 | 在相关交互环节，对申请人进行权利义务告知。 对于涉及授权关系的公司，在法定代表人变更收件环节提交申请时，弹出提示：“该企业法定代表人授权登记联络员签署《分支机构登记（备案）申请书》，法定代表人变更后授权即终止。”；在法定代表人变更材料创建环节提交申请时，弹出提示：“该企业法定代表人授权登记联络员签署《分支机构登记（备案）申请书》，法定代表人变更后授权即终止。”；在核准法定代表人变更时，弹出提示：“该企业法定代表人授权登记联络员签署《分支机构登记（备案）申请书》，法定代表人变更后授权即终止。” 经告知后，申请人点击确认，并在核准法定代表人变更后，授权关系即终止（不能由登记联络员签署《分支机构登记（备案）申请书》）。 同时调用相关接口，把终止授权关系的信息推送给电子营业执照系统，电子营业执照系统即终止登记联络员的电子签名功能。 |
| 124 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-授权有效性控制-登记联络员备案情形 | 登记联络员备案通过时，取消所有已生效的授权（不能由登记联络员签署《分支机构登记（备案）申请书》）。 调用相关接口，把终止授权关系的信息推送给电子营业执照系统，电子营业执照系统即终止登记联络员的电子签名功能。 是否建立新的授权关系，按照登记联络员备案否建立授权进行控制。应用“建立授权”相关机制，在建立授权的情况下，生成“授权委托书”，经授权人和被授权人电子签名后生效。 调用相关接口，把建立授权关系的信息推送给电子营业执照系统，电子营业执照系统即开放登记联络员的电子签名功能。 |
| 125 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-授权有效性控制-授权期限到期情形 | 授权期限到期的情况，授权不再具备有效性。系统后台根据当前日期和授权期限进行判断和处理，对于超过授权期限的，将授权设置为失效，并向电子营业执照系统推送终止授权关系的消息。 |
| 126 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-授权有效性控制-企业自动或人工移出适格企业名单情形 | 为控制业务改革风险，“分支机构授权登记”应用“适格企业名单”机制，向相关试点单位提供。 当企业自适格企业名单移出时，该企业所有“分支机构授权登记”授权不再成立，系统将相关授权关系设置为失效，并向电子营业执照系统推送终止授权关系的消息。 |
| 127 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-授权有效性控制-终止授权关系推送与接收 | 根据建立授权、授权有效性控制以及适格企业名单管理结果，控制授权终止关系，进行终止授权关系推送。 根据建立授权的推送，包装取消授权的消息，向电子营业执照系统进行推送。 电子营业执照系统接收终止授权关系，进行落地存储，形成后续授权有效性判断的依据。 |
| 128 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-适格企业名单管理-人工管理 | 人工维护“适格企业名单”，“适格企业名单”内企业可以“批量签署”、“授权办理”。 通过查询筛选本市登记企业，可选中多个企业，加入适格企业名单清单。 查询现有有效适格企业名单企业，选择其中一个或若干个企业，标记并移出适格企业名单。 增加和删除（逻辑删除）均支持一审一核操作。 根据业务部门需求，提供适格企业名单增加、删除情况的查询功能。 |
| 129 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-适格企业名单管理-自动更新 | 建立后台调度应用，在指定日期发起适格企业名单自动处理程序（自动移入和自动移除），将企业移入或移出适格企业名单。 自指定日期第一次完成后，每季度执行。 自动移入处理：系统后台判定，存续分支机构大于等于5，且不在适格企业名单内的（公司类企业），自动移入适格企业名单。 自动移除处理：系统后台判定，在适格企业名单内，且无有效分支机构的，自动移出适格企业名单。 |
| 130 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构授权登记-适格企业名单管理-日志记录 | 系统对于适格企业名单维护进行日志记录，包括试点单位出入适格企业名单清单（具体的企业）、相关操作类型、操作时间、操作方等。 |
| 131 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-逻辑控制 | 电子签名页面，并行于现有设立、变更、注销等功能标签后，新增“分支机构批量签署”功能标签。 使用者应用电子营业执照登录后，识别使用者身份，以下身份情况与“分支机构批量签署”相关，可使用跨申请案签名应用： l 使用者以企业名义登录且企业在适格企业名单内（分公司所对应的母公司，代表母公司签署分支机构文件），用于以母公司名义签署分公司登记材料的场景； l 使用者以企业名义登录且是适格企业名单内企业的分支机构的，用于通过分公司电子营业执照签名的场景； l 使用者以自然人身份登录，是适格企业名单内企业法定代表人（或经授权的登记联络员），用于母公司法定代表人（及其授权代理人）签署分公司登记材料的场景。 |
| 132 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-待签名文件枚举 | 合并使用者自然人和企业身份，枚举自然人或企业名下（含经法定代表人授权，代理法定代表人签署文件的情况），试点企业相关待签署分支机构登记文件（即母体是试点企业）。 |
| 133 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-选中签名文件 | 使用者可选中多份待签名文件，相关文件可以来自（不同的分公司的）多个不同申请，确认后形成待签名队列并进行缓存。 |
| 134 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-一次签名 | 使用者进行一次电子签名，对签名进行缓存处理，应用于多份文件后台签署。 |
| 135 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-多文件应用 | 对于使用者选中的每一文件（待签名队列），应用“一次签名”，根据使用者身份和签署文件类型，将签名应用于各分材料文书的不同部位（受控于文书类型）。 以授权代理身份进行文件签名的，标注“授权签署”。 |
| 136 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-完成反馈-进展展示 | 批量签名提供签名进度展示，按待签名总量、已签名和在处理签名计算进度，向用户界面提供进度展示。 |
| 137 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-跨申请案签名应用-完成反馈-提示签名成功状态 | 在签署时提供提示（提示申请人可以关闭页面后续查看，并提示没有待签名文件即表示签名成功），避免申请人误认为操作失败。 |
| 138 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-电子签名签署服务调整-个人批量签署服务 | 提供个人批量签署服务，针对上传的PDF，进行判断，查看是否为标准PDF，查看是否可以进行签署。接收业务系统参数后，首先校验业务系统三选一的认证结果，认证通过后生成二维码页面并调用CA生成二维码接口，后台调用CA多源认证轮询获取用户人脸认证结果，若人脸认证结果通过，则再次调用CA个人事件证书发证系统发放SM2算法证书，完成签署后，将结果记录到数据库中，支持业务系统调用查询签署结果接口主动获取。 |
| 139 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-电子签名签署服务调整-营业执照用户批量签署综合服务 | 市场局登记营业执照用户批量签署综合服务，是整合服务端批量签署与移动端批量签署能力的一体化解决方案。该服务通过深度对接电子营业执照服务体系，构建“多端协同、批量处理、安全可控”的签署链路，既满足企业服务端系统的自动化批量签署需求，也支持企业授权人员通过移动端完成灵活的批量签署操作，全程涉及多系统交互、多层级安全校验及复杂状态流转。 提供营业执照用户服务端批量签署服务，接收业务系统参数后，根据签名文件生成签名原文后，调用电子营业执照服务的获取请求唯一标识接口获取业务唯一标识，并将唯一标识和签名原文传递给业务系统，业务系统拿到唯一标识和签名原文后拉起电子营业执照服务，等待用户输入密码后，电子营业执照服务向签章服务回调签名值，签章服务拿到签名值之后进行合章，并调用签章服务中的验证接口进行验章，若验章通过后，则调用业务系统获取签名状态接口以及获取签名文件接口，将签名状态和签名文件传递给业务系统。 |
| 140 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-电子签名签署服务调整-登记签署业务实时监测与分析 | 构建企业登记签署业务的实时监测，解决传统统计方式数据滞后、无法即时感知业务状态的痛点。通过高性能数据接口，对电子签署服务产生的流水数据进行采集与处理，并动态可视化核心运营指标，包括但不限于实时登记签署业务发起总量、成功签署量等。这些指标以数字盘形式集中展现，支持按自定义时间粒度刷新。该功能为​​日常运营监控和异常快速发现​​提供数据支撑，从根本上改变了被动响应模式，为保障核心业务的连续性与稳定性提供了最关键的技术基础。 对历史签署数据进行深度挖掘与多维度分析，以解决资源调配、流程优化的决策难题。支持从时间、主体类型、业务来源等多个维度对签署行为进行穿透式分析。关键能力包括：精准刻画个人、企业、新加坡人士等不同签署主体的业务占比与行为偏好；生成24小时签署趋势热力图，直观揭示每日业务高峰与低谷规律。通过本功能为运营管理提供量化依据，实现从经验管理到数据驱动的精细化管理升级。 |
| 141 | 移动端连锁企业分支机构登记便利化 | 分支机构登记文件批量签署-电子签名签署服务调整-签署安全服务 | 市场局登记注册签署全流程安全保障服务，是覆盖登记注册签署“事前身份核验-事中签名验证-事后溯源审计”全链路的安全核心支撑体系。该服务通过整合安全核验、PDF签名有效性验证、业务流程绑定及溯源三大能力，构建跨系统协同的安全屏障，确保签署主体身份真实、签署行为有效、全流程可追溯，同时通过多系统交互校验与数据闭环管理，满足市场监管对登记注册行为的合规性、安全性要求。 1.提供安全核验服务，为确保流程安全完整，在签署之前，针对登录三选一认证结果签章系统提供核验服务，确保用户在规定时间内有认证成功的数据记录。 2.提供对上传pdf签名有效性进行验证服务； 3.提供业务流程绑定及溯源服务，在登记注册业务全流程中，签章系统通过流水号信息关联绑定，涵盖业务流水号、认证流水号、签署流水号等，通过签章系统完成流水号记录与绑定，为后续全流程服务溯源提供完整数据支撑。 |
| 142 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-调整电子签名待办 | 修改原电子签名待办后台查询功能，支持变更、注销、大型连锁机构签名业务的待办查询 |
| 143 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-新增移动端待签署文件 | 将待签署的PDF转换成图片，通过图片进行展示，避免签署过程中的文件被人非法获取 |
| 144 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-新增大型连锁机构批量签名控制 | 通过与大型连锁机构批量签署授权业务、联络员授权签字业务，以及设立、变更、注销等业务的关联，控制大型连锁机构批量签名权限、逻辑和流程。 |
| 145 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-新增H5人脸识别功能 | 通过对接多源认证SAAS服务的H5人脸识别能力，实现移动端人脸识别功能，用于“随申办 市民云”APP和小程序端的人脸识别。 |
| 146 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-新增小程序电子营业执照和签名认证功能 | 通过随申办小程序端的电子营业执照和签名认证能力，实现小程序端企业认证功能 |
| 147 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-校验PDF有效性服务 | 提供PDF有效性校验功能，针对上传的PDF，进行判断，查看是否为标准PDF，查看是否可以进行签署。 |
| 148 | 移动端电子签名功能拓展 | 升级移动端电子签名基础功能-实名认证流水号和签名业务的绑定 | 通过签名业务流水号贯穿整个签名流程，绑定实名认证记录，阻止通过非法手段跳过实名认证，提供系统安全性，同时便于后续的签名追溯。 |
| 149 | 移动端电子签名功能拓展 | 移动端电子签名新增业务类型-新增变更和注销业务电子签名 | 提供变更及注销待签名办列表展示、待签名文书展示、签名结果展示、签名状态控制、签名文件锁定、签名列表手动刷新等功能和操作。 |
| 150 | 移动端电子签名功能拓展 | 移动端电子签名新增业务类型-新增大型连锁机构电子签名 | 大型连锁机构待签名办列表展示、待签名文书展示、签名结果展示、签名状态自动刷新、签名列表手动刷新、批量签署特殊控制（可跨业务批量签署） |
| 151 | 移动端电子签名功能拓展 | “随申办 市民云”APP电子签名调整-登记注册身份验证SDK优化 | 验证信息填写页新增字段“验证结果有效期”提供三个选项20天、40天、60天供申请人选择（均指自然日），并提供提示：请按需选择验证结果有效期，申办登记时间超过有效期的，需重新验证。 进入“登记注册身份验证”程序后，取消第一次人脸识别，新流程为：进入程序后，选择实名手机、支付宝或实名银行卡进行验证，通过的，展示历史验证记录并可以创建新验证。创建新验证完成信息录入后，进行人脸识别即完成验证。 |
| 152 | 移动端电子签名功能拓展 | “随申办 市民云”APP电子签名调整-新增自然人电子签名-自然人电子签名 | 1、将移动端电子签名功能从移动端上海企业在线中剥离出来，解除与整体框架的内部依赖服务，对列表控件、loading控件、页面间消息传递组件、接口数据处理组件等组件进行封装，并建立自身的路由、权限、队列、缓存等基础服务，形成可独立部署的独立应用。 2、需要对与单点登录、电子营业执照、多源认证服务等第三方的对接进行改造，已满足电子签名功能自身可以独立拉起各类第三方服务。 3、建立独立的电子签名应用首页，方便嵌入到随申办等第三方平台。 |
| 153 | 移动端电子签名功能拓展 | “随申办 市民云”APP电子签名调整-新增自然人电子签名-自然人电子签名应用适配调整 | 对自然人电子签名功能进行移动端适配，确保其在市民云平台中的流畅运行。 |
| 154 | 移动端电子签名功能拓展 | “随申办 市民云”APP电子签名调整-电子签名与“随申办 市民云”APP适配 | 与“随申办 市民云”用户体系对接，实现单点登录，并带入用户信息，预填后续实名认证的自然人基本信息。 |
| 155 | 移动端电子签名功能拓展 | 新增小程序端电子签名-电子签名（随申办微信小程序端） | 面向随身办微信小程序的应用集成，包括应用微信端API和上下文处理（签名程序发起和反馈的跨小程序通讯），在随申办微信小程序内实现电子签名： 实现与“随申办”微信小程序的系统对接，支持用户在该平台内使用电子签名服务。实现本签名应用与“随申办”微信小程序平台的深度集成。 Ø微信开放平台配置：完成小程序注册、服务器域名配置、授权域名配置等，确保应用在微信环境中可正常运行。 Ø微信用户体系对接：集成微信登录能力，获取用户的微信OpenID，并与随申办实名用户体系进行关联，实现免登或一键登录。 Ø微信特定API调用：适配并使用微信小程序特有的API，如获取手机号、分享等，确保功能与体验符合微信平台规范。 提供微信小程序端的自然人电子签名调用能力，优化用户体验。在微信小程序平台环境下，面向微信应用环境进行定制和适配： Ø微信环境适配：确保所有H5页面（特别是CA的认证页）在微信内置浏览器（X5内核）中完全兼容，无显示或功能异常。 Ø微信登录集成：在签名流程开始前，优先通过微信登录获取用户标识，平滑过渡到CA认证流程。 Ø微信用户信息预填：可根据微信授权获得的用户信息（如姓名、身份证号经用户同意后），尝试预填CA认证表单，提升用户体验 |
| 156 | 移动端电子签名功能拓展 | 新增小程序端电子签名-电子签名（随申办支付宝小程序端） | 面向随身办支付宝小程序的应用集成，包括应用支付宝端API和上下文处理（签名程序发起和反馈的跨小程序通讯），在随申办支付宝小程序内实现电子签名： 实现与“随申办”支付宝小程序的系统对接，扩展电子签名服务覆盖范围。实现本签名应用与“随申办”支付宝小程序平台的深度集成。 Ø支付宝开放平台配置：完成小程序创建、接口权限申请、安全域名配置等。 Ø支付宝用户体系对接：集成支付宝用户授权登录，获取用户的支付宝UserID，与后台用户身份绑定。 Ø支付宝特定API调用：适配并使用支付宝小程序特有的API，如支付宝认证、小程序跳转等。 提供支付宝小程序端的自然人电子签名调用能力，支持多平台用户使用。在支付宝小程序平台环境下，面向支付宝应用环境进行定制和适配： Ø支付宝环境适配：确保所有H5页面在支付宝小程序容器内兼容性良好。 Ø支付宝认证能力利用：与支付宝自身的实名认证能力结合，作为CA认证的一种替代或前置验证。 ØAlipayJSAPI调用：使用支付宝提供的JSAPI处理跳转、授权等交互，符合支付宝平台的开发规范和要求。 |
| 157 | 密码应用改造 | 密码应用部署 | 1. 用户身份认证机制模块 利旧现有用户身份认证机制模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对终端和服务端身份的鉴别。 2. 用户访问控制信息签名验签模块 利旧现有用户访问控制信息签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。 3. 应用系统重要数据签名验签模块 利旧应用系统重要数据签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、业务日志、重要业务数据的存储完整性保护。 4. 应用系统重要数据加解密模块 利旧应用系统重要数据加解密模块，调用云平台提供的数据库加密服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、重要业务数据等结构化数据的存储机密性保护。 5. 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 利旧服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护。 |
| 158 | 密码应用改造 | 密码应用功能模块组成 | 1. 业务重要数据安全传输模块 利旧业务重要数据安全传输模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 2. 重要可执行程序签名验签模块 利旧重要可执行程序签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现重要可执行程序的完整性、来源真实性保护。 |

电子政务云资源及低代码建设要求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请11台虚拟服务器资源CPU 176核 、内存384G、存储6500G。（以实际批复资源为准）。

本次建设不涉及低代码建设内容。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。供应商承诺，维护期内的技术服务免费，并至少提供以下服务：

供应商在响应文件中详细列出售后服务清单，对每项服务需明确服务提供方名称、服务内容、服务方式、服务人员技术要求以及服务响应时间等。

供应商应有专业售后服务团队，可按本需求要求及时提供本需求约定的服务。

在保修期免费维护期结束前，进行至少一次全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理之后，项目实施方将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

供应商具备相关的售后服务体系，在承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。供应商需保障项目建设过程中、建成后的服务，满足国家相关信息安全防护的相关要求。

	供应商应配合采购人做好系统运行情况健康体征监测和数据归集工作。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

培训要求

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的至少30天信息系统试运行现场驻场服务期，直至项目验收通过。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的7个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为8个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目有关业务、系统和需求的调研，形成总体设计方案，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，并提供主体建设内容的部分系统原型。

第二阶段为6个月，完成数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为1个月，完成项目功能试运行，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成项目验收并启动项目的正式运行，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于15人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有信息系统项目管理师（高级）证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目具体开发、设计与实施 | 1人 | 本科及以上学历，具有系统分析师（高级）证书 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 12人 | 本科及以上学历 | 驻场6人 |

2）响应供应商应针对本项目提供不少于6人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于4人）；响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具有信息系统项目管理师（高级）证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 4人 | 本科及以上学历 | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 参照等保三级要求建设。

商业密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评，综合评分需达到75分。

企业综合实力

响应供应商具有信息化系统建设相关的软件著作权证书的优先考虑。

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本合同采用两期分期付款：

- 合同签订生效后且甲方收到乙方开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的70%；

- 本项目通过最终验收后且甲方收到约定的项目工作成果、乙方开具的等额发票后的 10个工作日内，支付合同总价款的30%

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准