国资综合业务大系统建设项目

(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景及现状：依托《上海市企业国有资产评估管理暂行办法》（沪国资委评估〔2019〕366 号）、《上海市国有企业数据资产评估管理工作指引（试行）等相关法规，推动上海市国资委各项业务的数字化、信息化建设，响应国家数字化转型战略，提升监管效率与服务水平，进一步优化国资监管、国企管理及政务服务。现计划重点升级市国资委国资监管综合业务子系统、建设集体企业产权登记子系统，以支持上海市国资委的各项职能和工作要求。

其中市国资委国资监管综合业务子系统，针对产权登记工作，需提升产权登记管理效能，打通应登未登数据与产权信息查询系统对接通道，增加并升级智能填报、自动校对流程等功能，推动产权登记工作智能化。针对520项纳入考核的高频民生及涉企事项，围绕“减负提质增效”核心目标，通过嵌入智能填报、智能预审、智能帮办等AI技术模块，为考核事项办理“零材料提交率”“一次通过率”“视频导办覆盖率”等核心指标达标提供技术支撑。针对资产评估工作，需整合分散的评估数据资源，优化评估业务流程，实现评估全过程的数字化、智能化管理，进而提高评估工作的质量与效率。

新建集体企业产权登记子系统，解决各地区集体企业产权登记工作标准不一、流程各异，数据分散、共享困难等问题，整合集体企业产权数据，规范登记流程，实现与国资监管机构及其他相关系统的数据交互，为集体企业健康发展和国有资产保值增值筑牢根基。

建设期限：自合同签订之日起6个月

建设地点：上海市大数据中心，上海市黄浦区威海路48号（民生银行大厦）

预算金额：1,130,000				元

采购金额（最高限价）：1,130,000元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

面向企业类型：大中小微

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设：是

运维后所属大系统：国资综合业务大系统

建设目标

- 2.1 总体目标

本项目响应国家数字化转型的战略部署，旨在推动上海市国资委各项业务的数字化、信息化建设，以提升监管效率和服务水平。项目内容包括升级改造市国资委国资监管综合业务子系统的国有企业资产评估管理信息模块、产权管理综合信息模块，新建集体企业产权登记子系统。

（一）市国资委国资监管综合业务子系统-国有企业资产评估管理信息模块

按照上海市国资委业务需求，结合自身资产评估监管工作需要及信息化建设实际，需对上海市国资产权综合管理系统进行升级改造，内容包括估值项目备案、预沟通模块、信息发布以及统计分析相关的数据治理等资产评估模块进行升级完善。

（二）市国资委国资监管综合业务子系统-产权管理综合信息模块

（1）产权登记管理模块：实现产权办理人员管理；根据520要求，针对国家出资企业产权登记的金融企业年度监督检查登记情形为试点实现产权登记智能填报；实现应登未登数据与产权信息查询数据对接；混合所有制国有控股企业数据报表统计。

（2）国家出资企业产权事项一网通办

通过系统打通国家出资企业产权登记系统与“一网通办”办不成事平台的对接，提供兜底服务，解决企业和群众在办事过程中遇到的疑难事项和复杂问题。在“一网通办”平台上开发国家出资企业产权登记与“办不成事”对接的专门模块，设置线上渠道及办理跟踪。通过智能客服能力提升，与“一网通办”智能客服“小申”的客服知识库对接，实现国家出资产权事项知识的覆盖，支持通过交互引导企业完成填报。与人工智能平台和工具服务的对接，配合RPA自动校对流程升级。

（三）集体企业产权登记子系统

建设集体企业产权登记系统，整合集体企业产权数据，规范登记流程，实现与国资监管机构及其他相关系统的数据交互；同时实现集体企业产权树管理、产权关系图管理、工作流引擎、审核管理、产权登记附件管理、产权查询、产权登记业务监控等功能。

- 2.2 技术指标

本项目各项技术指标要求如下：①软件开发完成率达到100%，建设周期≤6个月；②平均操作响应时间≤3秒；③满足用户量9000、并发用户数50的性能要求；④系统稳定性要求无故障连续运行时间为7*24小时，年故障时间不超过24小时，故障修复时间不超过24小时；⑤数据安全方面要求每周进行全量备份，可恢复周期为半年，恢复耗时不超过24小时，并提供电子政务云同城灾备方案。

### 2.3.1 技术架构

为了保证业务子系统应用具有良好的横向扩展能力，以应对未来业务的快速发展，整个应用架构采用分布式云架构设计，业务能力通过微服务框架基于高内聚低耦合的思路实现。通过应用大数据分析、web、移动应用技术应用，实现智能管理，提升监管效率。

### 2.3.2 部署环境

本系统将部署在上海市电子政务云（XC云）上，项目的等保要求需达到二级等保。

本系统使用符合XC要求的软件开发工具、数据库，满足XC要求。

项目建设内容

- 3.1 软件开发清单

### 3.1.1 集体企业产权登记子系统软件开发清单

本子系统建设内容包括：发起和决策	、上报产权登记信息等共计18个功能点。具体内容如下表：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发起和决策 | 包含新设企业、收购非国有、集体企业内部股权划转、产权进场转让、减资、改制、司法改制、司法处置、首次补登记、增资、注销法人资格、合并、企业分立、集体企业内部协议转让、基础信息变更、缴纳实收资本、对外增资、进场投资、多股东变动、产权二级以下企业转一级、股份有限公司上市、其他经济行为，等21个经济行为的发起和决策填报。 |
| 2 | 上报产权登记信息 | 包含新设企业、收购非国有、集体企业内部股权划转、产权进场转让、减资、改制、司法改制、司法处置、首次补登记、增资、注销法人资格、合并、企业分立、集体企业内部协议转让、基础信息变更、缴纳实收资本、对外增资、进场投资、多股东变动、产权二级以下企业转一级、股份有限公司上市、其他经济行为，等21个经济行为的上报产权登记信息页面开发。 |
| 3 | 审核 | 审核页面，根据集体企业上报的经济行为产权登记信息进行逐级审核，市属企业办理产权登记的需要到市国资委审核结束；区县下属企业办理产权登记的需要到区县国资委审核结束；委托监管单位下属企业办理产权登记的需要到委托监管单位审核结束。 |
| 4 | 批量导入和注销 | （1）批量导入：将“批量导入”的功能内置到相关登记情形中 （2）批量注销：可作为一项登记情形独立办理。(2)在相关登记情形中内置“批量注销”办理功能。 |
| 5 | 有限合伙企业权益登记 | （1）占有：有限合伙企业权益占有登记。 （2）变动：有限合伙企业权益变动登记。 （3）注销：有限合伙企业权益注销登记。 |
| 6 | 产权树管理 | 提供树形结构可视化呈现集体企业产权层级关系，涵盖产权主体（管理单位/母公司/子公司/分支机构）、股权占比，系统根据集体企业登记审核情况动态增删改节点并自动校验产权链完整性。 |
| 7 | 产权穿透查询 | 提供产权穿透查询（如从基层企业向上追溯至终极控股方），确保产权归属清晰可追溯。 |
| 8 | 产权图管理 | 基于集体企业登记审核通过的产权数据，自动解析股权层级与控制关系，生成动态可视化产权图谱，通过树形/网络拓扑结构清晰呈现终极控股方至基层企业的多级持股路径，节点连线标注股权比例。 |
| 9 | 与产权登记联动 | 与产权登记流程实时联动，自动更新关系图并推送变更提醒，确保数据时效性，提供产权关系下载导出功能。 |
| 10 | 集体企业登记流程配置/动态表单匹配 | （1）集体企业登记流程配置 提供产权登记流程管理模板（如占有登记、变更登记、注销登记），可灵活配置多级审批节点及流转条件，通过流程设计器标准建模，确保集体铱登记流程合规企业差异化管理要求 （2）动态表单匹配 通过经济行为自动关联电子表单及附件清单，支持表单字段动态配置（必填/选填、校验规则）实现登记材料数字化升级。 |
| 11 | 多级审批管理 | 构建跨部门、跨层级的多层级审批网络，支持逐级审核、并行审核及条件分支（特殊审核流程），提供审批意见一键调用，提供审批记录全程留痕且不可篡改 |
| 12 | 产权信息动态更新 | 与产权管理树及产权关系图模块实时联动，当登记流程完成终审后，自动同步更新产权数据，触发产权关系图谱的智能重构，并向关联业务系统推送变更数据 |
| 13 | 集体企业待办管理 | （1）集中企业代办管理：集中展示登录用户权限范围内的待处理任务，提供任务催办功能及超期预警，待办数据与工作流引擎实时同步。 （2）集体企业已办管理：归档用户已处理完成的业务事项，支持按时间/类型/关键词检索历史审批记录，提供审批意见检索及操作日志追溯。 （3）集体企业在办管理：动态展示登录用户参与中的业务流程实例，提供流程日志进度监控，在办数据与产权管理树联动 |
| 14 | 集体企业产权登记附件管理 | 附件上传与附件检索。集体企业产权登记附件管理功能主要用于规范与集体企业产权登记相关的各类附件资料管理。 |
| 15 | 集体企业产权查询 | 提供多样的查询条件设置查询、模糊查询及汇总分析。 |
| 16 | 集体企业产权登记业务监控 | 提供集体企业产权登记业务监控功能，不同用户能够针对所管范围实时查询产权登记申请、审核进展，对所有发起的产权登记申请进行监管，实施掌握各个企业所有集体企业登记信息。 |
| 17 | 系统对接 | （1）集体企业产权登记系统与国家出资企业产权登记系统对接：制定集体企业与国家出资企业系统的标准化数据接口规范；实现集体企业产权登记系统与国家出资企业系统之间的实时或定期数据同步；建立数据同步监控机制。 （2）集体企业登记系统与有限合伙企业登记系统对接：制定统一数据标准和格式规范；后续在登记业务办理过程中，可以提供两个系统间的信息核验功能。基于双方系统共享与交互的数据，搭建汇总分析功能模块。 |
| 18 | 密码应用建设 | 针对新建子系统，配合进行密码应用建设 |

### 3.1.2 市国资委国资综合业务监管子系统-产权管理综合信息模块软件开发清单

本模块建设内容包括产权登记管理、国家出资企业产权事项一网通办-一网通办办不成事对接两部分，共计17个功能点。具体内容如下表：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权办理人员管理 | （1）办理人员管理 提供产权登记系统终审用户、用户管理岗在线管理操作。支持管理员对用户的登记、审核权限进行新增操作，能根据业务需求，在线调整用户产权登记权限；支持对用户产权办理权限进行注销处理，在申请材料审核通过后开通产权登记系统相应功能权限。 （2）申请盖章材料上传 用户在产权登记业务办理过程中，可通过系统在线提交申请所需的盖章材料。支持多种文件格式上传，方便用户整理和提交材料，减少线下奔波，提高业务办理效率。 （3）申请审核 支持一级企业用户审核岗、区国资委用户审核岗、市国资委用户审核岗、委托监管单位用户审核岗人员在线对用户提交的申请及盖章材料进行审核。支持系统中查看材料详情，对材料完整性、准确性等进行检查，并给出审核意见。若材料存在问题，可反馈给用户要求补充或修改；若审核通过，则进入后续开通流程。 （4）开通短信下发 当用户账号及权限开通成功后，系统自动向用户预留的手机号码发送开通通知短信。短信内容包含用户账号、开通时间、提示等关键信息，方便用户及时了解开通情况，快速登录系统开展业务操作 。 |
| 2 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权登记智能填报-智能提示与引导 | 根据520项高频事项要求，增加产权登记智能填报功能,在用户填报过程中，系统提供实时的智能提示与引导服务。当用户将鼠标悬停在某个字段上时，系统自动弹出该字段的详细说明和填报要求，帮助用户准确理解字段含义。对于一些复杂或容易出错的字段，系统通过示例、提示框等方式给予用户明确的指导。 |
| 3 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权登记智能填报-智能填报 | 提供根据企业提供财务指标数据，系统自动提取企业基本字段信息、企业管理人员信息、企业出资情况、企业资本状况等核心要素信息，并自动整合这些数据，在用户进入金融企业年度监督检查登记页面时，预先填充至对应字段，减少用户手动输入的工作量，解决企业大量手工填报录入工作，具体如下： 1、自动操作功能脚本构建 自动操作功能脚本构建，通过自动化技术实现金融企业年度监督检查登记业务流程处理，根据用户财务业务需求，设计并构建自动化脚本，模拟人工在计算机上的操作行为，如系统登录、功能导览、数据录入等。通过设计脚本，可自动执行重复性、规律性任务。 2、数据识别与填报 自动扫描企业提供的账务表单，利用图像识别与文本解析技术，精准识别表单中的关键数据。识别完成后，能依据预设规则或业务逻辑，将数据自动、准确填报至对产权登记系统指定位置，具体包含企业基本字段信息识别与填报、企业管理人员信息识别与填报、企业出资情况识别与填报、企业资本状况识别与填报。 提供针对金融企业年度监督检查登记所需的各类合规性材料，如财务报表、审计报告、合规证明等，进行智能识别和信息提取。并将提取出来附件填至登记系统的相应字段中，减少用户手动录入的工作量。 |
| 4 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权登记智能填报-智能预审 | 针对国家出资企业产权登记的金融企业年度监督检查登记情形，开发智能预审及退回功能。覆盖企业基本信息、出资人信息以及合规性材料等多个关键维度。 在企业基本信息方面及合规性材料方面，开发智能预审信息提取与核对功能。自动识别并提取材料中的关键信息，与预设的合规标准进行细致比对，从而快速发现潜在问题。一旦发现不合规之处，系统将立即向企业回退材料，并详细反馈问题所在，指导企业及时修正，有效提升审查效率和准确性，降低企业因材料不合规而导致的反复修改成本。识别的内容与范围包括： （1）国有金融资本经营年度报告书； （2）产权登记表-XXXXX有限公司; （3）监督检查登记表-XXXXX有限公司; （4）利润表_XXXXX有限公司; （5）营业执照-XXXXX有限公司; （6）资产负债表_XXXXX有限公司 识别规则，比对各文件盖章情况，签报单位，标的公司名称、统一社会信用代码，以及相关财务数据与填报整理数据是否匹配等。 |
| 5 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权登记智能填报-逻辑校验与纠错 | 在用户填报数据的过程中，系统实时进行逻辑校验。根据高频事项规则库中设定的数据逻辑关系，对用户输入的数据进行逐一比对和验证。例如，检查股东出资比例之和是否等于 100%、产权登记日期是否在合理的时间范围内等。一旦发现数据逻辑错误，系统立即阻止用户继续提交表单，并详细列出错误信息，包括错误字段名称、错误原因和正确的数据范围。用户可根据提示及时修改数据，确保填报数据的准确性和完整性。 |
| 6 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-产权登记智能填报-RPA 流程升级与优化功能 | 本次建设拟引入流程可视化设计器，实现流程设计从“代码驱动”到“业务驱动”的转变，显著降低流程开发门槛，提升业务部门自主优化流程的能力。具体功能如下： （1）流程可视化设计器 提供图形化拖拽界面，支持用户通过可视化操作（如拖拽、连线、配置）快速设计、编辑及优化业务流程，无需编写代码即可完成流程建模。设计器内置丰富的流程组件库（如开始节点、审批节点、分支条件、并行网关、结束节点等），支持自定义节点属性（如审批人、处理时限、分支规则），并实时生成流程图预览，确保流程逻辑直观可验证。同时支持流程版本管理，可保存历史设计记录并回滚至任意版本，降低流程变更风险。 （2）流程模板管理 内置标准化流程模板库（如合同审批、报销流程、资产处置等），支持用户直接调用模板并快速适配业务需求，减少重复设计工作。模板支持按行业、场景分类管理，并允许用户基于模板二次修改，保存为自定义模板供团队共享复用，提升流程设计效率与一致性。 （3）提供流程仿真测试功能 支持用户模拟流程执行过程（如输入测试数据、触发分支条件），实时查看流程流转路径、节点处理状态及耗时统计，验证流程逻辑是否符合预期。调试过程中可快速定位阻塞节点或异常分支，并直接在设计器中调整优化，减少上线后问题修复成本。 (4)根据业务变化和系统需求，对产权登记及业务审核流程进行升级，调整流程中的环节设置、操作步骤以及数据流转方式，以适应新的业务规则和管理要求，提高流程的灵活性和适应性，确保产权登记及业务审核工作能够高效、准确地开展。对金融企业年度监督检查审核业务流程进行调整，在企业侧添加“自动填报”、“自动审核”节点，确保其能够更好地适应产权登记管理业务的调整。 |
| 7 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-应登未登数据与产权信息查询数据对接-应登未登企业查询接口开发 | （1）应登未登企业查询 搭建应登未登数据与产权信息查询系统的数据对接桥梁，针对应登记而未登记的国家出资企业数据，开发专门的查询接口。该接口从应登未登数据库中精准提取相关企业信息，按照产权信息查询系统的数据格式和规范进行封装，确保产权信息查询系统能够稳定、准确地获取应登未登企业列表。用户在使用产权信息查询功能时，可通过该接口快速定位到应登未登的国家出资企业，提高信息查询的全面性和准确性,具体功能如下： 1）数据提取功能 设计定时与实时触发机制：在应登未登子系统中设置定时任务，每隔 1 小时自动扫描数据库，查找新录入或更新的应登记而未登记的国家出资企业数据。同时，支持实时触发机制，当有新的应登未登企业数据录入或现有数据发生变更时，立即启动数据提取流程。 精准数据筛选处理：根据预设的筛选条件，企业类型（国家出资企业）、登记状态（应登未登）等，从应登未登数据库中精准提取符合条件的企业信息，包括企业名称、统一社会信用代码、法定代表人、注册资本、成立日期、所属行业等关键字段。 2）数据封装功能 数据格式转换：建立应登未登子系统与产权信息查询系统之间的数据映射规则，明确每个字段的对应关系，将提取的应登未登企业信息按照产权信息查询系统的数据格式和规范进行转换。例如，若产权信息查询系统要求日期格式为“YYYY-MM-DD”，而应登未登数据库中的日期格式为“DD/MM/YYYY”，则需要进行相应的格式转换。 数据结构封装：把转换后的数据按照产权信息查询系统规定的接口数据结构进行封装。通常采用 JSON 或 XML 格式，将企业信息组织成特定的键值对结构。 3）接口定义与开发 系统数据对接后，开发专门的查询接口，定义清晰的请求和响应格式。请求参数包括查询条件（如企业名称模糊查询、统一社会信用代码精准匹配等），响应结果为封装好的应登未登企业列表数据，在数据传输过程中，采用 HTTPS 协议进行加密传输，确保数据在传输过程中的安全性，防止数据被窃取或篡改。同时，对接口进行身份认证，只有经过授权的产权信息查询系统才能调用该接口。 （2）补充填报 基于梳理后的标准化查询字段，开发应登未登字段补充填报功能。当用户在产权信息查询系统中查询到应登未登企业信息后，可通过该功能直接进入补充填报页面。页面按照标准字段进行布局，用户可根据实际情况填写或修改相关字段信息。系统对用户输入的数据进行实时校验，确保数据的合法性和准确性。填报完成后，数据自动保存至应登未登数据库。 增加标签补充填报功能，根据企业填报的应登未登信息，增加标签标记与标签查询，随着企业登记信息的变化和业务的发展，系统提供标签补充填报，允许管理员对企业的标签类别和标签值进行标记等操作。对于已标记标签的企业，当其相关信息发生变化时，系统可根据预设规则自动更新标签，或者由业务人员手动进行调整，确保标签信息的准确性和时效性。 增加应登记未登记企业确认过程填报，若企业因政策、前置审批等因素无法登记，可详细说明原因并附证明材料；若登记存在瑕疵，需指出问题并提供正确信息；若信息缺失，要列出缺失项并完整填写；若合规性材料缺失，应说明名称、原因及补交时间。企业填报后，系统将信息推送至相关部门审核反馈，助力相关部门及时掌握企业登记状况，采取针对性措施，推动企业登记工作规范、高效开展。 |
| 8 | 产权管理综合信息模块-产权登记管理-混合所有制国有控股企业数据报表统计-字段提取处理与自动计算 | （1）字段提取处理与自动计算 系统能够自动从企业数据中准确提取股权比例相关字段信息，包括国有股权比例、非国有股权比例以及各股东的具体持股比例等。对提取的股权比例数据进行规范化处理，统一数据格式和精度，确保数据的准确性和可比性。 基于提取和梳理后的数据，系统具备自动计算统计功能。能够按照预设的统计规则和算法，对企业名单中的各项统计指标进行自动计算。 （2）数据报表生成 系统提供数据报表生成功能，支持用户根据不同的统计需求和展示目的，自定义报表字段。用户可以选择需要展示的统计指标、时间范围、企业范围等参数，系统自动从数据库中提取相关数据，并按照设定的格式生成报表。 |
| 9 | 产权管理综合信息模块-国家出资企业产权事项一网通办-一网通办办不成事对接-线上渠道 | （1）线上渠道 市国资委国家出资企业产权登记事项办理提交前的申报页面中引入感知引导页，触发场景主要包括页面停留时间超时、页面提交前中途离开，引导到“办不成事”反映页面。对事项申报页面中“好差评”按钮调整为“反映办不成事”，并按照《“办不成事”反映对接技术规范》引导到“办不成事”反映页面。 （2）办理跟踪 对办理进行跟踪，支持登录“好差评管理系统”在“办不成事”反映模块查看用户反映本单位的“办不成事”反映办件。 |
| 10 | 产权管理综合信息模块-国家出资企业产权事项一网通办-智能客服能力提升-客服知识库对接 | （1）客服知识库对接 与一网通办平台知识库对接，实现国家出资产权事项知识的覆盖： 1）知识库框架：涵盖产权登记的各类业务场景、政策法规、审查标准等，确保知识库的全面性和系统性。组织专业团队对产权登记相关的审查要点进行梳理和录入，并建立定期更新机制，确保知识库内容与最新政策法规和业务流程保持同步。 2）问答对构建：基于审查要点知识库，构建大量高质量的问答对，涵盖产权登记的常见问题、难点问题和政策解读等，为“小申”提供丰富的回答素材。 3）对话管理：基于审查要点知识库，构建大量高质量的问答对，涵盖产权登记的常见问题、难点问题和政策解读等，为“小申”提供丰富的回答素材。 4）热门问题更新：基于“办不成事”窗口高频问题，更新客服知识库。 （2）办事流程引导 根据用户意图和审查要点知识库，为“小申”配置办事流程引导功能，指导用户逐步完成产权登记的各项手续，减少用户操作难度。支持通过交互引导企业完成填报。 |

### 3.1.3 市国资委国资综合业务监管子系统-国有企业资产评估管理信息模块软件开发清单

本子系统建设内容包括系统预沟通模块、资产评估两部分，共计10个功能点。具体内容如下表：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国有企业资产评估管理信息模块-系统预沟通模块 | （1）收件人/发件人回复:当用户进入已发送预沟通列表，对于收件人未回复的预沟通，预沟通详情页面的【回复】按钮不再处于不可操作状态。用户点击【回复】按钮后，系统弹出预沟通编辑窗口，默认填充原预沟通内容和收件人信息，用户可以在窗口中撰写新的回复内容，如同正常撰写预沟通一样进行编辑、添加附件等操作，完成后点击发送，即可将再次回复的预沟通发送给收件人，大大提高了沟通的灵活性和及时性。 （2）收件人列表：在系统预沟通模块的预沟通发送页面，当用户点击选择收件人按钮时，升级后的系统默认展示的收件人列表仅包含评估处、东方通、专家库、区国资委、委托监管单位、上海市国资委这些与业务紧密相关的选项。系统通过筛选算法，排除其他不相关的用户或组织信息。如用户需要选择其他收件人，可以点击 “更多收件人” 按钮，展开完整的收件人列表进行查找和选择。 （3）增删联系人：用户进入分组管理页面后，点击 “新建分组” 按钮，输入自定义的分组名称（如 “项目 A 沟通组”“紧急事务组” 等），通过搜索或勾选的方式将需要的联系人添加到新建分组中。对于已有的分组，用户可以根据实际需求进行删除操作，点击分组名称旁边的删除按钮，系统会提示确认删除信息，确认后即可删除该分组及其包含的联系人关系。在每个分组内部，用户还能随时添加新的联系人或删除已有的联系人。 （4）添加消息标签：用户点击添加标签按钮，弹出标签编辑框，用户可以在框内输入自定义的标签内容，例如按照业务类型输入 “产权 / 评估”“项目融资” 等，也可以根据预沟通紧急程度输入 “紧急”“普通”，或者按照项目名称输入具体项目代号等。系统支持同时为一封预沟通添加多个不同维度的标签，添加完成后，预沟通会自动归类到相应标签分类下。用户在预沟通列表页面，可以通过点击标签快速筛选出具有相同标签的预沟通，方便查找和管理预沟通。 |
| 2 | 国有企业资产评估管理信息模块-资产评估-备案/信息发布 | （1）备案： 审批流程增加：针对区国资委下级企业备案申请，需重新构建一套严谨的审批流程。研发团队要开发从企业填报开始，到区县国资委受理、审核、复核，再到科领导及委领导审批的全流程功能。包括设计系统自动流转机制，实现申请自动从企业端流转至受理环节；开发各环节信息记录功能，确保每个操作步骤和处理意见都能准确留存；设置严格的审核校验规则，保障审批过程的合规性。进行业务逻辑梳理、代码编写、多轮测试及优化调整，以保证审批透明规范、全程可溯。 （2）信息发布 1）特定项目数据导出：进行信息发布时，新增【导出】按钮，用户点击【导出】系统会导出本季度已备案项目、上季度暂缓发布项目（不含区国资委和委托监管企业项目）及其对应的户管名单，便于用户统计分析。在信息发布模块中，当用户点击【导出】按钮后，系统依据预设的筛选规则进行数据处理。系统从数据库中检索本季度已成功备案的项目数据，以及上季度标记为暂缓发布且不属于区国资委和委托监管企业的项目数据，并关联获取这些项目对应的户管名单数据。将这些数据按照特定的报表格式进行整理和汇总，生成一个包含：核准/备案编号、户管名称、项目名称(报告标题)、一级单位简称、一级单位全称、经济行为一级目录、经济行为二级目录、核准/备案类型、评估对象类型、账面值、评估结果、核准/备案日期、增值率、核准/备案日期的导出文件，文件格式是Excel。导出的文件内容准确、规范，方便用户进行数据统计分析，为企业决策提供有力的数据支持。 2）在线编辑及发布：用户点击【导出】按钮完成数据导出后，可对导出报表进行编辑操作。编辑完成后，用户以修改后的报表内容作为最终确认发布的信息依据，实现信息发布的个性化调整与确认。在信息发布模块中，当用户完成数据导出后，系统自动进入在线编辑模式。系统提供了一个功能齐全的在线报表编辑界面，界面布局和操作方式类似于常见的电子表格软件。用户可以在编辑界面中对报表的内容进行修改，如调整户管名称、修改数据内容、添加或删除行列等。编辑过程中，系统实时保存用户的操作记录，防止数据丢失。编辑完成后，用户将编辑好的信息发布报表导入至信息发布业务中，系统将以修改后的报表内容作为最终信息发布的依据，将报表内容推送至信息发布平台，实现了信息发布的个性化定制，满足了不同用户和业务场景的多样化需求。 |
| 3 | 国有企业资产评估管理信息模块-资产评估-报表分析-评估管理树 | （1）评估管理树与产权树对接 ①原功能：评估管理树与产权系统中的产权关系树相互独立，缺乏联动机制，导致企业信息在两个树状结构中无法实时同步，影响数据一致性和管理效率。 ②本次升级改造内容：结合产权管理树重新调研后升级改造评估管理树，与产权系统的产权树进行对接，建立产权管理树与产权关系树的联动机制，当产权树中相关企业节点发生变动时，评估系统内对应节点同步更新，确保两者一致。产权管理树专门用于数据统计。 ③细化功能描述：在系统中，评估简树和产权关系树是企业组织架构和业务关系的重要呈现方式。本次升级建立了两者之间的实时联动机制，系统通过实时数据监测技术，持续监控产权关系树的变化。一旦产权树中某个企业节点发生如企业股权变更、层级调整等变动时，系统立即捕捉这一变化信息，并通过数据映射和同步算法，自动在评估管理树中找到对应的节点进行同步更新。例如，若某企业在产权树中被调整到新的上级节点下，评估管理树中该企业的位置和层级也会相应改变，保证了两个树状结构中企业信息的一致性，方便企业进行统一管理和业务协同。 为确保两个系统中企业信息一致，对评估管理树和产权关系树的各类数据结构、字段含义进行深度分析与匹配。针对不同类型的企业信息变动（如企业基本信息变更、业务关联关系调整等），制定详细的数据同步策略和异常处理机制。进行数据结构分析、策略制定及相关代码开发与测试，以保障数据在不同系统间准确、一致流转。 （2）企业架构与权限管理 本模块对企业相关架构及权限管理进行优化升级：权限管理：针对原企业配置及流程权限分配混乱问题，基于评估管理树层级结构和节点属性，构建全新企业配置及流程权限管理体系。依据评估管理树层级，为不同层级企业分配适配权限，高层级企业拥有更多系统配置权限，如自定义部分业务流程、设置数据查看范围；低层级企业权限相对受限。流程权限方面，各业务环节与评估简树企业节点对应，仅具备相应权限企业可参与，保障权限管理规范与业务流程安全。 企业架构展示：为解决原系统企业层级架构展示缺失问题，在企业单位简树模块增设虚拟企业节点，构建以上海市为根节点，涵盖直接监管企业、委托监管企业、区国资委的层级体系。通过搭建该层级架构，系统可清晰呈现企业间隶属和监管关系，用户能直观了解企业在体系中位置、上下级单位情况，便于跨企业业务协同、资源调配与监管。同时，研发后台维护功能供运维使用，虽用户无感知，但保障了企业架构数据的准确与稳定 。 |
| 4 | 国有企业资产评估管理信息模块-资产评估-报表分析-数据校验 | （1）数据校验 1）数据统计基表搭建 汇总各模块的统计指标（自定义查询、核准/备案统计表、评估机构排名表、项目汇总表），构建统一的数据统计基表。该基表将整合所有相关的统计数据，形成一个完整、规范的数据集合，所有的数据统计工作都将基于数据基表自检中的数据进行核验。通过这种方式，从源头上避免了因数据来源不一致而导致的数据差异问题，确保了各表每季度统计的项目总数保持一致，提高了数据的准确性和连贯性。 2）数据统计基表自检 在数据统计流程启动前，增加数据基表自检环节。通过编写专门的自检程序，对统计条件数据（如所属组织机构、时间范围、业务类型等）进行全面校准。 自检程序将自动检查统计条件数据是否完整、准确，是否与评估组织机构树中的信息一致。如果发现数据存在问题，系统将及时发出警报，并提供详细的错误信息和修复建议，帮助用户快速解决问题，确保统计数据的质量。 为了提高自检效率和准确性，设置灵活的自检参数和校验规则，用户可以根据实际需求进行自定义配置。同时，记录每次自检的结果和处理情况，形成完整的自检日志，便于后续的审计和追溯工作。 （2）自定义查询、项目汇总、评估机构排名表、核准/备案项目统计表查询 在上述表进行查询时，直接从数据统计基表中进行取数后展示。 |

- 3.2 硬件购置清单

本项目不涉及硬件购置。

- 3.3 产品软件购置清单

本项目不涉及产品软件购置。

- 3.4 安全产品购置清单

本项目不涉及安全产品购置。

- 3.5 数据服务清单

本项目不涉及数据服务。

电子政务云资源需求

本项目拟向上海市政务云申请7台虚拟机资源，共计56核CPU、136G内存、5600G虚机存储。配套申请操作系统7套、中间件4套、数据库3套、身份认证服务-个人多源认证			2000次、短信服务			100000条、安全防病毒(服务器端)			7套、安全认证网关服务			2套、签名验签服务			2套、可信密码服务			2应用、数字证书服务 - SSL证书-通配符			2张、数字证书服务 - SSL证书-单域名			2张。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：集体企业产权登记子系统、市国资委国资综合业务监管子系统的相关事项。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1、提供至少2次与项目相关的必要培训。

2、供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3、供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为签订合同之日起6个月。

项目团队及驻场人员要求

供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于8人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、软件开发人员等）。需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 硕士及以上学历；具有10年以上相关项目管理工作经验；具备信息系统项目管理师证书、高级工程师职称 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目具体开发与实施 | 1人 | 硕士及以上学历，具备2年以上相关工作经验 | 不驻场 |
| 软件开发人员 | 负责项目具体开发与实施 | 6人 | 本科及以上学历，具备2年以上相关工作经验 | 不少于2人驻场 |

供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，运维工程师2人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 运维工程师 | 负责项目运行及维护 | 2人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目参照信息系统安全等保二级建设。

商业密码应用需求

系统相关功能设计需要使用国密算法标准，项目完成后需要通过商用密码应用安全性评估。

| 安全层面 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 电子门禁记录数 据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保用户端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信 | 无 |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障，不适用 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 通信数据完整性 | 保护用户端和服务端通信过程中业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据完整性由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护用户端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止敏感数据泄露 | 无 |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 采用的云密码服务由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 密码产品 | 移动终端采用的密码产品应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 | 无 |
|  |  | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对服务器虚拟机等设备的远程运维管理员身份真实性进行识别和确认，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 日志记录完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备中日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 密码服务 | 采用的云密码服务由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
|  | 密码产品 | 移动终端采用的密码产品应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 | 无 |
|  |  | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估 |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认用户端登录用户的身份真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据传输机密性 | 保护用户端与服务端之间传输和存储的用户身份鉴别信息、电子公文数据等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  | 数据存储机密性 |  |  |
|  | 数据传输完整性 |  |  |
|  | 数据存储完整性 |  |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 采用的云密码服务由云平台提供，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  | 密码产品 | 用户端采用的密码产品应达到GB/T37092二级及以上安全要求。 | 无 |
|  |  | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |

技术文件要求

供应商需承诺若成交，应在承接项目初验时提供书面技术资料，包含确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

1、软件需求说明书；

2、系统总体设计说明书；

3、应用软件功能清单。

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

供应商应当具有类似项目建设经验，具有ISO20000信息技术服务管理体系证书，ISO27001信息安全管理体系认证，ISO9001质量认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书的优先。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让，不得分包。