互联网医院子系统建设项目

（2026年升级改造）

技术需求

建设单位：上海市保健医疗中心

目录

第一章. 项目概述	3

1.1.项目建设背景	3

1.2.建设目标	3

1.3.建设内容	3

第二章. 采购内容	4

2.1.互联网医院系统升级建设	4

2.2.应用系统XC及密评配套改造	7

第三章. 设计要求	16

3.1.标准规范设计	16

3.2.总体架构要求	18

第四章. 其他采购要求	18

4.1售后服务要求	18

4.2应急响应要求	19

4.3培训要求	19

4.4验收要求	19

4.5进度要求	20

4.6项目团队人员要求	20

4.7等级保护要求	21

4.8软件测评要求	21

4.9安全测评要求	21

4.10商业密码应用需求	21

4.11技术文件要求	21

4.12团队人员与供应商综合能力要求	22

4.13供应商管理要求	22

4.14知识产权及保密要求	23

4.15项目保密要求	23

4.16临时账号等使用要求	24

4.17项目的变更、解除和终止	24

4.18.第三方协调及接口要求	24

- 项目概述

  - 1.1.项目建设背景

上海市保健医疗中心地处无锡，隶属于上海市卫生健康委、上海市保健局领导，集医疗保健、康复治疗、健康体检等服务于一体。近年来，医院积极推进数字化转型，利用移动互联网、人工智能、物联网等新技术，远程为服务对象提供优质医疗服务；围绕健康管理学科发展需要，整合数据资源，建设一站式健康管理服务平台，为服务对象提供全流程、全周期、个性化的精准健康管理服务。

上海市保健医疗中心互联网医院于2022年11月完成建设，并投入运营。医院依托互联网医院门户，以长三角（上海）智慧互联网医院平台联动，实现上海优质医疗资源、医疗数据互联互通，作为上海优质医疗资源面向长三角地区的服务窗口之一，开展远程医疗协同业务、互联网医疗业务功能。依托多级医疗服务体系，以新型智慧分级诊疗服务体系，最大限度发挥医疗效能，实现“数据多跑路、群众少跑腿”，降低就医成本，避免重复检验检查。

本项目将贯彻落实国家有关要求，在完善医院互联网医院功能布局，提升医院互联网医院服务智慧化、便捷度水平的同时，实现互联网医院XC改造适配。

  - 1.2.建设目标

本项目遵循国家和上海市的统一规划和统一部署要求，以构建自主可控、安全合规、服务智能的互联网医疗平台为目标，立足于互联网医院现有信息化环境，按照“能替尽替、真替真用”的原则，使医院信息化基础设施符合国产化标准，积极促进互联网医院应用需求与国内信息技术产业技术发展协同共进，加强互联网医院业务开展中的数据安全和隐私保护，同时以互联网医院智慧引导、基于患者分组的队列计划等特色服务建设，提高本院互联网医院服务水平，输出安全可信、高效智能的互联网诊疗服务。

  - 1.3.建设内容

1.	互联网医院系统升级建设

面向患者端建设互联网医院，实现就诊全流程操作指引；为医生端开发患者分组管理、队列计划（复诊/随访/科普）等智能工具；管理端完成监管数据接口开发，实现与上海市互联网医院监管平台实时对接。

2.	应用系统XC及密评配套改造

完成互联网医院平台、远程医疗协同平台子系统的XC适配，覆盖患者移动端、医生PC端、远程会诊系统等；开发密码应用模块（如SM2 用户认证、SM4 数据加密），适配服务器密码机、安全认证网关等密评产品，实现关键数据加密覆盖，通过等保三级认证与密码应用安全性评估（密评）。

网络拓扑图

系统架构图（具体功能模块以本项目采购需求为准）

- 项目需求及目标要求

  - 2.1.互联网医院系统升级建设

根据《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》、《“智慧华疗”建设“十四五”规划》相关建设要求，以医院智慧服务分级评估标准体系为基础，推进智慧华疗建设，探索整合已有场景建设成果，为患者提供诊前、诊中、诊后各就医环节的全流程、“管家式”指引提示，提高服务对象就医体验。项目面向医生端提供个性化、智能化患者管理工具，强化医生与患者间服务黏性，使患者享受更贴心周到的互联网医疗服务。根据上海市互联网医院监管平台要求，开发对应数据上传接口。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互联网医院系统升级建设_医生模板_病历处方模板 | 病历模板：系统支持医生自定义新增、编辑、删除病历模板，设置病历模板主诉等信息。医生在书写病历时可导入病历模板。 处方模板：系统支持医生自定义新增、编辑、删除处方模板，设置处方模板中的药品等信息。医生在开处方时可导入处方模板。 |
| 2 | 互联网医院系统升级建设_医生模板_检验检查套餐模板 | 检验套餐模板：系统支持医生自定义新增、编辑、删除的检验套餐模板，设置检验套餐模板中的检验项目等信息。 检查套餐模板：系统支持医生自定义新增、编辑、删除的检查套餐模板，设置检查套餐模板中的检查项目等信息。 |
| 3 | 互联网医院系统升级建设_随访问卷管理_随访问卷维护管理 | 医生可以新增随访问卷，设置随访问卷名称和问卷内容；编辑随访问卷名称和问卷内容，进行随访问卷删除操作，删除前需要进行删除确认。 |
| 4 | 互联网医院系统升级建设_随访问卷管理_随访问卷库查询 | 医生可以在线查看医生自定义的随访问卷列表和详情。 医生可以通过随访问卷名称等条件进行随访问卷查询。 |
| 5 | 互联网医院系统升级建设_随访问卷管理_随访问卷问题设置 | 填空问题设置：系统支持医生在随访问卷中，新增、编辑、删除填空题，设置问题描述。 单选问题设置：系统支持医生在随访问卷中，新增、编辑、删除单选题，设置问题描述、问题选项。 多选问题设置：系统支持医生在随访问卷中，新增、编辑、删除多选题，设置问题描述、问题选项。 |
| 6 | 互联网医院系统升级建设_科普管理_科普分类管理 | 医生可以自定义设置个人科普分类，支持科普分类的新增、编辑、删除等操作。 系统支持医生对私有的科普文章、科普视频进行管理。支持科普内容的查看、编辑、删除等操作。 |
| 7 | 互联网医院系统升级建设_科普管理_文章科普管理 | 系统支持医生对文章科普进行新增/编辑操作。其中文章科普可编辑文章标题、文章内容、添加图片、添加视频、推送设置。 |
| 8 | 互联网医院系统升级建设_科普管理_视频科普管理 | 系统支持医生对视频科普进行新增/编辑操作。视频科普可编辑视频标题、上传视频、推送设置。 |
| 9 | 互联网医院系统升级建设_患者分组_患者分组管理 | 患者分组：医生可对患者进行分组管理，包括新增患者分组，设置队列分组名称，按需删除患者分组、编辑患者分组名称和设置分组队列计划。在医生删除分组前，系统将进行删除确认提醒。 邀请患者：系统支持医生在问诊过程中邀请患者，并对患者进行队列分组设置。 我的患者：系统支持医生在线查看已队列分组的患者列表。 |
| 10 | 互联网医院系统升级建设_患者分组_患者队列计划 | 系统可自动按患者分组设置队列计划，创建患者服务计划。 |
| 11 | 互联网医院系统升级建设_队列计划设置_复诊提醒计划 | 临床队列计划支持设置复诊计划，系统可根据临床队列的复诊计划节点，自动提醒患者复诊。支持为复诊计划节点预生成预问诊模板、病历模板、处方模板、检查模板、检验模板。 |
| 12 | 互联网医院系统升级建设_队列计划设置_随访推送计划 | 临床队列计划支持设置随访计划，关联医生的随访问卷量表，系统可根据临床队列的随访计划节点，自动推送随访问卷给到患者。 |
| 13 | 互联网医院系统升级建设_队列计划设置_科普推送计划 | 临床队列计划支持设置科普计划，关联医生的科普问卷和科普视频，系统可根据临床队列的科普计划节点，自动推送科普问卷和科普视频给到患者。 |
| 14 | 互联网医院系统升级建设_队列计划设置_随访计划模板 | 医生可以将队列的随访计划节点设置内容存为个人模板，在新增队列随访计划时进行快速引用。 |
| 15 | 互联网医院系统升级建设_队列管理_队列计划管理 | 后台管理端可以查看医院全部队列计划。 |
| 16 | 互联网医院系统升级建设_队列管理_队列患者管理 | 后台管理端可以查看随访队列下的全部入组患者；支持查看患者计划详情。 |
| 17 | 互联网医院系统升级建设_随访科普后台管理_随访科普后台管理 | （一）随访问卷配置管理 后台管理端可以针对医院新增随访问卷，设置随访问卷名称和问卷内容；编辑随访问卷名称和问卷内容，进行随访问卷删除操作，删除前需要进行删除确认。支持管理人员通过随访问卷名称等条件进行随访问卷查询；查看患者随访问卷的填写记录和数据详情。 （二）医生科普后台管理 医生科普管理 后台管理：支持在管理后台新建医生科普文章和科普视频，设置科普文章和科普视频内容，编辑科普文章和科普视频内容，可进行医生科普删除操作，删除前需要进行删除确认。 医生科普查询 后台：在管理后台提供医生科普列表，可以通过科普名称等条件进行医生科普查询。 |
| 18 | 互联网医院系统升级建设_上海市互联网医院监管平台接口对接（15个接口） | 根据上海市互联网医院监管平台文件上传及验证接口要求开发以下接口： (1) 机构信息上报接口 (2) 年检信息上报接口 (3) 第三方机构上报接口 (4) 一级科室信息上报接口 (5) 二级科室信息上报接口 (6) 诊疗科室信息上报接口 (7) 医生信息上报接口 (8) 药师信息上报接口 (9) 护理人员信息上报接口 (10) 医务人员资质上报接口 (11) 预约单信息上报接口 (12) 在线复诊上报接口 (13) 处方信息上报接口 (14) 问题信息上报接口 (15) 不良事件上报接口 |

  - 2.2.应用系统XC及密评配套改造

本项目将围绕上海市保健医疗中心互联网医院平台、远程医疗协同平台完成XC适配，针对上海市保健医疗中心互联网医院进行密码应用功能模块对接开发。

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_在线复诊 | （一）用户管理 用户注册 支持患者在线信息注册，用户登录 支持患者通过手机号验加验证码或密码方式登录；用户实名认证 支持患者个人身份实名认证。 （二）预约挂号 系统可基于用户本院就诊记录以及和长三角（上海）智慧互联网医院对接，获取用户在本院或上海市历史就诊记录，并根据用户历史就诊记录进行复诊判断。符合复诊条件的患者，可进行在线复诊预约挂号服务。 （三）在线复诊 为保障在线复诊业务规范化，保障双方权益，系统提供服务协议，患者需在签订《知情同意书》后再享受在线复诊服务。系统为患者提供复诊号源查询功能，支持患者选定医疗资源并完成病例填写后完成预约挂号服务；在完成费用支付后，在预约时间段，享受由医生提供的在线复诊服务。 |
| 2 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_互联网医技 | 为患者提供互联网医技服务，支持患者在线支付检验/检查订单，预约检验/检查时间，查看检验/检查报告，使患者享受更加便捷、智能的就医服务。 互联网医技服务患者端功能包括： （一）医技注意事项提醒 患者可查看检查检验注意事项提醒。 （二）医技在线支付 患者可通过微信、支付宝在线支付检查检验费；在医院开通上海医保（门诊医保）后，支持患者通过医保在线结算检查检验费。 （三）医技在线预约 在医院医技系统支持下，开通医技在线预约，支持实现 患者在线预约检查检验时间；如医院医技系统不可支持，则预留互联网医院医技在线预约接口。 （四）医技预约记录 在互联网医院开通医技在线预约后，同步提供医技预约记录，支持患者查看历史医技预约记录。 （五）报告查询 患者可查看基本档案信息、未预约的检查检验单信息、历史检查检验单及预约信息、以及相应的检查报告信息。 （六）历史报告查询 患者可查看历史检查检验报告。 |
| 3 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_药师审方 | 系统可通过系统消息等方式提醒药师审方。系统包括自动审方和人工审方功能。 系统备具完备的审方规则库，支持药师根据本院/科室要求自定义规则并进行维护。系统支持医生开具处方后，AI自动批量审。 系统可筛检出存在疑问的处方，发送警示信息给审方药师实时审核，由药师进行人工审方，由药师判断处方合理性。 对于未通过审核的处方，药师可给予拒绝，并注明原因；通过审核的处方，药师在完成药师签章后，经患者支付，由药店进行配送。 系统支持药师对处方进行CA电子签证。 药师可在线回答患者用药信息咨询，促进患者合理用药。 |
| 4 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_药品配送 | 系统支持药品配送流程管理；支持患者在线查询电子处方订单物流信息。系统为患者提供药品查询窗口，支持患者在线查询药品，查看药品说明书。 |
| 5 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_健康自我管理 | 系统为患者提供健康自我管理工具，支持患者在线记录体征测量数据，进行自我健康评估。 （一）体征测量 系统支持患者对健康体征指标的录入与跟踪监测，如体温、血糖、血压、血氧等健康体征指标。 （二）体质辨识 系统提供中医体质辨识量表，供用户进行健康评估，并根据用户评估结果提供健康处方。 （三）健康自评 系统提供全人群、全生命周期的自我健康评估量表，供用户进行健康评估，并根据用户自我评估结果提供相应健康管理建议。 |
| 6 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_电子票据 | 互联网医院可实现与院内线下电子票据对接，可针对患者的互联网医院诊疗提供电子票据服务。 互联网医院电子票据功能包括挂号电子票据、处方电子票据、医技电子票据、挂号电子票据、处方电子票据、医技电子票据、用户历史电子票据。 为用户提供票据咨询服务，支持用户查看电子票据相关政策文件。 |
| 7 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_慢病管理 | 系统能够通过互联网，患者可以录入血糖、血压等数据，并展示结果，支持查看历史数据。医生可对患者的健康情况进行管理。 |
| 8 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_信息查询 | 信息窗口：为患者提供医院信息窗口，供患者查询医院、科室、医生详细情况，了解本互联网医院诊疗科目、复诊条件、就诊流程、药品信息等就诊信息。 药品查询：用户可在平台在线搜索药品。用户可查看本平台的药品目录。 |
| 9 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院移动端XC适配改造_个人中心 | （一）我的医生 系统支持患者收藏医生，方便下次复诊。 （二）满意度调查 系统支持患者在线填写医院满意度问卷信息。 （三）智能提醒 在患者就诊过程中，系统将在必要环节通过短信/微信方式给患者发送相关提醒消息，避免患者错过就诊时间。提醒内容包括复诊挂号缴费提醒、复诊挂号成功提醒、过号提醒、医生未接诊提醒、医生停诊/退诊提醒、处方缴费提醒。 |
| 10 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网处方流转XC适配改造_互联网处方流转XC适配改造 | 互联网处方流转系统支持药品说明书查询、处方权限管理及电子处方分类、存储、同步与智能派发（含西药/中药处方验收、监控及代煎状态跟踪），实现处方跨机构流转、全流程监控与药品配送到家，覆盖订单获取/上传、云药房目录对接及处方审核闭环管理。 系统服务功能包括：药品说明书查询、处方权限管理 、电子处方分类、电子处方库查询、电子处方看药品查询、电子处方同步、西药处方派发、中药处方派发、西药处方验收、中药处方验收、药品配送到家、中药代煎处方流转状态跟踪、西药电子处方流转状态跟踪、中药代煎监控、西药处方监控、处方药品监控、获取中药处方订单、上传中药处方订单、获取西药处方订单、配送单信息上传、获取云药房目录信息。 |
| 11 | 应用系统XC及密评配套改造_合理用药系统XC适配改造_合理用药系统XC适配改造 | 合理用药系统基于医药知识库（含药品说明书库及临床用药知识库），集成分级警示、多处方联合审核、诊断与用药相符性校验、重复用药检测、药物相互作用分析、禁忌症/慎用评估、用法用量校验、配伍禁忌评估等30余项智能审核规则，结合处方（医嘱）智能点评、全处方/医嘱人工复核及门诊申诉功能，实现用药风险实时拦截、用药方案科学评估与闭环管理，保障患者用药安全性与规范性。 系统服务功能包括医药知识库（药品说明书库、医药知识库）；合理用药审核项（分级警示/拦截、多处方联合审核、诊断与用药不符、重复用药、相互作用、禁忌症/慎用、用法用量、配伍禁忌、特殊人群、药物过敏、用药权限管理、用药监测提示、医院相关管理）；配伍禁忌评估、处方（医嘱）点评、全处方/医嘱智能点评、人工点评功能、门诊申诉。 |
| 12 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院PC端应用XC适配改造_在线接诊 | 互联网医院 PC 端在线接诊功能支持医生通过桌面终端实时接收患者就诊请求，可查看患者基本信息、历史就诊记录及当前症状描述，支持图文、语音等多形式医患沟通，实现门诊号源智能分配与就诊队列管理，确保医生在多场景下灵活响应患者需求，提升接诊效率与连续性。 |
| 13 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院PC端应用XC适配改造_写病历开处方 | 该功能提供结构化病历书写模板，支持医生快速录入主诉、现病史等信息，自动关联历史病历数据，支持模板调用与自定义编辑；处方开具模块集成药品知识库，可自动校验药品剂量、过敏禁忌等信息，支持西药、中药处方在线生成，电子处方经药师审核后实时流转至云药房，确保诊疗文书规范、用药安全。 |
| 14 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院PC端应用XC适配改造_复诊记录 | 复诊记录功能自动汇总患者历次就诊信息，包括诊断结果、处方记录、检验报告等，以时间轴形式可视化展示，支持医生快速查阅。 |
| 15 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院PC端应用XC适配改造_在线续方 | 针对慢性病患者，在线续方功能支持医生基于历史处方快速开具延续性用药，系统自动校验用药间隔与累计剂量，规避重复用药风险；续方申请经药师审核通过后，直接推送至药品配送体系，实现 “病情稳定患者零跑腿续药”，提升慢性病管理效率与患者便利性。 |
| 16 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院管理端XC适配改造_互联网医院资源管理 | 系统服务功能包括基础配置管理：用户管理、角色管理、功能菜单管理、权限管理、机构管理、科室管理、医生管理、排班管理、患者管理、药品管理。 |
| 17 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院管理端XC适配改造_业务服务配置管理 | 系统服务功能包括业务服务配置管理：基础字段信息配置、统一消息管理、单点登录、业务配置管理。 |
| 18 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院管理端XC适配改造_医技服务后台管理 | 支持医院医技资源查看、标准医技科室维护、标准医技资源维护、标准医技检查项目维护、标准医技检验项目维护、新增字典申请查看、检查单管理、检验单管理功能。 |
| 19 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院管理端XC适配改造_订单管理 | 系统服务功能包括订单管理：复诊订单管理、处方订单管理、退款记录查询。 |
| 20 | 应用系统XC及密评配套改造_互联网医院管理端XC适配改造_互联网医院财务报表 | 提供多维度运营数据统计分析，包括自动汇总挂号、处方、医技等业务收入，可生成报表。 |
| 21 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_远程会诊业务系统 | 远程会诊系统支持上下端医院间开展交互式和离线式会诊，并支持基于视频互动的病例讨论模式，实现会诊专家与申请医生、患者的交流，达到良好的互动效果。 远程会诊系统服务功能包括会诊申请、临床会诊、影像会诊、病理会诊、B超会诊、质控管理、分诊管理、会诊管理、会诊综合管理。 |
| 22 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_远程会诊管理系统 | 系统支持远程会诊业务配置管理，以便于远程医疗业务的组织与开展，包括医院信息管理、医院服务范围配置、科室管理、子科室管理、诊室管理； 用户管理：医院机构用户、医生用户；账户管理：账户余额、交易明细； 统计查询：支持本机构业务量统计查询、支持按区域、会诊专家、申请医院、会诊医院、会诊科室、会诊类型、时间段等多条件组合进行统计分析、所有统计结果均支持导出及打印 系统管理：系统支持医院管理员、会诊中心管理员、科室管理员、子科室管理员、医生的内置角色的角色管理，支持用户登录、个人信息维护、修改密码。 |
| 23 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_远程查房 | 远程查房系统能够使得患者在床旁就可与专家进行“面对面”交流，拉近患者与专家的距离，提升住院患者医疗服务质量。 远程查房系统服务功能包括远程查房申请、查房管理、查看任务。 |
| 24 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_远程门诊 | 远程门诊系统对接上海市优质医疗资源，本地医生可根据远程门诊专家出诊表为患者预约远程门诊服务，使本地患者足不出市享受到专家提供的实时诊断服务。 远程门诊系统服务功能包括医生预约、费用支付、补充资料、就诊签到、门诊接诊、健康档案调阅、音视频通话、远程门诊病历、在线处方、在线审方、远程门诊医技申请、电子签名。 |
| 25 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_多方病例讨论与在线讲座 | （一）多方病例讨论系统 多方病例讨论系统支持上下端医院间开展远程病历讨论。 系统支持以下功能： 添加会议：支持由讨论发起方添加一个会议，包括选择参会方、主持人、病人病例、病情介绍等等。 会议管理：支持管理多方病例讨论会议。 我的会议：支持用户查看可以参与的会议，并进入会议进行参会讨论。 （二）在线讲座系统 在线讲座系统支持以下功能： 创建讲座：创建在线讲座课程，包括邀请参会方加入会议、讲座主题、主讲人、讲座时间等。 查询会议：查询参与的讲座课程详情，进入讲座。 我的主讲会议：主讲人查看自己的讲座课程，并进入讲座。 支持后台录制及视频上传。 支持自动计费或计费手动修改。 |
| 26 | 应用系统XC及密评配套改造_远程医疗业务系统XC适配改造_机构管理后台系统配套改造 | 机构管理后台包括远程医疗协同业务对应的机构管理、用户管理、账户中心、统计查询、系统管理。 系统支持对应医院及科室信息管理、医院服务范围配置；系统支持对应医疗机构用户、医院用户管理；支持居民查看本机构的账户余额；可以查看本机构的交易明细； 系统支持对应业务统计管理，包括会诊完成量、医院申请工作量、会诊专家工作量、医院会诊工作量、业务运营方统计、会诊申请统计、在线讲座统计查询等。 系统支持按区域、会诊专家、申请医院、会诊医院、会诊科室、会诊类型、时间段等多条件组合进行统计分析； 系统支持所有统计结果均支持导出及打印； 系统支持医院管理员、会诊中心管理员、科室管理员、子科室管理员、医生等内置角色设置； 系统支持用户登录，支持用户名口令登录和退出； 系统支持个人信息，可查看用户个人信息； 系统支持修改密码，可支持用户修改密码； |
| 27 | 应用系统XC及密评配套改造_运营管理系统XC适配改造_运营管理系统XC适配改造 | （一）业务监管系统 远程医疗管理系统包括数据管理、医疗机构管理、人员管理、权限及安全管理、费用管理、统计查询、会诊业务服务端管理、系统维护管理多模块，保障远程医疗业务的顺利开展，为业务开展提供基础支持，并提供多维度统计分析，实现业务监管、服务质量监管、工作量统计等。 （二）审核管理系统 审核管理系统包括机构管理、用户管理。 机构管理：支持添加医疗机构，修改、查看、删除医疗机构；支持医院信息维护（包含医院名称、医院等级、行政区域、医院编码，医院远程负责人、医院简介等）；支持管理角色设置，对该机构的各种角色配置功能权限；支持不同的机构具有不同的功能配置；可 配置可见范围。 用户管理：包括机构用户管理、 医生用户审核、个人用户管理及 患者管理。 （三）系统配置管理系统 系统配置管理系统包括基础信息管理、模板管理、安全审计日志、系统管理。 基础信息管理包括数据字典、区域管理（支持行政区域的多级管理），及会诊来源管理，支持配置多个会诊来源，支持外部系统会诊申请接入。 模板管理包括会诊报告模板管理，管理会诊过程中涉及的短信通知模板管理及会诊审核模板管理。 安全审计日志提供用户登录日志、用户操作日志、用户发布日志。 系统管理包括角色管理、权限管理、系统用户管理。 （四）基础支撑系统 在云平台开设医疗机构（医院），提供独立的医院登录入口。医院具有一定的独立自主管理权，可在云平台配置医院字典及人员角色权限等，实现远程会诊申请、质控、分诊、会诊等业务流程操作，实现远程会诊、远程教育等功能； |
| 28 | 应用系统XC及密评配套改造_远程门诊移动端XC适配改造_远程门诊移动端XC适配改造 | 为向患者提供便捷化远程医疗服务，本项目将部署远程门诊移动端系统，支持医生灵活远程门诊服务，提高远程医疗服务效能。 远程门诊移动端满足以下功能要求： 患者预约：系统支持患者在患者移动端填写个人病历信息，预约远程门诊的专家排班号源； 费用支付：系统支持患者在患者移动端支付远程门诊费用。 订单及报告查看：系统支持患者在患者移动端查看远程门诊订单及门诊报告。 医生预约：系统支持医生在移动端选择患者预约远程门诊的专家排班号源。 门诊接诊：系统支持门诊医生在移动端接诊已签到的患者。 音视频通话：系统支持门诊医生、患者及陪诊医生通过音视频通话完成门诊、查房交流。 远程门诊病历：系统支持门诊医生在线填写患者主诉、现病史、既往史、过敏史、诊断。 电子签名：系统对接电子签名平台，支持医生在门诊病历、处方笺电子签名。 健康档案共享：在患者授权后，医生查看患者完整健康档案。 门诊报告：系统可自动生成远程门诊报告，供申请医生和患者查看。 药品配送：门诊处方流转到供应商处进行配送，支持患者查看配送进度。 药品订单：系统支持患者查看药品订单详情。 |
| 29 | 应用系统XC及密评配套改造_业务系统密码评测配套功能改造（8个模块） | 针对上海市保健医疗中心互联网医院进行密码应用功能模块对接开发，包含用户身份认证模块、业务重要数据安全传输模块、服务器设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块、应用系统电子签章模块等。 |

- 设计要求

- 3.1.标准规范设计

- 3.1.1.	政策与管理类标准

1. 国家政策文件

《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》（国家卫健委）：明确互联网医院智慧服务、智慧管理的分级评估要求，为本项目患者端引导、医生端效率提升等功能提供设计依据。

《公立医院高质量发展评价指标（试行）》（国家卫健委）：将 “医务人员满意度”“患者满意度” 等纳入考核，指导项目优化医生工作流程与患者全周期管理功能。

《关于实施党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代的意见》（中央办公厅、国务院办公厅）：要求医疗行业推进信息技术国产化改造，明确本项目XC改造的必要性与路径。

《密码应用安全性评估管理办法》（国家密码管理局）：强制要求非涉密信息系统采用国密算法，规范本项目密码模块开发、密评流程及安全审计机制。

2. 地方政策文件

《上海市卫生健康委员会关于进一步加强互联网医院建设和管理的通知》：各医疗机构应在常见病复诊配药的基础上，积极拓展互联网医院服务范围，推动线上导诊、自动分诊、处方流转、饮片药事、康复随访、妇幼保健、慢病管理等全生命周期健康管理服务。加强新型信息技术（人工智能、区块链、元宇宙等）赋能医疗服务工作，探索更多智慧应用场景。鼓励医疗机构依托互联网医院为患者制定复诊方案，对于诊断明确且因相同疾病就诊的复诊患者，通过互联网医院开具复诊前所需检查检验，根据检查检验出具时间自动匹配线下号源，提升复诊效率。

《上海市互联网医院功能规范与建设指南》：构建以患者为中心的“互联网医院”服务体系，树立医疗机构面向居民的医 疗服务品牌，打造居民的“就医小助手”，实现问病情、找医生、送药品、治慢病 的“触手可及、智慧便捷”，使居民获得资源的方式更加便利、公平，提升患者 满意度与获得感，促进医疗机构线上、线下有序医疗格局的形成。

《上海市互联网医院监管平台接口规范》:构建以患者为中心的“互联网医院”服务体系，树立医疗机构面向居民的医疗服务品牌，打造居民的“就医小助手”，实现问病情、找医生、送药品、治慢病 的“触手可及、智慧便捷”，使居民获得资源的方式更加便利、公平，提升患者满意度与获得感，促进医疗机构线上、线下有序医疗格局的形成。

- 3.1.2.	技术与数据类标准

基础硬件标准：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）中关于计算设备国产化的要求。

操作系统：《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GB/T 20272）；

数据库：《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273）；

中间件：《中间件安全技术要求》（GB/T 26807）。

应用开发标准：遵循《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457）及XC应用迁移规范。

- 3.1.3.	医疗行业数据标准

患者健康档案、电子处方等数据遵循《电子病历基本规范（试行）》（卫医政发〔2010〕24 号）及《医疗质量管理办法》（国家卫健委令第 10 号）；跨机构数据共享采用 HL7 FHIR（快速医疗互操作性资源）标准，实现长三角区域医疗数据互通。

敏感数据加密遵循《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020），采用 SM4 算法对患者隐私信息（如身份证号、诊疗记录）进行存储加密；

数据传输采用 GM/T 0024-2014《安全认证网关技术规范》，通过安全认证网关建立 GMSSL 加密信道，确保传输数据完整性与机密性。

- 3.2.总体架构要求

本项目基于医院现有资源基础建设，在基础设施层，以国产化的CPU、操作系统为底座，统筹利用计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等软硬件资源，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、弹性、按需自助服务等特征，提供可信的计算、网络和存储能力。

供应商提供总体架构设计及描述。

- 其他采购要求

- 4.1售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起提供不少于1年的质保期，质保期内提供7*24小时免费技术支持。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

维护小组下设中心系统维护小组、软件维护小组、技术支持小组和培训小组，负责处理维护过程的相关问题，定期为系统硬件设备、系统软件、应用系统提供运行维护。

- 4.2应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

- 4.3培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供不少于2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

- 4.4验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《需求分析说明书》、《系统设计说明书》、《数据库设计》、《用户操作手册》、《安装维护手册》、《系统测试报告》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的一个月以上的信息系统试运行服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内向上级主管部门发起组织专家验收申请。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

- 4.5进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

自合同签订之日起至2026年11月30日

项目启动及系统设计（自合同签订之日起0.5个月内完成）；

系统开发与实施（自合同签订之日起3个月内完成）；

试运行、调试、验收阶段（2026年11月30日前完成）。

- 4.6项目团队人员及企业综合实力要求

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于8人的项目服务团队（包括项目负责人、产品经理、技术等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |
| 技术人员 | 负责项目具体开发、安装与实施支持 | 6人 |

（2）供应商应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供证书、社保等相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 |

- 4.7等级保护要求

本项目等级保护要求：三级等保。供应商提供的软件、硬件产品能通过三级等保要求。

- 4.8软件测评要求

项目验收时需配合采购人做好由第三方测评机构进行的软件测评工作,直至最终通过测评，取得测评报告。

- 4.9安全测评要求

项目验收时需配合采购人做好由第三方测评机构进行的安全测评工作,直至最终通过测评，取得测评报告。

- 4.10商业密码应用需求

项目验收时需配合采购人做好由第三方测评机构进行的商用密码测评工作,直至最终通过测评，取得测评报告。

- 4.11技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)，包括《需求分析说明书》、《系统设计说明书》、《数据库设计》、《用户操作手册》、《安装维护手册》、《系统测试报告》；

－ 项目文档，应该包括：《项目实施过程文档》、《项目实施总结报告》

三、提供全套技术文件纸介质以及电子文件。

- 4.12团队人员与供应商综合能力要求

（1）项目负责人具备信息系统项目管理师资质证书或计算机类相关专业高级工程师职称证书、项目团队除项目负责人外有成员具备信息系统项目管理师或软件开发相关专业中级工程师职称证书或系统架构设计师或系统分析师资质证书的优先考虑；

（2）供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书的优先考虑。

- 4.13供应商管理要求

（1）在项目实施期间，中标供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标供应商自行承担。

（2）中标供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（3）中标供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

（4）参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

（5）中标供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

（6）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的总报价中。

（7）本项目部署及调试将纳入采购人的管理范围，中标供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

- 4.13.其他要求

涉及到本项目的建设内容，如需与采购人现有信息系统进行对接，涉及系统协调、接口开发及接口费用等，由中标供应商承担。