上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)残疾人社会康复服务管理子系统建设项目

采购需求

- 1.项目背景介绍

  - 1.1 项目名称

项目名称：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）残疾人社会康复服务管理子系统建设项目

  - 1.2项目地点

上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)（以下简称“医院”）

  - 1.3总体背景

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（以下简称“医院”）是一家现代化综合性公立康复医院，业务主要涉及医疗康复、职业康复、社会康复及教育康复。医院占地面积396亩，一期总建筑面积近5万平方米，是本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构、首批工伤康复定点机构，也是康复医生规范化联合培养基地。目前，医院已成为国家省（市）级三级残疾人康复中心、全国区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者“希望之家”资源中心、国家级康复护理专科护士培训基地。同时，也获得了市文明单位等多项荣誉。医院核定床位1000张，建立了由内、外、妇、儿等共同支撑的康复服务和临床保障体系，设置了神经康复、脊柱脊髓损伤康复、骨与关节康复等亚专科，形成了工伤职业康复、运动康复、康复工程、中医特色康复等特色学科。

在国家和上海市持续推进医疗服务高质量发展与残疾人事业保障的政策背景下，我院社会服务与康复管理工作面临专业化、规范化和信息化升级需求。上海市明确要求二级及以上医疗机构建立医务社工和志愿者制度，加强人文关怀，提升患者就医体验；同时，《“十四五”残疾人保障和发展规划》对健全残疾人关爱服务体系、提升康复服务质量提出了明确要求。随着患者对医疗服务品质、连续性和精细化管理要求不断提高，传统人工管理模式已难以支撑社工服务、志愿服务及残疾人学员管理的协同开展。通过建设社工、志愿者和残疾人学员一体化管理平台，有助于提升服务效率和质量，优化管理决策能力，推动医院社会康复服务向系统化、专业化和可持续方向发展。

  - 1.4、项目介绍

建设残疾人临床社工服务管理模块、助残志愿者管理模块和残疾人社会化康复服务管理模块，覆盖社工个案转介、评估、服务、督导与随访管理，志愿者信息与服务活动管理，以及残疾人学员登记、课程安排、评估记录、费用管理和满意度调查等内容，实现服务全过程可追溯、数据统一管理和统计分析支持。

本项目为定制开发软件项目，整体系统不接受任何成品软件、产品化软件、标准化系统投标。

  - 1.5、定制开发定义

供应商须承诺:所有交付软件均需完全符合本项目需求，不使用未经授权的第三方成品模块；全部源代码、知识产权归采购人所有；满足本文件全部功能、性能、接口、安全、XC、等保、数据上传上链等要求。

- 2.本次采购内容

本次上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)残疾人社会康复服务管理子系统建设项目，在国内范围进行公开采购，本技术需求是向所有供应商公开的需求说明文档资料。

本项目财政预算为103.75万元人民币，超预算的投标文件视为废标。

  - 2.1建设范围

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）。

  - 2.2采购内容

本次采购的软件系统建设内容具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 残疾人临床社工服务管理模块 | 以临床社工个案与小组服务为核心，实现从转介、评估、干预到随访的全过程规范化与连续化管理。 |
| 2 | 助残志愿者管理模块 | 以志愿者资源统筹为核心，实现志愿者信息、服务活动及对外上报的统一管理与高效协同。 |
| 3 | 残疾人社会化康复服务管理模块 | 以康复培训与服务运营为核心，实现学员管理、课程安排、费用核算及统计分析的一体化管理。 |
| 4 | 密码接口改造 | 用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序完整性、来源真实性模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块。 |

  - 2.4实施内容

本次采购实施内容包括残疾人临床社工服务管理模块、助残志愿者管理模块、残疾人社会化康复服务管理模块、密码接口改造，旨在通过数字化手段全面提升医院社会服务、志愿服务、康复服务及管理决策的能力与效率，形成高效协同、数据驱动的业务能级。具体目标包括：构建一体化服务平台，实现服务流程标准化、智能化；促进跨部门、跨领域数据共享与业务协同；提升服务响应速度与精准度，增强患者及家属满意度；为管理层提供科学决策支持，优化资源配置。

此外，结合国家政策及医院实际需求，强调先进性、安全性、易用性与扩展性，通过社会康复服务管理子系统建设，实现对医院社区服务工作业务的数字化管理和信息化拓展，提升管理效率和数据价值利用率。

- 3.系统接口及统一编码标准要求

本项目要求参考相关标准规范，包括但不限于下表内容。

| 序号 | 标准类型 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国家标准 | 信息安全技术 信息系统安全等级保护设计技术要求 | GB/T 25070-2010 |
|  | 国家标准 | 信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 | GB/T 36626-2018 |
|  | 国家标准 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 | GB/T22239-2019 |
|  | 国家标准 | 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求 | GB/T28448-2019 |
|  | 国家标准 | 信息安全技术 健康医疗数据安全指南 | GB/T 39725-2020 |
|  | 行业标准 | 基于电子病历的医院信息平台技术规范 | WS/T 447-2014 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据元标准化规则 | WS/T 303 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据模式描述指南 | WS/T 304 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据集元数据规范 | WS/T 305 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据集分类与编码规则 | WS/T 306 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据元目录 | WS 363 |
|  | 行业标准 | 卫生信息数据元值域代码 | WS 364 |
|  | 行业标准 | 卫生信息基本数据集编制规范 | WS 370 |
|  | 行业标准 | 电子病历基本数据集 | WS 445 |
|  | 行业标准 | 卫生信息共享文档编制规范 | WS/T 482 |
|  | 行业标准 | 卫生统计指标 | WS/T 598 |
|  | 行业标准 | 卫生信息标识体系 对象标识符编号结构与基本规则 | WS/T 682 |
|  | 行业规范 | 国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） | 国卫统信便函〔2020〕30号 |
|  | 行业规范 | 电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行） | 国卫办医函〔2018〕1079号 |
|  | 行业规范 | 电子病历应用管理规范（试行） | 国卫办医发〔2017〕8号 |
|  | 行业规范 | 医院信息化建设应用技术指引（2017版） | 国卫办规划函〔2017〕1232号 |
|  | 行业规范 | 医院信息平台应用功能指引 | 国卫办规划函〔2016〕1110号 |
|  | 行业规范 | 中医医院信息系统基本功能规范 | 国中医药办发〔2011〕46号 |
|  | 行业规范 | 医院信息系统基本功能规范 | 卫办法（2002）116号 |
|  | 行业规范 | 国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行） | 国卫规划发〔2018〕23号 |
|  | 行业规范 | 卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见 | 卫办发〔2011〕85号 |
|  | 行业规范 | 卫生系统电子认证服务管理办法（试行） | 卫办发〔2009〕125号 |
|  | 行业规范 | 全国医院信息化建设标准与规范 | 国卫办规划发〔2018〕4号 |
|  | 行业规范 | 全国医院数据上报管理方案 | 国卫办规划函〔2019〕380号 |

- 4.系统功能、技术规格及要求

  - 4.1总体架构

本项目总体架构图分为四个主要层次：表现层、业务逻辑层、数据访问层和数据存储层。

以下是针对架构图的描述：

数据存储层：数据存储层是系统存储数据的地方，包括社工用户信息表、个案服务记录表、志愿者活动信息表、课程费用信息表、满意度记录表等多个数据表。这些表结构清晰，便于数据的存储和管理。

数据访问层：数据访问层负责数据的访问和操作，包括数据同步、数据缓存、数据更新、数据查询和数据权限管理等功能。它确保了系统能够高效、安全地访问和操作数据，为业务逻辑层提供数据支持。同时支持与医院原有的医生站、护士站、患者视图系统进行业务互通。

业务逻辑层：业务逻辑层是系统的核心部分，负责处理各种业务逻辑。它包含了多个功能模块，如社工工作处理、社工志愿者管理、残疾人管理等。每个功能模块都进一步细分为多个子功能，如个案服务、督导审签、随访、院内社工管理、院外社工管理、主题设置、人员管理等。这些子功能共同协作，实现了系统的各项业务需求。

表现层：表现层是用户与系统交互的界面，包括社工用户操作界面、志愿者管理操作界面和残疾人管理操作界面。这些界面为用户提供了直观、易用的操作方式，方便用户进行各种业务操作。

  - 4.2总体要求

4.2.1、架构要求

供应商提供的系统平台建设应满足以下要求：

1.系统可用性要求

1）具备负载均衡能力，能够实现系统的热部署。

2）平台软件产品应具备高可用性特性，以及更为长期的高可用性设计。

3）要求平台软件具备高容错性，支持集群服务和网络负载均衡(NLB)特性、以及事务对等复制等技术，利用软硬件冗余设计来提供容错功能。

2.具有良好的可扩展性，预留与其他医疗机构的接口，以后可快速接入。中标方应根据甲方要求提供与其他第三方系统的对接支持。

3.供应商需提供针对本项目的系统架构设计图及说明。

4.按照医院要求，完成单点登录、多因素认证等适配改造工作。不限注册用户数及并发数。

5.按照医院要求，本次建设的相关系统需满足PC端和移动端应用。

6.按照医院要求，系统应提供定制化用户界面（UI）设计服务，整体风格需符合医院自身定位、业务特点及人文关怀理念。

4.2.2安全要求

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，本项目建设需满足以下安全要求：

1.严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定，建立完善个人隐私信息保护制度。

2.满足网络安全等级保护三级等相关要求。

3.满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

4.禁用默认账号/弱口令，数据库、中间件、服务器关闭不必要端口与服务，开启日志、审计、告警。

5.明确数据分类分级、隐私保护、日志留存、权限管理、备份、加密等要求。涉及患者隐私、电子病历、检验检查数据的必须符合相关法律法规要求。

4.2.3测评要求

1.按照XC、密码测评、三级等保相关要求完成系统建设。供应商应配合完成相关测评工作，在项目验收前通过软件测评、安全测评、密码测评。

4.2.4其他要求

1.完成与医院在用系统的对接实现数据互通与业务协同，包括但不限于HIS、LIS、超声放射、EMR、CIS、集成平台、线上服务、自助机、科研平台等，如涉及第三方系统接口费用应由本项目供应商支付。投标方应提供系统对接专项方案。

2.按照要求完成与申康、卫健委、残联等机构的数据对接与上报（包括数据上链），完成医院需要的统计报表制作，完成与医院现有系统的门户接入与展示、统一认证，实现无缝衔接，满足良好的用户体验。

3.按照要求完成单点登录、CA签名对接工作。

4.系统建设需符合国家电子病历六级、互联互通成熟度测评五级、智慧服务三级、智慧管理三级和三级甲等康复医院相关评审要求，并配合医院做好评级相关适配改造。

5.提供信息系统的安全配置文档、应急方案、备份方案等。

  - 4.3应用软件系统功能要求

4.3.1残疾人临床社工服务管理模块

4.3.1.1个案首页

系统支持对个案患者进行临床社工视角的数据整合、数据汇总和指标展示，个案首页提供快速进行个案服务链接功能。

4.3.1.2转介开案

- 系统支持由医生、护士在其信息系统中发现符合条件的患者，并进行初步的判断通过系统接口形式将其推送至临床社工信息系统，业务系统支持直接调用社工系统页面，通过接口传输用户信息和患者信息，临床社工端可以接收到医生、护士在个案转介中填写的个案信息。

- 系统支持转介患者在患者视图中给出标记，社工可选择转介患者进行开案评估，首次评估单模板分为成人、儿童两种，并根据评估结果选择是否开案。

- 系统支持开案患者默认由评估社工跟进，社工开案时默认首次干预时间为七天后，社工可进行手动调整，确认后生成工作日历。

- 系统支持个案默认跟进周期为28天，从首次评估开始计算，开案时结束时间默认为28天以后，社工可进行手动调整。

4.3.1.3主动开案

- 系统支持针对首次入区患者提供标记，临床社工的临床查房中可以选取患者进行开案评估，首次评估单模板分为成人、儿童两种，并根据评估结果选择是否开案。

- 系统支持社工主动开案患者默认由社工跟进，社工开案时默认首次干预时间为七天后，社工可进行手动调整，确认后生成工作日历。

- 系统支持个案默认跟进周期为28天，从首次评估开始计算，开案时结束时间默认为28天以后，社工可进行手动调整。

4.3.1.4量表评估

- 系统支持满足医院所需要的评估量表，具体评估量表可以根据医院实际需求进行适度调整。

- 系统支持量表可以集成嵌入在个案服务表单的特定节点，并支持计算出的量表结果自动填充到个案服务表单中。

- 系统支持同一个患者多次评估单个量表，对于数值型的量表结果支持折线图时间轴横向查看调阅。

4.3.1.5个案服务

- 系统支持创建《个案记录表》表单，《个案记录表》支持后台数据库结构化保存，支持其他表单引用当前表单数据，同时系统提供表单修改、删除、打印、导出等功能。

- 系统支持个案全区所有社工都可查看，但社工只能修改自己针对个案进行的评估/记录/服务等。

4.3.1.6督导审签

系统支持接案评估，个案服务，阶段评估，结案评估等表单在编辑时进行督导申请表单创建。督导员角色可以在系统中接收查看督导申请单，并支持督导员创建《督导记录单》表单。《督导记录单》进入个案数据，并支持后台数据库结构化保存，支持其他表单引用当前表单数据，同时系统提供表单修改、删除、打印、导出等功能。督导员角色支持发起督导，同时选择多个个案进行督导，记录督导记录的单。督导员角色新增任务后可在工作日历中体现。

4.3.1.7阶段评估

- 系统支持创建《阶段性评估表》表单，《阶段性评估表》支持后台数据库结构化保存，并自动计算总服务次数，总服务时长。

- 系统支持其他表单引用当前表单数据，同时系统提供表单修改、删除、打印、导出等功能。

4.3.1.8结案评估

- 系统支持创建《结案评估表》表单，《结案评估表》支持后台数据库结构化保存，并自动计算总服务次数，总服务时长。

- 系统支持其他表单引用当前表单数据，同时系统提供表单修改、删除、打印、导出等功能。

4.3.1.9历史转介记录

- 系统支持展示当前个案的历史转介记录，并且用户可以选择切换历史转介记录，选择后自动跳转到上次的转介详情中，对于已经结案的个案历史记录用户只能调阅查看，不开放修改删除功能。

- 系统支持同一个患者多次开案干预的记录可在个案界面进行查看，包括就诊记录（科室/就诊时间）/干预周期（开案/结案）/首次评估内容/个案服务/量表评估/阶段评估/参与小组活动记录。点击参与小组活动记录直接跳转至小组活动记录。

4.3.1.10随访

- 系统支持创建《随访记录表》表单，《随访评估表》支持后台数据结构化保存，随访内容支持记录是否返岗并在统计分析中生成返岗率统计报表，随访次数和时长单独统计，不计入总服务次数和时长。同时系统提供表单修改、删除、打印、导出等功能。

- 系统支持根据患者就诊类型/科室提取患者并生成随访患者名单。

- 构建标准化接口，支持AI随访模块及大模型能力的接入与扩展。

4.3.1.11临床日程

系统支持在用户个案服务后，填写选择下次个案服务的预期时间。系统根据预期时间自动生成临床社工的临床日程。可以通过临床日常中的个案预告信息链接到对应的个案首页。

4.3.1.12跟进提醒

系统支持当前用户的待办事项轮播推送展示。各种类型和形式的业务通知与提醒，包括转介提醒（有无）、接案评估提醒（时间）、服务更新提醒（时间）、住院患者提醒（状态）。消息内容根据不同的用户，不同的角色权限展示。点击代办事项可以快速链接到对应的事项。

4.3.1.13重点个案自动推送

系统支持符合以下条件的门急诊和住院病人，自动进入“待分配”列表包括评估结果、诊断代码等，例如：护理评估有高风险（医院护理系统结构化评估结果支持的前提下）虐待、自杀/自伤、弃童、疑似被动吸毒、无人陪护等；疾病因素有以下代码：自我伤害相关诊断代码（医院临床系统结构化诊断值支持的前提下）。

4.3.1.4系统角色权限管理

系统支持主任、督导、临床统筹、临床社工、实习社工等系统角色。并且每个角色控制特定的系统数据浏览编辑审签权限。

4.3.1.15统计分析

系统支持各种维度的个案服务数据分析统计。系统支持满足临床社工工作量统计分析，满足科室内绩效管控。

4.3.1.16小组工作

系统支持上传小组计划书、每一节次小组记录、过程与结果评估、嵌入小组前侧后侧评估量表，选取添加组员（包括患者、患者家属、医务人员三种类型）。

4.3.2助残志愿者管理模块

4.3.2.1院内志愿者管理

- 系统支持院内志愿者身份信息管理：满足院内医务人员志愿者服务身份信息管理，包括个人信息。

- 系统支持医院根据实际情况进行志愿者人员的新增、修改和删除。

- 系统支持医务人员个人基本信息录入：包括姓名、工号、志愿者编号、身份证号、党、团员身份、科室等。

4.3.2.2院外志愿者管理

- 系统支持院外志愿者身份信息管理：满足院外志愿者身份信息管理，包括个人信息和志愿者信息。

- 系统支持手动添加和人员名单导入。

4.3.2.3志愿者活动管理

- 系统支持医院多层级项目管理，支持医院根据实际需求建立一级主题和下设的二级主题，支持在主题下新增活动项目，包括活动名称、活动负责人、活动时长、活动参与人、服务人次统计。

- 系统支持维护活动项目：支持根据医院实际情况维护活动项目，进行活动项目的新增、修改和删除。

- 系统支持管理活动项目：支持管理活动项目名称、活动记录填写信息、必填项目、创建时间、停用时间、创建人等。

4.3.2.4志愿者服务活动记录

- 系统支持志愿者移动端扫码登记参与活动信息，确认和修改个人身份，填写活动内容、评价、感想，上传活动照片等。

- 系统支持自动关联人员管理：根据扫码人员填写的工号，自动关联人员管理，带入个人信息。

- 系统支持根据活动项目类别，加载记录填写内容和必填项目。

- 系统支持填写活动记录的非必填项。

4.3.2.5上报管理

- 系统支持数据统计分析：支持根据活动维度、个人维度、全院维度汇总分析数据。

- 系统支持报表生成：支持生成统计分析报表：可以生成六大主题活动的活动次数、志愿者人次、服务人次、服务时长（每次小活动的服务时长为活动时长乘以志愿者人数）的报表。

- 系统支持上报至上海志愿者网站：支持将志愿者参与活动时长上报至上海志愿者网站。

- 上报至中国红十字会网站：支持将志愿者参与活动时长上报至中国红十字会网站

4.3.3残疾人社会化康复服务管理模块

4.3.3.1主题设置

- 系统支持医院对服务主题进行管理，包括编辑主题名称、主题床位等。支持功能：

- 系统支持医院对服务主题进行新增、删除、修改操作。

- 系统支持床位管理：支持对主题下设床位进行管理，包括新增、修改、删除。

4.3.3.2收费项目管理

- 系统支持医院进行课程项目管理，设置项目名称和项目费用。项目包管理：

- 系统支持多选项目，维护项目包，项目内容修改后，已开立的项目包内容不变。

- 系统支持对项目和项目包进行新增、修改、删除。

- 系统支持设置课程并将课程与收费包和收费项目进行绑定。

- 支持对学员进行单个项目或收费包记账，对已记账项目进行删除，对已离院学员进行记账项目修改，支持批量记账。

4.3.3.3人员管理

- 系统支持医院对系统使用人员进行同步。

- 系统支持权限设置：支持设置人员对应主题权限。

- 系统支持管理员、主任、社工、医生、护士、康复师等角色管理

- 系统支持关联人员设置角色

- 系统支持针对角色设置权限模块

#### 4.2.3.4角色管理

支持管理员、主任、社工、医生、护士、康复师等角色管理

支持关联人员设置角色

支持针对角色设置权限模块

4.3.3.5满意度调查维护

系统支持维护多个满意度调查表单，包含多选题、单选题、填空题，并生成二维码供学员扫码填写。

4.3.3.6评估和记录单管理

- 系统支持临床评估表设置，包含首次评估单、日常评估和个案评估。个案记录：

- 系统支持设置个案记录单，用于记录个案学员的情况。

- 系统支持设置总结记录模板，用于记录课程整体情况。

4.3.3.7学员管理

- 系统支持学员登记：支持对学员进行登记，包括学员姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号、户籍所在地、现居地等信息，并展示当前时间五年内学员参与课程情况。

- 系统支持身份证读取：支持刷身份证进行学员信息读取。

- 系统支持床位和课程安排：支持进行登记学员后为学员安排床位并且为学员选择课程。

- 系统支持登记学员时需要查询学员历史参与课程情况，若患者在当前时间五年内，累计参与课程超过三次，弹出提示强制不予登记。

4.3.3.8学员项目管理

- 系统支持计费项目生成：选择课程后根据课程关联为学员生成计费项目。

- 系统支持记账管理：支持选择学员，并选择课程进行项目包或项目的记账。

- 系统支持多学员记账：支持选择收费项目包和收费项目后多选学员进行多学员同时记账。

- 系统支持记账管理：支持对学员记账进行管理，包括新增、修改、删除。

4.3.3.9学员主页

- 系统支持信息展示：展示学员基本信息，并展示学员历次课程参与记录，参与记录中可查看学员参与课程页、收费明细页、评估单页、个案记录页，并支持标记患者为个案。

- 系统支持详细信息：选择课程参与记录，课程页、收费明细页、评估单页、个案记录页展示对应参与记录的内容。

- 系统支持课程管理：课程页展示课程明细，课程名称、课程记录人，课程记录时间，支持对课程进行新增、删除和修改。

- 系统支持收费明细：收费明细页展示患者收费项目明细，项目包明细，项目包记账时间，记账人，支持对项目和项目包进行新增、删除和修改。

- 系统支持评估记录：评估单页展示患者所有已评价的评估单，及最新得分和评估人、评估时间，支持选择全部评估单进行评估，支持新增评估记录，已评估内容仅支持主任和评估人修改。

- 系统支持个案记录：针对被标记为个案的患者，展示个案记录内容页展示患者记录内容，记录内容支持新增、编辑和修改。已保存的记录仅支持主任和创建人修改。

4.3.3.10课程总结

- 系统支持根据角色展示课程内容，社工角色展示登录人负责课程，主任展示项目全部课程。

- 系统支持总结填写：支持对课程进行总结填写。

- 系统支持课程列表：课程列表展示课程名称、负责人、创建时间、总结次数、最新总结时间，支持查看历次总结内容。

4.2.3.11满意度调查

- 填写调查：学员扫描满意度调查二维码后，提供手机端页面，可填写满意度调查表单，表单提交后不允许修改。

#### 4.3.3.12 满意度调查结果

支持查看满意度调查填写情况，包括填写问卷名称、填写人、填写时间、填写结果，支持对满意度调查填写结果进行修改。

4.3.3.13课程设置

- 系统支持课程表格：提供七日课程设置表格供设置课程表。

- 系统支持课程时间：课程表支持选择课程开始日期和结束日期，默认开始日期为下周一。

- 系统支持课程时段：课程表分为上午和下午，支持设置上午和下午课程总时长，点击上午支持增加课程，设置课程名称、负责人、主要内容、开始结束时间，并自动计算显示时长。点击已设置课程时段可对课程进行新增、删除和修改，点击空白时段可新增课程。

- 系统支持导出和打印：课程表支持导出和打印。

- 系统支持多张课程表：同一主题支持多张课程表。

4.3.3.14统计分析

系统支持报表生成：支持选择时间范围进行课程维度、学员维度的统计报表生成。

4.3.4.密码接口改造

4.3.4.1.密码接口改造1

密码接口改造主要包括：用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序完整性。

4.3.4.2.密码接口改造2

来源真实性模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块。

- 5.实施、验收与售后服务要求

  - 5.1总体要求

        - 供应商有固定的售后服务团队，能够满足本项目售后服务要求。

        - 供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

        - 供应商提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

        - 供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

        - 结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括和医院现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

        - 供应商在实施过程中，需结合医院现有设备和需采购的设备，参照信息系统安全等级保护三级要求建设。

        - 技术架构满足XC要求。

  - 5.2项目实施要求

5.2.1 数据对接要求

完成与医院HIS/CDR的接口开发，实现患者基本信息、诊断信息等数据交换，实施严格的数据加密和访问控制机制，保护患者隐私和数据安全，并确保数据交换的实时性和准确性。

5.2.2实施进度

供应商应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共4个月。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 应用软件部署上线 | 合同生效后2个月内 |
| 第三方测评 | 合同生效后3个月内 |
| 项目试运行 | 试运行至少1个月 |

### 5.2.3实施人员的要求

- 为保证项目的顺利实施，供应商应成立商务与技术支持小组，全方位配合用户。

- 供应商应在响应文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单和职责。

- 供应商需提供不少于10人的项目团队，系统在通过验收前确保医院现场留驻至少2名具有类似信息系统开发经验的实施人员。

- 系统在通过验收前现场需留驻足够的实施人员。

- 用户方有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 对供应商项目经理等级基本要求：要求供应商针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，核心人员应具有相当资质。人员一旦得到确认，未得到用户方书面同意的情况下不得随意更换。项目经理具有信息系统项目管理师资格。

5.2.4安装、调试

- 合同签订一周内，供应商向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前，供应商向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

- 供应商应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

- 供应商应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

- 供应商需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

  - 5.3项目验收

5.3.1 验收标准

系统验收的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

所有子系统通过试运行后进行软件系统验收。医院将邀请相关行业专家、监理与医院业务科室一起验收。

5.3.1.1 功能验收

所有功能按照招标文件要求实现，满足业务流程需求，无功能缺失。

5.3.1.2性能验收：

(1) 响应时间：系统平均响应时间应不超过2秒。

(2) 并发处理能力：系统应支持至少100个并发用户同时操作，且性能不明显下降。

(3) 数据准确性：系统应确保数据的准确性，数据错误率应不超过0.1%。

(4) 系统稳定性：系统应保证7x24小时不间断运行，年故障时间不超过8小时。

(5) 可扩展性：系统应具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能、新模块。

(6) 安全性：系统应具备完善的安全机制，包括数据加密、访问控制、备份恢复等。

(7) 系统集成度：系统间数据交互成功率100%。

5.3.1.3 安全验收

满足密测以及软件安全测评，数据加密，访问控制等相关安全要求；

5.3.1.4文档验收

系统验收后供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供本项目中形成的技术支持工具。文档包括但不限于以下内容：

项目实施方案；

需求说明书、设计说明书；

测试报告；

用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

试运行报告、项目总结报告、验收报告等；

程序源代码；

数据字典。

  - 5.5系统维护、售后服务和培训

5.5.1 支持服务保证

针对本次建设项目，供应商需支持如下服务保证：

1）供应商必须提供支持服务以保证系统的平稳运行。

2）供应商需要与采购人共同合作，统一安排运维管理，保证系统(特别是应用模块)的有效运转。

3）供应商需要制定全面的工作计划，保证按照工作计划进行运维管理。

4）供应商应在合同期内将系统的所有变动详细记录，并有反馈。

5）供应商必须保证版本的控制，对所有的应用系统配置、源程序代码、文档等进行有效的管理。

6）供应商必须制定安全管理手册，保证系统的可靠性。

7）供应商必须遵从国家卫健委、地方卫生管理机构的统一安全标准。

8）供应商对系统的任何改动都应该通知采购人。

5.5.2 需求收集及开发

1）供应商承担从医院收集需求的工作，用户需求规格说明书将由采购人签字盖章后确认。

2）每个模块需要依据医院指定的业务科室负责人，对供应商收集的需求进行确认。在不超出模块整体业务架构的前提下，以业务科室确认的需求作为开发、上线和验收依据。

3）供应商需要对用户需求做进一步的分析与处理，并将其转化成技术需求规格，报告给采购人。

4）通过对医院现有系统产生数据的梳理，供应商应对医院业务信息系统中的不合理环节提出改进意见，以帮助采购人提高整体信息化建设的水平。

5.5.3 平台软件的支持服务

1）供应商应该提供各类技术人员的职责与联系方式，方便用户与相关人员的沟通，协助制定系统的操作规范。

2）供应商应该在项目的实施过程中提供软件支持的服务，这些服务应该包括：

- 对影响到系统平稳作业以及应用模块操作使用的问题解答与分析，并提出解决方案；

- 定期进行程序错误的修改、维护、实施；

- 对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因等，最后还要注明完成的时间和人员；

- 提供7*24小时的现场维护和故障解决；

3）供应商应提供系统的维护服务，维护服务包含但不局限于以下几点：

- 管理、维护系统以及与其他系统的接口；

- 问题解答、问题分析、与其他合作方的协作；

- 修正应用软件的错误；

- 维护服务必须保证系统的一致性与稳定性，不能因维护导致系统故障宕机；

- 对医院系统的每一次改变或是升级都必须对照用户需求，确保每次改变或升级后原有应用功能都能正常运行；

- 评估并保证建议的解决方案完全符合采购方目前的操作模式，对现有系统的正常运作没有影响，所有的调优或修改建议不得降低系统和现有业务信息系统的性能与可用性。

5.5.4 免费维护期

供应商设立常驻售后服务机构，提供应用软件验收后1年的7*24小时的免费维护。供应商所提供的应用软件维护服务需包括但不限于免费功能增强性维护、软件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测等），保证供应商所投软件系统的正常运行。免费维护期内供应商应对系统进行优化和常规安全检查，提供7*24小时故障响应人工热线，并提供每周不少于1次的每周巡检服务；工作日白天（8:00-17:30）故障响应时间不超过10分钟，半小时到达现场；非工作日及夜间故障响应时间为不超过30分钟，2小时到达现场；2小时内修复。

本项目免费维护期为自验收通过之日起1年。

5.5.5 售后服务

- 供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

- 供应商需作出无推诿承诺。即供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 供应商应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，需由供应商工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

- 为切实保障应用软件功能系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训。

5.5.6 人员培训

供应商应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方和各医院的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训。

5.5.7免费维护期后服务

供应商对免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价作出说明。

  - 5.6知识产权承诺

- 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。供应商向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

- 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，供应商不得以任何形式申请。

- 供应商不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，供应商不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，供应商则全额赔付建设单位本项目中标金额以及供应商通过侵害行为获得的全部收益。

- 没有建设单位明示的书面同意，供应商不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

- 供应商提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

  - 5.7保密承诺

- 供应商承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果。

- 供应商不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

  - 5.8数据上链

按照市数据局数字化项目管理要求推进数据上链工作。项目建成运行后预计可产生的数据资源为：助残志愿者服务记录、残疾人临床社工服务记录、残疾人临床社工活动记录、残疾人学员信息等；核心数据项预计包括：助残志愿者姓名、服务时长、服务地点、服务时间、残疾人学员信息等。

  - 6.响应供应商要求

- 响应供应商需提供相应的技术服务，在满足用户方的应用与需求的前提下，配合完成与相关的系统集成工作。

- 响应供应商提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

- 响应供应商提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 响应供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。