上海市园林科学规划研究院

科研智能辅助子系统建设项目

采购需求

项目概况

项目背景及现状：

园科院作为城市生态科研的核心机构，在长期绿林地生态环境研究中积累了海量科研数据，但现有管理模式已严重制约科研效能与数据价值释放，亟需通过AI智能体实现系统性革新：

1、业务场景需求迫切

资源查询问题：需AI实时分析气象与土壤数据，动态优化科研与管理决策；

管理效能瓶颈：传统人工处理难以应对多源异构数据（如遥感、IoT传感），亟需智能体实现自动化分析与预警。

2、数字化转型刚需

数据资产作为新质生产力的核心要素，需通过AI智能体打通“采集-治理-应用”闭环，驱动科研创新与城市生态治理能力升级。

基于此，拟建设“科研智能辅助子系统”，以AI智能体技术为核心，实现对多源生态数据的智能采集、融合分析与决策支持，提升科研效率与成果转化能力，为城市绿林地质量提升与生态治理提供科学支撑。

建设目标

建设一套科研智能辅助子系统，打造高效能科研智能助手，面向科研人员提供智能交互界面，支持文献检索与综述生成、实验方案建议、数据分析报告及图表优化，实现AI辅助实验设计与优化，提升科研效率。

提升城市园林绿化精细化管理决策水平，开发覆盖规划、建设、养护全流程的智能决策工具。规划阶段支持绿地布局优化与树种智能推荐；建设阶段辅助景观方案生成；养护阶段实现病虫害图像识别、古树健康评估、智能灌溉与设施巡检。赋能重大生态工程方案评估、过程监测与效果预测。

建成开放、可扩展、安全的AI科研平台，构建高性能、易用的智能体基础平台，支持多用户协同、模型训练与管理。建立完善的数据治理与安全机制，采用模块化架构，便于未来扩展新数据源、算法与应用场景。

是否按XC要求建设：是

项目建设内容

科研智能辅助子系统建设，围绕科研可行性研究辅助智能体为核心建设，系统总体架构如下：

重点建设以下内容：

| 序号 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研可行性研究辅助智能体-绿化市容行业科技成果需求智能体 | 通过AI图像识别、视频监控分析和智能监测仪器等技术手段，结合市民游园行为数据、花展参与反馈、公园运维指标、民生热点、政务服务信息等多源数据，识别行业痛点问题，提炼关键科研攻关方向，为公园城市建设和智慧发展提供技术支持。 |
| 2 | 科研可行性研究辅助智能体-科研信息分析处理辅助智能体 | 能够按任务目标自动运行Excel、word、PDF、SPSS等软件开展批量数据清洗、统计分析、图形处理、图表制作、数据统计分析报告和数据存档入库。 |
| 3 | 科研可行性研究辅助智能体-园林专业标准制定及研判辅助智能体 | 能够按任务目标和指令要求，基于现行行业法规、导则、规范和标准等数据，自动分析并审查相关规划设计项目文本是否符合要求，并形成报表与分析报告。 |
| 4 | 科研可行性研究辅助智能体-城市土壤质量精准预测智能体 | 具有自主学习能力的绿城市土壤质量精准预测智能体，融合地面实测数据和多源多模态大数据，基于地理加权随机森林（GWRF）、图神经网络（GNN）等机器学习或深度学习算法，构建关键指标含量预测模型，输出精度的城市绿林地土壤关键属性图谱的自动生成、动态优化和情景模拟。 |
| 5 | 科研可行性研究辅助智能体-城市绿化树种适生资源管理智能体 | 将本院多年引进的城市绿化树种进行整理，构建包含树种生长特性、生态习性、应用范围等基本信息库，同时关联科研成果对树种的适生性进行综合评估。通过数据整合、智能分析、动态监测，实现城市绿化树种的科学选择、优化配置、高效管理，推动城市绿化向智慧化、生态化、可持续化方向发展。 |
| 6 | 科研可行性研究辅助智能体-树木健康监测智能体 | 对智能树木健康监测仪采集数据动态查询，实现监测点位、调查树种等信息“一张图”交互显示，极端异常环境因子预警预报，利用机器学习、多元统计等模型，获得树木液流变动动态规律，实现树木健康智能评估。 |
| 7 | 已建系统对接-科研管理系统对接 | 1.自动化课题申报与跟踪 通过AI解析项目指南，匹配院内研究方向，并进行可行性分析，生成申报建议书框架，并跟踪项目执行节点。 2.跨学科知识库构建 整合园林科学、材料学、生态学等多领域数据，利用大模型生成文献综述、技术路线图，辅助科研人员快速定位创新点。 |
| 8 | 已建系统对接-城市绿林地碳汇智能监测与评估子系统对接 | 1.智能分析与模型优化；利用科研AI智能体深入分析现有系统收集的海量实时监测数据（小气候、植物生长、土壤等）和碳汇评估结果。 模式识别与关联挖掘：AI智能体自动发现不同树种、群落结构、小气候因子、养护措施与碳汇效率/生态绩效之间隐藏的、复杂的非线性关系和关键驱动因子。例如，识别出在特定土壤湿度阈值下，某种混交林的固碳效率激增。 2.辅助科研信息分析和成果转化；利用AI从大数据中主动发现新知识、新规律，甚至提出可验证的科学假设，驱动科研创新。 |
| 9 | 已建系统对接-城市绿林地生态环境要素信息采集与分析子系统 | 1.增强“检测检验数据质量监管”的智能化水平；AI智能体对接检测数据流和历史数据库。 2.赋能“绿林地生态服务能力分析模型”与“土壤质量分析评价模型” 3.驱动“绿林地土壤质量改良模型”的智能决策 |
| 10 | 科研智能辅助子系统门户建设-智能问答 | 后台调用MAP大模型结合院内科研数据和语料，实现智能问答场景。 |
| 11 | 科研智能辅助子系统门户建设-智能文档处理 | 后台调用MAP大模型结合OCR等工具，完成非结构化数据到结构化数据的梳理。 |
| 12 | 科研智能辅助子系统门户建设-统一搜索能力 | 学术数据库、专利库、内部知识库、开放获取资源等，提供一站式文献发现。 |
| 13 | 科研智能辅助子系统门户建设-文献关联与知识图谱 | 自动发现文献间的引用关系、主题关联、作者合作网络，构建领域知识图谱，辅助洞察研究趋势和热点。 |
| 14 | 科研智能辅助子系统门户建设-统一消息功能 | 构建AI门户的消息接入能力。（1）健全消息统一管理机制、（2）完善消息监控、统计分析、调度能力、（3）提升门户消息管理的性能保障能力。 |
| 15 | 科研智能辅助子系统门户建设-统一权限功能 | 细粒度的权限控制，确保数据安全和项目保密性。 |
| 16 | 多源数据统计分析报表生成 | 统计分析多个数据源数据情况，并生成详细的统计报表 |
| 17 | 高级数据分析与可视化 | 对绿化项目的多源数据进行深度分析，生成直观的可视化图表。可视化工具包括折线图、柱状图、热力图、散点图等，支持交互式操作，用户可以通过点击、缩放等方式深入探索数据. |
| 18 | 综合评估与预测 | 通过对多维度数据进行综合评估，生成详细的评估报告。评估维度包括生态效益、经济效益、社会效益等。系统还会基于历史数据和当前数据，进行预测分析，帮助决策者预见未来的挑战和机遇。 |
| 19 | 密码安全应用模块 | 用户身份认证机制模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据签名验签模块 应用系统重要数据加解密模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 业务重要数据安全传输模块、重要可执行程序签名验签模块 |
| 20 | 数据预处理-数据处理（过滤、去重） | 对园科院及兄弟科研单位提供的科研项目管理数据、生态环境要素数据、碳汇监测数据进行初步筛选和自动过滤，移除重复记录，确保数据唯一性； |
| 21 | 数据预处理-数据处理（去隐私） | 针对隐私敏感信息（如个人姓名、联系方式、敏感地理坐标）进行匿名化脱敏处理； |
| 22 | 数据预处理-数据处理（文本规范化） | 科研论文、标准规范、实验室报告等文本类文档进行统一的规范化格式处理，包括但不限于去除特殊字符、统一术语标准、格式校正、排版统一； |
| 23 | 数据预处理-数据处理（OCR扫描） | 纸质文件扫描后，通过OCR识别形成可编辑文本，人工审核校验OCR识别结果，确保文字识别准确率达到95%以上，并进行格式统一规范。 |
| 24 | 数据预处理-数据增强（文本数据增强） | 文本数据增强服务：通过自然语言处理技术，如同义词替换、语义扩展、上下文重组等策略，提高科研文档的文本丰富度； |
| 25 | 数据预处理-数据增强（图像数据增强） | 图像数据增强服务：对生态环境要素图像、实验室检测图像进行分辨率提升、噪声去除、色彩校正和增强，提升图像数据的可读性与后续分析准确性； |
| 26 | 数据预处理-数据增强（增强数据验证） | 数据验证增强：对增强后的文本及图像进行严格验证，采用人工抽样复核与自动校验相结合的方式，确保增强数据的一致性和有效性，抽样复核覆盖率不低于10%。 |
| 27 | 数据预处理-数据标注 | 对科研论文、项目文档和标准规范中涉及生态环境、碳汇监测等科研领域的文本进行语义标注，包括关键词抽取、主题分类标注和实体识别标注； |
| 28 | 数据预处理-数据标注（人工） | 人工审核标注结果，确保标注准确性达到90%以上，提供完整的人工复核记录与标注说明文件。 |
| 29 | 数据预处理-数据回流 | 对知识库建设过程中的数据处理、数据增强和标注后数据进行回流，回馈给科研项目全周期管理子系统、科研智能辅助子系统、创新服务子系统； 将数据处理结果按知识库统一标准进行知识向量化，确保知识库与MAP平台及科研子系统高效联动； 定期更新和推送数据回流成果，知识库做定期更新，以满足知识内容的及时性与实用性。 |

其他工作要求

  - 售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行，本项目涉及的运行维护范围为：软件功能模块（本次项目建设内容）的运行保障，按照采购人的要求进行的系统升级（操作系统、中间件、数据库等的安全漏洞、应用漏洞的修复，支持性系统和软件的重要安全补丁升级等），按照采购人要求进行应急预案演练，根据采购人的具体要求，在重大节假日提供远程或者现场的保障服务。

  - 应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

  - 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的20     个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

  - 进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2026年11月30日，分为4个阶段。

第一阶段：自合同签订之日起1个月，完成系统设计选型。

第二阶段：第一阶段完成之日起3个月，完成系统建设。

第三阶段：第二阶段完成之日起3个月，完成系统测试。

第四阶段：第三阶段完成之日起至2026年11月30日，完成试运行验收。

  - 项目团队及驻场人员要求

1）供应商具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于20人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目沟通管理；组织并推进项目进度；把控项目质量；项目安全管理等 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师，具有与本项目类似的工作业绩。 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目技术的总体把控 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师,具有与本项目类似的工作业绩。 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 负责项目软件平台系统架构设计 | 2人 | 本科及以上学历，具备软件开发项目工作经验 | 不驻场 |
| 需求分析师 | 负责项目软件平台系统需求分析 | 2人 | 本科及以上学历，具备软件开发项目工作经验 | 不驻场 |
| 研发工程师 | 负责项目具体开发 | 至少12人 | 大专及以上学历，具备软件开发项目工作经验 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责项目实施与测试 | 至少2人 | 大专及以上学历，具备软件开发项目工作经验 | 驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，系统架构师1人，技术工程师不少于3人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 计算机相关专业本科及以上学历，具备信息系统项目管理师，具有与本项目类似的工作业绩。 | 不驻场 |
| 系统架构师 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 不少于3人 | 大专以上学历 | 驻场 |

  - 等级保护要求

本项目等级保护要求：按照等保二级要求建设。

  - 软件测试要求

本项目需符合软件测试的要求，并配合项目建设单位及具有资质的第三方测评机构完成软件测试工作，以第三方测评机构出具的软件测试报告为准。

  - 安全测评要求

本项目需符合安全测评的要求，并配合项目建设单位及具有资质的第三方测评机构完成安全测评工作，以第三方测评机构出具的安全测评报告为准。

  - 密码应用测评要求

本项目需符合密码应用测评的要求，并配合项目建设单位及具有资质的第三方测评机构完成密码应用测评工作，以第三方测评机构出具的密码应用测评报告为准。

  - 技术文件要求

中标人在验收阶段提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标人如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作需得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间需遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中服从上述单位的管理协调。

其他要求

1.投标人具有近三年类似业绩的优先考虑；

2.投标人具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护证书的优先考虑。