上海港码头综合管理系统

（2026升级改造）

采购需求

目  录

一、 项目概况	1

二、 建设目标	2

三、 项目建设内容	2

四、 其他工作要求	5

4.1、 售后服务要求	5

4.2、 应急响应要求	5

4.3、 培训要求	5

4.4、 验收要求	6

4.5、 进度要求	7

4.6、 企业综合能力要求	7

4.7、 项目团队及驻场人员要求	7

4.8、 等级保护要求	8

4.9、 商业密码应用需求	9

4.10、 技术文件要求	9

五、 中标人资质要求	9

六、 中标人管理要求	10

七、 知识产权及保密要求	10

八、 项目的变更、解除和终止	12

九、 供应商要求	12

项目概况

1、项目背景：

为贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》，市港航中心按照《交通运输部关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》任务要求，加速推进港航数字化转型。按照“数据全打通、业务全整合，场景智能化、决策科学化、管理精细化”的工作目标，结合自身的信息系统现状和近年的数字化转型成果，建成了港航行业综合监管和港航信息赋能服务的“港航综合管理与服务系统”，对内作为上海市交通委员会综合业务平台的六大二级板块之一，为交通委及委内单位提供水上数字化监管的业务应用，对外为港航管理的行政相对人提供信息报送、行业信息赋能服务。

依据交通运输部发布的《交通运输部关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》、《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》等相关文件要求，本项目在原有工作成果的基础上，对“上海港码头综合管理系统”进行升级改造。重点强化港口运营、岸线使用及泊位综合管理等环节的监管能力，拓展水运核查业务应用范围，以数字化手段完善项目审查与抽查过程管理，进一步精准掌握水运及港口企业的经营情况。同时，推动市区两级及跨部门数据共享，以数字化赋能日常监管，提升协同管理效能。

2、建设期限：自合同签订之日起6个月内完成，其中包括为期1个月的试运行。

3、建设地点：上海市虹口区武进路151号

4、预算金额：1,475,000元

5、采购金额（最高限价）：1,475,000元

6、组织形式：集中采购

7、采购方式：公开招标

8、是否接受联合体投标：否

9、是否按XC要求建设：是

10、升级后所属大系统：港航综合管理与服务系统

建设目标

1、项目建设目标

本项目拟通过智慧港口、智慧水运建设，补全和优化现有港口、水运业务功能，提升管理效能与协同能力，优化业务流程，强化安全与环境监管，推动港航业务智能化发展，助力港航中心数字化转型。

通过智慧泊位、港口业务移动端平台、重点企业作业协同服务、建筑垃圾中转码头综合监督、港口岸线管理等模块建设，实现泊位数据的精准管控与协同管理，提升港口泊位管理效能，助力智慧港口建设；优化港口业务流程，简化申报操作，提高数据准确性与管理效率；强化重点企业协同，确保装卸作业信息实时共享，提升整体作业效率；加强建筑垃圾码头监管，实现智能化监管，保障环境与安全，确保信息透明可访问；推进智慧岸线管理，与交通委综合业务平台对接，提升监管科学性。

通过集疏运结构项目综合管理、水运经营核查管理、水运企业运力信息管理等模块建设，提升集疏运结构项目管理效率，借助数字化手段实现资金全流程管理、智能抽查监管等，推动水运行业可持续发展；强化水运企业运力信息管理，全面监管企业船舶运力情况，提升决策支持能力。

2、软件性能及安全考核指标

- 平台用户1000人，系统应满足200并发常规操作平均响应时间小于等于1秒；300用户并发响应时间小于3秒；全天可用时间大于99%；

- 本项目按照等保二级要求建设，需通过软件（含性能）、安全、密码等测试/测评工作。

项目建设内容

1、项目建设内容

本项目的主要建设内容包括2部分。

1、智慧港口建设。包括智慧泊位、港口运营管理、建筑垃圾中转码头综合监督、岸线综合管理等。

2、智慧水运建设。集疏运结构项目综合管理、水运经营核查管理、水运企业运力信息管理等。

3、密码应用开发。

以下是各主要功能模块的建设内容：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 参考工作量(人月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、智慧港口 |  |  |  |
| 1 | 智慧泊位综合管理-码头泊位综合管理 | 全流程管理泊位年报数据，动态适配报表，智能校验编码与生成报表 | 2 |
| 2 | 智慧泊位综合管理-码头泊位智能核验 | 比对业务与年报数据，智能核验全字段，实现内外港差异化校验 | 1.5 |
| 3 | 智慧泊位综合管理-码头泊位数据智能审核管理 | 基于核验结果，全流程管理泊位信息修编、审核与档案管理 | 2 |
| 4 | 智慧泊位综合管理-码头泊位审核流程权限管理 | 构建自动化审核流程与权限体系，规范内河年报审核 | 1 |
| 5 | 港口运营管理-港口货物作业申报（移动端） | 拓展移动端申报，新增水水中转与特殊货物申报监管功能 | 2.5 |
| 6 | 港口运营管理-船舶服务业申报（移动端） | 拓展移动端申报，新增船舶燃料供应专项填报功能 | 0.5 |
| 7 | 港口运营管理-港口行业信息检索（移动端） | 对接平台，实现移动端港口企业多维度许可信息检索 | 1 |
| 8 | 港口运营管理-港口行业陆域范围信息检索（移动端） | 对接平台，实现港口陆域范围码头定位、设施查询与地图联动检索 | 1 |
| 9 | 港口运营管理-港口运营信息检索（移动端） | 整合多源数据，实现港口运营信息移动端精准查询与导出 | 1 |
| 10 | 港口运营管理-港口作业智能关账 | 构建市区分级关账体系，实现吞吐量自动核算与权限管理 | 1 |
| 11 | 港口运营管理-重点企业装卸作业协同联动 | 适配数据格式，实现重点企业装卸作业数据协同与异常处理 | 2 |
| 12 | 港口运营管理-上海港吞吐量报表管理 | 整合多源数据，智能生成全港吞吐量报表与可视化展示 | 2.5 |
| 13 | 建筑垃圾中转码头综合监管-建筑垃圾中转码头业务管理 | 多形式展示垃圾中转码头信息，支持智能管理与空间定位 | 1 |
| 14 | 建筑垃圾中转码头综合监管-建筑垃圾中转码头作业智能监测 | 实时监控垃圾中转码头作业，实现码头作业智能化全程监管 | 2 |
| 15 | 建筑垃圾中转码头综合监管-建筑垃圾中转码头数据共享 | 归集垃圾中转码头业务许可信息至交通委，面向公众公示 | 1 |
| 16 | 岸线综合管理-市、区岸线综合管理 | 对接平台获取岸线信息，监测水深，实现 GIS 智能监管 | 3 |
| 17 | 岸线综合管理-岸线知识库管理 | 关联岸线与许可信息，预警到期许可，辅助经营管理 | 2 |
| 18 | 岸线综合管理-岸线使用费智慧管理 | 统一管理缴费单位，智能核算费用，动态跟踪缴款 | 2 |
| 19 | 岸线综合管理-外港岸线智能化监管 | 运用技术实现外港岸线智能监管，生成报表辅助决策 | 1.5 |
| 2、智慧水运 |  |  |  |
| 1 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运结构项目资金全流程管理-集疏运一网通办业务协同 | 对接 “一网通办”，同步企业资料、申报信息与审核状态 | 1 |
| 2 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运结构项目资金全流程管理-集疏运企业申报管理 | 支持企业在线申报三类业务，自动比对校验申报数据 | 1.5 |
| 3 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运结构项目资金全流程管理-集疏运企业审核管理 | 多层级审核企业申报，控制流程，自动生成审核材料 | 1.5 |
| 4 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运项目资金抽查管理-集疏运航次抽查核验 | 按规则随机抽选航次，支持通知生成、材料上传与结果调整 | 2 |
| 5 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运项目资金抽查管理-集疏运航次数据智能比对 | 自动比对航次文件，协同数据，提示异常并支持审核处理 | 1.5 |
| 6 | 集疏运结构项目综合管理-集疏运结构项目资金企业信息管理 | 统一管理企业信息，自动生成申报、审核与补贴计算文件 | 2 |
| 7 | 水运经营核查管理-水运企业经营核查对象管理 | 对接平台填充数据，支持企业自主上报，校验清洗信息 | 3 |
| 8 | 水运经营核查管理-国际船舶运输企业经营核查信息填报及校验管理 | 支持国际企业多维度信息填报，审核流程自动流转 | 4 |
| 9 | 水运经营核查管理-综合核查业务配置 | 标准化校验字段，划分权限，分类管理水运业态经营范围 | 3 |
| 10 | 水运经营核查管理-企业经营核查报告管理 | 提供模板，自动生成经营核查报告及附件 | 2 |
| 11 | 水运经营核查管理-水运经营核查综合统计管理 | 整合数据，按业态生成多维度统计报表与分析报告 | 2 |
| 12 | 水运企业运力信息管理-企业运力信息报送 | 企业便捷报送船舶运力，关联数据，智能提醒变动 | 1 |
| 13 | 水运企业运力信息管理-企业运力信息综合管理 | 审核企业报送信息，核对数据，生成船舶情况报表 | 1 |
| 3、密码应用 |  |  |  |
| 1 | 用户身份认证机制模块 | 区分用户类型认证，采用 SM2 算法保障登录安全 | 1 |
| 2 | 系统用户重要数据签名验签与加密解密模块 | 保护用户重要信息，实现签名验签与加密解密 | 2 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起，提供不少于1年的质量保证期，免费运维服务期满后进入有偿维护期，免维期内需提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，中标人将按照售后服务的承诺提供系统运行维护服务。免维期内，中标人应提供不少于8人的驻场服务团队，负责整个系统项目的运维，保障信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

中标人对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到故障工单后30分钟之内响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）在项目试运行至项目验收期间，提供2次与项目相关的必要培训。培训时间与日期应在双方正式签订合同后由采购人和中标人共同商定。

（2）中标人需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）中标人应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，中标人须完成软件开发、软件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。中标人应以书面形式向采购人递交初验申请书。采购人应当在接到初验申请后的5个工作日内确定初验的具体日期，初验时间应不晚于双方签订合同之日起6个月，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。

（3）初验时，中标人须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向中标人出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。中标人应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有中标人免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，中标人应当按照采购人的要求，由开发团队技术人员现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经中标人确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过具有资质的第三方测评机构的安全测评、软件测试和密码应用测评，测评机构由甲方另项聘请。中标人应以书面形式向采购人递交终验申请书。采购人在收到终验通知后按照建设类项目验收程序组织验收。

（6）如果属于中标人原因致使本项目未能通过验收，中标人应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由中标人自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究中标人的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

服务期限：自合同签订之日起6个月内完成，其中包括为期1个月的试运行。

企业综合能力要求

供应商具有软件企业证书以及具备船舶管理类、内河监管类、码头监管类等类似相关的软件著作权证书的优先考虑。

项目团队及驻场人员要求

项目组人员不少于14人（包括项目负责人、产品经理、研发），且提供至少8人的驻场服务，应将项目组成员资质证明材料提交审核。应承诺可按采购人要求在指定场所内（武进路151号）进行实施工作（网络环境由采购人负责解决），场所办公环境内其他必要设备双方可协商解决。

项目负责人要求：项目负责人负责项目的质量和进度控制，需配备1人且必须驻场。要求硕士或以上学历，并持有信息系统项目管理师高级证书。项目负责人若具有十年以上类似管理信息系统建设项目管理经验，需提供个人资质、职称证书及类似项目经验的案例说明。项目负责人在合同期内不可随意更换，如需更换应书面提交更换人选及理由，并征得采购人同意。

产品经理要求：产品经理负责项目的需求评估与产品设计，需配备2人且均须驻场。要求具有计算机技术与软件相关专业技术资格中级及以上证书。

研发要求：研发团队负责项目具体开发与实施，需配备11人且其中至少5人需提供驻场服务。研发人员要求计算机、工程、设计等相关专业。团队中至少至少2人具有计算机技术与软件相关专业技术资格中级及以上证书。

项目团队所有成员均需为中标单位正式员工，提供依法缴纳社保的有效证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 硕士或以上学历，具有信息系统项目管理师高级证书 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 具有计算机技术与软件相关专业技术资格中级及以上证书 | 驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 11人 | 计算机、工程、设计等相关专业，2人具有计算机技术与软件相关专业技术资格中级及以上证书 | 5人驻场 |

等级保护要求

本项目建设后应能符合信息安全管理要求。按照积极防御、综合防范，兼顾安全与应用、兼顾安全与投入的原则，充分考虑现有安全保护基础，在合理利用上海市政务云安全设备基础上，采取管理与技术相结合的手段，配合完成第三方安全测评认证工作，建立信息安全事件响应机制，使本项目能满足信息安全等级保护二级要求。

1、中标人应设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，形成规范的文档体系，项目最终验收后全部移交给采购人。

2、中标人所有参与项目人员应在中标后与采购人签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露，该保密义务在合同终止后继续有效。

3、项目采集和生产的数据必须在保留在实施环境内，实施人员自己不许扩散或带离现场。

4、所有数据相关工作，中标人须承诺不使用存储介质进行脱离本项目网络环境的文件拷贝，操作均要求在政务云环境内完成，应在实施过程中自行熟悉网络环境，不应以基础环境为由影响项目实施进度或质量。

5、实施过程中，中标人使用本项目进行的服务接口开发实施数据采集，应在采购人监管下使用。

商业密码应用需求

1、密码功能设计需求

本系统将部署在电子政务云上，主要聚焦应用和数据层面，需从物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面进行密码功能设计，同时也需充分考虑本系统的密钥管理。

2、密码应用接口改造需求

本项目需针对内河交通管理与应急联动系统进行密码应用改造的接口开发。

3、密码设施配置需求

本项目需充分的利用市电子政务云统一部署的密码设施服务，避免重复投资和浪费，合理规划密码设施配置。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

系统说明文件；

技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

项目文档，应该包括：

（1）软件需求说明书

（2）系统总体设计说明书

（3）应用软件功能清单

（4）数据库设计说明书

（5）系统开发源代码

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

中标人资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的中标人。

2、根据《上海市政府采购中标人登记及诚信管理办法》已登记入库的中标人。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向中、小型中标人采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

中标人管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

供应商要求

供应商具有软件企业证书以及具备船舶管理类、内河监管类、码头监管类等类似相关的软件著作权证书的优先考虑。