# 检调对接子系统建设项目

# 采购需求

项目概况

2023年8月，上海市检察院与上海市司法局联合制定《关于建立检调对接机制的实施意见》（下称《实施意见》），通过搭建检察工作与人民调解工作对接联动平台，共同促进当事人和解息诉，有效化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。《实施意见》就适用检调对接机制的案件范围、工作机构、参与人员、工作流程、配套机制等作出规定，明确要遵循自愿、合法、公正、保密原则。此外，除了刑事案件，诸如当事人双方因合同履行、劳动争议、婚姻家庭继承等引发矛盾纠纷，按照法律程序向检察院申请的民事诉讼监督案件、检察院受理的行政诉讼监督案件中涉及行政赔偿、补偿的行政诉讼监督案件等各项检察业务，均可适用检调对接机制办理。

《实施意见》明确符合检调对接范围和条件的案件，检察机关应当积极引导当事人通过人民调解解决矛盾纠纷。在当事人提出调解申请后，检察机关也应及时委托人民调解组织开展调解工作，由人民调解组织就检调对接案件中赔偿、补偿、恢复原状、赔礼道歉、精神抚慰等事项进行调解。进一步强化检调对接机制与值班律师参与信访矛盾化解、检察听证、司法救助等工作深度融合，形成合力，多措并举推进矛盾纠纷实质性化解。

本项目建设须符合XC要求。

建设目标

检调对接子系统打通2.0系统和司法局“解纷一件事”，对接“一网通办”检察为民。覆盖四大检察的各项业务，为案件当事人、调解员和检察官提供不受时间、空间限制的线上线下调解渠道，调解过程全程留痕，支持线下调解录音录像和电子笔录，保障调解信息、调解进程和调解文书的及时告知与送达，监督调解协议的履行，并为案管和领导提供综合查询和统计分析功能。“检调对接”一件事充分保障各方权益，满足多次调解需求，减少当事人诉讼及调解成本，配合检察机关办案的过程中充分发挥自身优势，有效化解各类纠纷矛盾，实现案结事了人和，促进检察调解提质增效，进一步提升司法公信力。

本项目建设拟实现如下目标：

一是打造便捷、高效、规范的检调对接线上化流程。实现线下调解、线上调解同步应用功能，建立线上“调解室”，满足多次调解需求，减少当事人诉累及调解成本，为高质效办好每一个检调对接案件奠定基础。

二是检察调解工作管理全流程数字化。规范检察调解工作流程，实现调解各环节高效有序衔接，保证调解全程数字化留痕、全过程跟踪监督以及调解意见的及时反馈。

三是借助“一网通办”为案件当事人和调解员参与调解活动提供“好办”、“快办”的检察为民服务。

项目建设内容

总体架构

本项目结合现有软硬件网络环境、业务需求等综合因素对整个应用系统建设进行统一规划、统一规范、统一标准、统一布局，自上而下分为服务对象层、应用功能层、应用支撑层、数据资源层、基础设施层，信息安全体系和标准规范体系则贯穿系统的所有层面。

服务对象层：对检调对接的用户包括上海市人民检察院检察官、调解员和调解参与的人。

应用功能层：包含一系列应用功能，有“一网通办”检调模块，调解启动管理、调解准备管理、调解会管理、调解审查处理、调解参与人管理、综合查询与分析。

应用支撑层：按照院内应用统一接入规范和要求，实现和用户、组织、权限等基础应用支撑服务的对接，调解员确定管理、模板管理、检察人员消息提醒、区块链对接和密码对接服务。

数据资源层：提供本系统中所有数据资源的集合，汇聚了本系统中的各类数据资源，包括检调对接案件库、调解员和调解参与人库等，为应用系统提供数据支撑、管理服务。

基础设施层：主要包括各种支撑应用运行的基础硬件和系统软件，基础硬件一般包括计算机设施、存储设施、网络设施、安全设施等，系统软件包括数据库软件、应用中间件、安全管理软件等，能够在XC技术路线下的服务器、终端、数据库、中间件等环境下正常运行。

建设原则

充分适应上海检察信息化发展的需要，遵循长远规划、基础规范、充分论证、可靠实用的理念，确保系统高效智能、操作简单、安全稳定、维护方便、升级灵活。需遵循以下原则：

- 开放性和标准性原则

软件系统应具备良好的开放性，可以根据检察业务的需要，进行多种系统或多种设备的集成和拓展。系统设计要遵循开放性标准，符合上海检察机关信息化建设基础规范的要求，实现业务信息的输入、输出标准化，便于与其他系统之间的互联互通。

- 先进性和实用性原则

采用基于三层体系结构的系统构架和面向对象设计的应用软件；选用稳定可靠且通用的系统软件、数据库软件、中间件软件、工具软件等开发平台；选用技术领先、设备先进、质量可靠、性能价格比合理的设备。

- 扩展性和维护性原则

系统采用的技术架构应具有较强的可扩展性与维护性，可根据业务需求变化进行灵活的功能调整和扩展，便于系统维护和故障排查。

- 安全性和可靠性原则

必须保证系统与各相关系统之间数据传输的准确性、可靠性，不能出现数据丢失和错误的现象；充分考虑系统的备份与恢复。保证数据通信的安全，所有用户的操作应在授权下执行，不能越权操作数据。系统建立日志记录、运行监控等机制，保证系统安全可靠。

建设规范

本项目建设遵循《上海检察全流程全息在线办案综合平台总体规划》、《上海市检察机关检调对接工作指引（试行）》、《最高人民检察院关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》。

建设内容

在全面总结上海检察机关三级院开展检调对接工作的基础上，梳理现有引导告知、自愿申请、审查移送、移送委托、调解开展、结果反馈、跟踪回访流程的基础上，深入开展实际需求调研，以便捷、高效、规范为原则对流程进行集约化再造，形成检调对接工作的新流程。通过将符合办案实际需求和业务规范的线上化流程嵌入2.0办案系统，与办案流程深度融合、衔接，进一步优化检察办案与社会化工作的全业务流程，实现规范化、集约化改造，为高质效办好每一个检调对接案件奠定基础。

- 软件开发清单：

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调解案件库 | 列出各检察官办理案件中符合检调对接范围、条件的案件，提醒办案检察官引导案件当事人申请调解，促进和解息诉。 |
| 2 | 引导调解管理 | 对拟适用检调对接的案件，办案检察官应当在系统了自动生成《委托人民调解告知书》。 |
| 3 | 引导调解审核 | 检察官部门对检察官提前调解的案件，生成的委托人民调解告知书进行审核，审核通过发送当事人。 |
| 4 | 调解申请提交 | 案件当事人提交纸质调解申请，办案人员将调解申请信息录入到系统中，并将纸质的材料上传到系统。 |
| 5 | 申请调解审核 | 办案检察官拟适用检调对接的案件，系统内生成《委托检调对接案件审批表》，并写明和解后拟处意见 |
| 6 | 承办部门审批 | 检察官部门对调解进行审核，审核通过发送当事人。 |
| 7 | 案件材料管理 | 对调解材料《委托检调对接案件审批表》、《人民调解申请书》及《委托书》、相关法律文书复印件等相关材料进行管理。 |
| 8 | 移送控告申诉部门 | 控告申诉部门（检调对接办公室）接受调解案件相关材料。 |
| 9 | 形式审核 | 对案件是否适用检调对接、手续是否完备进行形式审核。 |
| 10 | 调解登记 | 符合条件、手续完备的，对案件进行登记、编号，建立台账；不符合条件或者手续不完备的，系统内退回承办部门或者要求补充材料。 |
| 11 | 案件移送调解委员会 | 控告申诉部门（检调对接办公室）将《检调对接案件委托人民调解联系函》连同办案检察官移交的全部材料移送驻检人民调解员委托调解。 |
| 12 | 调解文书管理 | 将调解申请的审核、登记、移送等办理进程生成成文书入卷，并告知所有调解当事人，将调解规则和程序告知调解当事人 |
| 13 | 受理回执接收 | 司法调解部门将调解受理的情况，出具受理回执文件，通过检司数据交换发送给检察院 |
| 14 | 受理告知 | 检察院收到相关信息，将受理回执告知调解相关方。 |
| 15 | 确定调解员 | 建立人民调解员库自动轮案与手动指定相结合的案件分配程序，提高案件与人民调解员的专业匹配度和匹配效率。 |
| 16 | 确定调解方式 | 确认调解采取线上、线下或者线上线下的混合模式，并将调解方式通过短信和随申办消息告知调解相关人员。 |
| 17 | 案件简繁转换 | 按照繁案的办案时限进行办理。调解时限可以经商定作相应调整。 |
| 18 | 未成年调解人管理 | 确定未成年案件调解的法定代理人，无法通知、法定代理人不能到场或者法定代理人是共犯的，通知合适成年人到场。 |
| 19 | 调解信息告知 | 调解相关信息告知管理。系统中提供短信通知模板（模板内容：时间、地点，调解案件以及调解地址或线上链接等）编辑后进行短信通知。并通过“一网通办”同步推送调解会议信息，调解员也可以通过“一网通办”系统查询自己需要参加的听证会会议信息。 |
| 20 | 调解笔录制作 | 调解系统实现智能语音转写适配，各方在调解会上的发言，可以实时语音识别转写为文字内容，在主持人需要时可实时选择启动或关闭，以窗口模式显示在笔录某一区域，供书记员记录时选择复制。调解员、当事人以及其他参加人可通过专用设备阅看笔录并实现和主持人屏幕同步滚屏。 |
| 21 | 调解笔录签字 | 将笔录制作完毕后，在调解会召开个人界面中点击提交，系统即保存并向听证参与人开放确认签字功能，各调解参与人在自己的听证会召开个人界面的会议记录模块查看笔录，并实现实时在线电子签名捺印。若听证参与人对笔录提出疑问，检察官根据疑问调整笔录内容，针对笔录中已修改部分，通过相应标识如下划线、波浪线形成留痕后，由听证参与人对修改部分进行确认（每页会存在多个地方需进行确认）。 |
| 22 | 调解笔录签字入卷 | 调解会结束后，笔录、评议表、录音录像等相关材料同步至2.0系统。 |
| 23 | 调解结果捺印管理 | 各调解参与人在自己的调解会召开个人界面的调解结果模块查看笔录，并实现实时在线电子签名捺印。 |
| 24 | 协议履行管理 | 和解协议分批次履行管理，履行方提供有效担保后，选派的人民调解员应当书面记录当事人履行和解协议的情况，并由人民调解员及当事人签名或者盖章。 |
| 25 | 通报公安机关 | 对审查逮捕阶段未能达成和解协议或者和解协议未能实际履行完毕的案件，办案检察官应当及时将相关情况通报公安机关， |
| 26 | 文件自动归档进入工作网 | 调解结束后，调解音视频录像文件和已签名的笔录文件、以及相关的证据文件可以通过网闸摆渡进入工作网与调解业务应用进行数据关联。 |
| 27 | 刑事案件处理 | 对于刑事检察案件，符合变更强制措施条件的，可以依法变更强制措施；符合不捕、不诉条件的，可以依法不捕、不诉；需要提起公诉的，可以依法向人民法院提出从宽处罚的量刑建议；已经提起公诉的，可以依法调整量刑建议； |
| 28 | 结果备案表管理 | 办案检察官应当填写《检调对接案件处理结果备案表》，并及时将相关法律文书副本移送检调对接办公室备案。 |
| 29 | 调解法律文书备案入卷 | 检调对接办公室负责对检调对接案件建立台账，统一备案。备案应当包含《委托检调对接案件审批表》、《委托人民调解告知书》及《人民调解申请书》、《和解协议》《和解协议履行情况记录》或者《终止调解程序意见书》、《检调对接案件调解结果反馈函》、《检调对接案件处理结果备案表》、案件结果的相关法律文书、材料等。 |
| 30 | 保证金存入登记 | 登记当事人将其自愿缴纳的赔偿金汇入公证部门指定的专门账户，记录银行凭证。 |
| 31 | 保证金提取申请 | 检察官为当事人申请提取保证金，申请信息包括申请人，申请金额，申请事由等。 |
| 32 | 保证金提取审核 | 检察官所在部门领导审核检察官为当事人提取保证金的申请。 |
| 33 | 司法救助对接 | 对接司法矫正系统，推进矛盾纠纷实质性化解。 |
| 34 | 检察官联席会议对接 | 对接检察官联席会议，推进矛盾纠纷实质性化解。 |
| 35 | 听证系统对接 | 对接听证系统，推进矛盾纠纷实质性化解。 |
| 36 | 心理咨询对接 | 对接心理咨询和评估模块，推进矛盾纠纷实质性化解。 |
| 37 | 智能标签 | 从调解员专业背景、履职表现等方面对调解员做标签化处理。 |
| 38 | 调解员画像 | 通过历次调解工作中，检察官对调解员的履职评价，生成调解员画像 |
| 39 | 调解员入库 | 调解员库由各院控申部门工作人员自行维护，有新入库人员，系统自动与人民监督员库、听证员库进行比对，对于已存在于人民监督员库或听证库中的人员，系统要作出提醒。 |
| 40 | 调解员出库申请 | 调解员可通过线下或线上“一网通办”平台提交出库申请，线下出库申请，由控申部门工作人员人工在调解员管理模块中人工填录。 |
| 41 | 调解员出库审核 | 对取消调解员库成员资格或者决定出库的调解员，由控申部门工作人员填写出库原因后，标记出库，该调解员即进入出库调解员列表中，不再履行调解员职责。 |
| 42 | 取消资格出库警示 | 系统根据每次调解会签到情况以及主持调解会检察官标记内容，对一次无故缺席的调解员标记为黄灯，二次无故缺席标记为红灯，以提醒控申部门工作人员及时对红灯调解员取消调解资格。 |
| 43 | 费用结算申请 | 调解会结束后，系统提醒承办检察官制作《调解员履职费用结算审批单》，其中调解员姓名、调解时间、案件名称、承办检察官、银行账号等信息由系统自动回填。承办检察官确认信息无误后，将《调解员履职费用结算审批单》发送案管部门审核。 |
| 44 | 费用结算审核 | 案管部门审核《调解员履职费用结算审批单》无误后，经系统发送检务保障部门审批。 |
| 45 | 费用结算 | 检务保障部门在系统内审批后，进行调解员履职费用的结算和发放。 |
| 46 | 调解案件综合查询 | 提供用户所属权限范围内的调解案件数据关联综合查询，查询到的数据提供导出功能 |
| 47 | 调解案件统计分析 | 提供用户所属权限范围内的调解案件数据统计分析功能，以可视化图表形式，所有数据能下钻到多记录和详情。 |
| 48 | 在线调解申请 | 案件当事人可在“一网通办”检察调解栏目，在线提交调解申请，同时可附上相关材料同时可查看调解申请的审批情况。 |
| 49 | 调解活动日程 | 调解员可在“一网通办”检察调解栏目，查看本人的调解日常中的调解安排 |
| 50 | 调解结论同步 | 调解员可查询及导出其参与案件的调解进展、结论、履行等情况 |
| 51 | 调解员参与调解消息提醒 | 将工作网中承办检察官对案件调解的调解结论、履行和接续调解、回访保证金提存的情况同步至“一网通办”检察调解栏目，供调解员查看。 |
| 52 | 其他人参与调解消息提醒 | 将工作网中承办检察官对案件调解的申请、审核、受理、结论、履行和接续调解、回访保证金提存的情况同步至“一网通办”检察调解栏目，按权限供其他人参与查看。 |
| 53 | 自动轮案规则设置 | 全市各区调解员数量、专长有差异，每场调解员所需调解员专长不同，需要设置轮案规则，均衡各调解员参与调解会的场次，同时保障每场调解会都能选到合适的调解员。 |
| 54 | 调解协议方案模板 | 针对常用案件类型制定不同的听证方案模板，供承办人参考、选用。 |
| 55 | 调解笔录模板 | 针对常用案件类型制定不同的调解笔录模板，供承办人参考、选用。 |
| 56 | 承办人消息提醒 | 本项目对接2.0消息平台和移动应用（如上海检信），同步检调对接系统各环节的提醒消息。 |
| 57 | 文书最低审批角色设置 | 针对调解审批表、调解各环节法律文书文书，设置最低审批。 |
| 58 | 检察业务应用系统对接 | 对接检察业务应用系统2.0中组织、用户、角色等，实现全市检察机关统一用户管理、统一权限管理。 |
| 59 | 调解员对接 | 对接司法调解员系统，用于申请案件调解员，同步调解员履职记录表。 |
| 60 | “一网通办”对接 | 对接“一网通办”，实现工作网、互联网两网数据同步。 |
| 61 | 同步录音录像系统对接 | 对接认罪认罚同录系统，实现听证同录功能。 |
| 62 | 存证数据 | 当事人提交的调解申请、调解协议、筛查发现的线索、提交给法院的文书材料等关键信息等通过智能合约实时上链 |
| 63 | 存取证验证 | 调解当事人和检察人员对文件进行查看的信息也上链进行固证，同时出具核验报告。 |
| 64 | 电子数据签名 | 使用合法授权的数字证书及合法的秘钥进行数据签名 |
| 65 | 用户身份认证机制模块 | 用户身份认证机制模块 |
| 66 | 业务重要数据安全传输模块 | 业务重要数据安全传输模块 |

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请8台服务器资源。CPU 256核 、内存512 G、存储22T，其中虚拟机8台。详情如下：

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | CPU（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 应用服务器 | 工作网应用服务器 | 32 | 64 | 500 | 2 |
| 2 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 工作网数据库服务器 | 32 | 64 | 5000 | 2 |
| 3 | 虚拟机 | 应用服务器 | 互联网应用服务器 | 32 | 64 | 500 | 2 |
| 4 | 虚拟机 | 数据库服务器 | 互联网数据库服务器 | 32 | 64 | 5000 | 2 |

其他工作要求

总体要求

- 供应商需充分考虑满足采购项目的建设要求，根据采购人的详细需求，提出完整的项目管理、培训、项目验收、售后服务方案。

- 供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划。

- 供应商在成交并签署合同后，应通过谈话、现场考察、资料学习、座谈会等形式深度了解用户需求，进一步细化明确建设内容，优化技术方案，并组织邀请社会专家参加的方案论证会，系统开发或硬件、软件产品等采购前须制作需求规格说明书或硬件、软件产品采购清单，由用户方书面确认后实施。咨询论证等费用由成交单位承担。

技术和性能要求

- 系统支持XC环境。

- 系统具备良好的开放性，充分考虑今后功能扩展和应用系统集成。

- 性能指标：

- 标准软硬件配置环境下简单操作响应时间小于等于2秒，复杂操作响应时间不超过10秒；

- 一般统计查询响应时间小于等于5秒，复杂查询提供进度状态标志，且响应时间小于15秒；

- 支持不少于50并发用户。

- 本项目建设严格遵循等级保护等相关标准规范要求，依托于上海市电子政务云资源进行部署，做好信息安全防护。

- 系统产生的电子文件符合电子归档的相关要求。

售后服务要求

项目验收通过后，提供一年的免费质量保证服务，承诺为系统提供终身技术支服务。服务对象为全市检察机关与项目相关的单位、部门和用户。为确保系统的正常运行，及时解决发生的各类问题，需结合项目实际，制定有效的运维保障方案和安全应急措施。并按约定，提供以下方式服务：

- 驻场技术服务

运维期间，根据系统运行的实际需求派驻现场工作人员，面向全市检察机关，对系统发生的事件、用户的要求进行及时响应；通过应用指导、运维保障和软件开发等多种方式提供高效和优质的综合技术服务。

- 重大活动伴随服务

用户若有跟系统相关的重大活动，项目组需提供活动所需专人进行事前调试和始终伴随服务，以确保系统的正常运行，最终实现用户活动的顺利完成。

- 巡检服务

每月进行一次巡检服务，由专业的技术支持人员上门通过专业的方式对系统运行状况进行全面检查测试，及时发现和排除隐患，确保数据备份的可靠性，保证系统可持续正常运行，并提交巡检报告。

- 远程支持服务

- 热线电话服务

提供项目组技术人员的7*24小时服务热线；针对检察院提出的问题，通过电话解答咨询、指导应用和故障排除。对于无法解决的问题，及时受理登记，安排运维任务。

- 电子邮件服务

提供项目组负责人邮箱地址，若遇到疑难的问题，用户可将问题通过E-mail的方式发给项目组相关负责人，项目组每天至少接收一次邮件，并在2个工作日内及时予以回复。

- 其它

将各项运维服务纳入上海检察机关统一运维平台，实现问题统一受理、解决、反馈和汇总，所有运维工作均应在运维管理平台中全程详细记录，并不断丰富应用系统常见问题知识库。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

根据用户的要求，针对系统用户，应该组织技术交流和培训，内容包括系统的功能升级、常见问题、配置说明、操作技巧等。

培训对象包括系统管理员、业务操作人员，其中系统管理员不少于2天培训，业务操作人员不少于3天培训。系统管理员，经培训后能够完成系统的日常管理维护工作；业务操作人员，经培训后能够熟练掌握使用本系统进行相关业务操作。

进度要求

本项目要求合同签订后，供应商应根据用户方要求，及时整体或分批启动项目，在需求规格说明书确认后，按双方约定的时间节点完成项目。

自合同签订之日起至2026年11月30日前完成系统建设并通过验收。

项目团队及驻场人员要求

- 供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于8人的项目服务团队（包括项目负责人、技术负责人、研发、测试工程师、实施工程师等），且提供3人以上驻场。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目规划与调度、风险管理、团队协调和沟通、质量管理、进度控制 | 1人 | - 以下条件优先考虑：具备信息系统项目管理师证书，10年（含）以上类似经历，具备高级工程师职称。 | 项目服务团队不少于3人驻场 |
| 项目服务团队其他人员（项目负责人除外） | 负责项目设计、开发、测试、实施部署、技术支撑等工作 | 不少于7人 | 团队人员中具备以下证书：软件设计师证书、软件评测师证书、系统集成项目管理工程师证书 |  |

2）供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中运维负责人1人，其他运维人员不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维负责人 | 负责协调和质量控制 | 1人 | 可与实施团队中项目负责人为同一人 | 不驻场 |
| 运维人员 | 负责具体运维工作 | 不少于1人 | 可与实施团队中研发实施人员为同一人 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目按照等保2.0第三级进行建设。

商业密码应用需求

本项目依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》第三级指标要求进行建设，建设完成后需通过第三方密码应用测评，供应商需配合相关的测评工作，对测评中发现的安全问题进行整改，具备的密码应用功能应达到项目验收要求。

技术文件要求

项目验收以用户书面确认的细化需求为依据，完成所有建设要求并通过一个月试运行，期间产生的所有问题都已解决且用户满意。须提交与本项目开发相关的所有文档，包括最终版本需求规格说明书、源代码、数据字典、概要设计文档、详细设计文档、数据库设计文档、安装部署文档、用户手册、维护手册、测试报告等。

验收要求

- 完成应用系统开发部署；

- 试运行时出现的问题已解决；

- 通过第三方软件测试、安全测评、密码应用测评；

- 系统稳定运行后，由用户方组织项目验收；

- 供应商需提供详细的相关技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。

其它要求

- 供应商需根据上海市人民检察院设计规划要求进行功能调整等工作。

- 系统建设过程中需要配合监理方监督检查。