四分中心2026年等保测评服务项目

采购需求

项目概述

项目背景：根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《网络安全等级保护测评高风险判定实施指引(试行)》等相关规定，结合上海市大数据中心信息系统等级保护工作要求，上海市大数据中心信息化服务第四分中心(以下简称“第四分中心”)为更好满足所服务领域各委办局信息系统等级保护需求，有序开展2026年信息系统网络安全等级保护测评和等保备案更新等工作，深入查找信息系统安全隐患和薄弱环节，夯实第四分中心常态化等级保护管理基础，提升第四分中心各信息化服务团队业务数据、信息系统安全管控能力，有效确保第四分中心2026年网络和数据安全保障工作顺利开展。拟通过公开招标方式，选择优质服务商提供网络安全等级保护测评等服务。

服务范围

第四分中心2026年等保测评服务的服务范围覆盖第四分中心下属7个信息化服务团队：绿化市容局团队、水务局（海洋局）团队、生态环境局团队、规划资源局团队、交通委（含道路运输局）团队、国防动员办和应急局团队、住建委（含房管局、城管执法局）团队及第四分中心工作专班所属的各项网络安全等级保护测评工作。

网络安全等级保护测评清单

本项目为以下系统提供网络安全等级保护测评服务，具体以实际服务范围为准：

| 序号 | 单位名称 | 系统名称 | 系统 编码 | 等保备案系统名称 | 等保 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局固定污染源综合管理系统 | 9260100 | 上海市生态环境局电子政务平台 | 三级 |
| 2 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局土壤污染防治综合监管系统 | 9260300 |  |  |
| 3 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局数据中台 | 9260400 |  |  |
| 4 | 市生态环境局 | 上海市城运系统生态环境管理子系统 | 9260500 |  |  |
| 5 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局电子政务系统 | 9260600 |  |  |
| 6 | 市生态环境局 | 上海市环境保护和生态建设项目管理信息系统 | 9260700 |  |  |
| 7 | 市生态环境局 | 上海市环境统计数据应用分析系统 | 9261000 |  |  |
| 8 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局非道路移动机械管理系统 | 9261100 |  |  |
| 9 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局政务服务系统 | 9261300 |  |  |
| 10 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局固废数字化综合监管系统 | 9261400 |  |  |
| 11 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局扬尘在线数据业务应用管理系统 | 9261500 |  |  |
| 12 | 市生态环境局 | 上海市环境监察移动执法系统 | 9261800 |  |  |
| 13 | 市生态环境局 | 上海市移动源环保智慧信息管理系统 | 9261900 |  |  |
| 14 | 市生态环境局 | 上海市水生态环境质量综合监管系统 | 9262000 |  |  |
| 15 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局生态系统保护与评估系统 | 9262100 |  |  |
| 16 | 市生态环境局 | 上海市生态环境局碳排放综合管理系统 | 9262200 |  |  |
| 17 | 市生态环境局 | 上海市企事业单位生态环境服务系统 | 9260200 | 上海环境网站 | 三级 |
| 18 | 市生态环境局 | 上海环境网站 | 9261200 |  |  |
| 19 | 市住房城乡建设管理委 | 上海市城市管理综合信息系统 | 9270500 | 上海市城市管理综合信息系统 | 三级 |
| 20 | 市住房城乡建设管理委 | 上海建设交通门户网站 | 9270600 | 上海市城乡建设和交通委员会门户网站 | 二级 |
|  |  |  |  | 上海建设交通党建网 | 二级 |
| 21 | 市住房城乡建设管理委 | 上海市住房和城乡建设管理委员会建设交通综合业务系统 | 9270700 | 建设交通综合业务系统 | 二级 |
|  |  |  |  | 上海市村内路桥管理信息子系统 | 二级 |
|  |  |  |  | 上海市农房建设管理与服务信息子系统 | 二级 |
| 22 | 市住房城乡建设管理委 | 上海市基于BIM的工程建设项目全生命周期政府监管系统 | 9270900 | 上海市基于BIM的工程建设项目全生命周期政府监管系统 | 二级 |
| 23 | 市住房城乡建设管理委 | 上海市住建领域数字化应用信息系统 | 9271100 | 上海市住建领域城市运行管理服务子系统 | 二级 |
| 24 | 市交通委 | 中国国际博览会交通信息服务系统 | 9280100 | 中国国际博览会交通信息服务系统 | 二级 |
| 25 | 市交通委 | 长三角区域机动车环保信息服务系统 | 9280200 | 长三角区域机动车环保信息服务平台 | 二级 |
| 26 | 市交通委 | 上海网约车监管服务系统 | 9280300 | 上海网约车监管服务平台 | 三级 |
| 27 | 市交通委 | 上海市交通综合业务系统 | 9280400 | 上海市交通综合业务平台 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市交通行业信用管理子系统 | 二级 |
| 28 | 市交通委 | 上海交通行业数据中心 | 9280800 | 交通行业数据中心数据交换平台 | 二级 |
| 29 | 市交通委 | 上海交通出行信息服务系统 | 9280900 | 上海交通出行信息服务系统 | 二级 |
| 30 | 市交通委 | 上海城市交通网 | 9281100 | 上海市城市交通网 | 二级 |
| 31 | 市交通委 | 上海市交通委员会协同办公系统 | 9281300 | 上海市交通委员会协同办公系统（干部人事档案管理系统） | 三级 |
| 32 | 市交通委 | 上海巡游出租车监管服务系统 | 9281400 | 上海巡游出租车监管服务平台 | 二级 |
| 33 | 市水务局(市海洋局) | 上海市水资源实时监控与管理信息系统 | 9290800 | 上海市水资源实时监控与管理信息系统 | 三级 |
| 34 | 市水务局(市海洋局) | 上海市水务局电子政务系统 | 9291000 | 水务海洋专业技术人才库 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市水务局电子政务系统 | 二级 |
|  |  |  |  | 市民服务热线水务海洋业务管理平台 | 二级 |
|  |  |  |  | 防汛短信和传真系统 | 二级 |
| 35 | 市水务局(市海洋局) | 上海市防汛信息服务系统 | 9291800 | 防汛信息服务系统 | 三级 |
| 36 | 市水务局(市海洋局) | 上海市水环境治理大系统 | 9292300 | 水环境治理大系统 | 三级 |
| 37 | 市水务局(市海洋局) | 上海市水务局数字化综合系统 | 9292700 | 水务海洋网络信息基础设施平台 | 三级 |
|  |  |  |  | 数字孪生黄浦江子系统 | 三级 |
|  |  |  |  | 水务海洋视频资源共享平台 | 二级 |
|  |  |  |  | 水务海洋数据管理平台 | 二级 |
|  |  |  |  | 上海市数字孪生（浦东水利控制片）子系统 | 二级 |
| 38 | 市应急管理局 | 上海市应急管理综合应用系统 | 9300500 | 上海市应急管理省级节点数据处理上报应用系统 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市自然灾害综合监测预警系统 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市应急管理综合应用平台 | 三级 |
| 39 | 市应急管理局 | 上海市危险化学品全过程监管系统 | 9300600 | 上海市危险化学品全过程监管信息系统 | 三级 |
| 40 | 市绿化市容局 | 上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统 | 9311100 | 上海市绿化和市容管理局智能辅助决策系统 | 二级 |
| 41 | 市绿化市容局 | 上海市绿化和市容管理局上海市户外景观设施安全管理应用系统 | 9312000 | 市绿化市容局上海市户外景观设施安全管理应用系统 | 二级 |
|  |  |  |  | 上海市景观照明数字化管理项目子系统 | 二级 |
| 42 | 市绿化市容局 | 上海市林长制数字化系统 | 9312100 | 上海市林长制数字化系统 | 二级 |
| 43 | 市国动办 | 市国动办基础设施 | 9320000 | 上海市民防办政务外网平台系统 | 三级 |
| 44 | 市国动办 | 上海市国防动员办公室“智慧民防”系统 | 9320200 | “智慧民防”业务大系统 | 三级 |
| 45 | 市国动办 | “智慧民防”业务系统 | 9320300 |  |  |
| 46 | 市国动办 | 上海市国防动员办公室民防信息系统 | 9320400 |  |  |
| 47 | 市国动办 | 智慧民防政务服务系统 | 9320600 |  |  |
| 48 | 市国动办 | 上海市国防动员办公室民防运行智能监控系统（“一网统管”） | 9320700 |  |  |
| 49 | 市国动办 | 上海市国防动员办公室政务办公系统 | 9320800 |  |  |
| 50 | 市城管执法局 | 上海市城市管理行政执法局门户网站 | 9330100 | 上海市城市管理行政执法局门户网站 | 二级 |
| 51 | 市城管执法局 | 上海市城管执法综合指挥监管系统 | 9330200 | 上海市城管执法指挥监管系统 | 二级 |
| 52 | 市城管执法局 | 上海市城管执法对象监管系统 | 9330500 |  |  |
| 53 | 市城管执法局 | 上海市城市管理行政执法局上海市城管执法核心业务数据管理系统 | 9330900 |  |  |
| 54 | 市城管执法局 | 上海市城管执法电子政务系统 | 9330600 | 上海市城管执法电子政务系统 | 三级 |
| 55 | 市房管局 | 上海市房屋管理局综合业务管理系统 | 9340100 | 上海市房屋管理局综合业务管理系统 | 三级 |
| 56 | 市房管局 | 上海市房屋管理局住房租赁公共服务系统 | 9340600 | 上海市住房租赁公共服务平台 | 三级 |
| 57 | 市房管局 | 上海市房屋管理局房地产市场管理系统 | 9341500 | 上海市房屋管理局房地产市场管理系统 | 三级 |
| 58 | 市房管局 | 上海市房屋管理局住房保障管理系统 | 9341900 | 上海市房屋管理局住房保障管理系统 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市旧区改造信息管理系统 | 二级 |
| 59 | 市房管局 | 上海市房屋管理局物业管理系统 | 9342000 | 上海市房屋管理局物业管理系统 | 三级 |
|  |  |  |  | 上海市房管数据治理及资源应用平台 | 二级 |
| 60 | 市房管局 | 上海市房屋管理局房地产市场调控和涉税评估系统 | 9342100 | 上海市房屋管理局房地产市场调控和涉税评估系统 | 三级 |
| 61 | 市房管局 | 上海市房屋管理局房屋使用安全管理系统 | 9342200 | 上海市房屋管理局房屋使用安全管理系统 | 二级 |
| 62 | 市房管局 | 上海市房屋管理局房屋状况信息核查系统 | 9342300 | 上海市房屋管理局房屋状况信息核查系统 | 三级 |
| 63 | 第四分中心工作专班 | 城市智理时空一体化系统 | 0040100 | 城市智理时空一体化大系统 | 三级 |
| 64 | 第四分中心工作专班 | 上海城运中台系统 | 0040200 | 上海市城运中台 | 三级 |
| 65 | 市规划资源局 | 市规划资源局数据中台 | 9251700 | 市规划资源局数据中台 | 三级 |
| 66 | 市规划资源局 | 市规划资源局门户网站 | 9252300 | 市规划资源局门户网站 | 三级 |
| 67 | 市规划资源局 | 市规划资源局综合事务系统 | 9252500 | 市规划资源局综合事务系统 | 三级 |
| 68 | 市规划资源局 | 市规划资源局自然资源确权登记管理系统 | 9252600 | 市规划资源局自然资源确权登记管理系统 | 三级 |
| 69 | 市规划资源局 | 市规划资源局建设项目管理系统 | 9252700 | 市规划资源局建设项目管理系统 | 三级 |
| 70 | 市规划资源局 | 市规划资源局土地管理系统 | 9252800 | 市规划资源局土地管理系统 | 三级 |
| 71 | 市规划资源局 | 市规划资源局监督及执法管理系统 | 9252900 | 市规划资源局监督及执法管理系统 | 三级 |
| 72 | 市规划资源局 | 市规划资源局地质地矿管理系统 | 9253000 | 市规划资源局地质地矿管理系统 | 三级 |
| 73 | 市规划资源局 | 市规划资源局测调管理系统 | 9253100 | 市规划资源局测调管理系统 | 三级 |
| 74 | 市规划资源局 | 市规划资源局规划管理系统 | 9253200 | 市规划资源局规划管理系统 | 三级 |
| 75 | 市规划资源局 | 市规划资源局基础应用支撑系统 | 9253300 | 市规划资源局基础应用支撑系统 | 三级 |
| 备注： 1、包括但不仅限于清单内的系统，以上系统清单将结合上海市大数据中心系统整合和停用情况，以实际清单为准。 2、网络安全等级保护测评服务应涵盖上述系统内的各级子系统。 |  |  |  |  |  |

服务需求

网络安全等级保护保测评及定级备案

根据《中华人民共和国网络安全法》关于网络安全等级保护相关规定，结合第四分中心各委办信息化服务团队和专班信息系统等保实际情况，由第三方等保测评机构完成不少于75个应用系统或基础设施等级保护测评工作（具体信息系统清单以实际需求为准，由采购方确认），并提供相应等保测评报告；根据《关于进一步做好网络安全等级保护有关工作的函》（公网安〔2025〕1001号）要求，配合第四分中心完成2026年度信息系统等保备案信息更新工作；为第四分中心提供网络安全等级保护等相关安全培训服务。

服务交付物：《网络安全等级测评报告》、《网络安全等级测评工作建议》。

上线前安全检测服务（含渗透测试）

按照《上海市大数据中心重要业务系统上线安全保障方案》要求，对四分中心涉及新建信息系统正式投入运行、已运行的信息系统需上线新功能或对已有功能变更的情况，按需进行包含渗透测试在内的安全检测服务，并提供书面检测报告。

- 服务方式

远程与现场相结合的方式。

- 服务交付物

《上线前安全检测报告》

服务质量考核要求

服务质量的考核结果将作为支付合同费用的依据之一。服务质量考核结果为优秀和良好的按合同金额100%支付，服务质量考核结果为一般的按合同金额97%为上限支付。

考核标准

（1）根据项目要求在项目验收前完成相关等保测评服务工作；

（2）服务提供方应根据第四分中心等保测评需求，制定详细等保测评工作计划和方案；

（3）等保测评服务响应率=100%；

（4）文档完整度和准确率大于95%。

优秀：考核满足上述4条标准。

良好：考核满足上述3条标准。

一般：考核满足上述2条标准。

服务质量要求

（1）在履行期限内，服务提供方应当在服务期限过半及服务验收前以书面形式向用户方递交等保测评服务工作报告，用户方在收到服务报告后的10个工作日内，完成服务质量考核。

（2）如果由于服务提供方原因致使等保测评服务未能通过考核，服务提供方应当自收到通知之日起10日内及时整改，并自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

考核方式

（1）项目服务过程中，服务提供方应按照第四分中心等保测评工作要求按期完成等保测评服务，服务提供方无法在规定时间内完成等保测评工作，采购方有权利无条件终止合同。

（2）项目服务过程中，第四分中心发现服务提供方等保测评服务不规范等情况，对服务提供方进行警告，服务提供方需在48小时内排查问题并整改，出具相关整改报告。

验收要求

网络安全等级保护服务工作期限终止时，服务提供方应当按照采购方要求以书面形式向其提供本项目服务交付物即《网络安全等级测评报告》、《网络安全等级测评工作建议》、《网络安全等级测评服务总体实施方案》、《网络安全等级测评服务项目总结报告》等相关资料。采购方在收到服务提供方提交的相关资料后10个工作日内，对服务提供方的工作进行验收。采购方有权委托第三方机构进行验收，对此服务提供方应当配合。

服务组织和人员要求

等保测评服务团队至少配备12名等保服务人员，其中项目负责人1名，测评工程师10名，档案管理员1名。

具体人员要求如下表所示：

| 序号 | 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 负责测评项目的整体协调和沟通工作，确保等保测评工作开展过程中的质量、进度和安全管理等 | 1 | 具有参与过同类测评项目经验；具有硕士及以上学历；具备10年以上网络安全等级保护测评服务工作经验；具备计算机与信息技术应用相关专业高级工程师及以上职称;具备网络安全等级测评师证书DJCP（高级）证书；具有注册信息安全专业人员（CISP）资质 | 不驻场 |
| 2 | 等保测评工程师 | 负责网络安全等级保护服务实施测评工作中具体测评工作 | 10 | 具有参与过政务行业等保测评类项目经验；具有本科及以上学历；具备3年以上网络安全等级保护测评服务工作经验；具备网络安全等级测评师证书DJCP（中级）及以上证书 | 不驻场 |
| 3 | 档案管理员 | 负责对项目档案的接收分类、编目等资料档案管理工作 | 1 | 具有参与过政务行业等保测评类项目的文档管理经验 | 根据实际需求进行驻场或远程服务 |

服务提供方相关要求要求

（一）服务提供方拥有稳定专业的测评团队，实施过类似信息系统安全测评服务项目优先考虑。

（二）供应商具备CCRC信息安全服务资质认证证书且方向为信息安全风险评估的优先考虑。

测评工具

1.测评中使用业务管理平台落实全流程管理的优先考虑。

2.测评中提供覆盖项目测试范围的测评工具，包括应用扫描工具、主机扫描工具、数据库扫描工具及渗透测试工具中3个类别的优先考虑。

应急服务

编制应急预案

为了避免测评工作引入新的安全风险，服务方应紧密结合等保测评实际情况，在正式启动网络安全等级保护测评工作前精心编制应急预案，应在风险揭示、工具验证、连续性考虑和工作纪律等方面进行风险规避。

应急响应要求

1、服务提供方坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，精心编制并持续完善应急措施。

2、依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8：30——17：30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8：30——17：30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内小范围故障；

当：

a、发生Ⅰ级（紧急）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应2小时内到达用户现场；

b、发生Ⅱ级（严重）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

c、发生Ⅲ级（较大）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

d、发生Ⅳ级（一般）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应4小时内到达用户现场。

3、如发生故障，服务提供方应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。

4、当故障排除操作全部完成后，服务提供方应向采购单位提交故障报告，经采购单位验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。

5、如遇有重大事件（包括汛期、节假日、政治军事活动等），服务提供方应科学编制安全保障方案，并根据采购单位需要提供现场保障服务。

保密方案

供应商在服务周期内应提供有效完善的保密承诺、保密措施及内控保密制度。

网络和数据安全处罚措施

如供应商在服务周期内发生网络和数据安全工作违约情况，对中心系统造成网络安全或数据安全影响的，按照引发的安全事件等级和次数，中心将采取以下处罚措施，具体处罚措施由中心安全管理部门确定：

（1）限期整改；

（2）约谈企业负责人；

（3）扣除项目费用的1%-3%；

（4）上报主管部门，必要时终止项目合同并追究相关刑事责任。

供应商应承担服务过程中出现赔偿责任（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费、保全保险费/担保费）。

事件类型与等级及与之相应的处罚措施详见附表。

备份与恢复

1、服务提供方在开展等保测评及相关服务前，需告知用户信息系统可能遇到的数据安全风险，提示用户做好数据备份与恢复工作。

2、服务提供方需配合用户采取应对措施以规避服务过程中可能出现的信息系统数据安全风险。

附表：网络和数据安全事件处罚措施

| 序号 | 类型 | 负面行为分级情况 | 追究措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全事件 | 1、发生网络安全事件或数据泄露事件，每发生一起，按不同级别进行追究。 | 见下 |
| 2 |  | （1）发生重大（Ⅱ级）及以上网络和数据安全事件的； | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的3%； 4、上报主管部门，必要时终止项目合同并追究相关刑事责任。 |
| 3 |  | （2）发生较大网络安全和数据事件（Ⅲ级）的； | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的2% |
| 4 |  | （3）发生一般网络和数据安全事件（Ⅳ级）的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的1% |
| 5 |  | 2、被主管部门通报安全事件，每发生一起，按不同级别进行追究。 | 见下 |
| 6 |  | （1）被中央有关部门通报，并核实的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的3% |
| 7 |  | （2）被本市有关部门通报，并核实的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的2% |
| 8 |  | （3）被中心通报，对业务造成影响。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计发生3次及以上的，扣除项目运维费用的1% |
| 9 |  | （4）被重要用户投诉，影响中心形象、声誉。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计发生2次及以上的，扣除项目运维费用的2% |
| 10 |  | 3、在日常安全监控和检查中，发现服务厂商建设、运维的系统被非法登陆、信息泄露或篡改、病毒或黑客攻击等安全事件。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的2% |
| 11 |  | 4、在上级主管单位对中心进行安全检查中，发现问题的。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、在一次检查中发现2个及以上高危问题的，扣除项目运维费用的2% |
| 12 |  | 5、未经批准，擅自在各种媒体发表与中心有关的评论或言论。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的2% |
| 13 | 故障 | 1、发生A1、A2级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、扣除项目运维费用的3% |
| 14 |  | 2、发生B1、B2级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计2次及以上的，扣除项目运维费用的2% |
| 15 |  | 3、发生C+级故障。 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计3次及以上的，扣除项目运维费用的1% |
| 16 | 漏洞 | 1、运维项目，未按要求上报产品漏洞情况，未及时更新版本 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、每发现一次未上报或未及时更新且存在漏洞发生安全事件的，按事件等级进行项目金额扣除。 |
| 17 |  | 2、存在漏洞风险，未按要求及时修复漏洞或采取防护措施 | 1、限期整改； 2、约谈企业负责人； 3、一个服务周期内累计3次及以上的中高危漏洞未按期整改的，扣除项目运维费用的2%； 4、每发现一次未按时修复且发生安全事件的，按事件等级进行项目金额扣除。 |