上海市住房公积金综合业务服务和管理平台项目(2026年升级改造)

项目采购需求书

项目背景

为贯彻落实上海市委、市政府关于全面推进上海城市数字化转型的决策部署，对标对照住建部公积金监管司、市住建委数字化建设要求，上海市公积金管理中心计划对住房公积金综合服务和管理平台进行进一步的优化升级改造，积极探索实践公积金大数据应用，扎实推进住房公积金数字化转型工作，提升公积金整体服务水平和管理水平。

项目建设目标

（一）“一网通办”高频事项优化。按照《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》，完成六项高频业务的升级改造。

（二）优化系统业务功能，改善营商环境。根据住建部公积金监管司重点工作要求，优化本市灵活就业人员缴存、提取和使用住房公积金政策。对人力资源机构多比例缴费流程、城市更新电梯更新提取、租金直付、购房首付款提取、购房提取、公积金贷款一件事、行政执法等业务流程进行优化，进一步改善公积金营商服务环境。

（三）深化数据应用，提升数据赋能。深化公积金核心数据资产应用，塑造高质量数据集，实现数据对业务的反哺赋能。基于数据资源池建立业务运行的数字化模型，实现业务的数字化综合管控。利用数字化、智能化技术对核心业务基线、服务、运营、预警进行智能分析，提升系统监控、保障、应急处理能力。

（四）配套基础设施建设和老旧设备更新。扩容服务器计算和存储资源，以及配套的系统软件；对中心现有的存在生产风险的防火墙、精密空调等老旧设备进行更新替换。加强信息系统安全力度同时为系统稳定运行提供基础支撑。同时对大数据平台进行升级更换，以更好地应对数据量的爆炸式增长和业务需求的复杂化，提升数据处理效率和分析能力，满足XC要求，为公积金业务的高效开展和创新服务提供强大的技术支撑。

本次项目绩效考核指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件产品购置完成率 | 100% |
|  |  |  | 硬件设备购置完成率 | 100% |
|  |  |  | 软件开发完成率 | 100% |
|  |  | 产出质量 | 一次性验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 系统稳定性 | ≥99.9% |
|  |  |  | 软件测试 | 通过 |
|  |  |  | 密码测试 | 通过 |
|  |  |  | 安全测评 | 通过 |
|  |  |  | 网络安全等级保护 | 三级等保 |
|  |  |  | 安全事件发生次数 | 0次 |
|  |  | 产出时效 | 项目实施进度 | ≤12个月 |
|  |  | 产出成本 | 标准化内容支出比例 | ≥3.18% |
|  | 效益指标 | 系统与业务融合能力 | 线上业务流程数 | ≥10个 |
|  |  | 社会服务系统水平 | 平均办件缩短时长 | 0 |
|  |  |  | 服务系统用户量 | 5000+ |
|  |  |  | 社会服务月办件量 | 2500+ |
|  |  | 安全建设水平 | 数据安全措施 | 有 |
|  |  |  | 网络安全措施 | 有 |
|  |  |  | 系统安全措施 | 有 |
|  |  |  | 信息系统安全监管覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 数据风险监测覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 终端设备安全管理覆盖率 | 100% |
| 业务指标 | 产出指标 | 产出质量 | 非高峰时段数据查询响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  | 非高峰时段数据操作响应时间 | ≤5秒 |
|  |  |  | 简单报表统计响应时间 | ≤3秒 |
|  |  |  | 支持同时在线用户数 | ≥500人 |
|  |  |  | 支持并发用户数 | ≥100人 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 国产自主可控 | 实现 |
|  |  |  | 业务流程优化数量 | ≥50个 |
|  |  |  | 月活跃用户量 | ≥20000人次/月 |
|  |  |  | 线上办件占比 | ≥10% |

项目建设内容

(一)	“一网通办”高频事项相关工作落实

按照《上海市优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案（2024-2026年）》及《上海市住房和城乡建设管理委员会优化政务服务提升行政效能深化“一网通办”改革行动方案》的指导思想、主要目标，扎实推进落实市“一网通办”的工作要求，进一步优化改善公积金营商环境，对相关业务系统进行业务流程改造。具体涉及的业务包括：

（1）提取住房公积金提前结清贷款

（2）租赁市场租赁住房提取住房公积金（网签备案）

（3）租赁公共租赁住房提取住房公积金

（4）租赁保障性租赁住房提取住房公积金

（5）非合作银行提取还贷

（6）住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)

(二)	优化系统业务功能，改善营商环境

对归集、提取、个贷等业务系统进行业务流程优化，落实相关国家政策，结合中心的业务发展变化，创新的业务品种，拓展业务功能，进一步改善中心营商环境，提高中心服务能力。具体涉及的业务包括：

（1）灵活就业（缴存、提取、贷款）

（2）多比例缴费

（3）租金直付

（4）城市更新-电梯更新提取

（5）购房提取

（6）购房首付款提取

（7）公积金贷款一件事

（8）购房首付款贷款

（9）绿色建筑贷款

（10）电子证照库对接改造

（11）暂存款管理

（12）存单管理

（13）资金流动性分析

（14）公积金行政执法系统XC改造及流程优化

(三)	深化数据应用，提升数据赋能

（1）公积金核心数据资产利用平台新建

（2）公积金业务及系统运行平台新建

(四)配套基础设施建设和老旧设备更新

（1）扩容服务器计算和存储资源

（2）老旧设备更新

（3）网络安全架构完善

（4）大数据平台升级

项目建设需求

  - 业务需求

    - 业务子系统升级改造

1、归集管理系统升级改造

实现“灵活就业缴存模块”：完成灵活就业全业务生命周期管理，从签约、信息维护、缴存使用、转移等，还包括了后台的记账、年度结息、基数调整（批量），辅助业务则包括了短信通知、统计查询等。

实现“住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)”：完成单位授权公积金中心查询其工资申报情况；公积金中心按单位逐笔调用其所属的职工工资申报信息；公积金中心对返回的职工工资申报信息匹配公积金缴存信息；公积金中心对匹配好的数据进行清理；随后在年度基数调整工作开展时，如果单位需要使用合并申报的工资信息，则读取并反显到界面供其确认；最后按工资、缴存比例、上限控制进行职工月缴存额的调整，直至完成整个单位的年度基数调整。

实现“多比例缴费”：在人力资源机构中，由于其代理了多个单位的公积金业务，而且由于资金来源不同，在这样的特定单位中，职工可依据不同比例缴纳住房公积金。公积金业务的办理途径涵盖了柜面服务、网络平台以及“一网通办”平台等。

2、提取管理系统升级改造

实现“提前结清贷款提取”业务在“一网通办”平台，遵循“智慧好办”工作的规范与要求，提供相应的业务接口，并确保在既有的查询统计功能中能够正常展示相关渠道。

实现“租赁市场租赁住房提取住房公积金（网签备案）”、“租赁公共租赁住房提取住房公积金”、“租赁保障性租赁住房提取住房公积金”三项业务在“一网通办”平台，依照“智慧好办”工作的规范与要求，提供相应的业务接口，并确保在既有的查询统计功能中能够正常展示相关渠道。

实现“非合作银行提取还贷”业务在柜面受理流程的优化，通过外部联接方式核验商业贷款信息及还款信息。

实现“灵活就业提取”业务，使之能够在柜面渠道及网络渠道进行受理，并确保在既有的查询统计功能中能够正常展示。

实现“租金直付”业务能够在租赁平台受理，实现相关的验证、受理接口；实现满足定期支付所需的确认接口；实现满足日常维护所需的查询功能。

实现“城市更新-电梯更新”业务在公积金管理部柜面的业务办理，并能在原有的查询统计中正常显示。

实现“购房提取”业务的流程改造，调整提取频次及业务提取金额上限。改造现有业务验证体系，搭建新的购房信息库验证体系，用于所有的购房业务验证。

实现“购房首付款提取”业务在公积金管理部柜面的业务办理，并能在原有的查询统计中正常显示。业务需要对接交易中心的合同查询和标记接口。

3、个贷管理系统升级改造

实现公积金贷款受理与购房首付款提取业务的功能联动。在购房与贷款涉及同一个合同的情形下，当计算贷款额度时，将考虑已用于首付款提取的公积金金额，以纳入余额倍数计算规则。

增加新建住房项目绿色建筑星级管理模块，用于匹配线下核验流程并记录项目下各楼栋的绿色建筑星级信息；改造贷款受理功能，将贷款房屋与所在项目进行地址及楼栋匹配，核验绿色建筑信息，并对贷款额度计算的相关功能进行改造，使之适用相关的贷款支持政策。

实现公积金贷款一件事相关功能。一是实现公积金个贷系统与网上贷款申请系统的对接，实现网上申请、资格核验、额度计算、配偶确认等预受理功能，并通过一网通办实现电子证照的自动调取并归类至个贷系统的影像目录；二是根据一件事全流程管理的要求，增设了贷款审核后面签预约功能，与担保公司系统进行信息对接，实现客户网上预约面签，线下优先受理。

实现大数据模式三对接的业务通过用户授权获取相应的电子证照，并与公积金电子影像系统实现对接，完成各类证照的业务绑定。对柜面影像上传功能经过优化改造，实现通过随申码或随申办亮证功能，使得一码即可获取当前事项所需的所有证照，避免同一人重复亮码。同时各类证照自动归类绑定到公积金自有的证照栏目下。

实现缴存职工在灵活就业期间贷款资格判断和额度计算的相关功能。保存用于额度计算的灵活就业签约日期、累计缴存月数等信息。贷款查询中增加灵活就业相关的业务字段的显示。灵活就业人员的住房公积金贷款担保方式与现行贷款担保方式存在差异，需进行相应的调整。

4、资金和账户管理系统升级改造

实现“暂存款管理”功能模块。公积金中心对暂存款进行精确识别与高效管理，以缩短客户资金在中心账户中的停留时间。

实现“存单管理”功能模块。对资金处现行存单录入台账工作流程进行细致梳理，实现存单录入、修改、查询汇总、兑付计算等功能，并依据中心及住建部最新要求，对存款情况表、账套存款统计表、分类统计表、备查簿等统计报表进行优化；同时，新增批量导入存单等辅助功能；建立与业务服务平台核心数据的连接，自动采集数据并按照既定模板生成自动凭证。此举最终促进了中心智能存单管理工作的实现。

实现“资金流动性分析”功能模块。在本期的实现内容包括了基础数据的填报功能。根据既定要求，每日需采集前一日的业务数据、财务数据以及银行账户数据，并进行填报。此外，还需按照要求执行轧差和合计计算，并对部分数据进行勾稽校验。鉴于财务数据来源于手工录入的凭证，存在录入延迟的问题，因此需要持续进行数据采集，直至当月数据得到人工确认并存档。同时，每日还需重新计算全月计划与实际的差额。

5、公积金行政执法系统XC升级改造

对中心行政执法系统进行业务流程重塑改造，按照XC标准升级老旧的底层技术架构，并对前后台功能加以适配，以确保系统和业务安全运行。通过市执法数据回流，实现对中心行政执法数据的综合分析和利用。与公积金业务档案管理系统对接，实现行政执法业务的自动归档。

6、公积金核心数据资产利用平台

实现“业务运行指标管理”：1、全面梳理反应公积金缴存、公积金提取、公积金贷款、异地转移接续、资金运行情况、综合指标、公有住房售后维修资金管理、业务经办等业务运行情况的指标，按照易于理解的方式对指标进行分组和排序；2、开发指标创建、指标更新维护、指标分组、指标标准化、指标解释口径追溯管理、指标检索、指标血缘、指标数据源管理等功能，以实现指标管理的标准化、体系化。

实现“业务统计维度管理”：1、全面梳理与业务运行指标相关的维度和维度成员，对标《上海新系统编码字典表》实现维度的标准化，根据业务域对维度进行分组和排序；2、开发维度创建、维度更新维护、维度指标关联关系配置、维度标准化等功能，以实现维度管理的标准化、体系化。

实现“数据报表模板库”：1、用户可在思维导图式配置界面通过拖拽方式创建数据报表模板；2、为模型配置数据源后，系统通过定时任务或手动操作生成数据报表，也支持报表数据的可视化展示；3、支持更新维护和删除报表模型；4、提供历史生成报表的查看、删除、导出管理功能；5、完成40-50张数据报表模板的初始化配置。

实现“数据报告模板库”：1、用户可创建包含多个二维表、数据图表及文字说明的数据报告模板，支持按“主题-子主题-内容”的层级结构组织报告内容；2、为模型配置数据源后，系统通过定时任务或手动操作生成数据报告；3、支持更新维护和删除报告模型；4、提供历史生成报告的查看、删除、导出管理功能；5、完成《住房公积金和公房售后维修资金业务月报》模板的初始化配置，月报至少包含10个主题。

实现“动态数据看板管理”：1、用户可自定义数据看板内容，包括数据源、指标、维度、统计期间、筛选规则、数据排序方式等，保存为看板模型；2、为模型配置数据源后，系统通过定时任务或手动操作生成动态数据看板；3、支持更新维护和删除看板模型；4、完成“经办业务运行情况”“信息核查情况”“归提贷办理情况”三个动态数据看板的初始化配置。

实现“跨省市数据比对分析”：通过互联网收集全国各省、市、自治区公积金年度报告数据（至少收集2023-2025年数据），经过标准化处理后，形成跨省市数据指标综合查询、跨省市数据比对分析看板、跨省市数据比对分析报告等应用，涵盖公积金缴存、提取、贷款、增值收益及分配情况4个主题。

7、公积金业务及系统运行平台

为满足中心对公积金业务及系统运行的常态化、智能化管理要求，应满足以下的功能需求：

1）实现对关键业务的基线管理。基于中心统一的业务指标体系，通过对业务历史运行数据的分析，为关键业务、关键业务运行指标分别建立对应的运行基线，作为中心对业务运行管理的基础。

2）构建“业务服务”主题，梳理该主题下的关键业务指标和对应基线，并通过对指标的动态计算和与基线的比较，通过数字化手段的运用，让数据讲话，用数据全面刻画中心在“业务服务”方面的总体工作情况、服务态势趋势等。监测管理部网点的分时段工作量、日常工作量，辅助人员调度，提升管理效率。在不同时间维度下，监测管理部网点接待量的变化趋势。监测管理部和建行网点的日常业务量。及时掌握在不同时间维度下的业务发生情况、重点业务分布，以及线上、线下业务量的变化趋势。

3）构建“业务运营”主题。关注实缴单位数和实缴职工数变化情况，对非规律性变化进行监测，及时掌握变化情况，并分析变化原因。关注归集金额变化情况，及时掌握年度指标完成情况，对非规律性变化进行监测，针对变化情况及时分析原因。关注提取金额变化情况，及时掌握各类提取业务提取金额变化情况，对提取金额的异常增加进行监测，针对变化情况及时分析原因，查找可能存在的业务风险点。观察贷款业务走势，掌握贷款业务规模、贷款资金规模的变化规律。

4）构建“风险预警”主题，梳理该主题下的关键业务指标和对应基线，实现对相关指标的动态计算，实现与基线的比较和异常预警。

    - 中心信息化自主可控要求

上海市公积金管理中心积极响应国家有关核心技术自主可控政策明确要求2027年前完成 2+8+N 的党政与八大重点行业100%XC改造的号召，按照“逐步上云、逐步XC”的建设原则，科学合理地将相关应用迁移，为中心逐步形成全面自主可控的信息化系统环境，进一步加强中心的信息化安全，保证公积金业务安全和资金安全。按中心整体XC规划，本次项目新建功能模块要求全面符合XC要求，并对行政执法系统原有功能进行XC适配改造。

    - 中心基础设施升级需求

（1）扩容服务器计算和存储资源

根据上述建设内容适当扩容服务器计算和存储资源，以及配套的系统软件。

（2）老旧设备更新

对无线网出口防火墙进行替换。

（3）网络安全架构完善

目前中心对接入内网的终端缺乏安全管控能力，需加强设备及用户对网络资源的访问权限管理，确保只有经过授权和符合安全策略的设备及用户才能接入网络；另对中心机房精密空调进行更新替换，有效提升机房的环境控制能力，确保设备的稳定运行，保障数据的安全性和业务的连续性。

（4）大数据平台升级

大数据平台中现有的关系型分析引擎（Inceptor 组件）在实时分析和高并发事务处理方面性能表现不足，需要对现有大数据平台的关系型分析引擎组件进行升级，以满足对性能要求更高的应用场景，同时能够更好地支持复杂的数据分析需求。

  - 软件功能清单

| 序号 | 系统名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集管理系统（升级改造） | 灵活就业缴存-签约 |
| 2 |  | 灵活就业缴存-资金扣划 |
| 3 |  | 灵活就业缴存-业务记账 |
| 4 |  | 灵活就业缴存-缴存信息修改 |
| 5 |  | 灵活就业缴存-停缴 |
| 6 |  | 灵活就业缴存-复缴 |
| 7 |  | 灵活就业缴存-转移 |
| 8 |  | 灵活就业缴存-转移接续 |
| 9 |  | 灵活就业缴存-封存 |
| 10 |  | 灵活就业缴存-区之间转移管理 |
| 11 |  | 灵活就业缴存-自愿缴存提取 |
| 12 |  | 灵活就业缴存-统计查询 |
| 13 |  | 灵活就业缴存-短信通知 |
| 14 |  | 灵活就业缴存-年终结息 |
| 15 |  | 灵活就业缴存-基数调整(批量) |
| 16 |  | 住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)-单位授权 |
| 17 |  | 住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)-查询税务中工资申报 |
| 18 |  | 住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)-公积金匹配税务工资 |
| 19 |  | 住房公积金缴存基数调整(年度基数调整)-年度基数调整 |
| 20 |  | 多比例缴费-白名单管理 |
| 21 |  | 多比例缴费-调整职工缴存比例 |
| 22 |  | 多比例缴费-职工缴存比例管理 |
| 23 |  | 多比例缴费-职工开户 |
| 24 |  | 多比例缴费-启封 |
| 25 |  | 多比例缴费-日常基数调整 |
| 26 |  | 多比例缴费-年度基数调整 |
| 27 |  | 多比例缴费-补缴 |
| 28 |  | 多比例缴费-汇缴核定 |
| 29 |  | 多比例缴费-补缴核定 |
| 30 |  | 多比例缴费-汇缴 |
| 31 |  | 多比例缴费-转移 |
| 32 | 提取管理系统（升级改造） | 提取住房公积金提前结清贷款 |
| 33 |  | 租赁市场租赁住房提取住房公积金（网签备案） |
| 34 |  | 租赁公共租赁住房提取住房公积金 |
| 35 |  | 租赁保障性租赁住房提取住房公积金 |
| 36 |  | 非合作银行提取还贷 |
| 37 |  | 租金直付 |
| 38 |  | 城市更新-电梯更新提取受理 |
| 39 |  | 城市更新-电梯更新信息维护 |
| 40 |  | 灵活就业提取 |
| 41 |  | 购房提取-本市购房 |
| 42 |  | 购房提取-外省市购房 |
| 43 |  | 购房提取-购房信息管理 |
| 44 |  | 购房首付款提取 |
| 45 | 个贷管理系统（升级改造） | 公积金贷款一件事-主贷人申请 |
| 46 |  | 公积金贷款一件事-其他当事人确认 |
| 47 |  | 公积金贷款一件事-签约预约 |
| 48 |  | 公积金贷款一件事-贷款申请终止 |
| 49 |  | 公积金贷款一件事-贷款进度查询 |
| 50 |  | 公积金贷款一件事-柜面确认受理 |
| 51 |  | 公积金贷款一件事-查房确认 |
| 52 |  | 公积金贷款一件事-不见面抵押设立 |
| 53 |  | 灵活就业贷款 |
| 54 |  | 购房首付款贷款 |
| 55 |  | 绿色建筑贷款-贷款受理 |
| 56 |  | 绿色建筑贷款-贷款额度查询 |
| 57 |  | 绿色建筑贷款-绿色建筑信息维护 |
| 58 |  | 电子证照库对接改造 |
| 59 | 资金和账户管理系统（升级改造） | 暂存款管理-采集暂存款 |
| 60 |  | 暂存款管理-暂存款查询 |
| 61 |  | 暂存款管理-导出暂存款 |
| 62 |  | 暂存款管理-暂存款追踪 |
| 63 |  | 暂存款管理-历史缴存查询功能 |
| 64 |  | 暂存款管理-数据定时同步 |
| 65 |  | 存单管理-央行基准利率设置 |
| 66 |  | 存单管理-存款信息录入 |
| 67 |  | 存单管理-存款兑付计算 |
| 68 |  | 存单管理-存款到期提醒 |
| 69 |  | 存单管理-存款单查询 |
| 70 |  | 存单管理-存款单拆分 |
| 71 |  | 存单管理-存款加权平均利率分析 |
| 72 |  | 存单管理-存款月底结息计算 |
| 73 |  | 存单管理-对账管理(报表功能) |
| 74 |  | 存单管理-自动凭证 |
| 75 |  | 资金流动性分析-数据采集 |
| 76 |  | 资金流动性分析-生成报表 |
| 77 |  | 资金流动性分析-手工录入报表数据 |
| 78 |  | 资金流动性分析-报表查询 |
| 79 | 公积金行政执法系统（XC改造） | 案件办理 |
| 80 |  | 举报处理（XC改造） |
| 81 |  | 债权处置（XC改造） |
| 82 |  | 执行款处置 |
| 83 |  | 空白法律文书 |
| 84 |  | 外网发布 |
| 85 |  | 待办预警 |
| 86 |  | 流程展示 |
| 87 |  | 法律文书 |
| 88 |  | 执法规范查询库 |
| 89 |  | 报表统计 |
| 90 |  | 市执法数据回流 |
| 91 |  | 执法数据分析 |
| 92 | 公积金核心数据资产利用平台（新建） | 指标数据综合查询 |
| 93 |  | 核心指标监控-核心指标监控规则配置 |
| 94 |  | 核心指标监控-核心指标监控任务配置 |
| 95 |  | 核心指标监控-核心指标监控异常告警 |
| 96 |  | 核心指标监控-核心指标预警分析报告（月报、季报、年报） |
| 97 |  | 业务运行指标管理-指标创建 |
| 98 |  | 业务运行指标管理-指标更新维护 |
| 99 |  | 业务运行指标管理-指标分组 |
| 100 |  | 业务运行指标管理-指标标准化 |
| 101 |  | 业务运行指标管理-指标解释口径追溯管理 |
| 102 |  | 业务运行指标管理-指标检索 |
| 103 |  | 业务运行指标管理-指标血缘 |
| 104 |  | 业务运行指标管理-指标数据源管理 |
| 105 |  | 业务运行指标管理-指标初始化 |
| 106 |  | 业务统计维度管理-维度创建 |
| 107 |  | 业务统计维度管理-维度更新维护 |
| 108 |  | 业务统计维度管理-维度指标关联关系配置 |
| 109 |  | 业务统计维度管理-维度分组 |
| 110 |  | 业务统计维度管理-维度标准化 |
| 111 |  | 业务统计维度管理-维度初始化 |
| 112 |  | 数据报表模板库-报表模型创建 |
| 113 |  | 数据报表模板库-报表模型更新维护 |
| 114 |  | 数据报表模板库-报表生成与可视化 |
| 115 |  | 数据报表模板库-历史报表维护管理 |
| 116 |  | 数据报表模板库-报表模板初始化 |
| 117 |  | 数据报告模板库-报告模型创建 |
| 118 |  | 数据报告模板库-报告模型更新维护 |
| 119 |  | 数据报告模板库-报告生成与可视化 |
| 120 |  | 数据报告模板库-历史报告维护管理 |
| 121 |  | 数据报告模板库-报告模板初始化 |
| 122 |  | 动态数据看板管理-看板模型创建 |
| 123 |  | 动态数据看板管理-看板模型更新维护 |
| 124 |  | 动态数据看板管理-看板生成与可视化 |
| 125 |  | 动态数据看板管理-经办业务运行情况 |
| 126 |  | 动态数据看板管理-信息核查情况 |
| 127 |  | 动态数据看板管理-归提贷办理情况 |
| 128 |  | 跨省市数据比对分析-外省市年度报告数据采集管理 |
| 129 |  | 跨省市数据比对分析-数据源分类管理 |
| 130 |  | 跨省市数据比对分析-跨省市数据比对分析看板 |
| 131 |  | 跨省市数据比对分析-跨省市数据比对分析报告 |
| 132 |  | 数据权限管控 |
| 133 | 公积金业务及系统运行平台（新建） | 业务运行数智监测-业务基线管理 |
| 134 |  | 业务运行数智监测-业务服务监测 |
| 135 |  | 业务运行数智监测-业务运营监测 |
| 136 |  | 业务运行数智监测-风险预警监测 |

  - 设备采购清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增采购 |  |  |  |
| 1 | 国产化超融合服务器 | 1 | 台 |
| 2 | 国产中间件1 | 3 | 套 |
| 3 | 国产中间件2 | 2 | 套 |
| 4 | 国产数据库 | 2 | 套 |
| 5 | 国产服务器操作系统 | 8 | 个 |
| 6 | 超融合软件授权 | 1 | 套 |
| 7 | 安全准入管控平台 | 1 | 套 |
| 升级替换 |  |  |  |
| 1 | 无线网出口防火墙 | 2 | 台 |
| 2 | 中心机房精密空调 | 3 | 台 |
| 3 | 大数据平台升级 | 1 | 套 |

  - 设备技术规格

    - 国产化超融合服务器

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 2U机架式服务器，非OEM； |
| 2 | 处理器 | 配置≥2处理器，单颗CPU的主频≥2.7Hz，核数≥64。▲CPU 应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，提供相应证明材料。 |
| 3 | 内存 | 配置≥1024GB 4800MHz DDR5内存，最大支持≥24根 |
| 4 | 硬盘 | 可支持≥20块3.5英寸盘位，提供证明材料 配置≥2块 480GB SSD硬盘，≥10块 3.84TB SSD硬盘 |
| 5 | raid卡 | 配置≥2张RAID卡，高速缓存不低于2GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，支持超级电容保护 |
| 6 | 网卡 | 配置≥2张双口万兆网卡（含光模块），≥2张双口25G网卡（含光模块），≥2张双口千兆网卡 |
| 7 | IO接口 | 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）；1个系统串口 |
| 8 | PCIe扩展槽 | 支持≥10个标准PCIe 4.0 插槽（不含OCP网卡插槽） |
| 9 | 风扇 | 配置≥6个热插拔风扇模块，支持N+1冗余。 |
| 10 | 电源 | 配置≥2个电源 ，支持热插拔 |
| 11 | 服务 | 提供不少于三年7*24*4H原厂技术支持与售后服务 |

    - 国产中间件1

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲产品自主可控，拥有完全自主知识产权。提供所投产品软件的著作权登记证书。 |
| 2 |  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产芯片、国产操作系统；支持多种主流国产数据库系统。兼容此次采购的服务器和操作系统。提供相应证明材料。 |
| 3 | 兼容性 | 遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。 |
| 4 | 基本功能 | 具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。 |
| 5 | 高可用性 | 支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群的装置和方法的相关专利，提供专利号及专利截图。 |
| 6 | 安全性 | 产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书。 |
| 7 | 服务 | 提供一年免费原厂技术支持服务，包括7*24小时的原厂商技术支持与升级服务。 |

    - 国产中间件2

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 产品自主可控，拥有完全自主知识产权。提供所投产品软件的著作权登记证书。 |
| 2 |  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产芯片、国产操作系统；支持多种主流国产数据库系统。兼容此次采购的服务器和操作系统。 |
| 3 | 基本功能要求 | 支持TCP、HTTP、HTTPS协议，完整支持业务系统访问协议需求。 |
| 4 |  | 支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的IP段及端口段，简化外部代理服务配置，提供产品截图证明。 |
| 5 |  | 提供轮询、随机、sticky、IP哈希、哈希、最小连接数多种负载均衡算法，用户根据自己的业选择对应的负载算法，以达到最优的效果，提供产品截图证明。 |
| 6 |  | 支持流量控制，允许对单个IP请求处理速率、请求连接数量进行控制；支持针对每个请求限制下载速度。 |
| 7 |  | 支持监测当前处理的活跃连接数、请求数、响应数据、流量数据等，提供产品截图证明。 |
| 8 |  | 提供日志记录功能，支持访问日志及日志格式自定义，依据业务及运维需求进行日志格式设置；支持设置错误日志级别，并根据需求对错误日志存储路径参数配置，提供产品截图证明。 |
| 9 | 高可用要求 | 支持主备模式，对外提供VIP，配置检测参数，自动路由至后端服务节点，提供产品截图证明。 |
| 10 |  | 支持主动健康检查，主动探测后端工作节点是否正常，支持HTTP、TCP、SSL Hello、GMSSL hello协议检查方式，提供产品截图证明。 |
| 11 | 安全性要求 | 提供SSL加密访问功能，支持国密算法，启用SSL加密，在传输层对网络连接进行加密，在提升通信数据安全性。 |
| 12 |  | 提供审计日志功能，完整的记录用户的操作，包含时间、操作人员、操作内容等，审计追溯违规行为，有效保护系统的安全性，提供产品截图证明。 |
| 13 | 服务 | 提供一年免费原厂技术支持服务，包括7*24小时的原厂商技术支持与升级服务。 |

    - 国产数据库

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲产品拥有自主知识产权，完全自主可控，需提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的信息技术产品自主原创性测评证书（提供证书及检测报告复印件并加盖原厂商公章）。 |
| 2 |  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产芯片、国产操作系统、存储、中间件。兼容此次采购的服务器和操作系统。提供相应证明材料。 |
| 3 |  | 提供一年免费原厂技术支持服务，包括7*24小时的原厂商技术支持与升级服务，及50人天的现场服务； 提供20人天原厂高级工程师技术支持，在项目适配、测试、上线、试运行期间提供驻场服务，在系统上线、HW、重保、割接等重要时间节点提供人员现场保障。提供相应证明材料。 |
| 4 | 基本功能 | 单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；支持分区表迁移。提供工信部下属专业测评机构出具的测试报告。 |
| 5 | 高可用性 | 支持一主多备，支持同步备机和异步备机等多种方式，支持数据零丢失，支持故障节点重新启动并自动加入集群，且历史数据自动同步，支持备机只读，支持备机中创建使用临时表，支持列存表，提供工信部下属专业测评机构出具的测试报告。 |
| 6 | 安全性 | 产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书。 |

    - 国产服务器操作系统

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲产品自主可控，拥有完全自主知识产权。提供所投产品软件的著作权登记证书。 |
| 2 |  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产芯片；支持多种主流国产数据库系统。兼容此次采购的服务器。提供相应证明材料。 |
| 3 | 基本功能要求 | 具备文件管理、设备管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、硬盘管理等基本功能，提供语言支持工具、集成开发平台、管理工具等常用工具，支持KVM\Docker虚拟化技术，并提供远程网络批量部署 |
| 4 | 高可用要求 | 支持负载均衡 支持多种网卡Bonding，提高可用性 支持存储多路径并提供国际标准multipath驱动 |
| 5 | 安全性要求 | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0 |
| 6 | 服务 | 提供一年免费原厂技术支持服务，包括7*24小时的原厂商技术支持与升级服务 |

    - 超融合软件授权

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲软件授权 | 提供1个节点（共2颗CPU）的超融合软件授权（包含服务器虚拟化正版软件授权）； 提供至少9个虚拟机的分布式防火墙永久授权，提供相应证明材料。 |
| 2 | 兼容性要求 | 与现有超融合完全兼容，硬件兼容性包含主流品牌等服务器。(提供证明文件并加盖原厂公章) |
| 3 |  | 不依赖于在虚拟机操作系统内部安装的任何插件或工具，不依赖于任何其他硬件设备上的功能 |
| 4 | 虚拟化软件功能 | 虚拟化平台软件是通过X86服务器虚拟化实现，为业务系统的虚拟机提供不同的服务质量和能力，包括了高可用(High Availability)、在线迁移(Live Migration/vMotion)、镜像、克隆等虚拟化的特性；虚拟机平台须支持主流的X86架构的操作系统，包括Windows、Redhat、SUSE、CentOS等多个发行版的主流版本。 |
| 5 |  | 支持结合超融合自带KVM虚拟化平台，集成部署超融合架构下的同城双活容灾功能，便于未来扩展为双活数据中心。（提供证明文件并加盖原厂公章） |
| 6 |  | 支持以虚拟机为中心的快照和克隆，在存储层面提供基于虚拟机磁盘粒度的快照，并且具备自动快照管理功能，可以定制时间间隔自动拍摄快照，自动快照支持 ≤15 分钟一次，自动拍摄的快照可保留的数量不少于16个。该功能保护对象包括虚拟机，虚拟磁盘，iSCSI LUN和NFS文件。（提供产品功能截图证明并加盖原厂公章) |
| 7 | 软件功能 | 支持依照业务模型设定安全策略，不受虚拟机所在主机、网段和 IP 地址限制 |
| 8 |  | 支持基于白名单与黑名单混合的分布式防火墙功能，以满足虚拟机之间东西向流量管理的要求 |
| 9 |  | 支持基于IP地址、虚拟机标签或安全组编写安全策略，实现对不连续 IP 地址的策略简化虚拟机在不同主机、不同集群之间迁移时，或虚拟机高可用恢复（HA）时，既定安全策略自动跟随虚拟机，无需重新设置 |
| 10 |  | 支持将可疑、被感染虚拟机设置为“隔离”状态，避免被隔离虚拟机上的安全威胁扩散 |
| 11 |  | 支持对处于“隔离”状态的虚拟机设置特定的允许访问策略，以便完成对被隔离虚拟机的查杀、恢复等运维操作 |
| 12 |  | 支持安全策略的命中次数统计，并将命中安全策略的数据流信息保存在日志中，或发送给 Syslog 服务器 |
| 13 | 统一管理 | 支持一键部署和升级 支持通过 Web UI、RESTful API 或基于 YAML 的声明式 API 进行配置和维护 |
| 14 | 实施服务 | 提供本次软件不少于一年原厂7*24小时的免费质保服务，合同签订后提供原厂盖公章的售后服务承诺函。 |

    - 安全准入管控平台

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性要求 | 设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片 |
| 2 |  | 准入授权支持Windows、银河麒麟、UOS、Linux、MacOS、Android、IOS等终端系统，3年软硬件维保服务； |
| 3 | 功能要求 | 支持准入设备的统一管理，可在同一控制中心集中管理所有准入设备，实现分布式部署、集中管理要求； |
| 4 |  | 支持策略路由、透明网桥、旁路部署模式接入网络中，不改变原有网络架构； |
| 5 |  | 支持多种认证控制方式，包括802.1x、Portal、DHCP、MAB、策略路由、旁路镜像、WebAuth等方式，支持无线和有线网络环境下的接入控制； |
| 6 |  | 支持基于用户、角色、设备类型、设备分组、设备标签、终端安检结果等条件动态下发VLAN、ACL或厂家属性； |
| 7 |  | ▲支持用户、设备、接入交换机、接入端口之间进行1对1，1对多的混合绑定，支持手动及自动绑定，支持配置自动绑定数量限制；提供相应证明材料。 |
| 8 |  | 支持健康合规检查策略，采用动态检测技术，需支持多种检查机制，至少支持入网检查、定时检查、周期检查机制，针对接入内部网络的计算机终端实行多种安全检查策略，支持分组策略下发控制，拦截不安全终端接入网络； |
| 9 |  | ▲支持进行终端合规检查，包括防火墙检查、IP获取方式检查、文件共享方式检查、补丁检查、服务检查、进程检查、软件检查、IE代理检查、密码检查、杀毒软件检查、非法外联检查、域检查、Guest账号检查、操作系统检查、注册表检查、关键文件检查、系统账号检查、屏幕保护检查、开放端口检查、计算机名检查等规则；提供相应证明材料。 |
| 10 |  | 终端不满足安全基线要求时，禁止终端认证入网或通过授权至修复VLAN进行引导修复；对不符合安全策略的计算机终端进行友好提示，提供终端修复向导，支持引导修复和一键修复功能； |
| 11 |  | 通过小路由、VPN等场景接入的经过NAT转换后的终端必须安装客户端并经过身份认证后方可接入网络； |
| 12 |  | ▲系统需具备多种逃生机制，一键认证放行、阈值检测逃生、第三方服务器异常自动放行，确保非正常情况下不影响用户网络的稳定运行；提供相应证明材料。 |
| 13 | 兼容性 | 结合现网中的终端安全管理软件实现准入功能，无需另外安装准入客户端； |
| 14 | 硬件要求 | 包含18台准入控制器， 其中1台设备高度不大于2U，冗余电源，千兆电口≥6个，万兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，硬盘≥4T，终端认证能力不少于3000点； 17台设备高度不大于1U，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥1个，硬盘≥4T，终端认证能力不少于500点； |
| 15 | 资质要求 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； |
| 16 |  | 具备IPv6 Ready Logo委员会颁发的IPv6 Ready Logo认证证书； |

    - 无线网出口防火墙

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件参数 | 设备采用国产化系统架构与自主可控的安全芯片； |
| 2 |  | 设备高度不大于2U，冗余电源，千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，1个独立HA接口，1个独立MGT接口； |
| 3 |  | 威胁检测吞吐≥20G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥14万； |
| 4 |  | 3年AV、IPS、APP、URL、威胁情报规则库升级服务，3年硬件维保服务； |
| 5 | 功能要求 | 支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制； |
| 6 |  | 支持在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤、终端过滤等安全功能选项； |
| 7 |  | ▲支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击；并支持警告、丢弃、普通防护、增强防护、授权服务器防护等多种防护措施；提供相应证明材料。 |
| 8 |  | ▲支持命中时间分析和安全策略推荐；命中时间分析展示被命中的安全策略的名称、状态、命中数、策略创建时间、首次命中时间和最近命中时间；安全策略推荐可以指定策略流量，分析后自动生成源地址精度更高的安全策略；能够基于源地址精确合并和源地址子网合并，并自动生成策略名称、源对象、目的对象和服务对象；提供相应证明材料。 |
| 9 |  | 支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作； |
| 10 |  | 支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；支持样本留存；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀；本地病毒库规模大于3000万； |
| 11 |  | 支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密；支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，同时支持将解密后流量镜像到其他设备进行分析统计；且支持设置是否记录日志； |
| 12 |  | ▲支持自定义一个或多个过滤条件，防火墙上的全部日志进行模糊检索或指定条件的精确检索，快速定位特定目标当前行为是否存在异常，网络中是否存在异常等问题，并可记录一个或者多个自定义过滤条件历史；提供相应证明材料。 |
| 13 |  | 提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素作为过滤条件且不少于35个维度进行数据钻取； |
| 14 | VPN | 设备支持VPN功能，至少含32个IPsecVPN并发隧道数 |
| 15 | 资质要求 | 产品具备高性能一体化智能安全处理引擎（提供材料证明） |
| 16 |  | 产品采用多核多平台并行安全操作系统（提供材料证明） |

    - 中心机房精密空调

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格要求 | 制冷量：35KW 风量：9300m³/h, 电加热量9KW，远红外 加湿量4kg/h，最大电流43A，正面检修维护。 |
| 2 |  | 下送风上回风，不含风帽，外机尺寸（宽*高*深）：1600*1355*660。采用EC风机 标配RS485通信接口； 风机不下沉 底部送风。 |
| 3 | 服务 | 提供不少于三年7*24小时的免费质保服务。 |

    - 大数据平台升级

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兼容性 | SQL语法兼容性支持：支持JDBC、ODBC接口;完整的SQL 2003支持、支持Oracle方言、DB2方言、Teradata方言 |
| 2 |  | 支持数据稽核(data audit)，提高导入数据的质量，即数据入库时自动将不符合表结构定义的脏数据写入指定的脏数据表，并记录脏数据的对应信息和剔除原因 |
| 3 |  | 支持运行在基于飞腾、鲲鹏等ARM架构与X86架构混合部署服务器上 |
| 4 | 基础功能 | 支持索引、事务、自定义函数、存储过程、外部表、DBlink、机器学习功能； |
| 5 |  | ▲支持存储数值、字符、时间日期、布尔等常用基本数据类型；支持存储XML、UUID等复杂数据类型；支持存储JSON数据类型，并支持JSON创建函数，处理函数；投标时需提供同时具备CNAS、CMA和CCRC三项认证资质的第三方权威机构出具的测试报告复印件加盖投标人公章，原件备查（测试报告内需包含上述功能的测试步骤和测试结果，否则不予承认）； |
| 6 |  | 支持多数据类型接入：支持结构化数据、半结构化数据接入； |
| 7 | 统一数据管理 | 支持数据统一存储管理：包括分布式文件系统、基于内存或固态硬盘的分布式列式存储、分布式搜索引擎、分布式NewSQL数据库。 |
| 8 |  | 支持通过统一SQL层实现横跨大数据平台和分析型数据库的数据库表管理和数据增删改查。 |
| 9 |  | 数据统一计算接口：支持统一SQL引擎，即通过SQL语言对多种数据管理组件进行查询 |
| 10 | 动态扩展能力 | ▲支持动态扩展能力，扩容不中断业务、缩容不中断业务功能；投标时需提供同时具备CNAS、CMA和CCRC三项认证资质的第三方权威机构出具的测试报告复印件加盖投标人公章，原件备查(测试报告内需包含上述功能的测试步骤和测试结果，否则不予承认)； |
| 11 | 负载均衡支持 | 支持负载均衡，根据规则将SQL任务转发到不同SQL引擎，规则可以配置 |
| 12 | 分布式事务与高性能处理 | 支持分布式事务处理，保障原子性、一致性、隔离性、持久性 (ACID)； |
| 13 |  | 分布式性能优化：支持全并行分布式查询处理、向量化并行、RBO、CBO、关联算子优化、聚合算子优化、排序算子优化等优化算法 |
| 14 |  | 高性能优化与全文检索支持：支持向量化高性能计算引擎、支持高并发在线查询、支持倒排索引、支持哈希全局索引表、支持范围全局索引表、支持智能索引 |
| 15 | 性能要求 | ▲性能要求：10TB级别TPC-DS测试结果QphDS值不低于4400000，投标时需提供第三方测试报告复印件加盖投标人公章,原件备查 |
| 16 | 服务 | 提供本次软件不少于一年原厂7*24小时的免费质保服务，合同签订后提供原厂盖公章的售后服务承诺函。 |

项目建设要求

- 总体要求

1、本项目集成内容包括组织协调本项目建设所涉及到的设备原厂商、相关软硬件供货商等各承建单位，投标人需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标人对项目建设的总体质量和进度负总责。

2、本项目系统集成须在原信息系统建设基础上，依据系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对密码应用技术方案等进行统一规划设计，须在投标文件中以独立章节对此详细描述。

3、上海市住房公积金综合业务服务和管理平台是7×24小时生产系统，投标人需拟定合理的实施计划，明确实施所需的时间、影响范围以及保障措施。投标人中标后需与招标人共同制定项目进度计划方案，并负责按项目进度计划方案进行实施方案设计、产品到货、集成实施、调试测试和验收及售后服务工作。投标人需要严格按项目进度计划方案执行相关的集成工作，包括新购设备的安装、参数配置，以及未来业务扩展时的系统调整。

4、投标人在调试前应提出完整的调试计划并经招标人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题作出解答。调试中应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人做出分析总结并签字后交给招标人验收。

5、本次采购设备安装、调试及集成达到验收标准后，方可进行验收测试。验收标准（包括项目、指标、方式和测试仪器等）应由投标人在验收前10天前提交给招标人，招标人可根据合同及技术规范书进行合理的修改与补充，经双方确认后形成最终验收文件作为验收依据。

6、投标人应提交全套、完整的项目手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、固定资产登记表等资料，并有责任帮助招标人整理、装订、归档。

7、投标人负责提交符合招标人需求的项目施工文档，包含但不限于：实施方案、货物点交单、到货验收单、设备／软件随带资料配件移交单、现场环境核对表、设计变更单、加电测试报告、设备参数配置表、系统软件安装表、现场测试报告、施工日志、项目完工报告、试运行申请报告、试运行报告、初步验收申请报告、初步验收报告、项目验收申请报告、项目验收报告等。

- 时间进度要求

- 2026年9月底前完成项目实施

实施内容包括但不限于：完成所有软硬件产品采购，并完成交货、验货、调试以及安装部署到位；完成软件开发并安装部署到位；

- 2026年10月完成试运行及第三方测评

实施内容包括但不限于：完成试运行，通过用户及第三方测试。

3、2026年12月底前，通过甲方及相关管理部门组织的最终验收后完成项目交付。

- 软件开发要求

- 软件开发范围要求

- 在当前使用系统根据采购人需求进行功能开发，并删减不适用的业务或流程；

- 满足采购人提出的其他经审核的需求。

- 软件开发进度要求

- 9月底完成软件开发；

- 长期维护，版本迭代；

- 开发运行过程中周期可根据实际情况调整。

- 软件开发质量要求

- 确保与现有系统平稳过渡、数据完整准确；

- 维护需求文档，按要求记录需求变更；

- 保证高可用性；

- 高可靠性设计。

- 软件资产归属

该项目过程资产及产品归属权为上海市公积金管理中心。

- 软硬件产品供货要求

- 投标人提供的所有产品需是市场主流设备，不接受厂商已停产或即将停产的设备，厂商应提供最新型号的产品，并保证安全和服务器等重要产品生命周期不少于5年，并按照要求提供经原厂盖章的授权书与服务承诺函；

- 投标人所提供的软硬件产品，相关的选件需要配齐，满足本项目功能需求、应用完整的设备或系统；

- 投标人和原产品制造厂家有义务向招标人主动提供合同供货范围内的软件升级和修补版本，并协助招标人进行软件更新。如果升级版本超过合同规定的免费升级范围，则招标人有权选择是否进行升级。如果该软件具有固有缺陷，则修复这种缺陷是投标人不可推卸的责任和义务。

- 投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 招标人有权邀请具备相关资质的第三方机构对第一中标候选人所投设备进行测试（测试内容包括但不限于，外观、规格指标、性能参数、真实案例现场调研），投标人应给予配合，若测试结果与投标文件中给出的（参数）不符，投标人应更换产品以满足招标要求，由此产生的一切后果及费用由投标人承担；

- 投标人提供的产品应符合开放性标准，并能与满足相同标准的同类产品集成。投标人需将其供货设备运送到招标人指定现场，并安装部署到位，软件系统安装部署到位，通过用户及第三方测试并上线运行。投标人提供设备和软件的安装、测试和安装验收过程中应提供的完整文档。

- 投标人提供的产品若具有固有的设计缺陷，应承担对该设备的修复和更换责任，且不以质保期为限，直至问题得到彻底解决。

- 投标人按照本次采购的设备指标中的售后服务及其他服务要求提供原厂商免费设备保修和现场售后维护服务、以及相关系统软件的免费软件升级服务。保修和售后维护服务时间从验收合格之日起计算。

- 系统集成要求

投标人需在现有信息系统的建设基础上，依据系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对信息系统基础架构进行统一规划设计。投标人需熟悉招标人信息系统现状，对软硬件的系统集成进行优化、审核、确认，投标人需提出有针对性的详细架构设计和详细配置方案。

- 项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织、协调机制和实施办法，投标人提供实施本项目完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

- 投标人针对本项目计划的制定和执行要体现项目管理的基本特点；

- 投标人需高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

- 投标人应在响应文件中制订针对本项目的详细实施计划，并列出重要环节的时间节点及相应的资源配置；

- 在项目管理方案中，充分体现投标人在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容涉及：

- 项目经理、项目组成员及项目组织结构；

- 项目组成员除基本信息外，说明专业背景,相关资质和专长；

- 组织管理(与系统集成，软件开发环节相关)；

- 项目计划(与项目整体管理相关)；

- 文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；

- 质量控制办法；

- 项目需求变更控制和进度控制办法。

- 第三方测评要求

本项目的软件测评、安全测评及密码应用测评将由具备相关资质的第三方测评机构完成。投标人须配合完成本项目软件测评、安全测评及密码应用测评等工作，并且软件测评、安全测评及密码应用测评须满足项目的验收要求。

本项目必须符合三级等保要求。

- 人员配备要求

投标人应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，提出自身有足够能力实施的方案，根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责，并提供人员简历、资质证书，核心技术人员具备公积金项目实施经验。投标人应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验、近三个月的社保缴纳等证明材料，团队成员中单人具有以上资质中多项认证的优先考虑。

为保证项目顺利实施，投标人在项目实施期间提供项目经理1人、提供现场不少于技术负责人1人、驻场开发工程师20人、集成工程师5人的项目团队。具体要求如下：

- 项目管理人员2人

项目经理1人，负责整体项目协调及质量进度把控定期反馈项目进展；需具备具有信息系统项目管理师认证（高级）等相关认证材料；具备调动公司内部完成项目建设所需各项资源的能力。

技术负责人1人，负责整体项目中网络、计算存储、系统安全设计方案及实施方案的评审确保方案的可执行性；需具有注册信息安全专业人员（CISP）等认证资质。

- 驻场开发团队20人

负责参与项目需求分析,进行系统框架和核心模块的详细设计，开发相应的软件模块，根据需要及时修改、完善软件。开发团队需包含但不限于系统架构师、系统分析师、数据分析师、开发工程师、软件测试工程师、文档管理人员等成员。

- 系统集成工程师5人

其中3人负责硬件设备的安装、部署、调试等工作，分别具有国产中间件认证、国产操作系统认证、国产数据库认证证书等认证资质；另2人负责网络安全设备的部署、调试、安全策略配置、安全应急等工作，具有注册信息安全专业人员认证（CISP）、信息安全保障人员（CISAW）等资质。

- 用户培训要求

投标人需要对业主方的相关业务人员和管理人员进行系统的培训工作，要求如下：

- 投标人必须为本项目中开发的应用软件提供安装、使用、维护等方面的培训。

- 投标人必须为本项目中采购的硬件及软件产品提供安装、使用、维护等方面的培训。

- 投标人必须制定详细的用户培训计划并提交用户审核。

- 对于所有培训，投标人必须派出具有相应专业资格和实际工作、培训经验的教师和相应的辅导人员进行培训。

- 投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

- 项目投标人需要在响应文件中作出相应的培训承诺并提出初步的培训计划和方案。

项目验收要求

投标人对本项目所建系统进行完善的测试，并提供测试文档，系统测试需要包括功能性测试和压力测试，有完整的测试案例、测试方法和测试结果；

投标人提供全套完善的资料文档，包括应用系统的需求分析、设计说明、测试方案、测试报告、试运行方案、试运行报告、使用说明书等，并按照项目开展的阶段由专人维护并妥善保存相应资料文档；

系统上线前须经过试运行，并确保系统在试运行期间无重大故障，经双方约定方可进行系统验收；

项目采购方有权随时对投标人所建系统项目的阶段成果进行检查或检测;

项目采购方有权委托第三方进行验收，对此投标人应当配合;

售后服务要求

- 质保期要求

投标人需要承诺对本项目所包含的软件系统提供1年免费维护服务，硬件设备提供3年免费维护服务，服务期自系统正式验收确认之日开始。投标人需要提出包括维护计划、维护措施等内容的维护方案。投标人要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

- 售后服务内容

- 硬件设备的售后服务内容包括：

- 设备故障的恢复及原因排查

- 硬件设备的日常巡检及风险隐患分析

- 备品备件的安装更换

- 硬件设备的维护工作培训

- 相关的技术支持及咨询服务

- 软件系统售后服务的内容包括：

- 系统故障的恢复及原因排查

- 软件中BUG及缺陷的修复

- 新增用户的用户培训工作

- 系统（及更新）的安装、部署及调试工作

- 相关的技术支持及咨询服务

- 售后服务技术标准

本项目中要求提供不少于5人的现场运维服务，并提供技术支持团队。驻场运维服务人员至少包含2名建设期参与项目建设的开发人员。如遇系统故障要求相关人员2小时内到达现场、4小时内排除故障（硬件损坏除外）。在特殊时段（国定假日、年终结息、招标人重大系统测试、季度停机、应急演练、投产）等重保期间，中标人需按照招标人要求安排7×24小时应急小组，增派工程师提供现场技术支持服务，确保整体系统安全稳定运行。驻场人员如发生变动需做好交接工作并以书面的形式告知项目采购方。

投标人需作出无推诿承诺，为保障上海市住房公积金综合业务服务和管理平台正常运行，需对该系统的硬件、软件部分进行总体维护，并协调相关厂商提供技术支持服务工作。

保密要求

中标单位应遵守保密要求如下:

- 明确专门机构和工作人员，负责采购项目保密管理工作。

- 明确保密责任和人员分工，建立文件材料管理、向国际联网的站点（互联网）提供或发布信息及其他信息公开的保密审查等各项保密管理制度，落实采购项目业务工作与保密工作同步开展。

- 相关文件材料向国际联网的站点（互联网）提供、发布或其他方式信息公开、提供给第三方前，应书面告知甲方拟发布（提供）文件材料的网站或渠道、文件材料种类和内容、时间节点、发布（提供）目的等信息，并得到甲方相关材料已经过信息公开保密审查并属于主动公开的文件材料，同意公开的书面确认（须具备签名、日期和公章）。未经甲方书面确认，不得以任何方式公开采购项目文件材料或将采购项目文件材料提供给第三方。

- 明确知悉并理解将提供给甲方的材料可能上传至国际联网的站点（互联网）主动公开。落实材料保密审查，保证所提供的材料中不包含国家秘密、工作秘密或敏感信息。应对商业秘密等其他不宜公开内容最大限度作隐蔽处理；确属无法隐蔽的，应在材料中以灰色背景突出显示不宜公开内容的文本或图片（表格）的标题。

- 根据甲方要求，提供所有拟参加项目人员的相关资料，对拟参与采购项目的人员进行审查、开展保密教育并组织签订保密协议。保密协议内容应征求甲方意见，并向甲方提供协议的副本等相关资料。甲方根据审核情况有权提出人员变更要求。

- 参加项目人员严格保守在工作中所涉及的国家秘密、公积金工作秘密和各类敏感信息。

- 参加项目人员不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、泄露在工作中涉及的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息；严禁将公积金内部会议、谈话内容泄露给无关人员；严禁将工作中涉及的相关合作内容及实施规划透露给无关人员。

- 参加项目人员应服从甲方的安排，依照有关法律、法规和协议规定工作，不得将工作过程中接触到的文件材料（包括内部发文、各类通知及会议记录等）内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其他与合作无关的工作。

- 参加项目人员不得带领无关人员参加项目或进入甲方办公场所。

- 参加项目人员不得发表涉及合作过程中涉及的技术文档和论文，未经甲方同意，不得将合作具体内容或项目案例进行演示或宣传。

- 参加项目人员不得泄露甲方咨询的项目内容、技术措施、目的效果等信息，严格保管调研报告、技术参数等各类文件、材料。

- 参加项目人员在采购各流程环节中应严格保守国家秘密公积金工作秘密和各类敏感信息，严格保管采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明等材料。

- 参与该采购项目的人员接受甲方的保密管理。

- 参加项目人员因服务期满或中途离岗的，不得泄露所知悉的国家秘密、警务工作秘密和各类敏感信息。

- 接受甲方就该采购项目的保密工作检查（调查）。

- 发生国家秘密、公积金工作秘密或有关敏感信息泄露的，参加项目人员应立即向甲方报告并提交具体书面报告，积极协助甲方及有关保密部门进行查处。

- 落实保密法律法规和相关规范性文件规定明确的其他保密管理要求。

- 未充分履行保密责任而造成失泄密或敏感信息泄露，须承担法律责任，并赔偿甲方相应经济损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。