上海市涉企数据综合管理 （二期）子系统建设项目

采购需求

项目概况

项目背景和现状：上海市作为我国的经济中心，拥有庞大的企业群体，这些企业在日常运营中需要与多个政府部门进行数据交换和报告提交。目前各部门统计报表存在报表数量多、报表类型多、指标重复率高等问题。经分析，重复度较高的为企业所在地地址、从业人数、资产总额、负债总额、营业收入、主营业务收入、利润总额等企业基本情况和企业经营类情况指标，客观上造成了企业的反复填、重复填等问题。同时，传统的数据传输方式存在数据泄露等问题。

上海市统计局、国家统计局上海调查总队积极落实市领导讲话精神，联合发布《上海统计系统减轻企业报表填报负担专项工作实施方案》，明确提出了要加强数据整合与共享，推进涉企数据一体化系统建设，减轻企业报表填报负担。同时，通过浦江数链及政务区块链基础设施，实现数据的真实可信、安全共享，为企业提供更加便捷、高效的政务服务。

本项目将贯彻落实市领导讲话精神，执行建设行动方案要求，建设上海市涉企数据综合管理（二期）子系统，并通过区块链技术的应用，实现企业数据的统一管理和安全共享，减少企业在数据报送过程中的重复劳动，提高数据报送的效率和准确性。

建设期限：自合同签订之日起6个月内（包括0.5个月试运行）

建设地点：上海市大数据中心

预算金额：1,767,880元

当年度预算金额：1,767,880元

采购金额（最高限价）：1,767,880元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体响应：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：是

运维后所属大系统：综合运行管理系统

建设目标

建设目标

上海市涉企数据综合管理（二期）子系统依托市大数据中心共性服务能力，按照“报表智联、系统互通、数据跑路”的建设思路，采用统一的涉企数据管理、N个数智融合应用（“1+N”）的架构，遵循“自主可控、安全可信、性能领先、功能完备”的原则，为全市各部门的涉企数据共享交互、数据利用提供安全、高效和可靠的一体化系统。具体建设目标如下：

（1）改造涉企数据填报统一入口，实现涉企填报系统整合

依托“一网通办”统一身份认证体系，采用集成整合、单点登录、链接跳转三种方式，打造涉企数据填报统一入口，逐步实现市级填报相关系统整合。

（2）强化涉企相关数据统一管理，满足涉企数据统一管理需求

调用上海市涉企数据综合管理系统中现有的数据资源管理功能，抽取、归集8个部门110张涉企采集数据，对各部门采集的涉企数据进行统一登记、统一分类、统一存储，生成涉企数据主题库。

（3）基于链上涉企数据交互接口，最大限度为企业填报工作减负

基于区块链，为涉企的110张数据表建立标准接口，采用加密技术对传输中的数据进行加密，防止数据泄露。确保数据源和填报系统能够顺利对接。

对于政府部门要求的填报工作，可以通过数据交互接口，将相关数据填充到填报系统中。原本需要人工逐个字段录入的大量数据，现在只需少量的人工核对和补充即可，大大节省了时间和人力成本。

（4）推进涉企数据融合应用，释放涉企数据潜在价值

深化数智融合应用。利用市大数据中心共性服务能力，进一步融合、加工涉企数据，构建“企业群体数据分析、涉企数据统一填报平台”数据应用赋能，以及面向企业的“企业体检”数据服务应用，助力政府各部门开展政企服务工作，为企业提供数据赋能。

（5）系统运营管理“一张图”

采用多维度、多层次的可视化展示技术，结合实时监控和趋势分析，构建涉企数据运营的“一图统揽、一图智管、一图赋能”的数字化管理体系。支持不同角色用户（数据运营人员、业务管理人员、高层决策者）的差异化需求，提供从宏观概览到微观细节的灵活切换能力，帮助数据运营人员、业务管理人员和决策者快速理解涉企数据运营情况。

（6）升级涉企数据应用服务，丰富数据赋能场景

在“一网通办”的企业专属空间，新增8个部门110张报表的历史数据查询，通过涉企数据的反哺，方便企业查询填报的历史报表数据。

应用指标

上海市涉企报表通使用对象主要为涉企数据应用赋能的各级政府部门、企业用户，涉企数据运营用户。主要用户包括调查对象（企业）、市区两级部门的业务管理员（数据资源管理）、涉企数据应用赋能的部门使用人员、系统管理员等4类用户，共计约6万个用户

1. 系统峰值并发用户数约2400。

2. 系统响应时间：要求系统平均响应时间小于 1 秒，100个用户并发访问服务处理平均响应时间（峰值响应时间）小于 2 秒。

业务绩效目标

- 数据预填情况指标：数字化采集作业方式比例≥90%。（指标值=1-可预填的公共元数据指标数量/公共元数据指标数量*100%）

技术绩效目标

- 软件开发完成率100%

- 系统可靠性100%

- 软件测试达标

- 密码测试达标

- 安全测试达标

项目建设内容

项目建设内容

为贯彻落实市委主要领导的讲话和批示要求，上海市涉企数据综合管理（二期）子系统建设项目旨在减轻企业报表填报负担，加强涉企数据的共享与应用，科学把握经济运行态势，以助力政府宏观决策和对企业实施精准政策。本次项目在上海市涉企数据综合管理子系统的基础上，新增8个部门13个涉企数据采集系统110张涉企数据采集表数据的接入、管理、上链，并通过省级数据交互接口，对外提供数据交互服务，同时，在广泛接入涉企数据基础上，开发数据应用，为政府部门与企业提供数据应用赋能，具体建设内容如下：

1、升级企业数据直报平台门户

在一网通办的企业数据直报平台（涉企数据综合管理子系统）门户中，改造统一登录门户页面，并按照一网通办标准接入8个部门13个涉企数据填报系统的企业填报端应用，集成面向企业的统一登录与应用授权。

2、系统运营管理

提供涉企数据交互总体分析、数据上链及交互情况分析、数据交互接口及接口调用分析应用，满足不同角色用户（数据运营人员、业务管理人员、高层决策者）的差异化的系统运营需求。

3、升级涉企数据应用服务

在“一网通办”的企业专属空间的历史数据查询，新增8个部门110张报表数据，方便企业查询填报的历史报表数据。

4、基于区块链的数据交互接口设计

基于区块链，围绕8个部门110张涉企报表，建设统一的涉企数据标准接口，为每张报表配套 1 个智能合约及区块链数据交互接口，确保不同的数据源和填报系统能够顺利对接。对于需要大量数据录入的填报任务，可以通过数据交互接口，将相关数据填充到填报系统中。

5、建设涉企数据应用赋能功能模块。

基于涉企数据主题库、综合分析数据，开发多个面向政府部门、企业的专题分析场景、数据服务应用。

（1）企业群体数据分析。提供便捷数据查询工具，为政府决策提供精准数据支撑；整合企业档案，提供企业群体数据分析服务，助力决策者全面了解企业经营状况和行业发展情况。

（2）企业报表采集系统。以“减少企业重复填报、实现多部门数据复用”为核心目标，通过统一指标库建设、动态化报表生成、智能化数据分发及持续化运营优化，构建全流程一体化的采集体系。

6、开展涉企数据治理服务。

完成8个部门的涉企元数据梳理入库；8个部门110张涉企采集报表的设计、涉企采集表元数据关系分析服务；

通过数据接口，归集8个部门的涉企填报数据，并基于现有数据资源目录管理功能，完成数据的编目工作。

对归集的涉企数据资源，围绕数据应用赋能的场景，开展数据“细加工”，包括数据标签、分析指标加工计算服务，为数据赋能利用提供数据支撑。

总体架构

1、管理门户：在现有的涉企数据综合管理门户集成本项目的各项应用，用户经过统一身份认证，登录涉企数据综合管理子系统，按其应用系统权限访问相应的应用。

2、数据应用：充分利旧涉企数据综合管理子系统中的涉企数据资源管理、涉企数据共享管理，增加涉企数据接口、涉企数据应用服务，新增涉企数据应用赋能、系统运营管理模块。通过数据交互接口尽可能为企业的填报工作减负，实现“企业只报一次”的目标；涉企数据应用赋能，为部门与企业提供数据赋能场景，提升政企服务的效能。

3、基础服务：依托上海市政务云平台的日志服务、消息服务、身份认证服务、任务调度服务、监控服务等基础服务，为涉企数据的场景化应用提供共性的基础服务支撑能力。

4、数据资源：基于大数据、云存储技术，新增8个部门110张涉企数据资源的归集入库，通过数据处理和整合，建立涉企数据主题库、涉企数据分析库，并将涉企主题库数据上链。

5、硬件基础设施层：基于市电子政务云网络部署区块链专用服务器以及配套设备，通过云管理平台，为整个政务区块链提供算力，有效支撑全市范围内各类区块链场景大规模部署对算力的需求。

技术指标

1、系统可靠性要求

系统应能提供满足7*24小时不宕机、不间断的持续服务能力。某个子系统的启动关闭和异常停止后，不应影响其它子系统的正常业务。用户界面程序异常停止后，不应影响服务器端系统和其它用户界面的正常运行。

2、系统支撑能力要求

预估涉企数据填报的企业用户数量为6万，80%用户在填报高峰期完成数据预填，按照在线用户数的5%取值，48000*5%=2400人，应支持不低于2400人同时并发事务处理能力。

系统响应时间：要求系统平均响应时间小于 1 秒，100个用户并发访问服务处理平均响应时间（峰值响应时间）小于 2 秒。

3、数据库信息处理要求

系统采用大型关系数据库管理系统，进行本地数据库信息的管理，对于高并发的I/O吞吐要有很高的效率和容错能力。

4、数据联机存储能力要求

业务数据在系统中至少存储 10 年。经用户设定为重要的数据（如与分析预测相关的数据）、地图切片数据等应长期离线保存。

5、系统用户界面要求

用户界面应简洁、友好，操作简单，提示清晰，提供系统操作在线帮助，用户界面显示应采用简体中文。

6、系统可维护性要求

系统应具有运行维护的管理功能，应实现系统自身完善的维护和管理，包括集中数据维护、系统配置和远程服务器维护等功能。

7、系统可扩展性要求

应考虑系统结构，功能设计，管理对象，软硬件系统的可扩展性及软硬件的负载平衡机制。要求系统必须具有平滑的扩展能力和灵活易行的二次开发能力。

8、系统安全要求

应确保系统软件的安全运行，防止非法入侵、及未授权用户的非法访问，以保障系统的正常运行。系统应通过设置诸如防火墙等技术手段，对外部用户的访问数据包、用户身份和连接方式进行控制，防止对本系统、与本平台相连的其他系统的非法访问、攻击和破坏。

软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 统一登录页面（升级） | 1.按照一网通办的样式要求，改造统一登录页面布局，向8个部门13个系统的企业填报用户提供涉企数据填报管理的工作窗口。 2.采用Portlet、Iframe的形式将8个部门13个涉企数据填报系统集成到企业数据直报平台门户的应用矩阵中，并通过统一身份认证、统一权限、单点登录为各应用提供统一访问入口。 3.企业用户统一登录包括应用单点登录与身份认证两部分内容。本项目需要在企业用户统一登录的改造，为新对接的13个涉企数据填报系统的企业填报用户提供登录与身份认证功能。 |
| 2 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据交互总体分析 | 含涉企数据调用交互规模分析、数据链上共享情况分析、涉企数据交互合约情况分析、涉企数据交互数据情况分析 |
| 3 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 数据上链及交互情况分析 | 含数据上链情况分析、链上数据交互情况分析，通过对数据上链、共享交互的量化分析，突出涉企数据的预填赋能转化效率，量化数据上链价值，识别高价值数据字段、数据指标项。 |
| 4 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 数据交互接口及接口调用分析 | 接口数量统计、接口调用数量统计 |
| 5 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 历史数据查询 | 定制8个部门110张涉企报表的在企业专属空间的历史数据查询展示 |
| 6 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 身份认证与授权（升级）-区块链身份认证校验缓存管理（新增） | 复用身份认证与授权功能，为数据交互需求方配置身份认证与授权服务。 新增区块链身份认证检验缓存管理，优化链上验证压力。 |
| 7 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 区块链交互模块（升级）-水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的区块链交互模块（升级） | 合约部署（升级）：定制与部署水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的交互智能合约 实时通知（升级）：定制与部署水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的数据交互事件订阅 交易发送（升级）：定制与部署水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的数据交互参数。 |
| 8 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 区块链交互模块（升级）-农委、文旅局、粮食局共56张报表的区块链交互模块（升级） | 合约部署（升级）：定制与部署农委、文旅局、粮食局共56张报表的交互智能合约 实时通知（升级）：定制与部署农委、文旅局、粮食局共56张报表的数据交互事件订阅 交易发送（升级）：定制与部署农委、文旅局、粮食局共56张报表的数据交互参数。 |
| 9 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的数据共享合约存证及合约验证调用接口定制的数据共享合约存证及合约验证调用接口定制 | 数据共享合约存证接口用于将共享协议的关键信息（如参与方、数据范围、权限规则、有效期等）上链存证，确保不可篡改与可追溯。接口支持JSON格式输入，参数包括合约哈希、参与方数字签名、时间戳及元数据，通过区块链节点写入分布式账本，并返回存证交易ID作为凭证。合约验证调用接口用于验证共享合约的有效性及合规性。输入参数包括待验证合约哈希、当前时间、参与方身份信息等，接口通过区块链查询存证记录，比对合约内容与规则（如权限是否过期、参与方是否授权），返回验证结果（有效/无效）及详细原因。若启用智能合约自动执行，还可触发条件校验（如数据使用范围超限自动阻断）。 |
| 10 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-农委、文旅局、粮食局共56张报表的数据共享合约存证及合约验证调用接口定制 | 数据共享合约存证接口用于将共享协议的关键信息（如参与方、数据范围、权限规则、有效期等）上链存证，确保不可篡改与可追溯。接口支持JSON格式输入，参数包括合约哈希、参与方数字签名、时间戳及元数据，通过区块链节点写入分布式账本，并返回存证交易ID作为凭证。合约验证调用接口用于验证共享合约的有效性及合规性。输入参数包括待验证合约哈希、当前时间、参与方身份信息等，接口通过区块链查询存证记录，比对合约内容与规则（如权限是否过期、参与方是否授权），返回验证结果（有效/无效）及详细原因。若启用智能合约自动执行，还可触发条件校验（如数据使用范围超限自动阻断）。 |
| 11 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的数据预填及数据存证接口定制 | 数据预填用于实现数据填报通过数据交互接口，与涉企数据主题库之间的可信数据传输，支持结构化/非结构化数据的“上链存证”与“链上查询”。接口分为写入与读取两类：写入接口接收原始数据（或数据指纹）及元信息（如数据来源、时间戳、操作类型），通过加密（如哈希摘要+非对称签名）保障数据完整性，经节点共识后写入区块链分布式账本，并返回上链交易哈希作为唯一标识；读取接口支持按交易哈希、数据关键词或时间范围检索链上记录，返回数据哈希及关联元数据（原始数据需通过私有通道或链下存储获取）。数据存证接口聚焦关键数据的不可篡改存证，支持对合同、日志、交易记录等敏感信息的存证。输入参数包括待存证数据（或哈希值）、存证方数字签名、业务上下文（如场景类型、关联ID），接口通过智能合约自动校验签名有效性后，将数据指纹（如SHA-256）及元信息上链，并关联存证方身份，返回存证编号及链上位置。 |
| 12 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-农委、文旅局、粮食局共56张报表的数据预填及数据存证接口定制 | 数据预填用于实现数据填报通过数据交互接口，与涉企数据主题库之间的可信数据传输，支持结构化/非结构化数据的“上链存证”与“链上查询”。接口分为写入与读取两类：写入接口接收原始数据（或数据指纹）及元信息（如数据来源、时间戳、操作类型），通过加密（如哈希摘要+非对称签名）保障数据完整性，经节点共识后写入区块链分布式账本，并返回上链交易哈希作为唯一标识；读取接口支持按交易哈希、数据关键词或时间范围检索链上记录，返回数据哈希及关联元数据（原始数据需通过私有通道或链下存储获取）。数据存证接口聚焦关键数据的不可篡改存证，支持对合同、日志、交易记录等敏感信息的存证。输入参数包括待存证数据（或哈希值）、存证方数字签名、业务上下文（如场景类型、关联ID），接口通过智能合约自动校验签名有效性后，将数据指纹（如SHA-256）及元信息上链，并关联存证方身份，返回存证编号及链上位置。 |
| 13 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-水务局、市监局、商委、经信委、临港管委会共54张报表的数据接入及数据存证接口定制 | 数据接入接口支持多源异构数据（结构化数据库、日志文件、IoT设备数据等）安全接入区块链网络。接口提供标准化数据格式转换（如JSON/XML转区块链协议格式），通过前置节点或网关接收数据，并支持数据预处理（如格式校验、字段映射）。接入方式包括实时推送（WebSocket/MQTT协议）和批量上传（HTTP RESTful接口），同时支持数据加密（国密SM4）与数字签名（SM2），确保传输完整性及来源可信。接口返回接入状态码及区块链临时缓存标识，供后续存证或查询使用。数据存证接口负责将接入的数据关键信息（如哈希值、元数据）写入区块链，实现不可篡改存证。输入参数包括原始数据哈希（如SHA-256）、业务上下文（数据来源、时间戳、关联ID）、存证方数字签名及存证类型（合同/日志/交易）。接口通过智能合约校验签名有效性后，将数据指纹及元信息打包上链，并关联存证方身份与业务标签，返回存证交易哈希及链上存证编号。支持按时间范围、业务类型等条件检索存证记录。 |
| 14 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-农委、文旅局、粮食局共56张报表的数据接入及数据存证接口定制 | 数据接入接口支持多源异构数据（结构化数据库、日志文件、IoT设备数据等）安全接入区块链网络。接口提供标准化数据格式转换（如JSON/XML转区块链协议格式），通过前置节点或网关接收数据，并支持数据预处理（如格式校验、字段映射）。接入方式包括实时推送（WebSocket/MQTT协议）和批量上传（HTTP RESTful接口），同时支持数据加密（国密SM4）与数字签名（SM2），确保传输完整性及来源可信。接口返回接入状态码及区块链临时缓存标识，供后续存证或查询使用。数据存证接口负责将接入的数据关键信息（如哈希值、元数据）写入区块链，实现不可篡改存证。输入参数包括原始数据哈希（如SHA-256）、业务上下文（数据来源、时间戳、关联ID）、存证方数字签名及存证类型（合同/日志/交易）。接口通过智能合约校验签名有效性后，将数据指纹及元信息打包上链，并关联存证方身份与业务标签，返回存证交易哈希及链上存证编号。支持按时间范围、业务类型等条件检索存证记录。 |
| 15 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 涉企数据接口（升级）-8个部门13个系统接口调用身份认证接口定制 | 验证调用方身份合法性并颁发操作权限凭证。支持多因素认证机制，包括账号密码（AES-256加密传输）、数字证书（X.509标准）、动态令牌（OTP）。调用方发起请求时需提交身份凭证（如API Key+签名、OAuth2.0 Token），接口通过对接统一身份认证中心（如LDAP/Kerberos），结合RBAC（基于角色的访问控制）模型，校验用户身份、设备指纹及IP白名单。认证成功后，接口生成短期有效的访问令牌（JWT或OAuth Token），包含用户ID、角色权限、有效期等字段，并通过HTTPS加密返回。后续接口调用需在请求头携带该令牌，网关层自动校验令牌合法性及权限范围（如只读/读写）。若启用多链环境，认证接口还可关联区块链钱包地址（如通过ECDSA签名验证），实现链上链下身份绑定。 |
| 16 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业档案管理-一企一册管理 | 一企一册是为调查单位建立一套全面的名录档案信息，包括来源于部门和统计的各项基本信息、业务指标信息、标签信息、精准施策信息等，帮助用户全面的了解和掌握调查对象的基本情况。 |
| 17 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业档案管理-标签化管理 | 提供数据标签管理功能，支持批量标签、标签分类。 标签化是为了方便企业清晰管理，在企业已有的数据基础之上，根据工作需要，加工生成的企业标签信息，便于企业特性的辨别和分类。 实现企业清晰管理，对入库企业按照地方产业政策和发展方向，对地方主导产业、重点产业、重点行业、特色产业等，通过“贴标签”生成特色专题企业标签信息等，便于不同用户对企业的特性进行辨别和分类。 |
| 18 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业群体分析-重点指标对比分析 | 根据企业标签，分析各标签属性的企业群体的重点指标当前数据、同比增长情况、占全市总量的比重。重点指标包括：资产总计、营业收入、从业人员等分析维度。 |
| 19 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业群体分析-企业生命周期分析 | 分析各标签属性的企业群体的平均年龄、各年龄段的企业数量分布（0-5/6-10/11岁以上）。 |
| 20 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业群体分析-行业/区域企业营业收入及增速 | 分析各地区的各标签属性的企业群体的营业收入和增速情况。 |
| 21 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业群体数据分析-企业群体分析-地区企业活跃度分析 | 梳理企业活跃度的量化指标，分析评估企业活跃度情况 |
| 22 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-填报报表设计-报表管理 | 实现对各部门报表设计需求的通用管理。 用可视化编辑器拖拽指标；若需自定义指标，需填写名称、数据类型、业务含义，并设置校验规则和必填性。 |
| 23 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-填报报表设计-填报规则 | 设计在报表录入模块对报表录入功能的限定规则，包括录入字符控制、跳转控制、计算控制等，填报规则公式维护包括新建、修改、删除、导入导出、排序等操作。支持跨报告期、跨报表的填报规则。 |
| 24 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-采集任务创建​ | 部门登录系统后，创建采集任务时需完成：包括任务名称、截止时间、负责部门、科室及联系人。 |
| 25 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-调查时间管理 | 调查时间管理功能模块主要提供两方面的业务服务：调查时间设置、调查时间查询。 调查时间设置：依据调查制度、调查频度、采集时间要求等设置调查填报时间，包括填报开始时间、填报截止时间、补报截止时间、各级验收时间。 调查时间查询：对各涉企数据采集任务设置的调查时间进行查询，为按时进行数据采集、处理提供依据。 |
| 26 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-调查范围管理 | 调查范围管理为各部门用户提供涉企数据采集调查范围设置管理服务。依据调查制度要求，为调查对象分配填报报表，生成调查任务的填报范围，填报范围可按需进行调整。 通过勾选企业标签组合确定采集范围，支持 “与 / 或” 逻辑（如勾选 “制造业” 且 “规模以上”，则仅采集同时满足两个标签的企业；勾选 “服务业” 或 “小微企业”，则采集满足任一标签的企业）。 |
| 27 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-调查对象管理-设置调查单位 | 包括调查单位范围管理、调查单位信息导入、调查单位信息配置、调查单位信息查看、调查单位信息导出等 |
| 28 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-调查对象管理-设置调查单位级别管理 | 管理机构导入功能支持用户逐一填写或批量导入调查单位的直管机构、监管机构等。 机构级别配置功能支持用户对导入调查单位的直管机构、监管机构以及管理级别进行配置管理。 |
| 29 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-企业数据填报 | 包括采集报表数据填报、采集报表整表数据导入、采集报表数据修改、填报状态查看、审核状态查看、报表状态筛选、报表数据暂存、报表提交、报表表样下载、数据上报、智能预填等 |
| 30 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-数据审核验收 | 包括审核公式配置、审核范围管理、审核任务定义、审核任务执行等 |
| 31 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-审核任务查看 | 包括审核任务查询、审核任务详情查看、任务删除、任务中止等 |
| 32 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-审核信息查询 | 包括解锁次数统计、地区审核结果统计、错误结果统计排名、审核错误清单查看等 |
| 33 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-问题数据标记 | 包括标记类型管理、异常数据标记、数据标记删除、标记数据查询、按标记汇总数据等 |
| 34 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-审核进度监测 | 包括审核进度监测、审核进度可视化展示等 |
| 35 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-数据验收 | 包括统计计算变量配置、数据逐条验收、数据批量验收、验收不通过设置、取消验收、验收结果导出等 |
| 36 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-验收统计分析 | 包括验收通过区域分布统计、返回调查对象区域分布统计、返回下级区域分布统计等 |
| 37 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-修改痕迹管理 | 包括预警管理、修改痕迹区域分布统计等 |
| 38 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-锁定数据管理 | 包括设置锁定状态、查看下级锁定状态等 |
| 39 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-验收截止时间管理 | 包括下级验收截止时间设置、下级验收截止时间查看、本级验收截止时间查看、验收返回截止时间设置、验收返回截止时间查看、调查对象填报截止时间设置、调查对象填报截止时间查看等 |
| 40 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-验收进度监测 | 包括验收进度监测、验收进度可视化展示等 |

数据服务清单

| 序号 | 科目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据抽取服务 | 110张采集表，不少于6万家企业，预计不少于100万条的涉企数据归集、审核入库服务 |
| 2 | 数据统计分析及报表服务 | 涉企元数据梳理，梳理不少于1000个指标元数据；147张报表涉企采集表定制服务；涉企采集表元数据关系分析 |
| 3 | 数据标签服务 | 构建企业标签管理体系，形成不少于180个数据标签 |

电子政务云资源需求

本项目利旧现有政务云资源。

低代码建设要求

供应商应针对采购方指定的功能模块使用自有低代码平台或第三方低代码平台（以下统称“该平台”）进行构建，快速响应业务流程变化和定制化需求。

应以低代码平台建设的功能

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 历史数据查询 | 定制8个部门110张涉企报表的在企业专属空间的历史数据查询展示 |
| 2 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-填报报表设计-报表管理 | 实现对各部门报表设计需求的通用管理。 用可视化编辑器拖拽指标；若需自定义指标，需填写名称、数据类型、业务含义，并设置校验规则和必填性。 |
| 3 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-填报报表设计-填报规则 | 设计在报表录入模块对报表录入功能的限定规则，包括录入字符控制、跳转控制、计算控制等，填报规则公式维护包括新建、修改、删除、导入导出、排序等操作。支持跨报告期、跨报表的填报规则。 |
| 4 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-采集任务创建​ | 部门登录系统后，创建采集任务时需完成：包括任务名称、截止时间、负责部门、科室及联系人。 |
| 5 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-调查时间管理 | 调查时间管理功能模块主要提供两方面的业务服务：调查时间设置、调查时间查询。 调查时间设置：依据调查制度、调查频度、采集时间要求等设置调查填报时间，包括填报开始时间、填报截止时间、补报截止时间、各级验收时间。 调查时间查询：对各涉企数据采集任务设置的调查时间进行查询，为按时进行数据采集、处理提供依据。 |
| 6 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-采集任务管理-调查范围管理 | 调查范围管理为各部门用户提供涉企数据采集调查范围设置管理服务。依据调查制度要求，为调查对象分配填报报表，生成调查任务的填报范围，填报范围可按需进行调整。 通过勾选企业标签组合确定采集范围，支持 “与 / 或” 逻辑（如勾选 “制造业” 且 “规模以上”，则仅采集同时满足两个标签的企业；勾选 “服务业” 或 “小微企业”，则采集满足任一标签的企业）。 |
| 7 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-调查对象管理-设置调查单位 | 包括调查单位范围管理、调查单位信息导入、调查单位信息配置、调查单位信息查看、调查单位信息导出等 |
| 8 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-调查对象管理-设置调查单位级别管理 | 管理机构导入功能支持用户逐一填写或批量导入调查单位的直管机构、监管机构等。 机构级别配置功能支持用户对导入调查单位的直管机构、监管机构以及管理级别进行配置管理。 |
| 9 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-审核任务查看 | 包括审核任务查询、审核任务详情查看、任务删除、任务中止等 |
| 10 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-修改痕迹管理 | 包括预警管理、修改痕迹区域分布统计等 |
| 11 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-锁定数据管理 | 包括设置锁定状态、查看下级锁定状态等 |
| 12 | 上海市涉企数据综合管理（二期）子系统 | 企业报表采集系统-验收截止时间管理 | 包括下级验收截止时间设置、下级验收截止时间查看、本级验收截止时间查看、验收返回截止时间设置、验收返回截止时间查看、调查对象填报截止时间设置、调查对象填报截止时间查看等 |

5.2、具体要求

1、基本要求：

（1）该平台能够支持以可视化的方式基于数据模型创建功能模块和业务流程，支持通过“拖、拉、拽”或配置化等方式，快速构建和修改表单、流程、报表、图表及核心业务功能；支持构建可复用的业务组件库和业务模板，提升同类功能的开发效率，保障用户体验的一致性；在业务需求发生变化时，大部分功能调整能通过平台配置方式完成，避免或减少底层代码的修改；

（2）该平台能够支持部署在上海电子政务云（电信）xc环境中，支持使用主流国产数据库，支持容器化部署，支持高可用和弹性伸缩方案；

（3）该平台能够支持使用java和javascript等语言通过自定义脚本、代码函数等方式进行功能增强和二次开发；支持与第三方统一身份认证集成，支持CAS，OAuth2等协议；

（4）如使用第三方平台，供应商应选择具备《软件著作权证书》或《软件产品证书》、等保三级备案证明、第三方安全测评报告及XC认证相关证书（如XC软件产品证书、XC产品适配证书等）的平台产品；

（5）供应商应提供该平台完整的产品文档、开发手册和培训材料；供应商应提供该平台的7x24小时热线技术支持及5*8小时开发现场技术支持，明确技术支持联系方式及开发现场技术支持人员；

（6）供应商应提供该平台的正式许可，并承诺许可有效时间至少持续至本项目免维期结束；

（7）供应商应承诺对该平台版本的技术支持至少持续至2030年12月31日，如升级版本，需支持向下兼容；

（8）供应商应承诺该平台未留有任何后门，并根据采购方安全管理要求及时响应并修补安全漏洞；

（9）供应商应承诺根据本项目要求提供系统集成所需接口，如根据当前登录用户获取用户已被授权的菜单数据等。

2、扩展要求

（1）该平台能够提供平台本身的源代码或能够导出开发的应用程序的源代码（非配置文件），源代码应具有较好的可读性；

（2）该平台支持通过自然语言交互功能，快速生成和配置数据模型、业务表单及工作流程。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：系统定期巡检、系统安全补丁升级、系统和应用漏洞修复、Bug修复、功能优化。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的15天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的20个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

响应供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为5个阶段。

第一阶段为1个月，完成规划设计。

第二阶段为3.5个月，完成开发测试。

第三个阶段为0.5个月，完成上线试运行。

第四个阶段为0.5个月，完成迭代完善。

第五个阶段为0.5个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）响应供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于13人的项目服务团队（包括项目经理、研发及实施人员、数据加工人员、测试人员等），响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 驻场 |
| 研发及实施 | 负责项目具体开发、设计与实施 | 10人 | 本科及以上学历且工作经验不少于3年 | 不驻场 |
| 数据加工人员 | 负责项目中数据加工的具体实施 | 1人 | 本科及以上学历，具备数据库系统工程师（中级）证书，工作经验不少于3年 | 驻场 |
| 测试人员 | 负责项目测试工作 | 1人 | 本科及以上学历且工作经验不少于3年 | 不驻场 |

2）响应供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术工程师不少于2人）；响应供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | 本科及以上学历 | 1人驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求： 参照等保三级要求建设。

商业密码应用需求

满足商业密码应用建设要求，并通过商业密码应用安全测评。

技术文件要求

响应供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。响应供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资格要求：

3.1本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.2未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。成交供应商如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各响应供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，响应供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在响应供应商的响应总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。

项目的变更、解除和终止

如果成交供应商丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知成交供应商终止本项目的执行而不给予成交供应商补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如成交供应商未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求成交供应商在规定的时间内采取补救措施。成交供应商还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

2、因成交供应商违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求成交供应商支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。若成交供应商违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、成交供应商有其他违反本项目合同约定的行为，成交供应商应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿超过部分。

4、成交供应商有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因成交供应商服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

本项目采用两期分期付款：

①按成交金额签订合同，合同生效后支付合同金额的70%；

②本项目通过最终验收后且收到约定的项目工作成果，支付合同总价款的30%。

付款条件备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准