城管执法法制管理平台建设项目(2026年升级改造)

采购需求

项目概况

项目背景及现状：

上海市城管执法局已建“城管执法协同办公平台”、“城管执法法制管理平台”、“城管执法综合管理平台”、“城管指挥监管平台”4个专业“大系统”并均采用联通模式进行了整合，将市城管执法局上海市城管执法核心业务数据管理子系统、上海市城管执法网上办案系统整合为“城管执法法制管理平台”。上海城管执法网上办案系统，实现了全市城管执法的4个标准化（实现办案流程标准化、操作规范标准化、办案文书标准化、办案证据标准化），建立上海城管执法办案标准化程序，从而规范执法人员案件办理过程。上海市城管执法核心业务数据管理系统，主要依托市大数据中心的政务数据共享交换工作机制，通过自建数据和共享数据的方式，建设了城管执法核心业务数据管理。

本次项目是对城管执法法制管理平台的升级改造，根据《行政执法质量提升三年行动方案》、《上海市聚焦提升企业感受持续打造国际一流营商环境行动方案》、《上海市城管执法系统数字化转型三年行动计划（2024-2026）》等文件要求，在网上办案子系统和核心业务数据管理子系统的原有业务功能基础上，升级改造核心业务数据管理子系统，新建城管执法业务中枢子系统，功能迭代网上办案子系统，功能主要涉及业务包括非现场执法、执法效能评估、“一张图”服务、行政处罚等。

建设期限：自合同签订之日起至2026年11月30日

建设地点：上海市城市管理行政执法局（上海市黄浦区徐家汇路579号6楼）

预算金额：1737500元

当年度预算金额：1737500元

采购金额（最高限价）：1737500元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：城管执法法制管理平台

建设目标

根据国家部委、市委市政府等系列文件要求，新建非现场的业务中枢，接入全市所有的非现场视频，实现智能识别，实现非现检查、非现排摸、非现发现业务全流程智能进行，减少现场检查频次；新建待办业务中心、接入管理、和运行分析管理，提升执法人员的及时性和工作效率；建设移动端的市、区、街镇三级数据驾驶舱，汇聚当日工作、月度工作、重点工作情况，为各级领导决策提供实时准确、直观可视的数据支撑；推动多场景应用，推动诉件、案件、监督等业务数据的融合碰撞，深化数据驱动监管能力，逐步形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的业务模式；开展满足城管行政执法效能评估工作的数字化支撑需求的建设工作，实现评估数据自动抓取、评估结果自动计算、评估报告自动生成，有效提升执法效能评估工作的效率和效果；升级网上办案子系统，建设检测/恢复承重墙报告、吊销建筑垃圾运输许可证等相关功能，全面满足修订后的程序规定，提高执法办案质量。全面实施行政处罚决定书和信用修复提示函“两书同达”，在制作《行政处罚决定书》时，符合信用公示条件的案件同步制作《公共信用信息修复提示函》送达给当事人；建设裁量选择占比、办案指引等智能提醒功能，实现案件要素自动核查和预警，全面提升执法人员办案准确率，减少行政复议诉讼风险，提升法制管理现代化水平。

通过本项目的建设拟实现的各目标如下：

- 应用指标:

本次项目为原系统升级改造，要求与原系统实现功能衔接和数据兼容。采购人将在合同签订后向中标人提供原系统的接口规范文档、数据库结构文档及必要的技术说明。中标人可采用满足国产化要求的主流技术框架进行开发，但须确保与原系统的互联互通。

要求系统满足法制管理业务日常办理需要。

- 技术指标：

（1）国产化环境下系统并发量不低于50。

（2）用户登录账号操作响应时间应小于2秒；

（3）普通查询操作响应时间应小于5秒；

（4）综合查询统计操作应小于10秒。

- 绩效目标：

（1）时效考核目标：2026年11月30日前完成项目建设；

（2）业务考核目标：项目改造完成后，系统满足城管执法法制管理平台业务的工作要求，系统运行稳定高效、安全可靠；

（3）功能考核目标：项目改造完成后，本项目改造的各功能模块正常运行比例达到100%；

（4）安全考核目标：系统采用等保二级的安全体系，保证数据在处理和传输全过程的安全性；

项目建设内容

1、技术路线：

（1）系统使用Java作为业务处理的开发语言；

（2）采用Java主流的技术应用框架；

（3）要求使用主流数据库，符合国产化的技术要求；

（4）要求提供表单引擎、流程引擎等工具满足系统业务扩展需求。

2、系统架构：

3、部署环境：

系统目前部署在上海市电子政务云，操作系统采用统信UOS/麒麟，数据库软件采用达梦/人大金仓，中间件采用东方通，部署网络为政务外网+互联网。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务数据管理子系统 | 执法监督综合场景（升级）-决策建议（升级）-终止调查、撤销决定及三超期趋势研判 | 对终止调查、撤销决定及三超期的时间趋势进行分析和研判，支持用户在可视化图表上进行数据穿透。 |
| 2 |  | 执法监督综合场景（升级）-决策建议（升级）-重大复杂案件趋势研判 | 对重大复杂案件的数量、发生区域、发生领域等进行分析和研判，支持用户在图表上进行数据穿透。 |
| 3 |  | 执法监督综合场景（升级）-决策建议（升级）-执法监督关联度 | 建立执法监督关联度分析模型。 |
| 4 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-执法事项频度全景洞察 | 建立执法事项频度分析研判模型。 |
| 5 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-投诉事项与执法事项关联度 | 构建投诉事项与执法事项关联分析模型。 |
| 6 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-轻微违法行为不予处罚案件全景洞察 | 构建轻微违法行为不予处罚案件分析研判模型。 |
| 7 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-行政相对人全景洞察 | 构建行政相对人分析研判模型。 |
| 8 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-法制审核与复议诉讼全景洞察- | 构建法制审核与复议诉讼分析研判模型。 |
| 9 |  | 执法效能评估综合场景（新增）-行政执法效能评估报告 | 系统支持行政执法效能评估报告模版管理、报告生成、报告编辑修改、报告下载转发等功能，为各级执法部门和执法人员的执法工作提供指导和建议。 |
| 10 |  | 住宅小区综合场景（新增）-住宅小区监管全景洞察 | 实现住宅小区相关事项诉件转案情况分析。 |
| 11 |  | 建筑工地专项执法监管场景（升级）-建筑垃圾当事人全景洞察 | 建立建筑垃圾当事人全景洞察模型。 |
| 12 |  | 诉件综合场景（新建）-中队诉转案全景洞察 | 构建中队诉转案全景模型。 |
| 13 |  | 诉件综合场景（新建）-小区诉件处置全景洞察 | 构建小区诉件全景模型。 |
| 14 |  | 诉件综合场景（新建）-诉件分类分级全景洞察 | 构建诉件分级分类全景模型。 |
| 15 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-执法监督数据视窗 | 移动端建设穿透市、区、街镇三级的执法监督数据视窗，视窗内容围绕各级执法监督工作开展情况。 |
| 16 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-执法机构数据视窗 | 移动端建设穿透市、区两级的执法机构数据视窗，视窗内容围绕各级执法机构情况展开。 |
| 17 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-执法案件数据视窗 | 移动端建设穿透市、区两级的执法案件数据视窗，视窗内容围绕各级执法办案情况展开。 |
| 18 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-综合执法数据视窗 | 移动端建设穿透市、区两级的综合执法数据视窗，视窗内容围绕各级综合执法情况展开。 |
| 19 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-专项执法数据视窗 | 移动端建设穿透市、区两级的专项执法数据视窗，视窗内容围绕各级各执法单位各项专项执法情况展开。 |
| 20 |  | 随申办政务云数据视窗（新建）-执法人才数据视窗 | 移动端建设穿透市、区、街镇三级的执法人才数据视窗，视窗内容围绕各级各执法单位各项专项执法情况展开。 |
| 21 |  | 专题数据视窗（升级）-投诉处置专题数据视窗-投诉和便民服务视窗 | 基于诉件和便民服务历史数据，构建视窗模型。 |
| 22 |  | 专题数据视窗（升级）-投诉处置专题数据视窗-诉件一本账 | 构建诉件一本账模型，形成诉件总体画像。 |
| 23 |  | 专题数据视窗（升级）-沿街非现监管专题数据视窗-商铺非现巡检一本账 | 构建商铺非现巡检一本账模型，对其进行全方位多维度的研判和展示。 |
| 24 |  | 专题数据视窗（升级）-沿街非现监管专题数据视窗-高风险商铺预警视窗 | 基于高风险商铺历史数据，构建其预警模型，从不同维度进行高风险预警。 |
| 25 |  | 专题数据视窗（升级）-专题研判规则管理 | 系统支持研判指标项统计规则的配置定义、编辑、删除等功能。在可视化界面展示不同的指标统计规则描述。 |
| 26 | 城管执法业务中枢子系统 | 业务待办中心-业务待办任务 | 建立业务待办中心，包括待办任务提醒、总数、进度和倒计时情况等。 |
| 27 |  | 业务待办中心-随申办政务云对接 | 与随申办政务云对接，实现待办任务短信提醒执法人员。 |
| 28 |  | 接入管理-模块及功能接入管理 | 提供应用模块及应用功能的注册、管理及维护。 |
| 29 |  | 接入管理-权限注册管理 | 提供功能权限注册、接入审批、权限规则配置。 |
| 30 |  | 接入管理-用户、数据接入管理 | 包括用户接入管理、数据接入管理。 |
| 31 |  | 接入管理-系统接口管理 | 包括接口申请管理、用户接口管理、身份接口管理、授权接口管理、业务接口管理、待办接口管理、应用接口管理、日志接口管理 |
| 32 |  | 运行分析管理-接入管理、用户数据分析 | 包括接入管理数据分析、用户数据分析。 |
| 33 |  | 运行分析管理-系统安全分析、预警 | 包括系统安全分析、系统预警 |
| 34 |  | “一张图”服务对接-“一张图”坐标转换服务对接-坐标转换接口对接 | 进行上海2000转高德、高德转上海2000坐标转换；上海2000转百度，百度转上海2000坐标转换 |
| 35 |  | “一张图”服务对接-“一张图”地名地址服务对接-地理、逆地理编码服务接口对接 | 进行地理编码服务接口对接，提供社会化来源的地名信息查询可根据结构化地址信息，获取地理坐标信息。进行逆地理编码服务接口对接，提供基于社会化地理信息的査询，将坐标点转换为详细结构化的地址。 |
| 36 |  | “一张图”服务对接-“一张图”地名地址服务对接-正地理编码融合地址服务接口对接 | 进行正地理编码融合地址服务接口对接，根据地址获取上海2000的坐标和标准地址。 |
| 37 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-区非现业务相关视频接入 | 通过定义标准接入通道，支持接入全市各区的非现场视频接入，建设视频智能解析平台。 |
| 38 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-视频资源目录管理-区域管理 | 支持按行政层级（市、区、街道）划分视频资源目录；支持点击区域直接调取关联视频；支持直属中队跨区域资源检索，支持通过区域名称、坐标范围（经纬度）快速定位视频资源。 |
| 39 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-视频资源目录管理-类型管理 | 支持对视频资源进行类型标签分类；支持智能识别视频资源分类；支持对类型的筛选、统计分析 |
| 40 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-视频资源目录管理-权限管理 | 支持对视频资源进行精细化权限控制，包括角色权限分离、分级授权 |
| 41 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-视频浏览 | 支持对已接入视频进行视频浏览、切换等操作。 |
| 42 |  | 非现场执法业务中枢-非现视频平台-智能识别 | 实时解析接入的的非现监控视频流，针对街面商户店招店牌识别、跨门经营、占道堆物的违法行为实现智能识别。 |
| 43 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-对象智能排摸、巡检计划 | 建立非现场业务智能排摸计划，对商户的变化情况进行排摸，按照该计划生成排摸任务；建立非现场业务智能巡检计划，对商户的违法行为进行巡查，按照该计划生成巡检任务。 |
| 44 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-对象智能排摸、巡检任务 | 根据排摸计划，生成排摸任务，由对应的单位进行执行；根据巡检计划，生成巡检任务，由对应的单位进行执行。 |
| 45 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-对象智能排摸商户 | 实现非现排摸，智能识别店招店牌，明确沿街商铺情况。 |
| 46 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-对象智能点位比对 | 实现店招店铺与上报的点位进行智能比对。 |
| 47 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-变更、异常预警 | 在智能排摸、点位比对后，针对发生变化、异常的店招店牌进行预警。 |
| 48 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-排摸结果台账、智能巡检 | 将非现场执法智能排摸结果进行汇总；将非现的跨门经营、占道堆物的违法行为智能识别结果和巡检主体进行关联，并形成巡检记录 |
| 49 |  | 非现场执法业务中枢-非现对象智能排摸、巡检-巡检结果及违法行为预警 | 针对非现巡检结果形成列表，支持对巡检结果的查询、查看、结果人工调整等；对智能识别到的违法行为进行预警。 |
| 50 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-预警生成非现工单 | 根据非现巡检结果，将违法行为预警人工确认后生成工单。 |
| 51 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-非现通知随申办对接 | 通过与随申办对接，实现非现的责令整改通知推到非现对象的随申办。 |
| 52 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-智能合规告知与处置反馈 | 针对执法事件或潜在风险，系统可生成个性化告知书并通过多渠道精准推送。 |
| 53 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-合规指引服务 | 在随申办提供合规指引服务，为商铺提供法律法规、监管、行业标准等方面的指导。 |
| 54 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-非现工单派发 | 区局根据违法行为相关视频管理的地址发给对应中队，由中队派发给执法人员进行处置。 |
| 55 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-非现工单处置 | 执法人员在收到工单后，进行确认并处置，处置结果反馈给市局。 |
| 56 |  | 非现场执法业务中枢-非现工单处置-行为画像与风险预警 | 结合商铺历史行为、响应效率、合规主动性等数据，自动生成信用风险画像。 |
| 57 |  | 非现场执法业务中枢-非现事件结果接口 | 开发非现事件结果接口，支持各区对接接入。 |
| 58 | 网上办案子系统（功能迭代） | 建筑垃圾运输许可证吊销子系统-建筑垃圾运输许可证吊销-吊证案件登记、处置 | 对于渣土类案由，在案情调查阶段，需填写确认案件的违法行为实际发生时间。吊证规则调整。 |
| 59 |  | 建筑垃圾运输许可证吊销子系统-建筑垃圾运输许可证吊销-吊证前置预警 | 改造吊证预警，根据处罚决定日期，同一个自然月内运输单位被处罚达到2次立即预警。 |
| 60 |  | 行政处罚子系统-案件流程环节迭代 | 对案件基本情况登记、案件调查、案件执行等环节进行功能迭代 |
| 61 |  | 行政处罚子系统-案件文书流程迭代 | 对不予立案告知书、《公共信用信息修复提示函》等文书进行增加及流程进行迭代。 |
| 62 |  | 行政处罚子系统-承重墙鉴定报告管理 | 增加承重墙鉴定报告管理，包括鉴定报告登记、案件办理关联鉴定报告、鉴定报告扫码获取与接口对接等功能 |
| 63 |  | 行政处罚子系统-施工噪声扰民提示告知 | 包括告知单模版管理、告知单预警、告知单处置、《施工噪声扰民提示告知单》开具及打印、当事人签字等功能 |
| 64 |  | 行政处罚子系统-历史案件提醒 | 增加当事人曾被处罚的行政处罚决定书编号提醒，作为第二次及以上被发现的相关证据。 |
| 65 |  | 行政处罚子系统-裁量基准计算器 | 建立裁量基准计算器，执法队员按照实际情况选择了相关前置条件后，自动计算出该案件裁量。 |
| 66 |  | 行政处罚子系统-案由提醒 | 执法人员选择案由时，针对存在减轻行政处罚清单的、免于行政处罚清单、裁量基准、历史案例、事项变更等，用标签提示。 |
| 67 |  | 网上办案系统移动端随申办政务云-案件基本情况登记 | 移动端登记，增加填写“是否非居”字段，增加填写“是否行刑衔接”字段，增加车牌号字段。 |
| 68 |  | 网上办案工作台 | 增加结案期限相关统计；支持数据穿透功能，展示对应案件列表；调整提醒规则。 |
| 69 |  | 行政强制（拆违）子系统-证据照片（图片）及说明 | 增加“证据照片（图片）及说明”功能，执法人员根据上传的证据照片，分别提供对应的“证据内容”说明。 |
| 70 |  | 行政强制（拆违）子系统-行政强制（拆违）协查、在线产调 | 向不动产登记部门申请查阅、认定文件记载和整改文件记载环节时，增加“委托书”和“执法证”材料。支持在线产调。 |
| 71 |  | 行政强制（拆违）子系统-行政强制（拆违）文件记载 | 包括文件记载发起、记载受理功能。 |
| 72 |  | 行政强制（拆违）子系统-行政强制（拆违）记载统计 | 增加对行政强制（拆违）记载的统计、导出 |
| 73 |  | 密码应用功能模块开发 | 用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：运维期限内针对本系统的免费技术支撑，故障响应及软件升级。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施，制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

(2)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(3)供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(4)供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

(5)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(6)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(7)供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查，并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

(8)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

自合同签订之日起至2026年11月30前完成软件开发、测试及投入试运行，并按照本年度内相关要求达到项目验收要求。分为3个阶段：

第一阶段（2个月）：完成需求细化及系统详细设计；

第二阶段（4个月）：完成系统功能的开发与测试；

第三阶段（2个月）：系统上线试运行，完成验收。

项目团队及驻场人员要求

1）报价人必须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于11人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术工程师等），报价人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | - 硕士及以上学历； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级证书或计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | / | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目具体开发与测试 | 8人 | / | 至少2人驻场 |

2）报价人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；报价人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（报价截止前三个月任意一个月依法缴纳社保的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | - 硕士及以上学历； - 具备计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级及以上证书或计算机类高级职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | / | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | / | 驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保二级要求建设。

商用密码应用需求

本项目需要进行密码功能模块开发。具体包括开发用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块、重要可执行程序签名验签模块、用户访问控制信息签名验签模块、应用系统重要数据加解密模块、应用系统重要数据签名验签模块。投标人须提供完整的密码应用方案。

| 安全层面 |  | 指标要求 | 系统密码应用需求 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算平台安全 | 物理和环境安全 | 身份鉴别 | 确认进入机房人员身份的真实性，防止假冒人员进入。 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障。 |
|  |  | 电子门禁记录数据完整性 | 保护电子门禁系统进出记录的完整性，防止被非授权篡改。 |  |
|  |  | 密码服务 | 不适用 |  |
|  |  | 密码产品 | 采用的密码产品应达到GB/T 37092-2018二级及以上安全要求。 |  |
|  | 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保PC端、移动端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒实体进行通信。 | 无 |
|  |  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 通信数据完整性 | 保护通信过程中重要业务数据的完整性和机密性， 防止数据被非授权篡改， 防止重要数据泄露。 | 无 |
|  |  | 通信过程中重要数据的机密性 |  | 无 |
|  |  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 保护PC端、移动端和服务端通信过程中网络边界访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  |  | 系统网络拓扑中不同区域网络边界访问控制信息的完整性保护由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 客户端采用的安全浏览器、密码模块（二级）、USBKey达到GB/T 37092二级安全要求。 | 无 |
|  | 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 管理员通过远程运维管理终端访问堡垒机、服务器虚拟机、数据库、密码服务时，对其身份真实性进行识别和确认， 防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护服务器虚拟机、数据库等设备访问控制信息的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 日志记录完整性 | 保护系统中服务器虚拟机、数据库、密码服务的日志记录的完整性，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 密码服务 | 采用的云密码服务由云平台提供。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
|  |  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |
| 业 务应 用安全 | 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 确认应用系统用户身份的真实性，防止假冒人员登录。 | 无 |
|  |  | 访问控制信息完整性 | 对应用系统的访问权限控制列表进行完整性保护，防止被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用。 | 应用没有安全标记。 |
|  |  | 重要数据传输机密性 | 保护PC端、移动端与服务端之间传输和存储的用户身份鉴别信息等重要数据的机密性和完整性，防止数据泄露给非授权的个人、进程等。保护系统业务日志数据的完整性，防止该数据被非授权篡改。 | 无 |
|  |  | 重要数据存储机密性 |  |  |
|  |  | 重要数据传输完整性 |  |  |
|  |  | 重要数据存储完整性 |  |  |
|  |  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的电子认证服务机构签发。 | 无 |
|  |  | 密码产品 | 服务端相关的密码产品由云平台提供安全保障。 | 云平台通过密评，已被完全评估。 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

其他要求

根据市大数据中心要求，做好系统数据库的管理规范化、数据标准化、完成数据编目和数据上链工作；按照中心的统一管理要求，做好城管执法法制管理平台相关前期系统的运维工作，确保系统安全、稳定运行，确保数据安全，满足业务部门需求。

投标人具备行政执法类、数据可视化分析类软件著作权证书的优先。

附录

无