上海市政务云专业服务费

招标技术需求书

- 项目总体要求

本项目旨在全面释放上海市级政务云平台服务潜力，显著提升基础设施效能水平，保障资源高效稳定运行。核心目标是推动市政府各部门实现基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用高效协同，深化政务大数据开发利用。通过上述举措，为政府管理和公共服务提供坚实支撑，持续优化为民服务水平，有力驱动政府数字化转型与现代治理能力提升。因本项目服务内容为针对上海市、区两级政务云云服务商的综合监管工作，故上海市、区两级政务云服务商及其关联企业不得参加本项目投标。

  - 项目总体服务要求

- 中标人的服务范围为2026-2027服务年度上海市政务云基础设施服务项目城市服务类、民生经济类、创新能力类。

- 中标人应通过技术或管理手段，协助采购人不断提升云平台的服务水平，提升政务云使用单位的满意度。

- 中标人应通过技术或管理手段，协助采购人确保政务云使用单位合理、合规、高效的利用政务云资源。

- 中标人应通过技术或管理手段，协助采购人确保市政务云服务能力和安全能力持续符合国家相关法律法规、行政命令、政策和标准，保障市政务云运营合规性。

- 中标人应协助采购人确保政务云服务商的各项服务持续满足招标文件、投标文件、合同以及附件的各项要求。

- 中标人应协助采购人，监督政务云服务商符合财政预算执行与绩效目标实现“双监控”管理要求。

- 中标人提供的服务应符合《GBT 36326-2018 信息技术 云计算云服务运营通用要求》、《GBT 37735-2019 信息技术 云计算云服务计量指标》、《GBT 37736-2019 信息技术 云计算云资源监控通用要求》、《GBT 37738-2019 信息技术 云计算云服务质量评价指标》、《GBT 37972-2019 信息安全 技术云计算服务运行监管框架》及其他国家法律法规及强制性规范所规定的要求。

- 中标人应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人确认的项目团队人员及数量，必须与投标文件承诺一致，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

- 验收要求：中标人提供的专业服务符合本次招标要求，应当市按照采购人的验收要求提供相关材料并指派负责人协助验收。当中标人完成了所有服务内容后以书面形式向采购人提交验收申请，经采购人审核同意后提供所有服务文档以及本项目总结报告。采购人在收到服务提供方提交材料后应尽快组织开展验收工作。中标人未能通过验收的应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受采购人的验收，直至符合约定要求。采购人有权委托第三方机构进行验收，对此中标人应当配合。如本项目连续3次验收未通过，采购人有权解除项目，并追究中标人的违约责任。

- 中标人应当满足知识产权方面的有关规定和要求。

  - 违约责任

- ★中标人应当对以下项目违约责任条款作出无条件响应承诺。

- 政务云专业服务是为了保障云平台更高效地发挥效能，提高政务云的服务水平、服务质量、运维成效和安全指标。如果由于中标人职责未到位导致的各项问题，采购人将根据问题严重程度进行相应违约处理。

- 出现相关问题时，由采购人或由采购人指定的第三方机构界定责任边界和严重程度，政务云管理单位将依据问题严重程度对服务方给予罚款、中止合同或将该云服务商报财政部门备案。

| 序号 | 违约条件 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因中标人专业服务工作不到位导致云资源分配不合理 | 2 万元 |
| 2 | 依据本招标要求未能履行的具体条款 | 2 万元 |
| 3 | 违反项目保密要求 | 2万元/次（若该违约金不足以弥补采购人因此遭受损失的，采购人有权要求中标人补足） |
| 4 | 违反项目知识产权要求 | 2万元/次（若该违约金不足以弥补采购人因此遭受损失的，采购人有权要求中标人补足） |
| 5 | 因中标人专业服务工作不到位导致的业务瘫痪 | 5 万元 |
| 6 | 当年采购人服务满意度得分低于90分 | 当年结算金额的1% |
| 7 | 当年采购人服务满意度得分低于85分 | 当年结算金额的3% |
| 8 | 当年采购人服务满意度得分低于80分 | 当年结算金额的5% |

  - 项目保密要求

- 投标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、电子文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，投标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则投标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

- 构建于政务云平台上的各部门业务系统、所有数据的拥有权及使用权均属于政府。若发现中标人未经许可对业务系统和数据进行支配，采购人将对中标人采取违约处理并追究其法律责任。

- 投标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括投标人聘用的人员、借调的人员、在投标人实习的人员）无论是在职或离职后，以及投标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若投标人人员或投标人合作方违反本条规定，投标人应承担连带责任。

- 保密期限自投标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

- 投标人（含投标人参与本项目的人员）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

- 在本项目终止或完成之后，项目各方在本项目中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本项目的保密规定履行保密义务。

- 专业服务要求

上海市政务云项目由市大数据中心通过向云服务商购买服务为云使用单位提供政务云服务，中标人应协助采购人对云服务商的服务过程与产出执行监管。政务云专业服务内容主要包括技术评估服务、规范性专业服务、运营专业服务、绩效评价服务和云服务计量评估服务，确保政务云资源高效利用、服务规范运行、安全合规可控。

- 2.1 技术评估服务

技术评估服务聚焦于使用单位需求受理评估服务、云架构及需求的变更管理服务和云平台安全管理评估服务。

    - 2.1.1 使用单位需求受理评估服务

- 中标人应根据采购人要求协助采购人开展使用单位需求受理评估服务内容工作，中标人应核实和敦促云服务商严格按照核定的上云系统云资源要求提供相关资源并安排相关系统上云等事项。

- 中标人按采购人要求协助采购人对使用单位在市级政务云上进行信息系统迁移上云或部署新建信息系统时的云管平台工单相关内容进行评估。主要依据系统业务特征、预估的负载情况、系统组件的规格、网络架构、备份方案等信息，其一评估是否符合市级政务云管理办法，需求是否明确具体，是否具备可实施性；其二评估申请的资源规格、架构设计、配置方案；其三评估新建信息系统初始申请的资源配置体量是否合理，提出阶段性发放控制的优化建议；其四对主机状态异常情况开展专项分析与问题排查；其五评估项目或者部门现有已分配云资源的实际利用率情况，作为资源申请合理性的考虑因素；其六评估信息安全技术服务的选用是否合理。

- 针对重点上云项目（如市级重大信息系统、高风险系统）出具专项评估报告，明确评审结论及整改建议。重点上云项目评估报告应包含技术方案评审结论、资源分配优化建议及安全合规性分析。

    - 2.1.2云架构变更管理服务

- 中标人应根据采购人要求协助采购人开展云服务商云架构的变更管理工作。

- 中标人应对云服务商提出的平台变更方案（如架构调整、版本升级）进行合理性评估，分析变更对云上系统的影响（如性能、可用性、安全性）。对变更申请进行材料审核和技术问询，明确审批意见并归档记录。变更审核需覆盖技术可行性、资源适配性及安全合规性。

- 中标人应跟踪变更执行结果，若变更失败，需调查原因并提出整改建议，确保整改措施落实到位。

- 中标人应对用于项目的设备规格型号和数量开展符合性审查。

- 中标人依申请出具变更评估意见，针对变更失败的应出具整改通知单和跟踪报告，需形成闭环整改记录。

    - 2.1.3 云平台安全管理评估服务

- 中标人应具备云平台安全管理经验，充分了解国家和相关部门对政务云安全的监管需求。

- 中标人应协助采购人统筹管理云服务商的平台安全工作。指导监督云服务商开展市级政务云平台的资产安全、物理环境安全、通信安全、云平台系统安全、访问控制安全、业务连续性保障等工作，并按季度开展抽查物理环境、设备运行状态及安全防护措施是否符合标准。

- 中标人应协助采购人审核重大活动前的云服务商提供的安全保障方案，提出问题和建议，保障重保工作的有效开展；三是协助采购人建立健全市级政务云总体应急预案，并及时按需进行预案修订，定期审核云服务商的安全应急预案和相关演练记录，确保云服务商进行应急演练（一年两次，至少一次网络安全应急演练），落实相互配合环节，以满足业务连续性的要求。

- 中标人应协助采购人对云服务商的各项安全测评（如等保、密评等）报告的有效期进行管理。重大活动前需对云服务商提供的安全保障方案进行逐项审查，提出优化建议。

- 中标人应输出云服务商月度抽查报告、年度抽查总报告、安全证书审查报告、重保方案审查报告、市级政务云应急预案、应急演练评价报告。

- 中标人应按季度开展服务发现扫描，形成扫描报告，明确云平台对外暴露主机概况、梳理云平台暴露风险并给出解决办法。

- 2.2规范性监管服务

    - 2.2.1 云服务规范性服务

- 中标人应根据采购人提供的制度框架和政务云运营管理实际，提供云服务标准（如资源管理流程、服务级别协议SLA、故障响应机制等）的优化建议，协助采购人完善现有标准体系；协助采购人梳理云服务采购合同、服务协议、保密协议等文件中的条款，重点审查服务内容、服务质量、安全保障措施、责任划分等关键内容，提出合规性建议；针对现有管理制度的执行漏洞或不足，提供流程优化方案，辅助采购人提升管理效率和风险防控能力。

- 中标人需从服务规范性涉及的多个层面，包括资源管理流程、服务水平、故障管理、安全保障等方面进行方案阐述。

- 中标人应建立日常规范性工作机制，定期检查与评估相关制度和规范的执行情况，对违反制度和规范的行为出具整改通知单，落实云服务商的违约处置，形成《制度执行评估报告》。

- 中标人按采购人要求出具相关的规范和制度意见，出具制度执行评估报告、整改通知单以及整改跟踪报告。

- 对使用单位在使用市级政务云资源的效能开展评估，按季度出具评估报告，包括使用单位使用政务云资源的规范性和CPU、内存、存储等的资源使用率，并针对资源利用率提出合理化建议。

    - 2.2.2 政务云验收服务

- 中标人应根据采购人提出的验收要求协助采购人组织并开展政务云验收服务工作，包括但不限于组织云服务商准备验收材料、核对云服务商提供的验收材料的完整性、核对云服务商提供的验收材料与政务云验收标准的符合度等。

- 中标人应修订合同履行审查方案，明确审查项和审查方式，记录审查结果，明确审查结论，确保履约结果有记录，可验证。

- 中标人应出具合同履行审查报告明确履约结论和监理报告总结验收结果、改进建议及问题整改情况。

- 2.3运营专业服务

    - 2.3.1云平台运营专业服务

- 中标人应提供政务云平台运营专业服务应包括但不限于任务管理、事件（故障）管理、投诉管理、问题管理、知识管理和满意度管理等。

- 中标人为开展云平台运营专业服务，应自带相关信息化系统管理软件。系统应至少包括变更工单创建、流转与归档，故障工单的录入、定级、扣分和归档，绩效考核的评分和展示，会议、任务、投诉、申诉和知识库的记录和管理等相关功能。中标人应提供软件功能说明和截图。

- 中标人应建立政务云平台端到端全链路监控体系，提供并部署统一监控软件平台，实现链路运行状态实时监控、异常自动识别，并支持短信告警、告警分级、告警闭环处置等功能。

- 中标人应出具日常的任务跟踪、事件（故障）相关评估报告。在信息化系统管理软件中积累的数据亦作为专业团队相关交付物。

    - 2.3.2 闭环式管理服务

- PDCA闭环管理包括了计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)和处理(Action)，市政务云的PDCA管理既要覆盖专业工作中所发现问题的闭环管理，也需要对市政务云团队内部自身发现的问题，以及外部其他监管部门发现的问题实现闭环管理，迭代提升。

- 中标人应说明在市政务云项目各个不同的管理层级上如何实施PDCA管理，促进市政务云管理水平和服务能力的不断提升。

- 中标人应持续优化政务云管理水平和服务能力，按月提交PDCA管理报告，记录问题整改、流程优化及管理成效。PDCA管理需覆盖服务标准、资源配置、安全保障等关键环节。管理报告需包含整改闭环记录及优化措施效果分析。

- PDCA闭环式管理工作贯穿市政务云运营的日常过程。

- 中标人应定期出具PDCA报告。

- 2.4绩效评价服务

绩效评价服务以《上海市全面实施预算绩效管理实施意见》《上海市财政项目支出绩效管理办法》为依据，通过考核云服务商及满意度调查，评估服务效能与财政资金使用效益。

    - 2.4.1 云服务商考核服务

- 在市政务云服务期间开展覆盖整个服务周期的绩效评估工作，通过快速迭代的方式来细化绩效目标，最终根据采购人要求形成政务云绩效管理体系。结合本项目服务内容，构建覆盖“服务可用性、资源交付效率、故障响应时效、安全合规性、用户满意度”等维度的综合性考核指标体系，并经采购人审核确认后执行。

- 中标人应协助采购人不断完善面向云服务商的考核标准，并且按年、按月进行考核。形成《云服务商月度考核报告》和《云服务商年度考核报告》，明确评分结果、扣分项、问题清单及改进建议。

    - 2.4.2使用单位满意度调查服务

- 为真实、全面、客观地掌握政务云使用单位对平台服务的体验与评价，推动服务供给从“管理导向”向“用户导向”转型，中标人应通过系统化、标准化的满意度调查机制，识别云服务商服务短板，提升运营商响应能力与服务质量。

- 中标人应每年至少开展1次面向政务云使用单位的满意度调查，覆盖服务响应、资源分配、安全保障等方面。 形成满意度调查报告，包含使用单位对服务响应、资源分配、安全保障的满意度评分及改进建议。

- 中标人应对调查中发现的问题形成整改建议，并推动云服务商优化服务。

- 2.5 云服务计量评估服务

- 中标人协助采购人优化计量评估体系，通过量化分析云服务商的提供的有效服务目录数量并按照经采购人审核的云服务计量评估方案开展云计量评估服务，对云服务商的服务能力、服务时效、服务质量和SLA指标进行评估，为采购人考核云服务商和支付云服务费提供计量依据参考。

- 中标人应基于政务云业务过程数据，输出计量评估报告，为服务费支付提供依据。

- 中标人应提供政务云计量软件，应具备计量数据校验、计量表生成和对账等功能。中标人应提供软件功能说明和截图。

- 专业服务支撑要求

- 3.1 支撑服务要求

- 中标人提供热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式，提供 7*24 小时电话响应服务。中标人提供5*8小时的现场运维服务，重大节点强化保障，确保政务云平台整体服务水平。如果逾期未作出响应，承担由于工作延误所造成的全部损失。

- 重大节点保障：针对重大节点开展强化保障工作应由政务云服务商实施，中标人需对整个过程起到监管作用。

- 中标人应提供云服务专家关键节点咨询服务，包括服务项顶层设计、云知识授课、汇报、解答用户在云监管过程中遇到的问题等工作。

- 供应商应具有 IDC 建设和运维经验，需提供机房建设相关证明文件（自建数据中心提供机房产权证明或者租赁合同、对外提供建设和运维服务的提供合同关键页）。

- 3.2 驻场服务要求

- 中标人应为上海市电子政务云专业团队单独建立管理组织，配置相应团队。

- 中标人应按照招标人办公地点进出人员管理要求和工作环境管理要求驻场服务。

- 中标人提供的服务团队应不少于35人，驻场人数不少于10人。投标人应按照服务项列明服务团队人员清单、分工。项目负责人应具备信息系统项目管理师（高级）；对安全性评估服务拟投入的人员，应具备私有云或政务云安全经验；绩效评估人员具备信息化项目绩效评价经验。具体人员要求如下表所示：

| 角色 | 人数 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1人 | 按需 |
| 使用单位需求受理评估服务 | 至少5人 | 至少驻场2人 |
| 云架构变更管理服务 | 至少4人 | 至少驻场1人 |
| 云平台安全管理评估服务 | 至少2人 | 至少驻场1人 |
| 云服务规范性服务 | 至少3人 | 至少驻场1人 |
| 政务云验收服务 | 至少3人 | 按需 |
| 云平台运营专业服务 | 至少4人，包括1名信息化工具服务人员 | 至少驻场2人 |
| 闭环式管理 | 至少3人 | 至少驻场1人 |
| 绩效评价服务 | 至少2人 | 至少驻场1人 |
| 云服务计量评估服务 | 至少4人，包括1名信息化工具服务人员 | 至少驻场1人 |
| 云平台技术专家 | 至少4人 | 按需 |

- 3.3 能力建设要求

- 中标人需提供一年不低于6次的政务云能力培训服务，培训对象为云服务商，包含但不限于政务云管理、技术、安全及业务能力培训，中标人负责安排专业培训讲师授课，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

- 投标方需将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出计入总费用中，不单独报价。

- 报价限价

| 序号 | 报价项 | 报价项说明 | 最高限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评估服务 | 技术评估服务聚焦于使用单位需求审核、云架构变更管理及安全方案评估，确保资源配置合理、技术方案可行、安全措施合规。 | 3,200,000.00 |  |
| 2 | 规范性监管服务 | 规范性监管服务聚焦于云服务合规性审核、现场检查及制度执行监督，确保云服务商服务过程符合合同约定及政策要求。 | 2,000,000.00 |  |
| 3 | 运营专业服务 | 运营专业服务涵盖云平台日常管理、事件处理，确保云服务高效稳定运行。 | 3,000,000.00 |  |
| 4 | 绩效评价服务 | 绩效评价服务以《上海市全面实施预算绩效管理实施意见》《上海市财政项目支出绩效管理办法》为依据，通过考核云服务商及满意度调查，评估服务效能与财政资金使用效益。 | 800,000.00 |  |
| 5 | 云服务计量评估服务 | 云服务计量评估服务通过量化分析云服务商的提供的有效服务目录数量，为支付服务费提供依据。 | 1,500,000.00 |  |