基于国际展会服务的空间计算底座平台（2026年升级改造）项目

采购需求

项目概况

项目背景和现状：

中国国际进口博览会由xjp主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动，是党中央推动新时代高水平对外开放的重大决策，是推动国际治理的一个重大制度创新，是外部世界评估中国机遇、把握中国方向的一个重要窗口。至今，进博会已连续多年写入政府工作报告，将为中国形成更高水平对外开放新格局、引领更高质量发展提供更加积极有利的新环境、新支撑和新动力。

为进一步贯彻落实xjp总书记关于进博会要“办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，持续发挥进博会溢出带动效应，拟开展基于国际展会服务的空间计算底座平台（2026年升级改造）建设，进一步提升数字赋能能级，综合空间计算、数字孪生、大数据、物联网、5G通讯等新技术，保障进博会期间客流平稳有序，基于运营商手机信令数据资源，构建大客流预警预测模型，通过对用户手机信令进行实时处理、计算和分析，实时监控区域内人群聚集和空间分布情况，实时掌握区域内客流分布及变化趋势，提升对大客流实时感知监测能力。通过数据共享和协同，系统能够促进政府、企业和社会各界在进博会中的深度合作，形成共促高质量发展的合力。一方面能够提升进博会的综合效益，另一方面能为我国新质生产力的发展注入新的动力。

建设期限：自合同签订之日起9个月内完成项目建设并通过验收（含30天试运行期）

建设地点：上海市

预算金额：66761450元，其中系统集成费用预算为3778950元

采购金额（最高限价）：66761450元，其中系统集成费用最高限价为3778950元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：进博会数字赋能服务保障一体化平台

建设目标

总体目标

本次项目建设目标聚焦全面精细化管理，推动“管理通”升级。实现国展中心空间计算技术应用全面覆盖及全面升级。在目前尚未覆盖到的二层展厅、通道、公共空间等区域部署最新版本的空间计算机，并对已部署设备进行全面升级，以“空间计算+世界模型”为核心技术，新建大型国际展会全景指挥平台，让“空间计算上下文”为大型展会管理服务全面赋能，把国展中心打造成第一家空间计算赋能的数智化会展中心。

绩效目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率 | =100% |
| 2 |  | 产出质量 | 安全事件发生次数 | 0次 |
| 3 |  |  | 安全测试达标 | 通过 |
| 4 |  |  | 网络安全等级保护 | 三级 |
| 5 |  |  | 一次性验收合格率 | =100% |
| 6 |  |  | 系统可靠性 | ≥99.9% |
| 7 |  | 产出时效 | 项目建设周期 | ≤9个月 |
| 8 |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | ≥20个 |
| 9 |  |  | 月活跃用户量 | ≥50人次/月 |
| 10 | 业务指标 | 产出数量 | 空间计算机采购数量 | =2950套 |
| 11 |  | 社会效益 | 支撑场馆数量 | ≥10个 |
| 12 |  |  | 支撑展会数量 | ≥5个 |
| 13 |  | 产出质量 | 4/5G通信能力 | 具备 |
| 14 |  |  | 预置多模态世界模型 | 具备 |
| 15 |  |  | 配套空间计算支撑平台软件 | 包含 |
| 16 |  | 社会效益 | 平均每台空间计算机每月使用时长 | ≥80小时/月 |
| 17 |  |  | 空间计算机使用率 | ≥80% |

项目建设内容

本次项目建设实现空间计算设备在国展中心全覆盖。在国展中心二层展厅、通道、公共空间等区域部署最新版本的空间计算机2950套，并对已部署设备进行全面升级，实现国家会展中心空间计算全覆盖。通过空间计算机捕捉现场动态、洞察全局热点、指挥现场工作，实现“空间计算+世界模型”加持的进博会全景指挥体系。

技术路线要求

设备配套功能应符合以下要求：

（1）Web服务标准-UDDI、WSDL和SOAP：实现跨不同系统环境的应用之间的通信；

（2）技术规范：采用符合XC要求的技术架构；

（3）《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（‌GB 4943.1-2022）

（4）《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

（5）《信息处理系统开放系统互连基本参考模型 第2部分安全体系结构》（GB/T 9387.2-1995）

部署环境要求

本项目采购设备需部署在国家会展中心（上海）二层展厅、通道、公共空间等区域，同时对一期部分场馆进行增补，并对前期已部署设备进行全面升级，保持两期设备功能一致性，实现国家会展中心空间计算全覆盖。

（1）部署范围

1.2展馆、2.2展馆、3H展馆、5.2展馆、6.2展馆、7.2展馆、8.2展馆、NH展馆、夹层、二层展馆外等室外区域、中心圆环、登录大厅、从办公大楼和馆的通道开始到观众入场口，同时增补1.1展馆和2.1展馆。

（2）数量预估

多种部署方案预估安装空间计算感知设备共计2950套。

（3）安装要求

本次部署的场馆内部，顶层骨架较高，且无支柱或者少量支柱；为达到整体系统的预期效果，要求地面部署可作为可选方案；场馆内部整体署密度不小于100平米1台；

系统性能要求

- 同时在线用户数≥10；

- 并发用户数≥10；

- 系统登录时间≤5秒；

- 一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；

- 搜索类操作响应时间≤10秒；

- 报表统计类操作响应时间≤15秒；

- 响应时间较长的操作页面应显示进度条。

硬件设备要求

1、硬件购置清单：

| 设备名称 | 产品配置要求 | 保修年限 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘计算设备 | 该边缘计算设备用于空间计算世界模型。 6核，64bit 主频2GHz；4G+32G； 带4/5G通信能力，NX CLB算力主板并预置多模态世界模型； 工业级供电30W国标48V转12V 2.5A大功率千兆；30W隔离式；1 x BLE/1 x EDR/1 x ADV；外置高增益全向天线； 配套空间计算支撑平台软件，包括：空间感知数据集成管理、空间原位现状的监控还原、智能模型&数据配置、智能体agent的设置&管理、智能设备协同管理、智能体运营管理平台、WebOS前端运行时、空间Agent模版库、用户管理与身份鉴别、时空搜索引擎、Enclosure空间应用管理、自然语言交互、应用集市、世界模型、模型运行时、STG时空知识库、SOM实时空间沙盒、Event事件总线、时空模拟器、空间人流算法、Bricks组件渲染引擎、3D图形渲染引擎、GIS底图应用、人物数字化还原、数据接入平台、IoT设备管理、RAG管线引擎、事件数字化还原、场景数字化还原等功能； | 3 | 2950 |

2、硬件配套的空间计算支撑平台，需满足以下核心要求：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间感知数据集成管理 | 动态感知空间内人员、设备、环境等要素的实时状态数据，整合视频分析、传感器网络、IoT设备等多源感知数，并可根据业务需求动态调整感知粒度。 |
| 2 | 空间原位现状的监控还原 | 通过对感知到的时空数据解析，实现对物理空间的实时动态还原与可视化呈现。 |
| 3 | 智能模型&数据配置 | 通过标准化的模型接口规范，可以集成从通用大语言模型到专业领域小模型等不同类型的智能算法，实现空间计算能力的持续演进和定制化扩展。 |
| 4 | 智能体agent的设置&管理 | 通过标准化的接口协议和管理规范，实现对各类智能体的全生命周期管理。 |
| 5 | 智能设备设备协同管理 | 整合各类智能终端设备，形成统一管理的物联网络，实现设备能力的有机融合与协同运作。 |
| 6 | 智能体运营管理平台 | 集中管理智能体生命周期，涵盖创建、部署、调度、实时监控、安全数据存储和销毁。 |
| 7 | WebOS前端运行时 | 它提供开箱即用、灵活便捷、所见即所得的三维渲染和交互能力。 |
| 8 | 空间Agent模版库 | 提供了系列预定义的智能体模板和定制化工具，帮助用户快速部署智能体并根据特定需求创建定制化解决方案。 |
| 9 | 用户管理与身份鉴别 | 通过提供SSO身份验证服务，支持对用户进行角色配置，并根据其角色、职责或需要授予相应的访问权限。 |
| 10 | 时空搜索引擎 | 利用空间作为索引，记录所有实体基于时间的状态跳变。并可通过建立时空图，将实体的位置和状态信息在时空维度上进行建模和管理。 |
| 11 | Enclosure空间应用管理 | 实现对应用集市中的应用进行展示、安装、卸载、发布、上线、预览和回滚等系列管理操作。 |
| 12 | 自然语言交互 | 实现面向NLP文字对话类型的自然语言交互能力。包括文本理解、上下文感知、信息检索与推理、多轮对话管理、智能应答生成和错误处理与纠正等。 |
| 13 | 应用集市 | 支持用户在空间计算支撑平台开发并管理特色业务应用。 |
| 14 | 世界模型 | 通过整合视觉、听觉、文本等多种感知信息，构建一个全面、动态的智能展会感知系统。这个系统可以实时监控和分析现场的各种状况，提供精准、及时的反馈和决策支持，从而提升整体管理水平和体验。 |
| 15 | 模型运行时 | 基于OCI标准和runc容器技术，能够在资源受限的边缘设备上快速部署和灵活管理各类机器学习模型。 |
| 16 | STG时空知识库 | 通过建立四维时空图模型，实现实体的时间与空间状态的快速查询与回溯。 |
| 17 | SOM实时空间沙盒 | 实时描述和管理物理空间中的人、物、关系与活动。 |
| 18 | Event事件总线 | 提供高性能、松耦合的组件间通信机制，支持事件的动态注册、订阅与广播。 |
| 19 | 时空模拟器 | 能够模拟真实环境中的空间与时间变化，通过引入数字孪生、行为预测和场景重建技术，帮助决策者提前感知与应对潜在事件，提高系统预测性与决策精准度。 |
| 20 | 空间人流算法 | 提供包括轨迹特征抽取算法、用户行为分类算法、异常聚集算法和兴趣点算法等，有效还原空间中发生的事件。 |
| 21 | Bricks组件渲染引擎 | 提供组件化的渲染机制，以模块化的方式快速构建和渲染各类前端组件。 |
| 22 | 3D图形渲染引擎 | 支持高效的模型加载、实时渲染与交互操作。 |
| 23 | GIS底图应用 | 能够整合二维和三维地理信息，支持空间数据的可视化展示与空间分析操作，为上层应用提供精准的空间位置服务与地图功能。 |
| 24 | 人物数字化还原 | 利用计算机视觉与深度学习技术，精准识别和追踪物理空间中的人物及其行为轨迹，并将实时人物数据还原为精确的空间数字孪生模型。 |
| 25 | 数据接入平台 | 负责异构数据的高效接入和标准化处理，支持本地文件、飞书平台、主流数据库（PostgreSQL、MySQL）及自定义脚本数据接入。 |
| 26 | IoT设备管理 | 提供物联网设备的统一管理与数据接入能力，采用驱动插件机制实现灵活的设备类型支持和动态扩展。 |
| 27 | RAG管线引擎 | 通过文本向量化和高性能向量检索引擎，以端到端的方式整合来自文档、数据资产、互联网及企业沟通平台的多模态信息，为智能体提供精准的上下文融合和动态生成能力。 |
| 28 | 事件数字化还原 | 通过融合传感器数据、摄像头图像分析和时空索引技术（STG），实现事件的精确时空结构化记录。 |
| 29 | 场景数字化还原 | 通过高精度多视角图像采集、多视角几何校准和三维重建技术，精确还原物理空间的三维结构和细节目标。 |

系统集成要求

供应商应提供包括但不限于以下服务内容：

（1）硬件产品安装部署。根据国展中心实际环境和管理需求，安装和部署空间计算设备，并确保安装后的设备满足用户正常使用要求；安装部署过程中需要的配套设备、辅材、人工、电力接入、网络接入等费用均由供应商承担；

（2）功能调试。根据采购人需求配合和完善空间计算设备自带的各种软件功能，确保各项功能正常使用；

（3）数据共享。根据采购人要求，实现空间计算相关数据与采购人其他系统中数据的共享和同步，并确保数据的一致性和准确性；

（4）安全配置。根据信息安全等级保护相关要求，结合国展中心实际网络安全情况，部署和配置空间计算设备的安全防护措施，并通过第三方测评机构的安全测评（测评费用由采购人承担）。

- 低代码建设要求

本项目为硬件采购项目，不涉及低代码建设。

## 其他工作要求

售后服务要求

本项目从项目验收通过之日起3年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，3年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：硬件设备巡检、设备维修及保养、配套功能完善、数据更新备份维护等。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下：

Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日8:30）内小范围故障；

网络与数据安全

(1)供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际，制定项目实施过程安全管理方案。

(2)供应商应确保所提供硬件配套的软件功能满足采购人的安全管理要求，包括但不限于代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成信息化资产的梳理。

(3)供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据项目需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

(4)供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

(5)供应商应配合采购人开展系统安全事件（含业务故障）级别划分，制定应急预案，并落实应急预案中规定的应急响应要求。

(6)供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

培训要求

对设备使用单位提供完善的操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在设备部署完成并通过正式验收前，提供必要的设备操作和使用培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成硬件设备安装部署和配套系统功能的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有功能能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供文档包括《设备测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等及其他必要文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。

（4）初验通过且试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认设备具备正常运行条件，且各项功能通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人进行终验。采购人在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（5）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（6）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

总建设周期为9个月，分为4个阶段；

第一阶段，合同签订后3个月，完成全部设备供货及部署安装；

第二阶段，设备安装部署完成后3个月内完成联调测试，并通过项目初验；

第三阶段，初验通过后2个月内，完成系统试运行并通过采购人委托的第三方安全测评；

第四阶段，试运行完成后1个月内，通过项目最终验收。

项目团队及驻场人员要求

- 投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于55人的项目服务团队，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目整体进度控制和质量把关 | 1人 | 本科及以上学历的，具备计算机技术相关正高级职称证书的优先考虑 | 驻场 |
| 驻场项目经理 | 负责现场项目管理 | 2人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书的优先考虑 | 驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 本科及以上学历，具备系统集成项目管理工程师的优先考虑 | 驻场 |
| 其他项目组成员 | 负责项目具体部署、实施和测试 | 50人 | 其他项目组成员中具有5年及以上相关工作经验的，有具备数据库系统工程师、信息系统管理工程师、软件设计师的优先考虑 | 驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于5人的质保期间支撑团队（其中运维经理1人，运维工程师不少于4人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师（高级）证书 | 不驻场 |
| 运维工程师 | 负责项目运行维护 | 4人 | 无 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：三级。

商用密码应用需求

本项目不涉及。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 设备说明文件；

－ 技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；

－ 培训文档：

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商综合实力

- 供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维类）的优先考虑。

- 供应商具有国产化数据采集类、国产化微服务支撑管理类、国产化智能搜索类、智能管理类、智能运维类、AI智能体类、多模态智能体类、多模态数据融合治理及相关类型或类似功能的软件著作权证书的优先考虑。

供应商资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购人书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提供的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送，造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

违约责任

1、如中标人未按约定的时间或服务标准完成建设工作，采购人可要求中标人在规定的时间内采取补救措施。中标人还应向采购人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

2、因中标人违反保密义务或知识产权约定的，采购人有权要求中标人支付本项目费用总额30%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。若中标人违反保密义务，采购人还有权立即单方解除合同而不承担任何违约责任。

3、中标人有其他违反本项目合同约定的行为，中标人应当支付本项目总价款金额的20%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿超过部分。

4、中标人有下列情形之一，采购人有权解除合同：

（1）因中标人服务质量问题导致采购人无法实现目的；

（2）擅自转让或者分包其应履行的义务的；

（3）违反或者未履行本项目合同约定的其他相关义务，且在采购人要求的合理时间内未能纠正的。

付款方式

采用以下方式付款：

A.如果中标金额大于19,844,743.00元

①按中标金额签订合同，合同签订生效且采购人收到供应商开具的发票后10个工作日内，支付19,844,743.00元；

②本项目初验通过且采购人收到供应商开具的发票后10个工作日内，支付本项目合同金额的80%扣除第一笔支付金额的剩余金额，若已付款至80%此阶段不再付款；

③本项目通过最终验收且采购人收到约定的项目工作成果及供应商开具的发票后10个工作日内，支付合同尾款。

B.如果中标金额小于或者等于19,844,743.00元

①按中标金额签订合同，合同签订生效且采购人收到供应商开具的发票后10个工作日内，支付合同金额的50%；

②本项目初验通过且采购人收到供应商开具的发票后10个工作日内，支付合同金额的30%；

③本项目通过最终验收且采购人收到约定的项目工作成果及供应商开具的发票后10个工作日内，支付合同尾款。

附录

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》