交管总队情指中心电子显示屏建设项目技术需求

（设备+施工部分）

目 录

1. 概述	- 3 -

1.1 建设背景	- 3 -

1.2 现状介绍	- 3 -

1.3 建设目标	- 3 -

1.4 建设内容	- 4 -

1.5 招标范围、内容及工程界面	- 4 -

1.5.1 招标范围	- 4 -

1.5.2 招标内容	- 4 -

1.5.3 与相关工程的界面	- 5 -

2. 总体要求	- 5 -

2.1 系统建设原则	- 5 -

2.2 建设技术标准	- 6 -

2.3 系统总体架构	- 7 -

2.4 主要设备技术指标	- 7 -

2.4.1 大屏部分	- 7 -

2.4.2 拼控部分	- 10 -

3. 工程量清单	- 14 -

4. 经费估算	- 15 -

5. 工程要求	- 15 -

5.1 建设周期要求	- 15 -

5.2 知识产权要求	- 15 -

5.4 售后服务及质保要求	- 16 -

5.5 文档要求	- 16 -

5.6 人员培训要求	- 16 -

1. 概述

1.1 建设背景

上海市公安局交通管理总队情指中心现用电子显示屏为2018年建设，由于长期24小时运行，设备老化严重，设备故障率较高，对日常使用造成一定影响。另外，由于设备产品型号较早，部分配件已陆续停产，虽然设备厂家尚在提供维修服务，但消耗大量运维资源，影响总队日常业务工作的开展。

1.2 现状介绍

总队现用LED大屏建设选用小间距LED全彩显示屏，像素间距为1.27mm，屏体共计24.482m²。尺寸为7.92m*3.09m，分辨率为6240*2430。为实现指挥决策一体化，大屏采用分布式拼控器系统进行控制。分布式拼控系统主要由服务器、输入节点、显示节点和集群网关等部分构成。服务器负责对整套系统进行管理，输入节点负责信号源接入编码，显示节点负责解码显示，从而有效地接入任意视频源并上墙显示。不同的信号源通过输入节点统一转换成网络信号，通过网络传输至输出节点进行解码上墙显示，在指挥中心进行展示。

1.3 建设目标

以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，综合运用计算机、网络通讯、信号控制、视频等高新技术，建设一个集信息采集、传输、显示和分析处理功能于一体的科学高效的COB全彩屏显示系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，而且画面支持拼接、分割、漫游等多种显示模式，充分满足客户的信息显示需求。配合集中控制管理系统，形成一套功能完整的用于会议、视频、展示的大屏幕显示系统；各种计算机信号、视频能以实时、直观、灵活多样的方式显示在大屏幕显示墙上，使用屏幕的人员可以高效的组织及处理各种信息，在应急情况下能快速的综合资源及有效反应，创造一个高效直观的显示环境。

1.4 建设内容

本项目建设内容为大屏主体和拼控设备的更新升级，另外，对老旧设备进行拆除。

大屏部分建设内容包括LED显示单元屏体、LED室内箱体线网组件包、LED电源线线束、LED配电柜以及屏体发送卡等设备。大屏面积共计23.69m²，其余还建设配电柜、屏体发送卡等配套设备。

拼控设备建设包括智能大屏管理系统单元、大屏控制客户端、视频输入节点、视频输出节点、集群网关、线材、HDMI视频线以及网线等。

1.5 招标范围、内容及工程界面

1.5.1 招标范围

本招标范围涉及大屏部分和拼控部分更新设备采购和施工建设以及现有大屏拆除和运输工作。

1.5.2 招标内容

本次招标的主要更新建设内容为：

大屏部分建设内容包括LED显示单元屏体、LED室内箱体线网组件包、LED电源线线束、LED配电柜以及屏体发送卡等设备。大屏面积共计23.69m²，其余还建设配电柜、屏体发送卡等配套设备。

拼控设备建设包括智能大屏管理系统单元、大屏控制客户端、视频输入节点、视频输出节点、集群网关、线材、HDMI视频线以及网线等。

现有大屏的拆除和运输工作。

1.5.3 与相关工程的界面

1、包含现有大屏及拼控系统的拆除。

2、包含更新大屏设备和拼控设备的安装调试。

3、包含与现有大厅装饰的衔接工作。

2. 总体要求

2.1 系统建设原则

结合业务实际情况统筹规划，以需求为导向，采用高度集成和系统化的设计，将实用性与先进性相结合，具有安全性、易用性和前瞻性。

1、以需求为导向

系统设计的核心就是提供全方位的、方便快捷的信息显示服务，应充分了解客户需求，结合屏幕安装现场和显示信号的实际情况进行设计。

2、高度集成

将计算机处理、LED全彩显示屏通信、视频显示及所有信息处理集成在统一的平台上进行集中控制，并通过通用的视频接口，提供了一个高度集成、同步控制的LED全彩屏显示系统。

3、系统化设计

突破传统设计模式，运用LED显示技术的科技内涵，综合运用视频信息处理技术、LED显示技术，充分体现LED显示产品的高科技含量，并通过不同的材料对比、和谐搭配，使得LED全彩显示屏突出现代感和人文科技特色。

4、实用性与先进性相结合

LED全彩屏显示系统的各种设备和软件讲究实用，既满足现有的应用需求，又对未来需求有良好的扩展能力。

5、安全性

整体设计时，各部分关键线路、设备均采用相应的技术措施，充分考虑系统对安全和稳定的需求，保证系统安全可靠运行。

6、易用性

系统不仅能够充分满足客户的功能要求，而且系统和软件界面简洁，易于学习和操作，最大限度地方便客户。

7、前瞻性

系统具有可扩展性，采用的硬件设备及软件系统具有足够的扩展接口，支持相应的协议和升级能力。随着应用的不断增长，系统在保证技术先进性的基础上，适度超前。

2.2 建设技术标准

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》 SJ/T 11141-2017

《发光二极管(LED)显示屏测试方法》 SJ/T 11281-2017

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》 GB/T 22240-2020

《数据中心设计规范》 GB 50174-2017

《信息技术设备 串行通信接口标准》 GB/T 6107-2000

《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2011

《电磁兼容 试验和测量技术》 GB/T 17626-2018系列

《远动设备及系统 第2-1部分：工作条件 电源和电磁兼容性》 GB/T 15153.1-2018

《远动设备及系统 第2-2部分：工作条件 环境条件》 GB/T 15153.2-2020

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010

《计算机信息系统防雷保安器》 GA 173-2012

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2019

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2016

《低压配电设计规范》 GB 50054-2011

《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013

2.3 系统总体架构

本项目选控显示系统屏幕需采用COB P0.9产品，像素间距为0.9375mm，使用标准LED显示单元组成。小间距产品一体成型的压铸铝工艺，最大限度保证了屏幕安装拼接精度和耐久度，并具有图像无拼缝，静音，轻薄等特点。LED小间距屏幕物理像素间距小，单位面积内的像素数量非常多，可以在很近距离观看并且没有颗粒感。

结合现场实际业务需求，如图所示，本项目整套系统主要由2部分组成，分为LED全彩显示屏、拼控系统（图像处理系统及管理控制系统）。除了这些主要部分，根据项目具体实施情况，系统还包括配电系统等。

2.4 主要设备技术指标

2.4.1 大屏部分

1▲为确保兼容性稳定以及便于售后维护，本次项目中的拼控器、发送卡、大屏应为同一品牌产品。

      - 1、LED显示单元

箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计；

高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；

焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害；

采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗；

支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；

支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节；

LED像素点间距≤0.9375mm；像素密度≥1137777点/㎡，全倒装COB，1R1G1B， 三合一封装；

模组尺寸：300*168.75 mm，模组分辨率：320*180；

箱体模组组成：2*2，单元长高尺寸≤600*337.5（mm）；

箱体分辨率：640 × 360，箱体面积：0.2025 ㎡；

箱体材质采用压铸铝箱体，维护方式支持完全前维护 ；

2▲白平衡亮度：600 cd/㎡，色温：1700-15000K可调；（提供检测报告或产品说明书等证明材料）

可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：3000:1；

色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ ；

驱动方式：恒流驱动，换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：18 bit；

峰值功耗：≤ 360 W/㎡ （600nits），平均功耗：≤ 120 W/㎡；

工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃，工作湿度：10%～90% RH（无冷凝水）；

存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃，存储湿度：10%～90% RH（无冷凝水）。

      - 2、LED室内支架

LED一体化支架，支持大规模拼接，全封闭防尘；

厚度600mm；

开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板；

颜色为黑色；

材料采用SPCC高强度钢板；

表面处理方式为静电喷塑；

底座高度根据现场需求定制。

      - 3、LED配电柜

控制方式支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制等控制方式。面板控制: 一键延时启停，紧急停止，模式切换，单键单元控制；电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录，报警记录；电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行；中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议；

支持零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护；

输入电压：380V，三相五线；输出电压：220V；额定功率：20kW；

输出回路：6个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33kW；

回路状态监测：双回路；

支持远程控制；

支持分步逐级上电，支持计划任务上电，支持温度检测；

支持逻辑联动控制；

主断路器：国产品牌63A断路器*1；交流接触器：国产品牌32A交流接触器*2；子断路器：国产品牌32A微型1P断路器*6；控制回路断路器：国产品牌10A 1P+N微型漏电保护断路器*1；零地排：8位铜排*1；PLC控制器：国产品牌PLC-180控制器*1；PLC控制电源模块：国产品牌 DC24V电源*1；串口服务器：485转USB头*1；

220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²  最多接6根；

380V供电总电缆：YJV-4*6mm²+4mm²。

      - 4、屏体发送卡

1U高度半宽机箱机架式设计，工业级机箱系统；

支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz；

支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ～60HZ自适应；

图像带载输出支持RGB444 无损画质；

支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W；

支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制；

支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术；

支持无信号模式下保留最后一帧；

3▲支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作；（提供检测报告或产品说明书等证明材料）

支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整；

支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质；

支持HDR输出，增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰；

支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节；

支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅；

支持查看设备与LED屏幕的带载关系；

支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数；

支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理；

控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口；

工作温度：0°C ~ 50°C，工作湿度：10% ～ 90%；

存储温度：-10°C ~ 50°C，存储湿度：10% ～ 90%。

△具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）

2.4.2 拼控部分

      - 1.智能大屏管理系统单元

应用功能：

（1）屏幕管理：支持拼控大屏（LED、LCD、DLP）的管理，解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理；

（2）信号管理：支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户，支持同步座席信号；

（3）大屏控制：支持设置大屏的底图、大屏开关（关联LED配电柜）、大屏场景设置、场景分组、信号（视频信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、座席信号、媒体文件等）上屏、画面布局模板设置、清屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、视频点轮询；支持大屏预案设置、启停预案；

（4）运维管理：支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等；

（5）支持文字、时钟、天气、网页、excel值班表等内容渲染。

硬件配置：

技术规格：2U双路标准机架式服务器；

CPU：配置1颗高性能国产化处理器，单处理器核数≥24核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz；

配置64G DDR5内存，16根内存插槽；

配置2块960G SSD盘；

配置1块SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10)；

不低于2个千兆电口和2个PCIE万兆光口；

1个千兆RJ-45管理接口；

2个VGA接口，4个USB接口；

配置800W（1+1）高效CRPS冗余白金电源。

      - 2.大屏控制客户端

支持通过客户端软件对大屏进行控制管理；

CPU：10核16线程/2.5GHz ×1；

内存：8G DDR4 3200 ×2；

硬盘：512G SATA SSD ×1；

显卡：4G独显 ×1；

显示器：23.8英寸 ×1；

电源：200W ×1；

键鼠：有线键鼠 ×1。

      - 3.视频输入节点

分布式拼控4K输入，支持1路4K60输入，支持自定义分辨率；

YUV444的图像采样和传输处理，实现优质的色彩还原度，满足用户对于画质的高标准和严要求；

4▲支持输入图像的裁剪显示（提供检测报告或产品说明书等证明材料）

支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备；

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备；

支持单播和组播协议的切换；

支持超高分融合，支持16 个4K超高清信号的接入；

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数；

视频输入接口类型：HDMI 2.0*1；

音频接口：HDMI内嵌*1+3.5mm同轴音频插孔*1；

视频编码能力：支持H265/H264，默认H265；编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XGA(1024×768)/XVGA(1280×960)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1360×768)/WSXGA(1440×900)/UXGA(1600×1200)/1080P；

音频编码通道数：1；

音频编码格式：G722.1、G711u、G711A、G722.1.C、AAL_LC；

其他接口：HDMI2.0*1（环通输出）；USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE调试串口*1；

供电方式：电源供电：AC 110V-240V/0.7A；

POE供电：802.3at协议；

整机功耗：≤30 W。

      - 4.视频输出节点

分布式拼控2K输出，支持1路1080P60输出，支持自定义分辨率；

YUV444的图像采样和传输处理，实现优质的色彩还原度，满足用户对于画质的高标准和严要求；

具备1000M SFP光口和1000M以太网电口，支持光电热备；

5▲支持单播和组播协议的切换（提供检测报告或产品说明书等证明材料）

可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数；

视频输出接口类型：HDMI1.4*1；

视频输出LED带载能力：单口带载260W，支持自定义分辨率，宽度288~3840，高度288~2160；

视频输出分辨率：最大支持1080P，兼容1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz以及1280*720~1920*1200范围的自定义分辨率；

音频接口：HDMI内嵌*1+3.5mm同轴音频插孔*1；

视频解码通道：16，视频解码能力：支持1路3200W，或2路1600W，或4路800W，或5路600W/500W，或8路400W，或16路1080P；

音频解码通道数：1，音频解码格式：G711A、G711U、G722、G722.1、AAC_LC ；

单口画面分割数：1/4/9/16；

上墙延时：本地源上墙延时：2K60延时50ms，4K60延时90ms；解码源上墙延时：300ms；

其他接口：USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE调试串口*1；

供电方式：电源供电：AC 110V-240V/0.7A，POE供电：802.3at协议；

      - 5.集群网关

机箱接口：电口：10/100/1000Base-T自适应以太网端口*24；光口：千兆光口（combo口）*8，万兆SFP+光口*4；RJ45调试串口*1，RJ45控制网口*1；RESET接口*1；

MAC地址表：16 K；

端口聚合：支持端口聚合，静态配置，SHELL配置；

IGMP：支持IGMP v1/v2、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave；

交换容量：128 Gbps；

包转发率：95.232 Mpps；

内部缓存：1.5 MB；

指示灯：1个POWER指示灯。

- 工程量清单

| 序号 | 产品类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体及配电柜 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示单元-屏体（核心产品） | 台 | 23.69 | 显示屏面积：23.69m²，显示尺寸：7.8m×3.0375m，分辨率：8320*3240 |
| 2 | LED显示单元-屏体备件 | 台 | 2.025 | 10个LED箱体备件（内含电源模块），箱体尺寸：600（W）×337.5（H）。箱体面积：0.2025 ㎡ |
| 3 | LED室内支架 | ㎡ | 27.59 | 底座高度0.5m，支架重量（预估）：40kg*27.59m²=1103.60kg |
| 4 | LED网线线束 | 台 | 20 |  |
| 5 | LED电源线线束 | 台 | 12 | 包含配电柜到大屏的电源线 |
| 6 | LED配电柜 | 台 | 1 |  |
| 7 | 屏体发送卡 | 台 | 19 | 含5台备件 |
| 屏体拼控及配套辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 智能大屏管理系统单元 | 套 | 1 |  |
| 2 | 大屏控制客户端 | 台 | 2 | 一备一 |
| 3 | 视频输入节点 | 台 | 25 | 按20台电脑 含5台备件 |
| 4 | 视频输出节点 | 台 | 19 | 含5台备件 |
| 5 | 集群网关 | 台 | 4 | 含1台备件 |
| 6 | 线材 | 根 | 4 |  |
| 7 | HDMI视频线 | 台 | 20 | 从座席电脑到输入节点 |
| 8 | HDMI视频线 | 台 | 14 | 从输出节点到发送卡 |
| 9 | 网线 | 箱 | 15 | 接入盒子到交换机，交换机到输出盒子，发送卡到大屏 |
| 二类费及其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 集成费 | 项 | 1 |  |
| 2 | 现有大屏拆除、运输费用 | 项 | 1 |  |

4. 经费估算

共计192.6544万元。

5. 工程要求

5.1 建设周期要求

自项目合同签订之日起不超过30天。

5.2 知识产权要求

投标方需对投标文件中的有关知识产权内容做下述保证。保证对上述产品中涉及的知识产权是自有的或是被授权可使用的，否则招标方被诉侵权产生的费用由投标方负责。

本工程为公安科技专项工程，工程中所委托开发的软件及其著作权归公安所有，工程中所产生的其他版权、专利、技术创新和标准、规范等，其知识产权为工程建设和参建双方共用。

5.4 售后服务及质保要求

（1）维修时限：4小时内完成一般故障维修（节假日照常服务），8小时内完成严重故障维修（节假日照常服务）或提供备用机，提供维修报告，经甲乙双方签字确认。（提供承诺函并加盖公章）

（2）巡检服务：提供每日巡检服务，巡检工程师需拥有相应能力完成所涉及产品的维护，以确保业务系统稳定运行，并提交巡检报告。

（3）驻场服务：自项目验收之日起36个月内，安排不少于2名技术人员每日驻场进（跟随业主工作时间），并出具巡检记录单。（节假日照常服务）

（4）项目服务人员服务期间，必须服从招标单位管理，遵守招标单位相关管理制度及保密条例。

5.5 对接要求

（1）投标方需完成招标方现有系统对接，包括但不限于情指系统、视屏会议系统、安防平台等。接口费包含在此次项目建设总价内。

5.6 文档要求

提供完整的竣工图纸，软/硬件文档，操作/维护手册，设备清单，并帮助业主建立系统的运行、管理和维护文档，以便在故障发生时能及时提供资料，迅速找到并排除故障，将损失减至最小。

（1）集成设计文档

必须包含系统总体设计说明（含操作系统配置、系统备份、集群和运行管理等设计内容）；系统集成管理的详细设计说明；系统软件、支撑软件的其他详细设计说明。

（2）软件设计文档

必须包括以下内容：需求分析报告；概要设计说明书；详细设计说明书（含程序模块流程框图）。

（3）运行、操作和维护（O&M）手册以及竣工图纸

包括以下内容：系统说明；系统运行管理手册；系统维护和故障诊断手册；系统数据设置手册；系统操作手册；各种业务终端操作手册；设备和网络综合维护和管理手册；系统开发平台操作、维护和管理手册；竣工图：在完成现场测试后的一个月内系统初验前，投标人应提交在工程实施过程中编制的竣工图。

5.7 人员培训要求

使业主对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除因使用操作不当而引起的故障，减少突发故障的发生。培训内容可分为面向操作人员和面向管理人员两类，前者注重实际操作，后者偏重系统整体结构、功能和管理等。

面向操作人员的培训内容主要包括：各子系统的理论基础原理结构；主要设备、器件的作用与安装位置；维护规程及简单故障盘点排除；竣工图的查阅和修改。

面向管理人员的培训内容主要包括：系统总体结构及各子系统相互间的关系；系统重要参数的设定和修改；竣工图的查阅。

1.投标人在执行合同中，应提供培训业主雇员所需的有资格的教员、适用的教材、良好培训场所以及必需的设备、器材。应采取课堂讲解和演示相结合的方法。通常课程用汉语讲授，教材应用中文编写。

2.在签订合同起的14个日历内，投标人应提交一份培训的详细计划及每一课程的大纲，包括培训项目、人数、时间、地点、费用（每人每日的费用）等，供业主批准。授课方式、教员职称与资历，课程的详细内容在培训开始前14天提出。

3.投标人派出的培训指导人员，应在所在的技术领域具有五年以上的维修经验。培训指导人员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训指导人员不合适可要求更换。

4.培训教程应按不同等级的受训人员分别制定，每一组应能对所有系统的特性、操作要求和维修有一个完整的了解，其中特别对软件系统进行专项培训。