# 一分中心2026年商用密码应用安全性评估

# 服务采购需求

# 上海市大数据中心

# 2026年3月

项目概述

近年来，网络和数据安全对国家安全和发展的重要性日益凸显，特别是在当前复杂多变的安全形势下，加强网络和数据安全保障工作已成为迫切需求。本项目依据《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》、《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规，结合市大数据中心网络和数据安全工作要求，旨在为上海市大数据中心信息化服务第一分中心（以下简称“第一分中心”）提供全面的网络和数据安全的技术支持和保障。

项目将通过组织开展人工访谈、文档查阅、人工检测、工具测评等密码测评服务工作，持续提升第一分中心整体网络和数据安全密码防护水平和能力，确保网络和数据安全管理工作落到实处，有效保障第一分中心信息系统安全稳定运行。

第一分中心以筑牢网络和数据安全屏障为目标，消除各信息系统安全风险隐患，以重要信息系统网络安全保障为重点，明确网络安全工作职责分工，提升第一分中心各信息化服务团队网络与数据安全管控能力，切实推进第一分中心2026年度网络安全工作有序开展，确保全年无重大网络安全事件发生。拟通过竞争性磋商方式，选择优质的服务商提供商用密码应用安全性评估服务。

服务期限：合同签订之日起至2026年12月31日

服务地点：上海市大数据中心信息化服务第一分中心

预算金额：465.3496万元

当年度预算金额：465.3496元

采购金额（最高限价）：465.3496万元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

面向企业类型：大中小微

是否接受联合体投标：否

服务范围

开展密码应用安全性评估工作是完善信息系统密码应用安全防护能力的一个重要环节， 也是信息系统密码应用安全建设和管理的重要组成部分。 有序开展第一分中心2026年度密码应用安全性评估工作，可以发现信息系统密码应用的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异，从而有效加强和完善密码应用安全整改工作。

第一分中心2026年商用密码应用安全性评估范围覆盖第一分中心下属6个信息化服务团队：发改委（含粮食物资储备局）和统计局团队、国资委、科委和地方金融监管局团队、市场监管局（含药监局）团队、财政局团队、经信委和商务委团队、审计局和知识产权局团队等，第一分中心工作专班所属系统商用密码应用安全性评估工作。

本项目为以下系统提供商用密码应用安全性评估服务，具体以实际服务范围为准：

| 序号 | 团队名称 | 系统名称 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场监管局（含药监局）团队 | 市场监管一网统管大系统 | 三级 |
|  |  | 市场监管质量发展与技术基础大系统 | 三级 |
|  |  | 市场监管一网通办大系统 | 三级 |
|  |  | 市场监管数据慧治大系统 | 三级 |
|  |  | 市场监管协同办公大系统 | 三级 |
|  |  | 互联网+监管系统 | 三级 |
|  |  | 市药品监管局药品监管大系统 | 三级 |
|  |  | 市药品监管局协同办公大系统 | 三级 |
|  |  | 市药品监管局一网通办大系统 | 三级 |
|  |  | 市药品监管局风险管控大系统 | 三级 |
|  |  | 市药品监管局公众服务大系统 | 三级 |
| 2 | 经信委和商务委团队 | 市经信委产业经济运行分析大系统 | 二级 |
|  |  | 市经信委政务办公大系统 | 二级 |
|  |  | 上海市经济和信息化委员会门户网站 | 三级 |
|  |  | 市经信委数据中台 | 二级 |
|  |  | 市商务委行业通管系统 | 三级 |
|  |  | 市商务委公共服务系统 | 三级 |
|  |  | 市商务委门户网站 | 三级 |
|  |  | 市商务委数据中台 | 三级 |
|  |  | 市商务委协同办公系统 | 二级 |
|  |  | 市电子商务和消费促进中心服务系统 | 二级 |
| 3 | 财政局团队 | 上海市预算管理一体化信息系统 | 三级 |
|  |  | 上海市财政综合办公系统 | 三级 |
|  |  | 非税收入管理系统 | 三级 |
|  |  | 上海市财政局门户网站 | 三级 |
| 4 | 发改委（含粮食物资储备局）和统计局团队 | 发改委政务外网系统 | 二级 |
|  |  | 上海市发改委门户网站 | 三级 |
|  |  | 上海市粮食和物资储备局业务管理平台 | 三级 |
|  |  | 上海市粮食和物资储备局智慧决策平台 | 三级 |
|  |  | 上海市粮食和物资储备局门户网站 | 二级 |
|  |  | 电子统计系统 | 二级 |
|  |  | 统计信息系统工程 | 二级 |
|  |  | 国家级普查、调查数据处理系统 | 三级 |
| 6 | 国资委、科委和地方金融监管局团队 | 市国资委国资监管综合业务系统 | 二级 |
|  |  | 国资办公协同大系统 | 二级 |
|  |  | 科技政务服务系统 | 三级 |
|  |  | 科技管理信息系统 | 三级 |
|  |  | 市科委门户网站 | 二级 |
|  |  | 上海市科委分布式网上业务服务系统 | 三级 |
|  |  | 科技协同办公系统 | 二级 |
|  |  | 市地方金融监管局金融服务信息系统 | 三级 |
|  |  | 市地方金融监管局监管信息系统 | 三级 |
| 7 | 审计局和知识产权局团队 | 审计信息化系统 | 三级 |
|  |  | 上海数智审计监督系统 | 三级 |
|  |  | 上海市知识产权局数字知识产权一体化管理系统 | 二级 |
|  |  | 上海市知识产权信息工程 | 二级 |

服务内容

服务内容概述

信息系统商用密码应用安全性评估的内容包括但不限于以下内容：

1、安全技术测评：包括物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等四个方面的安全测评。

（1）物理和环境安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-物理和环境安全 | 身份鉴别 |
|  | 电子门禁记录数据完整性 |
|  | 视频记录数据完整性 |

（2）网络和通信安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-网络和通信安全 | 身份鉴别 |
|  | 通信数据完整性 |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 |
|  | 网络边界访问控制信息完整性 |
|  | 安全接入认证 |

（3）设备和计算安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-设备和计算安全 | 身份鉴别 |
|  | 远程管理通道安全 |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 |
|  | 日志记录完整性 |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性 |

（4）应用和数据安全

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全技术测评-应用和数据安全 | 身份鉴别 |
|  | 访问控制信息完整性 |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 |
|  | 重要数据存储机密性 |
|  | 重要数据传输机密性 |
|  | 重要数据传输完整性 |
|  | 重要数据存储完整性 |
|  | 不可否认性 |

2、安全管理测评：包括安全管理（分为制度、人员、建设和应急四个子模块）的安全测评。

（1）管理制度

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-管理制度 | 具备密码应用安全管理制度 |
|  | 密钥管理规则 |
|  | 建立操作规程 |
|  | 定期修订安全管理制度 |
|  | 明确管理制度发布流程 |
|  | 制度执行过程记录留存 |

（2）人员管理

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-人员管理度 | 了解并遵守密码相关法律法规和密码管理制度 |
|  | 建立密码应用岗位责任制度 |
|  | 建立上岗人员培训制度 |
|  | 定期进行安全岗位人员考核 |
|  | 建立关键岗位人员保密制度和调离制度 |

（3）建设运行

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-建设运行 | 制定密码应用方案 |
|  | 制定密钥安全管理策略 |
|  | 制定实施方案 |
|  | 投入运行前进行密码应用安全性评估 |
|  | 定期开展密码应用安全性评估及攻防对抗演习 |

（4）应急处置

| 测评类别 | 测评单元 |
| --- | --- |
| 安全管理测评-应急处置 | 应急策略 |
|  | 事件处置 |
|  | 向有关主管部门上报处置情况 |

服务需求

按照分中心2026年商用密码应用安全性评估工作要求，按照实施范围完成信息系统密码应用安全性评估服务，出具符合规范的《密码应用安全性评估报告》，提供密码应用技术支撑并协助第一分中心各信息化服务团队开展密码应用安全整改工作。

服务方式：远程与现场相结合的方式。

服务交付物：《密码应用安全性评估服务总体实施方案》、《密码应用安全性评估差距分析及密码应用建议》、《商用密码应用安全性评估报告》、《商用密码应用安全性评估服务年度总结报告》。

服务质量考核要求

服务质量的考核结果将作为确认甲方需支付的最终合同总价的依据之一。就甲方需支付的最终合同总价，服务质量考核结果为优秀和良好的按中标金额的100%支付，服务质量考核结果为一般的按中标金额的97%支付。

1、根据项目要求在项目验收前完成相关商用密码应用安全性评估服务工作。

2、服务提供方应根据第一分中心商用密码应用安全性评估项目需求，制定详细商用密码应用安全性评估工作计划和方案。

3、商用密码应用安全性评估项目服务响应率=100%。

4、文档完整度和准确率大于95%。

验收要求

信息系统密码测评服务期限结束两个月前，服务提供方应当以书面形式向用户方提交《商用密码应用安全性评估报告》及相关材料。用户方在收到服务提供方提交的密码应用安全性评估资料（服务周期内的服务过程文档和服务总结报告等）后10个工作日内，对服务提供方的工作进行验收。如属于服务提供方原因致使商用密码应用安全性评估服务未能通过验收的，服务提供方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关商用密码应用安全性评估相关费用，再次接受用户方的验收，直至符合约定要求。

付款方式

本项目采用下列方式付款:

①合同签订生效后且甲方收到乙方开具的等额发票后的10个作日内，支付合同总价款的70%;

②本项目通过最终验收后且甲方收到约定的项目工作成果、乙方开具的等额发票后的10个工作日内，支付合同总价款的30%。

应急服务

1、服务提供方坚持主动预防、迅速高效的原则，紧密结合实际情况，精心编制并持续完善应急预案。

2、服务提供方需提供7*24小时全天候应急响应服务。

3、中心安全事件应急响应等级分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级，分别对应一般、较大、重大和特别重大安全事件。中心安全事件分级原则详见附件一。

当：

a、发生Ⅰ级（特别重大）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应2小时内到达用户现场；

b、发生Ⅱ级（重大）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

c、发生Ⅲ级（较大）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

d、发生Ⅳ级（一般）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购人要求提供现场支持，服务提供方应4小时内到达用户现场。

4、如发生故障，服务提供方应严格按照制定的应急预案中故障处理流程实施故障排除操作。

5、当故障排除操作全部完成后，服务提供方应向采购人提交运维故障报告，经采购单位验证通过后签字确认并归档保存，同时组织更新相关文档。

6、如遇有重大事件（包括汛期、节假日、政治军事活动等），服务提供方应科学编制安全保障方案，并根据采购人需要提供现场保障服务。

服务组织和人员要求

密码测评服务团队至少配备8名密码测评服务人员，其中项目负责人1人，测评人员6人，保密和档案管理员1人。具体人员如下：

| 角色 | 主要职责 | 人数 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责制定项目计划方案，管控项目实施进度、团队人员日常管理，协调处理项目过程中遇到的各类问题。 | 1 | 具备《商用密码应用测评人员测评能力考核》证书、密码学或计算相关专业硕士以上学历、人社部门颁发的信息安全相关高级工程师证书；具备6年及以上商用密码应用安全性评估经验； | 不驻场 |
| 测评 人员 | 负责项目实施过程中技术应用的测评工作。 | 6 | 具备《商用密码应用测评人员测评能力考核》和人社部门颁发密码相关的中级工程师证书；具备3年及以上商用密码应用安全性评估及经验。 | 根据实际需求进行驻场或者远程服务 |
| 档案管理员 | 负责对项目档案的接收、分类、编目等资料档案管理工作。 | 1 | 具备《商用密码应用测评人员测评能力考核》证书。 | 不驻场 |

密码测评工具和模拟测评环境要求

测评工具要求

本次项目实施过程中所使用的密评工具需形成完整的工具体系，涵盖检测、编制、评审全流程，所有工具须具备自主知识产权或计算机软件著作权（需提供相关证明材料）。工具需对系统数据进行全面分析，其分析结果作为评估报告的核心佐证依据，确保评估结论的科学性、准确性和权威性。

密评工具包括但不限于以下几类：

（一）核心检测类工具

1、密码算法验证工具，包括国家商用密码SM2、SM3、SM4等算法验证；

2、随机数随机性检测工具，包括随机数随机性测试、随机数随机性检测等；

3、数字证书检测工具，包括数字证书格式合规性验证、数字证书验证等；

4、网络安全协议密码套件检测工具；包括但不限于SSL协议分析等。

（二）报告编制管理工具

5、密评报告编制工具，包括项目和系统资产管理，现场核查、单元测评、整体测评、风险评估、改进建议、总体评价等报告编制功能以及导出项目实施相关材料等。

（三）报告质量核查类工具

6、密评报告评审工具，包括基于图像识别的证据识别、面向文档数据质量检测等技术实现报告评审以及资源消耗智能监管等功能。

模拟测评环境要求

服务提供方具有密码测评模拟验证环境的能力及相关设备，包括但不限于以下的密码设备：

1、SSL VPN：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于搭建SSL VPN网络，模拟SSL VPN通信信道的测评。

2、IPSec VPN：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于搭建IPSec VPN网络，模拟IPSec VPN通信信道的测评。

3、服务器密码机：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于实现重要数据的加解密和完整性保护，模拟重要数据加解密和完整性保护的测评。

4、签名验签服务器：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于实现身份真实性认证、文件和标记的完整性、通信数据机密性和完整性等密码应用功能保护，模拟身份鉴别、控制信息和安全标记的完整性及重要数据传输和存储机密性和完整性、不可否认性等的测评。

5、时间戳服务器：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于实现重要数据的完整性和不可否认性等密码应用功能保护，模拟重要数据传输和存储的完整性、不可否认性等的测评。

6、电子签章系统：具有商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，用于实现数据原发行为的不可否认性和数据接收行为的不可否认性等密码应用功能保护，模拟应用和数据安全的不可否认性等。

密码应用安全性评估服务管理要求

密码应用安全性评估服务原则

本项目商用密码应用安全性测评实施方案设计与具体实施应满足以下原则：

1、客观公正原则：测评实施过程中测评人员应保证在最小主观判断情形下，按照测评双方认可的测评方案，基于明确定义的测评方式和解释，实施测评活动。

2、经济性和可重用性原则：测评工作可重用已有测评结果，包括商用密码应用安全性测评结果。 所有重用结果都应以结果适用于待测评系统为前提，并能够客观反映目前系统的安全状态。

3、可重复性和可再现性原则：依照同样的要求，使用同样的测评方法，不同的测评机构对每个测评实施过程的重复执行应得到同样的结果。可再现性和可重复性的区别在于，前者关注不同测评者测评结果的一致性， 后者则与同一测评者测评结果的一致性有关。

4、结果完善性原则：在正确理解《GB/T39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》各个要求项内容的基础之上，检测所产生的结果应客观反映系统的运行状态。测评过程和结果应服从正确的测评方法，确保其满足要求。

密码应用安全性评估服务过程及内容要求

测评服务过程包括四项基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析与报告编制活动。测评方与被测单位之间的沟通与洽谈应贯穿整个测评过程。

1、测评准备活动

本活动是开展测评工作的前提和基础，主要任务是掌握被测信息系统的详细情况，准备测评工具，为编制商用密码应用安全性评估方案做好准备。

2、方案编制活动

本活动是开展测评工作的关键活动，主要任务是确定与被测信息系统相适应的测评对象、测评指标、测评检查点及测评内容等，形成商用密码应用安全性评估方案，为实施现场测评提供依据。

3、现场测评活动

本活动是开展测评工作的核心活动，主要任务是根据商用密码应用安全性评估方案分步实施所有测评项目，以了解被测信息系统真实的密码应用现状，获取足够的证据，发现其存在的密码应用安全性问题。

4、分析与报告编制活动

本活动是给出测评工作结果的活动，主要任务是根据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》的有关要求，通过单元测评、整体测评、量化评估和风险分析等方法，找出被测信息系统密码应用的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距可能导致的被测信息系统所面临的风险，从而给出各个测评对象的测评结果和被测信息系统的评估结论，形成商用密码应用安全性评估报告。

服务提供方资质要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的服务提供方；

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的服务提供方。

3、供应商应须具备有效期内的国家密码管理部门颁发商用密码检测机构资质证书（业务范围：商用密码应用安全性评估）。

项目的变更、解除和终止

如果服务提供方丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，招标单位可在任何时候以书面形式通知服务提供方终止本项目的执行而不给予服务提供方补偿。该终止本项目将不损害或影响招标单位已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

备份与恢复

1、服务提供方在开展商用密码应用安全性评估及相关服务前，需告知用户信息系统可能遇到的数据安全风险，提示用户做好数据备份与恢复工作。

2、服务提供方需配合用户采取应对措施以规避服务过程中可能出现的信息系统数据安全风险。

保密责任

1、中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

2、中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

3、中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

4、以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

5、中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

运维过程中标人如出现失、窃密事情，参照网络和数据安全事件处罚措施同等处置，具体处罚措施由中心保密管理部门确定。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让不得分包。如服务提供方擅自分包的，则服务提供方仍应就其在维护服务合同下的全部义务向采购人承担责任。

- 附件一：中心网络和数据安全事件分级原则

（一）网络安全事件分级原则

网络安全事件分为有害程序事件、网络攻击事件、设备设施故障、灾害性事件和其他网络安全事件等，网络安全事件分为四级：特别重大网络安全事件、重大网络安全事件、较大网络安全事件、一般网络安全事件。

1、符合下列情形之一的，为特别重大网络安全事件：

（1）中心重要信息系统遭受特别严重的系统损失，造成重要业务大面积、长时间（≥60分钟）瘫痪，丧失业务处理能力。

（2）网站或系统内容遭到篡改，存在以下恶意信息：内容包含但不限于反对宪法所确定的基本原则的；危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；损害国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的，含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

（3）其他对本市国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成特别严重威胁、造成特别严重影响的网络安全事件。

2、符合下列情形之一且未达到特别重大网络安全事件的，为重大网络安全事件：

（1）中心重要信息系统遭受严重的系统损失，造成重要业务大面积、较长时间（≥30分钟）瘫痪，业务处理能力受到极大影响。

（2）网站或系统内容遭到篡改，存在以下恶意信息：散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

（3）其他对本市国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成严重威胁、造成严重影响的网络安全事件。

3、符合下列情形之一且未达到重大网络安全事件的，为较大网络安全事件：

（1）中心重要信息系统遭受较大的系统损失，造成重要业务局部、一段时间（≥10分钟）瘫痪，业务处理能力受到影响。

（2）其他对本市国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成较严重威胁、造成较严重影响的网络安全事件。

4、除上述情形外，对本市国家安全、社会秩序和公众利益构成一定威胁、造成一定影响的网络安全事件，为一般网络安全事件。

（二）数据安全事件分级原则

数据安全事件分为数据篡改事件、数据破坏事件、数据泄露事件、数据非法获取事件、数据非法利用事件和其他数据安全事件等，数据安全事件分为四级：特别重大数据安全事件、重大数据安全事件、较大数据安全事件、一般数据安全事件。

1、符合下列情形之一的，为特别重大数据安全事件：

（1）国家核心数据、50条及以上本市重要数据、100万条以上个人信息遭泄露和非法利用，对国家安全构成威胁，对社会秩序和公共利益构成特别严重威胁和造成特别严重影响。

（2）其他对本市国家安全构成威胁，对社会秩序和公众利益构成特别严重威胁、造成特别严重影响的数据安全事件。

2、符合下列情形之一且未达到特别重大数据安全事件的，为重大数据安全事件：

（1）本市重要数据、50及以上条敏感个人信息、5000及以上条个人信息遭泄露和非法利用，对社会秩序和公共利益构成严重威胁和造成严重影响。

（2）其他对社会秩序和公众利益构成严重威胁和造成严重影响的数据安全事件。

3、符合下列情形之一且未达到重大数据安全事件的，为较大数据安全事件：

（1）敏感个人信息遭泄露和非法利用，对个人合法利益构成严重威胁和照成严重影响。

（2）组织关键性商业秘密遭泄露和非法利用，对组织合法利益构成严重威胁和造成严重影响。

（3）其他对社会秩序和公众利益构成较大威胁和造成较大影响的数据安全事件。

4、符合下列情形之一的，为一般数据安全事件：

（1）个人信息遭泄露和非法利用，对个人合法利益构成威胁和照成影响。

（2）组织关键性商业秘密遭泄露和非法利用，对组织合法利益构成威胁和造成影响。

（3）除上述情形外，其他对社会秩序和公众利益构成威胁和造成影响的数据安全事件。