上海巡游出租车监管服务平台

建设项目(2026 年升级改造) 采购需求

一、项目概况

项目背景&现状：近年来，上海部分巡游出租汽车违法改装、使用“小马达” “断码器”等舞弊设备的现象经媒体曝光后，引起了市委市政府的高度关注。市委市政府当即要求以坚定决心开展全链条整治，致力于为市民打造优质的出租车服务环境。虹桥枢纽长期存在出租车短途拒载现象，2024 年中的YQ事件发酵， 更是引起市领导及行业主管部门的高度重视。其他交通枢纽对出租车的订单、客流情况也都有相关需求。市交通委迅速行动，牵头市公安局、市市场监管局等多部门召开专题会议，并组建联合整治专班，对出租车违法改装、使用“小马达” 等违规行为展开了持续的“严打”行动。

本次项目将构建上海巡游出租车监管服务平台，加强行业运行状况的动态监测和分析，积极运用互联网技术对出租汽车经营者和驾驶员进行服务质量信誉考核，通过“出租汽车+互联网”，实现传统出租汽车转型升级，满足人民群众个性化出行需求，确保出租汽车行业健康发展。

建设期限：自合同签订之日起10个月内

建设地点：上海市交通委

预算金额：￥1,125,000 元

当年度预算金额：￥1,125,000 元

采购金额（最高限价）：￥1,125,000 元组织形式：集中采购

采购人式：竞争性磋商 是否接受联合体投标：否是否按XC要求建设：是

是否采用低代码建设：否

运维后所属大系统：城市交通管理系统

二、建设目标

  - 、项目建设目标

    - 强化计价器舞弊行为监管

根据市委主要针对出租车短途拒载YQ批示“出租车违法改装已成我市出租行业顽疾，严重影响上海形象，此事相关部门也多次整治，但收效不大，要痛下决心，全链条整治，为市民提供良好出租服务。”通过技术手段和数据分析，精准识别并有效遏制计价器舞弊行为，提升监管效能。

    - 对各大枢纽赋能并优化服务

对虹桥枢纽、浦东机场、松江火车站、上海南站等重点区域进行枢纽赋能， 通过智能化、信息化手段提升巡游车运营管理能力，强化巡游车接单调度效率， 优化车辆合规性管理，确保运营秩序规范有序。

同时，针对短途拒载等现象，建立实时监控与预警机制，利用视频监控、数据分析等技术手段，精准识别并及时处理违规行为，保障乘客合法权益，提升乘客满意度，打造安全、便捷、高效的交通枢纽巡游车运营环境。

    - 综合监控提升监管服务效能

对巡游车的上报数据、服务评价、保险脱保、人伤事故、营收及基础设施等相关要素进行综合监控，以全面提升巡游出租车的监管效能和服务质量。

  - 、应用指标考核目标

| 序号 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出质量 | 数据安全事 件发生次数 | 0 次 |
| 2. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周 期 | 10 个月 |
| 3. | 通用指 标 | 支撑系统/数 据库/中间件 | 数字底座支撑 能力 | 支撑业务数 量 | 全部支撑 |
| 4. | 通用指 标 | 共性平台 | 平台整合能力 | 集约化程度 | 100% |
| 5. | 通用指 标 | 应用系统 | 基础数据共性 系统水平 | 基础数据承 载量 | 全量承载业务 数据 |

  - 、业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 行业指 标 | 交通领域 | 数量指标 | 巡游车监管 覆盖率 | 100% |
| 2. | 行业指标 | 交通领域 | 数量指标 | 支持巡游车管理模式调整的交通枢 纽数量 | 4 个 |
| 3. | 行业指标 | 交通领域 | 数量指标 | 计价器舞弊 模型开发数量 | 2 个 |
| 4. | 行业指 标 | 交通领域 | 数量指标 | 综合监控覆 盖面 | 3 个维度 |

  - 、技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完 成率 | 100% |
| 2. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性 | 95%以上 |
| 3. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达 标 | 达标 |
| 4. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达 标情况 | 达标 |
| 5. | 通用指 标 | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试指 标达标 | 达标 |
| 6. | 通用指标 | 安全体系 | 安全建设水平 | 信息系统安全监管覆盖 率 | 95%以上 |

三、项目建设内容

  - 、主要建设内容

本项目具体建设内容如下：

    - 计价器舞弊管理

通过多维度数据分析对计价器舞弊情况进行管理，包括但不限于传输数据评估、疑似舞弊管理、重点监管对象管理等。

- 传输数据评估：对计价器数据实时传输，并对传输数据进行评估包括但不限于计价器投诉数据、瞒报数据、订单里程数据、订单金额数据等。

- 疑似舞弊管理：精准评估计价器疑似舞弊情况，实现对疑似舞弊行为的全面管理。

- 重点监管对象管理：将重点疑似舞弊车辆纳入重点监管车辆库，并将重点疑似企业纳入重点监管企业库，形成信用档案。同时，依据违规行为的频次和严重程度，对高频舞弊区域进行精准识别并纳入重点管理范围。

    - 枢纽赋能

为各大交通枢纽提供出租车相关服务，包括枢纽通用服务以及针对虹桥枢纽、浦东机场的短途核验，以及松江火车站、上海南站的合规与接单核验功能。

- 重点区域精细化管理：针对虹桥枢纽、浦东机场、松江火车站、上海南站等重点区域，实行枢纽精细化管理。实时监控车辆的接单情况、运营状况和合规性，确保巡游出租车的高效调度和规范运营。

- 短途拒载监控与治理：在虹桥枢纽等地区，继续完善短途运营模式。通过系统自动识别短途订单，并对承接短途业务的车辆给予一定的补偿，缓解驾驶员对短途订单的焦虑情绪。同时，利用视频监控和数据分析，对短途拒载行为进行精准打击。

    - 综合监控

对巡游出租车进行多维度综合监控，确保数据的及时、准确上报，保障数据质量，为后续的分析和决策提供可靠依据。

- 上报数据监控：实时监测企业平台上报数据，对无数据上报或数据量异常减少的情况发出预警。同时，对比订单和 GPS 数据的上报时间，对延时上报的

记录进行预警。

- 服务评价监控：采集巡游车服务评价信息并与订单关联，构建企业、单车、驾驶员的服务评价体系。按日、月、年周期监控评价结果，分析企业服务排名，提升企业服务质量。

- 车辆安全监控：与保险公司对接采集保险数据，每日监测营运车辆保险状态， 对脱保车辆预警并推送信息给企业。同时，监控全市巡游车行业营收情况， 按多维度分析并对比网约车营收，保障车辆运营安全。

- 人伤事故监控：与市公安局对接采集人伤事故数据，每日监测营运车辆事故情况，提供预警页面并按车牌号查询。及时将人伤事故信息推送给企业，降低事故风险。

  - 、系统整体架构

上海巡游出租车监管服务平台（升级改造）的系统架构图如下图所示，分为用户层、应用层、应用支撑层、数据层、数据感知层和基础设施层，具体如下图所示：

  - 、技术路线

本项目系统部署在市电子政务云上。供应商需针对电子政务云资源需求，制定适合本项目的集成方案，系统架构设计，能够满足系统的完备性和可扩展性要求，完成应用软件部署、配置和联调，并负责应用系统的售后维护工作。

本项目应满足对于XC环境支持的基本要求。XC环境支持包括：国产数据库、国产操作系统、国产服务器、国产计算机、国产办公软件、国产外设设备以及相关国产化中间件软件、浏览器、插件等。本系统建成后，部署在上海市电子政务云环境上，并完全适配安全可靠终端的使用。

  - 、软件开发清单

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据投诉信息中的车牌号、投诉时间、 |
|  |  |  | 投诉地点等信息，和巡游出租车系统中 |
| 1. |  | 投诉数据评估 |  |
|  |  |  | 的订单信息进行匹配，匹配后一小时显 |
|  |  |  | 示匹配是否成功。 |
|  |  |  | 将浦东机场的数据和巡游出租车订单库 |
|  |  |  | 进行对比，分析出进入缓冲区但没有上 |
| 2. |  | 瞒报数据评估 | 报订单数据的车辆清单，记录车牌号、 |
|  |  |  | 车辆所属企业、漏报时间等要素，存入 |
|  |  |  | 漏报数据库中。 |
|  |  |  | 以订单的出发时间、结束时间作为计算 |
|  |  | 订单里程评估-定 | 范围，查出每个订单在运营期间的实时 |
| 3. |  |  |  |
|  |  | 位数据筛选 | 定位信息，并对经纬度异常的数据进行 |
|  | 计价器舞弊管 |  | 清洗。 |
|  | 理 |  | 以订单出发位置为第一个序列，订单结 |
|  |  | 订单里程评估-经 | 束位置为最后一个序列，实时位置按照 |
| 4. |  |  |  |
|  |  | 纬度列化 | 定位时间顺序排列，重新生成时间顺序 |
|  |  |  | 的定位经纬度序列。 |
|  |  | 订单里程评估-路 | 利用垂线算法，将订单运营期间所有的 |
| 5. |  |  |  |
|  |  | 段匹配 | 经纬度信息和路段分段点位进行匹配。 |
|  |  |  | 连续点位前后点位连通性判断，直接连 |
|  |  | 订单里程评估-路 |  |
| 6. |  |  | 通的点位，无需进行路径搜索，如果没 |
|  |  | 径匹配 |  |
|  |  |  | 有连通点位的则进行路径搜索。 |
|  |  |  | 将路径匹配结果整合成轨迹，形成每笔 |
|  |  | 订单里程评估-轨 |  |
|  |  |  | 订单的实际行驶轨迹，并根据轨迹计算 |
| 7. |  | 迹整合计算及疑 |  |
|  |  |  | 速度里程。当评估里程*1.2<营运里程 |
|  |  | 似舞弊评估 |  |
|  |  |  | 时，判断该订单为疑似舞弊订单。 |

| 8. |  | 订单金额评估-车 辆经营区域标记 | 通过和基础数据关联匹配，将经营区域 标识和出租订单进行匹配关联。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. |  | 订单金额评估-市 域出租车金额计算 | 根据市域出租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 10. |  | 订单金额评估-奉 贤区区域出租车金额计算 | 根据奉贤区租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 11. |  | 订单金额评估-金 山区区域出租车金额计算 | 根据金山区租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 12. |  | 订单金额评估-嘉 定区区域出租车金额计算 | 根据嘉定区租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 13. |  | 订单金额评估-宝山区区域出租车 金额计算 | 根据宝山区租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 14. |  | 订单金额评估-崇明区区域出租车 金额计算 | 根据崇明区租车的订单金额计算规则对出租车进行订单金额评估。 |
| 15. |  | 订单金额评估-疑似舞弊评估 | 将计算出的金额和订单金额进行对比， 当评估金额*1.2<营运里程时，判断该订单为疑似舞弊订单。 |
| 16. |  | 订单异常评估-里 程小于 1 公里评估 | 每日对当天所有订单进行扫描，对营运里程小于 1 公里的订单进行筛选评估。 |
| 17. |  | 订单异常评估-时 长小于 1 分钟评估 | 每日对当天所有订单进行扫描，对营运时长小于 1 分钟的订单进行筛选评估。 |

| 18. |  | 订单异常评估-订 单起终点经纬度一致评估 | 每日对当天所有订单进行扫描，对订单 起终点经纬度一致的订单进行筛选评估。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. |  | 订单异常评估-经纬度固定值评估 | 每日对当天所有订单进行扫描，对单车当天所有订单起终点经纬度都一样的订 单进行筛选评估。 |
| 20. |  | 疑似舞弊管理-疑似舞弊订单管理 | 将“投诉数据评估”、“瞒报数据评估”、 “订单里程评估”、“订单金额评估”、“订单异常评估”汇聚，提供统一查询功 能，并可以对疑似舞弊原因进行查看。 |
| 21. |  | 疑似舞弊管理-每日疑似舞弊车辆管理 | 对每日所有订单进行分析，如果单车单日订单大于 2 单，且疑似舞弊订单大于总订单量的 50%，则将车辆纳入疑似舞弊车辆清单中。系统提供查询功能，可 以对每日疑似舞弊车辆进行查询。 |
| 22. |  | 疑似舞弊管理-每日疑似舞弊驾驶员管理 | 对每日所有订单进行分析，如果单车单日订单大于 2 单，且疑似舞弊订单大于总订单量的 50%，则将驾驶员纳入疑似舞弊驾驶员清单中。系统提供查询功 能，可以对每日疑似舞弊驾驶员进行查 询。 |
| 23. |  | 疑似舞弊管理-重点疑似舞弊车辆管理 | 每周对一周“每日疑似舞弊车辆清单”进行核验，如果车辆一周出现在疑似舞弊车辆清单中的天数大于车辆营运天数的50%，则将车辆纳入重点疑似舞弊车辆 清单中。 |

| 24. |  | 疑似舞弊管理-重点疑似舞弊驾驶员管理 | 每周对一周“每日疑似舞弊驾驶员清单” 进行核验，如果驾驶员一周出现在疑似舞弊车辆清单中的天数大于驾驶员营运天数的 50%，则将驾驶员纳入重点疑似 舞弊驾驶员清单中。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. |  | 疑似舞弊管理-舞弊清单企业监管 | 根据车辆所属企业为维度，定期将周期内的重点疑似舞弊车辆的订单进行分类 导出。 |
| 26. |  | 重点疑似舞弊监 管车辆监控-高频经营区域监控 | 定期对重点疑似舞弊车辆的订单位置信 息进行聚类，分析高频出现的经营区域，并以地图形式进行展示。 |
| 27. |  | 重点疑似舞弊监管车辆监控-重点 区域监控 | 以两场四站为中点区域，一旦重点疑似舞弊车辆出现在重点区域，系统直接进 行预警。 |
| 28. |  | 重点疑似舞弊监管车辆监控-重点监管清单时间维 度监控 | 以监控时间为维度，统计时间段内重点监控清单的数量变化情况，并以折线图方式进行展示，及时掌握监控效果。 |
| 29. |  | 重点疑似舞弊监管车辆监控-重点监管清单企业分 布监控 | 以监控时间为维度，对重点疑似舞弊车辆的企业分布进行监控，并结合企业营运车辆数，计算出每家企业的重点疑似 舞弊车辆比例。 |
| 30. |  | 重点疑似舞弊监管车辆监控-重点监管清单车辆维 度监控 | 以监控时间为维度，对重点疑似舞弊清单的车辆分布进行监控，以监控时段出现次数进行倒序排列，进行重点监管。 |

|  |  |  | 以监控时间为维度，对重点疑似舞弊清 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点疑似舞弊监 |  |
|  |  |  | 单的驾驶员分布进行监控，以监控时段 |
|  |  | 管车辆监控-重点 |  |
| 31. |  |  | 出现次数进行倒序排列，掌握高频出现 |
|  |  | 监管清单驾驶员 |  |
|  |  |  | 的重点疑似舞弊驾驶员信息，进行重点 |
|  |  | 维度监控 |  |
|  |  |  | 监管。 |
|  |  | 虹桥枢纽出租车 | 对所有企业平台上报数据进行监控，一 |
| 32. |  | 短途核验-虹桥枢 | 旦发现平台每日没有数据上报或者明显 |
|  |  | 纽订单库 | 低于日常数据上报量，则进行预警。 |
|  |  | 虹桥枢纽出租车 | 依据订单下车时间及数据入库时间进行 |
| 33. |  | 短途核验-最新订 | 对比，对时间差大于 1 小时的记录，则 |
|  |  | 单筛选 | 判定数据上报存在延时，进行预警。 |
|  |  | 虹桥枢纽出租车 | 提供短途判定数据服务，通过车牌号码 |
| 34. |  | 短途核验-短途判 | 查询该车辆最近一笔订单是否为短途订 |
|  |  | 定数据服务 | 单。 |
|  |  | 虹桥枢纽出租车 |  |
|  |  | 短途核验-虹桥枢 | 对虹桥枢纽巡游车每日订单及分时订单 |
| 35. |  |  |  |
|  | 枢纽赋能 | 纽巡游车订单监 | 情况进行监控。 |
|  |  | 控 |  |
|  |  | 浦东机场出租车 | 系统提供待核验车辆数据服务，一旦巡 |
| 36. |  | 短途核验-接入待 | 游出租车驶出浦东机场，则将车辆信 |
|  |  | 核验车辆数据 | 息、出场时间等信息发送给系统。 |
|  |  | 浦东机场出租车 | 系统提供对“浦东机场待核验车辆清 |
| 37. |  | 短途核验-待核验 | 单”的维护功能，可以对数据进行删 |
|  |  | 车辆 | 除，也可以手工新增记录。 |
|  |  | 浦东机场出租车 |  |
|  |  |  | 系统对所有订单进行实时监控，一旦发 |
|  |  | 短途核验-实时订 |  |
| 38. |  |  | 现订单车牌在“浦东机场待核验车辆清 |
|  |  | 单匹配及数据推 |  |
|  |  |  | 单”中，则筛选出订单数据。 |
|  |  | 送 |  |

| 39. |  | 浦东机场出租车短途核验-浦东机场巡游车订单监 控 | 对浦东机场巡游车每日订单及分时订单情况进行监控。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. |  | 松江火车站合规及接单核验-松江火车站订单库 | 实时监控订单数据，一旦发现订单起点在松江火车站电子围栏范围内，则将订单信息存入松江火车站巡游车订单库 中。 |
| 41. |  | 松江火车站合规及接单核验-最新订单筛选 | 在松江火车站出租车库中，以车牌号为唯一键，一旦收到车辆最新订单，则覆盖历史订单，订单有效期保留 24 小 时，一旦超期则自动删除。 |
| 42. |  | 松江火车站合规及接单核验-接单信息数据服务 | 提供接单信息数据服务，通过车牌号码查询该车辆最近一笔订单，并返回订单的出发时间、到达时间、出发地点、到 达地点、经营里程等信息。 |
| 43. |  | 松江火车站合规及接单核验-松江火车站巡游车订单监控 | 对松江火车站巡游车每日订单及分时订单情况进行监控，并将总订单和短途核验数据进行对比，判断松江火车站区域短途订单比例，为管理机构及时调整策 略提供支撑。 |
| 44. |  | 上海南站合规及接单核验-上海南站订单库 | 在上海南站出租车库中，以车牌号为唯一键，一旦收到车辆最新订单，则覆盖历史订单，确保上海南站巡游车库中只保留车辆最新一笔订单，订单有效期保 留 24 小时，一旦超期则自动删除。 |
| 45. |  | 上海南站合规及 接单核验-最新订单筛选 | 提供接单信息数据服务，通过车牌号码查询该车辆最近一笔订单，并返回订单 |

|  |  |  | 的出发时间、到达时间、出发地点、到达地点、经营里程等信息。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. |  | 上海南站合规及接单核验-接单信息数据服务 | 提供接单信息数据服务，通过车牌号码查询该车辆最近一笔订单，并返回订单的出发时间、到达时间、出发地点、到 达地点、经营里程等信息。 |
| 47. |  | 上海南站合规及接单核验-上海南站巡游车订单监控 | 对上海南站巡游车每日订单及分时订单情况进行监控，并将总订单和短途核验数据进行对比，判断上海南站区域短途订单比例，为管理机构及时调整策略提 供支撑。 |
| 48. |  | 枢纽通用服务-合规数据服务 | 提供合规数据服务，通过车牌号码查询该车辆是否有准营证，且准营证为正常 状态。 |
| 49. |  | 枢纽通用服务-电 子围栏设置 | 系统提供电子围栏设置功能，可以对绘 制的电子围栏进行保存。 |
| 50. |  | 枢纽通用服务-服务调用日志 | 所有数据服务被调用时，都要记录调用日志，调用日志包括调用时间、调用 方、调用方法、调用结果等信息，同时 提供查询统计功能。 |
| 51. |  | 枢纽通用服务-服务调用监控 | 由于数据服务需要直接和枢纽的道闸系统对接，对数据服务的时效性可用性要求很高，所以需要对数据服务进行定时 监控。 |
| 52. | 综合监控 | 上报数据监控-数据上报监控 | 对所有企业平台上报数据进行监控，一旦发现平台每日没有数据上报或者明显 低于日常数据上报量，则进行预警。 |

| 53. |  | 上报数据监控-订单上报监控 | 依据订单下车时间及数据入库时间进行 对比，对时间差大于 1 小时的记录，则判定数据上报存在延时，进行预警。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54. |  | 上报数据监控- GPS 上报监控 | 依据 GPS 时间及数据入库时间进行对比，对时间差大于 10 分钟的记录，则 判定数据上报存在延时，进行预警。 |
| 55. |  | 服务评价监控-服务评价采集及关 联 | 和巡游车平台进行对接，采集服务评价信息，内容包括车牌号、服务评价结 果、评价时间等信息。 |
| 56. |  | 服务评价监控-企业服务评价监控 | 以订单为维度，构建企业服务评价体 系，同时结合每家企业的订单数，统计万笔订单的服务评价信息，并对企业信 息排名。 |
| 57. |  | 服务评价监控-单车服务评价监控 | 以单车为维度，构建车辆的服务评价体系，以日、月、年为周期，对单车的服 务评价结果进行监控。 |
| 58. |  | 车辆安全监控-保险脱保监控-保险 数据采集 | 通过和保险公司进行对接，采集巡游车保险数据，包括保险类型、保险车辆、 保险有效期起、保险有限期止等信息。 |
| 59. |  | 车辆安全监控-保险脱保监控-保险 脱保预警 | 系统每日对所有营运的车牌建立台账， 定期和保险数据进行关联，如果保险有 效期过期，则判定保险脱保。 |
| 60. |  | 车辆安全监控-保险脱保监控-保险 脱保推送 | 通过和巡游车企业进行对接，及时将保险脱保信息主动推送给巡游车企业。 |
| 61. |  | 车辆安全监控-车 辆安全监控-巡游车行业营收监控 | 根据接收到的所有订单信息对全市巡游车行业营收情况进行监控。 |

| 62. |  | 车辆安全监控-车 辆安全监控-企业营收监控 | 以企业为维度，构建每家企业的每日营 收台账。以日、月、季度、年为维度， 对企业营收情况进行监控。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. |  | 车辆安全监控-车辆安全监控-单车及驾驶员营收监 控 | 以单车为维度，构建单车的每日营收台账。以日、月、季度、年为维度，对单车营收情况进行监控。 |
| 64. |  | 车辆安全监控-车辆安全监控-巡游车网约车营收对 比 | 通过对接网约车全市营收情况，以全市营收、日均营收、单车营收、驾驶员营收为维度进行对比监控。 |

四、低代码建设要求

本项目不采用低代码建设，故不涉及相关要求。

五、其他工作要求

  - 、售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起 1 年内提供 7*24 小时免费技术支持和售后服务，1 年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务， 如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：应用软件功能维护（修正错误、完善功能、业务开通）、日常维护（包括但不限于：现场值班工作需求、应用监控需求、客户端维护需求、电话支持需求、现场技术支持需求）、应用系统优化（包括但不限于：业务需求变更需求、新系统设计与实施需求）、数据库维护、业务培训和业务咨询及协作配合等。

  - 、应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后 30 分钟

之内响应，专业工程师 2 小时内到达现场。特殊故障与采购人沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在 1 小时内确诊，总故障解决时间不超过 4 小时。

二级故障：在 2 小时内确诊，并在 4 小时内由专家到达现场确诊并解决，总

故障解决时间不超过 8 小时；

三、四级故障：在 4 小时内确诊故障，总故障解决时间不超过 16 小时。依据故障时间及故障范围划分故障级别，故障级别分为四级，依次为Ⅰ级（紧

急）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），分别定义如下： Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8:30——17:30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17:30——次日 8:30）内大范围故障； Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8:30——17:30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17:30——次日 8:30）内小范围故障；

  - 、网络与数据安全

    - 供应商应在项目深化设计阶段，应开展安全需求调研和数据分类分级工作，制定网络和数据安全设计方案，制定总体安全技术架构，明确边界防护、访问控制、权限管理、系统安全配置、身份鉴别、入侵防范等系统安全防护措施， 制定差异化的数据安全防护手段，确保数据全生命周期安全。

    - 供应商应配合采购人开展相关安全制度和规范的制定，并根据项目实际， 制定项目实施过程安全管理方案。

    - 供应商应确保所提供的软件产品和定制开发内容所涉及的供应链满足采购人的管理要求，提供供应链物料清单，落实供应链安全控制措施，包括代码安全检测和质量评估、漏洞扫描、第三方组件评估等工作，并于系统上线前，完成

信息化资产的梳理。

    - 供应商应在项目实施过程中，推动安全开发控制工作的实施，按照安全设计方案和采购人安全开发要求，落实安全开发规范，确保代码质量和安全性。供应商应确保系统开发及生产环境安全，落实安全管理策略及安全配置。

    - 供应商应在项目实施过程中，按照数据差异化安全防护策略，根据系统需要采取数据加密、数据访问控制、日志记录、流转监测等防护能力及相关管理流程，切实保障数据安全。

    - 供应商应按照采购人场地及人员安全管理制度，加强人员管理，配合采购人落实人员背调、入离场、终端管理、网络限制、数据权限最小化等管控措施。

    - 供应商应于系统上线部署前对系统运行环境、应用软件等开展安全自查， 并于项目初验及系统试运行阶段，配合采购人开展安测、密测、等保、密评、数据安全风险评估等系列安全测试、评估工作，针对发现的问题及时完成整改，确保系统上线安全。

    - 供应商应在系统免维期内承担系统安全运维管理责任，落实安全管理保障措施，包括但不限于制度修订、风险排查、应急响应、漏洞修复、重保等工作。

  - 、培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

    - 在 12 个月的质量保证期内，提供 2 次与项目相关的必要培训。

    - 供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维

护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

  - 、验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）本项目采用一次性验收方式。

（2）验收前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。当信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待验收。招标方在收到验收通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）验收时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为验收通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行验收。

（4）如果属于供应商原因致使本项目未能通过验收，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（5）如果由于招标方原因导致本项目在验收通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（6）如本项目连续3次验收未通过，招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

  - 、进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为 10 个月，分为 4 个阶段。

第一阶段，完成系统架构、基础资源、功能等详细设计，1 个月。第二阶段，完成各功能模块的开发 6 个月。

第三阶段，进行项目功能试运行，完成系统完善和功能迭代，2 个月。第四阶段，开展项目测评，完成项目验收，1 个月。

  - 、项目团队及驻场人员要求

- 供应商具有稳定的在职技术保障力量， 能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于 6 人的项目服务团队，服务团队至少 1 人驻场，包括项目经理、技术负责人、软件工程师等，供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1 人 | 本科及以上 学历，政务类信息化项目建设管理经验五年（含）以上 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目整体技术设计及 审核 | 1 人 | 本科及以上 学历 | 不驻场 |
| 软件工程师 | 负责项目具体开发 | 4 人 | 专科及以上 学历 | 至少 1 人驻场 |

- 供应商应针对本项目提供不少于 2 人的质保期间支撑团队（其中技术经

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1 人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1 人 | 专科及以上学历 | 驻场 |

理 1 人，技术工程师不少于 1 人），至少 1 人驻场；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

  - 、等级保护要求

本项目等级保护要求：参照等保三级要求建设。

  - 、商用密码应用需求

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 身份鉴别 |  |  |

依据 GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，结合本系统风险控制需求分析结果，本系统的主要密码应用需求包括。

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理和环境安全 | 电子门禁记录数 据完整性 | 系统的物理和环境安全由云平台提供安全保障，不适用。 | 云平台通过密 评，已被完全评估 |
|  | 视频监控记录数 据完整性 |  |  |
|  | 密码服务 |  |  |
|  | 密码产品 |  |  |
| 网络和通信安全 | 身份鉴别 | 确保 PC 终端和服务端通信实体身份的真实性，防止与假冒 实体进行通信 |  |
|  |  | 管理端的身份鉴别由云平台提 供安全保障。 |  |
|  | 通信数据完整性 | 保护终端和服务端通信过程中 业务数据的完整性，防止数据被非授权篡改 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的 运维通信数据完整性由云平台提供安全保障 |  |
|  | 通信过程中重要数据的机密性 | 保护 PC 终端和服务端通信过程中业务数据的机密性，防止 重要数据泄露。 |  |
|  |  | 管理端进行远程运维管理时的运维通信数据机密性由云平台 提供安全保障 |  |
|  | 网络边界访问控制信息的完整性 | 系统网络拓扑中不同区域网络边界需确保访问控制信息的完 整性 |  |
|  | 安全接入认证 | 不适用 | 无外部接入设备 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的 电子认证服务机构签发 |  |

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平 台提供 |  |
| 设备和计算安全 | 身份鉴别 | 对远程登录设备的用户身份真 实性进行鉴别，防止假冒用户登录 |  |
|  | 远程管理通道安全 | 远程管理时保护管理员身份鉴 别信息等重要数据被非法窃取或非法篡改 |  |
|  | 系统资源访问控制信息完整性 | 保护系统资源访问控制信息免 受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记的完整性 | 不适用 | 无重要信息资源 安全标记 |
|  | 日志记录完整性 | 保护重要日志记录信息免受非 法篡改 |  |
|  | 重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真 实性 | 保护重要可执行程序免受非法篡改 |  |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的 电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平 台提供安全保障 |  |
| 应用和数据安全 | 身份鉴别 | 保护执行关键操作或访问重要数据的用户身份真实性，防止 假冒用户访问 |  |
|  | 访问控制信息完整性 | 保护应用系统的访问控制信息 免受非法篡改 |  |
|  | 重要信息资源安全标记完整性 | 不适用 | 无重要信息资源 安全标记 |

| 指标要求 | 密码技术应用点 | 密码应用需求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 重要数据传输机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据 传输的机密性 |  |
|  | 重要数据存储机密性 | 保护用户鉴别信息等重要数据 存储的机密性 |  |
|  | 重要数据传输完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据 传输的完整性 |  |
|  | 重要数据存储完整性 | 保护用户鉴别信息等重要数据 存储的完整性 |  |
|  | 不可否认性 | 保证用户执行关键操作的不可 否认性 | 不适用 |
|  | 密码服务 | 采用的数字证书由具备资质的 电子认证服务机构签发 |  |
|  | 密码产品 | 服务端相关的密码服务由云平 台提供安全保障 |  |

  - 、技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

- 系统说明文件；

- 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

- 项目文档，应该包括：

    - 软件需求说明书

    - 系统总体设计说明书

    - 应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质 3 套以及电子文件 1 套。

六、供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者， 应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

8、具有CCRC信息安全服务资质认证证书。

七、附录

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

政务网络安全监测平台总体技术要求

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

上海市电子政务外网建设和运行管理指

3、《低代码相关要求（试行）》无。

4、其他标准无。